# ชุดเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต (Full Acquiring)

การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring)

Table of Contents

# ชุดเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต

การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring)

ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ผู้ขอ: [บริษัท / Company] ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 50,000,000 บาท มาตรฐานเป้าหมาย: PCI-DSS v4.0 Level 1

เวอร์ชัน 0.1 · วันที่จัดทำ 22 กรกฎาคม 2569

สถานะเอกสาร: ฉบับร่างเพื่อการภายใน (pre-submission draft) — ต้องผ่านการตรวจทานโดยที่ปรึกษากฎหมายด้านใบอนุญาต ธปท. ก่อนยื่นจริง เอกสารนี้มิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย

# บทสรุปผู้บริหาร (ยื่นขอใบอนุญาต Full Acquiring) (ไทย)

เอกสารเลขที่ docs/compliance/00-executive-summary.md · เวอร์ชัน 0.1 · วันที่จัดทำ 22 ก.ค. 2569 ประเภทคำขอ: ใบอนุญาตให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring Service) แบบเต็มรูปแบบ ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้ขอ: [บริษัท / Company] · ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 50,000,000 บาท

สถานะเอกสาร: ฉบับร่างเพื่อการภายใน (pre-submission draft) — ต้องผ่านการทานโดยที่ปรึกษากฎหมายด้านใบอนุญาต ธปท. ก่อนยื่นจริง เอกสารนี้เป็นบทสรุปเชิงบริหาร มิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย

## 1. วัตถุประสงค์ของคำขอ

[บริษัท / Company] ประสงค์ยื่นขอ ใบอนุญาตให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring Service) ในกลุ่ม บริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ (Designated Payment Services) ตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 โดยใบอนุญาตออกโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามคำแนะนำของ ธปท.

บริษัทเลือก เส้นทาง B — Full Acquiring เต็มรูปแบบ (ตาม ROADMAP.md) กล่าวคือ รับ-ประมวลผล authorization/clearing/settlement ของธุรกรรมบัตรโดยตรงผ่าน sponsor bank และ card scheme มิใช่การต่อพ่วง acquirer ที่มีอยู่ (ซึ่งจะเป็นเส้นทาง A — Payment Facilitating ทุน 10 ล้านบาท)

## 2. รูปแบบธุรกิจ (Business Model)

| หัวข้อ | สาระสำคัญ |
| --- | --- |
| บริการหลัก | รับชำระเงินด้วยบัตร (card acquiring) สำหรับร้านค้า e-commerce, in-app และ POS |
| วิธีชำระเงินที่รองรับ | บัตรเครดิต/เดบิต Visa, Mastercard (+ local schemes ในเฟสถัดไป) พร้อม EMV 3DS 2.x |
| แหล่งรายได้ | Merchant Discount Rate (MDR), ค่าธรรมเนียมต่อรายการ, ค่าธรรมเนียม settlement/payout, ค่าบริการเสริม (tokenization, รายงาน) |
| การรับเงินและจ่ายเงิน | เงินคำนวณเป็นจำนวนเต็มหน่วยย่อย (สตางค์) บันทึกใน ledger แบบ double-entry append-only เป็น source of truth; จ่ายร้านค้าตามรอบ settlement |
| กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย | ผู้ประกอบการไทยที่มีปริมาณธุรกรรมสูง ต้องการคุมต้นทุนต่อรายการ |
| การไม่เก็บข้อมูลบัตร | ระบบหลัก ไม่เก็บ full PAN/CVV/PIN/track — เก็บได้เฉพาะ card_brand + card_last4; ใช้ tokenization vault แยก network segment เพื่อลด PCI scope |

หลักการเชิงบริหารความเสี่ยงในการออกแบบ (จาก ARCHITECTURE.md): idempotency ทุก endpoint ที่ขยับเงิน, fail-closed, auditability ครบทุก state change ลง audit_log

## 3. ขนาดและประมาณการ (Scale)

[สมมติฐาน / TODO] ตัวเลขปริมาณธุรกรรมและ GMV ด้านล่างเป็นประมาณการเพื่อวางแผน ต้องแทนที่ด้วยตัวเลขจาก business plan/financial model ที่ผ่านการรับรองก่อนยื่น ธปท.

| ตัวชี้วัด | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนร้านค้า (active) | 300 | 1,200 | 3,500 |
| ปริมาณธุรกรรม (รายการ/ปี) | > 6 ล้าน | ~25 ล้าน | ~60 ล้าน |
| GMV (ประมาณ) | [TODO] | [TODO] | [TODO] |
| ระดับ PCI-DSS | Level 1 | Level 1 | Level 1 |

เนื่องจากประมาณการปริมาณ เกิน 6 ล้านรายการ/ปี ตั้งแต่ปีแรก บริษัทจึงเข้าเกณฑ์ PCI-DSS Level 1 โดยตรง (ต้องมี QSA ทำ audit ออก RoC + quarterly ASV scan + annual penetration test)

เป้าหมายด้านคุณภาพบริการ (NFR): ความพร้อมใช้งาน ≥ 99.95% (payment core), auth latency p99 < 800 ms, RPO ≤ 5 นาที, RTO ≤ 30 นาที, จัดเก็บข้อมูลในไทยตามข้อกำหนด ธปท./PDPA

## 4. พันธมิตรและผู้ให้บริการภายนอก (Partners & Outsourcing)

| บทบาท | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Sponsor bank / acquiring bank | [TODO — ยังไม่สรุป] | จำเป็นสำหรับเส้นทาง B; กำหนดเวลา scheme certification |
| Card schemes (Visa, Mastercard) | [TODO — ระหว่างเจรจา] | ต้องผ่าน certification ก่อน go-live |
| ผู้ให้บริการ 3DS (ACS/DS) — EMV 3DS 2.x | [TODO — คัดเลือก vendor] | รองรับ challenge/frictionless flow |
| HSM/KMS provider | [TODO — คัดเลือก] | key management ตาม PCI Req 3 (dual control, split knowledge) |
| QSA (Qualified Security Assessor) | [TODO — คัดเลือก vendor] | ออก RoC ประจำปี — เป็น critical path ล็อกคิวแต่เนิ่น ๆ |
| ASV (Approved Scanning Vendor) | [TODO — คัดเลือก] | quarterly external scan |
| ที่ปรึกษากฎหมายด้านใบอนุญาต ธปท. | [TODO — แต่งตั้ง] | ทานคำขอและเอกสารก่อนยื่น |
| Local settlement rails (เช่น ITMX) | อยู่ในแผน | สำหรับ local payment ในเฟสถัดไป |

หมายเหตุสำคัญ (callout): ยังไม่มีการลงนามสัญญากับ sponsor bank, QSA และ 3DS vendor ณ วันจัดทำเอกสาร — รายการทั้งหมดที่ทำเครื่องหมาย [TODO] ต้องได้ข้อสรุป (ชื่อคู่สัญญา + หนังสือแสดงเจตจำนง/สัญญา) ก่อนยื่นคำขอต่อ ธปท. บริษัทจะไม่ระบุชื่อคู่สัญญาที่ยังไม่ได้ยืนยันในคำขอฉบับจริง

## 5. ความพร้อม (Readiness)

### 5.1 ความพร้อมด้านเทคนิค

สถาปัตยกรรมออกแบบตาม Clean Architecture (Go/Fiber) รองรับการยื่นขอใบอนุญาต ครอบคลุม payment core (authorize/capture/void/refund + state machine), tokenization vault, acquirer/3DS adapter, ledger, webhook, reconciliation & settlement (ดู ARCHITECTURE.md)

### 5.2 ความพร้อมด้านการกำกับดูแล (Compliance Readiness)

| ด้าน | มาตรฐาน/หน่วยงาน | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| นโยบายบริหารความเสี่ยง IT / Cyber resilience | ประกาศ ธปท. | มีเอกสารนโยบาย (ทานต่อ) |
| AML/KYC/CDD + sanction screening | ปปง. (AMLO) | มีนโยบาย + ระบบ screening (ตั้งค่า) |
| คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | PDPA / PDPC | มีนโยบาย + DPO (TODO แต่งตั้ง) |
| PCI-DSS v4.0 (Level 1) | QSA/ASV | เตรียม scope + segmentation |
| BCP/DR | ประกาศ ธปท. | มีแผน + ต้องซ้อม DR drill |
| Audit trail | ธปท./PCI Req 10 | audit_log append-only พร้อมใช้ |

### 5.3 Timeline (คู่ขนาน engineering + compliance)

| ระยะ | ช่วงเวลา | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| เตรียมนิติบุคคล/ทุน | ส.ค.–ก.ย. 2569 | ทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาท, แก้วัตถุประสงค์, โครงสร้างกรรมการ |
| จัดทำเอกสาร + ยื่น ธปท. | ก.ย. 2569 – ม.ค. 2570 | ชุดคำขอครบถ้วน |
| PCI-DSS L1 (QSA→RoC) | ต.ค. 2569 – ก.พ. 2570 | RoC + quarterly ASV scan |
| Scheme certification | หลังได้ sponsor bank | cert Visa/MC |
| Go-live | หลังได้ใบอนุญาต + RoC + cert | production cutover |

ระยะพิจารณาของ ธปท. โดยทั่วไปเป็นหลัก หลายเดือน ขึ้นกับความครบถ้วนของเอกสารและความพร้อมของระบบ (on-site inspection ได้)

## 6. ทุนและคุณสมบัติผู้ขอ (Capital & Eligibility)

| หัวข้อ | เกณฑ์ | สถานะบริษัท |
| --- | --- | --- |
| ประเภทนิติบุคคล | บริษัทจำกัด/มหาชน จดทะเบียนในไทย | ✔ (ตรวจวัตถุประสงค์) |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | ≥ 50 ล้านบาท (Acquiring) | 50 ล้านบาท |
| การรักษาทุน | คงไว้ ไม่น้อยกว่า 75% ตลอดการดำเนินงาน | รักษา ≥ 37.5 ล้านบาท |
| กรรมการสัญชาติไทย | ≥ 1 คน มีถิ่นที่อยู่ในไทย | ✔ (ยืนยัน) |
| Fit & proper กรรมการ/ผู้บริหาร | ไม่มีลักษณะต้องห้าม | เตรียมเอกสาร |
| Foreign Business License | หากผู้ถือหุ้นข้างมากต่างชาติ | [TODO ตรวจโครงสร้างผู้ถือหุ้น] |

[สมมติฐาน / TODO] ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาทเป็นตัวเลขตามเกณฑ์ขั้นต่ำของบริการ Acquiring — ต้องยืนยันด้วยหลักฐานการชำระทุนจริง (bank confirmation) และงบการเงินก่อนยื่น หากขอหลายบริการพร้อมกันให้ยึดจำนวน “สูงสุด” ของบริการที่ขอ

## 7. สรุปและขั้นถัดไป

[บริษัท / Company] มีสถาปัตยกรรมและกรอบการกำกับดูแลที่พร้อมสนับสนุนการขอใบอนุญาต Full Acquiring โดยความเสี่ยงตามลำดับ critical path คือ (1) การได้ sponsor bank และ scheme certification (2) PCI-DSS L1 (QSA) และ (3) ความครบถ้วนของคำขอต่อ ธปท. ขั้นถัดไป: แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย, ล็อก QSA, ยืนยัน sponsor bank และปิดรายการ [TODO] ทั้งหมดก่อนยื่น

# Executive summary for the BOT Full-Acquiring license application: business model, scale, partners, readiness, capital (English)

Document docs/compliance/00-executive-summary.md · Version 0.1 · Prepared 22 Jul 2026 Application type: Full Acquiring Service license under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), regulated by the Bank of Thailand (BOT / ธปท.) Applicant: [บริษัท / Company] · Paid-up registered capital: THB 50,000,000

Document status: Internal pre-submission draft — must be reviewed by BOT-licensing legal counsel before actual filing. This is an executive summary, not legal advice.

## 1. Purpose of the application

[บริษัท / Company] seeks a Designated Payment Service license for Acquiring Service under the Payment Systems Act B.E. 2560. The license is granted by the Minister of Finance on the recommendation of the BOT.

The company pursues Path B — Full Acquiring (per ROADMAP.md): directly acquiring, authorizing, clearing and settling card transactions via a sponsor bank and card schemes, rather than fronting an existing acquirer (which would be Path A — Payment Facilitating, THB 10M capital).

## 2. Business model

| Item | Substance |
| --- | --- |
| Core service | Card acquiring for e-commerce, in-app and POS merchants |
| Payment methods | Visa, Mastercard credit/debit (+ local schemes in a later phase) with EMV 3DS 2.x |
| Revenue | Merchant Discount Rate (MDR), per-transaction fees, settlement/payout fees, value-added services (tokenization, reporting) |
| Money handling | Amounts held as integer minor units (satang), recorded in an append-only double-entry ledger as source of truth; merchants paid on settlement cycles |
| Target segment | High-volume Thai merchants seeking lower per-transaction cost |
| No card storage | Core system stores no full PAN/CVV/PIN/track — only card_brand + card_last4; a segregated tokenization vault minimizes PCI scope |

Risk-driven design principles (from ARCHITECTURE.md): idempotency on every money-moving endpoint, fail-closed behavior, and full auditability with every state change written to audit_log.

## 3. Scale and projections

[ASSUMPTION / TODO] Transaction-count and GMV figures below are planning estimates and must be replaced with numbers from an approved business plan / financial model before BOT submission.

| Metric | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Active merchants | 300 | 1,200 | 3,500 |
| Transactions / year | > 6M | ~25M | ~60M |
| GMV (approx.) | [TODO] | [TODO] | [TODO] |
| PCI-DSS level | Level 1 | Level 1 | Level 1 |

Because projected volume exceeds 6M transactions/year from Year 1, the company falls directly under PCI-DSS Level 1 (QSA-issued RoC + quarterly ASV scan + annual penetration test).

Service-quality targets (NFRs): availability ≥ 99.95% (payment core), auth latency p99 < 800 ms, RPO ≤ 5 min, RTO ≤ 30 min, data residency in Thailand per BOT/PDPA requirements.

## 4. Partners & outsourcing

| Role | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| Sponsor / acquiring bank | [TODO — unresolved] | Required for Path B; drives scheme certification timeline |
| Card schemes (Visa, Mastercard) | [TODO — in negotiation] | Certification required before go-live |
| 3DS provider (ACS/DS) — EMV 3DS 2.x | [TODO — vendor selection] | Supports challenge / frictionless flows |
| HSM/KMS provider | [TODO — selection] | Key management per PCI Req 3 (dual control, split knowledge) |
| QSA (Qualified Security Assessor) | [TODO — vendor selection] | Annual RoC — critical path; book slot early |
| ASV (Approved Scanning Vendor) | [TODO — selection] | Quarterly external scan |
| BOT-licensing legal counsel | [TODO — engagement] | Review application before filing |
| Local settlement rails (e.g. ITMX) | Planned | For local payments in a later phase |

Important callout: As of this draft, no agreements are signed with the sponsor bank, QSA, or 3DS vendor. All items marked [TODO] must be resolved (counterparty name + LOI/contract) before filing with the BOT. The company will not name unconfirmed counterparties in the actual application.

## 5. Readiness

### 5.1 Technical readiness

The architecture follows Clean Architecture (Go/Fiber) and supports the license application, covering payment core (authorize/capture/void/refund + state machine), tokenization vault, acquirer/3DS adapters, ledger, webhooks, and reconciliation & settlement (see ARCHITECTURE.md).

### 5.2 Compliance readiness

| Area | Standard / authority | Status |
| --- | --- | --- |
| IT risk / cyber-resilience policy | BOT notifications | Policy drafted (under review) |
| AML/KYC/CDD + sanction screening | AMLO (ปปง.) | Policy + screening (being configured) |
| Personal data protection | PDPA / PDPC | Policy + DPO (TODO appoint) |
| PCI-DSS v4.0 (Level 1) | QSA/ASV | Scope + segmentation in preparation |
| BCP/DR | BOT notifications | Plan in place; DR drill pending |
| Audit trail | BOT / PCI Req 10 | Append-only audit_log ready |

### 5.3 Timeline (parallel engineering + compliance)

| Stage | Window | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Entity/capital prep | Aug–Sep 2026 | THB 50M paid up, objectives amended, board structure |
| Documentation + BOT filing | Sep 2026 – Jan 2027 | Complete application package |
| PCI-DSS L1 (QSA→RoC) | Oct 2026 – Feb 2027 | RoC + quarterly ASV scan |
| Scheme certification | After sponsor bank | Visa/MC certification |
| Go-live | After license + RoC + cert | Production cutover |

BOT review typically takes several months, depending on completeness of documents and system readiness (on-site inspection possible).

## 6. Capital & eligibility

| Item | Requirement | Company status |
| --- | --- | --- |
| Legal entity | Limited/public company registered in Thailand | ✔ (verify objectives) |
| Paid-up registered capital | ≥ THB 50M (Acquiring) | THB 50M |
| Capital maintenance | Maintain ≥ 75% at all times | Maintain ≥ THB 37.5M |
| Thai-national director | ≥ 1, resident in Thailand | ✔ (confirm) |
| Fit & proper directors/execs | No prohibited characteristics | Documents in prep |
| Foreign Business License | If majority foreign-owned | [TODO check ownership] |

[ASSUMPTION / TODO] THB 50M paid-up capital reflects the minimum threshold for the Acquiring service — must be confirmed with evidence of actual payment (bank confirmation) and financial statements before filing. If multiple services are requested together, the highest applicable threshold governs.

## 7. Conclusion & next steps

[บริษัท / Company] has an architecture and compliance framework ready to support a Full Acquiring license application. The critical-path risks, in order, are (1) securing a sponsor bank and scheme certification, (2) PCI-DSS L1 (QSA), and (3) completeness of the BOT application. Next steps: engage legal counsel, book the QSA, confirm the sponsor bank, and close all [TODO] items before filing.

# แผนธุรกิจ 5 ปี (ไทย)

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้ขอ: [บริษัท / Company] · ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 50 ล้านบาท · มาตรฐานเป้าหมาย: PCI-DSS v4.0 Level 1

เอกสารนี้เป็นส่วนที่ 01 ของชุดคำขอ (ดู COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md ประกอบ) ข้อมูลนี้เป็นเอกสารเชิงธุรกิจ/เทคนิค ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย — ต้องผ่านการตรวจของที่ปรึกษากฎหมายด้านใบอนุญาต ธปท. ก่อนยื่นจริง

## 0. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

[บริษัท / Company] ขอรับใบอนุญาต Full Acquiring เพื่อให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตร (Visa / Mastercard / JCB / UnionPay), Thai QR / PromptPay, และช่องทางชำระเงินท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยเป็นผู้รับชำระเงิน (acquirer) โดยตรงผ่านสัญญากับธนาคารผู้สนับสนุน (sponsor bank) และการรับรอง (certification) กับเครือข่ายบัตร

จุดยืนหลัก: แพลตฟอร์ม acquiring ที่สร้างบนสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Go/Fiber, double-entry ledger, tokenization vault) ปฏิบัติตาม PCI-DSS v4.0 Level 1 และเกณฑ์ ธปท. ตั้งแต่ออกแบบ (compliance-by-design) เน้นความโปร่งใสด้านราคา คุณภาพการกระทบยอด (reconciliation) และเวลาการชำระเงินให้ร้านค้า (settlement) ที่คาดการณ์ได้

เป้าหมายการเงิน 5 ปี (สรุป):

| ปี | ปริมาณเงินชำระ (TPV) | รายได้สุทธิ (Net Revenue) | จำนวนร้านค้า active | EBITDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีที่ 1 (2027) | 1,500 ล้านบาท | 18 ล้านบาท | 400 | ติดลบ |
| ปีที่ 2 (2028) | 6,000 ล้านบาท | 66 ล้านบาท | 1,800 | ใกล้คุ้มทุน |
| ปีที่ 3 (2029) | 15,000 ล้านบาท | 158 ล้านบาท | 5,000 | เป็นบวก |
| ปีที่ 4 (2030) | 30,000 ล้านบาท | 300 ล้านบาท | 10,000 | เป็นบวกแข็งแรง |
| ปีที่ 5 (2031) | 52,000 ล้านบาท | 494 ล้านบาท | 18,000 | มาร์จิ้นสูงขึ้น |

ตัวเลขข้างต้นเป็นประมาณการเชิงกลยุทธ์ อิงสมมติฐานในข้อ 4 และ 5 (take rate เฉลี่ย ~0.95–1.1% ของ TPV) มิใช่การรับประกันผล

## 1. ตลาดและบริบทอุตสาหกรรม (Market)

### 1.1 ภาพรวมตลาด

- ประเทศไทยเป็นตลาดที่ การชำระเงินดิจิทัลเติบโตสูง โดยมี PromptPay และ Thai QR Payment เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ ธปท. ผลักดัน และมีการใช้บัตรเดบิต/เครดิตในกลุ่ม e-commerce, ท่องเที่ยว, และค้าปลีกสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง

- แนวโน้มเชิงโครงสร้าง: การเปลี่ยนจากเงินสดสู่ดิจิทัล (cash-to-digital), การเติบโตของ e-commerce ข้ามพรมแดน, การท่องเที่ยวฟื้นตัว (ธุรกรรมบัตรต่างประเทศ), และความต้องการ omni-channel (ออนไลน์ + หน้าร้าน + in-app)

### 1.2 กลุ่มตลาดเป้าหมาย (Segments)

| Segment | ลักษณะ | ความต้องการหลัก |
| --- | --- | --- |
| e-commerce SME | ร้านค้าออนไลน์ ยอดต่อรายการปานกลาง | onboarding เร็ว, ค่าธรรมเนียมโปร่งใส, checkout ที่ conversion ดี |
| Digital / SaaS / Subscription | เก็บเงินซ้ำ (recurring) | tokenization, network token, retry logic, 3DS |
| Travel & Hospitality | ยอดต่อรายการสูง, บัตรต่างชาติ | multi-currency, auth-then-capture, refund/dispute ที่ดี |
| Marketplace / Platform | จ่ายเงินต่อผู้ขายหลายราย (split) | split settlement, sub-merchant, รายงานแยกร้าน |
| Enterprise Retail (omni-channel) | ปริมาณสูง | SLA, การกระทบยอดระดับสาขา, ราคาต่อรายการต่ำ (IC++) |

### 1.3 หน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

| หน่วยงาน / มาตรฐาน | บทบาทต่อธุรกิจนี้ |
| --- | --- |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) | กำกับใบอนุญาต Acquiring, IT risk, cyber resilience, BCP, outsourcing, การรายงานเป็นงวด |
| สำนักงาน ปปง. (AMLO) | KYC/CDD, การรายงานธุรกรรม (STR/CTR), sanction/PEP screening ตามกฎหมายฟอกเงิน |
| สำนักงาน คปช. / PDPC | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) |
| PCI SSC (ผ่าน QSA/ASV) | PCI-DSS v4.0 Level 1, EMV 3DS (3-D Secure 2.x) |
| เครือข่ายบัตร (Visa / Mastercard) | scheme rules, certification, interchange, chargeback/dispute |

## 2. ลูกค้าเป้าหมาย (Target Merchants)

### 2.1 เกณฑ์การรับสมัคร (Merchant Eligibility & Risk Tiers)

ทุกร้านค้าต้องผ่าน KYC/KYB + CDD ตามนโยบาย AML (สอดคล้องกฎหมาย ปปง.) ก่อน onboarding:

| Risk Tier | ตัวอย่างประเภทธุรกิจ (MCC) | ระดับการตรวจสอบ | เพดานเบื้องต้น |
| --- | --- | --- | --- |
| Low | ค้าปลีกทั่วไป, ร้านอาหาร, SaaS | KYB มาตรฐาน + sanction screen | ตามยอดขายจริง |
| Medium | ท่องเที่ยว, ตั๋วเครื่องบิน, marketplace | KYB เข้ม + delayed settlement/rolling reserve | มี rolling reserve 5–10% |
| High / ต้องพิจารณาพิเศษ | high-chargeback, digital goods, ธุรกรรมข้ามพรมแดนสูง | EDD + คณะกรรมการรับความเสี่ยง | อนุมัติรายกรณี |
| ต้องห้าม (Prohibited) | สินค้าผิดกฎหมาย, การพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต, สินค้าละเมิดสิทธิ์, ธุรกิจในบัญชี sanction | ปฏิเสธ | — |

### 2.2 กระบวนการ onboarding ร้านค้า (สรุป)

- สมัคร → เก็บเอกสารนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา, กรรมการ, ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (UBO)

- KYB + sanction/PEP screening (ปปง.) → ประเมิน risk tier

- Underwriting (ประเมินความเสี่ยงเครดิต/chargeback, กำหนด reserve)

- ลงนามข้อตกลงร้านค้า + ค่าธรรมเนียม → ออก API key / merchant ID

- Technical integration + go-live (ทดสอบใน sandbox → production)

รายละเอียด KYC/AML และ PDPA อยู่ในเอกสารส่วนแยกของชุดคำขอ (นโยบาย AML/KYC/CDD และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

## 3. โครงสร้างราคาและค่าธรรมเนียม (Pricing)

### 3.1 โมเดลราคา

เสนอ 2 โครงสร้างตาม segment:

| โครงสร้าง | เหมาะกับ | รูปแบบ |
| --- | --- | --- |
| Blended (flat) | SME / e-commerce | อัตราเดียวต่อรายการ เช่น 2.65% + 5 บาท (บัตรในประเทศ) — เข้าใจง่าย โปร่งใส |
| Interchange++ (IC++) | Enterprise / ปริมาณสูง | interchange (ของ issuer) + scheme fee + markup ของเรา แยกบรรทัด — โปร่งใสต่อรายการ |

ตัวอย่างอัตราอ้างอิง (บัตรในประเทศ ยังไม่รวม VAT):

| ช่องทาง | อัตราตัวอย่าง |
| --- | --- |
| บัตรเครดิต/เดบิตในประเทศ (blended) | 2.4% – 2.9% |
| บัตรต่างประเทศ / cross-border | +1.0% – 1.5% |
| Thai QR / PromptPay | 0.5% – 1.0% (หรือคงที่ต่อรายการ) |
| Refund / chargeback handling fee | คงที่ต่อรายการ (เช่น 300–600 บาท ต่อ chargeback) |
| Payout / settlement fee | คงที่ต่อรอบ (option) |

### 3.2 หมายเหตุด้านต้นทุน

- ต้นทุนหลักคือ interchange (จ่ายให้ issuer) + scheme fee (Visa/MC) + ค่าธรรมเนียม sponsor bank

- take rate สุทธิของเรา (net revenue / TPV) หลังหักต้นทุนต่อรายการ ประมาณ 0.9% – 1.1% เป็นฐานประมาณการรายได้

[ASSUMPTION / TODO] อัตรา interchange และ scheme fee ที่แน่นอน รวมถึง sponsor bank fee เป็นตัวเลขที่ต้อง ยืนยันหลังเจรจากับ sponsor bank และ scheme (ดูข้อ 7 สมมติฐาน)

## 4. โมเดลรายได้ (Revenue Model)

### 4.1 แหล่งรายได้

- Merchant Discount Rate (MDR) — รายได้หลัก คิดเป็น % ของ TPV

- Per-transaction fee — คงที่ต่อรายการ (เสริมมาร์จิ้นในรายการยอดต่ำ)

- Value-added services — tokenization/network token, สมัครสมาชิก (recurring), fraud/risk tools, รายงาน/แดชบอร์ด, FX markup

- Chargeback / dispute handling fees

- Settlement / payout options (จ่ายเร็ว next-day เป็นบริการเสริม)

### 4.2 หน่วยเศรษฐศาสตร์ (Unit Economics — ตัวอย่าง)

| รายการ | ค่า (ตัวอย่าง) |
| --- | --- |
| MDR ที่เก็บจากร้านค้า | 2.65% |
| หัก: interchange + scheme + sponsor | ~1.6% – 1.75% |
| Net take rate | ~0.9% – 1.05% |
| ต้นทุน fraud/chargeback loss (เฉลี่ย) | 0.05% – 0.15% ของ TPV |

### 4.3 ประมาณการรายได้ 5 ปี

(สอดคล้องตารางบทสรุปข้อ 0; net take rate เฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ~0.95–1.1%)

| ปี | TPV (ล้านบาท) | net take rate | Net Revenue (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,500 | 1.20% | 18 |
| 2 | 6,000 | 1.10% | 66 |
| 3 | 15,000 | 1.05% | 158 |
| 4 | 30,000 | 1.00% | 300 |
| 5 | 52,000 | 0.95% | 494 |

take rate ค่อย ๆ ลดลงตามปริมาณ (สัดส่วนลูกค้า enterprise/IC++ และ QR เพิ่มขึ้น) แต่รายได้รวมโตจาก TPV

## 5. จุดยืนเชิงแข่งขันและการเติบโต (Competitive Positioning & Growth)

### 5.1 คู่แข่งและการวางตำแหน่ง

- คู่แข่ง: PSP/gateway ในไทย (ทั้ง facilitator ที่ต่อ acquirer เดิม และ acquirer ธนาคาร) และผู้เล่นสากลที่ให้บริการในไทย

- ความแตกต่างของเรา:

  - Full acquiring → คุมต้นทุนต่อรายการได้ดีกว่า facilitator, เสนอ IC++ ได้จริง

  - Compliance-by-design → PCI-DSS v4.0 L1 + เกณฑ์ ธปท. + PDPA ฝังในสถาปัตยกรรม (double-entry ledger, audit trail, tokenization vault)

  - Reconciliation & settlement ที่โปร่งใส → ledger append-only เป็น source of truth, รายงานกระทบยอดต่อร้าน

  - Developer experience → API สะอาด, idempotency, webhook ลงลายเซ็น, sandbox

### 5.2 กลยุทธ์การเติบโต (แผน 5 ปี)

| ช่วง | โฟกัส |
| --- | --- |
| ปีที่ 1 (2027) | เปิดตัวหลังได้ใบอนุญาต + PCI L1; จับกลุ่ม e-commerce SME; onboarding ~400 ร้าน; พิสูจน์ reconciliation/settlement |
| ปีที่ 2 (2028) | ขยาย recurring/SaaS + travel; เพิ่ม value-added (tokenization, fraud tools); พันธมิตร platform/marketplace |
| ปีที่ 3 (2029) | เข้ากลุ่ม enterprise (IC++, SLA); cross-border/multi-currency; EBITDA เป็นบวก |
| ปีที่ 4 (2030) | omni-channel (หน้าร้าน + ออนไลน์); ขยายช่องทางท้องถิ่นเพิ่ม; scale ปริมาณ |
| ปีที่ 5 (2031) | ครองส่วนแบ่งกลุ่มเป้าหมาย; พิจารณาบริการเสริม (เช่น payout, ผลิตภัณฑ์ต่อยอด); เตรียมขยายภูมิภาค |

### 5.3 ตัวชี้วัดหลัก (KPI) ที่ติดตามและรายงานต่อ ธปท./ภายใน

TPV, จำนวนร้าน active, authorization success rate, chargeback rate (เป้าหมาย < 0.9% ตาม scheme threshold), fraud loss rate, uptime (เป้า ≥ 99.95%), settlement accuracy, จำนวน STR ที่รายงาน ปปง.

### 5.4 ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

เวลา/ต้นทุนใบอนุญาต + PCI, การพึ่งพา sponsor bank, การแข่งขันด้านราคา, fraud/chargeback, และ compliance ต่อเนื่อง (ดู ARCHITECTURE.md ข้อ 9 และ ROADMAP.md ข้อ 5)

## 6. บทบาทและองค์กร (Roles & Governance)

| บทบาท | ความรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- |
| CEO / กรรมการผู้จัดการ | กลยุทธ์, ความสัมพันธ์ ธปท./sponsor bank, มีกรรมการสัญชาติไทยถิ่นที่อยู่ในไทยอย่างน้อย 1 คน (เกณฑ์ ธปท.) |
| Compliance Officer / MLRO | AML/KYC, รายงาน ปปง., เกณฑ์ ธปท., ประสาน QSA |
| DPO (Data Protection Officer) | PDPA, สิทธิเจ้าของข้อมูล, การประมวลผลข้อมูล |
| CISO / DevSecOps Lead | PCI-DSS v4.0, HSM/KMS, network segmentation, pentest/ASV |
| Head of Risk / Underwriting | merchant risk tier, reserve, chargeback/fraud |
| Head of Engineering / SRE | availability, ledger, reconciliation, DR |
| Head of Finance | ทุนจดทะเบียน (คงไว้ ≥75%), settlement, ประมาณการการเงิน |

## 7. สมมติฐานและรายการที่ยังไม่ยืนยัน (Assumptions / TODO)

[ASSUMPTION / TODO — ต้องยืนยันก่อนยื่น/ก่อน go-live]

- Sponsor bank / scheme certification — ยังไม่ได้เลือกธนาคารผู้สนับสนุนและยังไม่เริ่ม certification กับ Visa/Mastercard เป็นทางการ ตัวเลข fee และ timeline certification เป็นประมาณการ ต้องยืนยันหลังลงนาม (ดู ROADMAP.md)

- QSA vendor — ยังไม่ได้เลือก QSA สำหรับ PCI-DSS v4.0 L1 (RoC) และ ASV สำหรับ quarterly scan ต้นทุน PCI เป็นกรอบกว้าง (ROADMAP.md ข้อ 4)

- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว — แผนอิงเกณฑ์ 50 ล้านบาท (Acquiring) และต้องคงไว้ ≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน ต้องยืนยันการชำระทุนจริงและวัตถุประสงค์บริษัทครอบคลุมธุรกิจนี้

- อัตรา interchange / scheme fee / MDR — ตัวเลขในข้อ 3–4 เป็นตัวอย่างอ้างอิง ต้องแทนที่ด้วยอัตราจริงหลังเจรจา

- ประมาณการ TPV/รายได้ — เป็นสมมติฐานเชิงกลยุทธ์เพื่อวางแผน มิใช่การรับประกันผล จะปรับตามผลจริงและ pipeline

# 5-year business plan: market, target merchants, pricing, revenue model, competitive positioning, growth (English)

Supporting document for the license application to operate an Electronic Payment Acquiring Service (Acquiring) under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), supervised by the Bank of Thailand (BOT / ธปท.). Applicant: [บริษัท / Company] · Paid-up capital: THB 50 million · Target standard: PCI-DSS v4.0 Level 1.

This is document 01 of the application set (read together with COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md). This is a business/technical document, not legal advice — must be reviewed by BOT-licensing counsel before submission.

## 0. Executive Summary

[บริษัท / Company] seeks a Full Acquiring licence to provide card acceptance (Visa / Mastercard / JCB / UnionPay), Thai QR / PromptPay, and local payment methods to merchants in Thailand, acting as a direct acquirer via a sponsor-bank agreement and card-network certification.

Core positioning: a modern acquiring platform (Go/Fiber, double-entry ledger, tokenization vault) that is compliant-by-design with PCI-DSS v4.0 Level 1 and BOT requirements, emphasising pricing transparency, reconciliation quality, and predictable merchant settlement.

Five-year financial targets (summary):

| Year | Total Payment Volume (TPV) | Net Revenue | Active merchants | EBITDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 (2027) | THB 1,500M | THB 18M | 400 | Negative |
| Y2 (2028) | THB 6,000M | THB 66M | 1,800 | Near break-even |
| Y3 (2029) | THB 15,000M | THB 158M | 5,000 | Positive |
| Y4 (2030) | THB 30,000M | THB 300M | 10,000 | Strongly positive |
| Y5 (2031) | THB 52,000M | THB 494M | 18,000 | Expanding margin |

Figures are strategic projections based on the assumptions in Sections 4–5 (average take rate ~0.95–1.1% of TPV), not guarantees.

## 1. Market

### 1.1 Market overview

- Thailand has a fast-growing digital-payments market, anchored by PromptPay and Thai QR Payment infrastructure promoted by the BOT, with sustained debit/credit card usage in e-commerce, travel, and modern retail.

- Structural trends: cash-to-digital migration, cross-border e-commerce, tourism recovery (foreign-card volume), and demand for omni-channel (online + in-store + in-app).

### 1.2 Target segments

| Segment | Profile | Key needs |
| --- | --- | --- |
| e-commerce SME | Online shops, mid-size ticket | Fast onboarding, transparent fees, high-conversion checkout |
| Digital / SaaS / Subscription | Recurring billing | Tokenization, network token, retry logic, 3DS |
| Travel & Hospitality | High ticket, foreign cards | Multi-currency, auth-then-capture, strong refund/dispute |
| Marketplace / Platform | Split payouts to many sellers | Split settlement, sub-merchant, per-store reporting |
| Enterprise Retail (omni-channel) | High volume | SLA, branch-level reconciliation, low per-txn cost (IC++) |

### 1.3 Relevant regulators & standards

| Body / standard | Role for this business |
| --- | --- |
| Bank of Thailand (ธปท.) | Acquiring licence, IT risk, cyber resilience, BCP, outsourcing, periodic reporting |
| AMLO (ปปง.) | KYC/CDD, transaction reporting (STR/CTR), sanction/PEP screening under AML law |
| PDPC (คปช.) | Personal-data protection under PDPA (B.E. 2562) |
| PCI SSC (via QSA/ASV) | PCI-DSS v4.0 Level 1, EMV 3DS (3-D Secure 2.x) |
| Card networks (Visa / Mastercard) | Scheme rules, certification, interchange, chargeback/dispute |

## 2. Target Merchants

### 2.1 Merchant eligibility & risk tiers

Every merchant passes KYC/KYB + CDD per AML policy (aligned with AMLO law) before onboarding:

| Risk Tier | Example business types (MCC) | Diligence | Initial controls |
| --- | --- | --- | --- |
| Low | General retail, restaurants, SaaS | Standard KYB + sanction screen | Per actual volume |
| Medium | Travel, airline tickets, marketplace | Enhanced KYB + delayed settlement / rolling reserve | 5–10% rolling reserve |
| High / special review | High-chargeback, digital goods, high cross-border | EDD + risk committee | Case-by-case approval |
| Prohibited | Illegal goods, unlicensed gambling, IP-infringing goods, sanctioned parties | Reject | — |

### 2.2 Merchant onboarding process (summary)

- Apply → collect entity/individual docs, directors, ultimate beneficial owners (UBO).

- KYB + sanction/PEP screening (AMLO) → assign risk tier.

- Underwriting (credit/chargeback risk, set reserve).

- Sign merchant agreement + fees → issue API key / merchant ID.

- Technical integration + go-live (sandbox → production).

Detailed KYC/AML and PDPA controls live in separate documents of the application set (AML/KYC/CDD policy and Personal-Data Protection policy).

## 3. Pricing

### 3.1 Pricing model

Two structures by segment:

| Structure | Best for | Form |
| --- | --- | --- |
| Blended (flat) | SME / e-commerce | Single rate per txn, e.g. 2.65% + THB 5 (domestic) — simple, transparent |
| Interchange++ (IC++) | Enterprise / high volume | interchange (issuer) + scheme fee + our markup, itemised — per-txn transparency |

Indicative rates (domestic cards, excl. VAT):

| Channel | Indicative rate |
| --- | --- |
| Domestic credit/debit (blended) | 2.4% – 2.9% |
| Foreign / cross-border card | +1.0% – 1.5% |
| Thai QR / PromptPay | 0.5% – 1.0% (or fixed per txn) |
| Refund / chargeback handling fee | Fixed per txn (e.g. THB 300–600 per chargeback) |
| Payout / settlement fee | Fixed per cycle (optional) |

### 3.2 Cost notes

- Main costs are interchange (paid to issuer) + scheme fee (Visa/MC) + sponsor-bank fees.

- Net take rate (net revenue / TPV) after per-txn costs is ~0.9% – 1.1%, the basis for revenue projections.

[ASSUMPTION / TODO] Exact interchange, scheme fees, and sponsor-bank fees must be confirmed after negotiating with the sponsor bank and scheme (see Section 7).

## 4. Revenue Model

### 4.1 Revenue sources

- Merchant Discount Rate (MDR) — primary revenue, % of TPV.

- Per-transaction fee — fixed per txn (protects margin on low-value txns).

- Value-added services — tokenization/network token, recurring billing, fraud/risk tools, reporting/dashboard, FX markup.

- Chargeback / dispute handling fees.

- Settlement / payout options (faster next-day payout as an add-on).

### 4.2 Unit economics (example)

| Item | Value (example) |
| --- | --- |
| MDR charged to merchant | 2.65% |
| Less: interchange + scheme + sponsor | ~1.6% – 1.75% |
| Net take rate | ~0.9% – 1.05% |
| Fraud/chargeback loss (avg) | 0.05% – 0.15% of TPV |

### 4.3 Five-year revenue projection

(Consistent with Section 0; weighted-average net take rate ~0.95–1.1%.)

| Year | TPV (THB M) | Net take rate | Net Revenue (THB M) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,500 | 1.20% | 18 |
| 2 | 6,000 | 1.10% | 66 |
| 3 | 15,000 | 1.05% | 158 |
| 4 | 30,000 | 1.00% | 300 |
| 5 | 52,000 | 0.95% | 494 |

Take rate declines with volume (rising enterprise/IC++ and QR mix) while total revenue grows with TPV.

## 5. Competitive Positioning & Growth

### 5.1 Competitors & positioning

- Competitors: Thai PSPs/gateways (facilitators riding existing acquirers, and bank acquirers) plus international players serving Thailand.

- Our differentiation:

  - Full acquiring → better per-txn cost control than facilitators; genuine IC++ offering.

  - Compliance-by-design → PCI-DSS v4.0 L1 + BOT requirements + PDPA embedded in architecture (double-entry ledger, audit trail, tokenization vault).

  - Transparent reconciliation & settlement → append-only ledger as source of truth, per-merchant reconciliation reporting.

  - Developer experience → clean API, idempotency, signed webhooks, sandbox.

### 5.2 Growth strategy (5-year)

| Period | Focus |
| --- | --- |
| Y1 (2027) | Launch post-licence + PCI L1; capture e-commerce SME; onboard ~400 merchants; prove reconciliation/settlement |
| Y2 (2028) | Expand recurring/SaaS + travel; add value-added (tokenization, fraud tools); platform/marketplace partnerships |
| Y3 (2029) | Enter enterprise (IC++, SLA); cross-border/multi-currency; EBITDA positive |
| Y4 (2030) | Omni-channel (in-store + online); add local payment methods; scale volume |
| Y5 (2031) | Lead target segments; consider adjacent services (e.g. payout); prepare regional expansion |

### 5.3 Key KPIs reported to BOT/internally

TPV, active merchants, authorization success rate, chargeback rate (target < 0.9% per scheme threshold), fraud loss rate, uptime (target ≥ 99.95%), settlement accuracy, number of STRs filed to AMLO.

### 5.4 Strategic risks

Licence/PCI time and cost, sponsor-bank dependency, price competition, fraud/chargeback, and ongoing compliance (see ARCHITECTURE.md §9 and ROADMAP.md §5).

## 6. Roles & Governance

| Role | Key responsibilities |
| --- | --- |
| CEO / Managing Director | Strategy, BOT/sponsor-bank relations; at least one Thai-national director resident in Thailand (BOT rule) |
| Compliance Officer / MLRO | AML/KYC, AMLO reporting, BOT requirements, QSA liaison |
| DPO (Data Protection Officer) | PDPA, data-subject rights, processing governance |
| CISO / DevSecOps Lead | PCI-DSS v4.0, HSM/KMS, network segmentation, pentest/ASV |
| Head of Risk / Underwriting | Merchant risk tiering, reserves, chargeback/fraud |
| Head of Engineering / SRE | Availability, ledger, reconciliation, DR |
| Head of Finance | Paid-up capital (maintain ≥75%), settlement, financial projections |

## 7. Assumptions / TODO

[ASSUMPTION / TODO — confirm before submission / go-live]

- Sponsor bank / scheme certification — sponsor bank not yet selected and Visa/Mastercard certification not formally started; fee figures and certification timeline are estimates to be confirmed after signing (see ROADMAP.md).

- QSA vendor — QSA for PCI-DSS v4.0 L1 (RoC) and ASV for quarterly scans not yet selected; PCI costs are broad ranges (ROADMAP.md §4).

- Paid-up capital — plan assumes the THB 50M Acquiring threshold, maintained at ≥75% throughout operations; actual capital payment and that company objectives cover this business must be confirmed.

- Interchange / scheme fee / MDR rates — figures in Sections 3–4 are indicative and must be replaced with actual negotiated rates.

- TPV/revenue projections — strategic planning assumptions, not guarantees; to be revised against actuals and pipeline.

# ประมาณการทางการเงินและโครงสร้างทุน 50 ล้านบาท (ไทย)

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring Service) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้ขอ: [บริษัท / Company] · เวอร์ชัน 0.1 · วันที่จัดทำ: 2026-07-22 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md

ข้อจำกัดความรับผิด: เอกสารนี้เป็นเอกสารประกอบเชิงเทคนิค/การเงินสำหรับการยื่นคำขอ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายหรือการลงทุน ตัวเลขประมาณการต้องได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และที่ปรึกษากฎหมายด้านใบอนุญาต ธปท. ก่อนยื่นจริง

## 1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

[บริษัท / Company] ยื่นขอใบอนุญาต Acquiring Service ซึ่งกำหนด ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วขั้นต่ำ 50 ล้านบาท โดยบริษัทจะดำรงทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ “มีและคงไว้” (maintained capital) ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และจะรักษาระดับทุน ไม่ต่ำกว่า 75% (37.5 ล้านบาท) ของทุนขั้นต่ำตลอดการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ ธปท.

หลักการทางการเงินหลัก:

- แยกเงินลูกค้าออกจากเงินบริษัท (client money segregation) — เงินที่รับแทน merchant ในระหว่างรอ settlement จะเก็บใน บัญชีแยกต่างหาก (segregated / trust-style account) กับสถาบันการเงิน ไม่ปะปนกับทุนดำเนินงาน

- ทุนขั้นต่ำเป็นเงินสด/สินทรัพย์สภาพคล่องสูง — ถือเป็น buffer รองรับ operational risk, chargeback, settlement timing

- ประมาณการ 5 ปี สร้างบน 3 สถานการณ์ (Base / Conservative / Aggressive) พร้อมการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test)

- Liquidity & solvency ติดตามด้วยตัวชี้วัดรายเดือน (LCR-style, current ratio, capital adequacy) และรายงานต่อ ธปท. ตามงวด

## 2. โครงสร้างทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

### 2.1 องค์ประกอบของทุนและการจัดสรร

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 50,000,000 บาท แบ่งการจัดสรรเชิงบริหาร (ทุนยังคงเป็นของบริษัท เพียงจัดสรรวัตถุประสงค์การใช้):

| องค์ประกอบ | จำนวน (ล้านบาท) | สัดส่วน | รูปแบบสินทรัพย์ | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulatory capital buffer (คงไว้ ≥ 75%) | 37.50 | 75% | เงินฝากประจำ/พันธบัตรรัฐบาล/T-bill | ทุนขั้นต่ำตามเกณฑ์ ธปท. ห้ามนำไปใช้หมุนเวียน |
| Operational working capital | 7.50 | 15% | เงินฝากกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ | เงินเดือน, ค่าโครงสร้างพื้นฐาน, PCI/QSA, ค่าธรรมเนียม scheme |
| Settlement / chargeback reserve | 3.00 | 6% | เงินฝากสภาพคล่องสูง | รองรับ timing gap ของ settlement และ chargeback liability |
| Contingency / stress reserve | 2.00 | 4% | เงินฝากสภาพคล่องสูง | รองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด / fraud loss |
| รวม | 50.00 | 100% |  |  |

หมายเหตุ: Settlement reserve และ chargeback reserve ข้างต้นเป็น buffer ที่มาจากทุนบริษัท แยกต่างหาก จากเงินของ merchant ที่อยู่ในบัญชี segregated (ดูข้อ 5) — ไม่นับซ้ำ

### 2.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น (Cap Table) — โครงร่าง

| ผู้ถือหุ้น | ประเภท | สัดส่วน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้ก่อตั้ง / กรรมการไทย | สามัญ | [TODO %] | ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในไทย |
| นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ | สามัญ/บุริมสิทธิ | [TODO %] | หากต่างชาติถือข้างมากอาจต้องมี Foreign Business License (FBL) |
| ESOP pool | — | [TODO %] | ตามนโยบายบริษัท |

🔲 ASSUMPTION / TODO — โครงสร้างผู้ถือหุ้นจริง: สัดส่วนการถือหุ้นและสัญชาติผู้ถือหุ้นข้างมากยังไม่สรุป ต้องยืนยันก่อนยื่น เพราะกระทบเงื่อนไข FBL และ fit & proper ของกรรมการ/ผู้บริหาร

### 2.3 ที่มาของทุน (Source of Funds)

| แหล่งที่มา | จำนวน (ล้านบาท) | สถานะ | เอกสารหลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
| ทุนจากผู้ก่อตั้ง (paid-in) | [TODO] | [TODO] | หนังสือรับรอง, statement ธนาคาร |
| Equity round (นักลงทุน) | [TODO] | [TODO] | Share subscription agreement |
| รวม paid-up capital | 50.00 | ต้องชำระเต็มก่อนยื่น | ใบสำคัญรับชำระค่าหุ้น, บอจ.5 |

🔲 ASSUMPTION / TODO — การระดมทุนจริง: ยอดและกำหนดเวลาการชำระค่าหุ้นจริงยังไม่ยืนยัน ที่มาของเงินทุน ต้องผ่าน AML/CDD source-of-fund verification และรายงานตามเกณฑ์ ปปง. (AMLO) ก่อนรับเข้าเป็นทุน

## 3. สมมติฐานของประมาณการ (Key Assumptions)

| พารามิเตอร์ | สมมติฐาน Base | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Merchant discount rate (MDR) เฉลี่ย | 1.85% ของ TPV | รายได้หลัก; หัก interchange + scheme fee |
| Interchange + scheme fee (ต้นทุนขาย) | ~1.20% ของ TPV | จ่ายให้ issuer/scheme (net MDR margin ~0.65%) |
| ค่าธรรมเนียม gateway ต่อรายการ | 1.50 บาท/รายการ | สำหรับ authorization + 3DS |
| Chargeback rate | 0.10% ของจำนวนรายการ | ตั้งเป้าต่ำกว่าเกณฑ์ scheme (Visa/MC 0.9%–1.0%) |
| Fraud loss (net) | 0.03% ของ TPV | หลังหัก 3DS liability shift |
| Settlement cycle | T+1 / T+2 | ตามข้อตกลง sponsor bank |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | 20% | ตามประมวลรัษฎากร |
| อัตราดอกเบิ้ยรับจากทุน buffer | 2.0%/ปี | เงินฝากประจำ/พันธบัตรระยะสั้น |

🔲 ASSUMPTION / TODO — เศรษฐศาสตร์ต่อรายการ (unit economics): MDR, interchange และ scheme fee จริง ขึ้นกับสัญญากับ sponsor bank และ card scheme (Visa/Mastercard) ที่ยังไม่สรุป ตัวเลขข้างต้นเป็นค่าอ้างอิงตลาด

### 3.1 สมมติฐานปริมาณธุรกรรม (TPV — Total Payment Volume)

| ปี | TPV (ล้านบาท) | จำนวนรายการ (ล้านรายการ) | Merchant active |
| --- | --- | --- | --- |
| ปีที่ 1 | 1,200 | 4.0 | 300 |
| ปีที่ 2 | 4,500 | 15.0 | 1,200 |
| ปีที่ 3 | 12,000 | 40.0 | 3,500 |
| ปีที่ 4 | 24,000 | 80.0 | 7,000 |
| ปีที่ 5 | 40,000 | 130.0 | 12,000 |

จำนวนรายการปีที่ 2 เป็นต้นไป > 6 ล้านรายการ/ปี → ยืนยันความจำเป็นของ PCI-DSS Level 1 (สอดคล้อง ARCHITECTURE.md §1, §7)

## 4. ประมาณการทางการเงิน 5 ปี (Base Case)

### 4.1 งบกำไรขาดทุนโดยสรุป (P&L, หน่วย: ล้านบาท)

| รายการ | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายได้ MDR (net margin ~0.65% ของ TPV) | 7.80 | 29.25 | 78.00 | 156.00 | 260.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมรายการ + อื่น ๆ | 6.00 | 22.50 | 60.00 | 120.00 | 195.00 |
| รายได้รวม | 13.80 | 51.75 | 138.00 | 276.00 | 455.00 |
| ต้นทุนขาย (processing, 3DS, scheme pass-through) | (5.20) | (18.00) | (46.00) | (88.00) | (140.00) |
| กำไรขั้นต้น | 8.60 | 33.75 | 92.00 | 188.00 | 315.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ทีมตาม ROADMAP §3) | (18.00) | (26.00) | (38.00) | (52.00) | (66.00) |
| PCI-DSS / QSA / ASV / pentest | (4.50) | (5.00) | (5.50) | (6.00) | (6.50) |
| HSM/KMS + Infra (HA + DR) | (5.00) | (6.00) | (7.50) | (9.00) | (11.00) |
| ที่ปรึกษากฎหมาย / ใบอนุญาต / compliance | (2.50) | (1.50) | (1.50) | (1.80) | (2.00) |
| Chargeback + fraud loss | (0.50) | (1.80) | (4.80) | (9.60) | (16.00) |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น | (3.00) | (4.50) | (6.50) | (9.00) | (12.00) |
| EBITDA | (24.90) | (11.05) | 27.70 | 90.80 | 201.50 |
| ค่าเสื่อม/ตัดจำหน่าย | (1.50) | (2.00) | (2.50) | (3.00) | (3.50) |
| EBIT | (26.40) | (13.05) | 25.20 | 87.80 | 198.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยจากทุน buffer | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.00 |
| ภาษีเงินได้ (20%, เมื่อมีกำไรและใช้ผลขาดทุนสะสมหมด) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (14.40) | (39.80) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | (25.65) | (12.30) | 25.95 | 74.30 | 159.20 |
| ขาดทุนสะสม (ยกไป) | (25.65) | (37.95) | (12.00) | 62.30 | 221.50 |

จุดคุ้มทุน (break-even): คาดในปีที่ 3 (EBITDA เป็นบวก) และกำไรสุทธิสะสมเป็นบวกในปีที่ 4

### 4.2 กระแสเงินสด (Cash Flow โดยสรุป, ล้านบาท)

| รายการ | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เงินสดจากดำเนินงาน | (24.90) | (11.05) | 27.70 | 90.80 | 201.50 |
| เงินลงทุน (capex: HSM, infra) | (3.00) | (2.50) | (3.00) | (3.50) | (4.00) |
| เงินสดต้นงวด | 50.00 | 22.10 | 8.55 | 33.25 | 120.55 |
| เงินสดปลายงวด | 22.10 | 8.55 | 33.25 | 120.55 | 318.05 |

จุดวิกฤต liquidity: ปลายปีที่ 2 เงินสดเหลือ ~8.55 ล้านบาท ต่ำกว่า operational working capital ที่จัดสรร → ต้องมีแผนระดมทุนรอบเพิ่ม (bridge/Series) ปลายปีที่ 1 หรือกลางปีที่ 2 ก่อนถึงจุดนี้ (ดู runway ข้อ 6.3)

🔲 ASSUMPTION / TODO — Runway และการเพิ่มทุน: ประมาณการนี้ชี้ว่าลำพังทุน 50 ล้านไม่พอครอบคลุมช่วงขาดทุนสะสม ก่อน break-even บริษัทต้องวางแผนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม โดย ห้ามแตะ regulatory buffer 37.5 ล้านบาท

### 4.3 งบดุลโดยสรุป (Balance Sheet, ปลายปี, ล้านบาท)

| รายการ | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 | ปีที่ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สินทรัพย์สภาพคล่อง (ไม่รวมเงิน merchant) | 22.10 | 8.55 | 33.25 | 120.55 | 318.05 |
| สินทรัพย์ถาวรสุทธิ | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
| เงิน merchant ในบัญชี segregated (off-B/S ในเชิงบริหาร) | ~3.3 | ~12.3 | ~33 | ~66 | ~110 |
| หนี้สินหมุนเวียน (settlement payable ต่อ merchant) | ~3.3 | ~12.3 | ~33 | ~66 | ~110 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ทุน + กำไรสะสม) | 24.35 | 12.05 | 38.00 | 112.30 | 271.50 |

## 5. การบริหารเงินลูกค้าและ Settlement (Client Money & Settlement)

### 5.1 หลักการแยกเงิน (Segregation)

- เงินที่ได้รับจาก card network เพื่อ settle ให้ merchant ไม่ถือเป็นรายได้/สินทรัพย์ของบริษัท เป็นเพียง fiduciary liability

- เก็บใน บัญชีแยกต่างหาก (segregated account) ที่สถาบันการเงินที่ ธปท. กำกับ แยกจากบัญชีดำเนินงานของบริษัท

- ห้ามนำเงิน merchant ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน หรือลงทุนใด ๆ (no commingling)

- กระทบยอด (reconciliation) เงินในบัญชี segregated กับยอด settlement payable ใน ledger ทุกวันทำการ โดยอ้างอิง ledger_entries(settlement) (double-entry, append-only) ตาม ARCHITECTURE.md §6

### 5.2 บทบาทและอำนาจอนุมัติ (Roles & Authority)

| บทบาท | หน้าที่ด้านการเงิน | อำนาจ |
| --- | --- | --- |
| CFO / Head of Finance | นโยบายเงินทุน, กำกับ solvency/liquidity, รายงาน ธปท. | อนุมัติสูงสุด, เจ้าของ capital plan |
| Treasury Manager | บริหาร buffer, บัญชี segregated, reconciliation รายวัน | ดำเนินการภายใต้ limit ที่ CFO กำหนด |
| Compliance Officer | AML/CDD source-of-fund, รายงาน ปปง., เกณฑ์ ธปท. | veto ธุรกรรมที่มีความเสี่ยง AML |
| Internal Audit | ตรวจสอบการแยกเงิน, reconciliation, capital adequacy | รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ |
| External Auditor (CPA) | รับรองงบการเงินและประมาณการ | อิสระ |

### 5.3 Chargeback & Reserve

- ตั้งสำรอง chargeback แบบ dynamic ตาม risk profile ของ merchant (rolling reserve สำหรับ merchant ความเสี่ยงสูง)

- Chargeback liability เชื่อมกับ dispute/chargeback workflow (ROADMAP.md Phase 3) และ 3DS 2.x liability shift (EMV 3DS)

- ตั้งเป้า chargeback rate < 0.10% ต่ำกว่าเกณฑ์ card scheme (Visa VDMP / Mastercard ECM) อย่างมีนัยสำคัญ

## 6. สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ (Liquidity & Solvency)

### 6.1 ตัวชี้วัดและเกณฑ์เตือน (Thresholds)

| ตัวชี้วัด | สูตร | เกณฑ์เป้าหมาย | ระดับเตือน (Amber) | ระดับวิกฤต (Red) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capital adequacy | ทุนที่คงไว้ / ทุนขั้นต่ำ 50 ล้าน | ≥ 100% | < 90% | < 75% (ผิดเกณฑ์ ธปท.) |
| Current ratio | สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน | ≥ 1.5 | < 1.2 | < 1.0 |
| Liquidity coverage (LCR-style) | สินทรัพย์สภาพคล่องสูง / กระแสจ่ายสุทธิ 30 วัน | ≥ 1.2 | < 1.1 | < 1.0 |
| Segregation ratio | ยอดบัญชี segregated / settlement payable | = 100% | < 100% | < 100% (ต้องเติมทันที) |
| Cash runway | เงินสดดำเนินงาน / เงินเผาต่อเดือน | ≥ 12 เดือน | < 9 เดือน | < 6 เดือน |

### 6.2 การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)

ทดสอบราย 6 เดือน อย่างน้อยตามสถานการณ์:

- Settlement delay — sponsor bank ชะลอ settlement 5 วันทำการ → ทดสอบว่า buffer + segregated account รองรับได้

- Chargeback spike — chargeback พุ่งเป็น 3 เท่า (0.30%) ต่อเนื่อง 3 เดือน → ทดสอบ reserve

- Revenue shortfall — TPV ต่ำกว่า Base 40% → ทดสอบ runway และ capital adequacy

- Fraud event — เหตุ fraud ครั้งเดียวมูลค่า 5 ล้านบาท → ทดสอบ contingency reserve

- Operational outage — downtime กระทบรายได้ + ค่าปรับ SLA (อ้างอิง availability ≥ 99.95%, ARCHITECTURE.md §8)

### 6.3 สถานการณ์จำลอง (Scenario Analysis)

| สถานการณ์ | TPV vs Base | EBITDA break-even | เงินสดต่ำสุด | ความเห็น |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservative | -40% | ปีที่ 4 | ~2–3 ล้าน (ปีที่ 2–3) | ต้องเพิ่มทุน ~15–20 ล้านก่อนปีที่ 2 |
| Base | — | ปีที่ 3 | ~8.55 ล้าน (ปีที่ 2) | ต้องเตรียม bridge ปลายปีที่ 1 |
| Aggressive | +50% | ปีที่ 2 | ~18 ล้าน (ปีที่ 2) | อาจไม่ต้องเพิ่มทุน |

สรุปด้านสภาพคล่อง: ในทุกสถานการณ์ regulatory buffer 37.5 ล้านบาทต้องคงอยู่ครบ และไม่ถูกนำมาชดเชยการขาดทุน การขาดสภาพคล่องเชิงดำเนินงานต้องแก้ด้วยการเพิ่มทุน/หนี้ระยะยาว ไม่ใช่การลดทุนขั้นต่ำ

## 7. การกำกับ การรายงาน และการควบคุมภายใน (Governance & Reporting)

| รายงาน | ความถี่ | ผู้รับ | อ้างอิงเกณฑ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำรงทุน (capital maintenance ≥ 75%) | รายเดือน + รายไตรมาส | ธปท. | พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน 2560 |
| งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรอง | รายปี | ธปท. / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | มาตรฐานบัญชีไทย |
| Reconciliation บัญชี segregated | รายวัน | Treasury / Internal Audit | เกณฑ์การแยกเงิน |
| รายงานธุรกรรมน่าสงสัย (STR/CTR) | ตามเหตุการณ์ | ปปง. (AMLO) | พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน |
| เหตุการณ์ด้าน IT/ไซเบอร์ | ตามเหตุการณ์ + งวด | ธปท. | ประกาศ ธปท. ด้าน IT/cyber resilience |
| การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล | ภายใน 72 ชม. | PDPC | PDPA พ.ศ. 2562 |

การควบคุมภายในหลัก: dual control และ split knowledge สำหรับการโยกย้ายเงิน buffer/reserve (สอดคล้องหลัก key management PCI Req 3), maker-checker สำหรับ payout, และ segregation of duties ระหว่าง Treasury / Compliance / Internal Audit

## 8. รายการสมมติฐานและสิ่งที่ต้องยืนยัน (Assumptions & TODO — สรุป)

| # | รายการ | ผู้รับผิดชอบ | Deadline (อ้าง ROADMAP) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | โครงสร้างผู้ถือหุ้น + สัญชาติ (FBL?) | Legal / Founders | ก่อนยื่น ธปท. (เตรียมนิติบุคคล 45 วัน) |
| A2 | ยอด/กำหนดชำระค่าหุ้นจริง + source of funds (AML) | Finance / Compliance | ก่อนยื่น |
| A3 | สัญญา sponsor bank + MDR/interchange จริง | Product / BD | Critical path เส้นทาง B |
| A4 | QSA vendor + ขอบเขต/ราคา PCI-DSS L1 | Security / DevSecOps | Phase 4 (Q4 2026) |
| A5 | แผนเพิ่มทุน/bridge ก่อน break-even | CFO / Board | ปลายปีที่ 1 |
| A6 | ธนาคารที่เปิดบัญชี segregated + เงื่อนไข trust | Treasury / Legal | ก่อน go-live |

# 5-year financial projections + registered capital structure of 50M THB for Acquiring service, liquidity/solvency (English)

Supporting document for the license application for Acquiring Service (electronic payment acceptance) under the Payment Systems Act B.E. 2560, supervised by the Bank of Thailand (BOT / ธปท.). Applicant: [บริษัท / Company] · Version 0.1 · Date: 2026-07-22 Related docs: ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md

Disclaimer: This is a technical/financial supporting document, not legal or investment advice. All projected figures must be certified by a licensed CPA and reviewed by BOT-licensing counsel before submission.

## 1. Executive Summary

[บริษัท / Company] applies for an Acquiring Service license, which mandates a minimum paid-up registered capital of THB 50 million. This capital is treated as maintained capital (held, not consumed), and the company will keep it at no less than 75% (THB 37.5M) of the minimum threshold at all times, per BOT rules.

Core financial principles:

- Client money segregation — funds received on behalf of merchants pending settlement are held in a segregated / trust-style account at a supervised financial institution, never commingled with operating capital.

- Minimum capital held as cash / highly liquid assets — serving as a buffer for operational risk, chargebacks and settlement timing.

- 5-year projection built on three scenarios (Base / Conservative / Aggressive) plus stress testing.

- Liquidity & solvency tracked via monthly metrics (LCR-style, current ratio, capital adequacy) and reported to BOT on the required cadence.

## 2. Registered Capital Structure — THB 50 Million

### 2.1 Capital Components & Allocation

Paid-up capital of THB 50,000,000, with a managerial (purpose) allocation — the capital remains the company’s:

| Component | Amount (THB M) | Share | Asset form | Purpose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulatory capital buffer (keep ≥ 75%) | 37.50 | 75% | Fixed deposit / govt bonds / T-bills | BOT minimum capital; not to be used as working capital |
| Operational working capital | 7.50 | 15% | Current / savings deposits | Payroll, infra, PCI/QSA, scheme fees |
| Settlement / chargeback reserve | 3.00 | 6% | Highly liquid deposits | Absorbs settlement timing gaps and chargeback liability |
| Contingency / stress reserve | 2.00 | 4% | Highly liquid deposits | Unexpected events / fraud loss |
| Total | 50.00 | 100% |  |  |

Note: Settlement and chargeback reserves above are company-funded buffers, separate from merchant funds held in the segregated account (see §5) — not double-counted.

### 2.2 Cap Table — Outline

| Shareholder | Type | Share | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Founders / Thai director(s) | Ordinary | [TODO %] | At least one director must be a Thai national resident in Thailand |
| Strategic investor(s) | Ordinary / Preferred | [TODO %] | Foreign majority ownership may require a Foreign Business License (FBL) |
| ESOP pool | — | [TODO %] | Per company policy |

🔲 ASSUMPTION / TODO — actual shareholding: Ownership percentages and majority-shareholder nationality are not finalized. Must be confirmed before submission as they affect FBL requirements and directors’/executives’ fit & proper.

### 2.3 Source of Funds

| Source | Amount (THB M) | Status | Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| Founder paid-in capital | [TODO] | [TODO] | Certificates, bank statements |
| Equity round (investors) | [TODO] | [TODO] | Share subscription agreement |
| Total paid-up capital | 50.00 | Must be fully paid before filing | Share payment receipts, BOJ.5 |

🔲 ASSUMPTION / TODO — actual fundraising: Amounts and payment timing are unconfirmed. Source of funds must pass AML/CDD source-of-fund verification and be reported per AMLO (ปปง.) rules before being accepted as capital.

## 3. Key Assumptions

| Parameter | Base assumption | Note |
| --- | --- | --- |
| Average Merchant Discount Rate (MDR) | 1.85% of TPV | Primary revenue; net of interchange + scheme fees |
| Interchange + scheme fee (COGS) | ~1.20% of TPV | Paid to issuer/scheme (net MDR margin ~0.65%) |
| Gateway fee per transaction | THB 1.50 / txn | For authorization + 3DS |
| Chargeback rate | 0.10% of transactions | Target well below scheme thresholds (Visa/MC 0.9%–1.0%) |
| Net fraud loss | 0.03% of TPV | After 3DS liability shift |
| Settlement cycle | T+1 / T+2 | Per sponsor-bank agreement |
| Corporate income tax | 20% | Thai Revenue Code |
| Interest yield on buffer | 2.0% p.a. | Fixed deposit / short-term bonds |

🔲 ASSUMPTION / TODO — unit economics: Actual MDR, interchange and scheme fees depend on unresolved contracts with the sponsor bank and card schemes (Visa/Mastercard). Figures above are market reference points.

### 3.1 Transaction Volume Assumptions (TPV — Total Payment Volume)

| Year | TPV (THB M) | Transactions (M) | Active merchants |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 1,200 | 4.0 | 300 |
| Y2 | 4,500 | 15.0 | 1,200 |
| Y3 | 12,000 | 40.0 | 3,500 |
| Y4 | 24,000 | 80.0 | 7,000 |
| Y5 | 40,000 | 130.0 | 12,000 |

From Y2, transactions exceed 6M/year → confirms the need for PCI-DSS Level 1 (aligns with ARCHITECTURE.md §1, §7).

## 4. 5-Year Financial Projections (Base Case)

### 4.1 Summary P&L (THB M)

| Item | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDR revenue (net margin ~0.65% of TPV) | 7.80 | 29.25 | 78.00 | 156.00 | 260.00 |
| Per-transaction & other fees | 6.00 | 22.50 | 60.00 | 120.00 | 195.00 |
| Total revenue | 13.80 | 51.75 | 138.00 | 276.00 | 455.00 |
| COGS (processing, 3DS, scheme pass-through) | (5.20) | (18.00) | (46.00) | (88.00) | (140.00) |
| Gross profit | 8.60 | 33.75 | 92.00 | 188.00 | 315.00 |
| Personnel (team per ROADMAP §3) | (18.00) | (26.00) | (38.00) | (52.00) | (66.00) |
| PCI-DSS / QSA / ASV / pentest | (4.50) | (5.00) | (5.50) | (6.00) | (6.50) |
| HSM/KMS + Infra (HA + DR) | (5.00) | (6.00) | (7.50) | (9.00) | (11.00) |
| Legal / licensing / compliance | (2.50) | (1.50) | (1.50) | (1.80) | (2.00) |
| Chargeback + fraud loss | (0.50) | (1.80) | (4.80) | (9.60) | (16.00) |
| Other operating expenses | (3.00) | (4.50) | (6.50) | (9.00) | (12.00) |
| EBITDA | (24.90) | (11.05) | 27.70 | 90.80 | 201.50 |
| Depreciation & amortization | (1.50) | (2.00) | (2.50) | (3.00) | (3.50) |
| EBIT | (26.40) | (13.05) | 25.20 | 87.80 | 198.00 |
| Interest income on buffer | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.00 |
| Income tax (20%, after loss carryforward used) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (14.40) | (39.80) |
| Net profit (loss) | (25.65) | (12.30) | 25.95 | 74.30 | 159.20 |
| Accumulated P&L (carried) | (25.65) | (37.95) | (12.00) | 62.30 | 221.50 |

Break-even: EBITDA turns positive in Y3; cumulative net profit turns positive in Y4.

### 4.2 Summary Cash Flow (THB M)

| Item | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating cash flow | (24.90) | (11.05) | 27.70 | 90.80 | 201.50 |
| Investing (capex: HSM, infra) | (3.00) | (2.50) | (3.00) | (3.50) | (4.00) |
| Opening cash | 50.00 | 22.10 | 8.55 | 33.25 | 120.55 |
| Closing cash | 22.10 | 8.55 | 33.25 | 120.55 | 318.05 |

Liquidity pinch point: End of Y2 leaves ~THB 8.55M, below allocated operational working capital → a bridge/Series raise is required by end of Y1 or mid-Y2, before reaching this point (see runway §6.3).

🔲 ASSUMPTION / TODO — runway & top-up: This projection shows THB 50M alone is insufficient to cover the cumulative loss period before break-even. Additional working capital must be planned, without touching the THB 37.5M regulatory buffer.

### 4.3 Summary Balance Sheet (year-end, THB M)

| Item | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liquid assets (excl. merchant funds) | 22.10 | 8.55 | 33.25 | 120.55 | 318.05 |
| Net fixed assets | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
| Merchant funds in segregated account (managerially off-B/S) | ~3.3 | ~12.3 | ~33 | ~66 | ~110 |
| Current liabilities (settlement payable to merchants) | ~3.3 | ~12.3 | ~33 | ~66 | ~110 |
| Shareholders’ equity (capital + retained earnings) | 24.35 | 12.05 | 38.00 | 112.30 | 271.50 |

## 5. Client Money & Settlement

### 5.1 Segregation Principle

- Funds received from card networks to settle merchants are not company revenue/assets — a fiduciary liability only.

- Held in a segregated account at a BOT-supervised institution, separate from the company’s operating account.

- Merchant funds must never be used as working capital or invested (no commingling).

- The segregated account is reconciled against settlement payable in the ledger every business day, referencing ledger_entries(settlement) (double-entry, append-only) per ARCHITECTURE.md §6.

### 5.2 Roles & Authority

| Role | Financial responsibility | Authority |
| --- | --- | --- |
| CFO / Head of Finance | Capital policy, solvency/liquidity oversight, BOT reporting | Highest approval; owns capital plan |
| Treasury Manager | Buffer management, segregated account, daily reconciliation | Acts within CFO-defined limits |
| Compliance Officer | AML/CDD source-of-fund, AMLO reporting, BOT rules | Veto over AML-risky transactions |
| Internal Audit | Audits segregation, reconciliation, capital adequacy | Reports to Audit Committee |
| External Auditor (CPA) | Certifies financials & projections | Independent |

### 5.3 Chargeback & Reserve

- Dynamic chargeback reserve per merchant risk profile (rolling reserve for high-risk merchants).

- Chargeback liability linked to the dispute/chargeback workflow (ROADMAP.md Phase 3) and 3DS 2.x liability shift (EMV 3DS).

- Target chargeback rate < 0.10%, significantly below card-scheme thresholds (Visa VDMP / Mastercard ECM).

## 6. Liquidity & Solvency

### 6.1 Metrics & Thresholds

| Metric | Formula | Target | Amber | Red |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capital adequacy | Maintained capital / THB 50M minimum | ≥ 100% | < 90% | < 75% (BOT breach) |
| Current ratio | Current assets / current liabilities | ≥ 1.5 | < 1.2 | < 1.0 |
| Liquidity coverage (LCR-style) | HQLA / net 30-day outflow | ≥ 1.2 | < 1.1 | < 1.0 |
| Segregation ratio | Segregated balance / settlement payable | = 100% | < 100% | < 100% (top up now) |
| Cash runway | Operating cash / monthly burn | ≥ 12 mo | < 9 mo | < 6 mo |

### 6.2 Stress Testing

Run at least semi-annually across:

- Settlement delay — sponsor bank delays settlement by 5 business days → buffer + segregated account coverage.

- Chargeback spike — chargebacks triple (0.30%) for 3 months → reserve adequacy.

- Revenue shortfall — TPV 40% below Base → runway and capital adequacy.

- Fraud event — single fraud loss of THB 5M → contingency reserve.

- Operational outage — downtime impacting revenue + SLA penalties (availability ≥ 99.95%, ARCHITECTURE.md §8).

### 6.3 Scenario Analysis

| Scenario | TPV vs Base | EBITDA break-even | Lowest cash | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservative | -40% | Y4 | ~THB 2–3M (Y2–Y3) | Needs ~THB 15–20M raise before Y2 |
| Base | — | Y3 | ~THB 8.55M (Y2) | Prepare a bridge by end of Y1 |
| Aggressive | +50% | Y2 | ~THB 18M (Y2) | May not need a raise |

Liquidity conclusion: In every scenario the THB 37.5M regulatory buffer must remain fully intact and never offset operating losses. Operating liquidity gaps must be closed via capital/long-term debt raises, not by reducing minimum capital.

## 7. Governance, Reporting & Internal Controls

| Report | Frequency | Recipient | Basis |
| --- | --- | --- | --- |
| Capital maintenance (≥ 75%) | Monthly + quarterly | BOT (ธปท.) | Payment Systems Act B.E. 2560 |
| Audited financial statements | Annual | BOT / DBD | Thai accounting standards |
| Segregated-account reconciliation | Daily | Treasury / Internal Audit | Segregation rules |
| Suspicious/cash transaction reports (STR/CTR) | Event-driven | AMLO (ปปง.) | Anti-Money Laundering Act |
| IT / cyber incidents | Event-driven + periodic | BOT | BOT IT/cyber resilience notifications |
| Personal data breach | Within 72 hours | PDPC | PDPA B.E. 2562 |

Key internal controls: dual control and split knowledge for moving buffer/reserve funds (consistent with PCI Req 3 key-management principles), maker-checker for payouts, and segregation of duties across Treasury / Compliance / Internal Audit.

## 8. Assumptions & TODO — Summary

| # | Item | Owner | Deadline (per ROADMAP) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Shareholding structure + nationality (FBL?) | Legal / Founders | Before BOT filing (45-day entity prep) |
| A2 | Actual share payment amounts/timing + source of funds (AML) | Finance / Compliance | Before filing |
| A3 | Sponsor-bank contract + actual MDR/interchange | Product / BD | Critical path (Track B) |
| A4 | QSA vendor + PCI-DSS L1 scope/pricing | Security / DevSecOps | Phase 4 (Q4 2026) |
| A5 | Top-up/bridge plan before break-even | CFO / Board | End of Y1 |
| A6 | Bank for segregated account + trust terms | Treasury / Legal | Before go-live |

End of document — docs/compliance/02-financial-projections-capital.md

# โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และ fit & proper (ไทย)

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring — Full Acquiring Gateway) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) · ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท เอกสารชุด: 03-shareholder-board-fit-proper.md — เชื่อมโยงกับ COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md ข้อสงวน: เอกสารนี้เป็นแม่แบบเชิงปฏิบัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องให้ที่ปรึกษากฎหมายด้านใบอนุญาต ธปท. ทวนสอบก่อนยื่นจริง

⚠️ สมมติฐาน / รายการค้าง (TODO) ที่ต้องปิดก่อนยื่นจริง

รายการต่อไปนี้เป็น ตัวเลข/คู่ค้าจริง ที่ยังไม่ผูกในเอกสารนี้ ห้ามกรอกด้วยข้อมูลสมมติเมื่อยื่น ธปท.

- [TODO-CAP] ยอดทุนจดทะเบียนชำระแล้วจริง และหลักฐานการชำระ (บัญชีเงินฝาก/หนังสือรับรองธนาคาร) — ต้องไม่ต่ำกว่า 50,000,000 บาท และคงไว้ ≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน

- [TODO-SPONSOR] ธนาคารผู้สนับสนุน (sponsor bank) / คู่สัญญา card scheme (Visa/Mastercard) — ยังไม่สรุป มีผลต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์และเงื่อนไข scheme

- [TODO-QSA] ผู้ประเมิน PCI-DSS (QSA vendor) ที่จะออก RoC — ยังไม่เลือก (ดู ARCHITECTURE.md §7)

- [TODO-UBO] รายชื่อ UBO จริง สัดส่วนการถือหุ้นจริง และสายการถือหุ้น (ownership chain) จนถึงบุคคลธรรมดา — ต้องยืนยันด้วยบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ณ วันยื่น

- [TODO-FBL] กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติเกินเกณฑ์ ต้องประเมินความจำเป็นของ Foreign Business License (FBL) ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

- [TODO-BOARD] รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงจริง พร้อมประวัติและเอกสาร fit & proper ครบชุด

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารนี้แสดงต่อ ธปท. ว่า [บริษัท / Company] มี (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) (2) คณะกรรมการและผู้บริหารที่มีองค์ประกอบเหมาะสม มีความเป็นอิสระ และมีความรู้ความสามารถ (3) กระบวนการประเมินคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม (fit & proper) ที่เป็นระบบ และ (4) การควบคุมการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น/กรรมการอย่างต่อเนื่องหลังได้รับใบอนุญาต

ครอบคลุมสอดคล้องกับ: - พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 และประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง (ธรรมาภิบาล, ผู้มีอำนาจควบคุม, การรายงานการเปลี่ยนแปลง) - พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน — สำนักงาน ปปง. (AMLO): การระบุ UBO ตามหลัก CDD - พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) — สำนักงาน PDPC: การเก็บ/ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ/ผู้ถือหุ้น - PCI-DSS v4.0 — ในส่วนบุคลากรที่เข้าถึงสภาพแวดล้อมข้อมูลบัตร (CDE) ต้องผ่านการตรวจประวัติ (Req. 12.x, personnel screening)

## 2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น (Shareholder Structure)

### 2.1 หลักการ

- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ≥ 50,000,000 บาท (เกณฑ์บริการ Acquiring ตาม COMPLIANCE-TH.md §2) และคงไว้ ≥ 75% ตลอดเวลา — มีการติดตามอัตราส่วนความเพียงพอของทุนทุกไตรมาส

- ผู้ถือหุ้นทุกทอดตรวจสอบได้จนถึง บุคคลธรรมดา ที่เป็น UBO

- กรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในไทย (ตาม §3 ของ COMPLIANCE-TH.md)

- โครงสร้างถือหุ้นแบบชั้นซ้อน (holding layer) ที่ทำให้ตรวจสอบ UBO ได้ยาก — ไม่อนุญาต เว้นแต่มีเหตุผลทางธุรกิจที่อธิบายได้และเปิดเผยครบ

### 2.2 ตารางผู้ถือหุ้น (แม่แบบ — เติมข้อมูลจริงจาก บอจ.5)

| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | ประเภท | สัญชาติ | จำนวนหุ้น | % ถือหุ้น | สิทธิออกเสียง % | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ผู้ก่อตั้ง/บุคคล A] | บุคคลธรรมดา | ไทย | [TODO-UBO] | [TODO-UBO] | [TODO-UBO] | UBO |
| 2 | [บริษัทโฮลดิ้ง B] | นิติบุคคล | ไทย | [TODO-UBO] | [TODO-UBO] | [TODO-UBO] | ต้องเปิด ownership chain ต่อ |
| 3 | [นักลงทุน C] | นิติบุคคล/ต่างชาติ | [TODO] | [TODO-UBO] | [TODO-UBO] | [TODO-UBO] | ตรวจเกณฑ์ FBL [TODO-FBL] |
| — | รวม |  |  |  | 100% | 100% |  |

สัดส่วนต่างชาติรวมทุกทอด: [TODO-FBL] — หากรวมแล้ว ≥ 50% ต้องประเมินความจำเป็นของ FBL และผลต่อเงื่อนไข ธปท.

### 2.3 เกณฑ์สัดส่วนที่ต้องรายงาน/ขออนุมัติ

| เหตุการณ์ | เกณฑ์ | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (major shareholder) | ถือ ≥ 10% ของทุนหรือสิทธิออกเสียง | ต้องผ่าน fit & proper และแจ้ง ธปท. |
| การเปลี่ยนผู้มีอำนาจควบคุม | ได้มา/เปลี่ยนอำนาจควบคุมกิจการ | แจ้ง/ขออนุมัติ ธปท. ล่วงหน้า ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง |
| การเปลี่ยนสัดส่วน ≥ 5% | เพิ่ม/ลดข้ามขั้น 5%, 10%, 25%, 50% | บันทึกในทะเบียน และประเมินผลต่อเงื่อนไขใบอนุญาต |
| การลดทุน | ทำให้ทุนต่ำกว่าเกณฑ์หรือต่ำกว่า 75% | ห้าม เว้นแต่ได้รับอนุมัติ ธปท. ก่อน |

## 3. ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficial Ownership — UBO)

### 3.1 นิยามและเกณฑ์การระบุ (สอดคล้อง ปปง./AMLO)

UBO = บุคคลธรรมดาที่ (ก) ถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรง/ทางอ้อม ≥ 25% หรือ (ข) ใช้อำนาจควบคุมกิจการโดยวิธีอื่น (เช่น สิทธิแต่งตั้งกรรมการข้างมาก ข้อตกลงผู้ถือหุ้น) หรือ (ค) กรณีไม่พบตาม (ก)/(ข) ให้ระบุ ผู้บริหารระดับสูงสุด เป็น UBO โดยอนุโลม

### 3.2 ขั้นตอนพิสูจน์ UBO

- รวบรวมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และหนังสือรับรองบริษัททุกทอด

- สร้าง ownership chain diagram จากนิติบุคคลจนถึงบุคคลธรรมดา คำนวณสัดส่วนแบบคูณต่อทอด (multiplication of holdings)

- ระบุ UBO ทุกรายที่ผ่านเกณฑ์ 25% หรือมีอำนาจควบคุม

- คัดกรอง UBO กับ sanction list (UN, OFAC, EU) และ PEP (Politically Exposed Persons) ก่อนยื่นและทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง

- จัดเก็บเอกสารระบุตัวตน (บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง) ภายใต้ PDPA (ดู §7)

### 3.3 ตาราง UBO (แม่แบบ)

| UBO | สัญชาติ | เส้นทางการถือหุ้น | สัดส่วนทางอ้อมรวม % | PEP? | ผล sanction/PEP screening | วันที่คัดกรองล่าสุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [บุคคล A] | ไทย | ถือตรง | [TODO-UBO] | ไม่/ใช่ | Clear/[TODO] | [TODO] |
| [บุคคล X] | [TODO] | ผ่าน [โฮลดิ้ง B] | [TODO-UBO] | ไม่/ใช่ | Clear/[TODO] | [TODO] |

## 4. องค์ประกอบคณะกรรมการ (Board Composition)

### 4.1 หลักการธรรมาภิบาล

- ขนาดคณะกรรมการ: 5–9 คน เพื่อความคล่องตัวและถ่วงดุล

- กรรมการอิสระ ≥ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- แยกบทบาท ประธานกรรมการ ออกจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

- กรรมการ ≥ 1 คนเป็นสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในไทย (ข้อกำหนดคุณสมบัติผู้ขอ)

- มีคณะกรรมการชุดย่อยด้าน ตรวจสอบ (Audit) และ บริหารความเสี่ยง (Risk) เป็นอย่างน้อย

### 4.2 องค์ประกอบและความรับผิดชอบ (แม่แบบ)

| ตำแหน่ง | ประเภท | คุณสมบัติหลัก | ความรับผิดชอบด้านกำกับ |
| --- | --- | --- | --- |
| ประธานกรรมการ | Non-executive | ประสบการณ์บริหารสถาบันการเงิน/payment | กำกับทิศทาง, ธรรมาภิบาล |
| กรรมการอิสระ 1 | Independent | ผู้เชี่ยวชาญบัญชี/การเงิน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| กรรมการอิสระ 2 | Independent | ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย/compliance | กำกับ AML/PDPA |
| CEO | Executive | ประสบการณ์ payment/fintech | รับผิดชอบผลการดำเนินงานรวม |
| กรรมการ (ไทย, residency) | Executive/Non-exec | สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่ในไทย | เงื่อนไขคุณสมบัติผู้ขอ |
| กรรมการด้านเทคโนโลยี | Executive | IT security/PCI/architecture | กำกับ cyber resilience, PCI-DSS v4.0 |

[TODO-BOARD] เติมรายชื่อจริง พร้อมประวัติ (CV), หนังสือรับรองการเป็นกรรมการ และแบบ fit & proper รายบุคคล

### 4.3 บทบาทผู้บริหารสำคัญที่ต้องผ่าน fit & proper

CEO, CFO, Chief Compliance Officer / AMLCO (เจ้าหน้าที่กำกับ AML ตาม ปปง.), CISO (ผู้รับผิดชอบ PCI-DSS/cyber), DPO (Data Protection Officer ตาม PDPA), Head of Internal Audit, Head of Risk

## 5. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม (Fit & Proper Criteria)

การประเมิน fit & proper ใช้กับ กรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (≥10%) และ UBO ครอบคลุม 4 มิติ:

### 5.1 ความซื่อสัตย์และชื่อเสียง (Honesty & Integrity)

- ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ทุจริต ฉ้อโกง ฟอกเงิน

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/พิทักษ์ทรัพย์

- ไม่เคยถูกเพิกถอน/พักใบอนุญาตด้านการเงินโดยหน่วยงานกำกับ

- ไม่อยู่ในบัญชี sanction หรือรายชื่อผู้กระทำผิดของ ปปง.

### 5.2 ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (Competence & Capability)

- มีคุณวุฒิ/ประสบการณ์เหมาะสมกับบทบาท (การเงิน, payment, IT security, compliance)

- สามารถอุทิศเวลาให้กับหน้าที่ได้เพียงพอ

### 5.3 ฐานะการเงิน (Financial Soundness)

- ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ร้ายแรง/ถูกฟ้องล้มละลาย

### 5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest & Independence)

- เปิดเผยการถือหุ้น/ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวโยงกัน

- กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ที่กระทบความเป็นอิสระ

### 5.5 ตารางลักษณะต้องห้าม (Disqualification Matrix)

| ลักษณะต้องห้าม | ผล |
| --- | --- |
| เคยต้องโทษคดีทุจริต/ฟอกเงิน (คำพิพากษาถึงที่สุด) | ขาดคุณสมบัติ |
| เป็นบุคคลล้มละลาย/ไร้ความสามารถ | ขาดคุณสมบัติ |
| ถูกหน่วยงานกำกับเพิกถอน/พักใบอนุญาต | ขาดคุณสมบัติ (ตามระยะเวลาที่กำหนด) |
| อยู่ใน sanction list (UN/OFAC/EU) | ขาดคุณสมบัติ |
| ปกปิดข้อมูลสำคัญในแบบ fit & proper | ขาดคุณสมบัติ + ทบทวนความน่าเชื่อถือ |

## 6. กระบวนการและวงจร fit & proper

### 6.1 ขั้นตอน (Onboarding)

- ผู้ได้รับการเสนอชื่อกรอก แบบประเมิน fit & proper + ให้ความยินยอมตรวจประวัติ (PDPA consent)

- Compliance ตรวจ: sanction/PEP screening, ประวัติอาชญากรรม (หนังสือรับรองความประพฤติ), เครดิตบูโร (กรณีที่เกี่ยวข้อง), ทะเบียนล้มละลาย, ฐานข้อมูลหน่วยกำกับ

- คณะกรรมการสรรหา/Nomination พิจารณาและเสนอคณะกรรมการอนุมัติ

- แจ้ง/ยื่นต่อ ธปท. ตามที่ประกาศกำหนดก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง (สำหรับกรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

- จัดเก็บเอกสารในทะเบียน fit & proper แบบควบคุมการเข้าถึง

### 6.2 การทบทวนต่อเนื่อง (Ongoing)

| กิจกรรม | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ทบทวน fit & proper รายบุคคล | อย่างน้อยปีละครั้ง | Compliance |
| Sanction/PEP re-screening (กรรมการ, UBO, ผู้ถือหุ้น ≥10%) | อย่างน้อยปีละครั้ง + เมื่อ list เปลี่ยน | Compliance/AMLCO |
| ปรับปรุงทะเบียนผู้ถือหุ้น/UBO | เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (ภายใน 15 วันทำการ) | Corporate Secretary |
| รายงานการเปลี่ยนกรรมการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อ ธปท. | ตามกำหนดในประกาศ (ปกติ ล่วงหน้า/ทันทีที่เกิดเหตุ) | Compliance |
| ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ | ปีละครั้ง | Nomination Committee |

### 6.3 การรายงานเหตุการณ์ (Event-driven)

หากพบว่าบุคคลใด ขาดคุณสมบัติ/มีลักษณะต้องห้ามภายหลัง → ระงับอำนาจ, รายงานคณะกรรมการและ ธปท. โดยไม่ชักช้า, จัดหาผู้ทดแทนที่ผ่าน fit & proper

## 7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในกระบวนการนี้

- เก็บข้อมูลกรรมการ/ผู้ถือหุ้น/UBO เท่าที่จำเป็น ตามฐานทางกฎหมาย (การปฏิบัติตามกฎหมาย + ความยินยอม)

- แจ้ง privacy notice ก่อนตรวจประวัติ และขอความยินยอมสำหรับข้อมูลอ่อนไหว (เช่น ประวัติอาชญากรรม)

- เก็บรักษาแบบเข้ารหัส จำกัดการเข้าถึง (RBAC) และกำหนดระยะเวลาเก็บ (retention) ตามข้อกำหนด ธปท./PDPA

- DPO กำกับดูแลการประมวลผลข้อมูลนี้ และรองรับสิทธิของเจ้าของข้อมูลตาม PDPA

## 8. เอกสารประกอบที่ต้องแนบกับคำขอ (Checklist)

- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ล่าสุด + หนังสือรับรองบริษัท (วัตถุประสงค์ครอบคลุมธุรกิจ payment)

- หลักฐานทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ≥ 50 ล้านบาท [TODO-CAP]

- แผนภาพโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ ownership chain ถึง UBO [TODO-UBO]

- ตาราง UBO + ผลคัดกรอง sanction/PEP

- รายชื่อคณะกรรมการ + CV + หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่ง [TODO-BOARD]

- แบบ fit & proper รายบุคคลครบทุกคน + เอกสารตรวจประวัติ

- กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (Audit, Risk)

- ผลประเมิน FBL (กรณีต่างชาติ) [TODO-FBL]

# Shareholder structure, board composition, fit-and-proper declarations, ultimate beneficial ownership (English)

Supporting document for the license application for Electronic Payment Acquiring Service (Full Acquiring Gateway) under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), regulated by the Bank of Thailand (BOT) · paid-up capital THB 50 million. Document set: 03-shareholder-board-fit-proper.md — cross-references COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md. Disclaimer: This is a practical template, not legal advice. It must be reviewed by BOT-licensing legal counsel before submission.

⚠️ ASSUMPTIONS / OPEN TODOs to close before actual submission

The following are real figures/counterparties not yet bound in this document. Do NOT populate them with invented data when filing with the BOT.

- [TODO-CAP] Actual paid-up capital and proof of payment (bank statement / bank confirmation letter) — must be ≥ THB 50,000,000 and maintained at ≥ 75% throughout operations.

- [TODO-SPONSOR] Sponsor bank / card scheme counterparty (Visa/Mastercard) — not yet finalized; affects strategic shareholding and scheme conditions.

- [TODO-QSA] PCI-DSS assessor (QSA vendor) issuing the RoC — not yet selected (see ARCHITECTURE.md §7).

- [TODO-UBO] Actual UBO names, real shareholding percentages, and the full ownership chain down to natural persons — must be verified against the shareholder register (BorOorJor.5 / “บอจ.5”) as of the filing date.

- [TODO-FBL] If foreign shareholding exceeds the threshold, assess whether a Foreign Business License (FBL) is required under the Foreign Business Act B.E. 2542.

- [TODO-BOARD] Actual directors / senior executives with CVs and complete fit & proper documentation.

## 1. Purpose and scope

This document demonstrates to the BOT that [บริษัท / Company] has (1) a transparent shareholder structure traceable to its ultimate beneficial owners (UBOs), (2) a board and management with appropriate composition, independence, and competence, (3) a systematic fit-and-proper assessment process, and (4) ongoing controls over shareholder/director changes after licensing.

It is aligned with: - Payment Systems Act B.E. 2560 and related BOT notifications (governance, controlling persons, change reporting). - Anti-Money Laundering Act — Anti-Money Laundering Office (AMLO): UBO identification per CDD principles. - Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA) — PDPC: processing of directors’/shareholders’ personal data. - PCI-DSS v4.0 — personnel accessing the cardholder data environment (CDE) must undergo screening (Req. 12.x personnel screening).

## 2. Shareholder structure

### 2.1 Principles

- Paid-up capital ≥ THB 50,000,000 (Acquiring threshold per COMPLIANCE-TH.md §2), maintained at ≥ 75% at all times — capital adequacy monitored quarterly.

- Every tier of ownership is traceable to the natural persons who are UBOs.

- At least 1 director must be a Thai national resident in Thailand (per §3 of COMPLIANCE-TH.md).

- Nested holding layers that obscure UBO traceability are not permitted unless a defensible business rationale is fully disclosed.

### 2.2 Shareholder table (template — populate from BorOorJor.5)

| # | Shareholder | Type | Nationality | Shares | Ownership % | Voting % | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Founder/Person A] | Individual | Thai | [TODO-UBO] | [TODO-UBO] | [TODO-UBO] | UBO |
| 2 | [Holding Co. B] | Legal entity | Thai | [TODO-UBO] | [TODO-UBO] | [TODO-UBO] | Expand ownership chain |
| 3 | [Investor C] | Legal/foreign | [TODO] | [TODO-UBO] | [TODO-UBO] | [TODO-UBO] | Check FBL [TODO-FBL] |
| — | Total |  |  |  | 100% | 100% |  |

Aggregate foreign ownership across all tiers: [TODO-FBL] — if ≥ 50%, assess FBL necessity and impact on BOT conditions.

### 2.3 Thresholds requiring reporting/approval

| Event | Threshold | Action |
| --- | --- | --- |
| Major shareholder | Holds ≥ 10% of capital or voting rights | Must pass fit & proper and be reported to BOT |
| Change of controlling person | Acquisition/change of control of the company | Prior BOT notification/approval per relevant notification |
| Ownership change ≥ 5% | Crossing 5%, 10%, 25%, 50% bands | Record in register; assess impact on license conditions |
| Capital reduction | Below threshold or below 75% | Prohibited unless BOT approval obtained in advance |

## 3. Ultimate Beneficial Ownership (UBO)

### 3.1 Definition and identification (aligned with AMLO)

UBO = a natural person who (a) directly/indirectly holds shares or voting rights ≥ 25%, or (b) exercises control by other means (e.g., right to appoint the majority of directors, shareholder agreements), or (c) where none can be identified under (a)/(b), the most senior managing official is designated as UBO.

### 3.2 UBO verification procedure

- Collect shareholder registers (BorOorJor.5) and company affidavits at every tier.

- Build an ownership chain diagram from legal entities down to natural persons; compute indirect stakes by multiplication of holdings across tiers.

- Identify all UBOs meeting the 25% threshold or exercising control.

- Screen UBOs against sanction lists (UN, OFAC, EU) and PEP lists before filing and review at least annually.

- Store identity documents (national ID/passport) under PDPA controls (see §7).

### 3.3 UBO table (template)

| UBO | Nationality | Ownership path | Aggregate indirect % | PEP? | Sanction/PEP screening result | Last screened |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Person A] | Thai | Direct | [TODO-UBO] | No/Yes | Clear/[TODO] | [TODO] |
| [Person X] | [TODO] | via [Holding B] | [TODO-UBO] | No/Yes | Clear/[TODO] | [TODO] |

## 4. Board composition

### 4.1 Governance principles

- Board size: 5–9 members for agility and balance.

- Independent directors ≥ one-third of the board.

- Separate the roles of Chairman and Chief Executive Officer (CEO).

- At least 1 director is a Thai national resident in Thailand (applicant eligibility requirement).

- At minimum, an Audit Committee and a Risk Committee as board subcommittees.

### 4.2 Composition and responsibilities (template)

| Position | Type | Key qualifications | Governance responsibility |
| --- | --- | --- | --- |
| Chairman | Non-executive | Financial institution / payments management experience | Strategic oversight, governance |
| Independent Director 1 | Independent | Accounting/finance expert | Chair of Audit Committee |
| Independent Director 2 | Independent | Legal/compliance expert | AML/PDPA oversight |
| CEO | Executive | Payments/fintech experience | Overall performance |
| Director (Thai, resident) | Executive/Non-exec | Thai national resident in Thailand | Applicant eligibility condition |
| Technology Director | Executive | IT security/PCI/architecture | Cyber resilience, PCI-DSS v4.0 |

[TODO-BOARD] Populate with real names plus CVs, director certificates, and individual fit & proper forms.

### 4.3 Key executives requiring fit & proper

CEO, CFO, Chief Compliance Officer / AMLCO (AML compliance officer per AMLO), CISO (PCI-DSS/cyber owner), DPO (Data Protection Officer under PDPA), Head of Internal Audit, Head of Risk.

## 5. Fit-and-proper criteria

Fit-and-proper assessment applies to directors, persons with management authority, major shareholders (≥10%), and UBOs, across 4 dimensions:

### 5.1 Honesty & integrity

- No final judgment for offenses involving property, dishonesty, fraud, or money laundering.

- Not a bankrupt / under receivership.

- Never had a financial license revoked/suspended by a regulator.

- Not on any sanction list or AMLO offender list.

### 5.2 Competence & capability

- Qualifications/experience appropriate to the role (finance, payments, IT security, compliance).

- Able to dedicate sufficient time to the role.

### 5.3 Financial soundness

- No record of serious debt default / bankruptcy litigation.

### 5.4 Conflict of interest & independence

- Disclose holdings/positions in related businesses.

- Independent directors must have no relationship impairing independence.

### 5.5 Disqualification matrix

| Disqualifying characteristic | Effect |
| --- | --- |
| Prior conviction for fraud/money laundering (final judgment) | Disqualified |
| Bankrupt / legally incapacitated | Disqualified |
| License revoked/suspended by a regulator | Disqualified (for the prescribed period) |
| On a sanction list (UN/OFAC/EU) | Disqualified |
| Concealment of material information on the fit & proper form | Disqualified + credibility review |

## 6. Fit-and-proper process and lifecycle

### 6.1 Onboarding steps

- Nominee completes the fit & proper questionnaire and grants background-check consent (PDPA consent).

- Compliance verifies: sanction/PEP screening, criminal record (police clearance), credit bureau (where relevant), bankruptcy register, regulator databases.

- Nomination Committee reviews and recommends to the Board for approval.

- Notify/file with the BOT as prescribed before assuming office (for directors/persons with management authority/major shareholders).

- Store documents in an access-controlled fit & proper register.

### 6.2 Ongoing review

| Activity | Frequency | Owner |
| --- | --- | --- |
| Individual fit & proper review | At least annually | Compliance |
| Sanction/PEP re-screening (directors, UBOs, shareholders ≥10%) | At least annually + on list changes | Compliance/AMLCO |
| Update shareholder/UBO register | On change (within 15 business days) | Corporate Secretary |
| Report director/major-shareholder changes to BOT | As prescribed (typically in advance / immediately on occurrence) | Compliance |
| Review independence of independent directors | Annually | Nomination Committee |

### 6.3 Event-driven reporting

If a person is later found disqualified / to have a prohibited characteristic → suspend authority, report to the Board and BOT without delay, and appoint a fit-and-proper replacement.

## 7. Personal data protection (PDPA) in this process

- Collect director/shareholder/UBO data only as necessary under a lawful basis (legal obligation + consent).

- Provide a privacy notice before background checks and obtain consent for sensitive data (e.g., criminal record).

- Store encrypted, restrict access (RBAC), and set retention periods per BOT/PDPA requirements.

- The DPO oversees this processing and supports data-subject rights under PDPA.

## 8. Application attachments (checklist)

- Latest shareholder register (BorOorJor.5) + company affidavit (objectives covering payment business)

- Proof of paid-up capital ≥ THB 50M [TODO-CAP]

- Shareholder structure diagram and ownership chain to UBO [TODO-UBO]

- UBO table + sanction/PEP screening results

- Board list + CVs + director certificates [TODO-BOARD]

- Individual fit & proper forms for all persons + background-check documents

- Board and subcommittee charters (Audit, Risk)

- FBL assessment result (if foreign ownership applies) [TODO-FBL]

# ผังองค์กรและธรรมาภิบาล (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring Service) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท ควบคู่กับมาตรฐาน PCI-DSS v4.0 Level 1

รหัสเอกสาร: COMP-04 · เวอร์ชัน 0.1 · เจ้าของเอกสาร: Chief Compliance Officer (CCO) เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md

ข้อจำกัดความรับผิด: เอกสารนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องผ่านการทบทวนโดยที่ปรึกษากฎหมายด้านใบอนุญาต ธปท. ก่อนยื่นจริง

[!IMPORTANT] สมมติฐานและรายการที่ยังไม่สรุป (Assumptions / TODO) — ต้องเติมค่าจริงก่อนยื่น ธปท.

| # | รายการ | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | ชื่อบริษัทจริง — ใช้ placeholder [บริษัท / Company] ทั้งเอกสาร | TODO | Corporate Secretary |
| A2 | Sponsor bank / Acquiring bank — ยังไม่ลงนาม (เส้นทาง B ตาม ROADMAP) | ยังไม่สรุป | CEO / Head of Partnerships |
| A3 | QSA vendor (PCI-DSS v4.0 L1) — ยังไม่คัดเลือก | ยังไม่สรุป | CISO |
| A4 | จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วจริง ณ วันยื่น — ต้อง ≥ 50 ล้านบาท และคงไว้ ≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน | TODO | CFO |
| A5 | รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารจริง + เอกสาร fit & proper | TODO | Corporate Secretary / CCO |
| A6 | External independent audit firm (co-source internal audit) | ยังไม่สรุป | Audit Committee |
| A7 | ASV vendor สำหรับ quarterly network scan | ยังไม่สรุป | CISO |

ห้ามกรอกตัวเลข/ชื่อสมมติในช่องข้างต้นลงในเอกสารที่ยื่นจริง — ต้องเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้เท่านั้น

## 1. หลักธรรมาภิบาล (Governance Principles)

[บริษัท / Company] ยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางประกาศ ธปท. ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และ Cyber Resilience โดยมีหลักการดังนี้

- แบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) — แยกหน่วยงานที่ “ทำธุรกิจ (revenue-generating)” ออกจากหน่วยงานที่ “ควบคุม (control)” และหน่วยงานที่ “ตรวจสอบอิสระ (independent assurance)” อย่างชัดเจน

- สามแนวป้องกัน (Three Lines of Defense) — ดูข้อ 4

- ความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบ (Independence) — Internal Audit และ Compliance รายงานตรงต่อคณะกรรมการ ไม่ขึ้นกับฝ่ายปฏิบัติการ

- Fit & Proper — กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งควบคุม) ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ ธปท.

- Accountability — ทุกความเสี่ยงมี “เจ้าของความเสี่ยง (risk owner)” ที่ระบุตัวได้ ทุก control มีผู้รับผิดชอบ

- Escalation & Transparency — มีเส้นทางรายงานเหตุการณ์/ข้อบกพร่องขึ้นสู่คณะกรรมการภายในกรอบเวลาที่กำหนด

## 2. ผังองค์กร (Organization Chart)

┌───────────────────────────────┐
                        │   คณะกรรมการบริษัท (Board)      │
                        └───────────────┬───────────────┘
        ┌───────────────────┬───────────┼───────────────────┬────────────────────┐
        ▼                   ▼            ▼                   ▼                    ▼
┌───────────────┐  ┌──────────────┐ ┌──────────┐  ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
│ Audit         │  │ Risk         │ │ Nomination│ │ IT Steering /    │ │ AML Committee     │
│ Committee     │  │ Committee    │ │ & Remun.  │ │ Cyber Committee  │ │ (ปปง./AMLO)       │
│ (คณะตรวจสอบ)  │  │ (คณะบริหาร   │ │ Committee │ │                  │ │                   │
│               │  │  ความเสี่ยง)  │ │          │  │                  │ │                   │
└───────┬───────┘  └──────┬───────┘ └──────────┘  └──────────────────┘ └──────────────────┘
        │ (สายรายงานอิสระ)        │
        │                         │
        │                 ┌───────▼─────────────────────────────────────────┐
        │                 │            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)          │
        │                 └───────┬─────────────────────────────────────────┘
        │      ┌──────────┬───────┼──────────┬──────────────┬───────────────┐
        │      ▼          ▼       ▼          ▼              ▼               ▼
        │  ┌───────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────┐
        │  │ CFO   │ │ CTO /  │ │ CISO │ │ CCO    │  │ CRO      │  │ Head of Ops  │
        │  │       │ │ Head   │ │      │ │(Compl. │  │ (Risk)   │  │ / Settlement │
        │  │       │ │ Eng.   │ │      │ │ +MLRO) │  │          │  │              │
        │  └───────┘ └────────┘ └──┬───┘ └───┬────┘  └────┬─────┘  └──────────────┘
        │                          │         │           │
        │                  แนวป้องกันที่ 2 (2nd Line: Risk, Compliance, Security)
        │
        └──────────▶ Internal Audit (Head of Internal Audit / Chief Audit Executive)
                     แนวป้องกันที่ 3 (3rd Line) — รายงานตรงต่อ Audit Committee
                     (administrative reporting ถึง CEO เท่านั้น)

สายรายงานสำคัญ: - Chief Audit Executive (CAE) รายงาน functionally ต่อ Audit Committee, administratively ต่อ CEO - CCO / MLRO รายงาน functionally ต่อ Board / Audit Committee, administratively ต่อ CEO — มี direct access ถึงประธานคณะกรรมการ - CRO รายงานต่อ Risk Committee และ CEO - CISO รายงานต่อ CEO และรายงานเรื่อง cyber ต่อ IT Steering / Cyber Committee และ Board

## 3. บทบาทและความรับผิดชอบของตำแหน่งควบคุมหลัก (Control Function Roles)

### 3.1 Chief Compliance Officer (CCO) — ประธานเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| แนวป้องกัน | แนวที่ 2 |
| สายรายงาน | Functional → Board/Audit Committee; Administrative → CEO |
| ความเป็นอิสระ | ไม่รับผิดชอบหน่วยงานที่สร้างรายได้; ไม่มีเป้า KPI ด้านยอดขาย |
| หน้าที่หลัก | จัดทำ/ทบทวน compliance framework ให้สอดคล้อง พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน 2560, ประกาศ ธปท., PDPA (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562) |
|  | ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ (regulatory change management) และประเมินผลกระทบภายใน 30 วัน นับจากประกาศมีผล |
|  | บริหารความสัมพันธ์กับ ธปท. เป็นจุดติดต่อหลัก (single point of contact) สำหรับการรายงานเป็นงวดและการตรวจ on-site |
|  | จัดทำ compliance risk assessment ประจำปี และ compliance monitoring plan |
|  | ดูแลการรายงานเหตุการณ์สำคัญต่อ ธปท. ภายในกรอบเวลาตามประกาศ (เช่น incident รุนแรงภายใน 24 ชั่วโมง — ดูข้อ 6) |
| คุณสมบัติ | ประสบการณ์ด้าน compliance/กฎหมายในสถาบันการเงิน/ผู้ให้บริการชำระเงิน ≥ 5 ปี, ผ่าน fit & proper |

### 3.2 MLRO — Money Laundering Reporting Officer (ปปง./AMLO)

ในระยะแรกอาจรวมกับ CCO ได้ แต่ต้องมีทีม AML แยกและมีแผนแยกตำแหน่งเมื่อปริมาณธุรกรรมโต

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ฐานกฎหมาย | พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน + ประกาศสำนักงาน ปปง. |
| หน้าที่หลัก | ดูแล KYC/CDD/EDD, sanction & PEP screening, transaction monitoring |
|  | จัดทำและส่ง STR/SAR (รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) และ CTR (ธุรกรรมเงินสด/โอนที่ถึงเกณฑ์) ต่อสำนักงาน ปปง. ตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด |
|  | เก็บรักษาบันทึก CDD/ธุรกรรมไม่น้อยกว่า 10 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด |
|  | ทบทวน risk-based AML program ประจำปี และรายงานต่อ AML Committee/Board |

### 3.3 CISO — Chief Information Security Officer

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| แนวป้องกัน | แนวที่ 2 (security governance) — เป็นอิสระจากทีมพัฒนา/ปฏิบัติการ IT (แนวที่ 1) |
| สายรายงาน | CEO + Cyber Committee/Board |
| หน้าที่หลัก | เป็นเจ้าของ information security policy, PCI-DSS v4.0 compliance program, และ cyber resilience ตามประกาศ ธปท. |
|  | บริหาร scope PCI-DSS, network segmentation, tokenization vault, HSM/KMS key management (PCI Req 3), access control & MFA (Req 7-8), logging/SIEM (Req 10) |
|  | ดูแล RoC (Report on Compliance) ประจำปีร่วมกับ QSA (TODO A3) และ quarterly ASV scan (TODO A7) + annual penetration test |
|  | เป็นเจ้าของ Incident Response Plan และเป็น incident commander สำหรับ security/data breach |
|  | ทบทวนสิทธิ์เข้าถึง (access review) ราย ไตรมาส; ทดสอบ 3DS (EMV 3DS / 3-D Secure 2.x) และการควบคุม fraud |
| คุณสมบัติ | ประสบการณ์ security ในระบบชำระเงิน/PCI ≥ 5 ปี, วุฒิ CISSP/CISM หรือเทียบเท่า (แนะนำ) |

### 3.4 CRO — Chief Risk Officer (Head of Risk)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| แนวป้องกัน | แนวที่ 2 |
| สายรายงาน | Risk Committee + CEO |
| หน้าที่หลัก | เป็นเจ้าของ Enterprise Risk Management (ERM) framework: operational, credit/settlement, liquidity, fraud/chargeback, IT & third-party/outsourcing risk |
|  | กำหนดและติดตาม risk appetite และ key risk indicators (KRIs) — ดูข้อ 5 |
|  | ดูแล BCP/DR ให้สอดคล้อง RPO ≤ 5 นาที / RTO ≤ 30 นาที (ตาม ARCHITECTURE §8) และจัด DR drill อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง |
|  | ประเมินความเสี่ยง outsourcing/third-party (รวม sponsor bank, QSA, cloud) ตามประกาศ ธปท. ว่าด้วย outsourcing |

### 3.5 Chief Audit Executive (CAE) / Head of Internal Audit

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| แนวป้องกัน | แนวที่ 3 |
| สายรายงาน | Functional → Audit Committee (แต่งตั้ง/ถอดถอน/ประเมิน/อนุมัติงบผ่าน Audit Committee); Administrative → CEO เท่านั้น |
| ความเป็นอิสระ | ห้ามมีหน้าที่ปฏิบัติการ (operational duties) ในหน่วยงานที่ตนตรวจ; ไม่ออกแบบ control ที่ตนต้องตรวจ |
| หน้าที่หลัก | จัดทำ risk-based annual audit plan อนุมัติโดย Audit Committee |
|  | ตรวจสอบความเพียงพอและประสิทธิผลของ control ในแนวที่ 1 และ 2 (compliance, AML, IT security, PCI, ledger/reconciliation, settlement) |
|  | ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (audit findings remediation tracking) และรายงานความคืบหน้าต่อ Audit Committee ทุกไตรมาส |
|  | อาจใช้รูปแบบ co-source กับสำนักงานตรวจสอบภายนอกอิสระ (TODO A6) สำหรับงานเฉพาะทาง (เช่น IT/PCI audit) |

## 4. สามแนวป้องกัน (Three Lines of Defense)

|  | แนวที่ 1 (1st Line) | แนวที่ 2 (2nd Line) | แนวที่ 3 (3rd Line) |
| --- | --- | --- | --- |
| บทบาท | เจ้าของและบริหารความเสี่ยง | กำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยง | ให้ความเชื่อมั่นอิสระ |
| หน่วยงาน | Engineering, Operations, Settlement, Merchant Onboarding, Customer Support | Risk (CRO), Compliance (CCO), AML (MLRO), Information Security (CISO) | Internal Audit (CAE) |
| หน้าที่ | ปฏิบัติตาม control ในงานประจำ, ทำ self-assessment, บันทึก audit_log ทุก state change | ตั้งกรอบนโยบาย/limit, ติดตาม KRI, ท้าทาย (challenge) แนวที่ 1, รายงานความเสี่ยง | ตรวจสอบอิสระว่าแนวที่ 1 และ 2 ทำงานได้ผล |
| รายงานถึง | สายบริหาร (CEO ผ่าน CTO/Head of Ops) | คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง | Audit Committee |
| ความเป็นอิสระ | — | อิสระจากหน่วยธุรกิจ | อิสระจากทั้งแนวที่ 1 และ 2 |

ตัวอย่างการทำงานร่วมกัน (ธุรกรรม chargeback): 1. แนวที่ 1 — ทีม Operations ดำเนินการ dispute workflow และบันทึกลง ledger/audit log 2. แนวที่ 2 — Risk ติดตาม KRI chargeback ratio เทียบ threshold; Compliance ตรวจว่าตรงเกณฑ์ scheme/ธปท. 3. แนวที่ 3 — Internal Audit สุ่มตรวจตัวอย่าง dispute ย้อนหลังว่ากระบวนการและ control ทำงานถูกต้อง

## 5. Risk Appetite และ Key Risk Indicators (ตัวอย่าง threshold)

| KRI | เจ้าของ | ระดับปกติ (Green) | เฝ้าระวัง (Amber) | Escalate (Red) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chargeback ratio | CRO | < 0.5% | 0.5–0.9% | ≥ 0.9% |
| Fraud rate (auth) | CISO/CRO | < 0.1% | 0.1–0.2% | ≥ 0.2% |
| Authorization success rate | Head of Ops | > 95% | 90–95% | < 90% |
| Reconciliation break (T+1 unmatched) | CFO/CRO | 0 รายการ | 1–5 รายการ | > 5 หรือค้าง > 48 ชม. |
| Critical security patch SLA | CISO | ภายใน 14 วัน | 15–30 วัน | > 30 วัน |
| Payment core availability | Head of Ops | ≥ 99.95% | 99.9–99.95% | < 99.9% |
| ทุนที่คงไว้ (% ของทุนชำระแล้ว) | CFO | ≥ 90% | 75–90% | < 75% (ผิดเกณฑ์ ธปท.) |

เกิน Amber → รายงานต่อ Risk Committee ในการประชุมถัดไป; แตะ Red → escalate ทันทีต่อ CEO และประธานคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง

## 6. การรายงานเหตุการณ์และเส้นทาง Escalation (Incident & Escalation)

| ประเภทเหตุการณ์ | ผู้รับผิดชอบ | Escalate ภายใน | รายงานภายนอก |
| --- | --- | --- | --- |
| Security/data breach (ข้อมูลบัตร/ส่วนบุคคล) | CISO → CEO/Board | ภายใน 1 ชม. (ภายใน) | ธปท. ตามประกาศ cyber; PDPC ภายใน 72 ชม. (PDPA); card scheme ตาม PFI process |
| ระบบล่มกระทบบริการ (major outage) | Head of Ops → CRO/CEO | ภายใน 1 ชม. | ธปท. ตามเกณฑ์การรายงานเหตุการณ์สำคัญ |
| ธุรกรรมน่าสงสัย (AML) | MLRO | ทันทีที่พบ | ปปง. (STR/SAR) ตามกรอบเวลากฎหมาย |
| ข้อบกพร่องจาก audit ระดับสูง | CAE → Audit Committee | การประชุมถัดไป / ทันทีถ้า critical | — |

## 7. รอบการประชุมและการรายงานเชิงธรรมาภิบาล (Governance Cadence)

| องค์คณะ | ความถี่ | สาระหลัก |
| --- | --- | --- |
| คณะกรรมการบริษัท (Board) | ไตรมาสละครั้ง (อย่างน้อย) | อนุมัตินโยบาย, รับรายงานความเสี่ยง/compliance/audit |
| Audit Committee | ไตรมาสละครั้ง | audit findings, remediation, งบตรวจสอบ |
| Risk Committee | รายเดือน | KRI dashboard, risk appetite, incident |
| Cyber/IT Steering Committee | รายเดือน | PCI status, security posture, patch/vuln |
| AML Committee | ไตรมาสละครั้ง | STR/CTR trend, screening effectiveness |
| Management Risk & Control Forum | รายสัปดาห์ | operational incident, KRI ที่ Amber/Red |

# Organization chart + governance: roles for compliance officer, CISO, internal audit, risk, three-lines-of-defense (English)

Supporting document for the Acquiring Service license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), regulated by the Bank of Thailand (BOT), with a paid-up registered capital of THB 50 million, alongside PCI-DSS v4.0 Level 1.

Document ID: COMP-04 · Version 0.1 · Owner: Chief Compliance Officer (CCO) Related documents: ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md

Disclaimer: This document is a structural reference, not legal advice. It must be reviewed by qualified BOT-licensing counsel before submission.

[!IMPORTANT] Assumptions / TODO — real values must be filled in before BOT submission.

| # | Item | Status | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Legal company name — placeholder [บริษัท / Company] used throughout | TODO | Corporate Secretary |
| A2 | Sponsor / acquiring bank — not yet signed (Track B per ROADMAP) | Unresolved | CEO / Head of Partnerships |
| A3 | QSA vendor (PCI-DSS v4.0 L1) — not yet selected | Unresolved | CISO |
| A4 | Actual paid-up capital at submission — must be ≥ THB 50M and maintained ≥ 75% at all times | TODO | CFO |
| A5 | Actual directors/executives + fit & proper documentation | TODO | Corporate Secretary / CCO |
| A6 | External independent audit firm (co-source internal audit) | Unresolved | Audit Committee |
| A7 | ASV vendor for quarterly network scans | Unresolved | CISO |

Do NOT populate the fields above with fictitious names/numbers in the actual submission — only verifiable data.

## 1. Governance Principles

[บริษัท / Company] adopts governance aligned with BOT notifications on good corporate governance, IT risk management, and cyber resilience, based on the following principles:

- Segregation of Duties — clear separation between revenue-generating (business) functions, control functions, and independent assurance.

- Three Lines of Defense — see §4.

- Independence of assurance — Internal Audit and Compliance report functionally to the Board, not to operations.

- Fit & Proper — directors and senior control-function executives must meet BOT fit-and-proper criteria and carry no disqualifying attributes.

- Accountability — every risk has a named risk owner; every control has a named responsible party.

- Escalation & Transparency — defined escalation paths carry incidents and control deficiencies to the Board within set timeframes.

## 2. Organization Chart

┌───────────────────────────────┐
                        │        Board of Directors      │
                        └───────────────┬───────────────┘
        ┌───────────────────┬───────────┼───────────────────┬────────────────────┐
        ▼                   ▼            ▼                   ▼                    ▼
┌───────────────┐  ┌──────────────┐ ┌──────────┐  ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
│ Audit         │  │ Risk         │ │ Nomination│ │ IT Steering /    │ │ AML Committee     │
│ Committee     │  │ Committee    │ │ & Remun.  │ │ Cyber Committee  │ │ (AMLO)            │
└───────┬───────┘  └──────┬───────┘ └──────────┘  └──────────────────┘ └──────────────────┘
        │ (independent reporting line)   │
        │                        ┌───────▼──────────────────────────────────────┐
        │                        │       Chief Executive Officer (CEO)          │
        │                        └───────┬──────────────────────────────────────┘
        │      ┌──────────┬───────┼──────────┬──────────────┬───────────────┐
        │      ▼          ▼       ▼          ▼              ▼               ▼
        │  ┌───────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────┐
        │  │ CFO   │ │ CTO /  │ │ CISO │ │ CCO    │  │ CRO      │  │ Head of Ops  │
        │  │       │ │ Head   │ │      │ │(Compl. │  │ (Risk)   │  │ / Settlement │
        │  │       │ │ Eng.   │ │      │ │ +MLRO) │  │          │  │              │
        │  └───────┘ └────────┘ └──┬───┘ └───┬────┘  └────┬─────┘  └──────────────┘
        │                          │         │           │
        │                  2nd Line (Risk, Compliance, Security)
        │
        └──────────▶ Internal Audit (Chief Audit Executive)
                     3rd Line — functional reporting to Audit Committee
                     (administrative reporting to CEO only)

Key reporting lines: - Chief Audit Executive (CAE) — functional to the Audit Committee, administrative to the CEO. - CCO / MLRO — functional to the Board / Audit Committee, administrative to the CEO, with direct access to the Board Chair. - CRO — reports to the Risk Committee and CEO. - CISO — reports to the CEO and, on cyber matters, to the IT Steering / Cyber Committee and the Board.

## 3. Control Function Roles & Responsibilities

### 3.1 Chief Compliance Officer (CCO)

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Line of defense | 2nd |
| Reporting | Functional → Board/Audit Committee; Administrative → CEO |
| Independence | No responsibility for revenue-generating units; no sales-based KPIs |
| Core duties | Own and maintain the compliance framework aligned with the Payment Systems Act B.E. 2560, BOT notifications, and PDPA (B.E. 2562) |
|  | Regulatory change management — assess impact within 30 days of a notification taking effect |
|  | Act as the single point of contact with BOT for periodic reporting and on-site inspections |
|  | Produce the annual compliance risk assessment and monitoring plan |
|  | Oversee mandatory external incident reporting to BOT within regulatory timeframes (e.g. severe incident within 24 hours — see §6) |
| Qualifications | ≥ 5 years compliance/legal experience in FIs/payment providers; passes fit & proper |

### 3.2 MLRO — Money Laundering Reporting Officer (AMLO)

In the early stage the MLRO may be combined with the CCO, but a dedicated AML team is required, with a plan to split the role as volumes grow.

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Legal basis | Anti-Money Laundering Act + AMLO Office notifications |
| Core duties | Own KYC/CDD/EDD, sanction & PEP screening, transaction monitoring |
|  | Prepare and file STR/SAR and CTR to the AMLO Office within statutory timeframes |
|  | Retain CDD/transaction records for at least 10 years as required by law |
|  | Review the risk-based AML program annually; report to the AML Committee/Board |

### 3.3 CISO — Chief Information Security Officer

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Line of defense | 2nd (security governance) — independent from IT engineering/operations (1st line) |
| Reporting | CEO + Cyber Committee/Board |
| Core duties | Own the information security policy, PCI-DSS v4.0 program, and cyber resilience per BOT notifications |
|  | Manage PCI scope, network segmentation, tokenization vault, HSM/KMS key management (PCI Req 3), access control & MFA (Req 7-8), logging/SIEM (Req 10) |
|  | Own the annual RoC (Report on Compliance) with the QSA (TODO A3), quarterly ASV scans (TODO A7), and annual penetration test |
|  | Own the Incident Response Plan and act as incident commander for security/data breaches |
|  | Perform quarterly access reviews; test EMV 3DS (3-D Secure 2.x) and fraud controls |
| Qualifications | ≥ 5 years security experience in payments/PCI; CISSP/CISM or equivalent (recommended) |

### 3.4 CRO — Chief Risk Officer

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Line of defense | 2nd |
| Reporting | Risk Committee + CEO |
| Core duties | Own the Enterprise Risk Management (ERM) framework: operational, credit/settlement, liquidity, fraud/chargeback, IT and third-party/outsourcing risk |
|  | Define and monitor risk appetite and key risk indicators (KRIs) — see §5 |
|  | Own BCP/DR aligned to RPO ≤ 5 min / RTO ≤ 30 min (per ARCHITECTURE §8); run a DR drill at least annually |
|  | Assess outsourcing/third-party risk (sponsor bank, QSA, cloud) per BOT outsourcing notifications |

### 3.5 Chief Audit Executive (CAE) / Head of Internal Audit

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Line of defense | 3rd |
| Reporting | Functional → Audit Committee (appointment/removal/evaluation/budget approval); Administrative → CEO only |
| Independence | No operational duties in areas audited; does not design controls it must audit |
| Core duties | Produce the risk-based annual audit plan approved by the Audit Committee |
|  | Test adequacy and effectiveness of 1st- and 2nd-line controls (compliance, AML, IT security, PCI, ledger/reconciliation, settlement) |
|  | Track remediation of findings and report progress to the Audit Committee quarterly |
|  | May co-source with an external independent audit firm (TODO A6) for specialist work (e.g. IT/PCI audit) |

## 4. Three Lines of Defense

|  | 1st Line | 2nd Line | 3rd Line |
| --- | --- | --- | --- |
| Role | Own and manage risk | Oversee and control risk | Independent assurance |
| Functions | Engineering, Operations, Settlement, Merchant Onboarding, Support | Risk (CRO), Compliance (CCO), AML (MLRO), Security (CISO) | Internal Audit (CAE) |
| Duties | Apply controls in daily work, self-assessment, write audit_log on every state change | Set policy/limits, monitor KRIs, challenge the 1st line, report risk | Independently assure that 1st and 2nd lines work |
| Reports to | Management (CEO via CTO/Head of Ops) | Relevant board sub-committees | Audit Committee |
| Independence | — | Independent of business units | Independent of both 1st and 2nd lines |

Worked example (chargeback): 1. 1st line — Operations runs the dispute workflow and records to ledger/audit log. 2. 2nd line — Risk monitors the chargeback-ratio KRI against threshold; Compliance checks scheme/BOT alignment. 3. 3rd line — Internal Audit samples historical disputes to confirm the process and controls operated correctly.

## 5. Risk Appetite & Key Risk Indicators (example thresholds)

| KRI | Owner | Green | Amber | Red (escalate) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chargeback ratio | CRO | < 0.5% | 0.5–0.9% | ≥ 0.9% |
| Fraud rate (auth) | CISO/CRO | < 0.1% | 0.1–0.2% | ≥ 0.2% |
| Authorization success rate | Head of Ops | > 95% | 90–95% | < 90% |
| Reconciliation breaks (T+1 unmatched) | CFO/CRO | 0 items | 1–5 items | > 5 or aging > 48h |
| Critical security patch SLA | CISO | within 14 days | 15–30 days | > 30 days |
| Payment core availability | Head of Ops | ≥ 99.95% | 99.9–99.95% | < 99.9% |
| Capital maintained (% of paid-up) | CFO | ≥ 90% | 75–90% | < 75% (BOT breach) |

Amber → report to the Risk Committee at the next meeting; Red → escalate immediately to the CEO and the relevant board sub-committee chair.

## 6. Incident Reporting & Escalation

| Incident type | Owner | Internal escalation | External reporting |
| --- | --- | --- | --- |
| Security/data breach (cardholder/personal data) | CISO → CEO/Board | within 1h (internal) | BOT per cyber notification; PDPC within 72h (PDPA); card scheme per PFI process |
| Major service outage | Head of Ops → CRO/CEO | within 1h | BOT per significant-incident reporting criteria |
| Suspicious transaction (AML) | MLRO | immediately on detection | AMLO (STR/SAR) within statutory timeframe |
| High-severity audit finding | CAE → Audit Committee | next meeting / immediately if critical | — |

## 7. Governance Cadence

| Body | Frequency | Focus |
| --- | --- | --- |
| Board of Directors | at least quarterly | Approve policy; receive risk/compliance/audit reports |
| Audit Committee | quarterly | Audit findings, remediation, audit budget |
| Risk Committee | monthly | KRI dashboard, risk appetite, incidents |
| Cyber/IT Steering Committee | monthly | PCI status, security posture, patch/vuln |
| AML Committee | quarterly | STR/CTR trends, screening effectiveness |
| Management Risk & Control Forum | weekly | Operational incidents, Amber/Red KRIs |

## 8. Cross-reference

| Topic | Document |
| --- | --- |
| License categories, capital, application steps | ../COMPLIANCE-TH.md |
| System architecture, PCI scope, NFR (RPO/RTO/availability) | ../ARCHITECTURE.md |
| Phases, timeline, team, cost | ../ROADMAP.md |

# นโยบาย AML/KYC/CDD (ไทย)

เอกสารเลขที่ 05 ในชุดเอกสาร Compliance สำหรับการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคู่ขนานกับ PCI-DSS Level 1

สถานะเอกสาร: ฉบับร่างเพื่อยื่นขออนุมัติ (submission draft) · เวอร์ชัน 0.1 · วันที่ปรับปรุง 2026-07-22 เจ้าของเอกสาร: เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและป้องกันการฟอกเงิน (Compliance & MLRO) ของ [บริษัท / Company]

เอกสารนี้เป็นนโยบายภายในและเอกสารประกอบคำขอใบอนุญาต มิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย — ต้องผ่านการตรวจทานโดยที่ปรึกษากฎหมายและ MLRO ก่อนบังคับใช้จริง เนื่องจากประกาศ/หลักเกณฑ์ของ ปปง. และ ธปท. อาจปรับปรุงได้

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

[บริษัท / Company] ในฐานะผู้ให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตร (acquiring payment gateway) มีหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะ “สถาบันการเงิน” ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และในฐานะ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับของ ธปท. นโยบายฉบับนี้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน (ML) และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (TF/PF) ครอบคลุม:

- การรู้จักลูกค้า (KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) ในการรับผู้ค้า (merchant onboarding)

- การตรวจสอบเข้มข้น (EDD) สำหรับลูกค้า/ธุรกรรมความเสี่ยงสูง

- การเฝ้าระวังธุรกรรมต่อเนื่อง (ongoing monitoring) และการรายงานธุรกรรมต่อ ปปง.

- การเก็บรักษาบันทึกและเอกสาร (record keeping)

- บทบาทหน้าที่ กำกับดูแล และการฝึกอบรม

ขอบเขตลูกค้า: ลูกค้าหลักของ [บริษัท / Company] คือ ผู้ค้า (merchants) ที่รับชำระเงินผ่านเรา ไม่ใช่ผู้ถือบัตรปลายทาง (cardholder) โดยตรง อย่างไรก็ดี เรามีหน้าที่เฝ้าระวังพฤติกรรมธุรกรรมของผู้ถือบัตรที่ไหลผ่านผู้ค้า (transaction laundering / merchant-based money laundering) ด้วย

## 1. ฐานกฎหมายและมาตรฐานอ้างอิง

| กฎหมาย / มาตรฐาน | สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ |
| --- | --- |
| พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) | หน้าที่ CDD, การรายงานธุรกรรม, การเก็บรักษาข้อมูล, กำกับโดย สำนักงาน ปปง. (AMLO) |
| พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธฯ พ.ศ. 2559 (CTPF Act) | การตรวจรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (designated persons) และการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินทันที |
| กฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 | หลักเกณฑ์ CDD/EDD, การจัดระดับความเสี่ยง, ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Owner) |
| พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 | เงื่อนไขการประกอบธุรกิจภายใต้ ธปท. รวมถึงการมีระบบ AML/KYC ที่ได้มาตรฐานเป็นเงื่อนไขใบอนุญาต |
| ประกาศ ธปท. ด้านการบริหารความเสี่ยงและ IT/Cyber | การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่รองรับกระบวนการ AML |
| พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) — กำกับโดย คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) | การเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูล KYC ต้องมีฐานทางกฎหมายและมาตรการคุ้มครองข้อมูล |
| PCI-DSS v4.0 | การคุ้มครองข้อมูลบัตร (CHD/SAD) ที่ใช้ประกอบการเฝ้าระวังธุรกรรม โดยไม่จัดเก็บเกินความจำเป็น |
| มาตรฐาน FATF 40 Recommendations | หลักการ Risk-Based Approach, Travel Rule, sanctions screening (ใช้เป็นแนวปฏิบัติสากล) |
| EMV 3-D Secure (3DS) 2.x | ข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรที่ใช้เสริมการประเมินความเสี่ยงธุรกรรม |

[TODO/ข้อสมมติ] ต้องยืนยันกับที่ปรึกษากฎหมายว่าประกาศ/แนวปฏิบัติฉบับล่าสุดของ ปปง. และ ธปท. ณ วันยื่นคำขอ มีการแก้ไขเลขที่/ปีใดบ้าง และปรับอ้างอิงให้ตรง

## 2. หลักการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Approach)

[บริษัท / Company] ใช้แนวทาง Risk-Based Approach (RBA) จัดสรรทรัพยากรตามระดับความเสี่ยง โดยประเมินตามปัจจัย 4 กลุ่ม:

| ปัจจัยความเสี่ยง | ตัวอย่างตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| ความเสี่ยงด้านลูกค้า (Customer) | ประเภทนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา, PEP, โครงสร้างการถือหุ้นซับซ้อน, ผู้ถือหุ้นต่างชาติ |
| ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์/ช่องทาง (Product/Channel) | card-not-present, cross-border, high-ticket, e-commerce ที่ไม่พบหน้า |
| ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ (Geographic) | ประเทศใน FATF grey/black list, ประเทศที่มีมาตรการคว่ำบาตร |
| ความเสี่ยงด้านประเภทธุรกิจ (MCC/Industry) | crypto, gambling, forex, adult, nutraceutical, marketplace |

### 2.1 การจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า (Merchant Risk Rating)

| ระดับ | เกณฑ์ (ตัวอย่าง) | มาตรการ CDD | รอบทบทวน |
| --- | --- | --- | --- |
| ต่ำ (Low) | ธุรกิจในไทย, MCC ความเสี่ยงต่ำ, เจ้าของ/BO ชัดเจน, ปริมาณคาดการณ์ต่ำ | Standard CDD | ทุก 36 เดือน |
| ปานกลาง (Medium) | ปริมาณปานกลาง, ขายออนไลน์ทั่วไป, มีปัจจัยเสี่ยงเดี่ยว | Standard CDD + monitoring เข้มขึ้น | ทุก 24 เดือน |
| สูง (High) | MCC ความเสี่ยงสูง, cross-border, PEP เกี่ยวข้อง, marketplace/PayFac ย่อย | EDD + อนุมัติโดย MLRO | ทุก 12 เดือน |
| ห้ามรับ (Prohibited) | ธุรกิจผิดกฎหมาย, อยู่ในบัญชีคว่ำบาตร, ปฏิเสธการเปิดเผย BO | ไม่รับ / เลิกความสัมพันธ์ | — |

รายการธุรกิจต้องห้าม (prohibited list) และรายการเฝ้าระวัง (restricted/high-risk MCC list) ให้อ้างอิงภาคผนวก A ซึ่งทบทวนอย่างน้อยปีละครั้งและเมื่อ card scheme/sponsor bank ปรับปรุงเงื่อนไข

## 3. การรับลูกค้า / Onboarding (KYC & CDD)

### 3.1 เอกสารและข้อมูลที่ต้องเก็บ (Merchant นิติบุคคล)

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน) | เลขทะเบียนนิติบุคคล, กรรมการผู้มีอำนาจ, วัตถุประสงค์ |
| บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) | ระบุสัดส่วนการถือหุ้น |
| บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจและ ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (BO) | BO = ผู้ถือหุ้น/ควบคุมตั้งแต่ 25% ขึ้นไป หรือผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง |
| เอกสารที่อยู่สถานประกอบการ | สัญญาเช่า/ทะเบียนบ้าน/บิลสาธารณูปโภค |
| ข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อ settlement | ต้องเป็นบัญชีในชื่อนิติบุคคลเดียวกัน |
| เว็บไซต์/URL, ตัวอย่างสินค้า, นโยบายคืนเงิน | เพื่อประเมิน MCC และความเสี่ยง transaction laundering |
| ประมาณการปริมาณธุรกรรม (expected volume/ticket size) | ใช้ตั้ง baseline สำหรับ ongoing monitoring |

บุคคลธรรมดา (sole proprietor): บัตรประชาชน, การพิสูจน์ตัวตน (identity verification), ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี), ข้อมูลบัญชี settlement

### 3.2 กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

- Identification — เก็บข้อมูลระบุตัวตนตามข้อ 3.1

- Verification — ตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/DBD, ระบบ e-KYC, การตรวจสอบเอกสาร, liveness check สำหรับบุคคล)

- Beneficial Owner — ระบุและตรวจสอบ BO ทุกรายที่ถือ/ควบคุม ≥ 25% หรือมีอำนาจควบคุมที่แท้จริง จนถึงบุคคลธรรมดา

- Sanctions & PEP screening — คัดกรองชื่อกับบัญชีรายชื่อ (ดูข้อ 4)

- Risk rating — ให้คะแนนและจัดระดับตามข้อ 2.1

- Approval — ระดับต่ำ/ปานกลางอนุมัติโดยทีม Onboarding; ระดับสูงต้องอนุมัติโดย MLRO/Compliance Committee

หลักการ: ห้ามเปิดใช้งานรับชำระเงินจริง (go-live) ก่อน CDD และ screening ผ่านครบถ้วน (no onboarding without completed CDD)

### 3.3 กรอบเวลา (SLA) การ Onboarding

| ระดับความเสี่ยง | SLA เป้าหมายสำหรับ CDD | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- |
| ต่ำ | 1-2 วันทำการ | Onboarding Officer |
| ปานกลาง | 3-5 วันทำการ | Onboarding Lead |
| สูง (EDD) | 7-15 วันทำการ | MLRO |

## 4. การคัดกรองบัญชีรายชื่อ (Sanctions, PEP, Watchlist Screening)

- คัดกรองลูกค้า, กรรมการ, BO และผู้เกี่ยวข้อง กับบัญชีรายชื่อต่อไปนี้ ณ ตอนรับลูกค้า และแบบต่อเนื่อง (rescreening):

  - บัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Designated Persons List) ตาม CTPF Act ที่เผยแพร่โดย ปปง.

  - UN Security Council Consolidated List

  - OFAC (SDN), EU, UK (OFSI/HMT) และ sanctions lists สากลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  - บัญชี PEP (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง) ทั้งในและต่างประเทศ

- ความถี่: ทันทีที่รับลูกค้า และ rescreen อย่างน้อยทุก 24 ชั่วโมง เมื่อบัญชีรายชื่อมีการปรับปรุง (delta screening)

- การจับคู่ (match handling): ทุก potential match ต้องเข้าสู่ case review โดย analyst → ตัดสิน false/true positive → บันทึกเหตุผล

- True match ตาม CTPF Act: ต้อง ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินทันที (asset freezing) และรายงานต่อ ปปง. โดยไม่ชักช้า และห้ามแจ้งลูกค้า (no tipping-off)

[TODO/ข้อสมมติ — ผู้ให้บริการภายนอก] ยังไม่ได้เลือกผู้ให้บริการ screening (เช่น ระบบ sanctions/PEP/adverse media ของ vendor รายใด) — ต้องระบุชื่อ vendor, ข้อตกลงระดับบริการ (SLA) และความถี่การปรับปรุงฐานข้อมูลก่อนยื่นจริง

## 5. การตรวจสอบเข้มข้น (Enhanced Due Diligence — EDD)

ใช้ EDD กับลูกค้า/ธุรกรรมที่จัดอยู่ในระดับ สูง หรือเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้:

- เกี่ยวข้องกับ PEP หรือครอบครัว/ผู้ใกล้ชิดของ PEP

- ธุรกิจใน high-risk MCC (crypto, gambling, forex/CFD, adult, marketplace ที่มีผู้ขายย่อย)

- ธุรกรรม cross-border หรือเกี่ยวข้องกับประเทศความเสี่ยงสูง (FATF grey/black list)

- โครงสร้างการถือหุ้นซับซ้อน/ไม่โปร่งใส หรือปฏิเสธการเปิดเผย BO

- ปริมาณธุรกรรมจริงเบี่ยงเบนจาก baseline อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการ EDD เพิ่มเติม:

- ขอเอกสารพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินทุน/รายได้ (Source of Funds / Source of Wealth)

- ตรวจ adverse media / negative news ของลูกค้าและ BO

- เยี่ยมสถานประกอบการ (site visit) หรือ virtual verification สำหรับ high-risk

- อนุมัติโดย MLRO หรือคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน ก่อน go-live

- เพิ่มความถี่การเฝ้าระวังและลด threshold การแจ้งเตือน

- ทบทวนความสัมพันธ์ทุก 12 เดือน (หรือถี่กว่าเมื่อความเสี่ยงเปลี่ยน)

## 6. การเฝ้าระวังธุรกรรมต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring) และการรายงาน

### 6.1 การเฝ้าระวังธุรกรรม

- ระบบเฝ้าระวังธุรกรรมทำงานแบบ near-real-time + batch ตรวจจับรูปแบบผิดปกติเทียบกับ baseline ของลูกค้าแต่ละราย

- ตัวอย่างสถานการณ์แจ้งเตือน (monitoring scenarios):

  - ปริมาณ/มูลค่าธุรกรรมพุ่งสูงผิดปกติเทียบ baseline (volume spike)

  - อัตรา chargeback/refund สูงผิดปกติ (บ่งชี้ fraud/transaction laundering)

  - ธุรกรรมกระจายเป็นก้อนย่อยเพื่อเลี่ยง threshold (structuring / smurfing)

  - ธุรกรรม card testing (BIN attack) — ยอดเล็กจำนวนมากในเวลาสั้น

  - ธุรกรรมจากประเทศความเสี่ยงสูง หรือ IP/geolocation ไม่สอดคล้อง

  - ธุรกรรม round-amount ซ้ำ ๆ, การใช้บัตรจำนวนมากผิดปกติต่อผู้ค้า

- สัญญาณจาก 3DS 2.x และ risk scoring ที่ authorization ใช้เสริมการประเมิน

### 6.2 หน้าที่การรายงานต่อ ปปง. (AMLO Reporting)

| ประเภทรายงาน | เกณฑ์ (ตามกฎหมายไทย) | กรอบเวลา |
| --- | --- | --- |
| ธุรกรรมเงินสด (Cash Transaction Report) | ตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป | ตามกำหนดของ ปปง. |
| ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน | ตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป | ตามกำหนดของ ปปง. |
| ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Report — STR) | เมื่อมีเหตุอันควรสงสัย ไม่มีขั้นต่ำจำนวนเงิน | โดยไม่ชักช้า หลังพบเหตุ |

หมายเหตุ: โมเดลธุรกิจ acquiring เป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ใช่เงินสด) เป็นหลัก จึงเน้นที่ STR และเกณฑ์ธุรกรรมทรัพย์สินเป็นสำคัญ — ต้องยืนยันเกณฑ์/แบบฟอร์มที่ใช้จริงกับ ปปง.

[TODO/ข้อสมมติ] ยืนยันเกณฑ์มูลค่าและช่องทางรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (AERS ของ ปปง.) รวมถึงกำหนดเวลารายงานที่บังคับใช้ ณ วันยื่นคำขอ กับที่ปรึกษากฎหมาย/MLRO

### 6.3 กระบวนการจัดการ Alert และ STR

- ระบบสร้าง alert → เข้า case management queue

- Analyst สืบสวน รวบรวมหลักฐาน บันทึกเหตุผลการตัดสิน

- หากเข้าข่ายสงสัย → ยกระดับให้ MLRO

- MLRO ตัดสินยื่น STR ต่อ ปปง. และพิจารณา freeze / offboard

- ห้าม tipping-off ลูกค้า

- เก็บ audit trail ทุกขั้นตอนแบบ append-only

## 7. การเก็บรักษาบันทึกและเอกสาร (Record Keeping)

| ประเภทข้อมูล | ระยะเวลาเก็บขั้นต่ำ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| เอกสาร CDD/KYC และเอกสารระบุตัวตน | ≥ 10 ปี นับแต่วันสิ้นสุดความสัมพันธ์ | ตาม พ.ร.บ. ปปง. |
| บันทึกธุรกรรมและ ledger | ≥ 10 ปี นับแต่วันทำธุรกรรม | สอดคล้องกับ append-only ledger ในสถาปัตยกรรม |
| เอกสารการรายงาน (STR/CTR) และหลักฐานประกอบ | ≥ 10 ปี | เก็บแยกและเข้าถึงจำกัด |
| Audit log ของกระบวนการ AML | ≥ 10 ปี (สอดคล้อง PCI ขั้นต่ำ 12 เดือน online) | append-only audit_log |

หลักการเก็บรักษา:

- เก็บในรูปแบบที่ค้นคืนได้และส่งมอบต่อ ปปง./ธปท. ได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด

- Data residency: เก็บข้อมูลในไทยตามข้อกำหนด ธปท./PDPA

- ข้อมูลบัตร (PAN/CVV/track) ไม่จัดเก็บเกินความจำเป็น และปฏิบัติตาม PCI-DSS v4.0 — ระบบหลักเห็นเพียง token + card_last4 (สอดคล้องกับ ARCHITECTURE.md)

- การเข้าถึงข้อมูล KYC ต้องมีฐานทางกฎหมายและมาตรการคุ้มครองตาม PDPA (กำกับโดย PDPC) พร้อม RBAC, encryption at rest และ access log

## 8. บทบาทหน้าที่และการกำกับดูแล (Roles & Governance)

| บทบาท | หน้าที่หลัก |
| --- | --- |
| คณะกรรมการบริษัท (Board) | อนุมัตินโยบาย AML, กำกับดูแลระดับสูง, จัดสรรทรัพยากร |
| MLRO (Money Laundering Reporting Officer) | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดด้าน AML, ตัดสินยื่น STR, เป็นจุดติดต่อ ปปง. |
| Compliance Officer / ทีม Compliance | ดูแลนโยบาย, การฝึกอบรม, การทดสอบการปฏิบัติตาม |
| Onboarding / KYC Team | ทำ CDD/EDD, จัดระดับความเสี่ยง |
| Transaction Monitoring Analysts | สืบสวน alert, จัดทำ case |
| Internal Audit | ตรวจสอบอิสระ (independent audit) ประจำปี |
| DPO (Data Protection Officer) | กำกับการปฏิบัติตาม PDPA สำหรับข้อมูล KYC |

- ความเป็นอิสระ: MLRO รายงานตรงต่อ Board/คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ขึ้นกับฝ่ายขาย

- การฝึกอบรม: พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องอบรม AML แรกเข้าและ ทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง เก็บหลักฐานการอบรม

- การทดสอบอิสระ: Internal Audit และ/หรือผู้ตรวจภายนอกประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม AML อย่างน้อยปีละครั้ง

[TODO/ข้อสมมติ] ยังต้องแต่งตั้ง MLRO และ DPO อย่างเป็นทางการ พร้อมเอกสาร fit & proper สำหรับยื่น ธปท. — ระบุชื่อ/คุณสมบัติก่อนยื่นจริง

## 9. การเลิกความสัมพันธ์ (Offboarding / De-risking)

- เลิกความสัมพันธ์เมื่อ: พบว่าลูกค้าอยู่ในบัญชีคว่ำบาตร, ให้ข้อมูลเท็จ, ปฏิเสธ CDD, มีพฤติกรรมฟอกเงิน/ฉ้อโกงชัดเจน

- กระบวนการต้องบันทึกเหตุผล, ได้รับอนุมัติจาก MLRO, พิจารณายื่น STR ควบคู่ และปฏิบัติตาม no tipping-off

- คงการเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 7 แม้เลิกความสัมพันธ์แล้ว

## 10. สรุปข้อสมมติและ TODO ที่ต้องปิดก่อนยื่น (Open Items)

กรอบข้อสมมติ (ต้องยืนยันข้อเท็จจริงจริงก่อนยื่น ธปท./ปปง.):

- Sponsor bank / card scheme: ยังไม่ลงนาม — เงื่อนไข AML ที่ scheme/sponsor กำหนดเพิ่มเติมอาจกระทบ prohibited list และ EDD

- QSA vendor (PCI-DSS L1): ยังไม่เลือก — การควบคุมข้อมูลบัตรที่ใช้ประกอบ monitoring ต้องสอดคล้อง RoC

- ผู้ให้บริการ screening / transaction monitoring: ยังไม่เลือก vendor (ข้อ 4)

- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท: ต้องยืนยันการชำระจริงและคงไว้ ≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน (ตาม COMPLIANCE-TH.md)

- การแต่งตั้ง MLRO/DPO: ต้องมีเอกสาร fit & proper

- เกณฑ์/แบบฟอร์มรายงาน ปปง. ล่าสุด: ยืนยันเลขที่ประกาศและช่องทาง (AERS) ณ วันยื่น

# AML/KYC/CDD policy aligned to AMLO + BOT: onboarding, EDD, ongoing monitoring, record keeping (English)

Document 05 in the Compliance set supporting the license application for Electronic Payment Acceptance (Full Acquiring) service under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), supervised by the Bank of Thailand (BOT / ธปท.), in parallel with PCI-DSS Level 1.

Status: Submission draft · Version 0.1 · Updated 2026-07-22 Owner: Compliance & MLRO function of [บริษัท / Company]

This is an internal policy and license-application supporting document — not legal advice. It must be reviewed by legal counsel and the MLRO before it takes effect, as AMLO and BOT notifications may change.

## Executive Summary

As a card acquiring payment gateway, [บริษัท / Company] is a “financial institution” under the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (as amended) and a BOT-licensed designated payment service provider. This policy sets the framework for managing money-laundering (ML) and terrorism/proliferation-financing (TF/PF) risk, covering:

- Know-Your-Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) at merchant onboarding

- Enhanced Due Diligence (EDD) for high-risk customers/transactions

- Ongoing transaction monitoring and reporting to AMLO

- Record keeping

- Roles, governance, and training

Customer scope: Our direct customers are merchants, not end cardholders. We nonetheless monitor cardholder transaction behavior flowing through merchants (transaction laundering / merchant-based money laundering).

## 1. Legal Basis and Reference Standards

| Law / Standard | Relevance to this policy |
| --- | --- |
| Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (as amended) | CDD duties, transaction reporting, record keeping; supervised by the Anti-Money Laundering Office (AMLO / ปปง.) |
| Counter-Terrorism and Proliferation of Weapons Financing Act B.E. 2559 (CTPF Act) | Designated-persons screening and immediate asset-freezing obligations |
| Ministerial Regulation on CDD B.E. 2563 (2020) | CDD/EDD rules, risk rating, Beneficial Owner identification |
| Payment Systems Act B.E. 2560 | Licensing conditions under BOT, including a compliant AML/KYC system as a license prerequisite |
| BOT notifications on risk management and IT/Cyber | Internal control, governance, and security of systems supporting AML |
| Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA) — regulated by the PDPC | Lawful basis and safeguards for KYC data processing |
| PCI-DSS v4.0 | Protection of card data (CHD/SAD) used in monitoring, without over-retention |
| FATF 40 Recommendations | Risk-Based Approach, Travel Rule, sanctions screening (international guidance) |
| EMV 3-D Secure (3DS) 2.x | Cardholder authentication signals enriching transaction risk assessment |

[TODO/Assumption] Confirm with legal counsel the exact numbers/years of the latest AMLO and BOT notifications in force at the filing date and align citations.

## 2. Risk-Based Approach (RBA)

[บริษัท / Company] applies an RBA, allocating resources by risk across four factor groups:

| Risk factor | Example indicators |
| --- | --- |
| Customer | entity vs. individual, PEP, complex ownership, foreign shareholders |
| Product/Channel | card-not-present, cross-border, high-ticket, unattended e-commerce |
| Geographic | FATF grey/black-list jurisdictions, sanctioned countries |
| Business type (MCC/Industry) | crypto, gambling, forex, adult, nutraceutical, marketplace |

### 2.1 Merchant Risk Rating

| Level | Criteria (example) | CDD measures | Review cycle |
| --- | --- | --- | --- |
| Low | Thai business, low-risk MCC, clear BO, low projected volume | Standard CDD | Every 36 months |
| Medium | Moderate volume, general e-commerce, single risk factor | Standard CDD + tighter monitoring | Every 24 months |
| High | High-risk MCC, cross-border, PEP nexus, sub-merchant marketplace/PayFac | EDD + MLRO approval | Every 12 months |
| Prohibited | Illegal business, sanctioned, refuses BO disclosure | Reject / terminate | — |

The prohibited list and restricted/high-risk MCC list are maintained in Appendix A, reviewed at least annually and whenever the card scheme/sponsor bank updates conditions.

## 3. Onboarding (KYC & CDD)

### 3.1 Required documents/information (corporate merchant)

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Company affidavit (≤ 3 months old) | Registration number, authorized directors, objectives |
| Shareholder list (Bor.Or.Jor.5) | Ownership percentages |
| ID/passport of authorized directors and Beneficial Owners (BO) | BO = holds/controls ≥ 25% or exercises effective control |
| Proof of business address | Lease/house registration/utility bill |
| Settlement bank account details | Must be in the same legal entity’s name |
| Website/URL, product samples, refund policy | To assess MCC and transaction-laundering risk |
| Expected volume/ticket size | Baseline for ongoing monitoring |

Sole proprietor: national ID, identity verification, commercial registration (if any), settlement account details.

### 3.2 Identification & verification process

- Identification — collect data per 3.1

- Verification — validate against reliable sources (DBD registry, e-KYC, document checks, liveness for individuals)

- Beneficial Owner — identify/verify every BO holding or controlling ≥ 25% or exercising effective control, down to natural persons

- Sanctions & PEP screening — see Section 4

- Risk rating — score and classify per 2.1

- Approval — Low/Medium approved by Onboarding; High requires MLRO/Compliance Committee approval

Principle: No live payment acceptance (go-live) before CDD and screening are fully completed.

### 3.3 Onboarding SLAs

| Risk level | Target CDD SLA | Approver |
| --- | --- | --- |
| Low | 1-2 business days | Onboarding Officer |
| Medium | 3-5 business days | Onboarding Lead |
| High (EDD) | 7-15 business days | MLRO |

## 4. Sanctions, PEP, and Watchlist Screening

- Screen customers, directors, BOs and related parties against the following lists at onboarding and continuously (rescreening):

  - Designated Persons List under the CTPF Act, published by AMLO

  - UN Security Council Consolidated List

  - OFAC (SDN), EU, UK (OFSI/HMT) and other relevant international sanctions lists

  - PEP lists (domestic and foreign)

- Frequency: immediately at onboarding, and rescreen at least every 24 hours on list updates (delta screening)

- Match handling: every potential match enters case review by an analyst → decide false/true positive → record rationale

- True match under the CTPF Act: freeze assets immediately, report to AMLO without delay, and do not tip off the customer

[TODO/Assumption — vendor] Screening provider (sanctions/PEP/adverse-media vendor) not yet selected — specify vendor, SLA, and list-refresh frequency before filing.

## 5. Enhanced Due Diligence (EDD)

Apply EDD to High-rated customers/transactions or where:

- A PEP (or family/close associate) is involved

- The business is a high-risk MCC (crypto, gambling, forex/CFD, adult, sub-merchant marketplaces)

- Transactions are cross-border or involve high-risk jurisdictions (FATF grey/black list)

- Ownership is complex/opaque or BO disclosure is refused

- Actual volume deviates materially from baseline

Additional EDD measures:

- Obtain Source of Funds / Source of Wealth evidence

- Conduct adverse media / negative news checks on customer and BOs

- Site visit (or virtual verification) for high-risk cases

- Approval by MLRO or the Compliance Committee before go-live

- Increase monitoring frequency and lower alert thresholds

- Review the relationship every 12 months (or sooner if risk changes)

## 6. Ongoing Monitoring and Reporting

### 6.1 Transaction monitoring

- Monitoring runs near-real-time + batch, detecting anomalies against each customer’s baseline.

- Example scenarios:

  - Abnormal volume/value spikes vs. baseline

  - Abnormally high chargeback/refund rates (fraud / transaction laundering)

  - Structuring / smurfing to evade thresholds

  - Card testing (BIN attack) — many small transactions in a short window

  - Transactions from high-risk countries or mismatched IP/geolocation

  - Repeated round-amount transactions; abnormal card count per merchant

- Signals from 3DS 2.x and authorization-time risk scoring enrich the assessment.

### 6.2 AMLO reporting obligations

| Report type | Threshold (Thai law) | Timing |
| --- | --- | --- |
| Cash Transaction Report | From THB 2,000,000 | Per AMLO schedule |
| Property/asset transaction report | From THB 5,000,000 | Per AMLO schedule |
| Suspicious Transaction Report (STR) | On reasonable grounds; no minimum amount | Without delay after detection |

Note: The acquiring model is predominantly electronic (non-cash), so the emphasis is on STR and the property-transaction threshold. Confirm applicable thresholds/forms with AMLO.

[TODO/Assumption] Confirm reporting thresholds and the electronic filing channel (AMLO’s AERS), plus statutory reporting deadlines in force at the filing date, with counsel/MLRO.

### 6.3 Alert and STR handling

- System raises an alert → enters the case-management queue

- Analyst investigates, gathers evidence, records the decision rationale

- If suspicious → escalate to the MLRO

- MLRO decides to file an STR with AMLO and considers freeze / offboard

- No tipping-off

- Full append-only audit trail at every step

## 7. Record Keeping

| Data type | Minimum retention | Notes |
| --- | --- | --- |
| CDD/KYC and identity documents | ≥ 10 years after end of relationship | Per AML Act |
| Transaction records and ledger | ≥ 10 years from transaction date | Aligns with the append-only ledger in the architecture |
| Reporting records (STR/CTR) and supporting evidence | ≥ 10 years | Stored separately, access-restricted |
| AML process audit logs | ≥ 10 years (PCI minimum 12 months online) | Append-only audit_log |

Principles:

- Retain in a retrievable form deliverable to AMLO/BOT within required timeframes

- Data residency: keep data in Thailand per BOT/PDPA requirements

- Card data (PAN/CVV/track) is not over-retained and follows PCI-DSS v4.0 — the core system sees only token + card_last4 (consistent with ARCHITECTURE.md)

- KYC-data access requires a lawful basis and safeguards under PDPA (regulated by the PDPC), with RBAC, encryption at rest, and access logging

## 8. Roles & Governance

| Role | Primary responsibilities |
| --- | --- |
| Board of Directors | Approve the AML policy, high-level oversight, resource allocation |
| MLRO (Money Laundering Reporting Officer) | Ultimate AML accountability, decides STR filings, AMLO point of contact |
| Compliance Officer / team | Policy, training, compliance testing |
| Onboarding / KYC Team | Perform CDD/EDD, risk rating |
| Transaction Monitoring Analysts | Investigate alerts, build cases |
| Internal Audit | Independent annual audit |
| DPO (Data Protection Officer) | PDPA compliance for KYC data |

- Independence: the MLRO reports directly to the Board/Audit Committee, independent of sales

- Training: all relevant staff complete AML training at onboarding and at least annually, with evidence retained

- Independent testing: Internal Audit and/or external assessors evaluate AML program effectiveness at least annually

[TODO/Assumption] MLRO and DPO must be formally appointed with fit & proper documentation for the BOT filing — name/qualify before filing.

## 9. Offboarding / De-risking

- Terminate when a customer is sanctioned, provided false information, refuses CDD, or shows clear ML/fraud behavior

- Document the rationale, obtain MLRO approval, consider filing an STR in parallel, and observe no tipping-off

- Retain records per Section 7 even after termination

## 10. Open Items — Assumptions & TODOs to Close Before Filing

Assumptions (confirm real facts before filing to BOT/AMLO):

- Sponsor bank / card scheme: not yet signed — additional scheme/sponsor AML conditions may affect the prohibited list and EDD

- QSA vendor (PCI-DSS L1): not yet selected — card-data controls used in monitoring must align with the RoC

- Screening / transaction-monitoring vendor: not yet selected (Section 4)

- Paid-up capital THB 50,000,000: confirm actual payment and maintenance at ≥ 75% throughout operations (per COMPLIANCE-TH.md)

- MLRO/DPO appointment: fit & proper documentation required

- Latest AMLO reporting thresholds/forms: confirm notification numbers and the AERS channel at filing date

# ขั้นตอนการคัดกรองรายชื่อต้องห้าม (Sanctions) (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต Acquiring Service ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท) และมาตรฐาน PCI-DSS v4.0 Level 1 เอกสารในชุด: docs/compliance/06-sanctions-screening.md · เวอร์ชัน 0.1 หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติภายในของ [บริษัท / Company] ไม่ใช่คำแนะนำ ทางกฎหมาย ควรให้ที่ปรึกษากฎหมาย/ผู้เชี่ยวชาญด้าน AML และสำนักงาน ปปง. (AMLO) ตรวจทานก่อนยื่นจริง

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารนี้กำหนดขั้นตอนการคัดกรองรายชื่อบุคคล/นิติบุคคลที่ถูกกำหนด (sanctions / designated persons) สำหรับ [บริษัท / Company] ในฐานะผู้ให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring) เพื่อ:

- ป้องกันมิให้บริษัทถูกใช้เป็นช่องทางสนับสนุนการก่อการร้าย การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Proliferation Financing) และการฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (CTPF Act)

- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด้าน AML/CFT และการบริหารความเสี่ยง

- ปฏิบัติตามพันธะของ card scheme (Visa/Mastercard) และ sponsor bank

ขอบเขต (Scope) ครอบคลุม:

| กลุ่มที่ต้องคัดกรอง | ตัวอย่าง |
| --- | --- |
| ผู้ค้า (Merchant) และผู้มีอำนาจควบคุม (UBO ≥ 25%, กรรมการ, ผู้มีอำนาจลงนาม) | ตอน onboarding และตลอดความสัมพันธ์ |
| ผู้ถือบัตร / ผู้ชำระเงิน (Cardholder / Payer) | ในธุรกรรมที่ทราบชื่อ (เช่น payout, refund ไปบัญชีปลายทาง) |
| ผู้รับโอนเงิน / บัญชีรับ settlement / payout | ก่อนจ่ายเงินออก |
| พนักงาน คู่ค้า และผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing) | ก่อนทำสัญญา |

หลักการ: ระบบหลัก (payment core) เห็นข้อมูลบัตรเป็น token + card_last4 เท่านั้น (ดู ARCHITECTURE.md ข้อ 6) การคัดกรองผู้ถือบัตรจึงใช้ข้อมูลระบุตัวตนที่ได้จาก 3DS/KYC ไม่ใช่ PAN เต็ม

## 2. รายการต้องห้ามที่ใช้ (Sanctions Lists)

| # | รายการ | แหล่ง | ลักษณะบังคับ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN Consolidated Sanctions List | คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC 1267/1988/1718/2231) | ผูกพันไทยผ่าน CTPF Act |
| 2 | รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Designated Persons List) ของไทย | สำนักงาน ปปง. (AMLO) ประกาศตาม CTPF Act มาตรา 5/6/7 | บังคับตามกฎหมายไทย |
| 3 | OFAC SDN List + Consolidated (Non-SDN) | U.S. Department of the Treasury (OFAC) | ผูกพันผ่าน card scheme / USD correspondent / สัญญา sponsor bank |
| 4 | UK OFSI / EU Consolidated List | HM Treasury / EU | ใช้ตามความเสี่ยงและข้อกำหนดของคู่ค้า |
| 5 | Internal watchlist / blacklist ของบริษัท | รวบรวมภายใน (เช่น merchant ที่เคยฉ้อโกง, chargeback สูง) | นโยบายภายใน |
| 6 | PEP list (Politically Exposed Persons) | ผู้ให้บริการข้อมูลเชิงพาณิชย์ | Enhanced Due Diligence (EDD) ไม่ใช่การบล็อกอัตโนมัติ |

การจัดการเวอร์ชันรายการ: ทุกครั้งที่รับ list เข้าระบบ ต้องบันทึก list_source, list_version, published_date, ingested_at, และ checksum เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าคัดกรองด้วยรายการเวอร์ชันใด (audit trail ตาม PCI-DSS Req 10 และหลักเกณฑ์ ธปท.)

[!WARNING] สมมติฐาน / TODO ที่ยังไม่ยุติ (ต้องยืนยันก่อนยื่น) - ผู้ให้บริการข้อมูล sanctions/PEP (screening data vendor): ยังไม่เลือก (ตัวเลือก เช่น Dow Jones, LexisNexis, ComplyAdvantage, Refinitiv World-Check) — SLA การอัปเดต, fuzzy-match engine และราคายังไม่สรุป - Sponsor bank / acquirer: ยังไม่ลงนาม — ข้อกำหนด sanctions เพิ่มเติมของ sponsor (เช่น OFAC 50% Rule, list เพิ่มเติม) จะ override เกณฑ์ขั้นต่ำในเอกสารนี้เมื่อทราบ - QSA vendor (PCI-DSS L1): ยังไม่เลือก — ขอบเขต logging/audit ของกระบวนการนี้อาจปรับตาม RoC - ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจริง: ต้องยืนยันคงไว้ ≥ 50 ล้านบาท (≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน)

## 3. เวลาและความถี่ในการคัดกรอง (Screening Frequency)

| เหตุการณ์ (Trigger) | สิ่งที่คัดกรอง | เวลา |
| --- | --- | --- |
| Onboarding merchant | merchant + UBO + กรรมการ + ผู้ลงนาม | ก่อนเปิดใช้งาน (blocking) — ต้องผ่านก่อน activate |
| Real-time ก่อนอนุมัติธุรกรรม | payer/beneficiary ที่ทราบชื่อ | Inline ใน authorization flow, งบเวลา < 300 ms (ส่วนหนึ่งของ p99 < 800 ms) |
| ก่อน payout / settlement ออก | บัญชี/ผู้รับปลายทาง | Blocking ก่อนปล่อยเงิน |
| Batch re-screening ทั้งฐานข้อมูล | merchant + UBO ที่ active ทั้งหมด | ทุกวัน (daily) เทียบกับ list เวอร์ชันล่าสุด |
| Delta re-screening เมื่อ list เปลี่ยน | เฉพาะรายการที่เพิ่ม/แก้ในลิสต์ เทียบทั้งฐาน | ภายใน 24 ชม. หลัง list ใหม่เผยแพร่ (เป้าหมาย: ทันทีสำหรับ UN/AMLO) |
| เมื่อข้อมูลลูกค้าเปลี่ยน (ชื่อ, UBO, ที่อยู่) | รายการที่เปลี่ยน | ทันทีที่บันทึกการเปลี่ยนแปลง |
| Periodic KYC refresh | ตามระดับความเสี่ยงลูกค้า | ความเสี่ยงสูง: ทุก 12 เดือน · กลาง: 24 เดือน · ต่ำ: 36 เดือน |

การอัปเดต list:

- UN & AMLO Designated Persons: ดึง/ตรวจสอบ ทุกวันทำการ และทุกครั้งที่มีประกาศใหม่ (บริษัท ตั้ง subscription/monitor ประกาศ ปปง.) — ถือเป็นลำดับความสำคัญสูงสุด (ผูกพันตามกฎหมายไทย)

- OFAC/OFSI/EU: ดึงอัตโนมัติ ทุกวัน ผ่าน vendor feed

- ทุก feed ต้องผ่าน integrity check (checksum + record count) ก่อนใช้งานจริง หาก feed ล้มเหลว → alert ทีม Compliance ภายใน 1 ชม. และใช้ fail-closed (ดูข้อ 7)

## 4. วิธีการจับคู่ (Matching Methodology)

- Fuzzy / phonetic matching รองรับการสะกดต่างและการทับศัพท์ไทย↔อังกฤษ (เช่น Jaro-Winkler, Levenshtein, Soundex/Metaphone, การถอดอักษรไทย-โรมัน)

- Match score threshold เริ่มต้น:

| Score | การจัดประเภท | การดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ≥ 95% | Strong / near-exact | บล็อกทันที → Confirmed pending review (L1) |
| 85–94% | Probable | Hold → คัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ (L1) ภายใน SLA |
| 70–84% | Possible | Hold แบบ soft → review (L1) |
| < 70% | ต่ำกว่าเกณฑ์ | ไม่แจ้งเตือน แต่บันทึก log |
| Exact ใน list UN/AMLO | Legal hit | บล็อก + freeze + รายงาน ปปง. (ดูข้อ 6) |

- ปัจจัยประกอบการจับคู่: ชื่อ + วันเดือนปีเกิด + สัญชาติ + เลขประจำตัว/เลขนิติบุคคล + ที่อยู่ เพื่อลด false positive

- การปรับ threshold ต้องผ่านการอนุมัติจาก MLRO และบันทึกเหตุผล (change log) — ห้ามปรับเพื่อ หลบเลี่ยงการแจ้งเตือน

- OFAC 50% Rule / UN ownership: นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นรวม ≥ 50% โดยบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ถือเป็น รายการต้องห้ามด้วย

## 5. การจัดการเมื่อพบรายการตรงกัน (Match Handling)

เกิด alert (real-time / batch / delta)
        │
        ▼
  Auto-hold ธุรกรรม/บัญชี (fail-closed) — ยังไม่ปล่อยเงิน/ยังไม่ activate
        │
        ▼
  L1 Analyst คัดกรองภายใน SLA ──► False positive? ──► ปิด alert + บันทึกเหตุผล + ปล่อย hold
        │                                              (whitelist มี TTL, ทบทวนเป็นงวด)
        │ True / ไม่ชัดเจน
        ▼
  ยกระดับ L2 (Compliance/MLRO) ──► ยืนยัน hit?
        │                              │ ใช่ (โดยเฉพาะ UN/AMLO)
        │ ไม่ใช่                       ▼
        └─► ปลด hold           Freeze ทรัพย์สิน/ระงับความสัมพันธ์
                                + รายงาน ปปง. + แจ้ง ธปท./sponsor bank

หลักการสำคัญ:

- ห้ามแจ้งเบาะแส (No tipping-off): ตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน ห้ามแจ้งลูกค้าว่ากำลังถูกคัดกรอง/รายงาน ปปง. — สื่อสารกับลูกค้าตามสคริปต์ที่ฝ่ายกฎหมายอนุมัติเท่านั้น

- Fail-closed: ระหว่างรอผล ธุรกรรมค้างสถานะ hold/requires_action และไม่มีการปล่อยเงินออก

- หลักฐานครบ: ทุก alert เก็บ snapshot ของ list version, match score, ผู้ตัดสิน, เหตุผล และ timestamp (audit trail, immutable, retention ≥ 10 ปีตามข้อกำหนด AML ไทย)

- True match กับ UN/AMLO list = ต้อง freeze ทันทีและรายงานโดยไม่ชักช้า (ไม่มีดุลพินิจให้ผ่าน)

## 6. การยกระดับและการรายงาน (Escalation & Reporting)

| ระดับ | ผู้รับผิดชอบ | หน้าที่ | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Sanctions/AML Analyst (ทีม Compliance Operations) | คัดกรอง alert เบื้องต้น, ปิด false positive, ยกระดับ | เริ่มพิจารณาภายใน 4 ชม.ทำการ; real-time hit ภายใน 1 ชม. |
| L2 | Compliance Manager / MLRO (Money Laundering Reporting Officer) | ยืนยัน true match, สั่ง freeze, อนุมัติปลด hold | ภายใน 24 ชม. หลังรับเรื่อง |
| L3 | Chief Compliance Officer + ที่ปรึกษากฎหมาย + กรรมการผู้จัดการ | ตัดสินใจกรณีซับซ้อน, การรายงานทางการ, การสื่อสารกับ ธปท./ปปง. | ตามกรอบกฎหมาย |

การรายงานทางการ:

- True match (UN/AMLO/CTPF): MLRO ระงับทรัพย์สิน (freeze) ทันที และรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ตามแบบและกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ชักช้า — พร้อมส่ง STR (Suspicious Transaction Report) เมื่อเข้าเงื่อนไข

- แจ้ง ธปท. ตามหลักเกณฑ์การรายงานเหตุการณ์สำคัญ (material incident) หากกระทบต่อการดำเนินงาน/ ชื่อเสียง หรือเข้าข่ายต้องแจ้ง

- แจ้ง sponsor bank / card scheme ตามสัญญา (เมื่อลงนามแล้ว)

- PDPA / PDPC: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการคัดกรองอาศัยฐาน “หน้าที่ตามกฎหมาย” — เก็บ เท่าที่จำเป็น, จำกัดการเข้าถึงตาม RBAC, และไม่เปิดเผยผลการคัดกรอง/การรายงานให้เจ้าของข้อมูล (ข้อยกเว้นตามกฎหมาย AML เหนือกว่าสิทธิการเข้าถึงของเจ้าของข้อมูล)

## 7. การควบคุมทางเทคนิคและ Fail-Closed

- คัดกรองเป็น service แยก (sanctions-screening) เรียกผ่าน interface — สลับ vendor ได้ตาม Clean Architecture (สอดคล้อง ARCHITECTURE.md ข้อ 4)

- Fail-closed: หาก screening service/feed ไม่พร้อม → real-time ธุรกรรมที่ต้องคัดกรองจะถูก hold ไม่ auto-approve; batch/payout หยุดรอ พร้อม alert ทีม Compliance ภายใน 1 ชม.

- Audit: ทุกการตัดสินใจลง audit_log (append-only), ไม่มีข้อมูลบัตร (PCI Req 10); เข้าถึงผลด้วย least-privilege + MFA (PCI Req 7–8)

- Data residency: ข้อมูลลูกค้า/ผลการคัดกรองเก็บในไทยตามข้อกำหนด ธปท./PDPA

- การเข้ารหัส: ข้อมูลระบุตัวตนเข้ารหัส at-rest (KMS/HSM) และ in-transit (TLS 1.2+/mTLS)

## 8. การกำกับ ทดสอบ และทบทวน (Governance & Assurance)

| กิจกรรม | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ทบทวนนโยบายฉบับนี้ | อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อกฎหมายเปลี่ยน | MLRO / CCO |
| Model/threshold tuning & false-positive review | ทุกไตรมาส | Compliance Analytics |
| ทดสอบระบบด้วยรายชื่อจำลอง (positive/negative test cases) | ทุกไตรมาส + หลังเปลี่ยน vendor/logic | QA + Compliance |
| Independent audit (internal/external) | ปีละ 1 ครั้ง | Internal Audit / QSA (ส่วนที่เกี่ยว PCI) |
| อบรมพนักงาน AML/Sanctions | แรกเข้า + ทบทวนปีละ 1 ครั้ง | Compliance |

# Sanctions screening procedure: UN/OFAC/Thai lists, screening frequency, match handling, escalation (English)

Supporting document for the Acquiring Service license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 (registered paid-up capital THB 50M) and PCI-DSS v4.0 Level 1. Document set: docs/compliance/06-sanctions-screening.md · Version 0.1 Note: This is an internal policy/procedure of [บริษัท / Company], not legal advice. Have it reviewed by AML counsel and validated against AMLO (ปปง.) requirements before submission.

## 1. Purpose & Scope

This document defines the procedure by which [บริษัท / Company], as a licensed Acquiring payment service provider, screens persons and entities against sanctions / designated-persons lists in order to:

- Prevent the company from being used to finance terrorism, proliferation of weapons of mass destruction (Proliferation Financing), or launder money, under the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 and the Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing Act B.E. 2559 (CTPF Act).

- Comply with Bank of Thailand (ธปท.) AML/CFT and risk-management requirements.

- Meet card-scheme (Visa/Mastercard) and sponsor-bank obligations.

Scope covers:

| Population screened | Examples |
| --- | --- |
| Merchants and controllers (UBO ≥ 25%, directors, authorized signatories) | At onboarding and throughout the relationship |
| Cardholders / payers | Where identity is known (e.g., payouts, refunds to a destination account) |
| Payout / settlement beneficiaries | Before releasing funds |
| Employees, partners, outsourced service providers | Before contracting |

Principle: The payment core sees card data only as a token + card_last4 (see ARCHITECTURE.md §6). Cardholder screening therefore uses identity attributes obtained from 3DS/KYC, never the full PAN.

## 2. Sanctions Lists Used

| # | List | Source | Binding basis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN Consolidated Sanctions List | UN Security Council (1267/1988/1718/2231) | Binding on Thailand via the CTPF Act |
| 2 | Thai Designated Persons List | AMLO (ปปง.), issued under CTPF Act §5/6/7 | Binding under Thai law |
| 3 | OFAC SDN + Consolidated (Non-SDN) | U.S. Treasury (OFAC) | Via card scheme / USD correspondent / sponsor-bank contract |
| 4 | UK OFSI / EU Consolidated List | HM Treasury / EU | Risk-based and per counterparty requirements |
| 5 | Internal watchlist / blacklist | Compiled internally (fraud, excessive chargebacks) | Internal policy |
| 6 | PEP list | Commercial data vendor | Triggers Enhanced Due Diligence (EDD), not an automatic block |

List versioning: Every ingested list records list_source, list_version, published_date, ingested_at, and a checksum so it is provable which list version screened a given record (audit trail per PCI-DSS Req 10 and ธปท. requirements).

[!WARNING] Open assumptions / TODO (confirm before submission) - Sanctions/PEP data vendor: not yet selected (candidates: Dow Jones, LexisNexis, ComplyAdvantage, Refinitiv World-Check). Update SLA, fuzzy-match engine, and pricing pending. - Sponsor bank / acquirer: not yet signed — additional sponsor sanctions requirements (e.g., OFAC 50% Rule, extra lists) will override the minimums here once known. - QSA vendor (PCI-DSS L1): not yet selected — logging/audit scope for this process may adjust per RoC. - Actual paid-up capital: must confirm and maintain ≥ THB 50M (≥ 75% throughout operations).

## 3. Screening Frequency

| Trigger | What is screened | Timing |
| --- | --- | --- |
| Merchant onboarding | Merchant + UBO + directors + signatories | Before activation (blocking) — must clear first |
| Real-time pre-authorization | Named payer/beneficiary | Inline in the authorization flow, budget < 300 ms (part of p99 < 800 ms) |
| Before payout / settlement | Destination account / beneficiary | Blocking before funds release |
| Full batch re-screening | All active merchants + UBOs | Daily, against the latest list version |
| Delta re-screening on list change | Added/changed list entries vs. the whole base | Within 24 h of list publication (target: immediate for UN/AMLO) |
| On customer data change (name, UBO, address) | The changed record | Immediately on save |
| Periodic KYC refresh | Per customer risk rating | High: 12 mo · Medium: 24 mo · Low: 36 mo |

List updates:

- UN & AMLO Designated Persons: pulled/verified every business day and on every new publication (the company subscribes to / monitors AMLO announcements) — highest priority (binding under Thai law).

- OFAC/OFSI/EU: auto-pulled daily via vendor feed.

- Every feed passes an integrity check (checksum + record count) before use. If a feed fails → alert Compliance within 1 h and fail-closed (see §7).

## 4. Matching Methodology

- Fuzzy / phonetic matching handles spelling variants and Thai↔English transliteration (Jaro-Winkler, Levenshtein, Soundex/Metaphone, Thai-to-Roman transliteration).

- Initial match-score thresholds:

| Score | Classification | Action |
| --- | --- | --- |
| ≥ 95% | Strong / near-exact | Immediate block → Confirmed, pending review (L1) |
| 85–94% | Probable | Hold → analyst review (L1) within SLA |
| 70–84% | Possible | Soft hold → review (L1) |
| < 70% | Below threshold | No alert, but logged |
| Exact on UN/AMLO list | Legal hit | Block + freeze + report to AMLO (see §6) |

- Corroborating attributes: name + DOB + nationality + ID/registration number + address, to reduce false positives.

- Threshold changes require MLRO approval and a documented rationale (change log) — thresholds must never be tuned to suppress legitimate alerts.

- OFAC 50% Rule / UN ownership: entities owned ≥ 50% in aggregate by designated persons are treated as designated as well.

## 5. Match Handling

Alert raised (real-time / batch / delta)
        │
        ▼
  Auto-hold transaction/account (fail-closed) — no funds released / no activation
        │
        ▼
  L1 Analyst reviews within SLA ──► False positive? ──► Close alert + record rationale + release hold
        │                                                (whitelist has TTL, reviewed periodically)
        │ True / unclear
        ▼
  Escalate to L2 (Compliance/MLRO) ──► Confirmed hit?
        │                                    │ Yes (esp. UN/AMLO)
        │ No                                 ▼
        └─► Release hold             Freeze assets / terminate relationship
                                     + report to AMLO + notify ธปท./sponsor bank

Key principles:

- No tipping-off: Under the AML Act, the customer must not be told they are being screened / reported to AMLO. Communicate only via legally approved scripts.

- Fail-closed: While pending, transactions stay in hold/requires_action; no funds leave.

- Full evidence: Every alert stores a snapshot of list version, match score, decision-maker, rationale, and timestamp (immutable audit trail, retention ≥ 10 years per Thai AML requirements).

- A true match against UN/AMLO = immediate freeze and prompt reporting (no discretion to pass).

## 6. Escalation & Reporting

| Tier | Owner | Responsibility | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Sanctions/AML Analyst (Compliance Operations) | Triage alerts, close false positives, escalate | Begin review within 4 business hours; real-time hits within 1 hour |
| L2 | Compliance Manager / MLRO | Confirm true match, order freeze, approve hold release | Within 24 hours of receipt |
| L3 | Chief Compliance Officer + legal counsel + Managing Director | Complex cases, official reporting, ธปท./AMLO liaison | Per statutory deadlines |

Official reporting:

- True match (UN/AMLO/CTPF): the MLRO freezes assets immediately and reports to AMLO in the prescribed form and timeframe without delay, plus files an STR (Suspicious Transaction Report) where applicable.

- Notify ธปท. under material-incident reporting rules where operations/reputation are affected or reporting is otherwise required.

- Notify sponsor bank / card scheme per contract (once signed).

- PDPA / PDPC: personal-data processing for screening relies on the “legal obligation” lawful basis — collect only what is necessary, restrict access via RBAC, and do not disclose screening/ reporting outcomes to the data subject (AML legal exemptions override data-subject access rights).

## 7. Technical Controls & Fail-Closed

- Screening runs as a dedicated service (sanctions-screening) behind an interface — vendor-swappable per Clean Architecture (consistent with ARCHITECTURE.md §4).

- Fail-closed: if the screening service/feed is unavailable, real-time transactions requiring screening are held (never auto-approved); batch/payout pauses, with a Compliance alert within 1 h.

- Audit: every decision is written to audit_log (append-only), with no card data (PCI Req 10); results accessed under least-privilege + MFA (PCI Req 7–8).

- Data residency: customer/screening data stored in Thailand per ธปท./PDPA.

- Encryption: identity data encrypted at rest (KMS/HSM) and in transit (TLS 1.2+/mTLS).

## 8. Governance & Assurance

| Activity | Frequency | Owner |
| --- | --- | --- |
| Review this policy | At least annually, or on legal change | MLRO / CCO |
| Model/threshold tuning & false-positive review | Quarterly | Compliance Analytics |
| System testing with synthetic names (positive/negative cases) | Quarterly + after vendor/logic change | QA + Compliance |
| Independent audit (internal/external) | Annually | Internal Audit / QSA (PCI-relevant parts) |
| AML/Sanctions staff training | On hire + annual refresher | Compliance |

## Related documents

- COMPLIANCE-TH.md — Thai law, license categories, application process

- ARCHITECTURE.md — system architecture, PCI scope, data model

- ROADMAP.md — phases, timeline, cost estimates

# ขั้นตอนการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (SAR/STR) (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring Service) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท ควบคู่กับมาตรฐาน PCI-DSS v4.0 Level 1 และภาระหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำกับโดย สำนักงาน ปปง. (AMLO / Thai FIU)

รหัสเอกสาร: COMP-07 · เวอร์ชัน 0.1 · เจ้าของเอกสาร: Money Laundering Reporting Officer (MLRO) / Chief Compliance Officer (CCO) เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md, ./04-org-chart-governance.md

ข้อจำกัดความรับผิด: เอกสารนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องผ่านการทบทวนโดยที่ปรึกษากฎหมายด้าน AML และด้านใบอนุญาต ธปท. ก่อนยื่นจริง

[!IMPORTANT] สมมติฐานและรายการที่ยังไม่สรุป (Assumptions / TODO) — ต้องเติมค่าจริงก่อนยื่น ธปท./ปปง.

| # | รายการ | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | ชื่อบริษัทจริง — ใช้ placeholder [บริษัท / Company] ทั้งเอกสาร | TODO | Corporate Secretary |
| A2 | เลขทะเบียนผู้มีหน้าที่รายงานต่อ ปปง. และการลงทะเบียนระบบ AERB / e-Filing ของ ปปง. | ยังไม่สรุป | MLRO |
| A3 | รายชื่อ + คำสั่งแต่งตั้ง MLRO และ Deputy MLRO อย่างเป็นทางการ (แจ้งชื่อต่อ ปปง.) | TODO | CCO / Board |
| A4 | Sponsor bank / Acquiring bank — ยังไม่ลงนาม (เส้นทาง B ตาม ROADMAP) มีผลต่อ layered reporting และ information sharing | ยังไม่สรุป | CEO / Head of Partnerships |
| A5 | ผู้ให้บริการ Sanction/PEP/Adverse-media screening (เช่น Dow Jones, LexisNexis, ComplyAdvantage) — ยังไม่คัดเลือก | ยังไม่สรุป | MLRO / CISO |
| A6 | เกณฑ์มูลค่าธุรกรรมเงินสด/โอน ตามกฎกระทรวง — ต้องยืนยันตัวเลขล่าสุด ณ วันยื่น (ดูข้อ 3) | TODO | MLRO / ที่ปรึกษากฎหมาย AML |
| A7 | แบบรายงานทางการของ ปปง. (ปปง. 1-01 / 1-02 / 1-03 หรือฉบับล่าสุด) — ยืนยันเวอร์ชันแบบฟอร์มปัจจุบัน | TODO | MLRO |
| A8 | ช่องทางยื่นจริง (ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปปง. vs. เอกสารกระดาษ) และใบรับรองดิจิทัลที่ใช้ | ยังไม่สรุป | MLRO / IT |

ห้ามกรอกตัวเลข/ชื่อ/เลขทะเบียนสมมติในช่องข้างต้นลงในเอกสารที่ยื่นจริง — ต้องเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้เท่านั้น ตัวเลขเกณฑ์ (threshold) ในเอกสารนี้อ้างอิงกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วไป ต้องตรวจสอบกับกฎกระทรวงฉบับล่าสุดก่อนยื่น

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต (Purpose & Scope)

เอกสารนี้กำหนด นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงาน (policy & SOP) สำหรับการตรวจจับ วิเคราะห์ ยกระดับ และรายงาน ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Report — STR) และ ธุรกรรมที่มีมูลค่าตามเกณฑ์ (Cash/Threshold Transaction Report — CTR/TTR) ต่อ สำนักงาน ปปง. (AMLO) ซึ่งทำหน้าที่เป็น หน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศไทย (Thai Financial Intelligence Unit — FIU)

ขอบเขตการบังคับใช้: ใช้กับทุกหน่วยงานของ [บริษัท / Company] ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครร้านค้า (merchant onboarding), การประมวลผลธุรกรรมบัตร/QR, การกระทบยอดและ settlement, การจ่ายเงินให้ร้านค้า (payout) และการจัดการข้อพิพาท/chargeback รวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ให้บริการภายนอก (outsourced) ที่เข้าถึงข้อมูลธุรกรรม

ความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมระบบ: สัญญาณตรวจจับดึงจากตาราง payments, ledger_entries, refunds, webhook_events, merchants และ audit_log ตาม ARCHITECTURE.md โดยเครื่องมือ Risk/Fraud Engine ทำ velocity/anomaly scoring เป็นชั้นแรก ทั้งนี้ ห้าม ระบบ AML เข้าถึงหรือจัดเก็บ PAN/CVV/PIN โดยเด็ดขาด — ใช้ได้เพียง card_brand, card_last4, token และข้อมูล KYC ของร้านค้า

## 2. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles & Responsibilities)

| บทบาท | หน้าที่หลักด้าน AML/STR |
| --- | --- |
| คณะกรรมการบริษัท (Board) | อนุมัตินโยบาย AML/CFT, รับทราบรายงานสรุปเชิงสถิติ (ไม่รวมรายละเอียดที่เป็นความลับของ STR), จัดสรรทรัพยากร |
| AML Committee | กำกับดูแลระบบ AML ในระดับปฏิบัติการ, ทบทวนเกณฑ์ (rules/thresholds), อนุมัติ case ที่มีความเสี่ยงสูง |
| MLRO (Money Laundering Reporting Officer) | ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในการยื่น/ไม่ยื่น STR ต่อ ปปง., ลงนามรายงาน, เป็นจุดติดต่อทางการกับ ปปง., ดูแลการรักษาความลับ (tipping-off) |
| Deputy MLRO | ปฏิบัติหน้าที่แทน MLRO เมื่อไม่อยู่/มีผลประโยชน์ทับซ้อน, ทบทวน case ชั้นที่สอง |
| AML Analyst / Compliance Ops (1st review) | รับ alert, สืบค้นข้อมูล, จัดทำ case file, เสนอความเห็นเบื้องต้น |
| Frontline (Merchant Onboarding / Ops) | ยื่น Internal Suspicious Activity Report (iSAR) เมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติ, ทำ KYC/CDD/EDD |
| CISO / IT | ดูแลระบบ screening, log integrity, ความมั่นคงปลอดภัยของ case file, การส่งข้อมูลแบบเข้ารหัส |
| Internal Audit (3rd line) | ตรวจสอบอิสระประสิทธิผลของกระบวนการ STR อย่างน้อยปีละครั้ง |
| DPO (Data Protection Officer) | ดูแลความสอดคล้อง PDPA โดยเฉพาะข้อยกเว้นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย AML |

หลักสำคัญ: พนักงานทุกคนมี “หน้าที่รายงานภายใน (duty to report internally)” แต่ มีเพียง MLRO/Deputy MLRO เท่านั้น ที่มีอำนาจยื่นรายงานออกไปยัง ปปง. เพื่อคุมความลับและความสอดคล้อง

## 3. ประเภทรายงานและเกณฑ์มูลค่า (Report Types & Thresholds)

[!WARNING] ตัวเลขเกณฑ์ด้านล่างเป็นค่าอ้างอิงตามกฎกระทรวงที่ใช้บังคับโดยทั่วไป ต้องยืนยันกับกฎกระทรวง/ประกาศ ปปง. ฉบับล่าสุด (รายการ A6) ก่อนนำไปตั้งค่าในระบบจริง

| ประเภท | เกณฑ์ (Threshold) | กรอบเวลายื่นต่อ ปปง. | แบบรายงาน (อ้างอิง) |
| --- | --- | --- | --- |
| STR — ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย | ไม่มีเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำ — ยื่นเมื่อมี “เหตุอันควรสงสัย” ไม่ว่าจำนวนเงินเท่าใด แม้ธุรกรรมยังไม่สำเร็จ | ยื่น ภายในกำหนดที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย (โดยทั่วไปภายใน 7 วันทำการ — ยืนยัน A6) | ปปง. 1-03 (STR) หรือฉบับล่าสุด (A7) |
| CTR — ธุรกรรมเงินสด | ตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป (เงินสด) | ตามกำหนดของ ปปง. (โดยทั่วไปภายใน 15 วันของเดือนถัดไป — ยืนยัน A6) | ปปง. 1-01 หรือฉบับล่าสุด |
| TTR — ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน | ตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป | ตามกำหนดของ ปปง. | ปปง. 1-02 หรือฉบับล่าสุด |
| Asset-freeze / Designated persons (CFT/PF) | รายชื่อตามประกาศ (UNSCR / กฎหมายไทย) — ไม่มีเกณฑ์มูลค่า | ทันที (immediate) เมื่อพบว่าตรงรายชื่อ — ระงับและรายงาน ปปง. โดยไม่ชักช้า | ตามแนวทาง ปปง. ด้าน CFT/PF |

บริบทของ Acquiring Gateway: โดยธุรกิจแล้วเราประมวลผล การชำระด้วยบัตร/อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ไม่ใช่เงินสด ดังนั้น STR คือช่องทางรายงานหลัก ส่วน CTR/TTR จะเกี่ยวข้องเมื่อมี cash-based flow หรือ payout ขนาดใหญ่เข้าเงื่อนไข ทั้งนี้ต้อง aggregate ธุรกรรมที่ดูเหมือนถูกแบ่งย่อย (structuring/smurfing) เพื่อเลี่ยงเกณฑ์ด้วย

### ตัวอย่างสัญญาณเตือน (Red Flags) เฉพาะธุรกิจ Acquiring

- Transaction laundering / factoring — ร้านค้ารูด/รับชำระแทนธุรกิจอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียน (undisclosed MCC mismatch)

- Structuring — แบ่งยอดหลายรายการต่ำกว่าเกณฑ์ หรือต่ำกว่า limit ของ velocity rule อย่างจงใจ

- Bust-out fraud — ยอดพุ่งผิดปกติหลัง onboarding แล้วขอ payout เร่งด่วนแล้วเงียบหาย

- Refund/chargeback abuse — refund ไปยังบัตร/บัญชีที่ไม่ใช่ต้นทาง, refund สูงผิดสัดส่วนกับ capture

- High-risk MCC / จำหน่ายสินค้าต้องห้าม — การพนัน crypto ไม่ได้รับอนุญาต สินค้าผิดกฎหมาย

- Sanction/PEP hit — beneficial owner หรือ settlement account ตรงรายชื่อ sanction/PEP/adverse media

- Geographic anomaly — IP/BIN/ที่อยู่ settlement ขัดแย้งกันหรือมาจากเขตความเสี่ยงสูง (FATF)

## 4. ขั้นตอน (Workflow) — จากการตรวจจับสู่การยื่นรายงาน

[ตรวจจับ] ──▶ [รายงานภายใน iSAR] ──▶ [ประเมินชั้น 1] ──▶ [สืบสวน/EDD]
   │ automated (Risk Engine)              (AML Analyst)      (case file)
   │ + manual (Frontline)                                        │
   └────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                                 ▼
                                                 [ตัดสินใจโดย MLRO]
                                             ┌───────────┴───────────┐
                                             ▼                       ▼
                                     [ไม่ยื่น → บันทึกเหตุผล]   [ยื่น STR ต่อ ปปง.]
                                             │                       │
                                             ▼                       ▼
                                      [เก็บ ≥ 5–10 ปี]        [ระงับ/ติดตาม + เก็บหลักฐาน]

ขั้นที่ 1 — ตรวจจับ (Detection). ผสมสองแหล่ง (ก) อัตโนมัติ: Risk/Fraud Engine ยิง alert จาก velocity, anomaly score, sanction/PEP screening ที่ทำ ณ onboarding และแบบ real-time/batch (ข) manual: พนักงานหน้างานพบพฤติกรรมผิดปกติ

ขั้นที่ 2 — รายงานภายใน (Internal SAR / iSAR). ผู้พบเหตุยื่น iSAR ผ่านระบบ case management ภายในทันที (เป้าหมาย ≤ 24 ชม.) โดย ห้ามแจ้งลูกค้า/ร้านค้า (ดูข้อ 5 — tipping-off) การยิง iSAR ทุกครั้งบันทึกลง audit_log

ขั้นที่ 3 — ประเมินชั้นที่ 1 (Triage). AML Analyst รวบรวมข้อมูล KYC, ประวัติธุรกรรม, ledger, ผล screening แล้วจัดทำ case file พร้อมประเมินว่ามี “เหตุอันควรสงสัย” หรือไม่ (SLA: ปิด triage ภายใน 3 วันทำการ)

ขั้นที่ 4 — สืบสวน/EDD (Investigation). กรณีน่าสงสัยจริงทำ Enhanced Due Diligence: ตรวจ beneficial ownership, source of funds, ความสมเหตุสมผลของธุรกิจ, จัดทำ transaction timeline

ขั้นที่ 5 — ตัดสินใจโดย MLRO (Decision). MLRO/Deputy MLRO ทบทวน case แล้วตัดสิน “ยื่น” หรือ “ไม่ยื่น” — ทั้งสองกรณีต้องบันทึกเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงนามและเวลา

ขั้นที่ 6 — ยื่นรายงานต่อ ปปง. (Filing). หากยื่น STR: กรอกแบบ ปปง. 1-03 (A7) ส่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ ปปง. กำหนด (A8) ภายในกรอบเวลาตามกฎหมาย (ข้อ 3) เก็บหลักฐานการยื่น (acknowledgement) ไว้ในระบบ

ขั้นที่ 7 — ดำเนินการต่อเนื่อง (Post-filing). ประเมินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ระงับ/เลิกร้านค้า/hold payout ตามความเหมาะสมและตามคำสั่ง ปปง.), เฝ้าติดตาม (ongoing monitoring), ตอบคำขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก ปปง.

### ตาราง SLA / ผู้รับผิดชอบ

| ขั้น | ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมายเวลา |
| --- | --- | --- |
| ยื่น iSAR หลังพบเหตุ | ผู้พบเหตุ | ≤ 24 ชั่วโมง |
| Triage ชั้น 1 | AML Analyst | ≤ 3 วันทำการ |
| EDD / สืบสวน | AML Analyst + MLRO | ≤ 7 วันทำการ |
| ตัดสินใจยื่น/ไม่ยื่น | MLRO | ก่อนครบกำหนดตามกฎหมาย |
| ยื่น STR ต่อ ปปง. | MLRO | ภายในกำหนดกฎหมาย (ข้อ 3) |
| Sanction/asset-freeze hit | MLRO (escalate ทันที) | ทันที (same day) |

## 5. การรักษาความลับและการห้ามเปิดเผย (Confidentiality & Tipping-off)

- ห้ามเปิดเผย (No tipping-off). ห้ามพนักงาน กรรมการ หรือผู้ใดแจ้ง/บอกใบ้แก่ลูกค้า ร้านค้า หรือบุคคลภายนอกว่ามีหรือกำลังจะมีการยื่น STR หรือกำลังถูกสืบสวน การฝ่าฝืนเป็นความผิดตามกฎหมายและวินัยร้ายแรง

- Need-to-know. เข้าถึง case file / STR ได้เฉพาะ MLRO, Deputy MLRO, AML Analyst ที่รับผิดชอบ และผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเท่านั้น — บังคับด้วย RBAC และ MFA (สอดคล้อง PCI-DSS v4.0 Req 7–8)

- การคุ้มครองผู้รายงาน (Safe harbor). พนักงานที่รายงานโดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย AML และนโยบายบริษัท ห้ามตอบโต้ (no retaliation)

- PDPA vs. AML. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยื่น STR/ทำ CDD อาศัย ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม PDPA จึง ไม่ต้องขอความยินยอม และ ไม่แจ้ง data subject เมื่อการแจ้งจะกระทบการสืบสวน (ข้อยกเว้นสิทธิ) โดยประสานงานกับ DPO และ PDPC ตามความจำเป็น

- ความปลอดภัยของข้อมูล. จัดเก็บ case file แบบเข้ารหัส, การส่งไป ปปง. ใช้ช่องทาง/ใบรับรองที่กำหนด, ทุกการเข้าถึงบันทึกใน audit log ที่แก้ไขไม่ได้ (append-only)

## 6. การเก็บรักษาเอกสาร การฝึกอบรม และการตรวจสอบ (Recordkeeping, Training, Assurance)

- เก็บรักษา (Retention). เก็บ case file, iSAR, บันทึกการตัดสินใจ (ทั้งยื่นและไม่ยื่น), หลักฐานการยื่น และเอกสาร CDD/EDD เป็นเวลา อย่างน้อย 5 ปี (แนะนำ 10 ปีเพื่อรองรับการสอบสวน) นับแต่ปิด case หรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามที่กฎหมาย AML กำหนด

- ฝึกอบรม (Training). พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนอบรม AML/CFT + การรับรู้ tipping-off อย่างน้อย ปีละครั้ง และ onboarding สำหรับพนักงานใหม่ พร้อมบันทึกผล

- ทบทวนเกณฑ์ (Rule tuning). AML Committee ทบทวนกฎ/threshold ของ Risk Engine อย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อลด false positive/negative

- การตรวจสอบอิสระ (Independent testing). Internal Audit (แนวป้องกันที่ 3) ตรวจประสิทธิผลของกระบวนการ STR อย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานต่อ Audit Committee

- การรายงานต่อผู้กำกับ. สรุปสถิติ (จำนวน alert/iSAR/STR ที่ยื่น) รายงานต่อ AML Committee และ Board เป็นงวด โดยไม่เปิดเผยรายละเอียดที่เป็นความลับของ STR

# Suspicious Activity/Transaction Reporting procedure to the Thai FIU/AMLO, thresholds, workflow, confidentiality (English)

Supporting document for the license application for Electronic Payment Acquiring Service under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), regulated by the Bank of Thailand (BOT), paid-up registered capital THB 50 million, alongside PCI-DSS v4.0 Level 1, and obligations under the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (as amended), regulated by the Anti-Money Laundering Office (AMLO — the Thai Financial Intelligence Unit / FIU).

Document code: COMP-07 · Version 0.1 · Owner: Money Laundering Reporting Officer (MLRO) / Chief Compliance Officer (CCO) Related documents: ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md, ./04-org-chart-governance.md

Disclaimer: This document is a structural reference, not legal advice. It must be reviewed by AML and BOT-licensing legal counsel before actual submission.

[!IMPORTANT] Assumptions / TODO — real values must be filled in before submission to BOT/AMLO.

| # | Item | Status | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Actual company name — placeholder [บริษัท / Company] used throughout | TODO | Corporate Secretary |
| A2 | AMLO reporting-entity registration number and enrolment in AMLO’s electronic filing (e-Filing / AERB) system | Open | MLRO |
| A3 | Formal appointment letters for MLRO and Deputy MLRO (names notified to AMLO) | TODO | CCO / Board |
| A4 | Sponsor / Acquiring bank — not yet signed (Path B per ROADMAP); affects layered reporting & information sharing | Open | CEO / Head of Partnerships |
| A5 | Sanction/PEP/adverse-media screening vendor (e.g., Dow Jones, LexisNexis, ComplyAdvantage) — not yet selected | Open | MLRO / CISO |
| A6 | Cash/asset transaction thresholds per ministerial regulation — confirm latest figures as of filing date (see §3) | TODO | MLRO / AML counsel |
| A7 | Official AMLO report forms (Por Por Ngor 1-01 / 1-02 / 1-03 or latest) — confirm current form version | TODO | MLRO |
| A8 | Actual filing channel (AMLO electronic system vs. paper) and the digital certificate used | Open | MLRO / IT |

Do not enter fabricated numbers/names/registration IDs into the actual submission — only verifiable data is permitted. Threshold figures in this document reference generally-applicable law and must be verified against the latest ministerial regulation before filing.

## 1. Purpose & Scope

This document defines the policy and standard operating procedure (SOP) for detecting, analysing, escalating, and reporting Suspicious Transaction Reports (STRs) and Cash/Threshold Transaction Reports (CTR/TTR) to the Anti-Money Laundering Office (AMLO), which acts as Thailand’s Financial Intelligence Unit (FIU).

Applicability: All units of [บริษัท / Company] involved in merchant onboarding, card/QR transaction processing, reconciliation and settlement, merchant payout, and dispute/chargeback handling — including employees, executives, directors, and outsourced service providers with access to transaction data.

Relationship to system architecture: Detection signals are drawn from the payments, ledger_entries, refunds, webhook_events, merchants, and audit_log tables per ARCHITECTURE.md, with the Risk/Fraud Engine providing first-layer velocity/anomaly scoring. Under no circumstances may the AML system access or store PAN/CVV/PIN — only card_brand, card_last4, tokens, and merchant KYC data may be used.

## 2. Roles & Responsibilities

| Role | Primary AML/STR responsibility |
| --- | --- |
| Board of Directors | Approve AML/CFT policy; receive aggregate statistical reporting (excluding confidential STR details); allocate resources |
| AML Committee | Operational oversight of the AML program; review rules/thresholds; approve high-risk cases |
| MLRO (Money Laundering Reporting Officer) | Final authority to file/not file an STR with AMLO; signs reports; official AMLO point of contact; guards confidentiality (tipping-off) |
| Deputy MLRO | Acts for the MLRO on absence/conflict of interest; second-line case review |
| AML Analyst / Compliance Ops (1st review) | Receive alerts, research, build the case file, provide preliminary opinion |
| Frontline (Merchant Onboarding / Ops) | File an Internal Suspicious Activity Report (iSAR) on abnormal behaviour; perform KYC/CDD/EDD |
| CISO / IT | Maintain screening systems, log integrity, case-file security, encrypted transmission |
| Internal Audit (3rd line) | Independently test STR-process effectiveness at least annually |
| DPO (Data Protection Officer) | Ensure PDPA alignment, especially the legal-obligation exemption for AML |

Key principle: Every employee has a duty to report internally, but only the MLRO/Deputy MLRO may file a report externally to AMLO — to preserve confidentiality and consistency.

## 3. Report Types & Thresholds

[!WARNING] The threshold figures below reflect generally-applicable ministerial regulations and must be confirmed against the latest AMLO regulation/notification (item A6) before configuring production systems.

| Type | Threshold | Filing deadline to AMLO | Report form (ref.) |
| --- | --- | --- | --- |
| STR — Suspicious Transaction Report | No minimum monetary threshold — file whenever “reasonable grounds to suspect” exist, regardless of amount, even if the transaction was not completed | File within the statutory deadline from the date grounds arose (commonly within 7 business days — confirm A6) | Por Por Ngor 1-03 (STR) or latest (A7) |
| CTR — Cash Transaction Report | THB 2,000,000 or more (cash) | Per AMLO schedule (commonly by the 15th of the following month — confirm A6) | Por Por Ngor 1-01 or latest |
| TTR — Asset-related Transaction Report | THB 5,000,000 or more | Per AMLO schedule | Por Por Ngor 1-02 or latest |
| Asset-freeze / Designated persons (CFT/PF) | Listed names (UNSCR / Thai law) — no monetary threshold | Immediate upon a name match — freeze and report to AMLO without delay | Per AMLO CFT/PF guidance |

Acquiring-gateway context: Our business processes predominantly card/electronic payments, not cash, so the STR is the primary reporting channel. CTR/TTR become relevant where cash-based flows or large payouts meet the thresholds. Transactions that appear deliberately split (structuring/smurfing) to evade thresholds must be aggregated.

### Business-specific red flags (Acquiring)

- Transaction laundering / factoring — a merchant processing on behalf of an undisclosed business (MCC mismatch)

- Structuring — deliberately splitting amounts below a threshold or below velocity-rule limits

- Bust-out fraud — abnormal volume spike shortly after onboarding, urgent payout request, then disappearance

- Refund/chargeback abuse — refunds to a card/account other than the original, refunds disproportionate to captures

- High-risk MCC / prohibited goods — unlicensed gambling/crypto, illegal goods

- Sanction/PEP hit — beneficial owner or settlement account matching sanction/PEP/adverse-media lists

- Geographic anomaly — conflicting IP/BIN/settlement-address data or origins in FATF high-risk jurisdictions

## 4. Workflow — from detection to filing

[Detect] ──▶ [Internal iSAR] ──▶ [Tier-1 triage] ──▶ [Investigate / EDD]
   │ automated (Risk Engine)         (AML Analyst)        (case file)
   │ + manual (Frontline)                                     │
   └──────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                               ▼
                                                   [MLRO decision]
                                          ┌───────────┴───────────┐
                                          ▼                       ▼
                                 [No file → log rationale]  [File STR to AMLO]
                                          │                       │
                                          ▼                       ▼
                                  [Retain ≥ 5–10 yrs]     [Restrict/monitor + retain evidence]

Step 1 — Detection. Two sources: (a) automated — the Risk/Fraud Engine raises alerts from velocity, anomaly scores, and sanction/PEP screening performed at onboarding and on a real-time/batch basis; (b) manual — frontline staff observing abnormal behaviour.

Step 2 — Internal report (iSAR). The observer files an iSAR in the internal case-management system immediately (target ≤ 24h). The customer/merchant must not be informed (see §5 — tipping-off). Every iSAR is recorded in audit_log.

Step 3 — Tier-1 triage. The AML Analyst gathers KYC, transaction history, ledger data, and screening results, builds a case file, and assesses whether “reasonable grounds to suspect” exist (SLA: close triage within 3 business days).

Step 4 — Investigation / EDD. Genuinely suspicious cases undergo Enhanced Due Diligence: beneficial-ownership review, source of funds, business rationale, and a transaction timeline.

Step 5 — MLRO decision. The MLRO/Deputy MLRO reviews the case and decides to file or not file — both outcomes must be documented in writing, signed and timestamped.

Step 6 — File to AMLO. If filing an STR: complete form Por Por Ngor 1-03 (A7), submit via the AMLO electronic channel (A8) within the statutory deadline (§3), and retain the acknowledgement in the system.

Step 7 — Post-filing. Reassess the business relationship (restrict/offboard the merchant / hold payout as appropriate and as directed by AMLO), continue ongoing monitoring, and respond to AMLO requests for further information.

### SLA / ownership table

| Step | Owner | Target time |
| --- | --- | --- |
| File iSAR after observation | Observer | ≤ 24 hours |
| Tier-1 triage | AML Analyst | ≤ 3 business days |
| EDD / investigation | AML Analyst + MLRO | ≤ 7 business days |
| File / no-file decision | MLRO | Before statutory deadline |
| File STR to AMLO | MLRO | Within statutory deadline (§3) |
| Sanction / asset-freeze hit | MLRO (immediate escalation) | Immediate (same day) |

## 5. Confidentiality & Tipping-off

- No tipping-off. No employee, director, or any person may inform or hint to a customer, merchant, or third party that an STR has been or will be filed, or that an investigation is under way. Breach is a legal offence and a serious disciplinary matter.

- Need-to-know. Access to case files / STRs is restricted to the MLRO, Deputy MLRO, the assigned AML Analyst, and specifically authorised persons — enforced via RBAC and MFA (consistent with PCI-DSS v4.0 Req 7–8).

- Safe harbour. Employees reporting in good faith are protected under AML law and company policy; no retaliation is permitted.

- PDPA vs. AML. Processing personal data to file STRs / perform CDD relies on the legal-obligation basis under the PDPA, so no consent is required and the data subject is not notified where notification would prejudice the investigation (exercise-of-rights exception), coordinated with the DPO and PDPC (Personal Data Protection Committee) as needed.

- Data security. Case files are stored encrypted; transmission to AMLO uses the prescribed channel/certificate; every access is recorded in an immutable (append-only) audit log.

## 6. Recordkeeping, Training & Assurance

- Retention. Retain case files, iSARs, decision records (both filed and not filed), filing acknowledgements, and CDD/EDD documents for at least 5 years (10 years recommended to support investigations) from case closure or end of the business relationship, as required by AML law.

- Training. All relevant staff receive AML/CFT and tipping-off awareness training at least annually, plus onboarding for new hires, with records kept.

- Rule tuning. The AML Committee reviews Risk-Engine rules/thresholds at least quarterly to reduce false positives/negatives.

- Independent testing. Internal Audit (third line of defence) tests STR-process effectiveness at least annually and reports to the Audit Committee.

- Regulatory reporting. Aggregate statistics (numbers of alerts/iSARs/STRs filed) are reported periodically to the AML Committee and the Board without disclosing confidential STR details.

# การจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring Service) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท ควบคู่กับมาตรฐาน PCI-DSS v4.0 Level 1

รหัสเอกสาร: COMP-08 · เวอร์ชัน 0.1 · เจ้าของเอกสาร: Chief Compliance Officer (CCO) / MLRO เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md, 04-org-chart-governance.md

ข้อจำกัดความรับผิด: เอกสารนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องผ่านการทบทวนโดยที่ปรึกษากฎหมายด้านใบอนุญาต ธปท. และที่ปรึกษาด้าน AML ก่อนยื่นจริง

[!IMPORTANT] สมมติฐานและรายการที่ยังไม่สรุป (Assumptions / TODO) — ต้องเติมค่าจริงก่อนยื่น ธปท. ห้ามกรอกค่าสมมติลงในเอกสารที่ยื่นจริง

| # | รายการ | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | ชื่อบริษัทจริง — ใช้ placeholder [บริษัท / Company] ทั้งเอกสาร | TODO | Corporate Secretary |
| A2 | Sponsor bank / Acquiring bank — ยังไม่ลงนาม; เกณฑ์ MCC ต้องห้าม/ต้องขออนุมัติ อาจถูกกำหนดเพิ่มโดยข้อสัญญา sponsor bank และ card scheme | ยังไม่สรุป | CEO / Head of Partnerships |
| A3 | QSA vendor (PCI-DSS v4.0 L1) — ยังไม่คัดเลือก; ใช้กำหนด scope การตรวจ CDE ที่เกี่ยวกับ risk engine/monitoring | ยังไม่สรุป | CISO |
| A4 | ผู้ให้บริการ sanction/PEP/adverse-media screening (เช่น Dow Jones, Refinitiv World-Check, LexisNexis) — ยังไม่คัดเลือก | ยังไม่สรุป | MLRO |
| A5 | ผู้ให้บริการ fraud scoring / device fingerprinting / 3DS 2.x (EMV 3DS) — ยังไม่คัดเลือก | ยังไม่สรุป | Head of Risk / CTO |
| A6 | ค่า threshold ตัวเลขจริง (ยอด, velocity, chargeback ratio) ในเอกสารนี้เป็น ค่าเริ่มต้นที่เสนอ (proposed baseline) — ต้อง calibrate กับข้อมูลจริงและข้อกำหนด scheme (เช่น Visa VDMP/VFMP, Mastercard ECP/EFM) | TODO | CRO / MLRO |
| A7 | แผนที่ MCC → หมวดความเสี่ยง (MCC risk map) ฉบับสมบูรณ์ — ต้อง sync กับ prohibited/high-brand-risk list ของ sponsor bank (A2) | TODO | Compliance |

เกณฑ์ scheme (Visa/Mastercard) และเงื่อนไข sponsor bank อาจ เข้มกว่า เกณฑ์ในเอกสารนี้ — ให้ยึดเกณฑ์ที่เข้มกว่าเสมอ

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต (Purpose & Scope)

นโยบายนี้กำหนดวิธี จัดระดับความเสี่ยง (risk categorization) ของลูกค้าและร้านค้า (merchant) ของ [บริษัท / Company] ในฐานะผู้ให้บริการ Acquiring เพื่อให้:

- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO) และประกาศ/แนวปฏิบัติของสำนักงาน ปปง. เรื่องการทำ CDD/EDD ตามความเสี่ยง (Risk-Based Approach)

- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ธปท. ด้านการบริหารความเสี่ยงของผู้ให้บริการชำระเงิน (merchant risk, fraud, chargeback, IT risk)

- สอดคล้องกับข้อกำหนด card scheme (Visa, Mastercard) เรื่อง merchant monitoring, high-risk/high-brand-risk MCC และ dispute/fraud program

- คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ภายใต้การกำกับของ PDPC — การเก็บ/ประมวลผลข้อมูลเพื่อ AML/fraud อาศัยฐาน “หน้าที่ตามกฎหมาย” และ “ประโยชน์อันชอบธรรม”

ขอบเขต: ใช้กับ merchant ทุกรายที่ onboard, ผู้ถือผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficial Owner — UBO), กรรมการ/ผู้มีอำนาจลงนาม และ (ที่เกี่ยวข้อง) sub-merchant ในโหมด Payment Facilitating

## 2. หลักการจัดระดับความเสี่ยง (Risk-Rating Principles)

- Risk-Based Approach (RBA): ระดับความเข้มของการตรวจสอบ (CDD/EDD) และความถี่ในการทบทวน แปรผันตามระดับความเสี่ยง

- ประเมินตอน onboarding และตลอดวงจร (ongoing): ระดับความเสี่ยงไม่คงที่ — ต้อง re-score เมื่อเกิด trigger event

- หลายมิติ (multi-factor): คะแนนความเสี่ยงมาจากหลายปัจจัยถ่วงน้ำหนัก ไม่ตัดสินจากปัจจัยเดียว

- Fail closed / conservative: เมื่อข้อมูลไม่ครบหรือคลุมเครือ ให้จัดระดับสูงกว่าไว้ก่อน แล้วปรับลดเมื่อพิสูจน์ได้ (สอดคล้อง design principle “Fail closed” ใน ARCHITECTURE.md)

- Four-eyes / segregation of duties: การอนุมัติลูกค้า High Risk ต้องแยกจากฝ่ายขาย (สอดคล้อง Three Lines of Defense ใน 04-org-chart-governance.md)

- บันทึกได้ตรวจสอบได้ (auditable): ทุกการจัดระดับ/เปลี่ยนระดับบันทึกใน audit_log (append-only) พร้อมเหตุผลและผู้อนุมัติ

## 3. โมเดลการให้คะแนนความเสี่ยง (Risk-Scoring Model)

คะแนนรวม = ผลรวมถ่วงน้ำหนักของ 6 ปัจจัย (0–100) จากนั้น map เป็น 3 ระดับ

| ปัจจัยความเสี่ยง | น้ำหนัก | ตัวอย่างตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- |
| 1. ประเภทธุรกิจ / MCC | 30% | MCC อยู่ในหมวด high-risk (ดูข้อ 5) |
| 2. ความเสี่ยงประเทศ/ภูมิศาสตร์ | 15% | ประเทศจดทะเบียน/ที่ตั้ง/ลูกค้าปลายทางอยู่ในบัญชี FATF high-risk หรือประเทศที่ถูกคว่ำบาตร |
| 3. โครงสร้างเจ้าของ / UBO | 15% | โครงสร้างซับซ้อน, nominee, UBO เป็น PEP, ถือหุ้นข้ามหลายชั้น |
| 4. รูปแบบการชำระเงิน / channel | 15% | Card-Not-Present (CNP), MOTO, cross-border, high-ticket, subscription/recurring |
| 5. ประวัติ/ชื่อเสียง | 15% | Sanction/PEP/adverse-media hit, ประวัติ chargeback/fraud, เคยถูก terminate (MATCH/TMF list ของ Mastercard) |
| 6. ปริมาณธุรกิจที่คาดการณ์ | 10% | ยอดขายต่อเดือนที่คาดการณ์, average ticket, ระยะเวลาส่งมอบสินค้า (delivery lag = future delivery risk) |

### การ map คะแนน → ระดับ

| คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง |
| --- | --- |
| 0–39 | Low (ต่ำ) |
| 40–69 | Medium (ปานกลาง) |
| 70–100 | High (สูง) |

Override บังคับ (mandatory high): ไม่ว่าคะแนนรวมเท่าใด ให้จัดเป็น High ทันที หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง: sanction hit ที่ยืนยันแล้ว, UBO เป็น PEP, MCC อยู่ในหมวด high-risk, อยู่ในประเทศ FATF high-risk (black/grey list), พบใน MATCH/Terminated Merchant File, หรือโครงสร้าง nominee ที่ระบุ UBO ไม่ได้

Prohibited (ปฏิเสธ): sanction match ที่ยืนยัน (OFAC/UN/EU/รายชื่อ ปปง.), ธุรกิจผิดกฎหมายตามกฎหมายไทย, MCC ต้องห้ามตามสัญญา sponsor bank/scheme → ไม่รับ onboard

## 4. ระดับความเสี่ยง 3 ระดับ — นิยาม การตรวจสอบ และการควบคุม

| หัวข้อ | Low (ต่ำ) | Medium (ปานกลาง) | High (สูง) |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวอย่าง merchant | ร้านค้าปลีกจดทะเบียนในไทย, MCC ทั่วไป, ticket ต่ำ, ส่งมอบทันที | e-commerce ทั่วไป, subscription, ยอดปานกลาง, CNP บางส่วน | Cross-border, high-ticket, travel/ticketing, forex/crypto-adjacent, gaming, nutraceutical, MCC high-risk |
| ระดับ CDD | Standard CDD (SDD ไม่ใช้เพราะ acquiring มีความเสี่ยง inherent) | Standard CDD + ตรวจเพิ่มบางรายการ | Enhanced Due Diligence (EDD) เต็มรูปแบบ |
| เอกสาร onboarding | หนังสือรับรองบริษัท, บัตร ปชช. กรรมการ, บัญชีธนาคาร settlement, URL/หน้าร้าน | + งบการเงิน, โครงสร้างผู้ถือหุ้น, ประมาณการยอดขาย | + UBO declaration + หลักฐาน, source of funds/wealth, business model deep-dive, ใบอนุญาตเฉพาะธุรกิจ (ถ้ามี), site/website review |
| Sanction/PEP/adverse-media screening | ตอน onboard + rescreen รายวันเทียบ list ที่อัปเดต | เหมือน Low | เหมือน Low + ตรวจ adverse media เชิงลึก manual |
| ผู้อนุมัติ | Onboarding Officer (1st line) | Onboarding Manager + Compliance review | MLRO/CCO + AML Committee (four-eyes) |
| Transaction monitoring | rule-based มาตรฐาน | rule-based + velocity เข้มขึ้น | rule-based เข้มสุด + manual review + lower thresholds |
| Reserve / holdback | โดยทั่วไปไม่มี | อาจมี rolling reserve ตาม chargeback profile | Rolling reserve / delayed settlement เป็นค่าเริ่มต้น (เช่น 5–10% ค้าง 90–180 วัน) |
| 3DS (EMV 3DS 2.x) | บังคับสำหรับ CNP | บังคับ | บังคับ + step-up challenge เข้มขึ้น |
| รอบทบทวน (review cadence) | ทุก 36 เดือน | ทุก 12 เดือน | ทุก 6 เดือน (หรือถี่กว่าเมื่อมี trigger) |

หมายเหตุ: ค่า reserve %, ระยะค้าง และ threshold เป็น proposed baseline (ดู TODO A6) — ต้อง calibrate กับ sponsor bank และข้อมูลจริง

## 5. ความเสี่ยงตาม MCC (Merchant Category Code Risk)

MCC เป็นปัจจัยน้ำหนักสูงสุด (30%) [บริษัท / Company] แบ่ง MCC เป็น 4 กลุ่ม โดยอ้างอิงแนวปฏิบัติ card scheme และเงื่อนไข sponsor bank (แผนที่ฉบับสมบูรณ์ = TODO A7)

| กลุ่ม MCC | ตัวอย่าง MCC / ธุรกิจ | การจัดการ |
| --- | --- | --- |
| Prohibited (ต้องห้าม) | ธุรกิจผิดกฎหมายไทย, เนื้อหา CSAM, ยาเสพติด, อาวุธผิดกฎหมาย, MCC ที่ sponsor bank/scheme ห้าม | ปฏิเสธ onboard เด็ดขาด |
| High-risk (สูง — EDD บังคับ) | 7995 (การพนัน/betting), 6211 (securities/brokers), 5967 (direct marketing/inbound telemarketing), 4816/5734 (บริการดิจิทัล/hosting บางประเภท), travel & ticketing (4722, 4511), timeshare, nutraceutical/supplement, forex, crypto on/off-ramp, adult (ที่กฎหมายอนุญาต), MLM | จัด High, EDD, rolling reserve, monitoring เข้มสุด, ต้องอนุมัติเป็นราย + อาจต้อง scheme registration (เช่น Visa GBPP/High-Brand-Risk) |
| Medium-risk | e-commerce ทั่วไป (5399, 5999), subscription/SaaS, electronics (5732), furniture, บริการทั่วไป | จัดเริ่มต้น Medium, standard CDD + monitoring เพิ่ม |
| Low-risk | ร้านอาหาร (5812), grocery (5411), retail หน้าร้านทั่วไป, utility, การกุศลที่จดทะเบียน | จัดเริ่มต้น Low |

หลักปฏิบัติ MCC: - MCC ที่ประกาศตอน onboarding ต้องตรงกับธุรกิจจริง — ห้าม miscoding / transaction laundering (ผ่านธุรกรรมของธุรกิจอื่นเข้ามา) - ตรวจจับ MCC mismatch ด้วย monitoring (ดูข้อ 6) — สินค้าจริงไม่ตรง MCC = red flag - High-brand-risk MCC อาจต้อง ลงทะเบียนกับ scheme และเสียค่าธรรมเนียม/ปฏิบัติตามโปรแกรมเฉพาะ (TODO A2)

## 6. กฎการเฝ้าระวัง (Monitoring Rules)

Transaction monitoring ทำงานบน rule engine (internal/service Risk/Fraud Engine ตาม ARCHITECTURE.md) แบบ near-real-time สำหรับ fraud/authorization และ batch สำหรับ AML pattern การ tune threshold ต่อ MCC/ระดับความเสี่ยง

### 6.1 กฎ Fraud / Transaction (near-real-time, per authorization)

| Rule ID | เงื่อนไข (baseline — ดู A6) | การกระทำ |
| --- | --- | --- |
| VEL-01 | > 5 ธุรกรรมจากบัตรใบเดียวใน 10 นาที | soft-decline + review |
| VEL-02 | > 3 บัตรต่างใบจาก device/IP เดียวใน 1 ชม. | challenge (3DS step-up) + flag |
| AMT-01 | ธุรกรรมเดี่ยว > 3× average ticket ของ merchant | hold + manual review |
| CBK-01 | chargeback ratio ของ merchant > 0.9% (นับต่อเดือน) | เข้า watchlist + review; ใกล้ Visa VDMP/Mastercard ECP threshold |
| DECL-01 | authorization decline rate > 20% ใน 24 ชม. (สัญญาณ card testing) | throttle + alert |
| GEO-01 | IP ผู้ซื้อ/BIN ประเทศ mismatch กับ shipping/MCC ในสัดส่วนสูง | flag + EDD trigger |
| MCC-01 | สินค้า/พฤติกรรมธุรกรรมไม่ตรง MCC ที่แจ้ง (transaction laundering) | freeze payout + investigation |

### 6.2 กฎ AML (batch / pattern-based)

| Rule ID | เงื่อนไข | การกระทำ |
| --- | --- | --- |
| AML-STR-01 | รูปแบบธุรกรรมผิดปกติ/ไม่สมเหตุผลกับ profile (เช่น structuring, ยอดพุ่งผิดปกติ) | สืบสวนภายใน → หากมีมูล รายงาน STR ต่อ ปปง. |
| AML-SCR-01 | คู่ค้า/ผู้รับเงินตรงกับ sanction/PEP list (rescreen รายวัน) | freeze + escalate MLRO |
| AML-VOL-01 | ยอดจริงเกินประมาณการที่ประกาศตอน onboard อย่างมีนัยสำคัญ (เช่น > 200%) | re-underwrite + rescore |
| AML-RFD-01 | อัตรา refund/reversal สูงผิดปกติ (สัญญาณ money movement/bust-out) | hold + review |

การรายงานตามกฎหมาย: ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต้องรายงาน STR ต่อ สำนักงาน ปปง. (AMLO) และรายงานธุรกรรมตามเกณฑ์ (เงินสด/โอน) ตามที่กฎหมายกำหนด — MLRO เป็นผู้รับผิดชอบ ห้าม tipping-off ลูกค้า

### 6.3 การจัดการ alert (Case Management)

- ทุก alert เปิดเป็น case มี SLA: High-risk merchant ปิดภายใน 2 วันทำการ, Medium ภายใน 5 วันทำการ

- Escalation: 1st line (analyst) → 2nd line (Compliance/MLRO) → AML Committee

- ทุกการตัดสิน (clear/escalate/report/terminate) บันทึกใน audit_log พร้อมเหตุผล (auditable ตาม PCI Req 10 & เกณฑ์ ธปท.)

## 7. รอบการทบทวน (Review Cadence) และ Trigger Events

### 7.1 การทบทวนตามกำหนด (Periodic)

| ระดับ | รอบทบทวนเต็ม (Full KYC refresh + rescore) |
| --- | --- |
| Low | ทุก 36 เดือน |
| Medium | ทุก 12 เดือน |
| High | ทุก 6 เดือน |

- Sanction/PEP rescreening: ทุกระดับ รายวัน เทียบ list ที่อัปเดต (ไม่ผูกกับรอบ periodic)

- Portfolio review: Compliance ทบทวนภาพรวม portfolio ราย ไตรมาส เสนอ Risk Committee

### 7.2 การทบทวนเมื่อเกิดเหตุ (Event-Driven / Trigger)

ต้อง re-score ทันที (ภายใน 5 วันทำการ) เมื่อเกิด: - Sanction/PEP/adverse-media hit ใหม่ - chargeback/fraud/decline ratio ทะลุ threshold (ข้อ 6) - เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ: MCC, UBO/กรรมการ, business model, ปริมาณธุรกรรมพุ่ง - คำขอ/หมายจากหน่วยงาน (ธปท., ปปง., ตำรวจ, ศาล) - ผลจาก STR/investigation ภายใน

### 7.3 ผลลัพธ์การทบทวน

คงระดับเดิม / ปรับขึ้น (เพิ่ม EDD, reserve, ลด limit) / ปรับลง (เมื่อมีหลักฐานสนับสนุน) / exit (offboard/terminate) พร้อมแจ้ง scheme (MATCH) หากเข้าเงื่อนไข

## 8. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles — RACI)

| กิจกรรม | 1st line (Onboarding/Ops) | 2nd line (Compliance/MLRO/Risk) | 3rd line (Internal Audit) |
| --- | --- | --- | --- |
| เก็บเอกสาร/KYC | R | C | I |
| ให้คะแนน & จัดระดับ (Low) | R/A | C | I |
| อนุมัติ Medium | R | A | I |
| อนุมัติ High / EDD | R | A (MLRO/CCO + AML Committee) | I |
| Transaction monitoring & case | R | A | I |
| STR ต่อ ปปง. | I | R/A (MLRO) | I |
| ทบทวนตามรอบ | R | A | I |
| ตรวจสอบความเป็นอิสระของกระบวนการ | I | C | R/A |

(R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed — สอดคล้อง Three Lines of Defense ใน 04-org-chart-governance.md)

## 9. ข้อมูล บันทึก และ PDPA

- การเก็บรักษา: เอกสาร KYC/CDD และบันทึกธุรกรรมเก็บอย่างน้อย 10 ปี นับแต่ยุติความสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ AMLO (หรือนานกว่าตามที่กฎหมายกำหนด)

- PDPA (PDPC): เก็บเท่าที่จำเป็น (data minimization); ฐานการประมวลผล = หน้าที่ตามกฎหมาย (AML) + ประโยชน์อันชอบธรรม (fraud prevention); มี retention schedule และควบคุมการเข้าถึงแบบ least-privilege/RBAC

- PCI-DSS v4.0: risk/monitoring engine ที่แตะข้อมูลธุรกรรมต้องอยู่ในขอบเขตควบคุม, log ไม่มี PAN/CVV, access control + audit trail (Req 7, 8, 10) — ระบบหลักเห็นเพียง card_brand + card_last4 ตาม ARCHITECTURE.md

# Customer/merchant risk categorization (low/medium/high), MCC risk, monitoring rules, review cadence (English)

Supporting document for the Acquiring Service license application under the Payment Systems Act B.E. 2560, supervised by the Bank of Thailand (BOT / ธปท.), paid-up capital THB 50 million, alongside PCI-DSS v4.0 Level 1.

Document ID: COMP-08 · Version 0.1 · Owner: Chief Compliance Officer (CCO) / MLRO Related: ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md, 04-org-chart-governance.md

Disclaimer: Structural reference only, not legal advice. Must be reviewed by BOT-licensing counsel and AML advisors before submission.

[!IMPORTANT] Assumptions / TODO — resolve with real values before BOT submission. Do NOT insert fabricated values into the filed document.

| # | Item | Status | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Legal company name — placeholder [บริษัท / Company] used throughout | TODO | Corporate Secretary |
| A2 | Sponsor / acquiring bank — not signed; prohibited/high-brand-risk MCC list may be tightened by sponsor & scheme contracts | Open | CEO / Head of Partnerships |
| A3 | QSA vendor (PCI-DSS v4.0 L1) — not selected; defines CDE scope for the risk/monitoring engine | Open | CISO |
| A4 | Sanction/PEP/adverse-media screening vendor (e.g. Dow Jones, Refinitiv World-Check, LexisNexis) — not selected | Open | MLRO |
| A5 | Fraud scoring / device fingerprinting / EMV 3DS 2.x provider — not selected | Open | Head of Risk / CTO |
| A6 | Actual numeric thresholds (amounts, velocity, chargeback ratio) shown here are a proposed baseline — calibrate to real data and scheme rules (Visa VDMP/VFMP, Mastercard ECP/EFM) | TODO | CRO / MLRO |
| A7 | Full MCC → risk-tier map — must sync with the sponsor bank’s prohibited / high-brand-risk lists (A2) | TODO | Compliance |

Scheme (Visa/Mastercard) rules and sponsor-bank terms may be stricter than this policy — always apply the stricter standard.

## 1. Purpose & Scope

This policy defines how [บริษัท / Company], as an Acquiring provider, performs risk categorization of its customers and merchants to:

- Comply with the Anti-Money Laundering Act (AMLO) and AMLO Office guidance on risk-based CDD/EDD (Risk-Based Approach).

- Meet BOT requirements for payment-provider risk management (merchant, fraud, chargeback, IT risk).

- Align with card scheme (Visa, Mastercard) requirements on merchant monitoring, high-risk/high-brand-risk MCCs, and dispute/fraud programs.

- Protect personal data under the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA), supervised by PDPC — AML/fraud processing relies on the “legal obligation” and “legitimate interest” bases.

Scope: all onboarded merchants, Ultimate Beneficial Owners (UBOs), directors/authorized signatories, and (where relevant) sub-merchants under the Payment Facilitating mode.

## 2. Risk-Rating Principles

- Risk-Based Approach (RBA): intensity of CDD/EDD and review frequency scale with risk level.

- Onboarding + ongoing: risk is not static — re-score on trigger events.

- Multi-factor: score is a weighted blend of factors; no single factor decides.

- Fail closed / conservative: when data is incomplete or ambiguous, rate higher and adjust down only on proof (mirrors the “Fail closed” principle in ARCHITECTURE.md).

- Four-eyes / segregation of duties: High-risk approvals are separated from sales (per Three Lines of Defense in 04-org-chart-governance.md).

- Auditable: every rating/change is logged to append-only audit_log with reason and approver.

## 3. Risk-Scoring Model

Total score = weighted sum of 6 factors (0–100), then mapped to 3 tiers.

| Risk factor | Weight | Example indicators |
| --- | --- | --- |
| 1. Business type / MCC | 30% | MCC falls in a high-risk category (Section 5) |
| 2. Country / geographic risk | 15% | Registration/operation/end-customer country on FATF high-risk or sanctioned lists |
| 3. Ownership / UBO structure | 15% | Complex structure, nominees, PEP UBO, multi-layer holdings |
| 4. Payment channel | 15% | Card-Not-Present (CNP), MOTO, cross-border, high-ticket, subscription/recurring |
| 5. History / reputation | 15% | Sanction/PEP/adverse-media hit, chargeback/fraud history, prior termination (Mastercard MATCH/TMF) |
| 6. Projected volume | 10% | Projected monthly sales, average ticket, delivery lag (future-delivery risk) |

### Score → tier mapping

| Total score | Risk level |
| --- | --- |
| 0–39 | Low |
| 40–69 | Medium |
| 70–100 | High |

Mandatory-high override: regardless of total score, rate High immediately if any of: confirmed sanction hit, PEP UBO, high-risk MCC, FATF high-risk country (black/grey list), MATCH/Terminated Merchant File presence, or an un-identifiable nominee structure.

Prohibited (reject): confirmed sanction match (OFAC/UN/EU/AMLO lists), businesses illegal under Thai law, MCCs prohibited by sponsor-bank/scheme contract → do not onboard.

## 4. The Three Tiers — Definitions, Due Diligence, Controls

| Item | Low | Medium | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Example merchants | Thai-registered retailer, generic MCC, low ticket, instant delivery | General e-commerce, subscription, mid volume, some CNP | Cross-border, high-ticket, travel/ticketing, forex/crypto-adjacent, gaming, nutraceutical, high-risk MCC |
| CDD level | Standard CDD (no SDD — acquiring is inherently risk-bearing) | Standard CDD + selective extras | Full Enhanced Due Diligence (EDD) |
| Onboarding docs | Company registration, director ID, settlement bank account, storefront/URL | + financials, ownership structure, sales projection | + UBO declaration & evidence, source of funds/wealth, business-model deep-dive, sector licenses, site/website review |
| Sanction/PEP/adverse-media screening | At onboarding + daily rescreen vs updated lists | Same as Low | Same as Low + deep manual adverse-media review |
| Approver | Onboarding Officer (1st line) | Onboarding Manager + Compliance review | MLRO/CCO + AML Committee (four-eyes) |
| Transaction monitoring | Standard rule-based | Rule-based + tighter velocity | Strictest rule-based + manual review + lower thresholds |
| Reserve / holdback | Generally none | Possible rolling reserve per chargeback profile | Rolling reserve / delayed settlement by default (e.g. 5–10% held 90–180 days) |
| 3DS (EMV 3DS 2.x) | Required for CNP | Required | Required + stricter step-up challenge |
| Review cadence | Every 36 months | Every 12 months | Every 6 months (or sooner on trigger) |

Note: reserve %, hold periods, and thresholds are a proposed baseline (see TODO A6) — calibrate with the sponsor bank and real data.

## 5. MCC (Merchant Category Code) Risk

MCC carries the highest weight (30%). [บริษัท / Company] groups MCCs into 4 buckets, referencing card-scheme guidance and sponsor-bank terms (full map = TODO A7).

| MCC bucket | Example MCC / business | Handling |
| --- | --- | --- |
| Prohibited | Businesses illegal under Thai law, CSAM, narcotics, illegal weapons, MCCs banned by sponsor/scheme | Reject onboarding outright |
| High-risk (EDD mandatory) | 7995 (gambling/betting), 6211 (securities/brokers), 5967 (inbound telemarketing/direct marketing), 4816/5734 (certain digital/hosting), travel & ticketing (4722, 4511), timeshare, nutraceutical/supplements, forex, crypto on/off-ramp, adult (where legal), MLM | Rate High, EDD, rolling reserve, strictest monitoring, per-case approval + possible scheme registration (e.g. Visa GBPP / high-brand-risk) |
| Medium-risk | General e-commerce (5399, 5999), subscription/SaaS, electronics (5732), furniture, general services | Default Medium, standard CDD + extra monitoring |
| Low-risk | Restaurants (5812), grocery (5411), general storefront retail, utilities, registered charities | Default Low |

MCC practices: - The onboarding MCC must match the real business — no miscoding / transaction laundering (channeling another business’s transactions through the account). - Detect MCC mismatch via monitoring (Section 6) — actual goods not matching MCC = red flag. - High-brand-risk MCCs may require scheme registration, fees, and program-specific controls (TODO A2).

## 6. Monitoring Rules

Transaction monitoring runs on the rule engine (Risk/Fraud Engine in internal/service, per ARCHITECTURE.md): near-real-time for fraud/authorization and batch for AML patterns. Thresholds are tuned per MCC / risk tier.

### 6.1 Fraud / transaction rules (near-real-time, per authorization)

| Rule ID | Condition (baseline — see A6) | Action |
| --- | --- | --- |
| VEL-01 | > 5 transactions on one card in 10 min | Soft-decline + review |
| VEL-02 | > 3 distinct cards from one device/IP in 1 hr | Challenge (3DS step-up) + flag |
| AMT-01 | Single transaction > 3× merchant average ticket | Hold + manual review |
| CBK-01 | Merchant chargeback ratio > 0.9%/month | Watchlist + review; near Visa VDMP / Mastercard ECP thresholds |
| DECL-01 | Authorization decline rate > 20% in 24 hr (card-testing signal) | Throttle + alert |
| GEO-01 | High share of buyer IP/BIN-country mismatch vs shipping/MCC | Flag + EDD trigger |
| MCC-01 | Goods/transaction pattern inconsistent with declared MCC (transaction laundering) | Freeze payout + investigation |

### 6.2 AML rules (batch / pattern-based)

| Rule ID | Condition | Action |
| --- | --- | --- |
| AML-STR-01 | Transaction pattern abnormal/unjustified vs profile (e.g. structuring, unexplained spikes) | Internal investigation → if grounded, file STR to AMLO |
| AML-SCR-01 | Counterparty/payee matches sanction/PEP list (daily rescreen) | Freeze + escalate to MLRO |
| AML-VOL-01 | Actual volume materially exceeds declared projection (e.g. > 200%) | Re-underwrite + rescore |
| AML-RFD-01 | Abnormally high refund/reversal rate (money-movement / bust-out signal) | Hold + review |

Statutory reporting: suspicious transactions must be reported via STR to the AMLO Office, plus threshold-based transaction reports as required by law — the MLRO owns this. No tipping-off the customer.

### 6.3 Case management

- Every alert opens a case with SLA: High-risk merchant closed within 2 business days, Medium within 5 business days.

- Escalation: 1st line (analyst) → 2nd line (Compliance/MLRO) → AML Committee.

- Every decision (clear/escalate/report/terminate) is logged to audit_log with rationale (auditable per PCI Req 10 and BOT requirements).

## 7. Review Cadence & Trigger Events

### 7.1 Periodic review

| Tier | Full review (KYC refresh + rescore) |
| --- | --- |
| Low | Every 36 months |
| Medium | Every 12 months |
| High | Every 6 months |

- Sanction/PEP rescreening: daily for all tiers vs updated lists (independent of the periodic cycle).

- Portfolio review: Compliance reviews the whole portfolio quarterly and reports to the Risk Committee.

### 7.2 Event-driven / trigger review

Re-score immediately (within 5 business days) on: - New sanction/PEP/adverse-media hit - Chargeback/fraud/decline ratio breaching thresholds (Section 6) - Material change: MCC, UBO/directors, business model, transaction-volume spike - Request/order from an authority (BOT, AMLO, police, court) - Outcome of an STR / internal investigation

### 7.3 Review outcomes

Keep tier / upgrade (add EDD, reserve, lower limits) / downgrade (with supporting evidence) / exit (offboard/terminate) with scheme notification (MATCH) where applicable.

## 8. Roles & Responsibilities (RACI)

| Activity | 1st line (Onboarding/Ops) | 2nd line (Compliance/MLRO/Risk) | 3rd line (Internal Audit) |
| --- | --- | --- | --- |
| Collect KYC docs | R | C | I |
| Score & rate (Low) | R/A | C | I |
| Approve Medium | R | A | I |
| Approve High / EDD | R | A (MLRO/CCO + AML Committee) | I |
| Transaction monitoring & cases | R | A | I |
| STR to AMLO | I | R/A (MLRO) | I |
| Periodic review | R | A | I |
| Independent assurance of process | I | C | R/A |

(R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed — aligns with Three Lines of Defense in 04-org-chart-governance.md.)

## 9. Data, Records & PDPA

- Retention: KYC/CDD documents and transaction records kept at least 10 years after relationship ends per AMLO rules (or longer where required).

- PDPA (PDPC): data minimization; processing bases = legal obligation (AML) + legitimate interest (fraud prevention); documented retention schedule with least-privilege/RBAC access control.

- PCI-DSS v4.0: any risk/monitoring component touching transaction data stays within scope; logs contain no PAN/CVV; access control + audit trail (Req 7, 8, 10). The core system only sees card_brand + card_last4 per ARCHITECTURE.md.

# นโยบายความเป็นส่วนตัว (PDPA) (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเป็นเอกสารประกอบการประเมิน PCI-DSS v4.0 Level 1

เอกสารเลขที่: COMP-09 · เวอร์ชัน 1.0 · เจ้าของเอกสาร: Data Protection Officer (DPO) / Compliance เอกสารอ้างอิง: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นเอกสารเชิงนโยบายภายในและฉบับเผยแพร่ต่อเจ้าของข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ควรผ่านการทบทวนโดยที่ปรึกษากฎหมายก่อนเผยแพร่/ยื่นจริง

### ⚠️ ข้อสมมติและสิ่งที่ยังต้องยืนยัน (Assumptions / TODO)

รายการต่อไปนี้ยังขึ้นกับคู่สัญญา/ผู้ให้บริการภายนอกที่ยังไม่สรุป — ห้ามถือเป็นข้อเท็จจริงจนกว่าจะยืนยัน: - [TODO — Sponsor Bank / Acquirer] ยังไม่ลงนามธนาคารผู้รับเชื่อม (sponsoring bank) และข้อตกลงแบ่งบทบาท controller/processor ระหว่างกัน — ส่งผลต่อฐานการประมวลผลและภาระการแจ้งเหตุละเมิดร่วม - [TODO — QSA] ยังไม่เลือกผู้ประเมิน PCI-DSS (Qualified Security Assessor) และผู้ให้บริการ ASV — ขอบเขต scope และ vault design ต้องผ่าน QSA - [TODO — ทุนจดทะเบียน] ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป้าหมาย 50 ล้านบาท (Full Acquiring) — ต้องยืนยันจำนวนที่ชำระจริงและรักษาไว้ ≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน - [TODO — Cross-border sub-processor] รายชื่อผู้ประมวลผลย่อยในต่างประเทศ (เช่น cloud region, 3DS provider, ผู้ให้บริการ fraud) ต้องสรุปและตรวจสอบมาตรการคุ้มครองตามมาตรา 28/29 PDPA - [TODO — ชื่อบริษัท/ที่อยู่/DPO] ชื่อ [บริษัท / Company], ที่อยู่จดทะเบียน, ชื่อและช่องทางติดต่อ DPO ต้องเติมค่าจริงก่อนเผยแพร่

## 1. บทนำและขอบเขต

[บริษัท / Company] (ต่อไปนี้เรียก “บริษัท” หรือ “เรา”) ประกอบธุรกิจให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (payment gateway / acquiring) เราให้ความสำคัญสูงสุดต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) รวมถึงหลักเกณฑ์ของ ธปท. และมาตรฐาน PCI-DSS v4.0

นโยบายนี้ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ: - ผู้ถือบัตร (cardholders) ที่ทำรายการผ่านร้านค้าที่ใช้บริการของเรา - ผู้ค้า/ร้านค้า (merchants) และผู้ติดต่อ/ผู้มีอำนาจของร้านค้า - ผู้เข้าเว็บไซต์ ผู้สมัคร และผู้ติดต่ออื่น ๆ

### บทบาทตามกฎหมาย (Controller / Processor)

| สถานการณ์ | บทบาทของบริษัท |
| --- | --- |
| ข้อมูลผู้ถือบัตรที่ประมวลผลตามคำสั่งร้านค้าเพื่อทำรายการชำระเงิน | โดยหลักเป็น ผู้ควบคุมข้อมูลร่วม/ผู้ควบคุมข้อมูลของตนเอง สำหรับวัตถุประสงค์ป้องกันทุจริต, AML และหน้าที่ตามกฎหมาย — และเป็น ผู้ประมวลผล เมื่อทำตามคำสั่งร้านค้าล้วน ๆ (ต้องมีข้อตกลง DPA มาตรา 40) [TODO ยืนยันโครงสร้างกับ sponsor bank] |
| ข้อมูลผู้ติดต่อของร้านค้า, KYC ของร้านค้า | ผู้ควบคุมข้อมูล (Controller) |
| ข้อมูลพนักงาน/ผู้สมัครงาน | ผู้ควบคุมข้อมูล (Controller) |

## 2. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful Basis)

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานทางกฎหมายที่ชัดเจน โดย ไม่พึ่งพาความยินยอมเป็นฐานหลัก สำหรับกิจกรรมที่จำเป็นต่อการให้บริการชำระเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย (เพื่อหลีกเลี่ยงการถอนความยินยอมที่กระทบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย)

| กิจกรรมการประมวลผล | ประเภทข้อมูล | ฐานทางกฎหมาย (PDPA) |
| --- | --- | --- |
| ประมวลผลรายการชำระเงิน (authorize/capture/refund/void) | token บัตร, card_last4, card_brand, จำนวนเงิน, merchant, timestamp | มาตรา 24(3) – ความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ที่ร้านค้า/ผู้ถือบัตรเป็นคู่สัญญา |
| ป้องกันการทุจริต, risk scoring, velocity check, blacklist, 3DS 2.x | device/IP, ประวัติธุรกรรม, ผลการยืนยันตัวตน | มาตรา 24(5) – ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (legitimate interest) พร้อมทำ LIA (Legitimate Interest Assessment) |
| KYC/CDD ร้านค้า, sanction screening, การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย | ชื่อ, เลขบัตรประชาชน, เอกสารจดทะเบียน, ผู้รับผลประโยชน์ | มาตรา 24(6) – ปฏิบัติตามกฎหมาย (พ.ร.บ. ปปง./AMLO, กฎ ธปท.) |
| การเก็บ audit log, การเก็บรักษาเอกสารตามกฎหมาย | log, บันทึกธุรกรรม | มาตรา 24(6) – ปฏิบัติตามกฎหมาย และ 24(5) |
| การตลาด/ข่าวสารผลิตภัณฑ์ถึงร้านค้า (ที่ไม่จำเป็นต่อบริการ) | อีเมล, ชื่อผู้ติดต่อ | มาตรา 19 – ความยินยอม (consent) ที่ถอนได้ทุกเมื่อ |
| ข้อมูลอ่อนไหว (เช่น ข้อมูลชีวมิติ/ใบหน้าใน KYC ถ้ามี) | biometric | มาตรา 26 – ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (explicit consent) หรือข้อยกเว้นตามมาตรา 26 เท่านั้น |

หลักการ: สำหรับข้อมูลผู้ถือบัตรที่จำเป็นต่อการทำรายการ ฐานหลักคือ “สัญญา” และ “กฎหมาย/legitimate interest” — ไม่ใช้ consent เพื่อไม่ให้การถอนความยินยอมทำให้เราผิดหน้าที่ตาม AML/ธปท.

## 3. ประเภทข้อมูลที่เก็บ และหลักการลดข้อมูลบัตร (Cardholder Data Minimization)

### 3.1 หลักการลดขอบเขตข้อมูลบัตร (สอดคล้อง ARCHITECTURE §2, §6, §7 และ PCI-DSS v4.0)

เราออกแบบระบบให้ นำ cardholder data ออกจาก scope ให้มากที่สุด:

- ใช้ client-side tokenization: PAN ถูกส่งตรงจาก client ไปยัง Tokenization Vault (network segment แยกใน PCI scope) โดย ไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของร้านค้าและไม่ผ่านระบบหลักของเรา

- ระบบหลัก (operational DB) เห็นเพียง token + card_last4 + card_brand เท่านั้น

- PAN ที่จำเป็นต้องเก็บ เข้ารหัสด้วย envelope encryption โดยคีย์อยู่ใน HSM/KMS (PCI Req 3) มี key rotation, dual control, split knowledge

### 3.2 ข้อมูลที่ห้ามจัดเก็บโดยเด็ดขาด (PCI-DSS – Sensitive Authentication Data)

ตาม ARCHITECTURE §6 ห้าม จัดเก็บใน operational DB: - Full PAN (จัดเก็บเฉพาะใน vault ที่เข้ารหัสใน PCI scope แยก / ปกติเก็บเป็น token เท่านั้น) - CVV / CVV2 / CVC2 — ห้ามเก็บหลัง authorization ทุกกรณี - PIN / PIN block - Full magnetic stripe / track data

### 3.3 ตารางข้อมูลที่เก็บ (Data Inventory ระดับสรุป)

| กลุ่ม | ตัวอย่างข้อมูล | ที่จัดเก็บ | สถานะ scope |
| --- | --- | --- | --- |
| ข้อมูลบัตรแบบ tokenized | token, card_last4, card_brand | operational DB (ในไทย) | นอก PCI scope หลัก |
| PAN (ถ้าจำเป็น) | PAN เข้ารหัส | Tokenization Vault (segment แยก) | ใน PCI scope |
| ข้อมูลธุรกรรม | จำนวนเงิน (minor units), สถานะ, auth_code, timestamp | ledger / payments (append-only) | นอก PCI |
| ข้อมูลร้านค้า/KYC | ชื่อ, เลขนิติบุคคล, ผู้มีอำนาจ, เอกสาร | merchant store (เข้ารหัส at rest) | นอก PCI, ใน PDPA/AML |
| Risk/fraud | IP, device fingerprint, ผล 3DS | risk store | legitimate interest |
| Audit | audit_log (append-only) | audit store | บังคับตาม PCI Req 10 / ธปท. |

## 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Rights)

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังต่อไปนี้ ภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นตาม PDPA:

| สิทธิ | มาตรา | หมายเหตุ/ข้อจำกัด |
| --- | --- | --- |
| สิทธิได้รับแจ้ง (Right to be informed) | ม.23 | ผ่านนโยบายฉบับนี้และ notice ณ จุดเก็บ |
| สิทธิเข้าถึงและขอสำเนา (Access) | ม.30 | ตอบภายใน 30 วัน |
| สิทธิขอโอนย้ายข้อมูล (Portability) | ม.31 | เฉพาะข้อมูลที่ประมวลผลด้วยระบบอัตโนมัติบนฐาน consent/สัญญา |
| สิทธิคัดค้าน (Object) | ม.32 | เช่น คัดค้านการตลาดตรง — ดำเนินการทันที |
| สิทธิให้ลบ/ทำลาย (Erasure) | ม.33 | มีข้อจำกัด — ปฏิเสธได้หากต้องเก็บตามกฎหมาย AML/ธปท. |
| สิทธิให้ระงับการใช้ (Restriction) | ม.34 | ระงับระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง |
| สิทธิขอแก้ไขให้ถูกต้อง (Rectification) | ม.35–36 | ให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน |
| สิทธิถอนความยินยอม (Withdraw consent) | ม.19 | เฉพาะกิจกรรมที่ใช้ฐาน consent (เช่น การตลาด) ไม่กระทบฐานอื่น |
| สิทธิร้องเรียน (Complain) | ม.73 | ต่อบริษัทและต่อ PDPC |

### 4.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการใช้สิทธิ (DSAR Procedure)

- ยื่นคำขอผ่าน privacy@[บริษัท / Company] หรือแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ [TODO ยืนยันช่องทาง]

- ยืนยันตัวตน ผู้ยื่น (ป้องกันการเปิดเผยข้อมูลผิดคน) ภายใน 3 วันทำการ

- ดำเนินการและตอบกลับภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับคำขอที่สมบูรณ์ (ขยายได้เมื่อมีเหตุอันควรพร้อมแจ้งเหตุผล)

- หากปฏิเสธ ต้อง บันทึกเหตุผลและแจ้งสิทธิร้องเรียนต่อ PDPC

- บันทึกคำขอทั้งหมดใน DSAR register (auditable)

## 5. การส่ง/โอนข้อมูลไปต่างประเทศ (Cross-Border Transfer)

หลักการ: ตาม ARCHITECTURE §8 เรากำหนด data residency ในประเทศไทย สำหรับข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลผู้ถือบัตรเป็นค่าตั้งต้น เพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนด ธปท./PDPA

การโอนไปต่างประเทศจะเกิดเฉพาะเมื่อจำเป็น (เช่น 3DS directory server, card scheme, cloud sub-processor) และต้องเป็นไปตาม มาตรา 28/29 PDPA:

| กลไก | ใช้เมื่อ |
| --- | --- |
| ประเทศปลายทางมีมาตรฐานคุ้มครองเพียงพอ (adequacy ที่ PDPC ประกาศ) | ม.28 |
| มี มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น BCR / SCC / ข้อสัญญาที่บังคับได้ (Data Transfer Agreement) | ม.29 |
| ความจำเป็นตามสัญญากับเจ้าของข้อมูล / เพื่อประโยชน์สำคัญ | ข้อยกเว้น ม.28 |

การควบคุมเพิ่มเติม: ข้อมูลบัตรที่ออกนอกประเทศต้องเป็น token หรือถูกเข้ารหัสเสมอ; card scheme/3DS โดยธรรมชาติของเครือข่ายอาจประมวลผลข้ามพรมแดน — ต้องระบุใน RoPA และ DPA

[TODO — Cross-border] สรุปรายชื่อ sub-processor ต่างประเทศ, region ของ cloud, และกลไกมาตรา 29 ที่ใช้กับแต่ละราย ก่อนยื่น ธปท.

## 6. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล (Data Retention)

| ประเภทข้อมูล | ระยะเวลาเก็บ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| บันทึกธุรกรรม/ledger, audit_log | อย่างน้อย 5 ปี หลังธุรกรรม (สอดคล้อง AML/กฎหมายบัญชี) | ปฏิบัติตามกฎหมาย |
| ข้อมูล KYC/CDD ร้านค้า | อย่างน้อย 5 ปี หลังสิ้นสุดความสัมพันธ์ | พ.ร.บ. ปปง. |
| PAN/token ในบัตร (สำหรับ recurring) | เท่าที่จำเป็นต่อบริการ / จนถอนหรือสิ้นสัญญา | สัญญา + minimization |
| CVV/CVC | ห้ามเก็บ (ลบทันทีหลัง authorization) | PCI-DSS |
| Log ความปลอดภัย (SIEM) | อย่างน้อย 1 ปี (3 เดือนพร้อมเรียกดูทันที) | PCI Req 10 |
| ข้อมูลการตลาด (consent) | จนกว่าจะถอนความยินยอม | ม.19 |

เมื่อพ้นกำหนด เราจะ ลบ/ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตน (anonymize) ตามขั้นตอนที่บันทึกได้

## 7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Measures)

สอดคล้องกับ ARCHITECTURE §7 และ PCI-DSS v4.0: - เข้ารหัสระหว่างส่ง: TLS 1.2+ และ mTLS ระหว่างบริการภายใน - เข้ารหัสขณะพัก: envelope encryption, คีย์ใน HSM/KMS, ไม่มีคีย์ในโค้ด/คอนฟิก - การควบคุมการเข้าถึง: least privilege, RBAC, MFA สำหรับผู้ดูแล (PCI Req 7–8) - การแยกส่วนเครือข่าย: vault/tokenization แยก segment; WAF, IDS/IPS (PCI Req 1, 11) - บันทึกและเฝ้าระวัง: structured log ที่ ไม่มี card data, ห้าม log request body, SIEM + alert (PCI Req 10) - บริหารช่องโหว่: govulncheck, SAST/DAST ใน CI, quarterly ASV scan, annual penetration test - 3DS 2.x / EMV 3DS เพื่อยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรและลดความรับผิด

## 8. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Notification)

| ขั้นตอน | กำหนดเวลา |
| --- | --- |
| ตรวจพบ → ประเมินความเสี่ยง (severity/scope) | ทันที (activate incident response) |
| แจ้ง PDPC เมื่อมีความเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพบุคคล | ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุ (ม.37(4)) |
| แจ้ง เจ้าของข้อมูล เมื่อความเสี่ยงสูง | โดยไม่ชักช้า |
| แจ้ง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ cyber/IT incident | ตามที่ประกาศกำหนด |
| แจ้ง card scheme / acquirer กรณีข้อมูลบัตรรั่ว | ตาม PCI / สัญญา [TODO ยืนยันกับ sponsor bank] |

ทุกเหตุการณ์บันทึกใน breach register พร้อมมาตรการเยียวยา

## 9. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles)

| บทบาท | หน้าที่ |
| --- | --- |
| DPO (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) | กำกับการปฏิบัติตาม PDPA, จุดติดต่อ PDPC/เจ้าของข้อมูล, ทบทวน RoPA/LIA/DPA [TODO ระบุชื่อ] |
| Compliance / Legal | ใบอนุญาต ธปท., AML, ทบทวนนโยบาย |
| Security / DevSecOps | PCI, HSM/KMS, network segmentation, breach response |
| Merchant/Product | onboarding ตาม data minimization, จัดการ consent |

## 10. การติดต่อและการทบทวน

- ติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัว/ใช้สิทธิ: privacy@[บริษัท / Company] (DPO) [TODO เติมช่องทาง/ที่อยู่จริง]

- ร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC)

- นโยบายนี้ทบทวนอย่างน้อย ปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย/บริการที่มีนัยสำคัญ

# PDPA privacy policy: lawful basis, data subject rights, cross-border transfer, cardholder data minimization (English)

Supporting document for the license application for Electronic Payment Acquiring Service (Full Acquiring) under the Payment Systems Act B.E. 2560, submitted to the Bank of Thailand (BOT), and a supporting artefact for the PCI-DSS v4.0 Level 1 assessment.

Doc ID: COMP-09 · Version 1.0 · Owner: Data Protection Officer (DPO) / Compliance Related: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md

Note: This is an internal policy and public-facing notice, not legal advice. It must be reviewed by legal counsel before publication/submission.

### ⚠️ Assumptions / TODO (unresolved external dependencies)

The following depend on counterparties/vendors not yet finalized — do not treat as fact until confirmed: - [TODO — Sponsor Bank / Acquirer] Sponsoring bank not yet signed; the controller/processor split and joint breach-notification duties are undetermined — this affects lawful basis and shared obligations. - [TODO — QSA] PCI-DSS Qualified Security Assessor and ASV vendor not yet selected — scope and vault design require QSA sign-off. - [TODO — Registered capital] Target paid-up capital THB 50M (Full Acquiring); actual paid-up amount and the requirement to maintain ≥ 75% throughout operations must be confirmed. - [TODO — Cross-border sub-processors] The list of overseas sub-processors (cloud region, 3DS provider, fraud vendor) and their PDPA s.28/29 safeguards must be finalized. - [TODO — Company/address/DPO] [บริษัท / Company], registered address, and DPO name/contact must be filled in before publication.

## 1. Introduction & Scope

[บริษัท / Company] (“we”, “us”) operates an electronic payment acquiring service (payment gateway). We are committed to protecting personal data in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA) and PDPC guidance, together with BOT rules and PCI-DSS v4.0.

This policy covers processing of personal data of: - Cardholders transacting through merchants that use our service - Merchants and their authorized representatives/contacts - Website visitors, applicants, and other contacts

### Legal role (Controller / Processor)

| Situation | Our role |
| --- | --- |
| Cardholder data processed on a merchant’s instruction to complete a payment | Primarily controller/joint-controller for fraud prevention, AML and legal duties; processor where acting purely on the merchant’s instructions (requires a s.40 DPA). [TODO confirm structure with sponsor bank] |
| Merchant contact data, merchant KYC | Controller |
| Employee/applicant data | Controller |

## 2. Lawful Basis for Processing

We rely on clear lawful bases and do not use consent as the primary basis for processing that is necessary to deliver the payment service and comply with law (so that withdrawal of consent cannot compromise our legal duties).

| Processing activity | Data | Lawful basis (PDPA) |
| --- | --- | --- |
| Payment processing (authorize/capture/refund/void) | card token, card_last4, card_brand, amount, merchant, timestamp | s.24(3) – necessary for contract performance with the merchant/cardholder |
| Fraud prevention, risk scoring, velocity checks, blacklist, 3DS 2.x | device/IP, transaction history, authentication result | s.24(5) – legitimate interest, supported by a documented LIA |
| Merchant KYC/CDD, sanction screening, suspicious-transaction reporting | name, national ID, registration docs, beneficial owner | s.24(6) – legal obligation (AML Act / AMLO, BOT rules) |
| Audit logging and statutory record retention | logs, transaction records | s.24(6) – legal obligation and s.24(5) |
| Marketing/product updates to merchants (non-essential) | email, contact name | s.19 – consent, withdrawable at any time |
| Sensitive data (e.g. biometrics/face in KYC, if any) | biometric | s.26 – explicit consent or a s.26 exemption only |

Principle: For cardholder data necessary to complete a transaction, the primary bases are “contract” and “legal obligation / legitimate interest” — not consent — so that withdrawal cannot force us to breach AML/BOT duties.

## 3. Data Collected & Cardholder Data Minimization

### 3.1 Minimization principle (aligned with ARCHITECTURE §2, §6, §7 and PCI-DSS v4.0)

The system is designed to take cardholder data out of scope as much as possible:

- Client-side tokenization: the PAN is sent directly from the client to the Tokenization Vault (a separate PCI network segment) and never touches the merchant’s server or our core system.

- The core (operational DB) sees only token + card_last4 + card_brand.

- Any PAN that must be retained is protected by envelope encryption, with keys in an HSM/KMS (PCI Req 3), plus key rotation, dual control and split knowledge.

### 3.2 Data never stored (PCI-DSS – Sensitive Authentication Data)

Per ARCHITECTURE §6, the operational DB must never store: - Full PAN (kept only encrypted inside the vault in a separate PCI scope; normally only a token is retained) - CVV / CVV2 / CVC2 — never stored after authorization - PIN / PIN block - Full magnetic stripe / track data

### 3.3 Data inventory (summary)

| Group | Example data | Storage | Scope status |
| --- | --- | --- | --- |
| Tokenized card data | token, card_last4, card_brand | operational DB (in Thailand) | outside core PCI scope |
| PAN (if required) | encrypted PAN | Tokenization Vault (separate segment) | inside PCI scope |
| Transaction data | amount (minor units), status, auth_code, timestamp | ledger / payments (append-only) | outside PCI |
| Merchant/KYC | name, entity ID, authorized persons, documents | merchant store (encrypted at rest) | outside PCI, within PDPA/AML |
| Risk/fraud | IP, device fingerprint, 3DS result | risk store | legitimate interest |
| Audit | audit_log (append-only) | audit store | mandatory per PCI Req 10 / BOT |

## 4. Data Subject Rights

Subject to PDPA conditions and exemptions, data subjects have the following rights:

| Right | Section | Notes / limits |
| --- | --- | --- |
| To be informed | s.23 | Via this policy and point-of-collection notices |
| Access & copy | s.30 | Responded within 30 days |
| Data portability | s.31 | Only for automated processing on consent/contract basis |
| Object | s.32 | e.g. object to direct marketing — actioned promptly |
| Erasure | s.33 | Limited — may be refused where retention is required by AML/BOT law |
| Restriction | s.34 | Suspended while accuracy is verified |
| Rectification | s.35–36 | Keep data accurate and current |
| Withdraw consent | s.19 | Only for consent-based activities (e.g. marketing); does not affect other bases |
| Complaint | s.73 | To us and to the PDPC |

### 4.1 DSAR procedure & timelines

- Submit via privacy@[บริษัท / Company] or a web form [TODO confirm channel].

- Verify the requester’s identity (to avoid wrong-person disclosure) within 3 business days.

- Action and respond within 30 days of a complete request (extendable with justified notice).

- If refused, record the reason and inform the right to complain to the PDPC.

- Log all requests in an auditable DSAR register.

## 5. Cross-Border Transfer

Principle: per ARCHITECTURE §8 we set data residency in Thailand by default for transaction and cardholder data, aligned with BOT/PDPA requirements.

Cross-border transfers occur only where necessary (e.g. 3DS directory server, card scheme, cloud sub-processor) and must comply with PDPA s.28/29:

| Mechanism | Used when |
| --- | --- |
| Destination has adequate protection (PDPC adequacy) | s.28 |
| Appropriate safeguards such as BCR / SCC / an enforceable data transfer agreement | s.29 |
| Necessity for a contract with the data subject / substantial interest | s.28 exemption |

Additional controls: card data leaving the country must always be tokenized or encrypted; card scheme/3DS networks inherently process cross-border by design — this must be documented in the RoPA and DPA.

[TODO — Cross-border] Finalize the list of overseas sub-processors, cloud regions, and the s.29 mechanism used for each before BOT submission.

## 6. Data Retention

| Data type | Retention | Reason |
| --- | --- | --- |
| Transaction/ledger records, audit_log | at least 5 years after the transaction (AML/accounting) | legal obligation |
| Merchant KYC/CDD | at least 5 years after relationship ends | AML Act |
| PAN/token (for recurring) | only as long as needed / until withdrawal or contract end | contract + minimization |
| CVV/CVC | never stored (deleted immediately after authorization) | PCI-DSS |
| Security logs (SIEM) | at least 1 year (3 months immediately available) | PCI Req 10 |
| Marketing data (consent) | until consent is withdrawn | s.19 |

On expiry we delete or anonymize the data via a documented, auditable procedure.

## 7. Security Measures

Aligned with ARCHITECTURE §7 and PCI-DSS v4.0: - Encryption in transit: TLS 1.2+, mTLS between internal services - Encryption at rest: envelope encryption, keys in HSM/KMS, no keys in code/config - Access control: least privilege, RBAC, MFA for admins (PCI Req 7–8) - Network segmentation: vault/tokenization on a separate segment; WAF, IDS/IPS (PCI Req 1, 11) - Logging & monitoring: structured logs with no card data, no request-body logging, SIEM + alerting (PCI Req 10) - Vulnerability management: govulncheck, SAST/DAST in CI, quarterly ASV scan, annual penetration test - 3DS 2.x / EMV 3DS for cardholder authentication and liability reduction

## 8. Data Breach Notification

| Step | Timeline |
| --- | --- |
| Detect → assess risk (severity/scope) | immediately (activate incident response) |
| Notify PDPC where there is a risk to rights and freedoms | within 72 hours of becoming aware (s.37(4)) |
| Notify data subjects where high risk | without undue delay |
| Notify BOT under cyber/IT incident rules | as prescribed |
| Notify card scheme / acquirer for card data compromise | per PCI / contract [TODO confirm with sponsor bank] |

Every incident is recorded in a breach register with remediation measures.

## 9. Roles & Responsibilities

| Role | Responsibility |
| --- | --- |
| DPO | Oversee PDPA compliance; contact point for PDPC/data subjects; maintain RoPA/LIA/DPA [TODO name] |
| Compliance / Legal | BOT license, AML, policy review |
| Security / DevSecOps | PCI, HSM/KMS, network segmentation, breach response |
| Merchant/Product | Onboarding by data minimization, consent management |

## 10. Contact & Review

- Privacy / rights requests: privacy@[บริษัท / Company] (DPO) [TODO real channel/address]

- Regulator complaints: Office of the Personal Data Protection Committee (PDPC)

- This policy is reviewed at least annually, or on any material change in law or service.

# ข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (DPA) กับผู้ให้บริการภายนอก (ไทย)

เอกสารชุด: การยื่นขอใบอนุญาต Full Acquiring ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 (กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย — ธปท.) + PCI-DSS Level 1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ../COMPLIANCE-TH.md (กฎหมาย/ใบอนุญาต), ../ARCHITECTURE.md (สถาปัตยกรรม/PCI scope), ../ROADMAP.md (เฟส/timeline) ข้อสงวน: เอกสารนี้เป็นแม่แบบเชิงเทคนิค-นโยบาย ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องให้ที่ปรึกษากฎหมายและ QSA ตรวจก่อนลงนามจริง

เอกสารนี้กำหนดแม่แบบ ข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement — DPA) และเงื่อนไข outsourcing ที่ [บริษัท / Company] ต้องจัดทำกับผู้ให้บริการภายนอก 5 ประเภทที่อยู่บนเส้นทางการชำระเงินด้วยบัตร ได้แก่ Acquirer/Sponsor Bank, ผู้ให้บริการ 3-D Secure (3DS), Tokenization Vault, ITMX (local rails), และ HSM/KMS provider

## 1. กรอบกฎหมายและมาตรฐานที่ผูกกับ DPA

| กฎหมาย/มาตรฐาน | บทบาทต่อ DPA |
| --- | --- |
| พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) — กำกับโดย PDPC | มาตรา 40 กำหนดหน้าที่ ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) ต้องทำ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กับผู้ควบคุมข้อมูล; มาตรา 37 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย; มาตรา 28–29 การส่งข้อมูลออกนอกประเทศ |
| พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 — กำกับโดย ธปท. | หลักเกณฑ์ การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing): ผู้รับใบอนุญาตยังคงรับผิดชอบเต็ม, ธปท. ต้องเข้าตรวจสอบผู้ให้บริการช่วงได้ (right to audit) |
| PCI-DSS v4.0 | Req 12.8 (จัดการ TPSP — Third-Party Service Providers), Req 12.9 (ผู้ให้บริการต้องยอมรับความรับผิดชอบเป็นหนังสือ), Req 3 (คุ้มครอง SAD/PAN), Req 4 (เข้ารหัสระหว่างส่ง) |
| พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO / ปปง.) | การส่งต่อ/เก็บข้อมูล KYC/CDD และการรายงานธุรกรรมต้องผูกในสัญญากับคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง |
| ประกาศ ธปท. ด้าน IT Risk / Cyber Resilience / BCP | ผูกข้อกำหนด SLA, การแจ้งเหตุ, BCP/DR, exit plan เข้าใน DPA/outsourcing agreement |

บทบาทตาม PDPA (สำคัญมาก — กำหนดชนิดของสัญญา):

| คู่สัญญา | บทบาทของคู่สัญญา | บทบาทของ [บริษัท / Company] | ชนิดสัญญาหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| Acquirer / Sponsor Bank | ผู้ควบคุมข้อมูลร่วม / อิสระ (independent/joint controller) | ผู้ควบคุมข้อมูล | Data Sharing + Outsourcing |
| ผู้ให้บริการ 3DS | ผู้ประมวลผล (มักเป็น processor ให้ scheme/issuer ด้วย) | ผู้ควบคุมข้อมูล | DPA (Art. 40) |
| Tokenization Vault | ผู้ประมวลผล | ผู้ควบคุมข้อมูล | DPA + PCI TPSP |
| ITMX | ผู้ควบคุมข้อมูล (ตัวกลางระบบชาติ) | ผู้ควบคุมข้อมูล | Interchange/Membership + Data Sharing |
| HSM/KMS provider | ผู้ประมวลผล (ไม่เห็น plaintext PAN หากออกแบบถูก) | ผู้ควบคุมข้อมูล | DPA + PCI TPSP |

## 2. โครงมาตรฐานของ DPA (ใช้ซ้ำได้ทุกคู่สัญญา)

ทุก DPA ต้องมีอย่างน้อย 14 ข้อต่อไปนี้ (สอดคล้อง PDPA ม.40 + PCI Req 12.8/12.9):

- นิยามและบทบาท — ระบุ controller/processor, ขอบเขต scope, PCI CDE ที่เกี่ยวข้อง

- วัตถุประสงค์และขอบเขตการประมวลผล — ประมวลผลได้เฉพาะตามคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรของ [บริษัท / Company] เท่านั้น

- ประเภทข้อมูลและเจ้าของข้อมูล (ดูตารางข้อ 3 ของแต่ละคู่สัญญา)

- มาตรการความมั่นคงปลอดภัย (technical & organizational) — เข้ารหัส, access control, logging, key management

- การใช้ผู้ประมวลผลช่วง (sub-processor) — ต้องขออนุมัติล่วงหน้า + ผูกเงื่อนไขเทียบเท่า

- การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูล (breach notification) — ตามตาราง timeline ข้อ 4

- สิทธิของเจ้าของข้อมูล — ช่วยตอบคำขอ (access/rectify/erase/portability) ภายใน SLA

- การส่งข้อมูลข้ามพรมแดน — ต้องเป็นไปตาม PDPA ม.28–29 และ data residency ของ ธปท.

- สิทธิในการตรวจสอบ (audit right) — [บริษัท / Company], QSA และ ธปท. เข้าตรวจได้

- การรายงานการปฏิบัติตาม — AoC/RoC (PCI), SOC 2 Type II, ISO 27001 รายปี

- BCP/DR และ SLA — RTO/RPO, availability, ความต่อเนื่องบริการ

- การคืน/ทำลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุด — พร้อมหลักฐาน certificate of destruction

- ความรับผิดและการชดใช้ (liability & indemnity) — รวมค่าปรับ regulator, ค่าปรับ scheme

- Exit / transition plan — แผนถอนออกโดยไม่กระทบบริการและ compliance

## 3. ประเภทข้อมูลและฐานการประมวลผลรายคู่สัญญา

| คู่สัญญา | ข้อมูลที่ส่ง/ประมวลผล | ห้ามส่ง | ฐานการประมวลผล (PDPA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acquirer / Sponsor Bank | PAN (ผ่าน network token/ISO 8583), auth data, จำนวนเงิน, MCC, merchant ID | CVV2 หลัง authorization, PIN | สัญญา (ม.24(3)) + ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย |
| 3DS provider | PAN/DPAN, device data, browser fingerprint, cardholder name, billing | CVV2 (ไม่ผ่าน 3DS flow), track data | สัญญา + หน้าที่ตามกฎหมาย (SCA/scheme mandate) |
| Tokenization Vault | full PAN (ชั่วคราวเพื่อสร้าง token), expiry | CVV2, PIN, track เก็บถาวร | สัญญา |
| ITMX | บัญชี/พร้อมเพย์ proxy, จำนวนเงิน, PAN สำหรับ local card switch | CVV2, PIN block นอก HSM | สัญญา + หน้าที่ตามกฎหมาย (ระบบชำระเงินชาติ) |
| HSM/KMS provider | ciphertext, key material (ภายใน FIPS boundary) | plaintext PAN/PII (ไม่ควรออกจาก HSM) | สัญญา |

หลักการ: ตาม ../ARCHITECTURE.md §6 ระบบหลักเห็นแค่ card_brand + card_last4; ห้ามเก็บ full PAN, CVV/CVV2, PIN, full track ใน operational DB — สอดคล้อง PCI Req 3.2 (ห้ามเก็บ SAD หลัง authorization)

## 4. Timeline การแจ้งเหตุและ SLA (ผูกในทุก DPA)

| เหตุการณ์ | ผู้ให้บริการต้องแจ้ง [บริษัท / Company] ภายใน | [บริษัท / Company] แจ้ง regulator ภายใน |
| --- | --- | --- |
| สงสัย/ยืนยันการละเมิดข้อมูล (data breach) | ≤ 24 ชม. นับแต่ตรวจพบ | PDPC ภายใน 72 ชม. (PDPA ม.37(4)); ธปท. ตามประกาศ cyber incident (โดยทั่วไป ≤ 24 ชม. สำหรับเหตุร้ายแรง) |
| Account Data Compromise (ADC) ตาม PCI | ทันที (immediate) | แจ้ง scheme (Visa/Mastercard) + acquirer + QSA ตามขั้นตอน ADC |
| เหตุกระทบ availability (major outage) | ≤ 1 ชม. | ธปท. ตามเกณฑ์ operational disruption |
| ผลตรวจ ASV scan ล้มเหลว / vuln วิกฤต | ≤ 48 ชม. | ภายในแผน remediation PCI |
| การเปลี่ยน sub-processor / material change | ≥ 30 วันล่วงหน้า | แจ้ง ธปท. หากเป็น material outsourcing |

SLA ขั้นต่ำที่แนะนำ: Availability ≥ 99.95% (สอดคล้อง ../ARCHITECTURE.md §8), RPO ≤ 5 นาที, RTO ≤ 30 นาที

## 5. แม่แบบเฉพาะรายคู่สัญญา

### 5.1 Acquirer / Sponsor Bank

- ชนิดสัญญา: Merchant Acquiring / Sponsorship Agreement + Data Sharing Addendum

- ประเด็นหลัก: สิทธิเข้าถึง authorization & settlement network, chargeback/dispute allocation, การส่ง PAN ผ่าน network token, การจัดสรรความรับผิดจาก fraud/chargeback

- PCI: acquirer ต้องให้ AoC และรับ [บริษัท / Company] เข้าโปรแกรม TPSP monitoring

- ธปท.: ผูกข้อ right-to-audit ให้ ธปท. เข้าตรวจ sponsor ได้ผ่าน [บริษัท / Company]

[TODO / สมมติฐาน] ยังไม่ได้เลือก sponsor bank/acquirer จริง (ดู ../ROADMAP.md §5 critical path) — ต้องเติมชื่อคู่สัญญา, BIN sponsorship, และ scheme certification timeline หลังลงนาม LOI

### 5.2 ผู้ให้บริการ 3-D Secure (EMV 3DS)

- ขอบเขต: ACS/DS integration ตาม EMV 3DS 2.x เพื่อ SCA และโอน liability shift ไปยัง issuer

- ข้อมูล: device/browser data, DPAN — ต้องผูก data minimization และ retention ≤ ที่ scheme กำหนด

- PCI: 3DS server อยู่ใน scope; ผู้ให้บริการต้องส่ง AoC/SDP compliance

- ผูก fallback: เมื่อ 3DS ไม่พร้อม ให้ fail closed ตาม ../ARCHITECTURE.md §2

### 5.3 Tokenization Vault

- ขอบเขต: สร้าง/คืน token, envelope encryption ด้วยคีย์จาก HSM (../ARCHITECTURE.md §7)

- ข้อกำหนด: vault ต้องอยู่ใน network segment แยก จากระบบหลัก; single-use payment token ฝั่ง client

- PCI: เป็น TPSP หลักใน CDE — ต้องมี RoC/AoC Level 1, quarterly ASV, annual pentest

- การทำลายข้อมูล: crypto-erase คีย์เมื่อสิ้นสุดสัญญา + certificate

### 5.4 ITMX (National Interbank Transaction Management and Exchange)

- ชนิดสัญญา: Membership/Interchange Agreement + Data Sharing (ทั้งคู่เป็น controller)

- ขอบเขต: local card switch / PromptPay proxy, การหักบัญชีและ settlement ในประเทศ

- Data residency: ข้อมูลอยู่ในไทยตามเกณฑ์ ธปท. (../ARCHITECTURE.md §8)

- AML: ผูกการส่งต่อข้อมูลธุรกรรมเพื่อการรายงาน ปปง. ตามที่กฎหมายกำหนด

[TODO / สมมติฐาน] เงื่อนไข membership และ data flow ของ ITMX ต้องยืนยันตามข้อกำหนดสมาชิกจริง หลังได้รับการรับรองเชื่อมต่อ

### 5.5 HSM / KMS Provider

- ขอบเขต: จัดเก็บ/ป้องกันคีย์ระดับ FIPS 140-2/3 Level 3, dual control, split knowledge (PCI Req 3.6–3.7)

- หลักการ: plaintext PAN/PII ต้องไม่ออกจาก HSM boundary; provider เห็นแค่ ciphertext

- บริการที่ผูก: key rotation, key ceremony, HSM firmware update, HA/DR ของ key store

- PCI: provider ต้องมี AoC หรือ FIPS certificate + ผูก right-to-audit

[TODO / สมมติฐาน] ยังไม่ได้เลือก QSA vendor และ HSM/KMS provider จริง (cloud KMS+CloudHSM หรือ on-prem) — ตัวเลข ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท อ้างตามเกณฑ์ Acquiring ใน ../COMPLIANCE-TH.md §2 ให้ยืนยันจำนวนที่ชำระจริงกับฝ่ายการเงิน

## 6. Checklist ก่อนลงนาม (ทุกคู่สัญญา)

- ระบุบทบาท controller/processor ชัดเจนตาม PDPA ม.40

- แนบ TOMs (technical & organizational measures) เป็นภาคผนวก

- มี AoC/RoC (PCI) หรือ SOC 2 / ISO 27001 ล่าสุด

- ข้อ breach notification ≤ 24 ชม. + timeline regulator

- right-to-audit ครอบคลุม [บริษัท / Company], QSA และ ธปท.

- รายชื่อ sub-processor + สิทธิคัดค้าน

- cross-border transfer ผ่านเกณฑ์ PDPA ม.28–29 + data residency ธปท.

- คืน/ทำลายข้อมูล + certificate เมื่อสิ้นสุด

- exit/transition plan และ SLA/BCP ผูกครบ

# Data Processing Agreement templates for acquirer, 3DS, tokenization vault, ITMX, HSM providers (English)

Document set: Full Acquiring license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 (supervised by the Bank of Thailand — BOT) + PCI-DSS Level 1 Related docs: ../COMPLIANCE-TH.md (law/licensing), ../ARCHITECTURE.md (architecture/PCI scope), ../ROADMAP.md (phases/timeline) Disclaimer: This is a policy/technical template, not legal advice. Legal counsel and a QSA must review before execution.

This document defines the Data Processing Agreement (DPA) and outsourcing templates that [บริษัท / Company] must execute with the five categories of external providers on the card payment path: Acquirer/Sponsor Bank, 3-D Secure (3DS) provider, Tokenization Vault, ITMX (local rails), and HSM/KMS provider.

## 1. Legal & Standards Framework Binding the DPA

| Law / Standard | Role in the DPA |
| --- | --- |
| Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA) — regulated by PDPC | Section 40 requires a written agreement between the Data Processor and controller; Section 37 security measures; Sections 28–29 cross-border transfers |
| Payment Systems Act B.E. 2560 — regulated by BOT | Outsourcing rules: the licensee remains fully accountable; BOT retains a right to audit the service provider |
| PCI-DSS v4.0 | Req 12.8 (manage TPSPs), Req 12.9 (provider written acknowledgement of responsibility), Req 3 (protect SAD/PAN), Req 4 (encrypt in transit) |
| Anti-Money Laundering Act (AMLO) | KYC/CDD data sharing and transaction reporting obligations bound into relevant contracts |
| BOT notifications on IT Risk / Cyber Resilience / BCP | Bind SLA, incident reporting, BCP/DR and exit plan into the DPA/outsourcing agreement |

PDPA roles (critical — determines the contract type):

| Counterparty | Their role | [บริษัท / Company] role | Primary contract |
| --- | --- | --- | --- |
| Acquirer / Sponsor Bank | Independent / joint controller | Controller | Data Sharing + Outsourcing |
| 3DS provider | Processor (often also processor for scheme/issuer) | Controller | DPA (s.40) |
| Tokenization Vault | Processor | Controller | DPA + PCI TPSP |
| ITMX | Controller (national scheme intermediary) | Controller | Interchange/Membership + Data Sharing |
| HSM/KMS provider | Processor (no plaintext PAN if correctly designed) | Controller | DPA + PCI TPSP |

## 2. Standard DPA Skeleton (reusable across all counterparties)

Every DPA must contain at minimum these 14 clauses (aligned with PDPA s.40 + PCI Req 12.8/12.9):

- Definitions & roles — controller/processor, scope, applicable PCI CDE

- Purpose & scope of processing — process only on [บริษัท / Company]’s documented instructions

- Data categories & data subjects (see §3 per counterparty)

- Technical & organizational security measures — encryption, access control, logging, key management

- Sub-processors — prior approval + flow-down of equivalent terms

- Breach notification — per §4 timeline

- Data subject rights — assist with access/rectify/erase/portability within SLA

- Cross-border transfer — per PDPA ss.28–29 and BOT data residency

- Audit right — [บริษัท / Company], QSA and BOT may audit

- Compliance reporting — annual AoC/RoC (PCI), SOC 2 Type II, ISO 27001

- BCP/DR & SLA — RTO/RPO, availability, service continuity

- Return/destruction on termination — with certificate of destruction

- Liability & indemnity — including regulator and scheme fines

- Exit / transition plan — offboarding without service or compliance impact

## 3. Data Categories & Lawful Basis per Counterparty

| Counterparty | Data processed | Prohibited | Lawful basis (PDPA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acquirer / Sponsor Bank | PAN (via network token/ISO 8583), auth data, amount, MCC, merchant ID | CVV2 post-authorization, PIN | Contract (s.24(3)) + legitimate interest |
| 3DS provider | PAN/DPAN, device data, browser fingerprint, cardholder name, billing | CVV2 (outside 3DS flow), track data | Contract + legal obligation (SCA/scheme mandate) |
| Tokenization Vault | full PAN (transient, to mint token), expiry | CVV2, PIN, persisted track data | Contract |
| ITMX | account/PromptPay proxy, amount, PAN for local card switch | CVV2, PIN block outside HSM | Contract + legal obligation (national payment system) |
| HSM/KMS provider | ciphertext, key material (inside FIPS boundary) | plaintext PAN/PII (must not leave HSM) | Contract |

Principle: Per ../ARCHITECTURE.md §6 the core system only sees card_brand + card_last4; never store full PAN, CVV/CVV2, PIN, or full track in the operational DB — aligned with PCI Req 3.2 (no SAD storage post-authorization).

## 4. Notification & SLA Timelines (bound into every DPA)

| Event | Provider must notify [บริษัท / Company] within | [บริษัท / Company] notifies regulator within |
| --- | --- | --- |
| Suspected/confirmed data breach | ≤ 24 h from detection | PDPC within 72 h (PDPA s.37(4)); BOT per cyber-incident notification (typically ≤ 24 h for severe events) |
| PCI Account Data Compromise (ADC) | Immediate | Notify scheme (Visa/Mastercard) + acquirer + QSA per ADC procedure |
| Major availability outage | ≤ 1 h | BOT per operational-disruption thresholds |
| Failed ASV scan / critical vuln | ≤ 48 h | Within PCI remediation plan |
| Sub-processor / material change | ≥ 30 days in advance | Notify BOT if material outsourcing |

Minimum recommended SLA: Availability ≥ 99.95% (per ../ARCHITECTURE.md §8), RPO ≤ 5 min, RTO ≤ 30 min.

## 5. Counterparty-Specific Templates

### 5.1 Acquirer / Sponsor Bank

- Contract type: Merchant Acquiring / Sponsorship Agreement + Data Sharing Addendum

- Key terms: access to authorization & settlement network, chargeback/dispute allocation, PAN transmission via network token, fraud/chargeback liability allocation

- PCI: acquirer provides AoC and enrolls [บริษัท / Company] in TPSP monitoring

- BOT: include right-to-audit allowing BOT to inspect the sponsor via [บริษัท / Company]

[TODO / ASSUMPTION] No real sponsor bank/acquirer selected yet (see ../ROADMAP.md §5 critical path) — fill counterparty name, BIN sponsorship, and scheme certification timeline after LOI signing.

### 5.2 3-D Secure Provider (EMV 3DS)

- Scope: ACS/DS integration per EMV 3DS 2.x for SCA and liability shift to issuer

- Data: device/browser data, DPAN — bind data minimization and retention ≤ scheme limits

- PCI: 3DS server in scope; provider must furnish AoC/SDP compliance

- Fallback: if 3DS unavailable, fail closed per ../ARCHITECTURE.md §2

### 5.3 Tokenization Vault

- Scope: mint/detokenize, envelope encryption with HSM-held keys (../ARCHITECTURE.md §7)

- Requirements: vault in a segmented network separate from the core; client-side single-use payment token

- PCI: primary CDE TPSP — must hold Level 1 RoC/AoC, quarterly ASV, annual pentest

- Destruction: crypto-erase keys at termination + certificate

### 5.4 ITMX (National Interbank Transaction Management and Exchange)

- Contract type: Membership/Interchange Agreement + Data Sharing (both parties are controllers)

- Scope: local card switch / PromptPay proxy, domestic clearing and settlement

- Data residency: data kept in Thailand per BOT requirements (../ARCHITECTURE.md §8)

- AML: bind transaction-data sharing for AMLO reporting as required by law

[TODO / ASSUMPTION] ITMX membership terms and data flow to be confirmed against actual membership rules after connectivity certification.

### 5.5 HSM / KMS Provider

- Scope: key protection at FIPS 140-2/3 Level 3, dual control, split knowledge (PCI Req 3.6–3.7)

- Principle: plaintext PAN/PII must not leave the HSM boundary; provider sees ciphertext only

- Bound services: key rotation, key ceremony, HSM firmware update, HA/DR of the key store

- PCI: provider must furnish AoC or FIPS certificate + right-to-audit

[TODO / ASSUMPTION] No real QSA vendor or HSM/KMS provider selected yet (cloud KMS+CloudHSM vs on-prem). The paid-up capital of THB 50M figure cites the Acquiring threshold in ../COMPLIANCE-TH.md §2 — confirm the actual paid-up amount with Finance.

## 6. Pre-Signing Checklist (all counterparties)

- Controller/processor roles clearly stated per PDPA s.40

- TOMs (technical & organizational measures) attached as an annex

- Current AoC/RoC (PCI) or SOC 2 / ISO 27001

- Breach notification ≤ 24 h + regulator timeline

- Right-to-audit covers [บริษัท / Company], QSA and BOT

- Sub-processor list + right to object

- Cross-border transfer meets PDPA ss.28–29 + BOT data residency

- Data return/destruction + certificate at termination

- Exit/transition plan and SLA/BCP fully bound

# ตารางการเก็บรักษาและลบข้อมูล (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 · ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท · PCI-DSS v4.0 Level 1 เอกสารเลขที่ 11 — นโยบายและตารางการเก็บรักษาและลบข้อมูล (Data Retention & Deletion Schedule) เจ้าของเอกสาร: [บริษัท / Company] · เวอร์ชัน 1.0 · จัดทำ 2026-07-22 · ทบทวนทุก 12 เดือน

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นเอกสารเชิงเทคนิค/ปฏิบัติการ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องผ่านการตรวจ โดยที่ปรึกษากฎหมายและ QSA ก่อนยื่นจริง เอกสารอ้างอิงร่วม: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

นโยบายนี้กำหนด ระยะเวลาการเก็บรักษา (retention) และ วิธีการลบข้อมูลอย่างปลอดภัย (secure deletion) สำหรับข้อมูลทุกประเภทที่ [บริษัท / Company] จัดเก็บในฐานะผู้ให้บริการ Acquiring โดยยึดหลัก เก็บให้น้อยที่สุด เท่าที่จำเป็นตามกฎหมายและการปฏิบัติงาน (data minimization / storage limitation) ตามมาตรา 37 แห่ง PDPA และ PCI-DSS v4.0 Requirement 3.2 (เก็บ cardholder data เท่าที่จำเป็นต่อธุรกิจ/กฎหมาย)

ขอบเขตครอบคลุม: ระบบ operational DB, tokenization vault, ledger, audit log, log ระบบ, ข้อมูล KYC/AML, เอกสารสัญญา merchant, สำรองข้อมูล (backup), และข้อมูลที่ outsource ให้ผู้ให้บริการภายนอก

หลักสำคัญที่ยึดตลอดทั้งเอกสาร: ตามที่ระบุใน ARCHITECTURE.md ข้อ 6 — ห้ามเก็บ full PAN, CVV/CVV2/CVC2, PIN/PIN block, full magnetic track (SAD) ใน operational DB โดยเด็ดขาด เก็บได้เพียง card_brand + card_last4 เพื่อการแสดงผล ส่วน PAN ที่จำเป็นให้เก็บเป็น token ใน vault ที่แยก scope

## 2. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles & Responsibilities)

| บทบาท | ความรับผิดชอบด้าน retention/deletion |
| --- | --- |
| Data Protection Officer (DPO) | เจ้าของนโยบาย, ตอบคำขอสิทธิเจ้าของข้อมูล (DSAR), อนุมัติการลบตามคำขอ PDPA, ประสาน PDPC |
| Compliance / MLRO (Money Laundering Reporting Officer) | กำหนด hold ตาม ปปง./AMLO, legal hold, การรายงาน ธปท. |
| CISO / DevSecOps | คุมกระบวนการ crypto-erasure, key destruction, ตรวจสอบ secure deletion, จัดการ HSM/KMS |
| DBA / SRE | รัน purge job, จัดการ backup lifecycle, ยืนยันผลการลบ |
| Head of Engineering | ดูแล data classification ในโค้ด, TTL, retention config |
| Internal Audit | ตรวจสอบการปฏิบัติตาม retention schedule รายไตรมาส |

การลบข้อมูลถาวรทุกครั้งต้องมี dual control (ผู้ขอ + ผู้อนุมัติ) และบันทึกลง audit_log (append-only)

## 3. การจัดชั้นข้อมูล (Data Classification)

| ชั้น | นิยาม | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| C1 — Cardholder Data (CHD) | ข้อมูลในขอบเขต PCI ที่เก็บได้แบบมีเงื่อนไข | PAN (token/เข้ารหัส), card expiry, cardholder name |
| C1S — Sensitive Auth Data (SAD) | ห้ามเก็บหลัง authorization | CVV2/CVC2, full track, PIN/PIN block |
| C2 — ข้อมูลส่วนบุคคล (PII) | ตาม PDPA | ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทร, เอกสาร KYC ของผู้ถือบัตร/ผู้แทน merchant |
| C3 — ข้อมูลธุรกรรมและบัญชี | บันทึกการเงิน/บัญชี | payments, ledger_entries, refunds, settlement |
| C4 — ข้อมูลระบบ/ความมั่นคงปลอดภัย | log, audit trail | audit_log, access log, WAF/IDS log |
| C5 — ข้อมูล KYC/AML | เอกสารพิสูจน์ตัวตน, screening | CDD/EDD records, sanction screening, STR/SAR |

## 4. ตารางการเก็บรักษา (Master Retention Schedule)

ระยะเวลาที่นานที่สุดในบรรดาหน้าที่ตามกฎหมายเป็นตัวกำหนด (longest-applicable-rule wins) เมื่อพ้นกำหนดต้องลบ/ทำลายภายในรอบ purge

| # | ประเภทข้อมูล | ชั้น | ระยะเก็บ | เริ่มนับจาก | ฐานทางกฎหมาย/เหตุผล | วิธีลบเมื่อครบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Card token (PAN token) ใน vault | C1 | ≤ อายุ mandate / สูงสุด 15 เดือน สำหรับ CIT recurring token; single-use token ลบทันทีหลังใช้ (≤ 24 ชม.) | วันสร้าง token / วันใช้ล่าสุด | PCI-DSS 3.2, EMV 3DS/network tokenization mandate; data minimization | Crypto-erasure (ทำลาย DEK) + purge record |
| 2 | PAN เข้ารหัส (ถ้ามีนอก vault) | C1 | เท่าที่จำเป็นต่อธุรกรรม ห้ามเกินความจำเป็น | วันธุรกรรม | PCI-DSS 3.2.1 | Crypto-erasure |
| 3 | Sensitive Auth Data (CVV2/track/PIN) | C1S | 0 (ห้ามเก็บ) — ลบทันทีหลัง authorization | — | PCI-DSS 3.3.1 (ห้ามเก็บ SAD หลัง auth) | ไม่ persist; memory-scrub |
| 4 | payments / refunds (บันทึกธุรกรรม) | C3 | 10 ปี | สิ้นปีบัญชีของธุรกรรม | ป.พ.พ. อายุความ + ปปง./AMLO เก็บ 5 ปี + มาตรฐานบัญชี/ภาษี (ปกติ 5 ปี, ใช้เกณฑ์นานสุด) | Soft-delete → hard purge |
| 5 | ledger_entries (append-only) | C3 | 10 ปี | วันลงรายการ | source of truth สำหรับ settlement/reconciliation; audit ธปท. | Archive → purge |
| 6 | card_last4 / card_brand | C2 | ตามอายุ payment (สูงสุด 10 ปี) | วันธุรกรรม | แสดงผล/dispute; ไม่ใช่ CHD เต็ม | Purge พร้อม payment |
| 7 | KYC/CDD/EDD ของ merchant & ผู้แทน | C5 | 10 ปี หลังยุติความสัมพันธ์ (ขั้นต่ำ 5 ปี ตาม ปปง.) | วันปิดบัญชี merchant | พ.ร.บ. ปปง. ม.22 (เก็บ ≥ 5 ปี); ธปท. outsourcing/AML | Secure delete เอกสาร + record |
| 8 | STR/SAR & sanction screening logs | C5 | 10 ปี | วันรายงาน/วัน screen | ปปง./AMLO | Secure delete |
| 9 | audit_log (การเปลี่ยนสถานะทุกอย่าง) | C4 | ≥ 12 เดือน online + รวม 10 ปี archive (อย่างน้อย 3 เดือนล่าสุดพร้อมสืบค้นทันที) | วันเกิด event | PCI-DSS 10.5.1 (≥12 เดือน, 3 เดือน readily available); ธปท. audit | Immutable → purge |
| 10 | Access / authentication logs | C4 | ≥ 12 เดือน | วันเกิด event | PCI-DSS 10.5.1 | Purge |
| 11 | Application / infra / WAF / IDS logs | C4 | 12–18 เดือน | วันเกิด event | security monitoring, forensics | Purge/rotate |
| 12 | webhook_events | C3 | 90 วัน (payload) / metadata 10 ปี | วันสร้าง | operational retry + reconciliation | Purge payload |
| 13 | ข้อมูล 3DS (EMV 3DS auth result, ECI, DS/ACS ref) | C2/C3 | เก็บ ผลลัพธ์/หลักฐาน liability shift 13 เดือน+ (ครอบคลุมรอบ chargeback); ไม่เก็บ CAVV ดิบเกินจำเป็น | วัน authenticate | หลักฐาน chargeback/dispute (Visa/Mastercard ~120–540 วัน) | Purge |
| 14 | Backup / snapshot | ตามข้อมูลต้นทาง | ≤ 35 วัน (operational) + archive ตามข้อ 4/5 | วันสร้าง backup | RPO ≤ 5 นาที (ARCHITECTURE §8); DR | Crypto-erasure ของ backup key |
| 15 | PII ที่ merchant/ผู้ใช้ขอลบ (DSAR) | C2 | ลบภายใน 30 วัน เว้นแต่มีหน้าที่เก็บตามกฎหมาย | วันรับคำขอ | PDPA ม.33 (สิทธิขอลบ) | Secure delete/anonymize |

การชนกันของกฎ (conflict): หากมีหน้าที่เก็บตามกฎหมาย (เช่น ปปง. หรือ legal hold) คำขอลบตาม PDPA จะถูก ระงับเฉพาะข้อมูลส่วนที่มีหน้าที่เก็บ และแจ้งเจ้าของข้อมูลถึงเหตุผลตาม PDPA ม.33 วรรคท้าย

## 5. เพดานการเก็บ Card Token (Card Token Retention Limits)

- Single-use / one-time token (จากขั้นตอน POST /v1/payments ตาม ARCHITECTURE §5.1): ใช้ครั้งเดียวและ หมดอายุอัตโนมัติภายใน 15 นาที หากไม่ถูกใช้ และถูก ลบภายใน 24 ชั่วโมง หลังธุรกรรมจบ

- Recurring / card-on-file token (CIT/MIT): เก็บได้เฉพาะเมื่อมี mandate ของผู้ถือบัตร และผูกกับ network tokenization (Visa VTS / Mastercard MDES) เมื่อทำได้ เพดานสูงสุด 15 เดือนนับจากการใช้ล่าสุด หากไม่มีการใช้จะถูกทำ crypto-erasure โดยอัตโนมัติ (idle-token expiry job รายวัน)

- การยกเลิก mandate / ปิด merchant: token ทั้งหมดของ scope นั้นถูกทำลายภายใน 72 ชั่วโมง

- token ทุกตัวเก็บใน tokenization vault ที่แยก network segment (ARCHITECTURE §4, §7) โดย mapping token↔PAN เข้ารหัสด้วย envelope encryption และคีย์อยู่ใน HSM/KMS เท่านั้น

- ระบบหลัก (operational DB) เก็บเพียง token reference + card_last4 + card_brand — ไม่มี PAN

## 6. การลบอย่างปลอดภัย (Secure Deletion Procedures)

| วิธี | ใช้กับ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| Crypto-erasure (แนะนำหลัก) | CHD, token, backup, ข้อมูลเข้ารหัสทั้งหมด | ทำลาย Data Encryption Key (DEK) ใน HSM/KMS → ciphertext กู้คืนไม่ได้; สอดคล้อง NIST SP 800-88 (Purge) และ PCI-DSS 3.2/3.5 |
| Logical purge (hard delete) | record ใน DB | DELETE + VACUUM/reclaim, ยืนยันด้วย row-count = 0; ไม่ใช่แค่ soft-delete flag |
| Anonymization / tokenization | PII ที่ต้องคง record ธุรกรรมไว้ | แทน PII ด้วยค่า irreversible เพื่อคงความสมบูรณ์ของ ledger โดยไม่ระบุตัวบุคคล |
| Media sanitization | disk/SSD ที่ปลดระวาง | NIST SP 800-88 Purge/Destroy; ออก Certificate of Destruction เก็บ 10 ปี |
| Memory scrub | SAD/PAN ระหว่างประมวลผล | zero-out buffer ทันทีหลังใช้ ไม่ swap ลง disk |

ขั้นตอนมาตรฐานเมื่อครบกำหนด (purge cycle): 1. Retention engine (รายวัน) คัดเลือก record ที่พ้นกำหนดตามตารางข้อ 4 2. ตรวจ hold register (legal hold / AML hold / คดีความ) — ถ้ามี hold ให้ข้าม 3. Dual-control อนุมัติสำหรับข้อมูล C1/C5 4. รัน crypto-erasure/purge → รวมถึง backup และ replica (ตาม RPO/DR) 5. บันทึกผล (จำนวน record, timestamp, ผู้อนุมัติ) ลง audit_log 6. Internal Audit สุ่มตรวจรายไตรมาส

## 7. Backup, Replica และ Data Residency

- Backup/replica ต้องเข้ารหัส และการลบข้อมูลต้องครอบคลุม backup ผ่าน crypto-erasure ของ backup key เมื่อ retention ของ backup หมด (≤ 35 วัน operational) โดยไม่ต้องเขียนทับ media รายชิ้น

- ข้อมูลเก็บใน ประเทศไทย ตามข้อกำหนด ธปท./PDPA (ARCHITECTURE §8) การโอนข้ามพรมแดนต้องเป็นไปตาม PDPA ม.28–29

- RPO ≤ 5 นาที / RTO ≤ 30 นาที — การออกแบบ purge ต้องไม่กระทบ DR

## 8. คำขอสิทธิเจ้าของข้อมูล (DSAR) และ Legal Hold

- คำขอลบ/เข้าถึงตาม PDPA รับผ่านช่องทางที่ประกาศ → DPO ตอบภายใน 30 วัน

- ข้อมูลที่มีหน้าที่เก็บตามกฎหมาย (ปปง. 5–10 ปี, ธุรกรรม 10 ปี) จะไม่ถูกลบจนพ้นกำหนด และแจ้งเหตุผล

- Legal hold ระงับการ purge ทันทีเมื่อมีคดี/คำสั่งทางการ; บันทึกใน hold register พร้อมผู้อนุมัติ

## 9. ข้อสมมติและสิ่งที่ยังไม่ยุติ (Assumptions & TODO)

[!IMPORTANT] รายการต่อไปนี้เป็น สมมติฐาน/TODO ที่ต้องยืนยันก่อนยื่นจริง — ยังไม่ถือเป็นข้อเท็จจริงที่ล็อกแล้ว: - Sponsor bank / card scheme: ยังไม่เลือก — เงื่อนไข retention ของ Visa/Mastercard และหน้าต่าง chargeback (ข้อ 13) ต้องปรับตามสัญญาจริง (TODO) - QSA vendor: ยังไม่ว่าจ้าง — การตีความ PCI-DSS v4.0 บางข้อ (เช่น เพดาน token) ต้องยืนยันกับ QSA ที่เลือก (TODO) - ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: สมมติ 50 ล้านบาทตามเกณฑ์ Acquiring — ต้องยืนยันตัวเลขจริงที่ชำระแล้ว (TODO) - ระยะเก็บ ปปง. ที่แม่นยำ (5 vs 10 ปี): ใช้เกณฑ์นานสุด 10 ปีเชิงระมัดระวัง — ยืนยันกับที่ปรึกษากฎหมาย AML (TODO) - ผู้ให้บริการ HSM/KMS และ backup vendor: ยืนยัน SLA การ crypto-erasure และ certificate of destruction (TODO)

# Data retention & deletion schedule incl. card token retention limits and secure deletion (English)

Supporting document for the Acquiring Payment Service license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 · Registered paid-up capital THB 50M · PCI-DSS v4.0 Level 1 Document 11 — Data Retention & Deletion Policy and Schedule Owner: [บริษัท / Company] · Version 1.0 · Issued 2026-07-22 · Reviewed every 12 months

Note: This is a technical/operational document, not legal advice. It must be reviewed by legal counsel and the QSA before submission. Companion docs: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md.

## 1. Purpose & Scope

This policy defines the retention periods and secure deletion methods for every data category held by [บริษัท / Company] as an Acquiring service provider, applying data minimization / storage limitation per PDPA §37 and PCI-DSS v4.0 Requirement 3.2 (keep cardholder data only as long as required for business/legal need).

Scope: operational DB, tokenization vault, ledger, audit log, system logs, KYC/AML data, merchant contracts, backups, and data outsourced to third parties.

Governing rule throughout this document (per ARCHITECTURE.md §6): Full PAN, CVV/CVV2/CVC2, PIN/PIN block, and full magnetic track (Sensitive Authentication Data) MUST NEVER be stored in the operational DB. Only card_brand + card_last4 are retained for display; any required PAN is stored as a token in the segmented vault.

## 2. Roles & Responsibilities

| Role | Retention/deletion responsibility |
| --- | --- |
| Data Protection Officer (DPO) | Policy owner; handles DSARs; approves PDPA deletions; PDPC liaison |
| Compliance / MLRO | Sets AMLO/ปปง. holds, legal holds, BOT (ธปท.) reporting |
| CISO / DevSecOps | Owns crypto-erasure, key destruction, secure-deletion verification, HSM/KMS |
| DBA / SRE | Runs purge jobs, backup lifecycle, confirms deletion |
| Head of Engineering | Data classification in code, TTLs, retention config |
| Internal Audit | Quarterly verification against the retention schedule |

Every permanent deletion requires dual control (requester + approver) and is recorded in the append-only audit_log.

## 3. Data Classification

| Class | Definition | Examples |
| --- | --- | --- |
| C1 — Cardholder Data (CHD) | PCI-scope data, conditionally storable | PAN (tokenized/encrypted), card expiry, cardholder name |
| C1S — Sensitive Auth Data (SAD) | Must never be stored post-authorization | CVV2/CVC2, full track, PIN/PIN block |
| C2 — Personal Data (PII) | Per PDPA | Name, email, phone, KYC docs of cardholder/merchant reps |
| C3 — Transaction & accounting data | Financial records | payments, ledger_entries, refunds, settlement |
| C4 — System / security data | Logs, audit trail | audit_log, access logs, WAF/IDS logs |
| C5 — KYC/AML data | Identity evidence, screening | CDD/EDD records, sanction screening, STR/SAR |

## 4. Master Retention Schedule

The longest applicable legal obligation governs (longest-applicable-rule wins). Once expired, data is deleted/destroyed in the next purge cycle.

| # | Data category | Class | Retention | Clock starts | Legal basis / rationale | Deletion method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Card token (PAN token) in vault | C1 | ≤ mandate life / max 15 months for CIT recurring token; single-use token deleted right after use (≤ 24h) | Token creation / last use | PCI-DSS 3.2, EMV 3DS / network tokenization mandate; data minimization | Crypto-erasure (destroy DEK) + purge record |
| 2 | Encrypted PAN (if any outside vault) | C1 | Only as long as needed for the transaction | Transaction date | PCI-DSS 3.2.1 | Crypto-erasure |
| 3 | Sensitive Auth Data (CVV2/track/PIN) | C1S | 0 (never stored) — purged immediately after authorization | — | PCI-DSS 3.3.1 (no SAD after auth) | Not persisted; memory scrub |
| 4 | payments / refunds (transaction records) | C3 | 10 years | End of transaction’s fiscal year | Civil & Commercial Code limitation + AMLO 5-year + tax/accounting standards (use longest) | Soft-delete → hard purge |
| 5 | ledger_entries (append-only) | C3 | 10 years | Posting date | Source of truth for settlement/reconciliation; BOT audit | Archive → purge |
| 6 | card_last4 / card_brand | C2 | Follows payment (max 10 years) | Transaction date | Display/dispute; not full CHD | Purged with payment |
| 7 | KYC/CDD/EDD (merchant & reps) | C5 | 10 years after relationship ends (min 5 yrs per AMLO) | Merchant offboarding date | AMLO Act §22 (retain ≥5 yrs); BOT outsourcing/AML | Secure delete docs + record |
| 8 | STR/SAR & sanction screening logs | C5 | 10 years | Report/screening date | AMLO | Secure delete |
| 9 | audit_log (all state changes) | C4 | ≥12 months online + 10 years archived (last 3 months readily available) | Event time | PCI-DSS 10.5.1 (≥12 mo, 3 mo readily available); BOT audit | Immutable → purge |
| 10 | Access / authentication logs | C4 | ≥12 months | Event time | PCI-DSS 10.5.1 | Purge |
| 11 | Application / infra / WAF / IDS logs | C4 | 12–18 months | Event time | Security monitoring, forensics | Purge/rotate |
| 12 | webhook_events | C3 | 90 days (payload) / metadata 10 years | Creation | Operational retry + reconciliation | Purge payload |
| 13 | 3DS data (EMV 3DS result, ECI, DS/ACS ref) | C2/C3 | Keep liability-shift evidence 13+ months (covers chargeback window); do not retain raw CAVV beyond need | Authentication date | Chargeback/dispute evidence (Visa/MC ~120–540 days) | Purge |
| 14 | Backup / snapshot | Per source | ≤35 days (operational) + archive per rows 4/5 | Backup creation | RPO ≤5 min (ARCHITECTURE §8); DR | Crypto-erasure of backup key |
| 15 | PII under user/merchant deletion request (DSAR) | C2 | Delete within 30 days unless a legal retention duty applies | Request receipt | PDPA §33 (right to erasure) | Secure delete/anonymize |

Conflict handling: Where a legal retention duty exists (e.g. AMLO or legal hold), a PDPA deletion request is suspended only for the portion under that duty, and the data subject is informed of the reason per PDPA §33.

## 5. Card Token Retention Limits

- Single-use / one-time token (from POST /v1/payments, ARCHITECTURE §5.1): used once and auto-expires within 15 minutes if unused; deleted within 24 hours after the transaction completes.

- Recurring / card-on-file token (CIT/MIT): stored only with a cardholder mandate and bound to network tokenization (Visa VTS / Mastercard MDES) where available. Hard cap of 15 months from last use; idle tokens are crypto-erased automatically by a daily idle-token expiry job.

- Mandate cancellation / merchant offboarding: all tokens in that scope are destroyed within 72 hours.

- All tokens live in a network-segmented tokenization vault (ARCHITECTURE §4, §7); the token↔PAN mapping is protected with envelope encryption and keys reside only in HSM/KMS.

- The operational DB stores only a token reference + card_last4 + card_brand — never the PAN.

## 6. Secure Deletion Procedures

| Method | Applies to | Detail |
| --- | --- | --- |
| Crypto-erasure (primary) | CHD, tokens, backups, all encrypted data | Destroy the Data Encryption Key (DEK) in HSM/KMS → ciphertext unrecoverable; aligns with NIST SP 800-88 (Purge) and PCI-DSS 3.2/3.5 |
| Logical purge (hard delete) | DB records | DELETE + VACUUM/space reclaim, verified by row-count = 0; not a mere soft-delete flag |
| Anonymization / tokenization | PII where the transaction record must remain | Replace PII with irreversible values to preserve ledger integrity without identifying the person |
| Media sanitization | Decommissioned disks/SSDs | NIST SP 800-88 Purge/Destroy; issue a Certificate of Destruction retained 10 years |
| Memory scrub | SAD/PAN during processing | Zero out buffers immediately after use; never swap to disk |

Standard purge cycle when retention expires: 1. Retention engine (daily) selects records past their schedule (§4). 2. Check the hold register (legal / AML holds, litigation) — skip if held. 3. Dual-control approval for C1/C5 data. 4. Run crypto-erasure/purge — including backups and replicas (per RPO/DR). 5. Record the result (record count, timestamp, approver) in audit_log. 6. Internal Audit spot-checks quarterly.

## 7. Backup, Replica & Data Residency

- Backups/replicas are encrypted; deletion covers backups via crypto-erasure of the backup key when backup retention expires (≤35 days operational), without per-media overwrite.

- Data resides in Thailand per BOT/PDPA requirements (ARCHITECTURE §8); cross-border transfers follow PDPA §28–29.

- RPO ≤5 min / RTO ≤30 min — purge design must not compromise DR.

## 8. Data Subject Requests (DSAR) & Legal Hold

- PDPA access/erasure requests arrive via the published channel → DPO responds within 30 days.

- Data under a legal retention duty (AMLO 5–10 yrs, transactions 10 yrs) is retained until expiry, with reasons given.

- Legal hold immediately suspends purge on litigation/authority order; recorded in the hold register with approver.

## 9. Assumptions & TODO

[!IMPORTANT] The following are assumptions/TODOs to confirm before actual submission — not yet locked facts: - Sponsor bank / card scheme: not yet selected — Visa/Mastercard retention terms and chargeback windows (row 13) must be adjusted to the actual contract (TODO). - QSA vendor: not yet engaged — some PCI-DSS v4.0 interpretations (e.g. token retention caps) must be confirmed with the chosen QSA (TODO). - Registered paid-up capital: assumed THB 50M per the Acquiring threshold — confirm the actual paid-up figure (TODO). - Exact AMLO retention (5 vs 10 years): conservatively using 10 years — confirm with AML legal counsel (TODO). - HSM/KMS and backup vendor: confirm crypto-erasure SLA and certificate of destruction (TODO).

## References

- Payment Systems Act B.E. 2560 (2017) — Bank of Thailand

- Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA) — §28–29, §33, §37

- Anti-Money Laundering Act (AMLO / ปปง.) — §22 (record retention ≥5 years)

- PCI-DSS v4.0 — Req 3.2, 3.3.1, 3.5, 10.5.1

- EMV 3-D Secure (3DS) 2.x; Visa VTS / Mastercard MDES network tokenization

- NIST SP 800-88 Rev.1 — Guidelines for Media Sanitization

- Companion docs: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md

# ขั้นตอนคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) (ไทย)

เอกสารเลขที่ docs/compliance/12-dsar-workflow.md · เวอร์ชัน 0.1 · วันที่จัดทำ 22 ก.ค. 2569 ประเภทคำขอ: ใบอนุญาตให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring Service) แบบเต็มรูปแบบ ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้ขอ: [บริษัท / Company] · ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 50,000,000 บาท

สถานะเอกสาร: ฉบับร่างเพื่อการภายใน (pre-submission draft) — ต้องผ่านการทานโดยที่ปรึกษากฎหมาย/DPO และที่ปรึกษาด้าน PDPA ก่อนใช้จริง เอกสารนี้เป็นกระบวนการปฏิบัติงาน (operating procedure) มิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย

เอกสารประกอบ: COMPLIANCE-TH.md (กฎหมาย/ใบอนุญาต) · ARCHITECTURE.md (สถาปัตยกรรม/PCI scope) · 03-shareholder-board-fit-proper.md · 04-org-chart-governance.md (บทบาทและธรรมาภิบาล)

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารนี้กำหนดขั้นตอนมาตรฐาน (workflow) สำหรับการรับและดำเนินการ คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Access Request — DSAR) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ครอบคลุมตั้งแต่ การรับคำขอ (intake) → การพิสูจน์ตัวตน (verification) → การดำเนินการตามกรอบเวลา (fulfillment SLA) → ข้อยกเว้น (exceptions)

สิทธิของเจ้าของข้อมูลที่ครอบคลุม (มาตรา 30–36 PDPA):

| สิทธิ | มาตรา (โดยประมาณ) | สาระสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| สิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนา (Access) | ม.30 | ขอเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลของตน + ที่มาของข้อมูล |
| สิทธิให้โอนย้ายข้อมูล (Portability) | ม.31 | ขอรับข้อมูลในรูปแบบที่อ่าน/ใช้งานได้ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ |
| สิทธิคัดค้าน (Object) | ม.32 | คัดค้านการเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูล |
| สิทธิให้ลบ/ทำลาย (Erasure) | ม.33 | ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่ระบุตัวตน |
| สิทธิให้ระงับการใช้ (Restriction) | ม.34 | ขอให้ระงับการใช้ชั่วคราว |
| สิทธิให้แก้ไข (Rectification) | ม.35–36 | ขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ |
| สิทธิถอนความยินยอม (Withdraw consent) | ม.19 | ถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ (เท่าที่ไม่มีฐานอื่นรองรับ) |

ขอบเขตข้อมูล: ข้อมูลของ (ก) ผู้ถือบัตร/ผู้ชำระเงิน (cardholder) (ข) ผู้ติดต่อฝั่งร้านค้า (merchant contacts) (ค) ผู้เข้าเว็บ/แอป และ (ง) พนักงาน/ผู้สมัครงาน

นอกขอบเขต: ข้อมูลบัตรเต็ม (full PAN/CVV/PIN/track) — ระบบหลัก ไม่จัดเก็บ ตามหลัก scope minimization ใน ARCHITECTURE.md ข้อ 6 (เก็บได้เฉพาะ card_brand + card_last4)

## 2. บทบาทและความรับผิดชอบ (RACI)

| บทบาท | หน้าที่ในกระบวนการ DSAR |
| --- | --- |
| DPO (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) | เจ้าของกระบวนการ (process owner); อนุมัติการตอบ; ตัดสินข้อยกเว้น; จุดติดต่อ PDPC |
| DSAR Coordinator | รับคำขอ, ลงทะเบียน, ติดตาม SLA, ประสานทีม, ร่างหนังสือตอบ |
| Identity Verification (IAM/Support) | พิสูจน์ตัวตนผู้ยื่นคำขอ |
| Engineering / Data Team | ค้นหา ดึง (extract) ลบ/แก้ไขข้อมูลจากระบบ (payments, merchants, audit_log, logs) |
| Legal Counsel | ประเมินข้อยกเว้นทางกฎหมาย, การชนกันกับ AML/ธปท. |
| Security (DevSecOps) | จัดส่งข้อมูลแบบเข้ารหัส, บันทึก access, ตรวจ PCI scope ของ export |
| Compliance / AMLO Liaison | ตรวจข้อขัดแย้งกับหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลตาม ปปง./ธปท. |

หลักการแบ่งแยกหน้าที่: ผู้พิสูจน์ตัวตน ผู้ดึงข้อมูล และผู้อนุมัติการส่งออกต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันสำหรับคำขอที่มีข้อมูลอ่อนไหวหรือปริมาณมาก (สอดคล้องหลัก dual control ตาม PCI Req 7)

[สมมติฐาน / TODO] ยังมิได้แต่งตั้ง DPO อย่างเป็นทางการ และยังมิได้ระบุตัวบุคคลใน DSAR Coordinator / Legal Counsel ณ วันจัดทำ ต้องระบุชื่อ-ตำแหน่ง-ช่องทางติดต่อ และแนบคำสั่งแต่งตั้งก่อนใช้จริงและก่อนยื่น ธปท. (สอดคล้อง 04-org-chart-governance.md)

## 3. ช่องทางรับคำขอ (Intake)

| ช่องทาง | รายละเอียด | SLA รับเรื่อง (acknowledge) |
| --- | --- | --- |
| อีเมล DPO เฉพาะ | [TODO: dpo@company.co.th] | ภายใน 3 วันทำการ |
| แบบฟอร์มออนไลน์ (privacy portal) | ฟอร์มในเว็บ/แอป + reCAPTCHA | ทันที (ระบบออกเลขคำขออัตโนมัติ) |
| ไปรษณีย์ลงทะเบียน | ที่อยู่สำนักงานจดทะเบียน | ภายใน 5 วันทำการหลังรับ |
| ผ่านร้านค้า (สำหรับ cardholder) | ร้านค้าส่งต่อมายัง DPO ภายใน 2 วันทำการ | นับ SLA จากวันที่ DPO รับ |

ข้อมูลขั้นต่ำที่ต้องระบุในคำขอ: (1) ชื่อ-นามสกุล และช่องทางติดต่อกลับ (2) ความสัมพันธ์กับ [บริษัท / Company] (cardholder / merchant / พนักงาน) (3) สิทธิที่ประสงค์ใช้ (4) ขอบเขต/ช่วงเวลาข้อมูล (ถ้าทราบ) (5) หลักฐานพิสูจน์ตัวตน

การลงทะเบียน: ทุกคำขอบันทึกใน DSAR Register พร้อม request_id (รูปแบบ DSAR-YYYY-NNNN), วันรับ, ประเภทสิทธิ, สถานะ, deadline, ผู้รับผิดชอบ, และผลลัพธ์ — เก็บเป็นหลักฐานการปฏิบัติตาม PDPA และแสดงต่อ PDPC/ธปท. เมื่อร้องขอ ทุกการเข้าถึง register บันทึกลง audit_log (append-only ตาม ARCHITECTURE.md)

## 4. การพิสูจน์ตัวตน (Verification)

การพิสูจน์ตัวตนใช้แนวทาง risk-based — ยิ่งข้อมูลอ่อนไหว/ปริมาณมาก ยิ่งเข้มขึ้น เพื่อป้องกันการปลอมตัว (impersonation) ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักของ DSAR

| ระดับ | เมื่อใด | หลักฐานที่ต้องใช้ |
| --- | --- | --- |
| L1 — พื้นฐาน | คำขอเข้าถึง/แก้ไขข้อมูลติดต่อทั่วไป | ยืนยันการควบคุมอีเมล/เบอร์ที่ลงทะเบียน (OTP) |
| L2 — ยกระดับ | ข้อมูลธุรกรรมบัตร, portability, erasure | L1 + สำเนาบัตรประชาชน (ปิดบังเลขที่ไม่จำเป็น) + จับคู่ข้อมูลในระบบ เช่น card_last4 + วันที่/ยอดธุรกรรม |
| L3 — เข้มสุด | ข้อมูลจำนวนมาก / ข้อมูลอ่อนไหว / มีข้อสงสัยว่าปลอมตัว | L2 + video KYC หรือยืนยันผ่านช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ 2 ทาง |

หลักปฏิบัติ: - ห้าม ใช้ข้อมูลบัตรเต็ม (full PAN/CVV) เป็นหลักฐานพิสูจน์ตัวตนเด็ดขาด — ขัด PCI-DSS v4.0 - ผู้ยื่นแทน (ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้รับมอบอำนาจ) ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ + บัตรของทั้งสองฝ่าย - หากพิสูจน์ตัวตนไม่ผ่านภายใน 14 วัน หลังร้องขอเอกสารเพิ่ม → ปิดคำขอชั่วคราวและแจ้งเหตุ (นาฬิกา SLA หยุดระหว่างรอเอกสารจากผู้ยื่น — clock-stop) - เอกสารพิสูจน์ตัวตนเก็บแยก เข้ารหัส และทำลายภายใน 90 วันหลังปิดคำขอ (data minimization)

## 5. กรอบเวลาดำเนินการ (Fulfillment SLA)

มาตรฐาน: ตอบสนองคำขอโดยไม่ชักช้าและภายใน 30 วันนับแต่วันที่พิสูจน์ตัวตนสำเร็จ ขยายได้อีก ไม่เกิน 30 วัน สำหรับคำขอที่ซับซ้อน/จำนวนมาก โดยต้องแจ้งเหตุผลเป็นหนังสือก่อนครบกำหนดเดิม

| ประเภทสิทธิ | เป้าหมายภายใน (internal target) | ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ |
| --- | --- | --- |
| เข้าถึง/ขอสำเนา (Access) | 20 วัน | รายงานข้อมูล + ที่มา + วัตถุประสงค์ + ผู้รับข้อมูล + ระยะเก็บรักษา |
| โอนย้าย (Portability) | 20 วัน | ไฟล์ machine-readable (JSON/CSV) |
| แก้ไข (Rectification) | 15 วัน | ยืนยันการแก้ไข + แจ้งผู้รับข้อมูลปลายทางที่เกี่ยวข้อง |
| ลบ/ทำลาย (Erasure) | 25 วัน | ยืนยันการลบ/anonymize + รายการที่คงไว้ตามข้อยกเว้น |
| ระงับ/คัดค้าน (Restriction/Object) | 15 วัน | ยืนยันการระงับ/ยุติการประมวลผล |
| ถอนความยินยอม | 7 วัน | ยืนยันการถอน + ผลกระทบต่อบริการ |

การส่งมอบอย่างปลอดภัย: ผลลัพธ์ส่งผ่านช่องทางเข้ารหัส (portal ที่ต้อง authenticate หรือไฟล์เข้ารหัสรหัสผ่านส่งแยกช่องทาง) — ไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลเป็น attachment แบบ plaintext และ export ต้องผ่าน redaction ให้ไม่มี CHD ตาม PCI-DSS v4.0

ค่าบริการ: ครั้งแรกไม่คิดค่าใช้จ่าย; คำขอซ้ำ ๆ หรือเกินสมควร (excessive) อาจคิดค่าธรรมเนียมตามต้นทุนจริงที่สมเหตุสมผล หรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล

การหยุดนาฬิกา (clock-stop): SLA หยุดนับระหว่างรอข้อมูลเพิ่มจากผู้ยื่น และนับต่อเมื่อได้รับครบ

## 6. ขั้นตอนปฏิบัติแบบ end-to-end

รับคำขอ (intake) ──▶ ลงทะเบียน DSAR Register (request_id) ──▶ acknowledge ผู้ยื่น
     │
     ▼
พิสูจน์ตัวตน (L1/L2/L3) ──ไม่ผ่าน──▶ ขอเอกสารเพิ่ม (clock-stop) ──เกิน 14 วัน──▶ ปิดชั่วคราว
     │ ผ่าน
     ▼
ค้นหา/รวบรวมข้อมูล (payments, merchants, audit_log, logs, backups)
     │
     ▼
ตรวจข้อยกเว้น (AML/ธปท. retention, สิทธิบุคคลที่สาม, PCI) ── Legal/Compliance review
     │
     ▼
DPO อนุมัติ ──▶ ส่งมอบผ่านช่องทางเข้ารหัส ──▶ ปิดคำขอ + บันทึกผลใน Register + audit_log

การค้นหาข้อมูล ครอบคลุมทุกที่จัดเก็บ: ฐานข้อมูลปฏิบัติการ (payments, merchants, refunds, webhook_events, audit_log), log/observability store, สำเนาสำรอง (backups/replica), และข้อมูลที่อยู่กับผู้ประมวลผลภายนอก (processors เช่น 3DS/vault vendor) — ต้องแจ้ง processor ให้ดำเนินการตามสัญญา DPA

## 7. ข้อยกเว้นและการปฏิเสธ (Exceptions)

การใช้สิทธิบางกรณี ถูกจำกัดหรือปฏิเสธได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะเมื่อชนกับหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลของสถาบันการชำระเงิน:

| ข้อยกเว้น | ฐาน | ผลต่อสิทธิ |
| --- | --- | --- |
| หน้าที่เก็บข้อมูลตาม ปปง./AMLO | พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (KYC/CDD, บันทึกธุรกรรม เก็บ ≥ 5 ปีหลังยุติความสัมพันธ์) | ปฏิเสธการลบในส่วนนี้ได้ — anonymize ส่วนที่ลบได้เท่านั้น |
| หน้าที่รายงาน/เก็บหลักฐานตาม ธปท. | พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน 2560 + ประกาศ ธปท. (audit trail, reconciliation, settlement) | คงไว้ตามระยะที่ ธปท. กำหนด |
| บันทึกที่ PCI-DSS บังคับ | PCI-DSS v4.0 Req 10 (audit log ≥ 1 ปี, 3 เดือนพร้อมใช้ทันที) | คงไว้ตามมาตรฐาน |
| สิทธิของบุคคลที่สาม | PDPA | redact ส่วนที่กระทบผู้อื่น |
| การก่อตั้ง/ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย | PDPA ม.33 | คงข้อมูลเท่าที่จำเป็น (dispute/chargeback) |
| คำขอที่ไม่มีมูล/เกินสมควร | PDPA | คิดค่าธรรมเนียม หรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล |

หลักปฏิบัติเมื่อปฏิเสธ (บางส่วนหรือทั้งหมด): - แจ้งเป็นหนังสือ พร้อมเหตุผลและฐานกฎหมายที่ชัดเจน - แจ้งสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) - บันทึกเหตุผลการปฏิเสธใน DSAR Register และ audit_log - กรณีลบไม่ได้เพราะ AML/ธปท. → ดำเนินการ restriction/anonymization เท่าที่ทำได้แทนการลบทั้งหมด

หมายเหตุสำคัญ (callout): เมื่อ สิทธิลบข้อมูล (erasure) ชนกับ หน้าที่เก็บรักษาข้อมูลตาม ปปง./ธปท./PCI ให้หน้าที่ตามกฎหมาย/มาตรฐานเหล่านี้ มีน้ำหนักเหนือกว่า เฉพาะขอบเขตข้อมูลที่กฎหมายบังคับ ส่วนข้อมูลนอกเหนือหน้าที่บังคับต้องดำเนินการลบตามคำขอ — Legal + Compliance ต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่าข้อมูลใดคงไว้ด้วยฐานใด

## 8. เหตุการณ์ละเมิดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากระหว่างดำเนินการ DSAR พบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ให้เข้าสู่กระบวนการ แจ้งเหตุต่อ PDPC ภายใน 72 ชั่วโมง ตาม PDPA และแจ้งเจ้าของข้อมูลหากมีความเสี่ยงสูง พร้อมพิจารณาแจ้ง ธปท. ตามประกาศด้าน cyber resilience (ดูเอกสาร incident response แยกในชุด compliance)

## 9. การวัดผลและทบทวน (Metrics & Review)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| --- | --- |
| % คำขอที่ตอบภายใน SLA | ≥ 98% |
| เวลาเฉลี่ยในการปิดคำขอ | ≤ 20 วัน |
| จำนวนคำขอที่ต้องขยายเวลา | รายงานทุกไตรมาส |
| ข้อร้องเรียนที่ยกระดับถึง PDPC | 0 (เป้าหมาย) |

ทบทวนกระบวนการนี้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อกฎหมาย/ประกาศ PDPC/ธปท. เปลี่ยน โดย DPO เป็นผู้รับผิดชอบ

## 10. สรุปสมมติฐาน/สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนยื่น (TODO)

- แต่งตั้ง DPO และระบุช่องทางติดต่อ (อีเมล/โทรศัพท์) จริง

- จัดตั้ง privacy portal และอีเมล dpo@[บริษัท / Company]

- จัดทำ DPA กับ processors ทุกราย (3DS vendor, vault, cloud) ให้ครอบคลุมหน้าที่สนับสนุน DSAR

- ยืนยันระยะเก็บรักษาข้อมูลตาม ปปง./ธปท. กับที่ปรึกษากฎหมาย (ตัวเลข ≥ 5 ปีเป็นค่าอ้างอิง ต้องยืนยัน)

- เชื่อม DSAR Register เข้ากับ audit_log และกำหนด retention ของเอกสารพิสูจน์ตัวตน

# Data Subject Access Request workflow: intake, verification, fulfillment SLA, exceptions (English)

Document ID docs/compliance/12-dsar-workflow.md · Version 0.1 · Dated 22 Jul 2026 Application type: Full Acquiring Service license under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), supervised by the Bank of Thailand (BOT / ธปท.) Applicant: [บริษัท / Company] · Paid-up registered capital: THB 50,000,000

Document status: internal pre-submission draft — must be reviewed by legal counsel / the DPO and a PDPA advisor before it is operational. This is an operating procedure, not legal advice.

Related docs: COMPLIANCE-TH.md (law/licensing) · ARCHITECTURE.md (architecture/PCI scope) · 03-shareholder-board-fit-proper.md · 04-org-chart-governance.md (roles and governance)

## 1. Purpose and Scope

This document defines the standard workflow for receiving and handling Data Subject Access Requests (DSAR) under Thailand’s Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA), covering intake → verification → fulfillment SLA → exceptions.

Rights in scope (PDPA sections 30–36):

| Right | Section (approx.) | Substance |
| --- | --- | --- |
| Access / obtain a copy | s.30 | Access and receive a copy of one’s data plus its source |
| Data portability | s.31 | Receive data in a machine-readable format |
| Object | s.32 | Object to collection/use/disclosure |
| Erasure | s.33 | Request deletion, destruction, or anonymization |
| Restriction | s.34 | Request temporary suspension of use |
| Rectification | s.35–36 | Request correction to be accurate, current, complete |
| Withdraw consent | s.19 | Withdraw consent at any time (where no other lawful basis applies) |

Data scope: data of (a) cardholders/payers, (b) merchant contacts, (c) website/app visitors, and (d) employees/applicants.

Out of scope: full card data (full PAN/CVV/PIN/track) — the core system does not store it per the scope-minimization principle in ARCHITECTURE.md §6 (only card_brand + card_last4 are retained).

## 2. Roles and Responsibilities (RACI)

| Role | Responsibility in the DSAR process |
| --- | --- |
| DPO | Process owner; approves responses; adjudicates exceptions; PDPC point of contact |
| DSAR Coordinator | Receives, logs, tracks SLA, coordinates teams, drafts response letters |
| Identity Verification (IAM/Support) | Verifies the requester’s identity |
| Engineering / Data Team | Searches, extracts, deletes/rectifies data across systems (payments, merchants, audit_log, logs) |
| Legal Counsel | Assesses legal exceptions and conflicts with AML/BOT obligations |
| Security (DevSecOps) | Encrypted delivery, access logging, PCI-scope check on exports |
| Compliance / AMLO Liaison | Checks conflicts with AMLO/BOT record-retention duties |

Separation of duties: for sensitive or high-volume requests, the identity verifier, data extractor, and export approver must not be the same person (consistent with dual control, PCI Req 7).

[Assumption / TODO] A DPO has not yet been formally appointed, and named individuals for DSAR Coordinator / Legal Counsel are not yet fixed. Names, titles, contact channels, and appointment letters must be filled in before this is operational and before BOT submission (aligns with 04-org-chart-governance.md).

## 3. Intake Channels

| Channel | Detail | Acknowledgement SLA |
| --- | --- | --- |
| Dedicated DPO email | [TODO: dpo@company.co.th] | Within 3 business days |
| Online form (privacy portal) | Web/app form + reCAPTCHA | Immediate (auto-issues request ID) |
| Registered mail | Registered office address | Within 5 business days of receipt |
| Via merchant (for cardholders) | Merchant forwards to DPO within 2 business days | SLA counts from DPO receipt |

Minimum information required: (1) full name and reply channel; (2) relationship to [บริษัท / Company] (cardholder / merchant / employee); (3) the right invoked; (4) data scope/time range (if known); (5) identity evidence.

Logging: every request is recorded in the DSAR Register with a request_id (format DSAR-YYYY-NNNN), receipt date, right type, status, deadline, owner, and outcome — retained as PDPA compliance evidence and producible to PDPC/BOT on request. Every access to the register is written to audit_log (append-only per ARCHITECTURE.md).

## 4. Identity Verification

Verification is risk-based — the more sensitive/voluminous the data, the stronger the check — to prevent impersonation, the primary DSAR risk.

| Tier | When | Evidence required |
| --- | --- | --- |
| L1 — Basic | Access/rectify ordinary contact data | Prove control of the registered email/phone (OTP) |
| L2 — Elevated | Card transaction data, portability, erasure | L1 + national ID copy (redact non-essential digits) + match in-system data such as card_last4 + transaction date/amount |
| L3 — Strongest | High-volume / sensitive data / suspected impersonation | L2 + video KYC or confirmation via two registered channels |

Rules: - Never use full card data (full PAN/CVV) as identity evidence — violates PCI-DSS v4.0. - Requests by a representative (legal guardian / attorney-in-fact) require a power of attorney plus IDs of both parties. - If verification is not completed within 14 days of requesting additional documents, the request is provisionally closed with notice (SLA clock stops while awaiting the requester’s documents — clock-stop). - Verification documents are stored separately, encrypted, and destroyed within 90 days of closure (data minimization).

## 5. Fulfillment SLA

Standard: respond without undue delay and within 30 days of successful verification, extendable by no more than 30 additional days for complex/high-volume requests, with written justification given before the original deadline.

| Right | Internal target | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Access / copy | 20 days | Data report + source + purpose + recipients + retention period |
| Portability | 20 days | Machine-readable file (JSON/CSV) |
| Rectification | 15 days | Confirmation of correction + notice to relevant downstream recipients |
| Erasure | 25 days | Confirmation of deletion/anonymization + list of items retained under exceptions |
| Restriction / Object | 15 days | Confirmation of suspension/cessation of processing |
| Withdraw consent | 7 days | Confirmation of withdrawal + service impact |

Secure delivery: results are delivered over an encrypted channel (an authenticated portal, or a password-protected file with the password sent out of band) — no plaintext personal-data attachments — and every export is redacted to contain no CHD per PCI-DSS v4.0.

Fees: the first request is free of charge; repetitive or excessive requests may attract a reasonable cost-based fee or be refused with reasons.

Clock-stop: the SLA is paused while awaiting further information from the requester and resumes once received.

## 6. End-to-end Procedure

Intake ──▶ Log in DSAR Register (request_id) ──▶ Acknowledge requester
     │
     ▼
Verify identity (L1/L2/L3) ──fail──▶ Request more docs (clock-stop) ──>14 days──▶ Provisional close
     │ pass
     ▼
Search / assemble data (payments, merchants, audit_log, logs, backups)
     │
     ▼
Check exceptions (AML/BOT retention, third-party rights, PCI) ── Legal/Compliance review
     │
     ▼
DPO approves ──▶ Deliver over encrypted channel ──▶ Close + record outcome in Register + audit_log

Data search covers every store: operational databases (payments, merchants, refunds, webhook_events, audit_log), log/observability stores, backups/replicas, and data held by external processors (e.g. 3DS/vault vendors) — processors must be instructed to act per their DPA.

## 7. Exceptions and Refusals

Certain rights may be lawfully limited or refused, particularly where they conflict with a payment institution’s record-retention duties:

| Exception | Basis | Effect on the right |
| --- | --- | --- |
| AMLO retention duty | Anti-Money Laundering Act (KYC/CDD, transaction records kept ≥ 5 years after relationship ends) | Erasure may be refused for that data — anonymize only what can be removed |
| BOT reporting/evidence duty | Payment Systems Act 2560 + BOT notifications (audit trail, reconciliation, settlement) | Retain per BOT-mandated period |
| PCI-DSS-mandated records | PCI-DSS v4.0 Req 10 (audit logs ≥ 1 year, 3 months immediately available) | Retain per standard |
| Third-party rights | PDPA | Redact portions affecting others |
| Establishment/exercise of legal claims | PDPA s.33 | Retain data as necessary (dispute/chargeback) |
| Manifestly unfounded/excessive requests | PDPA | Charge a fee or refuse with reasons |

Practice on refusal (partial or full): - Notify in writing with a clear reason and legal basis. - Inform the requester of the right to complain to the PDPC (Personal Data Protection Committee). - Record the refusal rationale in the DSAR Register and audit_log. - Where erasure is impossible due to AML/BOT duties, apply restriction/anonymization to the extent possible instead of full deletion.

Important callout: where the right to erasure conflicts with AMLO/BOT/PCI retention duties, those legal/standard obligations prevail only for the exact data they mandate; data beyond the mandated scope must still be deleted per the request. Legal + Compliance must document, in writing, which data is retained and under which basis.

## 8. Related Data Breaches

If a personal-data breach is discovered while handling a DSAR, enter the breach process: notify the PDPC within 72 hours per the PDPA, notify affected data subjects where the risk is high, and assess BOT notification under cyber-resilience notifications (see the separate incident-response document in this compliance set).

## 9. Metrics and Review

| Metric | Target |
| --- | --- |
| % of requests answered within SLA | ≥ 98% |
| Average time to close a request | ≤ 20 days |
| Requests requiring an extension | Reported quarterly |
| Complaints escalated to PDPC | 0 (target) |

This process is reviewed at least annually or whenever the law/PDPC/BOT notifications change; the DPO is accountable.

## 10. Assumptions / Pre-submission TODO

- Formally appoint a DPO and publish real contact details (email/phone).

- Stand up a privacy portal and a dpo@[บริษัท / Company] mailbox.

- Execute DPAs with all processors (3DS vendor, vault, cloud) covering DSAR support duties.

- Confirm AMLO/BOT retention periods with legal counsel (the ≥ 5-year figure is indicative and must be confirmed).

- Wire the DSAR Register into audit_log and set the retention period for verification documents.

# นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไทย)

เอกสารเลขที่ 13 ในชุดเอกสาร Compliance สำหรับการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคู่ขนานกับ PCI-DSS Level 1

สถานะเอกสาร: ฉบับร่างเพื่อยื่นขออนุมัติ (submission draft) · เวอร์ชัน 0.1 · วันที่ปรับปรุง 2026-07-22 เจ้าของเอกสาร: ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (CISO) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Committee) ของ [บริษัท / Company]

เอกสารนี้เป็นนโยบายภายในและเอกสารประกอบคำขอใบอนุญาต มิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย — ต้องผ่านการตรวจทานโดยที่ปรึกษากฎหมาย, CISO และ QSA ก่อนบังคับใช้จริง เนื่องจากประกาศ/หลักเกณฑ์ด้าน IT risk และ cyber resilience ของ ธปท. อาจปรับปรุงได้

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

[บริษัท / Company] ในฐานะผู้ให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตร (acquiring payment gateway) ที่ประมวลผลข้อมูลบัตร (cardholder data) และดำเนินธุรกรรมทางการเงินแบบเรียลไทม์ ถือว่า ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) เป็นความเสี่ยงหลักในระดับองค์กร (enterprise-level principal risk) นโยบายฉบับนี้กำหนดกรอบการกำกับดูแล การประเมิน การควบคุม และการรายงานความเสี่ยงด้าน IT ให้สอดคล้องกับ:

- แนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ของ ธปท.

- PCI-DSS v4.0 (12 requirements) สำหรับการคุ้มครองข้อมูลบัตร

- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) กำกับโดย PDPC

- พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (Cybersecurity Act) — เนื่องจากบริการชำระเงินอาจถูกจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII)

- มาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิง: ISO/IEC 27001:2022, NIST CSF 2.0, ISO 22301 (BCM)

นโยบายนี้ครอบคลุมกรอบการทำงาน Three Lines of Defense, การประเมินความเสี่ยงเชิงระบบ, การควบคุม (controls) ที่ผูกกับความเสี่ยง, ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRIs) พร้อมเกณฑ์ (thresholds), และกลไกการรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท

ความเชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรม: นโยบายนี้อ้างอิงการควบคุมทางเทคนิคที่ได้ออกแบบไว้ในเอกสาร ARCHITECTURE.md (tokenization vault แยก scope, ledger แบบ append-only, idempotency, audit_log, mTLS ภายใน, HSM/KMS) — นโยบายนี้เป็นชั้นการกำกับดูแล (governance layer) ที่ครอบการควบคุมเหล่านั้น

## 1. ฐานกฎหมายและมาตรฐานอ้างอิง

| กฎหมาย / มาตรฐาน | สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ |
| --- | --- |
| พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 | เงื่อนไขใบอนุญาตกำหนดให้ต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงด้าน IT และการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐาน กำกับโดย ธปท. |
| แนวนโยบาย/ประกาศ ธปท. ด้าน IT Risk & Cyber Resilience | การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการ, การประเมินความเสี่ยง, การควบคุมการเข้าถึง, การบริหารเหตุการณ์, การทดสอบเจาะระบบ, การบริหารผู้ให้บริการภายนอก |
| PCI-DSS v4.0 | Req 1-12 การคุ้มครองข้อมูลบัตร (CHD/SAD), network security, encryption, access control, logging, vulnerability & risk management, incident response |
| พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) — PDPC | มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล, การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลภายใน 72 ชั่วโมง |
| พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 | การเตรียมความพร้อม รับมือ และรายงานภัยคุกคามไซเบอร์ (กรณีเข้าข่าย CII) |
| พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง./AMLO) | ความเสี่ยงด้าน IT ที่กระทบความสมบูรณ์ของระบบ AML/screening (เชื่อมกับเอกสาร 05) |
| ISO/IEC 27001:2022 / 27002 | กรอบระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) และชุดการควบคุม |
| NIST Cybersecurity Framework 2.0 | ฟังก์ชัน Govern–Identify–Protect–Detect–Respond–Recover |
| ISO 22301 | การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (เชื่อมกับเอกสาร BCP/DR) |
| EMV 3-D Secure (3DS) 2.x | การควบคุมความเสี่ยงการฉ้อโกงธุรกรรมด้วยการยืนยันตัวตนผู้ถือบัตร |

[TODO/ข้อสมมติ] ต้องยืนยันกับที่ปรึกษากฎหมายและ ธปท. ว่าประกาศ/แนวปฏิบัติด้าน IT risk และ cyber resilience ฉบับล่าสุด ณ วันยื่นคำขอ มีเลขที่/ปีใด และปรับอ้างอิงให้ตรง รวมถึงยืนยันสถานะการเป็น CII ภายใต้ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ

## 2. ขอบเขตและนิยาม (Scope & Definitions)

ขอบเขต: ครอบคลุมสินทรัพย์สารสนเทศทั้งหมดของ [บริษัท / Company] ได้แก่ ระบบ payment core (Go/Fiber), tokenization vault, ledger, ฐานข้อมูล, HSM/KMS, โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์/on-prem, เครือข่าย, endpoint, ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเอง, ผู้ให้บริการภายนอก (acquirer, sponsor bank, 3DS provider, cloud) และบุคลากรที่เข้าถึงระบบ

| คำ | นิยาม |
| --- | --- |
| IT Risk | ความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลว/ไม่เพียงพอของกระบวนการ ระบบ หรือบุคลากรด้าน IT รวมถึงเหตุการณ์ภายนอก ที่กระทบความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง (Integrity) และความพร้อมใช้ (Availability) — CIA |
| Cyber Risk | ส่วนย่อยของ IT Risk ที่เกิดจากภัยคุกคามโดยเจตนา (attack) หรือช่องโหว่ที่ถูกใช้ประโยชน์ |
| Inherent Risk | ระดับความเสี่ยงก่อนใช้การควบคุม |
| Residual Risk | ระดับความเสี่ยงหลังใช้การควบคุม |
| Risk Appetite | ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท |
| KRI | Key Risk Indicator — ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนความเสี่ยงจะกลายเป็นเหตุการณ์จริง |
| CDE | Cardholder Data Environment — สภาพแวดล้อมที่จัดเก็บ/ประมวลผล/ส่งข้อมูลบัตร ตาม PCI-DSS |

## 3. โครงสร้างการกำกับดูแล (Governance) — Three Lines of Defense

[บริษัท / Company] ใช้แบบจำลอง Three Lines of Defense:

| แนวป้องกัน | ผู้รับผิดชอบ | หน้าที่ด้าน IT Risk |
| --- | --- | --- |
| แนวที่ 1 (Risk Ownership) | ทีม Engineering, SRE/Infra, DevSecOps, Product | เป็นเจ้าของความเสี่ยง ดำเนินการควบคุมในกระบวนการประจำวัน (secure SDLC, patching, monitoring) |
| แนวที่ 2 (Risk Oversight) | CISO, IT Risk & Compliance Function, DPO | กำหนดนโยบาย/กรอบ ประเมินอิสระ ติดตาม KRI ท้าทายแนวที่ 1 |
| แนวที่ 3 (Independent Assurance) | Internal Audit (+ QSA/ผู้ตรวจภายนอก) | ตรวจสอบอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ยืนยันประสิทธิผลของการควบคุม |

### 3.1 คณะกรรมการและบทบาท

| หน่วยงาน | องค์ประกอบ | ความถี่ประชุม | ความรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| คณะกรรมการบริษัท (Board) | กรรมการทั้งหมด | รายไตรมาส | อนุมัติ Risk Appetite, รับรองนโยบาย, รับรายงานความเสี่ยง IT |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) | กรรมการอิสระ + ผู้บริหารระดับสูง | รายไตรมาส (หรือเมื่อมีเหตุ) | กำกับกรอบ ERM/IT Risk, ทบทวน risk register |
| คณะทำงาน IT Risk & Security (IT Risk Committee) | CISO (ประธาน), CTO, Head of SRE, DPO, MLRO, Compliance | รายเดือน | ทบทวน KRI, เหตุการณ์, ผลสแกน/pentest, การยกเว้นความเสี่ยง (risk acceptance) |
| คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) | กรรมการอิสระ | รายไตรมาส | กำกับ Internal Audit, ผลการตรวจ, การแก้ไขข้อบกพร่อง |

RACI แบบย่อ: CISO = Accountable สำหรับ IT Risk Framework · Head of Engineering/SRE = Responsible สำหรับการควบคุมทางเทคนิค · Risk Committee = Consulted · Board = Informed/Approve

[TODO/ข้อสมมติ] ต้องแต่งตั้ง CISO และ DPO อย่างเป็นทางการ พร้อมมติคณะกรรมการ และระบุชื่อในเอกสารก่อนยื่น — ปัจจุบันเป็นบทบาทที่ออกแบบไว้ตามโครงสร้างในเอกสาร 04 (org chart)

## 4. กระบวนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

### 4.1 วงจรการประเมิน

- Identify — ระบุสินทรัพย์ (asset inventory + data classification) และภัยคุกคาม/ช่องโหว่

- Analyze — ประเมิน Likelihood × Impact ได้ inherent risk

- Evaluate — เทียบกับ risk appetite และ threshold

- Treat — เลือกวิธีจัดการ (Mitigate / Transfer / Avoid / Accept)

- Monitor & Review — ติดตามผ่าน KRI และทบทวนตามรอบ

ความถี่: ประเมินระดับองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประเมินเฉพาะกิจ (event-driven) เมื่อ: มีการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมสำคัญ, ก่อน go-live ฟีเจอร์ที่ขยับเงิน, มีเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยรุนแรง, หรือมีการเปลี่ยนผู้ให้บริการภายนอกใน CDE

### 4.2 เกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood)

| ระดับ | คำอธิบาย | ความถี่โดยประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 5 – Almost Certain | คาดว่าเกิดได้ตลอด | > 1 ครั้ง/เดือน |
| 4 – Likely | น่าจะเกิด | 1 ครั้ง/ไตรมาส |
| 3 – Possible | อาจเกิด | 1 ครั้ง/ปี |
| 2 – Unlikely | ไม่น่าเกิด | 1 ครั้ง/1-3 ปี |
| 1 – Rare | เกิดยากมาก | < 1 ครั้ง/3 ปี |

### 4.3 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับ | การเงิน | การดำเนินงาน | กฎเกณฑ์/ชื่อเสียง | ข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – Critical | > 20 ล้านบาท | หยุดบริการ > 4 ชม. | เพิกถอนใบอนุญาต/PCI, ข่าวเชิงลบวงกว้าง | ข้อมูลบัตร/PII รั่วไหลจำนวนมาก |
| 4 – Major | 5–20 ล้านบาท | หยุด 1–4 ชม. | ธปท./PDPC สั่งการ, ปรับ | รั่วไหลจำกัด |
| 3 – Moderate | 1–5 ล้านบาท | เสื่อมประสิทธิภาพ | ต้องรายงานหน่วยงานกำกับ | เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (contained) |
| 2 – Minor | 0.1–1 ล้านบาท | กระทบผู้ใช้บางส่วน | ข้อสังเกตภายใน | เกือบเกิด (near miss) |
| 1 – Insignificant | < 0.1 ล้านบาท | แทบไม่กระทบ | ไม่มี | ไม่มี |

### 4.4 Risk Matrix (5×5) และระดับความเสี่ยง

| Likelihood Impact | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | M | H | H | E | E |
| 4 | M | M | H | H | E |
| 3 | L | M | M | H | H |
| 2 | L | L | M | M | H |
| 1 | L | L | L | M | M |

เกณฑ์การจัดการตามระดับ (Risk Appetite):

| ระดับ | ชื่อ | การอนุมัติ/จัดการ | SLA แก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| E | Extreme | ต้องแจ้ง Board/Risk Committee ทันที, จัดการทันที | ทันที / ≤ 24 ชม. |
| H | High | อนุมัติแผนโดย CISO + Risk Committee | ≤ 30 วัน |
| M | Medium | เจ้าของความเสี่ยงจัดการ, ติดตามโดย IT Risk Committee | ≤ 90 วัน |
| L | Low | ยอมรับได้ ทบทวนตามรอบปกติ | รอบประเมินถัดไป |

Risk Appetite Statement: [บริษัท / Company] มี zero tolerance ต่อการจัดเก็บ full PAN/CVV/PIN นอก vault, ต่อการเข้าถึง CDE โดยไม่มี MFA, และต่อการไม่รายงานเหตุละเมิดข้อมูลตามกำหนดเวลาของกฎหมาย

### 4.5 ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) — ตัวอย่างรายการหลัก

| # | ความเสี่ยง | หมวด | Inherent | การควบคุมหลัก | Residual | เจ้าของ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | ข้อมูลบัตร (CHD) รั่วไหลจาก CDE | Cyber/Data | E (5×4) | Tokenization vault แยก segment, envelope encryption, HSM, DLP, PCI Req 3/4 | H | CISO |
| R-02 | บัญชี admin ถูกยึด (account takeover) | Access | H (4×4) | MFA, RBAC least-privilege, PAM, session timeout (PCI Req 7/8) | M | Head of SRE |
| R-03 | ระบบ authorization ล่ม (availability) | Operational | H (3×5) | HA multi-AZ, auto-scaling, circuit breaker, RPO≤5m/RTO≤30m | M | Head of SRE |
| R-04 | ช่องโหว่ในโค้ด/dependency (SQLi, RCE) | AppSec | H (4×4) | sqlc parameterized, SAST/DAST, govulncheck, code review, WAF | M | DevSecOps |
| R-05 | Fraud/chargeback เกินเกณฑ์ | Fraud | H (4×3) | 3DS 2.x, velocity check, risk scoring, blacklist | M | Risk/Fraud Lead |
| R-06 | ผู้ให้บริการภายนอก (acquirer/cloud) ขัดข้อง | Third-party | H (3×4) | สัญญา/SLA, exit plan, การประเมิน vendor, multi-region | M | CTO |
| R-07 | Ransomware / มัลแวร์ | Cyber | H (3×5) | EDR, backup แบบ immutable/offline, network segmentation, patching | M | CISO |
| R-08 | Insider threat / การใช้สิทธิ์เกิน | People | M (2×4) | Segregation of duties, dual control, log monitoring, background check | M | HR + CISO |
| R-09 | Data residency / PDPA non-compliance | Compliance | H (3×4) | เก็บข้อมูลในไทย, consent, DPA กับ vendor, breach notification | M | DPO |
| R-10 | Key compromise (HSM/KMS) | Crypto | M (2×5) | Dual control, split knowledge, key rotation, HSM FIPS 140-2/3 | L | CISO |

## 5. การควบคุม (Controls) — ผูกกับ PCI-DSS v4.0 และ ธปท.

| โดเมนการควบคุม | มาตรการหลัก | อ้างอิงมาตรฐาน |
| --- | --- | --- |
| การจำแนกและปกป้องข้อมูล | Data classification, tokenization, envelope encryption, ห้ามเก็บ SAD หลัง authorization | PCI Req 3, PDPA |
| การเข้ารหัสข้อมูลระหว่างส่ง | TLS 1.2+/1.3, mTLS ระหว่าง service ภายใน, ห้าม protocol ที่อ่อนแอ | PCI Req 4 |
| ความปลอดภัยเครือข่าย | Network segmentation แยก CDE, firewall/WAF, DDoS protection, IDS/IPS, deny-by-default | PCI Req 1, 11 |
| การควบคุมการเข้าถึง | RBAC least-privilege, MFA บังคับสำหรับทุกการเข้าถึง CDE และ admin, PAM, JIT access | PCI Req 7, 8 |
| การบริหารกุญแจเข้ารหัส | HSM/KMS, dual control, split knowledge, key rotation ตามรอบ, ไม่มีคีย์ใน code/config | PCI Req 3 |
| Secure SDLC | Threat modeling, secure coding, peer review, SAST/DAST/SCA ใน CI/CD, ไม่มี secret ใน repo | PCI Req 6 |
| การบริหารช่องโหว่ | govulncheck, dependency scan, quarterly ASV scan, annual penetration test, patch SLA | PCI Req 6, 11 |
| Logging & Monitoring | Structured log (ไม่มี card data), centralized SIEM, alerting, log retention ≥ 1 ปี (3 เดือน online) | PCI Req 10 |
| การบริหารเหตุการณ์ | Incident Response Plan, on-call, runbook, forensic readiness | PCI Req 12.10 |
| การควบคุมการเปลี่ยนแปลง | Change management, approval gate, rollback plan, ห้ามเปลี่ยนแปลง prod โดยไม่ผ่านกระบวนการ | ธปท. / ITIL |
| การบริหารผู้ให้บริการภายนอก | Due diligence, DPA/สัญญา, PCI AoC ของ vendor, การติดตามต่อเนื่อง | PCI Req 12.8, ธปท. Outsourcing |
| ความต่อเนื่องทางธุรกิจ | BCP/DR, backup immutable, DR drill ≥ ปีละ 1 ครั้ง | ISO 22301 |

### 5.1 การจัดการ Patch / Vulnerability ตามความรุนแรง

| ความรุนแรง (CVSS) | SLA ติดตั้ง patch |
| --- | --- |
| Critical (9.0–10.0) | ภายใน 72 ชั่วโมง (emergency change) |
| High (7.0–8.9) | ภายใน 30 วัน |
| Medium (4.0–6.9) | ภายใน 90 วัน |
| Low (< 4.0) | ตามรอบ maintenance |

## 6. ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators — KRIs)

KRI ทุกตัวถูกวัดอัตโนมัติจาก observability stack (Prometheus/SIEM) และรายงานใน dashboard ของ IT Risk Committee รายเดือน โดยใช้ระบบสัญญาณ เขียว/เหลือง/แดง (RAG):

| # | KRI | เขียว (ปกติ) | เหลือง (เฝ้าระวัง) | แดง (เกินเกณฑ์ → escalate) | รอบวัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Availability ของ payment core | ≥ 99.95% | 99.9–99.95% | < 99.9% | รายเดือน |
| K-02 | Authorization latency (p99) | < 800 ms | 800–1200 ms | > 1200 ms | รายวัน |
| K-03 | จำนวน critical/high vuln ที่เกิน SLA | 0 | 1–2 | ≥ 3 | รายสัปดาห์ |
| K-04 | % ระบบใน CDE ที่ patch เป็นปัจจุบัน | ≥ 99% | 95–99% | < 95% | รายสัปดาห์ |
| K-05 | Failed login / brute-force ต่อ admin | baseline | +50% เหนือ baseline | +100% หรือมี lockout | เรียลไทม์ |
| K-06 | Fraud rate (มูลค่า) | < 0.10% | 0.10–0.20% | > 0.20% | รายวัน |
| K-07 | Chargeback ratio | < 0.65% | 0.65–0.90% | > 0.90% (เกณฑ์ scheme) | รายเดือน |
| K-08 | จำนวน security incident (Sev1/Sev2) | 0 | 1 | ≥ 2 | รายเดือน |
| K-09 | Mean Time To Detect (MTTD) | < 15 นาที | 15–60 นาที | > 60 นาที | ต่อเหตุการณ์ |
| K-10 | Mean Time To Respond/Recover (MTTR) | < 30 นาที | 30–120 นาที | > 120 นาที | ต่อเหตุการณ์ |
| K-11 | % พนักงานผ่าน security awareness training | 100% | 90–99% | < 90% | รายไตรมาส |
| K-12 | Privileged access ที่ไม่มี MFA | 0 | — | ≥ 1 (zero tolerance) | เรียลไทม์ |
| K-13 | Backup/DR restore test สำเร็จ | 100% | — | ล้มเหลว | รายไตรมาส |
| K-14 | Reconciliation mismatch ค้างเกิน T+1 | 0 | 1–5 รายการ | > 5 รายการ | รายวัน |

เมื่อ KRI เข้าเขต แดง ระบบต้องสร้าง alert อัตโนมัติไปยัง on-call และ CISO และเปิด case ติดตามจนปิด (พร้อม root cause)

## 7. การบริหารเหตุการณ์ (Incident Management) และการรายงานตามกฎหมาย

### 7.1 การจัดระดับเหตุการณ์

| ระดับ | นิยาม | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| Sev1 (Critical) | กระทบบริการทั้งระบบ / ข้อมูลบัตร-PII รั่วไหล | CDE ถูกเจาะ, ระบบล่มทั้งหมด, ransomware |
| Sev2 (High) | กระทบบางส่วน / เสี่ยงบานปลาย | latency spike รุนแรง, การเข้าถึงผิดปกติ |
| Sev3 (Medium) | กระทบจำกัด | เสื่อมประสิทธิภาพบางฟีเจอร์ |
| Sev4 (Low) | ไม่กระทบผู้ใช้ | near miss, ข้อสังเกตจาก log |

### 7.2 กระบวนการ (NIST CSF: Detect → Respond → Recover)

Detect → Triage/จัดระดับ → Contain → Eradicate → Recover → Post-Incident Review (blameless) ภายใน 5 วันทำการ

### 7.3 กรอบเวลาการแจ้งเหตุตามกฎหมาย (สำคัญมาก)

| หน่วยงาน | เงื่อนไข | กรอบเวลา |
| --- | --- | --- |
| PDPC | เหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพ | ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุ (ตาม PDPA) |
| เจ้าของข้อมูล (Data Subject) | กรณีเสี่ยงสูงต่อบุคคล | โดยไม่ชักช้า |
| ธปท. | เหตุการณ์ IT/cyber ที่กระทบบริการชำระเงินอย่างมีนัยสำคัญ | ตามกรอบเวลาที่ประกาศ ธปท. กำหนด ([TODO/ยืนยันชั่วโมงที่แน่นอน]) |
| card scheme / sponsor bank | สงสัยข้อมูลบัตรรั่ว (suspected account data compromise) | ตามกฎ Visa/Mastercard (โดยทันที) |
| ปปง./AMLO | หากเหตุกระทบความสมบูรณ์ของธุรกรรม/ระบบ AML | ตามที่กฎหมายกำหนด |

[TODO/ข้อสมมติ] ต้องยืนยันกรอบเวลาการรายงานเหตุ IT/cyber ต่อ ธปท. และช่องทางที่แน่นอน (จำนวนชั่วโมง/แบบฟอร์ม) กับที่ปรึกษากฎหมายก่อนยื่น

## 8. การรายงาน (Reporting Cadence)

| รายงาน | ผู้จัดทำ | ผู้รับ | ความถี่ |
| --- | --- | --- | --- |
| IT Risk & Security Dashboard (KRI RAG) | CISO | IT Risk Committee | รายเดือน |
| รายงานความเสี่ยง IT + risk register | CISO | Risk Committee | รายไตรมาส |
| รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท | Risk Committee | Board | รายไตรมาส |
| Incident report (Sev1/Sev2) | Incident Commander | CISO → Board (Sev1) | ต่อเหตุการณ์ + สรุปรายเดือน |
| ผลสแกน ASV | ASV vendor | CISO | รายไตรมาส |
| ผล penetration test | ผู้ตรวจ + CISO | Risk/Audit Committee | รายปี (+ เมื่อเปลี่ยนแปลงสำคัญ) |
| PCI-DSS RoC / AoC | QSA | ธปท. / scheme / Board | รายปี |
| รายงานเชิงกำกับดูแลต่อ ธปท. | Compliance + CISO | ธปท. | ตามงวดที่ ธปท. กำหนด |

## 9. การทบทวนนโยบายและข้อสมมติที่ยังไม่ปิด

- รอบทบทวน: นโยบายนี้ทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์/สถาปัตยกรรมสำคัญ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

### สรุปข้อสมมติ / TODO ที่ต้องปิดก่อนยื่นจริง

| # | ประเด็นที่ยังไม่ resolve | ผู้รับผิดชอบปิด |
| --- | --- | --- |
| A-1 | Sponsor bank / acquirer ยังไม่ลงนาม → ยังไม่มี SLA/exit terms จริง สำหรับ R-06 | CTO / Legal |
| A-2 | QSA vendor ยังไม่ว่าจ้าง → กำหนดการ RoC และ scope validation ยังเป็นประมาณการ | CISO |
| A-3 | ASV vendor และผู้ให้บริการ pentest ยังไม่เลือก | CISO |
| A-4 | ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท ต้องยืนยันชำระจริงและคงไว้ ≥ 75% (เชื่อมเอกสาร 02) | CFO |
| A-5 | การแต่งตั้ง CISO/DPO อย่างเป็นทางการพร้อมมติคณะกรรมการ | Board / HR |
| A-6 | กรอบเวลารายงานเหตุ cyber ต่อ ธปท. และสถานะ CII ภายใต้ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ | Legal |

# IT Risk Management policy per BOT IT-risk guidelines: risk assessment, controls, KRIs, reporting (English)

Document #13 in the Compliance document set for the license application for Acquiring Payment Service (Full Acquiring) under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), supervised by the Bank of Thailand (BOT), in parallel with PCI-DSS Level 1.

Status: submission draft · v0.1 · updated 2026-07-22 Owner: Chief Information Security Officer (CISO) and the IT Risk Committee of [บริษัท / Company]

This is an internal policy and a license-application supporting document. It is not legal advice — it must be reviewed by legal counsel, the CISO, and the QSA before it takes effect, as BOT’s IT-risk and cyber-resilience notifications may be revised.

## Executive Summary

As an acquiring payment gateway that processes cardholder data and executes real-time financial transactions, [บริษัท / Company] treats IT Risk and Cyber Risk as an enterprise-level principal risk. This policy establishes the governance, assessment, control, and reporting framework for IT risk, aligned with:

- BOT IT-risk management and cyber-resilience guidelines

- PCI-DSS v4.0 (12 requirements) for cardholder data protection

- Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA), supervised by the PDPC

- Cybersecurity Act B.E. 2562 — as payment services may be designated Critical Information Infrastructure (CII)

- International reference standards: ISO/IEC 27001:2022, NIST CSF 2.0, ISO 22301 (BCM)

It covers the Three Lines of Defense model, systematic risk assessment, risk-linked controls, Key Risk Indicators (KRIs) with defined thresholds, and reporting to the Board.

Architecture linkage: This policy governs the technical controls already designed in ARCHITECTURE.md (segregated tokenization vault, append-only ledger, idempotency, audit_log, internal mTLS, HSM/KMS). It is the governance layer wrapping those controls.

## 1. Legal & Standards Basis

| Law / Standard | Relevance to this policy |
| --- | --- |
| Payment Systems Act B.E. 2560 | License conditions require a standards-grade IT risk-management and internal-control system; supervised by BOT |
| BOT IT-risk & cyber-resilience notifications | Board oversight, risk assessment, access control, incident management, penetration testing, third-party management |
| PCI-DSS v4.0 | Req 1-12: CHD/SAD protection, network security, encryption, access control, logging, vulnerability & risk management, incident response |
| PDPA B.E. 2562 — PDPC | Security measures for personal data; breach notification within 72 hours |
| Cybersecurity Act B.E. 2562 | Preparedness, response, and reporting of cyber threats (if designated CII) |
| AML Act (AMLO) | IT risks affecting integrity of AML/screening systems (links to Doc 05) |
| ISO/IEC 27001:2022 / 27002 | ISMS framework and control set |
| NIST CSF 2.0 | Govern–Identify–Protect–Detect–Respond–Recover functions |
| ISO 22301 | Business continuity management (links to BCP/DR doc) |
| EMV 3-D Secure (3DS) 2.x | Fraud risk control via cardholder authentication |

[TODO/ASSUMPTION] Confirm with legal counsel and BOT the exact number/year of the latest IT-risk and cyber-resilience notifications as of filing, and confirm CII status under the Cybersecurity Act.

## 2. Scope & Definitions

Scope: All information assets of [บริษัท / Company] — the payment core (Go/Fiber), tokenization vault, ledger, databases, HSM/KMS, cloud/on-prem infrastructure, network, endpoints, in-house software, third parties (acquirer, sponsor bank, 3DS provider, cloud), and personnel with system access.

| Term | Definition |
| --- | --- |
| IT Risk | Risk from inadequate/failed IT processes, systems, or people, plus external events, affecting Confidentiality, Integrity, Availability (CIA) |
| Cyber Risk | Subset of IT Risk arising from intentional threats or exploited vulnerabilities |
| Inherent Risk | Risk level before controls |
| Residual Risk | Risk level after controls |
| Risk Appetite | Risk level the organization accepts, set by the Board |
| KRI | Key Risk Indicator — quantitative early-warning metric |
| CDE | Cardholder Data Environment (per PCI-DSS) |

## 3. Governance — Three Lines of Defense

| Line | Owner | IT Risk role |
| --- | --- | --- |
| 1st (Risk Ownership) | Engineering, SRE/Infra, DevSecOps, Product | Own risks; operate day-to-day controls (secure SDLC, patching, monitoring) |
| 2nd (Risk Oversight) | CISO, IT Risk & Compliance, DPO | Set policy/framework, independent assessment, KRI monitoring, challenge Line 1 |
| 3rd (Independent Assurance) | Internal Audit (+ QSA/external) | Independent assurance to the Audit Committee |

### 3.1 Committees & Roles

| Body | Composition | Cadence | Core responsibility |
| --- | --- | --- | --- |
| Board | All directors | Quarterly | Approve Risk Appetite, endorse policy, receive IT risk reports |
| Risk Committee | Independent directors + senior mgmt | Quarterly (or ad hoc) | Oversee ERM/IT Risk framework, review risk register |
| IT Risk & Security Committee | CISO (chair), CTO, Head of SRE, DPO, MLRO, Compliance | Monthly | Review KRIs, incidents, scan/pentest results, risk acceptances |
| Audit Committee | Independent directors | Quarterly | Oversee Internal Audit, findings, remediation |

RACI (condensed): CISO = Accountable for the IT Risk Framework · Head of Engineering/SRE = Responsible for technical controls · Risk Committee = Consulted · Board = Informed/Approve

[TODO/ASSUMPTION] CISO and DPO must be formally appointed by board resolution and named before filing; currently designed per Doc 04 (org chart).

## 4. Risk Assessment Process

### 4.1 Cycle

- Identify — asset inventory + data classification; threats/vulnerabilities

- Analyze — Likelihood × Impact → inherent risk

- Evaluate — compare against appetite/thresholds

- Treat — Mitigate / Transfer / Avoid / Accept

- Monitor & Review — via KRIs and scheduled reviews

Frequency: Enterprise-wide at least annually, plus event-driven assessments on major architecture changes, before go-live of money-moving features, after a severe security event, or on changing a third party in the CDE.

### 4.2 Likelihood

| Level | Description | Approx. frequency |
| --- | --- | --- |
| 5 – Almost Certain | Expected constantly | > 1/month |
| 4 – Likely | Probably occurs | 1/quarter |
| 3 – Possible | May occur | 1/year |
| 2 – Unlikely | Improbable | 1/1–3 years |
| 1 – Rare | Very unlikely | < 1/3 years |

### 4.3 Impact

| Level | Financial | Operational | Regulatory/Reputation | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – Critical | > THB 20M | Outage > 4h | License/PCI revocation, wide negative press | Large CHD/PII breach |
| 4 – Major | THB 5–20M | Outage 1–4h | BOT/PDPC action, fines | Limited breach |
| 3 – Moderate | THB 1–5M | Degradation | Reportable to regulator | Contained unauthorized access |
| 2 – Minor | THB 0.1–1M | Some users affected | Internal finding | Near miss |
| 1 – Insignificant | < THB 0.1M | Negligible | None | None |

### 4.4 Risk Matrix (5×5)

| Likelihood Impact | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | M | H | H | E | E |
| 4 | M | M | H | H | E |
| 3 | L | M | M | H | H |
| 2 | L | L | M | M | H |
| 1 | L | L | L | M | M |

Treatment by level (Risk Appetite):

| Level | Name | Approval / treatment | Remediation SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| E | Extreme | Notify Board/Risk Committee immediately; treat now | Immediate / ≤ 24h |
| H | High | Plan approved by CISO + Risk Committee | ≤ 30 days |
| M | Medium | Risk owner treats; tracked by IT Risk Committee | ≤ 90 days |
| L | Low | Acceptable; review at next cycle | Next assessment |

Risk Appetite Statement: [บริษัท / Company] holds zero tolerance for storing full PAN/CVV/PIN outside the vault, for CDE access without MFA, and for failing to report a data breach within statutory deadlines.

### 4.5 Risk Register (key entries)

| # | Risk | Category | Inherent | Key controls | Residual | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | CHD leakage from CDE | Cyber/Data | E (5×4) | Segregated tokenization vault, envelope encryption, HSM, DLP, PCI Req 3/4 | H | CISO |
| R-02 | Admin account takeover | Access | H (4×4) | MFA, least-privilege RBAC, PAM, session timeout (PCI Req 7/8) | M | Head of SRE |
| R-03 | Authorization outage (availability) | Operational | H (3×5) | HA multi-AZ, auto-scaling, circuit breaker, RPO≤5m/RTO≤30m | M | Head of SRE |
| R-04 | Code/dependency vulns (SQLi, RCE) | AppSec | H (4×4) | sqlc parameterized, SAST/DAST, govulncheck, code review, WAF | M | DevSecOps |
| R-05 | Fraud/chargeback over threshold | Fraud | H (4×3) | 3DS 2.x, velocity checks, risk scoring, blacklist | M | Risk/Fraud Lead |
| R-06 | Third-party (acquirer/cloud) outage | Third-party | H (3×4) | Contracts/SLA, exit plan, vendor assessment, multi-region | M | CTO |
| R-07 | Ransomware / malware | Cyber | H (3×5) | EDR, immutable/offline backups, segmentation, patching | M | CISO |
| R-08 | Insider threat / privilege misuse | People | M (2×4) | Segregation of duties, dual control, log monitoring, background checks | M | HR + CISO |
| R-09 | Data residency / PDPA non-compliance | Compliance | H (3×4) | In-Thailand data storage, consent, vendor DPA, breach notification | M | DPO |
| R-10 | Key compromise (HSM/KMS) | Crypto | M (2×5) | Dual control, split knowledge, key rotation, FIPS 140-2/3 HSM | L | CISO |

## 5. Controls — mapped to PCI-DSS v4.0 and BOT

| Control domain | Key measures | Standard ref. |
| --- | --- | --- |
| Data classification & protection | Classification, tokenization, envelope encryption, no SAD retention post-auth | PCI Req 3, PDPA |
| Encryption in transit | TLS 1.2+/1.3, internal mTLS, no weak protocols | PCI Req 4 |
| Network security | CDE segmentation, firewall/WAF, DDoS protection, IDS/IPS, deny-by-default | PCI Req 1, 11 |
| Access control | Least-privilege RBAC, MFA mandatory for all CDE and admin access, PAM, JIT access | PCI Req 7, 8 |
| Key management | HSM/KMS, dual control, split knowledge, key rotation, no keys in code/config | PCI Req 3 |
| Secure SDLC | Threat modeling, secure coding, peer review, SAST/DAST/SCA in CI/CD, no secrets in repo | PCI Req 6 |
| Vulnerability management | govulncheck, dependency scan, quarterly ASV scan, annual penetration test, patch SLA | PCI Req 6, 11 |
| Logging & monitoring | Structured logs (no card data), centralized SIEM, alerting, retention ≥ 1 year (3 months online) | PCI Req 10 |
| Incident management | IR plan, on-call, runbooks, forensic readiness | PCI Req 12.10 |
| Change management | Approval gates, rollback plans, no unapproved prod changes | BOT / ITIL |
| Third-party management | Due diligence, DPA/contracts, vendor PCI AoC, ongoing monitoring | PCI Req 12.8, BOT Outsourcing |
| Business continuity | BCP/DR, immutable backups, DR drill ≥ annually | ISO 22301 |

### 5.1 Patch / Vulnerability SLA by severity

| Severity (CVSS) | Patch SLA |
| --- | --- |
| Critical (9.0–10.0) | Within 72 hours (emergency change) |
| High (7.0–8.9) | Within 30 days |
| Medium (4.0–6.9) | Within 90 days |
| Low (< 4.0) | Next maintenance cycle |

## 6. Key Risk Indicators (KRIs)

All KRIs are measured automatically from the observability stack (Prometheus/SIEM) and reported on the IT Risk Committee’s monthly dashboard using a Red/Amber/Green (RAG) scheme:

| # | KRI | Green | Amber | Red (escalate) | Cadence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Payment core availability | ≥ 99.95% | 99.9–99.95% | < 99.9% | Monthly |
| K-02 | Authorization latency (p99) | < 800 ms | 800–1200 ms | > 1200 ms | Daily |
| K-03 | Critical/high vulns past SLA | 0 | 1–2 | ≥ 3 | Weekly |
| K-04 | % CDE systems fully patched | ≥ 99% | 95–99% | < 95% | Weekly |
| K-05 | Failed/brute-force admin logins | baseline | +50% over baseline | +100% or lockout | Real-time |
| K-06 | Fraud rate (value) | < 0.10% | 0.10–0.20% | > 0.20% | Daily |
| K-07 | Chargeback ratio | < 0.65% | 0.65–0.90% | > 0.90% (scheme threshold) | Monthly |
| K-08 | Security incidents (Sev1/Sev2) | 0 | 1 | ≥ 2 | Monthly |
| K-09 | Mean Time To Detect (MTTD) | < 15 min | 15–60 min | > 60 min | Per event |
| K-10 | Mean Time To Respond/Recover (MTTR) | < 30 min | 30–120 min | > 120 min | Per event |
| K-11 | % staff completing security awareness training | 100% | 90–99% | < 90% | Quarterly |
| K-12 | Privileged access without MFA | 0 | — | ≥ 1 (zero tolerance) | Real-time |
| K-13 | Backup/DR restore test success | 100% | — | Failed | Quarterly |
| K-14 | Reconciliation mismatches aged > T+1 | 0 | 1–5 | > 5 | Daily |

On a Red breach, the system must auto-alert on-call and the CISO and open a tracked case until closure with root cause.

## 7. Incident Management & Statutory Reporting

### 7.1 Severity classification

| Level | Definition | Example |
| --- | --- | --- |
| Sev1 (Critical) | System-wide impact / CHD-PII breach | CDE breach, full outage, ransomware |
| Sev2 (High) | Partial impact / escalation risk | Severe latency spike, anomalous access |
| Sev3 (Medium) | Limited impact | Feature degradation |
| Sev4 (Low) | No user impact | Near miss, log finding |

### 7.2 Process (NIST CSF: Detect → Respond → Recover)

Detect → Triage/classify → Contain → Eradicate → Recover → Blameless post-incident review within 5 business days

### 7.3 Statutory reporting timelines (critical)

| Authority | Trigger | Timeline |
| --- | --- | --- |
| PDPC | Personal-data breach risking rights/freedoms | Within 72 hours of becoming aware (PDPA) |
| Data Subject | High risk to individuals | Without delay |
| BOT | Significant IT/cyber event impacting payment service | Per BOT-defined timeline ([TODO/confirm exact hours]) |
| Card scheme / sponsor bank | Suspected account data compromise | Per Visa/Mastercard rules (immediately) |
| AMLO | Event affecting transaction/AML system integrity | As required by law |

[TODO/ASSUMPTION] Confirm the exact BOT reporting timeline and channel for IT/cyber events (hours/form) with legal counsel before filing.

## 8. Reporting Cadence

| Report | Prepared by | Recipient | Frequency |
| --- | --- | --- | --- |
| IT Risk & Security Dashboard (KRI RAG) | CISO | IT Risk Committee | Monthly |
| IT risk report + risk register | CISO | Risk Committee | Quarterly |
| Board report | Risk Committee | Board | Quarterly |
| Incident report (Sev1/Sev2) | Incident Commander | CISO → Board (Sev1) | Per event + monthly summary |
| ASV scan results | ASV vendor | CISO | Quarterly |
| Penetration test results | Tester + CISO | Risk/Audit Committee | Annually (+ on major change) |
| PCI-DSS RoC / AoC | QSA | BOT / scheme / Board | Annually |
| Regulatory reporting to BOT | Compliance + CISO | BOT | Per BOT-defined periods |

## 9. Policy Review & Open Assumptions

- Review cycle: Reviewed at least annually and upon material regulatory/architecture change; approved by the Board.

### Open assumptions / TODOs to close before filing

| # | Unresolved item | Owner to close |
| --- | --- | --- |
| A-1 | Sponsor bank / acquirer not yet signed → no real SLA/exit terms for R-06 | CTO / Legal |
| A-2 | QSA vendor not engaged → RoC schedule and scope validation are estimates | CISO |
| A-3 | ASV vendor and pentest provider not selected | CISO |
| A-4 | Paid-up capital THB 50M must be confirmed as actually paid and maintained ≥ 75% (links to Doc 02) | CFO |
| A-5 | Formal CISO/DPO appointment by board resolution | Board / HR |
| A-6 | BOT cyber-incident reporting timeline and CII status under the Cybersecurity Act | Legal |

# แผนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) (ไทย)

เอกสารเลขที่ 14 ในชุดเอกสาร Compliance สำหรับการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคู่ขนานกับ PCI-DSS Level 1

สถานะเอกสาร: ฉบับร่างเพื่อยื่นขออนุมัติ (submission draft) · เวอร์ชัน 0.1 · วันที่ปรับปรุง 2026-07-22 เจ้าของเอกสาร: ประธานเจ้าหน้าที่ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (CISO) ของ [บริษัท / Company] โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee)

เอกสารนี้เป็นนโยบายภายในและเอกสารประกอบคำขอใบอนุญาต มิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย — ต้องผ่านการตรวจทานโดยที่ปรึกษากฎหมาย, CISO และ QSA ก่อนบังคับใช้จริง เนื่องจากประกาศ/หลักเกณฑ์ของ ธปท. และมาตรฐาน PCI-DSS อาจปรับปรุงได้

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

[บริษัท / Company] ในฐานะผู้ให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตร (acquiring payment gateway) ถือครองข้อมูลบัตร (Cardholder Data — CHD) และประมวลผลธุรกรรมทางการเงินปริมาณสูง จึงตกเป็นเป้าหมายลำดับต้นของภัยคุกคามไซเบอร์ เอกสารฉบับนี้กำหนด แผนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience Plan) ที่ครอบคลุมวงจรครบถ้วนตามหลัก Identify → Protect → Detect → Respond → Recover (NIST CSF 2.0) และสอดคล้องกับ PCI-DSS v4.0 และแนวปฏิบัติด้าน IT Risk / Cyber Resilience ของ ธปท. โดยมี 5 เสาหลัก:

- การบริหารจัดการภัยคุกคาม (Threat Management) — threat intelligence, threat modeling, การบริหารพื้นผิวการโจมตี (attack surface)

- ศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัย (SOC) และการเฝ้าติดตาม (Monitoring) — SIEM, log ครบตาม PCI Req 10, การเฝ้าระวัง 24×7

- การบริหารจัดการช่องโหว่ (Vulnerability Management) — scan, ASV, patch SLA, การจัดลำดับความรุนแรง

- การทดสอบเจาะระบบและ Red Team — penetration test ประจำปี, purple team, breach & attack simulation

- การกู้คืนและความต่อเนื่อง (Recovery & Resilience) — incident response, RTO/RPO, DR drill, ransomware playbook

หลักการชี้นำ (Guiding Principle): Assume breach — ออกแบบระบบโดยสมมติว่าถูกเจาะได้เสมอ เน้น defense-in-depth, least privilege, การตรวจจับที่รวดเร็ว และความสามารถในการกู้คืนที่พิสูจน์ได้ (proven recoverability)

## 1. ฐานกฎหมายและมาตรฐานอ้างอิง

| กฎหมาย / มาตรฐาน | สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแผนนี้ |
| --- | --- |
| พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 | เงื่อนไขการมีระบบบริหารความเสี่ยงด้าน IT และ cyber resilience เป็นเงื่อนไขใบอนุญาต กำกับโดย ธปท. |
| ประกาศ ธปท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และ Cyber Resilience | การกำกับดูแล (governance), การควบคุมภายใน, การรายงานเหตุการณ์ทางไซเบอร์ต่อ ธปท. |
| PCI-DSS v4.0 | Req 1 (network security), Req 5 (anti-malware), Req 6 (secure development/patch), Req 10 (logging & monitoring), Req 11 (scan/pentest), Req 12.10 (incident response) |
| พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) — กำกับโดย คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) | การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อ PDPC ภายใน 72 ชั่วโมง (มาตรา 37(4)) |
| พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 | กรอบการจัดการภัยคุกคามไซเบอร์และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สกมช./NCSA) หากเข้าข่าย CII |
| พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง./AMLO) | ความเชื่อมโยงกับการเฝ้าระวังธุรกรรมและการรักษาความสมบูรณ์ของ audit trail |
| NIST CSF 2.0 / NIST SP 800-61r2 / ISO/IEC 27001:2022 / ISO 22301 | กรอบอ้างอิงสากลด้าน cyber resilience, incident handling และ business continuity |
| EMV 3-D Secure (3DS) 2.x | การควบคุมความเสี่ยงการฉ้อโกงในชั้น authentication ของธุรกรรมบัตร |

[TODO/ข้อสมมติ] ต้องยืนยันกับที่ปรึกษากฎหมายว่าประกาศ ธปท. ด้าน IT Risk / Cyber Resilience ฉบับล่าสุด ณ วันยื่นคำขอ มีเลขที่/ปีใด และปรับอ้างอิงให้ตรง รวมถึงพิจารณาว่า [บริษัท / Company] เข้าข่ายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) ตาม พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ หรือไม่

## 2. โครงสร้างการกำกับดูแลและบทบาทหน้าที่ (Governance & Roles)

| บทบาท | ความรับผิดชอบหลักด้าน Cyber Resilience |
| --- | --- |
| คณะกรรมการบริษัท (Board) | อนุมัตินโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, รับทราบรายงานความเสี่ยงระดับสูงรายไตรมาส |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) | กำกับ risk appetite, ทบทวน KRI, อนุมัติแผน remediation ของช่องโหว่ระดับ Critical |
| CISO | เจ้าของแผนฉบับนี้, กำกับ SOC, VM, red team, IR; รายงานตรงต่อ Risk Committee (แยกสายจาก CTO เพื่อ segregation of duties) |
| SOC Lead / SecOps | เฝ้าระวัง 24×7, triage alert, จัดการ incident ระดับ L1–L2 |
| Vulnerability Management Lead | บริหาร scan, patch SLA, ประสาน ASV และ QSA |
| Incident Response Manager (IRM) | สั่งการ CSIRT, ตัดสินใจ containment, ประสาน ธปท./PDPC/ปปง. |
| DPO (Data Protection Officer) | ประเมินและแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อ PDPC (มาตรา 37(4)) |
| DevSecOps / SRE | ฝัง security ใน CI/CD, จัดการ patch โครงสร้างพื้นฐาน, ดำเนิน DR drill |
| QSA (ภายนอก) | ตรวจประเมิน PCI-DSS ประจำปี, ออก RoC |

หลักการแยกหน้าที่: CISO ต้องมีสายรายงานที่เป็นอิสระจากทีมพัฒนา/ปฏิบัติการ (independent reporting line) เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการรายงานความเสี่ยง

## 3. เสาที่ 1 — การบริหารจัดการภัยคุกคาม (Threat Management)

### 3.1 Threat Intelligence (TI)

- สมัครแหล่งข่าวกรองภัยคุกคาม: FS-ISAC (ภาคการเงิน), card scheme alerts (Visa/Mastercard), CERT ในประเทศ (ThaiCERT/สกมช.), commercial TI feed

- นำ Indicator of Compromise (IOC) เข้าสู่ SIEM และ firewall/WAF แบบอัตโนมัติผ่าน threat feed (STIX/TAXII)

- ประเมินภัยคุกคามเฉพาะภาคชำระเงิน: Magecart/e-skimming, credential stuffing, BIN attack, account takeover, ransomware, supply-chain attack, API abuse

### 3.2 Threat Modeling

- ทำ threat modeling (แนวทาง STRIDE) ทุกครั้งที่ออกแบบ feature ใหม่ที่แตะเงินหรือ CHD ก่อนขึ้น production

- รักษา data flow diagram ของ CHD environment (CDE) ให้เป็นปัจจุบันตาม PCI Req 1.2 / 12.5.2

### 3.3 การบริหารพื้นผิวการโจมตี (Attack Surface Management)

- จัดทำ asset inventory ครบถ้วน (PCI Req 12.5.1) — ทุก system component ใน CDE มีเจ้าของและระดับความสำคัญ

- External Attack Surface Management (EASM) สแกน external IP/domain อย่างน้อยทุกสัปดาห์เพื่อหา shadow IT / exposed service

### 3.4 การจัดระดับภัยคุกคาม (Threat Severity Matrix)

| ระดับ | นิยาม | ตัวอย่าง | การตอบสนอง |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical (P1) | กระทบ CHD / ระบบชำระเงินหลัก / มีการรั่วไหลข้อมูล | ransomware active, PAN exfiltration, RCE บน CDE | เรียก CSIRT ทันที, แจ้ง Board/ธปท. |
| High (P2) | ช่องโหว่รุนแรงที่ยัง exploit ไม่สำเร็จ | exposed admin panel, exploitable CVE (CVSS ≥ 9.0) | containment ภายใน 4 ชม. |
| Medium (P3) | ความเสี่ยงจำกัดวง | phishing พนักงานเดี่ยว, misconfiguration ไม่กระทบ CDE | ภายใน 24–72 ชม. |
| Low (P4) | ผลกระทบต่ำ | port scan, ช่องโหว่ระดับ informational | ตาม backlog |

## 4. เสาที่ 2 — SOC และการเฝ้าติดตาม (SOC / Monitoring)

### 4.1 รูปแบบการดำเนินงาน SOC

- โหมดการทำงาน: เฝ้าระวัง 24×7×365 ครอบคลุม CDE และระบบสนับสนุน

- [TODO/ข้อสมมติ] ต้องตัดสินใจระหว่าง in-house SOC หรือ MSSP (co-managed SOC) — เอกสารนี้ตั้งสมมติฐานเป็น hybrid: SIEM/analytics อยู่ในไทย (data residency) + MSSP เสริมเวรกลางคืน; ต้องระบุชื่อผู้ให้บริการจริงก่อนยื่น

### 4.2 Logging (สอดคล้อง PCI Req 10)

- เก็บ audit log ของทุก access ถึง CHD, ทุก admin action, ทุก authentication (สำเร็จ/ล้มเหลว), การเปลี่ยนแปลง config/สิทธิ์

- ตั้งเวลาให้ตรงกันด้วย NTP (Req 10.6) และ ป้องกัน log ถูกแก้ไข (write-once / append-only, ส่งไป log server แยก segment)

- ระยะเก็บ log: อย่างน้อย 12 เดือน โดย 3 เดือนล่าสุดพร้อมเรียกดูทันที (immediately available) ตาม PCI Req 10.5.1

- ห้าม log ข้อมูลบัตร — ไม่ log PAN เต็ม, CVV, track data, PIN (สอดคล้อง ARCHITECTURE.md §7)

### 4.3 SIEM & Detection

- SIEM รวม log จาก WAF, IDS/IPS, firewall, application (Go/Fiber structured JSON log), database, HSM/KMS, cloud audit

- File Integrity Monitoring (FIM) บนไฟล์สำคัญ (PCI Req 11.5) — แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุมัติ

- Detection rule ตาม MITRE ATT&CK — ครอบคลุมอย่างน้อย: brute force, privilege escalation, data exfiltration, anomalous DB query, การเข้าถึง vault นอกเวลาปกติ

### 4.4 SLA การตอบสนองต่อ Alert

| ความรุนแรง | เวลาตอบรับ (MTTA) | เวลาเริ่ม containment | ช่องทาง |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 Critical | ≤ 15 นาที | ≤ 1 ชม. | on-call page + โทร IRM |
| P2 High | ≤ 30 นาที | ≤ 4 ชม. | on-call + ticket |
| P3 Medium | ≤ 4 ชม. | ≤ 24 ชม. | ticket |
| P4 Low | ≤ 1 วันทำการ | ตาม backlog | ticket |

## 5. เสาที่ 3 — การบริหารจัดการช่องโหว่ (Vulnerability Management)

### 5.1 กิจกรรมและความถี่

| กิจกรรม | ความถี่ | อ้างอิง |
| --- | --- | --- |
| Internal vulnerability scan | อย่างน้อยทุก 3 เดือน + หลังการเปลี่ยนแปลงสำคัญ | PCI Req 11.3.1 |
| External ASV scan (ผู้ให้บริการที่ PCI SSC รับรอง) | ทุกไตรมาส ต้องได้ผล passing | PCI Req 11.3.2 |
| Authenticated scan | ทุก 3 เดือน | PCI Req 11.3.1.1 |
| Dependency / SCA scan (govulncheck, SBOM) | ทุก build ใน CI | PCI Req 6.3.1 |
| SAST / DAST | ทุก PR (SAST) / ทุก release (DAST) | PCI Req 6.2.3 |
| Container image scan | ทุก build (distroless base) | PCI Req 6.3.1 |

### 5.2 SLA การแก้ไขช่องโหว่ (Patch/Remediation SLA)

| ความรุนแรง (CVSS v3.1) | SLA ในระบบ CDE | SLA นอก CDE |
| --- | --- | --- |
| Critical (9.0–10.0) | ≤ 14 วัน (emergency patch ทันทีหากถูก exploit) | ≤ 30 วัน |
| High (7.0–8.9) | ≤ 30 วัน | ≤ 60 วัน |
| Medium (4.0–6.9) | ≤ 90 วัน | ≤ 90 วัน |
| Low (0.1–3.9) | ตาม risk-based (Req 6.3.3) | ตาม backlog |

การจัดลำดับความรุนแรงใช้ risk ranking ตาม PCI Req 6.3.1 (พิจารณา CVSS + exploitability + ตำแหน่งใน CDE) หากไม่สามารถ patch ในเวลาได้ ต้องมี compensating control ที่บันทึกและอนุมัติโดย CISO

### 5.3 Secure Development (SSDLC)

- Peer review ทุก PR, secret scanning ใน pre-commit + CI (ป้องกันคีย์หลุดตาม ARCHITECTURE.md §7)

- เทคนิคป้องกันตาม OWASP Top 10 / OWASP ASVS — parameterized SQL (sqlc), input validation, rate limit, idempotency

- แยก key management ผ่าน HSM/KMS, ไม่มีคีย์ในโค้ด/คอนฟิก (PCI Req 3, 6)

## 6. เสาที่ 4 — การทดสอบเจาะระบบและ Red Team

### 6.1 โปรแกรมทดสอบ

| ประเภทการทดสอบ | ความถี่ | ขอบเขต | ผู้ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| External penetration test | อย่างน้อยปีละครั้ง + หลังเปลี่ยนแปลงสำคัญ | perimeter, public API, 3DS flow | ผู้ทดสอบอิสระ (PCI Req 11.4.3) |
| Internal penetration test | ปีละครั้ง | segmentation, lateral movement | ทีมภายใน/บุคคลภายนอก (Req 11.4.2) |
| Segmentation test | อย่างน้อยทุก 6 เดือน | พิสูจน์ว่า CDE ถูกแยกจริง | Req 11.4.5 |
| Red team exercise | ปีละครั้ง (objective-based) | จำลอง APT: จาก phishing → CHD | Red team อิสระ |
| Purple team | ทุกไตรมาส | ปรับ detection rule ร่วมกับ SOC | Red + Blue team |
| Breach & Attack Simulation (BAS) | ต่อเนื่อง (automated) | ทดสอบ control ตาม MITRE ATT&CK | เครื่องมืออัตโนมัติ |

### 6.2 หลักการ Red Team

- ใช้แนวทาง objective-based / TIBER-EU-style — สมมติเป้าหมาย เช่น “เข้าถึง token vault และดึง test PAN 100 รายการ” โดยไม่ถูกตรวจจับ

- ช่องโหว่ที่พบต้อง exploit ให้เห็นจริง (Req 11.4.4) แล้ว retest หลัง remediation จนปิดได้

- รายงานสรุปเสนอ CISO และ Risk Committee พร้อม remediation timeline

[TODO/ข้อสมมติ] ต้องคัดเลือกผู้ให้บริการ pentest/red team ที่มีคุณสมบัติ (เช่น CREST/OSCP) และเป็นอิสระจากทีมพัฒนา ยังไม่ล็อกผู้ให้บริการจริง

## 7. เสาที่ 5 — การตอบสนองเหตุการณ์และการกู้คืน (Incident Response & Recovery)

### 7.1 กระบวนการตอบสนองเหตุการณ์ (IR — ตาม NIST SP 800-61 & PCI Req 12.10)

Prepare → Detect → Analyze → Contain → Eradicate → Recover → Post-incident review

- CSIRT พร้อมเรียกใช้ 24×7 มี IRM เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander)

- Playbook เฉพาะเรื่อง: ransomware, PAN/data breach, DDoS, account takeover, insider threat, third-party/supply-chain compromise

- ทดสอบ IR plan อย่างน้อยปีละครั้ง (tabletop + technical drill) ตาม PCI Req 12.10.2

### 7.2 หน้าที่การแจ้งเหตุ (Regulatory Notification)

| หน่วยงาน | เหตุการณ์ที่ต้องแจ้ง | กรอบเวลา |
| --- | --- | --- |
| ธปท. | เหตุการณ์ไซเบอร์/IT ที่กระทบบริการชำระเงินอย่างมีนัยสำคัญ | โดยเร็วตามหลักเกณฑ์ ธปท. ([TODO] ยืนยันกรอบเวลาตามประกาศฉบับล่าสุด) |
| PDPC | เหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพบุคคล | ภายใน 72 ชั่วโมง (PDPA มาตรา 37(4)) |
| ปปง. (AMLO) | หากเหตุการณ์เชื่อมโยงกับธุรกรรมต้องสงสัย/ฟอกเงิน | ตามหลักเกณฑ์ ปปง. |
| Card schemes / Sponsor bank | สงสัยว่ามีการรั่วไหลของ account data (ADC) | ตามข้อกำหนด scheme (มักภายใน 24–72 ชม.) |
| สกมช./ThaiCERT | หากเข้าข่าย CII ตาม พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ | ตามกฎหมาย |

### 7.3 เป้าหมายการกู้คืน (Recovery Objectives)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | อ้างอิง |
| --- | --- | --- |
| RPO (จุดกู้คืนข้อมูล) | ≤ 5 นาที (streaming replica) | ARCHITECTURE.md §8 |
| RTO (เวลากู้คืนบริการ) | ≤ 30 นาที (payment core) | ARCHITECTURE.md §8 |
| Availability | ≥ 99.95% (payment core) | ARCHITECTURE.md §8 |

### 7.4 ความยืดหยุ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Resilience)

- Multi-AZ deployment ในไทย (data residency ตาม ธปท./PDPA) + DR site

- Immutable / air-gapped backup และทดสอบ restore เป็นระยะ (ป้องกัน ransomware เข้ารหัส backup)

- DR drill / failover test อย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมบันทึกผลและ RTO/RPO ที่วัดได้จริง

- Ledger แบบ append-only (double-entry) เป็น source of truth สำหรับ reconciliation หลังกู้คืน (สอดคล้อง ARCHITECTURE.md §2)

- Fail closed — เมื่อสถานะธุรกรรมไม่แน่นอน ถือว่ายังไม่สำเร็จ และ reconcile ภายหลัง

### 7.5 Ransomware Readiness (เฉพาะเรื่อง)

- ตรวจจับพฤติกรรมเข้ารหัสจำนวนมากผ่าน SIEM/EDR

- แยกส่วนเครือข่าย (segmentation) เพื่อจำกัดการแพร่กระจาย

- นโยบาย ไม่จ่ายค่าไถ่เป็นทางเลือกแรก — ยึดการกู้คืนจาก backup ที่สะอาด และประสานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

## 8. ตัวชี้วัดและการทบทวน (Metrics, KRI & Review)

| ตัวชี้วัด (KRI/KPI) | เป้าหมาย |
| --- | --- |
| MTTA (Critical alert) | ≤ 15 นาที |
| MTTR (Critical incident) | ≤ 4 ชม. |
| Critical patch ภายใน SLA | ≥ 95% |
| ASV quarterly scan | ผ่าน (passing) ทุกไตรมาส |
| Coverage log ของ system ใน CDE | 100% |
| ผลการทดสอบ DR drill | ผ่านตาม RTO/RPO |

- ทบทวนแผนอย่างน้อยปีละครั้ง และหลังเหตุการณ์สำคัญ / การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

- รายงานสถานะ cyber resilience ต่อ Risk Committee รายไตรมาส และต่อ Board รายปี

## 9. รายการข้อสมมติและสิ่งที่ต้องดำเนินการ (Assumptions & TODO)

รวมประเด็นที่ยังพึ่งพาปัจจัยภายนอกและต้องปิดก่อนยื่นจริง

- [TODO] เลือกและระบุชื่อ QSA ที่จะออก RoC

- [TODO] ตัดสินใจ in-house SOC vs MSSP และระบุผู้ให้บริการ (พร้อมข้อตกลง data residency)

- [TODO] เลือกผู้ให้บริการ pentest / red team อิสระที่มีใบรับรอง

- [TODO] ยืนยันเลขที่/ปีของ ประกาศ ธปท. ด้าน IT Risk / Cyber Resilience ฉบับล่าสุด และกรอบเวลาการแจ้งเหตุ

- [TODO] ยืนยันข้อกำหนดการแจ้งเหตุกับ sponsor bank / card scheme (ยังไม่สรุป sponsor bank)

- [ข้อสมมติ] ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท (ต้องยืนยันตัวเลขจริงกับเอกสารเลขที่ 02)

- [TODO] ประเมินสถานะ CII ตาม พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ

## 10. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ../COMPLIANCE-TH.md — กฎหมายไทยและขั้นตอนยื่นขอใบอนุญาต

- ../ARCHITECTURE.md — สถาปัตยกรรม, security/PCI, NFR (RPO/RTO)

- ../ROADMAP.md — เฟส Phase 2 (Security), Phase 4 (Certification, pentest, DR drill)

- 05-aml-kyc-cdd-policy.md, 06-sanctions-screening.md — การเชื่อมโยงกับ AML/audit trail

# Cyber resilience plan: threat management, SOC/monitoring, vulnerability mgmt, red-team, recovery (English)

Document No. 14 in the Compliance set for the Full Acquiring payment service license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), supervised by the Bank of Thailand (BOT / ธปท.), in parallel with PCI-DSS Level 1.

Status: Submission draft · Version 0.1 · Last updated 2026-07-22 Owner: Chief Information Security Officer (CISO) of [บริษัท / Company], reporting to the Risk Committee.

This is an internal policy and a license-application supporting document — not legal advice. It must be reviewed by legal counsel, the CISO, and the QSA before it takes effect, as BOT notifications and the PCI-DSS standard may be updated.

## Executive Summary

As an acquiring payment gateway, [บริษัท / Company] holds Cardholder Data (CHD) and processes high-volume financial transactions, making it a priority target for cyber threats. This document sets out a Cyber Resilience Plan spanning the full Identify → Protect → Detect → Respond → Recover lifecycle (NIST CSF 2.0), aligned with PCI-DSS v4.0 and BOT’s IT Risk / Cyber Resilience guidance, across five pillars:

- Threat Management — threat intelligence, threat modeling, attack surface management

- SOC / Monitoring — SIEM, logging per PCI Req 10, 24×7 monitoring

- Vulnerability Management — scanning, ASV, patch SLAs, severity ranking

- Penetration Testing & Red Team — annual pentests, purple team, breach & attack simulation

- Recovery & Resilience — incident response, RTO/RPO, DR drills, ransomware playbook

Guiding Principle — Assume breach: design as if compromise is inevitable; emphasize defense-in-depth, least privilege, fast detection, and proven recoverability.

## 1. Legal Basis & Reference Standards

| Law / Standard | Relevance to this plan |
| --- | --- |
| Payment Systems Act B.E. 2560 | Requires an IT risk and cyber resilience program as a licensing condition; supervised by BOT (ธปท.) |
| BOT notifications on IT Risk & Cyber Resilience | Governance, internal controls, cyber-incident reporting to BOT |
| PCI-DSS v4.0 | Req 1 (network security), Req 5 (anti-malware), Req 6 (secure dev/patch), Req 10 (logging & monitoring), Req 11 (scan/pentest), Req 12.10 (incident response) |
| Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA) — enforced by the PDPC | Personal-data breach notification to PDPC within 72 hours (Sec. 37(4)) |
| Cybersecurity Act B.E. 2562 | Threat-handling framework and coordination with authorities (NCSA/สกมช.) if classified as CII |
| Anti-Money Laundering Act (AMLO / ปปง.) | Linkage to transaction monitoring and integrity of the audit trail |
| NIST CSF 2.0 / NIST SP 800-61r2 / ISO/IEC 27001:2022 / ISO 22301 | International references for cyber resilience, incident handling, and business continuity |
| EMV 3-D Secure (3DS) 2.x | Fraud risk control at the card-transaction authentication layer |

[TODO/Assumption] Confirm with legal counsel the number/year of the latest BOT IT Risk / Cyber Resilience notification at filing time and align references; assess whether [บริษัท / Company] qualifies as Critical Information Infrastructure (CII) under the Cybersecurity Act.

## 2. Governance & Roles

| Role | Key cyber-resilience responsibilities |
| --- | --- |
| Board of Directors | Approves the cybersecurity policy; receives quarterly top-risk reports |
| Risk Committee | Governs risk appetite, reviews KRIs, approves remediation of Critical findings |
| CISO | Owns this plan; oversees SOC, VM, red team, IR; reports directly to the Risk Committee (independent of the CTO for segregation of duties) |
| SOC Lead / SecOps | 24×7 monitoring, alert triage, L1–L2 incident handling |
| Vulnerability Management Lead | Manages scanning, patch SLAs, liaises with ASV and QSA |
| Incident Response Manager (IRM) | Commands the CSIRT, decides containment, coordinates with BOT/PDPC/AMLO |
| DPO | Assesses and notifies personal-data breaches to PDPC (Sec. 37(4)) |
| DevSecOps / SRE | Embeds security in CI/CD, patches infrastructure, runs DR drills |
| QSA (external) | Annual PCI-DSS assessment, issues the RoC |

Segregation: The CISO must have an independent reporting line separate from development/operations to avoid conflicts of interest in risk reporting.

## 3. Pillar 1 — Threat Management

### 3.1 Threat Intelligence (TI)

- Subscribe to threat feeds: FS-ISAC (financial sector), card-scheme alerts (Visa/Mastercard), local CERT (ThaiCERT/NCSA), commercial TI feeds

- Auto-ingest IOCs into SIEM and firewall/WAF via threat feeds (STIX/TAXII)

- Assess payment-specific threats: Magecart/e-skimming, credential stuffing, BIN attacks, account takeover, ransomware, supply-chain attacks, API abuse

### 3.2 Threat Modeling

- Perform threat modeling (STRIDE) for every new feature touching money or CHD before production

- Keep the CHD environment (CDE) data-flow diagram current per PCI Req 1.2 / 12.5.2

### 3.3 Attack Surface Management

- Maintain a complete asset inventory (PCI Req 12.5.1) — every CDE component has an owner and criticality

- Run External Attack Surface Management (EASM) weekly against external IPs/domains to detect shadow IT / exposed services

### 3.4 Threat Severity Matrix

| Level | Definition | Example | Response |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical (P1) | Impacts CHD / core payments / data leakage | active ransomware, PAN exfiltration, RCE in CDE | Invoke CSIRT immediately; notify Board/BOT |
| High (P2) | Severe but not yet exploited | exposed admin panel, exploitable CVE (CVSS ≥ 9.0) | Contain within 4 hrs |
| Medium (P3) | Limited scope | single-user phishing, misconfig outside CDE | Within 24–72 hrs |
| Low (P4) | Low impact | port scan, informational finding | Per backlog |

## 4. Pillar 2 — SOC / Monitoring

### 4.1 SOC Operating Model

- Coverage: 24×7×365 monitoring across the CDE and supporting systems

- [TODO/Assumption] Decide between in-house SOC or MSSP (co-managed SOC). This document assumes a hybrid: SIEM/analytics hosted in Thailand (data residency) with an MSSP augmenting overnight shifts; the actual provider must be named before filing.

### 4.2 Logging (PCI Req 10)

- Log all access to CHD, all admin actions, all authentications (success/failure), and all config/privilege changes

- Time-synchronize with NTP (Req 10.6) and protect logs from tampering (write-once / append-only, shipped to a segmented log server)

- Retention: at least 12 months, with the most recent 3 months immediately available (PCI Req 10.5.1)

- Never log card data — no full PAN, CVV, track data, or PIN (consistent with ARCHITECTURE.md §7)

### 4.3 SIEM & Detection

- SIEM aggregates logs from WAF, IDS/IPS, firewall, application (Go/Fiber structured JSON logs), database, HSM/KMS, cloud audit

- File Integrity Monitoring (FIM) on critical files (PCI Req 11.5) — alerts on unauthorized changes

- Detection rules mapped to MITRE ATT&CK — at minimum: brute force, privilege escalation, data exfiltration, anomalous DB queries, out-of-hours vault access

### 4.4 Alert Response SLAs

| Severity | Ack (MTTA) | Containment start | Channel |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 Critical | ≤ 15 min | ≤ 1 hr | on-call page + call IRM |
| P2 High | ≤ 30 min | ≤ 4 hrs | on-call + ticket |
| P3 Medium | ≤ 4 hrs | ≤ 24 hrs | ticket |
| P4 Low | ≤ 1 business day | per backlog | ticket |

## 5. Pillar 3 — Vulnerability Management

### 5.1 Activities & Frequency

| Activity | Frequency | Reference |
| --- | --- | --- |
| Internal vulnerability scan | At least quarterly + after significant changes | PCI Req 11.3.1 |
| External ASV scan (PCI SSC-approved vendor) | Quarterly, must achieve a passing result | PCI Req 11.3.2 |
| Authenticated scan | Quarterly | PCI Req 11.3.1.1 |
| Dependency / SCA scan (govulncheck, SBOM) | Every build in CI | PCI Req 6.3.1 |
| SAST / DAST | Every PR (SAST) / every release (DAST) | PCI Req 6.2.3 |
| Container image scan | Every build (distroless base) | PCI Req 6.3.1 |

### 5.2 Remediation / Patch SLAs

| Severity (CVSS v3.1) | SLA in CDE | SLA outside CDE |
| --- | --- | --- |
| Critical (9.0–10.0) | ≤ 14 days (emergency patch immediately if exploited) | ≤ 30 days |
| High (7.0–8.9) | ≤ 30 days | ≤ 60 days |
| Medium (4.0–6.9) | ≤ 90 days | ≤ 90 days |
| Low (0.1–3.9) | Risk-based (Req 6.3.3) | Per backlog |

Severity uses a risk ranking per PCI Req 6.3.1 (CVSS + exploitability + position in the CDE). If a patch cannot meet SLA, a compensating control must be documented and approved by the CISO.

### 5.3 Secure Development (SSDLC)

- Peer review on every PR; secret scanning in pre-commit + CI (prevents key leakage per ARCHITECTURE.md §7)

- OWASP Top 10 / OWASP ASVS controls — parameterized SQL (sqlc), input validation, rate limiting, idempotency

- Key management via HSM/KMS; no keys in code/config (PCI Req 3, 6)

## 6. Pillar 4 — Penetration Testing & Red Team

### 6.1 Testing Program

| Test type | Frequency | Scope | Performed by |
| --- | --- | --- | --- |
| External penetration test | At least annually + after significant changes | perimeter, public API, 3DS flow | Independent tester (PCI Req 11.4.3) |
| Internal penetration test | Annually | segmentation, lateral movement | Internal/external (Req 11.4.2) |
| Segmentation test | At least every 6 months | prove CDE isolation | Req 11.4.5 |
| Red team exercise | Annually (objective-based) | simulate APT: phishing → CHD | Independent red team |
| Purple team | Quarterly | tune detection rules with SOC | Red + Blue team |
| Breach & Attack Simulation (BAS) | Continuous (automated) | test controls against MITRE ATT&CK | Automated tooling |

### 6.2 Red Team Principles

- Objective-based / TIBER-EU-style — e.g., “reach the token vault and extract 100 test PANs undetected”

- Findings must be exploited to demonstrate impact (Req 11.4.4), then retested after remediation until closed

- Summary reports to the CISO and Risk Committee with remediation timelines

[TODO/Assumption] Select qualified pentest/red-team providers (e.g., CREST/OSCP), independent of the development team; no provider locked yet.

## 7. Pillar 5 — Incident Response & Recovery

### 7.1 IR Process (NIST SP 800-61 & PCI Req 12.10)

Prepare → Detect → Analyze → Contain → Eradicate → Recover → Post-incident review

- CSIRT available 24×7 with the IRM as Incident Commander

- Topic-specific playbooks: ransomware, PAN/data breach, DDoS, account takeover, insider threat, third-party/supply-chain compromise

- Test the IR plan at least annually (tabletop + technical drill) per PCI Req 12.10.2

### 7.2 Regulatory Notification Duties

| Authority | Reportable event | Timeframe |
| --- | --- | --- |
| BOT (ธปท.) | Cyber/IT incident materially affecting payment services | Promptly per BOT rules ([TODO] confirm timeframe in latest notification) |
| PDPC | Personal-data breach risking individuals’ rights | Within 72 hours (PDPA Sec. 37(4)) |
| AMLO (ปปง.) | If linked to suspicious transactions/laundering | Per AMLO rules |
| Card schemes / Sponsor bank | Suspected Account Data Compromise (ADC) | Per scheme rules (often within 24–72 hrs) |
| NCSA / ThaiCERT | If classified as CII under the Cybersecurity Act | Per law |

### 7.3 Recovery Objectives

| Metric | Target | Reference |
| --- | --- | --- |
| RPO | ≤ 5 min (streaming replica) | ARCHITECTURE.md §8 |
| RTO | ≤ 30 min (payment core) | ARCHITECTURE.md §8 |
| Availability | ≥ 99.95% (payment core) | ARCHITECTURE.md §8 |

### 7.4 Infrastructure Resilience

- Multi-AZ deployment in Thailand (data residency per BOT/PDPA) + a DR site

- Immutable / air-gapped backups with periodic restore tests (protects backups against ransomware encryption)

- DR drill / failover test at least annually with documented, measured RTO/RPO

- Append-only double-entry ledger as the source of truth for post-recovery reconciliation (per ARCHITECTURE.md §2)

- Fail closed — when transaction state is uncertain, treat it as not completed and reconcile later

### 7.5 Ransomware Readiness

- Detect mass-encryption behavior via SIEM/EDR

- Network segmentation to limit spread

- Policy of no-ransom-as-first-option — rely on clean backups and coordinate with law enforcement

## 8. Metrics, KRIs & Review

| Metric (KRI/KPI) | Target |
| --- | --- |
| MTTA (Critical alert) | ≤ 15 min |
| MTTR (Critical incident) | ≤ 4 hrs |
| Critical patches within SLA | ≥ 95% |
| ASV quarterly scan | Passing every quarter |
| Log coverage of CDE systems | 100% |
| DR drill result | Meets RTO/RPO |

- Review the plan at least annually and after major incidents / legal changes

- Report cyber-resilience status to the Risk Committee quarterly and to the Board annually

## 9. Assumptions & TODO

External dependencies to close before actual filing

- [TODO] Select and name the QSA that will issue the RoC

- [TODO] Decide in-house SOC vs MSSP and name the provider (with data-residency terms)

- [TODO] Select an independent, certified pentest / red-team provider

- [TODO] Confirm the number/year of the latest BOT notification on IT Risk / Cyber Resilience and the incident-reporting timeframe

- [TODO] Confirm notification requirements with the sponsor bank / card scheme (sponsor bank not yet finalized)

- [Assumption] Registered paid-up capital of THB 50 million (verify actual figure against Document No. 02)

- [TODO] Assess CII status under the Cybersecurity Act

## 10. Related Documents

- ../COMPLIANCE-TH.md — Thai law and license-application steps

- ../ARCHITECTURE.md — architecture, security/PCI, NFRs (RPO/RTO)

- ../ROADMAP.md — Phase 2 (Security), Phase 4 (Certification, pentest, DR drill)

- 05-aml-kyc-cdd-policy.md, 06-sanctions-screening.md — linkage to AML / audit trail

# แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและกู้คืนระบบ (BCP/DR) (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต Acquiring Service ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท) และมาตรฐาน PCI-DSS v4.0 Level 1 เอกสารในชุด: docs/compliance/15-bcp-dr.md · เวอร์ชัน 0.1 หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติภายในของ [บริษัท / Company] ไม่ใช่คำแนะนำ ทางกฎหมาย ควรให้ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT resilience และ QSA ตรวจทานก่อนยื่นจริง อ้างอิง สถาปัตยกรรมใน ARCHITECTURE.md (ข้อ 8 Non-functional / RPO-RTO) และ timeline ใน ROADMAP.md (Phase 4 DR drill)

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารนี้กำหนด แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan — BCP) และ แผนกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery — DR) ของ [บริษัท / Company] ในฐานะผู้ให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) เพื่อ:

- ให้บริการ authorization / capture / refund / settlement ต่อเนื่อง และกลับสู่ภาวะปกติภายในเวลาที่กำหนด (RTO/RPO) เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง — สอดคล้องเป้า Availability ≥ 99.95% ของ payment core

- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด้าน IT risk, cyber resilience และ business continuity สำหรับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน

- คุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยและความพร้อมใช้ของข้อมูลตาม PCI-DSS v4.0 (โดยเฉพาะ Req 12.10 Incident Response และ Req 10 Logging) และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ในกรณีเหตุกระทบข้อมูลส่วนบุคคล

- รักษาพันธะต่อ card scheme (Visa/Mastercard), sponsor bank และผู้ค้า (merchant) ตาม SLA

ขอบเขต (Scope) ครอบคลุม:

| ด้าน | รวมอยู่ในแผน |
| --- | --- |
| ระบบสารสนเทศ | Payment Core, Ledger, Tokenization Vault, Acquirer/3DS Adapter, Webhook, DB, HSM/KMS, network edge |
| กระบวนการธุรกิจ | authorization, capture/void/refund, settlement/payout, reconciliation, merchant support, AML/sanctions |
| บุคลากรและสถานที่ | สำนักงานหลัก, ศูนย์ปฏิบัติการ (NOC/SOC), work-from-anywhere |
| ผู้ให้บริการภายนอก | cloud/IDC, sponsor bank, card switch, 3DS provider, screening vendor (ดู outsourcing risk) |

นอกขอบเขต: ระบบภายในที่ไม่กระทบธุรกรรม (เช่น HR/marketing) จัดอยู่ในระดับ Tier 3 และไม่ครอบคลุม RTO ที่เข้มงวด

## 2. บทบาทและหน้าที่ (Roles & Responsibilities)

| บทบาท | ผู้รับผิดชอบ (ตัวอย่างตำแหน่ง) | หน้าที่ในภาวะวิกฤต |
| --- | --- | --- |
| BCP Sponsor | กรรมการผู้จัดการ / CEO | อนุมัติแผน, จัดสรรทรัพยากร, ตัดสินใจ invoke DR |
| Crisis Manager (Incident Commander) | Head of SRE / CTO | สั่งการภาพรวม, ประกาศ activation, ประสานทุกทีม |
| DR Coordinator | SRE Lead | รัน runbook failover/failback, ตรวจ RTO/RPO |
| Technical Recovery Team | SRE + Backend (Go) + DBA | กู้คืน service, DB, network, HSM/KMS |
| Security Lead | Head of Security / DevSecOps | ประเมิน cyber incident, containment, forensic, PCI Req 12.10 |
| Compliance & Regulatory Liaison | Compliance Officer | รายงาน ธปท., ปปง./AMLO (ถ้าเกี่ยว AML), PDPC (ถ้าข้อมูลรั่ว), แจ้ง scheme/sponsor |
| Comms / Merchant Support Lead | Product / Support Lead | สื่อสารกับ merchant, สถานะหน้า status page |
| Business Recovery Team | Finance / Ops | ตรวจ settlement, reconciliation, ยอดค้าง |

การสืบทอดตำแหน่ง (Succession): ทุกบทบาทหลักต้องมีผู้สำรอง (deputy) อย่างน้อย 1 คน พร้อม on-call rotation และรายชื่อ/ช่องทางติดต่อฉุกเฉิน (call tree) ปรับปรุงทุกไตรมาส เก็บทั้งแบบ online และ offline (พิมพ์)

## 3. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis — BIA)

จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการตาม Maximum Tolerable Downtime (MTD) และผลกระทบ

| ระดับ | กระบวนการ / บริการ | MTD | RTO เป้าหมาย | RPO เป้าหมาย | ผลกระทบหากล่ม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 0 — Critical | Authorization / Capture / Void (payment core online) | 1 ชม. | ≤ 30 นาที | ≤ 5 นาที | สูญเสียรายได้ทันที, SLA breach กับ merchant/scheme |
| Tier 0 — Critical | Ledger (source of truth) + Tokenization Vault + HSM/KMS | 1 ชม. | ≤ 30 นาที | 0 (RPO≈0) | สูญเสียความถูกต้องของเงิน = ห้ามเกิด (synchronous commit) |
| Tier 1 — High | Refund, Webhook/Notify, 3DS flow | 4 ชม. | ≤ 2 ชม. | ≤ 15 นาที | merchant ไม่ได้ callback, ผู้ถือบัตรไม่ได้เงินคืน |
| Tier 2 — Medium | Settlement / Payout, Reconciliation worker | 24 ชม. | ≤ 8 ชม. | ≤ 1 ชม. | จ่ายเงิน merchant ช้า (batch เลื่อนได้ในวันเดียวกัน) |
| Tier 2 — Medium | Merchant/Admin API, Dashboard, Reporting | 24 ชม. | ≤ 8 ชม. | ≤ 1 ชม. | กระทบการใช้งาน ไม่กระทบเงิน |
| Tier 3 — Low | ระบบภายใน (BI, internal tools) | 72 ชม. | ≤ 48 ชม. | ≤ 24 ชม. | กระทบต่ำ |

เหตุผลของค่า RPO/RTO: - RPO ≤ 5 นาที สำหรับ operational DB มาจาก streaming replication (PostgreSQL) ไปยัง DR site - RPO ≈ 0 สำหรับ ledger/vault ใช้ synchronous commit ไปยัง standby อย่างน้อย 1 node (ยอมเสีย latency เล็กน้อยเพื่อไม่ให้เงินหาย — สอดคล้องหลัก “fail closed” ใน ARCHITECTURE.md ข้อ 2) - RTO ≤ 30 นาที สำหรับ payment core ผ่าน hot/warm standby ที่ pre-provisioned ไว้

[!WARNING] สมมติฐาน / TODO ที่ยังไม่ยุติ (ต้องยืนยันก่อนยื่น) - Cloud/IDC provider และ region: ยังไม่สรุปผู้ให้บริการ (ตัวเลือกที่ต้องมี region ในไทยตามข้อกำหนด data residency ของ ธปท./PDPA เช่น AWS ap-southeast-7 (Bangkok), Google Cloud, หรือ IDC ในประเทศ) — ค่า RTO/RPO จริงต้องยืนยันกับ SLA ของ provider ที่เลือก - Sponsor bank / acquirer: ยังไม่ลงนาม — SLA availability, ช่องทาง failover การเชื่อม (ISO 8583 / API), และข้อกำหนด BCP ของ sponsor จะ override เกณฑ์ขั้นต่ำในเอกสารนี้เมื่อทราบ - QSA vendor (PCI-DSS L1): ยังไม่เลือก — ขอบเขต DR ที่อยู่ใน CDE (Cardholder Data Environment) และหลักฐาน ที่ต้องแสดงใน RoC อาจปรับตามคำแนะนำ QSA - 3DS provider / HSM vendor: ยังไม่เลือก — โหมด HA/DR ของ HSM (cluster/replication ของ key material) ต้องยืนยันตามผลิตภัณฑ์จริง - ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจริง: ต้องยืนยันคงไว้ ≥ 50 ล้านบาท (≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน)

## 4. สถาปัตยกรรมความพร้อมใช้และ DR (Availability & DR Architecture)

### 4.1 หลักการ

- Active–Active ภายใน region หลัก — API stateless หลาย availability zone (AZ) หลัง load balancer + WAF

- Warm/Hot standby ที่ DR site (คนละ AZ/region ในไทย) — pre-provisioned, พร้อม promote

- Data residency: ข้อมูล production และ backup ทั้งหมดเก็บภายในประเทศไทยตามข้อกำหนด ธปท./PDPA

- CDE segmentation คงอยู่ที่ DR site — network segmentation, WAF, mTLS ต้องเหมือน production (PCI Req 1)

### 4.2 กลยุทธ์ตามชั้นข้อมูล

| ชั้น | กลไก | โหมด replicate | RPO |
| --- | --- | --- | --- |
| API / Service (stateless) | multi-AZ, autoscale, distroless image | N/A (redeploy จาก image registry) | N/A |
| Operational DB (payments, webhook) | PostgreSQL primary + streaming replica | asynchronous | ≤ 5 นาที |
| Ledger + Vault (critical) | PostgreSQL + synchronous_commit=remote_apply ไป standby | synchronous | ≈ 0 |
| Object storage (logs, exports) | cross-AZ replicated bucket, versioned, immutable (WORM) | near-real-time | ≤ 15 นาที |
| HSM / KMS | HSM cluster / partition replication (dual site) | vendor-managed | ≈ 0 |
| Secrets | secrets manager replicated + break-glass offline copy (sealed) | N/A | N/A |

### 4.3 การเชื่อมต่อภายนอก

- Acquirer / card switch: ออกแบบให้มีเส้นทางสำรอง (redundant links) และ fail closed — เมื่อไม่แน่ใจสถานะ authorization ให้ถือว่ายังไม่สำเร็จ แล้ว reconcile ภายหลัง (ป้องกัน double charge)

- 3DS provider: timeout + fallback rules; หาก ACS/DS ล่ม ให้ decline อย่างปลอดภัยตามนโยบายความเสี่ยง

- Webhook: at-least-once + retry + signature; คิว persist ที่ DB จึงไม่สูญหายเมื่อ failover

## 5. การสำรองข้อมูล (Backup Strategy)

| รายการ | ความถี่ | ประเภท | เก็บนาน (Retention) | ที่เก็บ | เข้ารหัส |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL (ทุก DB) | ต่อเนื่อง (WAL) + full daily | PITR (Point-in-Time Recovery) | 35 วัน (PITR), full 90 วัน | in-country, cross-AZ | AES-256 at rest |
| Ledger / Vault | ต่อเนื่อง (WAL) + full daily | PITR + immutable snapshot | ≥ 1 ปี (audit) | in-country | AES-256 + KMS |
| Audit log (audit_log) | ต่อเนื่อง | append-only export → WORM bucket | ≥ 1 ปี online, ≥ 5 ปี archive (ธปท./PCI Req 10.5) | immutable object store | AES-256 |
| Config / IaC / secrets metadata | ทุกการเปลี่ยนแปลง (git) | version control + snapshot | ตามนโยบาย git retention | repo + sealed break-glass | เข้ารหัส secret ทั้งหมด |
| HSM key material | ตาม vendor | secure key backup (dual control, split knowledge) | ตลอดอายุคีย์ | ตู้นิรภัย/HSM คู่ | ตาม PCI Req 3 |

นโยบายสำคัญ - กฎ 3-2-1: อย่างน้อย 3 สำเนา, 2 media/AZ, 1 สำเนา offline/immutable — แต่ ทั้งหมดต้องอยู่ในไทย - ห้ามสำรอง prohibited data: ห้าม backup full PAN / CVV / PIN / track — สอดคล้อง ARCHITECTURE.md ข้อ 6 (operational DB เก็บได้แค่ card_brand + card_last4); PAN ที่ vault เก็บเป็น encrypted token เท่านั้น - Immutability: backup ของ ledger/audit เป็น WORM ป้องกัน ransomware และการแก้ไขย้อนหลัง - ทดสอบ restore: ทำ restore test อย่างน้อยเดือนละครั้ง (partial) และไตรมาสละครั้ง (full) พร้อมบันทึกผล restore duration เทียบกับ RTO - Key management ของ backup: คีย์เข้ารหัส backup แยกจากคีย์ production, rotate ตามรอบ, dual control (PCI Req 3)

## 6. ระดับความรุนแรงและการเรียกใช้แผน (Severity & Activation)

| ระดับ | นิยาม | ตัวอย่าง | ผู้ประกาศ activate | เป้าเวลาแจ้งเตือน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEV-1 | Tier 0 ล่มหรือข้อมูลเสี่ยงสูญ/รั่ว | payment core down, DB primary loss, สงสัย breach | Crisis Manager (แจ้ง CEO) | < 15 นาที |
| SEV-2 | บริการหลักลดคุณภาพรุนแรง (degraded) | latency พุ่ง, error rate สูง, AZ เดียวล่ม | SRE Lead / on-call | < 30 นาที |
| SEV-3 | เหตุจำกัด ไม่กระทบธุรกรรมโดยตรง | dashboard ช้า, non-critical worker ล่ม | on-call | < 1 ชม. |

ทริกเกอร์อัตโนมัติ (ตัวอย่าง threshold ที่ตั้งใน alerting): - Authorization success rate < 98% ต่อเนื่อง 5 นาที → paging on-call (SEV-2) - p99 auth latency > 800 ms ต่อเนื่อง 10 นาที → SEV-2 - DB replication lag > 5 นาที → SEV-2, > 15 นาที → SEV-1 - Primary DB heartbeat หาย > 60 วินาที → พิจารณา failover อัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (SEV-1) - Ledger write failure ใด ๆ → SEV-1 ทันที (fail closed)

## 7. ขั้นตอนการกู้คืน (Recovery Procedures / Runbooks — สรุป)

### 7.1 Failover ฐานข้อมูล (DB primary loss — SEV-1)

- Alert ยิง → on-call ยืนยันภายใน 5 นาที; Crisis Manager ประกาศ SEV-1

- ตรวจ replica lag ล่าสุด (ยืนยัน RPO ที่จะเกิด); ถ้า ledger/vault → ยืนยัน synchronous standby caught up

- หยุด traffic เขียน (fence primary เดิม ป้องกัน split-brain)

- Promote standby เป็น primary; อัปเดต service discovery / connection string

- Redirect API → primary ใหม่; ตรวจ health + smoke test (authorize สินค้าจริงจำนวนน้อยใน canary)

- เปิด traffic เต็ม; ประกาศ recovery; บันทึกเวลา (วัด RTO/RPO จริง)

- ตั้ง standby ใหม่ทดแทน; เริ่ม reconciliation ตรวจธุรกรรมช่วงรอยต่อ

### 7.2 Region/Site DR (สูญเสีย site หลัก — SEV-1)

- Crisis Manager ประกาศ DR invoke (มติร่วม CEO/CTO)

- DR Coordinator รัน runbook promote DR site (DB, vault, HSM partition, service)

- เปลี่ยน DNS/traffic ไป DR (TTL ต่ำ pre-set); ตรวจ segmentation/WAF/mTLS ที่ DR เทียบเท่า production

- ตรวจ external links (acquirer/3DS) ที่ DR ทำงาน; ถ้าจำเป็นสลับ endpoint สำรอง

- Smoke test end-to-end; เปิด traffic; comms แจ้ง merchant + status page

- Compliance Liaison เตรียมรายงาน ธปท. (และ PDPC/ปปง. ถ้าเข้าเงื่อนไข)

### 7.3 Cyber incident / Ransomware (SEV-1)

- Containment ก่อน — isolate ระบบที่กระทบ, revoke credential, เปลี่ยน key ที่เสี่ยง

- รักษาหลักฐาน (forensic image, log) — ห้ามลบ; ประสาน Security Lead/QSA

- กู้จาก immutable/clean backup ที่ยืนยันไม่ปนเปื้อน (WORM)

- ประเมินการรั่วของข้อมูลส่วนบุคคล → PDPA breach notification (ดูข้อ 9)

- Post-incident: root cause, remediation, ทบทวน PCI Req 12.10

### 7.4 Failback

- กลับสู่ site หลักเฉพาะเมื่อเสถียรและ replicate ครบ; ทำนอกช่วง peak; วางแผน controlled cutover พร้อม reconciliation ปิดรอยต่อทุกครั้ง

## 8. การซ้อมแผน DR (DR Drills / Testing)

| ประเภทการทดสอบ | ความถี่ | สิ่งที่ทดสอบ | เกณฑ์ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabletop exercise | ทุกไตรมาส | ทีมรับมือ SEV-1 ตามสถานการณ์สมมติ, call tree, การตัดสินใจ | ทุกบทบาททราบหน้าที่, ช่องว่างถูกบันทึก |
| Backup restore test | เดือนละครั้ง (partial), ไตรมาสละครั้ง (full) | restore DB/ledger จาก backup + ตรวจ integrity | restore สำเร็จภายใน RTO, ข้อมูลตรง |
| DB failover drill | ทุกไตรมาส | promote standby จริงใน staging/แบบควบคุมใน prod | RTO ≤ 30 นาที, RPO ตามเป้า, ไม่มี data loss |
| Full DR failover (site) | อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ก่อน go-live 1 ครั้งใน Phase 4) | ยก workload ไป DR site เต็มรูปแบบ | ผ่าน RTO/RPO Tier 0, smoke test ผ่าน |
| Chaos/component failure | ทุกครึ่งปี | kill AZ/instance/dependency แบบสุ่ม | ระบบ self-heal, ไม่กระทบธุรกรรม |
| Cyber incident simulation | ปีละครั้ง | จำลอง ransomware/breach + PDPA/ธปท. notification | containment + report ภายในเวลาที่กำหนด |

การบันทึกผลการซ้อม (บังคับสำหรับยื่น ธปท. และ PCI Req 12.10): - แต่ละ drill ต้องมี After-Action Report (AAR): วันที่, ผู้เข้าร่วม, สถานการณ์, RTO/RPO ที่วัดได้จริง เทียบเป้า, ปัญหาที่พบ, action items พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดปิด - ทบทวนและปรับ BCP/DR อย่างน้อย ปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ (สถาปัตยกรรม, sponsor, provider)

หมายเหตุ ROADMAP: DR drill รอบแรกกำหนดใน Phase 4 — Certification & Go-live ก่อน production cutover (ดู ROADMAP.md) และเป็นเงื่อนไขหนึ่งของ readiness ก่อนยื่น/เปิดบริการ

## 9. การสื่อสารและการรายงานหน่วยงานกำกับ (Communication & Regulatory Reporting)

| ผู้รับ | เมื่อใด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ธปท. (BOT) | เหตุ IT/cyber ที่กระทบบริการอย่างมีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ ธปท. (แจ้งเบื้องต้นโดยเร็ว + รายงานเต็มภายในกรอบที่กำหนด) | Compliance Liaison |
| PDPC | เหตุข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่มีความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูล — ภายใน 72 ชั่วโมง ตาม PDPA | DPO / Compliance |
| ปปง. (AMLO) | หากเหตุเกี่ยวข้องกับธุรกรรมต้องสงสัย/สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง | Compliance Liaison |
| Card scheme / Sponsor bank | ตามสัญญาและกฎ scheme (เช่น incident/breach notification) | Security Lead |
| Merchant / ลูกค้า | เมื่อบริการกระทบ — ผ่าน status page + อีเมล + support | Comms Lead |

- ช่องทางสำรอง: มี status page แยก infra, กลุ่มสื่อสารฉุกเฉิน (out-of-band), และ call tree แบบ offline

- เทมเพลตสาร: เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับ SEV-1/SEV-2 เพื่อสื่อสารได้ทันเวลา

## 10. เอกสารและการทบทวนที่เกี่ยวข้อง

- ปรับปรุงเอกสารนี้ อย่างน้อยปีละครั้ง และหลังทุก SEV-1 / DR drill ใหญ่ (version control ใน repo)

- เอกสารที่เชื่อมโยง: ARCHITECTURE.md (ข้อ 7 Security/PCI, ข้อ 8 NFR), ROADMAP.md (Phase 4), COMPLIANCE-TH.md, และเอกสารชุด compliance อื่น (AML/KYC, sanctions, DPA)

# Business Continuity + Disaster Recovery plan: RTO/RPO, failover, backup, DR drills (English)

Supporting document for the Acquiring Service license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 (paid-up capital THB 50M) and PCI-DSS v4.0 Level 1. Document set: docs/compliance/15-bcp-dr.md · version 0.1 Note: This is an internal policy/procedure of [บริษัท / Company], not legal advice. It should be reviewed by legal counsel, IT-resilience experts, and the QSA before submission. See ARCHITECTURE.md (§8 Non-functional / RPO-RTO) and ROADMAP.md (Phase 4 DR drill).

## 1. Purpose & Scope

This document defines the Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery (DR) plan for [บริษัท / Company] as a Full Acquiring payment service provider, in order to:

- Keep authorization / capture / refund / settlement services running and restore them within defined RTO/RPO after any disruption — aligned with the payment core availability target of ≥ 99.95%.

- Comply with Bank of Thailand (BOT) requirements on IT risk, cyber resilience, and business continuity for entities regulated under the Payment Systems Act.

- Protect availability and integrity per PCI-DSS v4.0 (notably Req 12.10 Incident Response and Req 10 Logging) and the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA) where personal data is affected.

- Honor obligations to card schemes (Visa/Mastercard), the sponsor bank, and merchants per SLA.

In scope:

| Domain | Covered |
| --- | --- |
| Systems | Payment Core, Ledger, Tokenization Vault, Acquirer/3DS Adapter, Webhook, DB, HSM/KMS, network edge |
| Business processes | authorization, capture/void/refund, settlement/payout, reconciliation, merchant support, AML/sanctions |
| People & sites | HQ, operations center (NOC/SOC), work-from-anywhere |
| Third parties | cloud/IDC, sponsor bank, card switch, 3DS provider, screening vendor |

Out of scope: Internal systems not affecting transactions (e.g., HR/marketing) are Tier 3, with relaxed RTO.

## 2. Roles & Responsibilities

| Role | Owner (example title) | Duty during crisis |
| --- | --- | --- |
| BCP Sponsor | Managing Director / CEO | Approve plan, allocate resources, authorize DR invocation |
| Crisis Manager (Incident Commander) | Head of SRE / CTO | Overall command, declare activation, coordinate teams |
| DR Coordinator | SRE Lead | Execute failover/failback runbooks, verify RTO/RPO |
| Technical Recovery Team | SRE + Backend (Go) + DBA | Recover services, DB, network, HSM/KMS |
| Security Lead | Head of Security / DevSecOps | Assess cyber incidents, containment, forensics, PCI Req 12.10 |
| Compliance & Regulatory Liaison | Compliance Officer | Report to BOT, AMLO (if AML-related), PDPC (if data breach); notify scheme/sponsor |
| Comms / Merchant Support Lead | Product / Support Lead | Communicate with merchants, maintain status page |
| Business Recovery Team | Finance / Ops | Verify settlement, reconciliation, outstanding balances |

Succession: Every key role has at least one deputy plus on-call rotation. An emergency call tree is refreshed quarterly and stored both online and offline (printed).

## 3. Business Impact Analysis (BIA)

Processes are prioritized by Maximum Tolerable Downtime (MTD) and impact.

| Tier | Process / Service | MTD | Target RTO | Target RPO | Impact if down |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 0 — Critical | Authorization / Capture / Void (payment core online) | 1 h | ≤ 30 min | ≤ 5 min | Immediate revenue loss, SLA breach with merchant/scheme |
| Tier 0 — Critical | Ledger (source of truth) + Tokenization Vault + HSM/KMS | 1 h | ≤ 30 min | 0 (RPO≈0) | Loss of financial integrity = must not happen (sync commit) |
| Tier 1 — High | Refund, Webhook/Notify, 3DS flow | 4 h | ≤ 2 h | ≤ 15 min | Merchants miss callbacks, cardholders miss refunds |
| Tier 2 — Medium | Settlement / Payout, Reconciliation worker | 24 h | ≤ 8 h | ≤ 1 h | Delayed merchant payout (same-day batch shift tolerable) |
| Tier 2 — Medium | Merchant/Admin API, Dashboard, Reporting | 24 h | ≤ 8 h | ≤ 1 h | Usability impact, no money impact |
| Tier 3 — Low | Internal systems (BI, internal tools) | 72 h | ≤ 48 h | ≤ 24 h | Low impact |

Rationale for RPO/RTO values: - RPO ≤ 5 min for the operational DB comes from PostgreSQL streaming replication to the DR site. - RPO ≈ 0 for ledger/vault uses synchronous commit to at least one standby node (accepting slightly higher latency so money is never lost — aligned with the “fail closed” principle in ARCHITECTURE.md §2). - RTO ≤ 30 min for the payment core is achieved via a pre-provisioned hot/warm standby.

[!WARNING] Assumptions / open TODOs (must be confirmed before submission) - Cloud/IDC provider and region: Not finalized. Must have an in-Thailand region per BOT/PDPA data-residency requirements (e.g., AWS ap-southeast-7 Bangkok, Google Cloud, or a local IDC). Actual RTO/RPO must be confirmed against the chosen provider’s SLA. - Sponsor bank / acquirer: Not yet signed. The sponsor’s availability SLA, failover connectivity path (ISO 8583 / API), and BCP requirements will override the minimums here once known. - QSA vendor (PCI-DSS L1): Not yet selected. The DR scope inside the CDE (Cardholder Data Environment) and evidence required for the RoC may change per QSA guidance. - 3DS provider / HSM vendor: Not selected. HSM HA/DR mode (key-material clustering/replication) must be confirmed against the actual product. - Actual paid-up capital: Must be confirmed maintained ≥ THB 50M (≥ 75% throughout operations).

## 4. Availability & DR Architecture

### 4.1 Principles

- Active–Active within the primary region — stateless API across multiple AZs behind LB + WAF.

- Warm/Hot standby at a DR site (separate AZ/region in Thailand), pre-provisioned and promotable.

- Data residency: All production data and backups reside within Thailand per BOT/PDPA.

- CDE segmentation preserved at DR — network segmentation, WAF, and mTLS must match production (PCI Req 1).

### 4.2 Strategy by data tier

| Tier | Mechanism | Replication mode | RPO |
| --- | --- | --- | --- |
| API / Service (stateless) | multi-AZ, autoscale, distroless image | N/A (redeploy from image registry) | N/A |
| Operational DB (payments, webhook) | PostgreSQL primary + streaming replica | asynchronous | ≤ 5 min |
| Ledger + Vault (critical) | PostgreSQL + synchronous_commit=remote_apply to standby | synchronous | ≈ 0 |
| Object storage (logs, exports) | cross-AZ replicated bucket, versioned, immutable (WORM) | near-real-time | ≤ 15 min |
| HSM / KMS | HSM cluster / partition replication (dual site) | vendor-managed | ≈ 0 |
| Secrets | secrets manager replicated + sealed offline break-glass copy | N/A | N/A |

### 4.3 External connectivity

- Acquirer / card switch: Redundant links and fail closed — if authorization status is uncertain, treat as not successful and reconcile later (prevents double charging).

- 3DS provider: Timeouts + fallback rules; if ACS/DS is down, decline safely per risk policy.

- Webhook: At-least-once + retry + signature; the queue is persisted in the DB, so nothing is lost on failover.

## 5. Backup Strategy

| Item | Frequency | Type | Retention | Location | Encryption |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL (all DBs) | continuous (WAL) + daily full | PITR | 35 days (PITR), full 90 days | in-country, cross-AZ | AES-256 at rest |
| Ledger / Vault | continuous (WAL) + daily full | PITR + immutable snapshot | ≥ 1 year (audit) | in-country | AES-256 + KMS |
| Audit log (audit_log) | continuous | append-only export → WORM bucket | ≥ 1 year online, ≥ 5 years archive (BOT/PCI Req 10.5) | immutable object store | AES-256 |
| Config / IaC / secrets metadata | every change (git) | version control + snapshot | per git retention | repo + sealed break-glass | all secrets encrypted |
| HSM key material | per vendor | secure key backup (dual control, split knowledge) | key lifetime | vault / paired HSM | per PCI Req 3 |

Key policies - 3-2-1 rule: at least 3 copies, 2 media/AZ, 1 offline/immutable — but all must remain in Thailand. - Never back up prohibited data: No full PAN / CVV / PIN / track data — consistent with ARCHITECTURE.md §6 (operational DB holds only card_brand + card_last4); the vault stores PAN only as an encrypted token. - Immutability: Ledger/audit backups are WORM to defend against ransomware and retroactive tampering. - Restore testing: Perform a restore test at least monthly (partial) and quarterly (full), recording restore duration against RTO. - Backup key management: Backup encryption keys are separate from production keys, rotated on schedule, under dual control (PCI Req 3).

## 6. Severity & Activation

| Level | Definition | Example | Declared by | Notification target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEV-1 | Tier 0 down, or data at risk of loss/leak | payment core down, DB primary loss, suspected breach | Crisis Manager (informs CEO) | < 15 min |
| SEV-2 | Severely degraded core service | latency spike, high error rate, single AZ down | SRE Lead / on-call | < 30 min |
| SEV-3 | Limited event, no direct transaction impact | slow dashboard, non-critical worker down | on-call | < 1 h |

Automated triggers (example alerting thresholds): - Authorization success rate < 98% sustained 5 min → page on-call (SEV-2) - p99 auth latency > 800 ms sustained 10 min → SEV-2 - DB replication lag > 5 min → SEV-2; > 15 min → SEV-1 - Primary DB heartbeat lost > 60 s → consider (semi-)automated failover (SEV-1) - Any ledger write failure → immediate SEV-1 (fail closed)

## 7. Recovery Procedures (Runbooks — summary)

### 7.1 Database failover (DB primary loss — SEV-1)

- Alert fires → on-call confirms within 5 min; Crisis Manager declares SEV-1.

- Check latest replica lag (confirm the resulting RPO); for ledger/vault, confirm synchronous standby is caught up.

- Stop write traffic (fence the old primary to prevent split-brain).

- Promote the standby to primary; update service discovery / connection strings.

- Redirect API to the new primary; run health + smoke tests (small canary of real authorizations).

- Reopen full traffic; declare recovery; log timings (measure actual RTO/RPO).

- Provision a replacement standby; run reconciliation over the cutover window.

### 7.2 Region/Site DR (loss of primary site — SEV-1)

- Crisis Manager declares DR invocation (joint CEO/CTO decision).

- DR Coordinator runs the DR-site promotion runbook (DB, vault, HSM partition, services).

- Switch DNS/traffic to DR (pre-set low TTL); verify segmentation/WAF/mTLS at DR match production.

- Verify external links (acquirer/3DS) at DR; switch to backup endpoints if needed.

- End-to-end smoke test; reopen traffic; comms to merchants + status page.

- Compliance Liaison prepares BOT report (and PDPC/AMLO if criteria are met).

### 7.3 Cyber incident / Ransomware (SEV-1)

- Containment first — isolate affected systems, revoke credentials, rotate at-risk keys.

- Preserve evidence (forensic images, logs) — do not delete; engage Security Lead/QSA.

- Restore from immutable/clean backups verified uncontaminated (WORM).

- Assess personal-data exposure → PDPA breach notification (see §9).

- Post-incident: root cause, remediation, review PCI Req 12.10.

### 7.4 Failback

- Return to the primary site only when stable and fully replicated; perform off-peak as a controlled cutover, always closing the window with reconciliation.

## 8. DR Drills / Testing

| Test type | Frequency | What is tested | Pass criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabletop exercise | quarterly | Team handling of a simulated SEV-1, call tree, decision-making | All roles know duties; gaps logged |
| Backup restore test | monthly (partial), quarterly (full) | Restore DB/ledger from backup + integrity check | Restore within RTO; data matches |
| DB failover drill | quarterly | Real standby promotion in staging / controlled in prod | RTO ≤ 30 min, RPO on target, no data loss |
| Full DR failover (site) | at least annually (plus one before go-live in Phase 4) | Full workload shift to DR site | Meets Tier 0 RTO/RPO; smoke tests pass |
| Chaos/component failure | semi-annually | Randomly kill AZ/instance/dependency | System self-heals; no transaction impact |
| Cyber incident simulation | annually | Simulated ransomware/breach + PDPA/BOT notification | Containment + reporting within target time |

Drill recordkeeping (mandatory for BOT submission and PCI Req 12.10): - Each drill produces an After-Action Report (AAR): date, participants, scenario, measured RTO/RPO vs. target, issues found, action items with owners and due dates. - Review and update the BCP/DR at least annually or upon significant change (architecture, sponsor, provider).

ROADMAP note: The first DR drill is scheduled in Phase 4 — Certification & Go-live before production cutover (see ROADMAP.md) and is a readiness gate before submission/launch.

## 9. Communication & Regulatory Reporting

| Recipient | When | Owner |
| --- | --- | --- |
| BOT | Material IT/cyber events affecting service, per BOT rules (prompt initial notice + full report within the prescribed window) | Compliance Liaison |
| PDPC | Personal-data breach posing risk to data subjects — within 72 hours per PDPA | DPO / Compliance |
| AMLO | If the event involves suspicious transactions/related assets | Compliance Liaison |
| Card scheme / Sponsor bank | Per contract and scheme rules (e.g., incident/breach notification) | Security Lead |
| Merchants / customers | When service is impacted — via status page + email + support | Comms Lead |

- Backup channels: A separately-hosted status page, an out-of-band emergency comms group, and an offline call tree.

- Message templates: Prepared in advance for SEV-1/SEV-2 to communicate on time.

## 10. Related Documents & Review

- Update this document at least annually and after every SEV-1 / major DR drill (version-controlled in the repo).

- Linked documents: ARCHITECTURE.md (§7 Security/PCI, §8 NFR), ROADMAP.md (Phase 4), COMPLIANCE-TH.md, and the other compliance-set documents (AML/KYC, sanctions, DPA).

# แผนตอบสนองเหตุการณ์และการแจ้งเหตุข้อมูลรั่วไหล (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring Service) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท ควบคู่กับมาตรฐาน PCI-DSS v4.0 Level 1 (โดยเฉพาะ Requirement 12.10 — Incident Response) และภาระหน้าที่ การแจ้งเหตุตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) มาตรา 37(4) กำกับโดย คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC)

รหัสเอกสาร: COMP-16 · เวอร์ชัน 0.1 · จัดทำ 2026-07-22 · ทบทวนทุก 12 เดือน (และหลังเหตุการณ์สำคัญทุกครั้ง) เจ้าของเอกสาร: Chief Information Security Officer (CISO) ร่วมกับ Data Protection Officer (DPO) เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md, ./04-org-chart-governance.md, ./10-dpa-templates.md, ./11-data-retention-deletion.md, ./07-sar-str-procedure.md

ข้อจำกัดความรับผิด: เอกสารนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงโครงสร้าง/ปฏิบัติการ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องผ่านการทบทวนโดยที่ปรึกษากฎหมายด้านใบอนุญาต ธปท., ที่ปรึกษา PDPA และ QSA ก่อนยื่นจริง

[!IMPORTANT] สมมติฐานและรายการที่ยังไม่สรุป (Assumptions / TODO) — ต้องเติมค่าจริงหรือยืนยันก่อนยื่น ธปท./PDPC และก่อน go-live

| # | รายการ | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | ชื่อบริษัทจริง — ใช้ placeholder [บริษัท / Company] ทั้งเอกสาร | TODO | Corporate Secretary |
| A2 | Sponsor bank / Acquiring bank — ยังไม่ลงนาม (เส้นทาง B ตาม ROADMAP) มีผลต่อ SLA การแจ้งเหตุ, ADC/PFI process ของ card scheme และช่องทาง escalation | ยังไม่สรุป | CEO / Head of Partnerships |
| A3 | QSA / PFI vendor (Qualified Security Assessor / PCI Forensic Investigator) — ยังไม่คัดเลือก; ต้องมี PFI ที่ scheme ยอมรับ retained ล่วงหน้า | ยังไม่สรุป | CISO |
| A4 | DFIR retainer (Digital Forensics & Incident Response) และผู้ให้บริการ MDR/SOC 24×7 | ยังไม่สรุป | CISO |
| A5 | ช่องทาง/แบบฟอร์มแจ้งเหตุจริงของ ธปท. ตามประกาศ IT Risk / Cyber Resilience (SLA ที่ต้องยืนยัน — ดูข้อ 5) | TODO | CCO / ที่ปรึกษากฎหมาย |
| A6 | ช่องทางแจ้งเหตุ PDPC (ระบบ e-Notification ของ PDPC) และผู้ลงนามที่ได้รับมอบอำนาจ | TODO | DPO |
| A7 | Cyber insurance (breach response / third-party liability) — วงเงินและเงื่อนไขการแจ้ง | ยังไม่สรุป | CFO / CISO |
| A8 | รายชื่อ + เบอร์ติดต่อจริงของทีม CSIRT (call tree / on-call roster) — จัดเก็บแยกใน runbook ที่ควบคุมการเข้าถึง | TODO | CISO |
| A9 | ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์/สื่อสารภาวะวิกฤต (crisis comms) และ template แถลงการณ์ที่ผ่านฝ่ายกฎหมาย | ยังไม่สรุป | Head of Comms |

ห้ามกรอกชื่อผู้ให้บริการ/เบอร์/วงเงินสมมติในช่องข้างต้นลงในเอกสารที่ยื่นจริง — ต้องเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้เท่านั้น

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต (Purpose & Scope)

เอกสารนี้กำหนด แผนตอบสนองเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัย (Incident Response Plan — IRP) และ ขั้นตอนการแจ้งเหตุข้อมูลรั่วไหล (Breach Notification Procedure) ของ [บริษัท / Company] ในฐานะผู้ให้บริการ Acquiring Gateway เพื่อให้:

- ตรวจจับ ควบคุม กำจัด และฟื้นฟูจากเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีระเบียบ (ตาม PCI-DSS v4.0 Req 12.10.1–12.10.7)

- แจ้งเหตุต่อหน่วยงานกำกับและผู้มีส่วนได้เสียภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะ PDPA มาตรา 37(4): แจ้ง PDPC ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุ

- รักษาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ (chain of custody) เพื่อรองรับ PFI investigation ของ card scheme และการสอบสวนของทางการ

ขอบเขต: ครอบคลุมทุกระบบใน CDE (Cardholder Data Environment) และระบบสนับสนุนตาม ARCHITECTURE.md ได้แก่ API Edge, Payment Core, Tokenization Vault, Acquirer/3DS Adapter, Ledger, Webhook, ฐานข้อมูล, HSM/KMS, log/SIEM, เครือข่าย รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก (outsourced/cloud) พนักงาน กรรมการ และผู้รับจ้างช่วง

หลักการสำคัญที่ยึดตลอดเอกสาร: ตาม ARCHITECTURE.md ข้อ 6 และเอกสาร 11-data-retention-deletion.md — ระบบ ไม่จัดเก็บ full PAN, CVV/CVV2, PIN, full track (SAD) ใน operational DB จึงลด “blast radius” ของเหตุการณ์ลงอย่างมาก ข้อมูลที่รั่วได้จริงในระบบหลักคือ token, card_last4, card_brand และ PII/ข้อมูล KYC ของ merchant เป็นหลัก

## 2. บทบาทและความรับผิดชอบ — CSIRT (Roles & Responsibilities)

ทีมตอบสนองเหตุการณ์เรียกว่า CSIRT (Computer Security Incident Response Team) เปิดใช้เมื่อประกาศเหตุการณ์ระดับ SEV-1/SEV-2

| บทบาท | หน้าที่หลักในการตอบสนองเหตุการณ์ |
| --- | --- |
| Incident Commander (IC) — โดยปกติคือ CISO หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย | ผู้มีอำนาจสูงสุดในเหตุการณ์: ประกาศระดับความรุนแรง, สั่งการ containment, อนุมัติ downtime/isolation, ตัดสินใจ escalate |
| Deputy IC | ปฏิบัติหน้าที่แทน IC เมื่อ IC ไม่พร้อม/มีผลประโยชน์ทับซ้อน |
| CISO | เจ้าของแผน IRP, กำกับด้านเทคนิคความมั่นคงปลอดภัย, จุดติดต่อ QSA/PFI/DFIR |
| DPO (Data Protection Officer) | ประเมินว่าเป็น “personal data breach” หรือไม่, ตัดสินใจแจ้ง PDPC ภายใน 72 ชม. และแจ้งเจ้าของข้อมูล, ดูแล PDPA |
| CCO / Compliance | จุดติดต่อ ธปท. และ (หากเข้าเงื่อนไข AML) ปปง., ประเมินภาระรายงานตามใบอนุญาต |
| MLRO | ประเมินความเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน/ทุจริต; หากพบให้เริ่ม STR ตาม 07-sar-str-procedure.md |
| Forensics Lead (SOC/DFIR) | เก็บหลักฐาน, chain of custody, triage, root cause, ประสาน PFI |
| Engineering / SRE On-call | containment, isolation, patch, restore จาก backup, ยืนยัน RPO/RTO |
| Legal Counsel | สิทธิ/หน้าที่ตามกฎหมาย, privilege, ทบทวนแถลงการณ์ก่อนเผยแพร่ |
| Head of Comms / PR | สื่อสารภายใน-ภายนอก, สื่อ, ลูกค้า, ภายใต้การอนุมัติของ IC + Legal |
| Merchant Support Lead | สื่อสารกับ merchant ที่ได้รับผลกระทบ, ช่องทาง reissue/monitoring |
| HR | เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (insider), มาตรการทางวินัย |
| Executive Sponsor (CEO/Board) | รับทราบ SEV-1, อนุมัติทรัพยากร/งบฉุกเฉิน, ความรับผิดชอบต่อ ธปท. |

หลักสำคัญ: มีเพียง DPO เท่านั้นที่ตัดสินใจแจ้ง PDPC, มีเพียง CCO/Compliance ที่ติดต่อ ธปท. อย่างเป็นทางการ และมีเพียง IC + Legal + Comms ที่อนุมัติการสื่อสารภายนอก เพื่อคุมความถูกต้องและป้องกัน tipping-off รายชื่อจริง เบอร์ติดต่อ และ call tree เก็บใน runbook แยก (รายการ A8) ไม่เปิดเผยในเอกสารยื่น

## 3. การจัดระดับความรุนแรง (Severity Classification)

| ระดับ | นิยาม | ตัวอย่าง | ผู้เปิดใช้ | เป้า Response |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEV-1 (Critical) | มี/สงสัยว่ามีการเข้าถึงหรือรั่วไหลของ CHD/SAD/PII จำนวนมาก, ransomware, การเจาะ CDE, HSM/key compromise, ระบบ authorization ล่มทั้งระบบ | ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าถึง Tokenization Vault; PAN/PII ถูก exfiltrate | IC + Executive Sponsor + Board notify | Acknowledge ≤ 15 นาที, ตั้ง war room ≤ 30 นาที |
| SEV-2 (High) | เหตุการณ์ยืนยันแล้วที่กระทบความลับ/ความถูกต้อง/ความพร้อมใช้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังจำกัดขอบเขต | account takeover ของ admin เดี่ยว; DDoS ทำ auth ล่มบางส่วน; malware บน endpoint ใน scope | IC | Acknowledge ≤ 30 นาที |
| SEV-3 (Medium) | เหตุการณ์จำกัดขอบเขต ควบคุมได้ ไม่มีหลักฐานการรั่วของข้อมูล | ความพยายาม brute-force ที่ถูกบล็อก; misconfiguration ที่ยังไม่ถูก exploit | On-call lead | Acknowledge ≤ 4 ชม. |
| SEV-4 (Low) | เหตุการณ์เล็กน้อย/near-miss/policy violation | phishing ที่ผู้ใช้รายงานและไม่ได้คลิก; log anomaly เดี่ยว | SOC analyst | ตามรอบงานปกติ |

เกณฑ์ยกระดับ (escalation triggers): ยกเป็น SEV-1 ทันทีเมื่อเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง — (ก) สงสัยว่ามีการเข้าถึง CHD/SAD, (ข) key/HSM ถูก compromise, (ค) ยืนยัน exfiltration ของ PII, (ง) ระบบชำระเงินหลักไม่พร้อมใช้เกิน RTO (30 นาที ตาม ARCHITECTURE.md), (จ) card scheme/acquirer/หน่วยงานภายนอกแจ้งว่าเราคือ CPP (Common Point of Purchase)

หมายเหตุ PCI: เหตุการณ์ที่กระทบ account data ตาม PCI-DSS v4.0 ต้องถือเป็น SEV-1/SEV-2 เสมอ และเข้าสู่กระบวนการ ADC (Account Data Compromise) ของ scheme ผ่าน acquirer

## 4. วงจรตอบสนองเหตุการณ์ (Incident Lifecycle — PCI Req 12.10.1)

Detect ──▶ Triage/Classify ──▶ Contain ──▶ Eradicate ──▶ Recover ──▶ Notify ──▶ Post-Incident Review
  │            │(severity)        │           │            │           │(72h/ธปท.)      │(lessons learned)
  └── SIEM/IDS/WAF/anomaly       └── isolate  └── patch    └── restore └── regulators  └── update controls
      /merchant/scheme report        /revoke      /rebuild     (RPO≤5m)     /merchants

- Detect & Report — แหล่งตรวจจับ: SIEM/alert (PCI Req 10), IDS/IPS, WAF, FIM, audit_log, anomaly ของ Risk Engine, การแจ้งจาก merchant/acquirer/scheme หรือ external. ทุกคนมีหน้าที่รายงานผ่านช่องทางเดียว (security@ / on-call hotline) ภายในเวลาที่กำหนด

- Triage & Classify — IC/on-call ประเมินความรุนแรงตามข้อ 3, เปิด incident ticket, บันทึก timeline

- Contain — isolate host/segment, revoke credentials/keys, block IP, disable API key ที่ถูกใช้, snapshot เพื่อ forensics ก่อน ทำลายหลักฐาน

- Eradicate — ลบ malware/backdoor, patch ช่องโหว่, หมุนคีย์ (HSM/KMS key rotation, PCI Req 3), reset credential ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

- Recover — restore จาก backup ที่สะอาด (RPO ≤ 5 นาที, RTO ≤ 30 นาที), ตรวจ integrity, เฝ้าระวังเข้มข้น (heightened monitoring) อย่างน้อย 14 วัน

- Notify — แจ้งหน่วยงานกำกับและผู้มีส่วนได้เสียตามข้อ 5–6

- Post-Incident Review — RCA ภายใน 10 วันทำการ, lessons learned, ปรับ control, อัปเดตแผน (PCI Req 12.10.6)

## 5. กรอบเวลาการแจ้งเหตุ (Notification Timelines & Thresholds)

[!WARNING] 72 ชั่วโมง (PDPA ม.37(4)) และกรอบเวลาการแจ้ง ธปท./scheme เป็นภาระตามกฎหมาย/สัญญาที่ห้ามพลาด เริ่มนับ “นาฬิกา 72 ชม.” ตั้งแต่เวลาที่ผู้ควบคุมข้อมูล ‘ทราบเหตุ (become aware)’ ไม่ใช่ตั้งแต่เกิดเหตุ — ต้องบันทึกเวลานี้ให้ชัดใน timeline

| ผู้รับแจ้ง | เงื่อนไข/เกณฑ์ | กรอบเวลา | ผู้รับผิดชอบ | อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDPC (สคส.) | มี personal data breach ที่ มีความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล | ภายใน 72 ชม. นับแต่ทราบเหตุ (เว้นแต่ความเสี่ยงต่ำ) | DPO | PDPA ม.37(4) |
| เจ้าของข้อมูล (Data Subjects) | breach มี ความเสี่ยงสูง ต่อสิทธิและเสรีภาพ | โดยไม่ชักช้า (without undue delay) พร้อมมาตรการเยียวยา | DPO + Comms | PDPA ม.37(4) |
| ธปท. (BOT) | เหตุการณ์ IT/cyber ที่มีนัยสำคัญต่อระบบชำระเงิน/ผู้ใช้บริการ (SEV-1/SEV-2) | ตามประกาศ ธปท. ด้าน IT Risk/Cyber Resilience — โดยเร็ว (ยืนยัน SLA จริง — A5) | CCO | ประกาศ ธปท. |
| Acquirer / Card Scheme (Visa/Mastercard) | สงสัย/ยืนยัน account data compromise (ADC) | โดยทันที / ภายใน 24 ชม. ตามกฎ scheme (ยืนยันผ่าน sponsor bank — A2) | CISO + Compliance | PCI DSS Req 12.10; Visa/MC ADC rules |
| PFI (Forensic Investigator) | ADC ที่ scheme กำหนดให้สอบสวน | เริ่ม engage ภายใน 5 วัน ตามกฎ scheme | CISO | Scheme ADC program |
| ปปง. (AMLO) | หากเหตุการณ์เชื่อมโยงกับการฟอกเงิน/ฉ้อโกงเข้าเกณฑ์ STR | ตาม 07-sar-str-procedure.md | MLRO | พ.ร.บ.ปปง. |
| ผู้บังคับใช้กฎหมาย (ตำรวจ/ปอท.) | อาชญากรรมไซเบอร์/ ransomware/ extortion | ตามคำแนะนำ Legal | Legal + CISO | — |
| Merchants ที่ได้รับผลกระทบ | ข้อมูล merchant/ผู้ถือบัตรของ merchant กระทบ | โดยไม่ชักช้า ตามสัญญา/SLA | Merchant Support | สัญญาบริการ |
| Cyber insurer | เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ | ตามเงื่อนไขแจ้งเหตุของกรมธรรม์ (A7) | CFO/CISO | กรมธรรม์ |

เนื้อหาขั้นต่ำที่ต้องมีในการแจ้ง PDPC/เจ้าของข้อมูล: ลักษณะของเหตุการณ์และประเภท/ปริมาณข้อมูลที่กระทบ, ผลกระทบที่อาจเกิด, มาตรการที่ดำเนินการ/จะดำเนินการเพื่อจัดการและลดความเสียหาย, ช่องทางติดต่อ (DPO) หากยังไม่ทราบครบสามารถแจ้งเป็นระยะ (phased notification) ได้

## 6. การสื่อสาร (Communications Plan)

| ช่องทาง | ผู้รับ | ผู้อนุมัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Internal war room (ช่องทางเข้ารหัส out-of-band เช่น bridge line) | CSIRT | IC | ห้ามใช้ระบบที่อาจถูก compromise |
| Executive/Board brief | CEO, Board | IC | SEV-1 แจ้งทันที |
| Regulator notice (PDPC, ธปท.) | หน่วยงานกำกับ | DPO/CCO + Legal | เอกสารทางการเท่านั้น |
| Scheme/Acquirer notice | sponsor bank, Visa/MC | CISO + Compliance | ผ่านช่องทางที่ scheme กำหนด |
| Merchant notice | merchant | Merchant Support Lead | template ผ่าน Legal |
| Public/Press statement | สื่อ/สาธารณะ | IC + Legal + Comms | ต้องผ่าน Legal ก่อนเสมอ |

หลักการสื่อสาร: (1) out-of-band — ไม่สื่อสารเรื่องเหตุการณ์ผ่านระบบที่อาจถูกเจาะ; (2) single source of truth — Comms เป็นผู้เผยแพร่แต่ผู้เดียว; (3) no speculation — สื่อสารเฉพาะข้อเท็จจริงที่ยืนยันแล้ว; (4) ป้องกัน tipping-off เมื่อมีมิติ AML/สอบสวน; (5) ทุกการสื่อสารภายนอกผ่าน Legal

## 7. การเก็บหลักฐานและนิติวิทยาศาสตร์ (Evidence & Forensics)

- Chain of custody — บันทึกผู้ครอบครอง เวลา และการเข้าถึงหลักฐานทุกชิ้น; เก็บ hash เพื่อ integrity

- Preserve before eradicate — snapshot ระบบ/ดิสก์/memory และสำเนา log ก่อน remediation

- Log integrity — audit_log เป็น append-only (ตาม ARCHITECTURE.md); ส่ง log ไป SIEM แบบ write-once

- PFI engagement — เมื่อ scheme กำหนด ให้ใช้ PFI ที่ได้รับการรับรอง (A3); ห้ามทำลายหลักฐานก่อน PFI ตรวจ

- Retention หลักฐานเหตุการณ์ — เก็บอย่างน้อยตาม 11-data-retention-deletion.md และตามคำแนะนำ Legal/PFI (โดยทั่วไป ≥ 12 เดือนหรือจนคดี/การสอบสวนสิ้นสุด)

## 8. การทดสอบ ฝึกซ้อม และการปรับปรุง (Testing & Maintenance — PCI Req 12.10.2)

- Tabletop exercise อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง (สถานการณ์: PAN exfiltration, ransomware, key compromise, insider)

- ทบทวนและปรับแผน อย่างน้อยปีละครั้งและหลังทุกเหตุการณ์ SEV-1/SEV-2 (Req 12.10.6)

- ฝึกอบรมทีม CSIRT และ security awareness ทั้งองค์กรประจำปี

- 24×7 availability ของบุคลากรตอบสนอง (on-call roster / MDR — A4) ตาม Req 12.10.3

- ตรวจสอบความพร้อมของ detection controls (IDS/IPS, FIM, anomaly) เป็นระยะ (Req 12.10.5)

- ผลการฝึกซ้อมและ RCA เก็บเป็นหลักฐานประกอบการตรวจ QSA และการรายงาน ธปท.

# Incident response + breach notification procedure (PCI Req 12, PDPA 72h): severity, roles, comms (English)

Supporting document for the license application for Acquiring Service under the Payment Systems Act B.E. 2560, supervised by the Bank of Thailand (BOT / ธปท.), minimum paid-up capital THB 50M. Aligned with PCI-DSS v4.0 Level 1 (notably Requirement 12.10 — Incident Response) and the breach-notification duty under PDPA Section 37(4), supervised by the Personal Data Protection Committee (PDPC).

Document ID: COMP-16 · Version 0.1 · Issued 2026-07-22 · Reviewed every 12 months (and after every major incident) Owner: Chief Information Security Officer (CISO) jointly with Data Protection Officer (DPO) Related: ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md, ./04-org-chart-governance.md, ./10-dpa-templates.md, ./11-data-retention-deletion.md, ./07-sar-str-procedure.md

Disclaimer: Structural/operational reference, not legal advice. Must be reviewed by BOT-licensing counsel, PDPA counsel, and the QSA before actual submission.

[!IMPORTANT] Assumptions / TODO — must be filled in or confirmed before BOT/PDPC submission and before go-live.

| # | Item | Status | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Actual company name — placeholder [บริษัท / Company] used throughout | TODO | Corporate Secretary |
| A2 | Sponsor / acquiring bank — not yet signed (Path B per ROADMAP); drives notification SLAs, scheme ADC/PFI process, and escalation channel | Open | CEO / Head of Partnerships |
| A3 | QSA / PFI vendor (Qualified Security Assessor / PCI Forensic Investigator) — not yet selected; a scheme-approved PFI must be retained in advance | Open | CISO |
| A4 | DFIR retainer and 24×7 MDR/SOC provider | Open | CISO |
| A5 | Actual BOT reporting channel/form per IT Risk / Cyber Resilience notifications (SLA to confirm — see §5) | TODO | CCO / counsel |
| A6 | PDPC notification channel (PDPC e-Notification) and authorized signatory | TODO | DPO |
| A7 | Cyber insurance (breach response / third-party) — limits and notice conditions | Open | CFO / CISO |
| A8 | Real CSIRT contact list (call tree / on-call roster) — stored in an access-controlled runbook | TODO | CISO |
| A9 | Crisis-comms/PR advisor and legal-approved statement templates | Open | Head of Comms |

Do not enter fictitious vendor names/numbers/limits above into any document actually submitted — verified data only.

## 1. Purpose & Scope

This document defines the Incident Response Plan (IRP) and Breach Notification Procedure for [บริษัท / Company] as an Acquiring Gateway, so as to:

- Detect, contain, eradicate, and recover from incidents rapidly and in an orderly way (PCI-DSS v4.0 Req 12.10.1–12.10.7).

- Notify regulators and stakeholders within statutory timelines, especially PDPA Section 37(4): notify PDPC within 72 hours of becoming aware.

- Preserve forensic evidence (chain of custody) to support the card scheme’s PFI investigation and any official inquiry.

Scope: All CDE (Cardholder Data Environment) and supporting systems per ARCHITECTURE.md — API Edge, Payment Core, Tokenization Vault, Acquirer/3DS adapters, Ledger, Webhook, databases, HSM/KMS, logging/SIEM, network — plus outsourced/cloud providers, staff, directors, and subcontractors.

Guiding principle throughout: Per ARCHITECTURE.md §6 and 11-data-retention-deletion.md, the platform stores no full PAN, CVV/CVV2, PIN, or full track (SAD) in the operational DB, which sharply reduces the “blast radius.” The data actually exposable in the core systems is primarily tokens, card_last4, card_brand, and merchant PII/KYC.

## 2. Roles & Responsibilities — CSIRT

The response team is the CSIRT (Computer Security Incident Response Team), activated for SEV-1/SEV-2 incidents.

| Role | Primary incident-response duty |
| --- | --- |
| Incident Commander (IC) — normally CISO or delegate | Ultimate authority in the incident: declares severity, orders containment, approves downtime/isolation, decides escalation |
| Deputy IC | Acts for the IC when unavailable / conflicted |
| CISO | Owns the IRP, leads technical security, liaison to QSA/PFI/DFIR |
| DPO (Data Protection Officer) | Assesses whether a “personal data breach” occurred, decides on PDPC notification within 72h and data-subject notice, owns PDPA |
| CCO / Compliance | Contact point for BOT and (if AML-relevant) AMLO; assesses license reporting duties |
| MLRO | Assesses money-laundering/fraud linkage; if present, initiates STR per 07-sar-str-procedure.md |
| Forensics Lead (SOC/DFIR) | Evidence collection, chain of custody, triage, root cause, PFI coordination |
| Engineering / SRE On-call | Containment, isolation, patching, restore from backup, RPO/RTO confirmation |
| Legal Counsel | Legal rights/duties, privilege, review of statements before release |
| Head of Comms / PR | Internal/external communications, media, customers — under IC + Legal approval |
| Merchant Support Lead | Communications to affected merchants; reissue/monitoring channels |
| HR | Personnel-related (insider) incidents, disciplinary measures |
| Executive Sponsor (CEO/Board) | Acknowledges SEV-1, approves emergency resources/budget, BOT accountability |

Key rule: Only the DPO decides on PDPC notification; only CCO/Compliance formally contacts BOT; and only IC + Legal + Comms approve external communications — to preserve accuracy and prevent tipping-off. Real names, contacts, and call tree live in a separate access-controlled runbook (A8), not in the submission document.

## 3. Severity Classification

| Level | Definition | Examples | Declared by | Response target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEV-1 (Critical) | Confirmed/suspected access to or exfiltration of large-scale CHD/SAD/PII, ransomware, CDE breach, HSM/key compromise, full authorization outage | Attacker reaches the Tokenization Vault; PAN/PII exfiltrated | IC + Executive Sponsor + Board notify | Ack ≤ 15 min, war room ≤ 30 min |
| SEV-2 (High) | Confirmed incident materially affecting confidentiality/integrity/availability but still scoped | Single admin account takeover; partial auth outage via DDoS; in-scope endpoint malware | IC | Ack ≤ 30 min |
| SEV-3 (Medium) | Contained, scoped incident with no evidence of data exposure | Blocked brute-force; unexploited misconfiguration | On-call lead | Ack ≤ 4 h |
| SEV-4 (Low) | Minor / near-miss / policy violation | User-reported phishing not clicked; isolated log anomaly | SOC analyst | Normal workflow |

Escalation triggers: Escalate to SEV-1 immediately if any of: (a) suspected access to CHD/SAD; (b) key/HSM compromise; (c) confirmed PII exfiltration; (d) core payment unavailable beyond RTO (30 min per ARCHITECTURE.md); (e) a card scheme/acquirer/third party flags us as a CPP (Common Point of Purchase).

PCI note: Any incident affecting account data under PCI-DSS v4.0 must be treated as SEV-1/SEV-2 and entered into the scheme’s ADC (Account Data Compromise) process via the acquirer.

## 4. Incident Lifecycle (PCI Req 12.10.1)

Detect ──▶ Triage/Classify ──▶ Contain ──▶ Eradicate ──▶ Recover ──▶ Notify ──▶ Post-Incident Review
  │            │(severity)        │           │            │           │(72h/BOT)       │(lessons learned)
  └── SIEM/IDS/WAF/anomaly       └── isolate  └── patch    └── restore └── regulators  └── update controls
      /merchant/scheme report        /revoke      /rebuild     (RPO≤5m)     /merchants

- Detect & Report — Sources: SIEM/alerts (PCI Req 10), IDS/IPS, WAF, FIM, audit_log, Risk-Engine anomalies, reports from merchant/acquirer/scheme or external. Everyone must report via a single channel (security@ / on-call hotline) within the defined time.

- Triage & Classify — IC/on-call assigns severity per §3, opens the incident ticket, starts a timeline.

- Contain — Isolate host/segment, revoke credentials/keys, block IPs, disable abused API keys; snapshot for forensics before destroying evidence.

- Eradicate — Remove malware/backdoors, patch vulnerabilities, rotate keys (HSM/KMS, PCI Req 3), reset all related credentials.

- Recover — Restore from clean backup (RPO ≤ 5 min, RTO ≤ 30 min), verify integrity, apply heightened monitoring for at least 14 days.

- Notify — Notify regulators and stakeholders per §5–6.

- Post-Incident Review — RCA within 10 business days, lessons learned, control updates, plan revision (PCI Req 12.10.6).

## 5. Notification Timelines & Thresholds

[!WARNING] 72 hours (PDPA s.37(4)) and the BOT/scheme timelines are statutory/contractual duties that must not be missed. The 72-hour clock starts when the controller “becomes aware”, not when the incident occurred — record this timestamp precisely in the timeline.

| Recipient | Condition / threshold | Timeline | Owner | Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDPC | A personal data breach posing a risk to the rights and freedoms of individuals | Within 72h of becoming aware (unless low risk) | DPO | PDPA s.37(4) |
| Data Subjects | Breach posing a high risk to rights and freedoms | Without undue delay, with remedial measures | DPO + Comms | PDPA s.37(4) |
| BOT (ธปท.) | Significant IT/cyber incident affecting the payment system/users (SEV-1/SEV-2) | Per BOT IT Risk/Cyber Resilience notifications — promptly (confirm actual SLA — A5) | CCO | BOT notification |
| Acquirer / Card Scheme (Visa/MC) | Suspected/confirmed account data compromise (ADC) | Immediately / within 24h per scheme rules (confirm via sponsor bank — A2) | CISO + Compliance | PCI DSS Req 12.10; Visa/MC ADC |
| PFI (Forensic Investigator) | Scheme-mandated ADC investigation | Engage within 5 days per scheme rules | CISO | Scheme ADC program |
| AMLO (ปปง.) | Incident linked to money laundering/fraud meeting STR criteria | Per 07-sar-str-procedure.md | MLRO | AMLA |
| Law enforcement | Cybercrime / ransomware / extortion | Per Legal advice | Legal + CISO | — |
| Affected merchants | Merchant/cardholder data of a merchant affected | Without undue delay, per contract/SLA | Merchant Support | Service agreement |
| Cyber insurer | Policy conditions met | Per policy notice conditions (A7) | CFO/CISO | Policy |

Minimum content for PDPC / data-subject notice: nature of the breach and the categories/volume of data affected, likely consequences, measures taken/to be taken to address and mitigate, and a contact point (DPO). Where full facts are not yet known, a phased notification is permitted.

## 6. Communications Plan

| Channel | Audience | Approver | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Internal war room (encrypted out-of-band, e.g. bridge line) | CSIRT | IC | Never use a possibly-compromised system |
| Executive/Board brief | CEO, Board | IC | SEV-1 notified immediately |
| Regulator notice (PDPC, BOT) | Regulators | DPO/CCO + Legal | Official documents only |
| Scheme/Acquirer notice | Sponsor bank, Visa/MC | CISO + Compliance | Via scheme-mandated channel |
| Merchant notice | Merchants | Merchant Support Lead | Templates via Legal |
| Public/Press statement | Media/public | IC + Legal + Comms | Always Legal-approved first |

Communications principles: (1) out-of-band — never discuss the incident through a possibly-breached system; (2) single source of truth — Comms is the sole publisher; (3) no speculation — only confirmed facts; (4) prevent tipping-off when an AML/investigation dimension exists; (5) all external communications go through Legal.

## 7. Evidence & Forensics

- Chain of custody — Record custodian, time, and access for every artifact; keep hashes for integrity.

- Preserve before eradicate — Snapshot systems/disk/memory and copy logs before remediation.

- Log integrity — audit_log is append-only (per ARCHITECTURE.md); ship logs to a write-once SIEM.

- PFI engagement — When scheme-mandated, use an approved PFI (A3); do not destroy evidence before PFI review.

- Evidence retention — At minimum per 11-data-retention-deletion.md and per Legal/PFI guidance (typically ≥ 12 months or until the case/investigation concludes).

## 8. Testing & Maintenance (PCI Req 12.10.2)

- Tabletop exercise at least annually (scenarios: PAN exfiltration, ransomware, key compromise, insider).

- Review and update the plan at least annually and after every SEV-1/SEV-2 incident (Req 12.10.6).

- Train the CSIRT and run organization-wide security awareness annually.

- 24×7 availability of response personnel (on-call roster / MDR — A4) per Req 12.10.3.

- Verify detection controls (IDS/IPS, FIM, anomaly) periodically (Req 12.10.5).

- Exercise results and RCAs are kept as evidence for QSA assessment and BOT reporting.

# นโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 · ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท · PCI-DSS v4.0 Level 1 เอกสารเลขที่ 17 — นโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปล่อยซอฟต์แวร์ (Change Management & Release Policy — PCI Req 6) เจ้าของเอกสาร: [บริษัท / Company] · เวอร์ชัน 1.0 · จัดทำ 2026-07-22 · ทบทวนทุก 12 เดือน

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นเอกสารเชิงเทคนิค/ปฏิบัติการ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องผ่านการตรวจ โดยที่ปรึกษากฎหมายและ QSA ก่อนยื่นจริง เอกสารอ้างอิงร่วม: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

นโยบายนี้กำหนดวิธีที่ [บริษัท / Company] ควบคุมการเปลี่ยนแปลง (change) ทุกชนิดต่อระบบที่อยู่ในและติดกับ Cardholder Data Environment (CDE) ตั้งแต่การแก้โค้ด, การเปลี่ยน config, การเปลี่ยน infrastructure/network, การ patch, ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉิน โดยยึดหลัก ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีการอนุมัติ ทดสอบ และย้อนกลับได้ (approved, tested, reversible) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องของระบบชำระเงิน

นโยบายนี้ตอบข้อกำหนดหลักดังนี้:

- PCI-DSS v4.0 Requirement 6 — พัฒนาและดูแลระบบ/ซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะ 6.1–6.5 (secure SDLC, การจัดการช่องโหว่, secure coding, change control และ การแยกสภาพแวดล้อม dev/prod)

- PCI-DSS v4.0 Requirement 6.5.1–6.5.6 — ควบคุมการเปลี่ยนแปลง: เอกสารผลกระทบ, อนุมัติจากผู้มีอำนาจ, ทดสอบว่าไม่กระทบความปลอดภัย, มีขั้นตอน rollback, และแยกหน้าที่ dev/test/prod

- PCI-DSS v4.0 Requirement 6.4.1–6.4.3 — ตรวจสอบ payment page scripts และ change ที่กระทบ CDE

- ประกาศ ธปท. ด้าน IT risk / cyber resilience — การควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศและการแยกหน้าที่

- PDPA / PDPC — การเปลี่ยนแปลงที่กระทบข้อมูลส่วนบุคคลต้องผ่าน privacy review (DPIA เมื่อเข้าเกณฑ์)

ขอบเขต CDE ตาม ARCHITECTURE.md: ทุกการเปลี่ยนแปลงต่อ Payment Core, Tokenization Vault, Acquirer/3DS Adapter, Ledger, network segmentation, HSM/KMS และ pipeline CI/CD ถือเป็น in-scope PCI ต้องผ่านนโยบายนี้ครบทุกขั้น

## 2. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles & Responsibilities)

| บทบาท | ความรับผิดชอบด้าน change management |
| --- | --- |
| Change Requester (ผู้ขอ) | สร้าง Change Request (CR), เขียน scope/impact/rollback, แนบผลทดสอบ |
| Engineering Lead / Peer Reviewer | review โค้ด(≥1 คนที่ไม่ใช่ผู้เขียน), ตรวจ secure coding, อนุมัติ merge |
| QA Lead | ยืนยันผลทดสอบ, regression, security test ผ่านก่อนปล่อย |
| Change Advisory Board (CAB) | อนุมัติ change ระดับ significant/high ตาม threshold ในข้อ 5 |
| Release Manager | จัดตารางปล่อย, คุม change window, สั่ง go/no-go, ยืนยัน rollback readiness |
| CISO / DevSecOps | เจ้าของนโยบาย, อนุมัติ change ที่กระทบความปลอดภัย/CDE, คุม secrets/HSM/KMS |
| SRE / Infra | ดำเนินการ deploy สู่ prod, monitor, ทำ rollback |
| DPO | privacy review / DPIA สำหรับ change ที่กระทบข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) |
| Internal Audit | ตรวจสอบว่าทุก prod change มี CR + อนุมัติ + ผลทดสอบ ครบตาม PCI Req 6 |

หลัก Separation of Duties (SoD): ผู้เขียนโค้ด ห้าม อนุมัติ change ของตัวเอง และ ห้าม เป็นผู้ deploy สู่ production ด้วยตนเอง การ deploy สู่ prod ทำผ่าน pipeline อัตโนมัติที่ต้องมีผู้มีสิทธิ์ (approver) กดอนุมัติแยกจากผู้เขียน

## 3. การจัดชั้นการเปลี่ยนแปลง (Change Classification)

| ประเภท | นิยาม | ตัวอย่าง | ผู้อนุมัติ | Lead time ขั้นต่ำ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard (pre-approved) | change ซ้ำ ๆ ความเสี่ยงต่ำ มีขั้นตอนสำเร็จรูป | อัปเดต dependency minor ที่ผ่าน scan, config ที่ไม่กระทบ CDE | Engineering Lead (อนุมัติล่วงหน้าตาม runbook) | 1 วันทำการ |
| Normal — Low/Medium | change ปกติ กระทบ non-CDE หรือ CDE เล็กน้อย | feature ใหม่ใน API non-CDE, แก้ bug | Engineering Lead + QA Lead | 2 วันทำการ |
| Significant / High | กระทบ CDE, network segmentation, crypto/key, acquirer/3DS, schema เงิน | เปลี่ยน vault, HSM rotation, เปลี่ยน acquirer adapter, schema payments/ledger_entries | CAB + CISO | 5 วันทำการ |
| Emergency | แก้ปัญหาที่กระทบบริการ/ความปลอดภัยเร่งด่วน | hotfix ช่องโหว่ critical, incident production | Emergency approver (CISO หรือผู้แทน) + retro CAB | ทันที (ดูข้อ 7) |

การจัดชั้นบันทึกไว้ใน CR และเป็นตัวกำหนดว่าต้องผ่านกี่ระดับอนุมัติ

## 4. วงจรการเปลี่ยนแปลง (Change Lifecycle — SDLC ตาม PCI 6.2–6.5)

ขอ (CR)  ─▶  ออกแบบ/พัฒนา  ─▶  Peer review + SAST/SCA  ─▶  ทดสอบใน dev/staging
   │                                                              │
   │                                                              ▼
   └──────────────  อนุมัติ (ตาม threshold)  ◀────  QA sign-off + security test
                             │
                             ▼
                จัดตารางปล่อย (change window)  ─▶  Deploy prod (pipeline + approver)
                             │
                             ▼
             Post-deploy verification (smoke)  ─▶  ปิด CR / ถ้า fail ─▶ Rollback (ข้อ 8)

ข้อบังคับต่อทุก CR ก่อนขึ้น production (PCI 6.5.1):

- เอกสารผลกระทบ (impact analysis) — ระบุระบบที่กระทบ, ผล PCI scope, ผลต่อ PDPA

- การอนุมัติจากผู้มีอำนาจ — ตาม threshold ในข้อ 5 (ต้องเป็นคนละคนกับผู้เขียน)

- การทดสอบว่า change ไม่ลดทอนความปลอดภัย — functional + security regression

- ขั้นตอน rollback — เขียนไว้ล่วงหน้าและทดสอบได้ (ดูข้อ 8)

## 5. เกณฑ์การอนุมัติ (Approval Matrix)

| ระดับ change | Peer review (โค้ด) | QA sign-off | อนุมัติเพื่อปล่อย | จำนวนผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard | 1 | อัตโนมัติ (CI) | Engineering Lead (pre-approved) | 1 |
| Normal Low/Medium | ≥1 (ไม่ใช่ผู้เขียน) | required | Engineering Lead + Release Manager | 2 |
| Significant / High (CDE) | ≥2 รวม security reviewer | required + pentest ถ้าเข้าเกณฑ์ | CAB (Eng Lead + Release Mgr + CISO) | ≥3 |
| Emergency | ≥1 (post หรือ pre) | smoke test | Emergency approver, retro ที่ CAB ครั้งถัดไป | 1 (+ retro) |

- ทุกการอนุมัติต้องบันทึกใน ticketing/Git (ผู้อนุมัติ, เวลา, เหตุผล) และ ห้ามอนุมัติ CR ของตนเอง

- Merge เข้า branch ที่ deploy ได้ ต้องผ่าน branch protection: ผ่าน CI (build, test, SAST, SCA govulncheck), peer review ที่กำหนด, และไม่มี finding ระดับ high/critical ค้าง

## 6. การแยกสภาพแวดล้อม dev / test / prod (Segregation — PCI 6.5.3, 6.5.4)

| มิติ | Development | Staging / Test | Production (CDE) |
| --- | --- | --- | --- |
| เครือข่าย | segment แยก, ไม่มี route ตรงสู่ prod | segment แยก | segment CDE, WAF/IDS, firewall (Req 1) |
| ข้อมูล | ห้ามใช้ข้อมูลจริง/PAN จริง ใช้ข้อมูลสังเคราะห์ | ข้อมูลสังเคราะห์ / masked เท่านั้น | ข้อมูลจริง เข้ารหัส |
| สิทธิ์เข้าถึง | นักพัฒนา | QA + นักพัฒนา (จำกัด) | SRE เท่านั้น ผ่าน MFA + bastion, least privilege (Req 7-8) |
| ผู้ deploy | นักพัฒนา | pipeline | pipeline + approver แยกจากผู้เขียน |
| Secrets/Key | คีย์ทดสอบ | คีย์ทดสอบ | HSM/KMS จริง, dual control (Req 3) |

ข้อบังคับ (PCI 6.5.3 / 6.5.4):

- แยก หน้าที่ (roles) และ สิทธิ์ (access) ระหว่างสภาพแวดล้อม dev/test และ prod อย่างชัดเจน

- ห้าม ใช้ PAN จริง / cardholder data จริง ในสภาพแวดล้อม dev/test เด็ดขาด (สอดคล้อง ARCHITECTURE.md ข้อ 6 และ PCI 6.5.5) — ใช้ข้อมูลสังเคราะห์หรือ token/mask เท่านั้น

- ห้าม ทิ้ง test data, account ทดสอบ, hardcoded credential ไว้ในโค้ดก่อนขึ้น prod (PCI 6.5.6) — ตรวจด้วย SAST + secret scanning

- นักพัฒนา ไม่มี สิทธิ์ standing access เข้า production; หากต้องเข้าใช้ break-glass (ข้อ 7) มี MFA + บันทึก audit_log

## 7. การเปลี่ยนแปลงฉุกเฉิน (Emergency / Break-glass Change)

- ประกาศเป็น Emergency CR พร้อมเหตุผลและระดับผลกระทบ

- Emergency approver (CISO หรือผู้แทนที่กำหนด) อนุมัติวาจา/แชท แล้วบันทึกเป็นลายลักษณ์ภายใน 1 ชั่วโมง

- ดำเนินการโดยมี ผู้ทำ + ผู้สังเกตการณ์ (2 คน) และบันทึกทุกขั้นลง audit_log

- เมื่อเสถียร ให้ทำ post-implementation review และนำเข้า CAB ครั้งถัดไปภายใน 5 วันทำการ เพื่อ ratify ย้อนหลัง

- Break-glass credential ต้องถูก rotate ทันที หลังใช้ และตรวจสอบ log การใช้งาน

## 8. การย้อนกลับ (Rollback / Back-out)

ทุก production change ต้องมีแผน rollback ที่เขียนไว้ล่วงหน้าและทดสอบได้ ก่อนได้รับอนุมัติปล่อย

| กลไก | วิธีการ |
| --- | --- |
| Application | deploy แบบ immutable image (distroless ตาม ARCHITECTURE.md); rollback = redeploy image เวอร์ชันก่อนหน้า (blue-green / canary) |
| Database schema | migration แบบ backward-compatible / expand-contract; ทุก up ต้องมี down ที่ทดสอบใน staging; หลีกเลี่ยง destructive migration ในรอบเดียว |
| Config / feature flag | เปลี่ยนผ่าน flag ที่ปิดได้ทันทีโดยไม่ต้อง redeploy |
| Ledger (append-only) | ห้ามลบ/แก้ย้อนหลัง — แก้ด้วย compensating entry เท่านั้น (fail closed ตามหลักสถาปัตยกรรม) |

เกณฑ์สั่ง rollback (rollback triggers):

- Smoke/health check หลัง deploy ไม่ผ่านภายใน 15 นาที

- Error rate เพิ่ม > เกณฑ์ที่ตั้ง หรือ authorization success rate ลดผิดปกติ

- พบผลกระทบต่อความปลอดภัย/ข้อมูลบัตร → rollback ทันทีและเปิด incident

Release Manager หรือ SRE on-call มีอำนาจสั่ง rollback ทันที; ต้องบันทึกใน CR และแจ้ง CAB

## 9. การจัดการช่องโหว่และ patch (PCI 6.2, 6.3)

| ระดับความรุนแรง | ระยะเวลา patch สูงสุด |
| --- | --- |
| Critical / High (CVSS ≥ 7.0 หรือกระทบ CDE) | ภายใน 30 วัน (เร่งด่วนกว่าถ้ามี exploit จริง) |
| Medium | ภายใน 90 วัน |
| Low | ตามรอบ maintenance ปกติ |

- สแกน dependency ทุก build ด้วย govulncheck + SCA; SAST/DAST ใน CI (ตาม ARCHITECTURE.md ข้อ 7)

- Quarterly ASV scan และ annual penetration test ตามที่ระบุใน COMPLIANCE-TH.md ข้อ 6

- Change ที่กระทบ payment page scripts ต้องผ่าน inventory + authorization ตาม PCI 6.4.3

## 10. บันทึกและการตรวจสอบ (Records & Audit)

- CR ทุกใบ เก็บ: ผู้ขอ, ผู้อนุมัติ, ผลทดสอบ, แผน rollback, ผลลัพธ์ — เก็บ ≥ 12 เดือน (สอดคล้อง PCI Req 10 และ retention ในเอกสารเลขที่ 11)

- ทุก prod change ต้อง traceable: CR ↔ Git commit/PR ↔ pipeline run ↔ approver

- Internal Audit สุ่มตรวจรายไตรมาสว่าไม่มี prod change ที่ไม่มี CR/อนุมัติ (unauthorized change = ข้อบกพร่องร้ายแรง)

## 11. ข้อสมมติและสิ่งที่ต้องดำเนินการ (Assumptions & TODO)

⚠️ ต้องยืนยันก่อนยื่น — ข้อมูลภายนอกที่ยังไม่สรุป (ห้ามสมมติเป็นข้อเท็จจริง):

- [TODO — Sponsor bank / Acquirer] ยังไม่สรุปคู่สัญญา; ข้อกำหนด change/certification window ของ scheme (Visa/Mastercard) และ acquirer จะเพิ่มเงื่อนไขต่อ release ที่กระทบ authorization/settlement — ต้องผนวกเมื่อสรุป

- [TODO — QSA vendor] ยังไม่ลงนามผู้ประเมิน; ต้องให้ QSA ทบทวนขั้นตอนนี้เทียบ PCI-DSS v4.0 Req 6 ก่อน RoC

- [TODO — ทุนจดทะเบียนที่ชำระจริง] เอกสารอ้างอิงเกณฑ์ 50 ล้านบาท (Acquiring); ยอดที่ชำระจริงต้องยืนยันด้วย หลักฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า/งบการเงิน (ดูเอกสารเลขที่ 02)

- [TODO — เครื่องมือ CI/CD & ticketing จริง] ชื่อผลิตภัณฑ์ (เช่น Git host, pipeline, ticketing) ให้ระบุเมื่อจัดซื้อจริง

# Change management & release policy (PCI Req 6): approvals, testing, segregation of dev/prod, rollback (English)

Supporting document for the Acquiring (electronic payment acceptance) service license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 · Paid-up capital THB 50M · PCI-DSS v4.0 Level 1 Document 17 — Change Management & Release Policy (PCI Req 6) Owner: [บริษัท / Company] · Version 1.0 · Issued 2026-07-22 · Reviewed every 12 months

Note: This is a technical/operational document, not legal advice. It must be reviewed by legal counsel and the QSA before submission. Related documents: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md

## 1. Purpose & Scope

This policy defines how [บริษัท / Company] controls all changes to systems within and connected to the Cardholder Data Environment (CDE) — code, configuration, infrastructure/network, patches, and emergency changes — under the principle that every change must be approved, tested, and reversible, in order to preserve the security and continuity of the payment system.

It satisfies the following key requirements:

- PCI-DSS v4.0 Requirement 6 — develop and maintain secure systems/software, in particular 6.1–6.5 (secure SDLC, vulnerability management, secure coding, change control, and dev/prod segregation)

- PCI-DSS v4.0 Req 6.5.1–6.5.6 — change control: documented impact, authorized approval, testing that security is not reduced, rollback procedures, and separation of dev/test/prod duties and environments

- PCI-DSS v4.0 Req 6.4.1–6.4.3 — review/authorize payment page scripts and CDE-affecting changes

- Bank of Thailand (ธปท.) notifications on IT risk / cyber resilience — IT change control and SoD

- PDPA / PDPC — changes affecting personal data require a privacy review (DPIA where triggered)

CDE scope per ARCHITECTURE.md: any change to the Payment Core, Tokenization Vault, Acquirer/3DS adapters, Ledger, network segmentation, HSM/KMS, and the CI/CD pipeline is PCI in-scope and must pass every stage of this policy.

## 2. Roles & Responsibilities

| Role | Change-management responsibility |
| --- | --- |
| Change Requester | Raises the Change Request (CR); documents scope/impact/rollback; attaches test evidence |
| Engineering Lead / Peer Reviewer | Reviews code (≥1 non-author), checks secure coding, approves merge |
| QA Lead | Confirms functional + security regression pass before release |
| Change Advisory Board (CAB) | Approves significant/high-risk changes per §5 thresholds |
| Release Manager | Schedules releases, owns the change window, gives go/no-go, confirms rollback readiness |
| CISO / DevSecOps | Policy owner; approves security/CDE-affecting changes; controls secrets/HSM/KMS |
| SRE / Infra | Executes production deploys, monitors, performs rollback |
| DPO | Privacy review / DPIA for changes affecting personal data (PDPA) |
| Internal Audit | Verifies every prod change has a CR + approval + test evidence per PCI Req 6 |

Separation of Duties (SoD): an author must not approve their own change and must not deploy it to production themselves. Production deploys run through an automated pipeline requiring a separate authorized approver.

## 3. Change Classification

| Type | Definition | Examples | Approver | Min lead time |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard (pre-approved) | Low-risk, repeatable, runbook-driven | Minor dependency bump passing scans; non-CDE config | Engineering Lead (pre-approved via runbook) | 1 business day |
| Normal — Low/Medium | Ordinary change; non-CDE or minor CDE impact | New non-CDE API feature; bug fix | Engineering Lead + QA Lead | 2 business days |
| Significant / High | Affects CDE, segmentation, crypto/keys, acquirer/3DS, money schema | Vault change, HSM rotation, acquirer adapter, payments/ledger_entries schema | CAB + CISO | 5 business days |
| Emergency | Urgent fix for a service/security incident | Critical-vuln hotfix; production incident | Emergency approver (CISO or delegate) + retro CAB | Immediate (§7) |

The classification is recorded in the CR and drives how many approval tiers apply.

## 4. Change Lifecycle (SDLC per PCI 6.2–6.5)

Request (CR) ─▶ Design/Develop ─▶ Peer review + SAST/SCA ─▶ Test in dev/staging
   │                                                             │
   │                                                             ▼
   └──────────────  Approval (per threshold)  ◀────  QA sign-off + security test
                            │
                            ▼
               Schedule release (change window) ─▶ Deploy prod (pipeline + approver)
                            │
                            ▼
            Post-deploy verification (smoke) ─▶ Close CR / on fail ─▶ Rollback (§8)

Mandatory for every CR before production (PCI 6.5.1):

- Documented impact analysis — affected systems, PCI-scope impact, PDPA impact

- Authorized approval — per §5 thresholds (must differ from the author)

- Testing that security is not reduced — functional + security regression

- Rollback procedure — pre-written and tested (see §8)

## 5. Approval Matrix

| Change level | Code peer review | QA sign-off | Release approval | # approvers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard | 1 | Automated (CI) | Engineering Lead (pre-approved) | 1 |
| Normal Low/Medium | ≥1 (non-author) | Required | Engineering Lead + Release Manager | 2 |
| Significant / High (CDE) | ≥2 incl. security reviewer | Required + pentest if triggered | CAB (Eng Lead + Release Mgr + CISO) | ≥3 |
| Emergency | ≥1 (pre or post) | Smoke test | Emergency approver, retro at next CAB | 1 (+ retro) |

- Every approval is logged in ticketing/Git (approver, timestamp, rationale); self-approval is prohibited.

- Merging into a deployable branch requires branch protection: CI green (build, test, SAST, SCA govulncheck), required peer review, and no open high/critical findings.

## 6. Segregation of dev / test / prod (PCI 6.5.3, 6.5.4)

| Dimension | Development | Staging / Test | Production (CDE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Network | Separate segment; no direct route to prod | Separate segment | CDE segment, WAF/IDS, firewall (Req 1) |
| Data | No real data/PAN; synthetic only | Synthetic / masked only | Real data, encrypted |
| Access | Developers | QA + limited devs | SRE only, via MFA + bastion, least privilege (Req 7-8) |
| Deployer | Developers | Pipeline | Pipeline + approver separate from author |
| Secrets/Keys | Test keys | Test keys | Real HSM/KMS, dual control (Req 3) |

Mandatory (PCI 6.5.3 / 6.5.4):

- Clearly separate roles and access between dev/test and production.

- Never use live PANs / live cardholder data in dev/test (per ARCHITECTURE.md §6 and PCI 6.5.5) — synthetic or token/masked data only.

- No leftover test data, test accounts, or hardcoded credentials before production (PCI 6.5.6) — enforced by SAST + secret scanning.

- Developers hold no standing production access; access requires break-glass (§7) with MFA and audit_log entry.

## 7. Emergency / Break-glass Change

- Raise an Emergency CR with rationale and impact level.

- The Emergency approver (CISO or delegate) approves verbally/chat, then records it in writing within 1 hour.

- Execute with a doer + observer (two people), logging every step to audit_log.

- Once stable, run a post-implementation review and bring it to the next CAB within 5 business days to ratify.

- Any break-glass credential is rotated immediately after use, and its usage logs are reviewed.

## 8. Rollback / Back-out

Every production change must have a pre-written, testable rollback plan before release approval.

| Mechanism | Method |
| --- | --- |
| Application | Immutable image deploys (distroless per ARCHITECTURE.md); rollback = redeploy prior image (blue-green / canary) |
| Database schema | Backward-compatible / expand-contract migrations; every up has a down tested in staging; avoid single-step destructive migrations |
| Config / feature flag | Toggle via flags that disable instantly without redeploy |
| Ledger (append-only) | Never delete/edit retroactively — correct via compensating entries only (fail-closed per architecture) |

Rollback triggers:

- Post-deploy smoke/health check fails within 15 minutes

- Error rate exceeds threshold, or authorization success rate drops abnormally

- Any security/cardholder-data impact detected → immediate rollback and incident opened

The Release Manager or on-call SRE may trigger rollback immediately; it is logged in the CR and reported to the CAB.

## 9. Vulnerability & Patch Management (PCI 6.2, 6.3)

| Severity | Max patch time |
| --- | --- |
| Critical / High (CVSS ≥ 7.0 or CDE-affecting) | Within 30 days (faster if actively exploited) |
| Medium | Within 90 days |
| Low | Next regular maintenance cycle |

- Scan dependencies on every build with govulncheck + SCA; SAST/DAST in CI (per ARCHITECTURE.md §7).

- Quarterly ASV scan and annual penetration test per COMPLIANCE-TH.md §6.

- Changes touching payment page scripts pass inventory + authorization per PCI 6.4.3.

## 10. Records & Audit

- Every CR retains: requester, approver(s), test evidence, rollback plan, outcome — kept ≥ 12 months (aligned with PCI Req 10 and the retention schedule in document 11).

- Every prod change is traceable: CR ↔ Git commit/PR ↔ pipeline run ↔ approver.

- Internal Audit samples quarterly to confirm no prod change lacks a CR/approval (an unauthorized change is a major finding).

## 11. Assumptions & TODO

⚠️ Confirm before submission — unresolved external dependencies (do not invent as fact):

- [TODO — Sponsor bank / Acquirer] Counterparty not finalized; the scheme (Visa/Mastercard) and acquirer change/certification windows will add release constraints for authorization/settlement-affecting changes — to be merged once signed.

- [TODO — QSA vendor] Assessor not yet engaged; the QSA must review this procedure against PCI-DSS v4.0 Req 6 before the RoC.

- [TODO — Actual paid-up capital] This document references the THB 50M Acquiring threshold; the actual paid-up amount must be evidenced via DBD registration / financial statements (see document 02).

- [TODO — Actual CI/CD & ticketing tooling] Product names (Git host, pipeline, ticketing) to be filled in once procured.

# เมทริกซ์การแบ่งแยกหน้าที่ (SoD) (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring Service) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท ควบคู่กับมาตรฐาน PCI-DSS v4.0 Level 1

รหัสเอกสาร: COMP-18 · เวอร์ชัน 0.1 · เจ้าของเอกสาร: Chief Information Security Officer (CISO) ร่วมกับ Chief Compliance Officer (CCO) เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 04-org-chart-governance.md, ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md

ข้อจำกัดความรับผิด: เอกสารนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องผ่านการทบทวนโดยที่ปรึกษากฎหมายด้านใบอนุญาต ธปท. และ QSA ก่อนยื่นจริง

[!IMPORTANT] สมมติฐานและรายการที่ยังไม่สรุป (Assumptions / TODO) — ต้องเติมค่าจริงก่อนยื่น ธปท.

| # | รายการ | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | ชื่อบริษัทจริง — ใช้ placeholder [บริษัท / Company] ทั้งเอกสาร | TODO | Corporate Secretary |
| A2 | Sponsor bank / Acquiring bank — ยังไม่ลงนาม จึงยังไม่ระบุ role สำหรับ settlement instruction ปลายทาง (เส้นทาง B ตาม ROADMAP) | ยังไม่สรุป | CEO / Head of Partnerships |
| A3 | QSA vendor (PCI-DSS v4.0 L1) — ยังไม่คัดเลือก จึงยังไม่กำหนดผู้ทบทวน SoD matrix ภายนอก | ยังไม่สรุป | CISO |
| A4 | IAM/IdP และ PAM tooling จริง (เช่น IdP + privileged access management + secrets vault) — ยังไม่จัดซื้อ ชื่อผลิตภัณฑ์เป็น placeholder | ยังไม่สรุป | CISO / Head of Infrastructure |
| A5 | ระบบ HSM/KMS จริง สำหรับ dual control / split knowledge ของ key ceremony | ยังไม่สรุป | CISO |
| A6 | จำนวน headcount จริง ณ วันยื่น — matrix นี้ตั้งบนสมมติฐานทีมขั้นต่ำตาม ROADMAP ข้อ 3; หากทีมเล็กเกินจนควบรวมบทบาทที่ขัดกัน ต้องประกาศ compensating control เป็นลายลักษณ์อักษร | TODO | CISO / CCO |
| A7 | External independent audit firm (co-source สำหรับตรวจ SoD ประจำปี) | ยังไม่สรุป | Audit Committee |

ห้ามกรอกชื่อผลิตภัณฑ์/ชื่อบุคคลสมมติในช่องข้างต้นลงในเอกสารที่ยื่นจริง — ต้องเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้เท่านั้น

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต (Purpose & Scope)

เอกสารนี้กำหนด นโยบายการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties — SoD), การให้สิทธิ์ตามหลักสิทธิ์ขั้นต่ำ (Least Privilege) และ การควบคุมสองชั้น (Dual Control / Four-Eyes) สำหรับการดำเนินงานสำคัญของ [บริษัท / Company] ในฐานะผู้ให้บริการ Full Acquiring Payment Gateway

วัตถุประสงค์:

- ป้องกันไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งควบคุมธุรกรรม/กระบวนการที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ต้นจนจบ (end-to-end) โดยลำพัง ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริต การฟอกเงิน หรือความผิดพลาดที่ไม่ถูกตรวจพบ

- สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและ Three Lines of Defense ตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และ Cyber Resilience (อ้างอิง 04-org-chart-governance.md)

- ปฏิบัติตาม PCI-DSS v4.0 โดยเฉพาะ Requirement 7 (least privilege / need-to-know), Requirement 8 (identification & authentication), Requirement 3 (dual control & split knowledge สำหรับ cryptographic key), Requirement 10 (logging & accountability)

- รองรับข้อกำหนดของ ปปง./AMLO (การแยกผู้ทำรายการออกจากผู้อนุมัติ SAR/STR และ sanction screening) และ PDPC/PDPA (least privilege ต่อข้อมูลส่วนบุคคล)

ขอบเขต: ครอบคลุมทุกระบบใน production, PCI Cardholder Data Environment (CDE), tokenization vault, ledger/settlement, merchant onboarding, key management, และการเข้าถึงฐานข้อมูล/โครงสร้างพื้นฐาน สำหรับพนักงานประจำ, ผู้รับเหมา และ service account ทั้งหมด

## 2. นิยามและหลักการ (Definitions & Principles)

| คำ | นิยาม |
| --- | --- |
| Segregation of Duties (SoD) | การจัดสรรหน้าที่ให้ไม่มีบุคคลเดียวควบคุมทั้ง “การริเริ่ม (initiate)”, “การอนุมัติ (authorize)”, “การบันทึก (record)” และ “การกระทบยอด (reconcile)” ของธุรกรรมเดียวกัน |
| Least Privilege | ผู้ใช้/service account ได้รับสิทธิ์เพียงเท่าที่จำเป็นต่อหน้าที่ (need-to-know / need-to-use) เท่านั้น และในระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้น |
| Dual Control (Four-Eyes) | การกระทำสำคัญต้องมีบุคคล 2 คนที่แยกจากกัน ร่วมกันทำให้สำเร็จ (maker–checker) โดยไม่มีใครทำครบทุกขั้นได้ลำพัง |
| Split Knowledge | ความลับ (เช่น cryptographic key component) ถูกแบ่งให้บุคคลต่างคน โดยไม่มีใครถือครบเพื่อ reconstruct key ได้คนเดียว (PCI Req 3.7) |
| Maker–Checker | ผู้ทำรายการ (maker) และผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ (checker) ต้องเป็นคนละคนเสมอ |
| JIT / Break-glass | การให้สิทธิ์ระดับสูงแบบชั่วคราว (Just-In-Time) ที่หมดอายุอัตโนมัติ + บันทึกเหตุผลและอนุมัติล่วงหน้า |
| Toxic Combination | คู่สิทธิ์/หน้าที่ที่หากอยู่กับคนเดียวจะสร้างความเสี่ยงทุจริตร้ายแรง (ดูข้อ 5) |

หลักการ 7 ข้อ:

- แยก 4 บทบาทหลักของธุรกรรม — initiate / authorize / record / reconcile ต้องกระจายอย่างน้อย 2 บุคคล

- แยก Dev ออกจาก Prod — นักพัฒนา (developer) ห้ามมีสิทธิ์ deploy หรือแก้ข้อมูลใน production โดยลำพัง (PCI Req 6.5.3, 7)

- แยกผู้ปฏิบัติออกจากผู้ตรวจสอบ — 1st line (ปฏิบัติการ) แยกจาก 2nd line (risk/compliance/security) และ 3rd line (internal audit)

- Deny by default — ไม่มีสิทธิ์ใดถูกให้โดยปริยาย ทุกสิทธิ์ต้องขอ–อนุมัติ–ทบทวน

- สิทธิ์มีอายุ — สิทธิ์ระดับสูงเป็นแบบชั่วคราว/หมุนเวียน ไม่ใช่ถาวร

- ทุกการกระทำระบุตัวได้ — ห้ามใช้ shared/generic account; ทุก action มี identity ที่ตรวจสอบย้อนได้ (PCI Req 8.2, 10)

- Compensating control เมื่อแยกไม่ได้จริง — หากทีมเล็กจนต้องควบบทบาท ต้องมีมาตรการชดเชยที่ได้รับอนุมัติจาก Risk Committee และทบทวนทุกไตรมาส

## 3. บทบาทและกลุ่มสิทธิ์ (Roles / RBAC Groups)

การให้สิทธิ์ทั้งหมดยึด Role-Based Access Control (RBAC) ผ่าน IdP กลาง (A4) — ไม่มีการให้สิทธิ์รายบุคคลนอกโครงสร้าง role ยกเว้นผ่าน JIT ที่มีเวลาหมดอายุ

| รหัส Role | ชื่อบทบาท | Line of Defense | สิทธิ์โดยสรุป |
| --- | --- | --- | --- |
| R-ENG-DEV | Software Engineer (Developer) | 1st | เขียนโค้ด, เข้าถึง non-prod, อ่าน log ที่ปิดบังข้อมูล (masked); ไม่มี prod write |
| R-SRE-OPS | SRE / Platform Operator | 1st | deploy ผ่าน pipeline, จัดการ infra prod (แบบ break-glass), ไม่มีสิทธิ์แก้ business data โดยตรง |
| R-DBA | Database Administrator | 1st | จัดการ schema/สำรองข้อมูล; อ่าน/แก้ข้อมูล prod ต้องผ่าน JIT + dual approval |
| R-PAY-OPS | Payment Operations | 1st | ดูธุรกรรม, ริเริ่ม refund/void ภายใต้ threshold, จัดการ dispute/chargeback |
| R-SETTLE | Settlement / Treasury Ops | 1st | ริเริ่ม payout/settlement batch (maker); ไม่มี สิทธิ์อนุมัติ payout |
| R-SETTLE-APV | Settlement Approver | 1st (senior) | อนุมัติ payout/settlement batch (checker); ไม่มี สิทธิ์ริเริ่ม |
| R-MERCH-ONB | Merchant Onboarding Officer | 1st | สร้าง/แก้ merchant profile (maker), ทำ KYC/CDD; ไม่ activate เอง |
| R-MERCH-APV | Merchant Approver / MLRO delegate | 2nd | อนุมัติ activate merchant, อนุมัติผล KYC/EDD (checker) |
| R-RISK | Risk / Fraud Analyst | 2nd | ปรับ fraud rule (maker), review alert; deploy rule ต้องผ่าน checker |
| R-COMPL | Compliance / AML Officer | 2nd | ทำ sanction screening review, ริเริ่ม SAR/STR (maker) |
| R-MLRO | MLRO (Money Laundering Reporting Officer) | 2nd | อนุมัติและยื่น SAR/STR ต่อ ปปง. (checker); ดู 07-sar-str-procedure.md |
| R-DPO | Data Protection Officer | 2nd | อนุมัติคำขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกขอบเขตปกติ (PDPA), review DSAR |
| R-SEC | Security Engineer / SecOps | 2nd | จัดการ WAF/IDS/SIEM, review access; ไม่มี สิทธิ์อนุมัติ access ของตนเอง |
| R-KEY-CUST-A | Key Custodian A | 2nd | ถือ key component A (split knowledge) |
| R-KEY-CUST-B | Key Custodian B | 2nd | ถือ key component B (split knowledge) — คนละคนกับ A เสมอ |
| R-IAM-ADMIN | Identity & Access Admin | 2nd | สร้าง/ปิด account (maker); การให้ privileged role ต้องผ่าน checker |
| R-AUDIT | Internal Auditor | 3rd | อ่านอย่างเดียว (read-only) ทุก log/หลักฐาน; ไม่มี write ในระบบปฏิบัติการ |

service account ทั้งหมดถือเป็น identity แยก มี owner ที่ระบุได้, ผูก scope น้อยที่สุด, หมุนเวียน credential อัตโนมัติผ่าน secrets vault และห้ามใช้ล็อกอินแบบ interactive

## 4. เมทริกซ์การแบ่งแยกหน้าที่ (SoD Matrix)

เครื่องหมาย: M = Maker (ริเริ่ม/ทำรายการ) · C = Checker (อนุมัติ/ตรวจ) · R = Review เท่านั้น (read-only) · — = ไม่มีสิทธิ์ กฎ: ในหนึ่งกระบวนการ Maker และ Checker ต้องเป็นคนละบุคคล เสมอ (ระบบบังคับด้วย IdP/แอป ไม่พึ่งวินัยส่วนบุคคล)

| กระบวนการสำคัญ | R-PAY-OPS | R-SETTLE | R-SETTLE-APV | R-MERCH-ONB | R-MERCH-APV | R-RISK | R-COMPL | R-MLRO | R-SRE-OPS | R-DBA | R-IAM-ADMIN | R-SEC | R-AUDIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merchant onboarding / activate | — | — | — | M | C | R | R | — | — | — | — | — | R |
| Refund / Void ≤ threshold | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R |
| Refund / Void > threshold | M | — | — | — | C | — | — | — | — | — | — | — | R |
| Settlement / Payout batch | — | M | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R |
| แก้ไข fraud/risk rule ใน prod | R | — | — | — | — | M | — | — | C | — | — | R | R |
| Sanction screening — clear a hit | — | — | — | — | — | R | M | C | — | — | — | — | R |
| ยื่น SAR/STR ต่อ ปปง. | — | — | — | — | — | — | M | C | — | — | — | — | R |
| Deploy โค้ดสู่ production | — | — | — | — | — | — | — | — | M | — | — | C | R |
| แก้ไขข้อมูลใน production DB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M | — | C | R |
| สร้าง/ให้ privileged access | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M | C | R |
| Cryptographic key ceremony | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M/C | R |
| ปรับ config WAF/firewall (CDE) | — | — | — | — | — | — | — | — | R | — | — | M | R |

หมายเหตุ key ceremony: ต้องมี Key Custodian A + Key Custodian B (split knowledge) ร่วมกับ Security เป็นสักขีพยาน — ไม่มีบุคคลใดเข้าถึง key component ครบทั้งสองส่วน (ดูข้อ 6.3)

## 5. คู่หน้าที่ต้องห้าม (Toxic / Conflicting Combinations)

ระบบ IdP และ application-level check ต้อง บล็อกเชิงป้องกัน (preventive) ไม่ให้ role ต่อไปนี้อยู่กับ identity เดียว หากจำเป็นต้องควบต้องมี compensating control ที่อนุมัติแล้ว (ข้อ 8)

| # | คู่ที่ห้ามควบ | เหตุผล/ความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| T1 | R-SETTLE + R-SETTLE-APV | ริเริ่มและอนุมัติจ่ายเงินเอง → ยักยอกเงิน settlement |
| T2 | R-MERCH-ONB + R-MERCH-APV | สร้างและอนุมัติ merchant ปลอมเอง → ฟอกเงิน/รับเงินเข้าบัญชีตน |
| T3 | R-ENG-DEV + สิทธิ์ deploy/แก้ prod DB | ฝัง backdoor แล้วปล่อยขึ้น prod เองโดยไม่มีผู้ตรวจ (PCI Req 6/7) |
| T4 | R-COMPL/R-MLRO ทำทั้ง maker และ checker ของ SAR เดียวกัน | ปกปิดธุรกรรมน่าสงสัยได้ลำพัง (ขัดเจตนารมณ์ ปปง.) |
| T5 | R-IAM-ADMIN อนุมัติสิทธิ์ให้ตนเอง | ยกระดับสิทธิ์ตนเองแบบไม่มีผู้ตรวจ |
| T6 | R-AUDIT + role ที่มี write ใด ๆ ในระบบปฏิบัติการ | ทำลายความเป็นอิสระของ 3rd line |
| T7 | R-KEY-CUST-A + R-KEY-CUST-B | ถือ key component ครบ → ถอดรหัส PAN ได้ลำพัง (PCI Req 3.7) |
| T8 | R-RISK maker + checker ของ rule เดียวกัน | ปิด fraud control เพื่อปล่อยธุรกรรมทุจริต |

## 6. การควบคุมสองชั้นสำหรับปฏิบัติการสำคัญ (Dual Control)

### 6.1 Threshold และ SLA ของ maker–checker

| ปฏิบัติการ | Threshold ที่ต้อง dual control | ผู้ทำ (Maker) | ผู้อนุมัติ (Checker) | SLA อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Refund/Void | > 50,000 บาท/รายการ หรือ > 200,000 บาท/วัน/merchant | R-PAY-OPS | R-MERCH-APV (senior ops) | ≤ 4 ชม. ทำการ |
| Settlement/Payout batch | ทุก batch (ไม่มีขั้นต่ำ) | R-SETTLE | R-SETTLE-APV | ≤ 2 ชม. ก่อน cut-off |
| Merchant activate | ทุกราย | R-MERCH-ONB | R-MERCH-APV | ตาม SLA onboarding |
| Deploy ขึ้น production | ทุกครั้ง | R-SRE-OPS | R-SEC (หรือ senior SRE คนละคน) | ตาม change window |
| แก้ไข production DB (นอก pipeline) | ทุกครั้ง | R-DBA | R-SEC | JIT ≤ 60 นาที |
| ให้ privileged access | ทุกครั้ง | R-IAM-ADMIN | Line manager + R-SEC | ≤ 1 วันทำการ |
| Key ceremony (generate/rotate) | ทุกครั้ง | Custodian A | Custodian B + Security witness | ตามกำหนดพิธี |
| ปรับ fraud rule ใน prod | ทุกครั้ง | R-RISK | R-SRE-OPS / senior risk | ≤ 8 ชม. |

Threshold ข้างต้นเป็น ค่าตั้งต้นที่แนะนำ — ต้องปรับให้สอดคล้องกับ risk appetite ที่ Risk Committee อนุมัติ และทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง

### 6.2 กลไกบังคับ dual control

- บังคับด้วยระบบ ไม่ใช่ด้วยวินัย — แอปพลิเคชัน/CI-CD/IdP ปฏิเสธคำขอที่ maker = checker เสมอ

- ทุกการอนุมัติ dual control บันทึกลง audit_log (append-only, ดู ARCHITECTURE ข้อ 6) พร้อม identity ทั้งสองฝ่าย, timestamp, เหตุผล และ before/after state

- Checker ต้องยืนยันด้วย MFA ขณะอนุมัติ (PCI Req 8.4/8.5)

- ห้าม self-approval, ห้าม approval ย้อนหลัง, ห้ามใช้ delegation ที่ทำให้ maker กลายเป็น checker

### 6.3 Split knowledge & dual control ของ cryptographic key (PCI Req 3.5–3.7)

- Master/Key-Encryption-Key สร้างและหมุนเวียนใน HSM/KMS (A5) ผ่าน key ceremony ที่มี Key Custodian A + B (คนละคน) และ Security เป็นสักขีพยาน

- ไม่มีบุคคลใดเข้าถึง key component ครบทุกส่วน (split knowledge); ไม่มี clear-text key อยู่นอก HSM

- ทุกพิธีมี script + ใบลงนาม (ceremony log) เก็บเป็นหลักฐานสำหรับ QSA

- การหมุน key ตามรอบที่กำหนดในนโยบาย key management และเมื่อสงสัยว่ารั่วไหล

## 7. หลักสิทธิ์ขั้นต่ำและวงจรชีวิตสิทธิ์ (Least Privilege & Access Lifecycle)

### 7.1 วงจร Joiner–Mover–Leaver (JML)

| เหตุการณ์ | การดำเนินการ | SLA |
| --- | --- | --- |
| Joiner | ให้เฉพาะ role ตามตำแหน่ง (RBAC template) โดย line manager ร้อง + R-IAM-ADMIN maker + checker | ภายในวันเริ่มงาน |
| Mover (เปลี่ยนตำแหน่ง) | เพิกถอนสิทธิ์เดิมทั้งหมด แล้วให้ใหม่ตามตำแหน่งใหม่ (ห้าม accumulate/privilege creep) | ≤ 2 วันทำการ |
| Leaver | ปิด/ระงับทุก account, เพิกถอน token/คีย์, คืนอุปกรณ์ | ≤ 4 ชม. สำหรับ CDE/privileged; ≤ 24 ชม. อื่น ๆ |

### 7.2 การให้สิทธิ์ระดับสูงแบบชั่วคราว (JIT / Break-glass)

- สิทธิ์ระดับสูง/เข้า CDE เป็นแบบ Just-In-Time ผ่าน PAM (A4): ขอ → ระบุเหตุผล → อนุมัติ (dual) → ใช้งาน → หมดอายุอัตโนมัติ (เช่น ≤ 60 นาที)

- Break-glass account สำหรับเหตุฉุกเฉิน: credential ปิดผนึกใน vault, การเปิดใช้ trigger alert ทันทีไปยัง CISO + on-call, ต้อง post-incident review ภายใน 24 ชม. และหมุน credential หลังใช้

### 7.3 การทบทวนสิทธิ์ (Access Recertification)

| ประเภทสิทธิ์ | ความถี่ทบทวน | ผู้ทบทวน |
| --- | --- | --- |
| Privileged / CDE / prod | ทุกไตรมาส | Line manager + R-SEC (PCI Req 7.2.4) |
| สิทธิ์ทั่วไป (non-privileged) | ทุก 6 เดือน | Line manager |
| Service account & scope | ทุกไตรมาส | Owner + R-SEC |
| SoD toxic-combination scan | ทุกเดือน (อัตโนมัติ) + ทบทวนรายไตรมาส | R-IAM-ADMIN + R-AUDIT |

ผลการทบทวนและการเพิกถอนบันทึกเป็นหลักฐานให้ Internal Audit และ QSA; สิทธิ์ที่ไม่มีการใช้งาน (dormant) เกิน 90 วันจะถูกระงับอัตโนมัติ

## 8. Compensating Controls (เมื่อทีมเล็กเกินจะแยกได้เต็มรูปแบบ)

ในระยะเริ่มต้น (Phase 0–2 ตาม ROADMAP) headcount อาจไม่พอแยกทุกบทบาท (A6) หากจำเป็นต้องควบบทบาทที่ขัดกัน ต้องมี compensating control ที่ อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Risk Committee และทบทวนทุกไตรมาส เช่น

- ให้ checker เป็นบุคคลจาก 2nd/3rd line (เช่น CISO/CCO) แทนเพื่อนร่วมทีมเมื่อ maker–checker ในทีมเดียวไม่พอ

- เพิ่ม detective control: การสอบทานรายวัน/สุ่มตรวจ, alert อัตโนมัติเมื่อเกิด single-person action บนปฏิบัติการสำคัญ, การกระทบยอด ledger รายวัน

- บันทึกการควบบทบาท ลงทะเบียน SoD exception register พร้อมวันหมดอายุ และแผนแยกบทบาทเมื่อ headcount เพิ่ม

- Internal Audit ทดสอบประสิทธิผลของ compensating control ทุกไตรมาสและรายงานต่อ Audit Committee

## 9. การบังคับใช้ ตรวจสอบ และการรายงาน (Enforcement, Audit & Reporting)

- บังคับด้วยระบบ: IdP/PAM/แอปเป็นจุดบังคับ SoD และ least privilege; นโยบายที่บังคับด้วยเอกสารอย่างเดียวถือว่าไม่เพียงพอ

- Logging (PCI Req 10): ทุกการให้สิทธิ์, การใช้สิทธิ์ระดับสูง, การอนุมัติ dual control, break-glass ลง audit_log แบบ append-only, ป้องกันการแก้ไข, เก็บอย่างน้อย 1 ปี online + รวม 12 เดือนพร้อมใช้ทันที (จัดเก็บระยะยาวตาม 11-data-retention-deletion.md)

- การตรวจสอบภายใน: Internal Audit (3rd line) ทดสอบ SoD matrix และ toxic-combination อย่างน้อยปีละครั้ง รายงานต่อ Audit Committee

- การประเมินภายนอก: QSA (A3) ทบทวน SoD/least privilege/dual control เป็นส่วนหนึ่งของ PCI-DSS v4.0 RoC ประจำปี

- การละเมิด: การหลบเลี่ยง SoD/least privilege ถือเป็นการละเมิดนโยบายความปลอดภัยและอาจนำสู่มาตรการทางวินัยและการรายงานต่อผู้กำกับหากเข้าข่าย

## 10. ความถี่การทบทวนเอกสาร (Document Review)

ทบทวนเอกสารนี้อย่างน้อย ปีละครั้ง และเมื่อ (ก) มีการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร/บทบาท (ข) มีการเปลี่ยน risk appetite (ค) มีเหตุการณ์/ผลตรวจสอบชี้ช่องว่าง (ง) PCI-DSS หรือประกาศ ธปท./ปปง./PDPC ปรับปรุง — เจ้าของเอกสาร: CISO ร่วมกับ CCO อนุมัติโดย Risk Committee

# Segregation of Duties matrix + least-privilege access control, dual control for key operations (English)

Supporting document for the Acquiring Service license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), supervised by the Bank of Thailand (BOT), with paid-up registered capital of THB 50 million, alongside PCI-DSS v4.0 Level 1.

Document ID: COMP-18 · Version 0.1 · Owner: Chief Information Security Officer (CISO) with the Chief Compliance Officer (CCO) Related: 04-org-chart-governance.md, ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md

Disclaimer: This is a structural reference document, not legal advice. It must be reviewed by BOT-licensing legal counsel and the QSA before submission.

[!IMPORTANT] Assumptions / Open TODOs — real values must be completed before BOT submission.

| # | Item | Status | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Legal company name — placeholder [บริษัท / Company] used throughout | TODO | Corporate Secretary |
| A2 | Sponsor / acquiring bank — not yet signed, so the downstream settlement-instruction role is not finalized (Track B per ROADMAP) | Unresolved | CEO / Head of Partnerships |
| A3 | QSA vendor (PCI-DSS v4.0 L1) — not yet selected; external SoD-matrix reviewer undefined | Unresolved | CISO |
| A4 | Actual IAM/IdP and PAM tooling (IdP + privileged access management + secrets vault) — not procured; product names are placeholders | Unresolved | CISO / Head of Infrastructure |
| A5 | Actual HSM/KMS for dual-control / split-knowledge key ceremonies | Unresolved | CISO |
| A6 | Actual headcount at submission — this matrix assumes the minimum team in ROADMAP §3; if the team is too small and conflicting roles must be combined, a written compensating control is mandatory | TODO | CISO / CCO |
| A7 | External independent audit firm (co-source for annual SoD testing) | Unresolved | Audit Committee |

Do not enter fictitious product/person names into the filed version — only verifiable information is permitted.

## 1. Purpose & Scope

This document defines the Segregation of Duties (SoD) policy, least-privilege access control, and dual control (four-eyes) requirements for [บริษัท / Company]’s key operations as a Full Acquiring Payment Gateway.

Objectives:

- Prevent any single individual from controlling a sensitive transaction/process end-to-end, which could enable fraud, money laundering, or undetected error.

- Align with governance and the Three Lines of Defense per BOT notifications on IT Risk and Cyber Resilience (see 04-org-chart-governance.md).

- Comply with PCI-DSS v4.0, notably Requirement 7 (least privilege / need-to-know), Requirement 8 (identification & authentication), Requirement 3 (dual control & split knowledge for cryptographic keys), and Requirement 10 (logging & accountability).

- Support AMLO requirements (separating the person who acts from the person who approves SAR/STR and sanction screening) and PDPC/PDPA (least privilege over personal data).

Scope: all production systems, the PCI Cardholder Data Environment (CDE), tokenization vault, ledger/settlement, merchant onboarding, key management, and database/infrastructure access — for all employees, contractors, and service accounts.

## 2. Definitions & Principles

| Term | Definition |
| --- | --- |
| Segregation of Duties (SoD) | No single person controls the initiate, authorize, record, and reconcile steps of the same transaction. |
| Least Privilege | A user/service account holds only the access strictly needed for its function (need-to-know / need-to-use), and only for as long as needed. |
| Dual Control (Four-Eyes) | A key action requires two separate individuals to complete (maker–checker); no one can complete all steps alone. |
| Split Knowledge | A secret (e.g. a cryptographic key component) is divided across individuals so no one can reconstruct the key alone (PCI Req 3.7). |
| Maker–Checker | The person who performs an action (maker) and the person who reviews/approves it (checker) are always different people. |
| JIT / Break-glass | Just-In-Time elevated access that auto-expires, with pre-approval and a logged justification. |
| Toxic Combination | A pair of privileges/duties that, if held by one person, creates severe fraud risk (see §5). |

Seven principles:

- Separate the four transaction roles — initiate / authorize / record / reconcile must span at least two people.

- Separate Dev from Prod — developers must not be able to deploy or alter production data alone (PCI Req 6.5.3, 7).

- Separate doers from checkers — 1st line (operations) is separate from 2nd line (risk/compliance/security) and 3rd line (internal audit).

- Deny by default — no access is implicit; every entitlement is requested, approved, and recertified.

- Access has a lifespan — elevated access is temporary/rotating, never permanent.

- Every action is attributable — no shared/generic accounts; every action maps to a verifiable identity (PCI Req 8.2, 10).

- Compensating controls when true separation is impossible — if the team is too small to split roles, a compensating control approved by the Risk Committee and reviewed quarterly is required.

## 3. Roles / RBAC Groups

All access is granted via Role-Based Access Control (RBAC) through a central IdP (A4). No per-user grants exist outside the role structure except via time-boxed JIT.

| Role ID | Role | Line of Defense | Summary of access |
| --- | --- | --- | --- |
| R-ENG-DEV | Software Engineer (Developer) | 1st | Write code, access non-prod, read masked logs; no prod write |
| R-SRE-OPS | SRE / Platform Operator | 1st | Deploy via pipeline, manage prod infra (break-glass); no direct business-data edits |
| R-DBA | Database Administrator | 1st | Manage schema/backups; prod data read/write only via JIT + dual approval |
| R-PAY-OPS | Payment Operations | 1st | View transactions, initiate refund/void under threshold, handle dispute/chargeback |
| R-SETTLE | Settlement / Treasury Ops | 1st | Initiate payout/settlement batch (maker); no payout approval |
| R-SETTLE-APV | Settlement Approver | 1st (senior) | Approve payout/settlement batch (checker); no initiation |
| R-MERCH-ONB | Merchant Onboarding Officer | 1st | Create/edit merchant profile (maker), perform KYC/CDD; cannot self-activate |
| R-MERCH-APV | Merchant Approver / MLRO delegate | 2nd | Approve merchant activation and KYC/EDD outcome (checker) |
| R-RISK | Risk / Fraud Analyst | 2nd | Author fraud rules (maker), review alerts; deploying a rule needs a checker |
| R-COMPL | Compliance / AML Officer | 2nd | Sanction-screening review, initiate SAR/STR (maker) |
| R-MLRO | MLRO | 2nd | Approve and file SAR/STR to AMLO (checker); see 07-sar-str-procedure.md |
| R-DPO | Data Protection Officer | 2nd | Approve out-of-scope personal-data use (PDPA), review DSARs |
| R-SEC | Security Engineer / SecOps | 2nd | Manage WAF/IDS/SIEM, review access; cannot approve their own access |
| R-KEY-CUST-A | Key Custodian A | 2nd | Holds key component A (split knowledge) |
| R-KEY-CUST-B | Key Custodian B | 2nd | Holds key component B — always a different person than A |
| R-IAM-ADMIN | Identity & Access Admin | 2nd | Create/disable accounts (maker); granting privileged roles needs a checker |
| R-AUDIT | Internal Auditor | 3rd | Read-only on all logs/evidence; no write in operational systems |

All service accounts are treated as distinct identities with an identifiable owner, minimal scope, credentials auto-rotated via a secrets vault, and no interactive login.

## 4. Segregation of Duties Matrix

Legend: M = Maker (initiate/perform) · C = Checker (approve/verify) · R = Review only (read-only) · — = No access. Rule: within a process, Maker and Checker must always be different people (enforced by IdP/application, not by personal discipline).

| Key process | R-PAY-OPS | R-SETTLE | R-SETTLE-APV | R-MERCH-ONB | R-MERCH-APV | R-RISK | R-COMPL | R-MLRO | R-SRE-OPS | R-DBA | R-IAM-ADMIN | R-SEC | R-AUDIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merchant onboarding / activate | — | — | — | M | C | R | R | — | — | — | — | — | R |
| Refund / Void ≤ threshold | M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R |
| Refund / Void > threshold | M | — | — | — | C | — | — | — | — | — | — | — | R |
| Settlement / Payout batch | — | M | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R |
| Change fraud/risk rule in prod | R | — | — | — | — | M | — | — | C | — | — | R | R |
| Sanction screening — clear a hit | — | — | — | — | — | R | M | C | — | — | — | — | R |
| File SAR/STR to AMLO | — | — | — | — | — | — | M | C | — | — | — | — | R |
| Deploy code to production | — | — | — | — | — | — | — | — | M | — | — | C | R |
| Modify production database | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M | — | C | R |
| Grant privileged access | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M | C | R |
| Cryptographic key ceremony | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M/C | R |
| Change WAF/firewall config (CDE) | — | — | — | — | — | — | — | — | R | — | — | M | R |

Key-ceremony note: requires Key Custodian A + Key Custodian B (split knowledge) with Security as witness — no one accesses both key components (see §6.3).

## 5. Toxic / Conflicting Combinations

The IdP and application-level checks must preventively block the following role pairs on one identity. If combination is unavoidable, an approved compensating control is required (§8).

| # | Prohibited combination | Risk |
| --- | --- | --- |
| T1 | R-SETTLE + R-SETTLE-APV | Initiate and approve own payouts → settlement embezzlement |
| T2 | R-MERCH-ONB + R-MERCH-APV | Create and approve fake merchants → laundering / self-payout |
| T3 | R-ENG-DEV + deploy/prod-DB write | Plant a backdoor and push to prod unreviewed (PCI Req 6/7) |
| T4 | R-COMPL/R-MLRO acting as both maker and checker on the same SAR | Conceal suspicious activity alone (contrary to AMLO intent) |
| T5 | R-IAM-ADMIN approving own access | Unchecked self privilege escalation |
| T6 | R-AUDIT + any operational write role | Destroys 3rd-line independence |
| T7 | R-KEY-CUST-A + R-KEY-CUST-B | Hold both key components → decrypt PAN alone (PCI Req 3.7) |
| T8 | R-RISK maker + checker of the same rule | Disable fraud controls to pass fraudulent traffic |

## 6. Dual Control for Key Operations

### 6.1 Thresholds and maker–checker SLAs

| Operation | Threshold requiring dual control | Maker | Checker | Approval SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Refund/Void | > THB 50,000 per item, or > THB 200,000/day/merchant | R-PAY-OPS | R-MERCH-APV (senior ops) | ≤ 4 business hours |
| Settlement/Payout batch | every batch (no minimum) | R-SETTLE | R-SETTLE-APV | ≤ 2 hours before cut-off |
| Merchant activation | every merchant | R-MERCH-ONB | R-MERCH-APV | per onboarding SLA |
| Deploy to production | every time | R-SRE-OPS | R-SEC (or a different senior SRE) | per change window |
| Modify production DB (out of pipeline) | every time | R-DBA | R-SEC | JIT ≤ 60 min |
| Grant privileged access | every time | R-IAM-ADMIN | Line manager + R-SEC | ≤ 1 business day |
| Key ceremony (generate/rotate) | every time | Custodian A | Custodian B + Security witness | per ceremony schedule |
| Change fraud rule in prod | every time | R-RISK | R-SRE-OPS / senior risk | ≤ 8 hours |

These thresholds are recommended defaults — they must be aligned with the Risk-Committee-approved risk appetite and reviewed at least annually.

### 6.2 Enforcement mechanisms

- System-enforced, not discipline-based — the application/CI-CD/IdP rejects any request where maker = checker.

- Every dual-control approval is written to audit_log (append-only, see ARCHITECTURE §6) with both identities, timestamp, justification, and before/after state.

- The checker must confirm with MFA at approval time (PCI Req 8.4/8.5).

- No self-approval, no retroactive approval, and no delegation that turns a maker into the checker.

### 6.3 Split knowledge & dual control for cryptographic keys (PCI Req 3.5–3.7)

- Master / Key-Encryption-Keys are generated and rotated inside an HSM/KMS (A5) via a key ceremony with Key Custodians A + B (different people) and Security as witness.

- No single person accesses all key components (split knowledge); no clear-text key exists outside the HSM.

- Every ceremony has a script + signed ceremony log retained as QSA evidence.

- Keys are rotated on the schedule defined in the key-management policy and whenever compromise is suspected.

## 7. Least Privilege & Access Lifecycle

### 7.1 Joiner–Mover–Leaver (JML)

| Event | Action | SLA |
| --- | --- | --- |
| Joiner | Grant only the position’s role (RBAC template) — manager requests, R-IAM-ADMIN maker + checker | by start date |
| Mover (role change) | Revoke all prior access, then re-grant per the new role (no accumulation/privilege creep) | ≤ 2 business days |
| Leaver | Disable/suspend all accounts, revoke tokens/keys, recover devices | ≤ 4 hours for CDE/privileged; ≤ 24 hours otherwise |

### 7.2 Just-In-Time (JIT) / Break-glass

- Elevated/CDE access is Just-In-Time via PAM (A4): request → justify → dual-approve → use → auto-expire (e.g. ≤ 60 minutes).

- Break-glass accounts for emergencies: credentials sealed in the vault; activation triggers an immediate alert to CISO + on-call; a post-incident review is required within 24 hours and credentials are rotated after use.

### 7.3 Access Recertification

| Access type | Review frequency | Reviewer |
| --- | --- | --- |
| Privileged / CDE / prod | quarterly | Line manager + R-SEC (PCI Req 7.2.4) |
| General (non-privileged) | every 6 months | Line manager |
| Service account & scope | quarterly | Owner + R-SEC |
| SoD toxic-combination scan | monthly (automated) + quarterly review | R-IAM-ADMIN + R-AUDIT |

Recertification results and revocations are retained as evidence for Internal Audit and the QSA; access dormant for more than 90 days is auto-suspended.

## 8. Compensating Controls (when the team is too small to fully separate)

In early phases (Phase 0–2 per ROADMAP), headcount may be insufficient to split every role (A6). If conflicting roles must be combined, a compensating control approved in writing by the Risk Committee and reviewed quarterly is required, for example:

- Use a checker from the 2nd/3rd line (e.g. CISO/CCO) instead of a teammate when in-team maker–checker separation is not possible.

- Add detective controls: daily/sample reviews, automated alerts on any single-person action over a key operation, daily ledger reconciliation.

- Log the combination in an SoD exception register with an expiry date and a plan to separate roles as headcount grows.

- Internal Audit tests the effectiveness of compensating controls quarterly and reports to the Audit Committee.

## 9. Enforcement, Audit & Reporting

- System-enforced: IdP/PAM/application are the enforcement points for SoD and least privilege; document-only policy is insufficient.

- Logging (PCI Req 10): every access grant, privileged use, dual-control approval, and break-glass event is written to an append-only audit_log, tamper-protected, retained at least 1 year (with 12 months immediately available) and archived per 11-data-retention-deletion.md.

- Internal audit: Internal Audit (3rd line) tests the SoD matrix and toxic combinations at least annually and reports to the Audit Committee.

- External assessment: the QSA (A3) reviews SoD/least privilege/dual control as part of the annual PCI-DSS v4.0 RoC.

- Violations: circumventing SoD/least privilege is a security-policy breach and may lead to disciplinary action and regulatory reporting where applicable.

## 10. Document Review

Review this document at least annually and whenever (a) organizational/role structures change, (b) risk appetite changes, (c) an incident/audit finding reveals a gap, or (d) PCI-DSS or BOT/AMLO/PDPC notifications are updated. Owner: CISO with the CCO; approved by the Risk Committee.

# แผนการปฏิบัติตาม PCI-DSS Level 1 (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเป็นแผนการได้มาซึ่งการรับรอง PCI-DSS v4.0 Level 1

เอกสารเลขที่: COMP-19 · เวอร์ชัน 1.0 · เจ้าของเอกสาร: Chief Information Security Officer (CISO) / PCI Program Lead เอกสารอ้างอิง: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md, 09-pdpa-privacy-policy.md, 11-data-retention-deletion.md

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นแผนงานและเอกสารเชิงนโยบายภายใน ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายหรือการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน สถานะการปฏิบัติตาม PCI-DSS ที่แท้จริงต้องได้รับการยืนยันโดย Qualified Security Assessor (QSA) ที่ขึ้นทะเบียนกับ PCI SSC เท่านั้น

### ⚠️ ข้อสมมติและสิ่งที่ยังต้องยืนยัน (Assumptions / TODO)

รายการต่อไปนี้ยังขึ้นกับคู่สัญญา/ผู้ให้บริการภายนอกที่ยังไม่สรุป — ห้ามถือเป็นข้อเท็จจริงจนกว่าจะยืนยัน: - [TODO — Sponsor Bank / Acquirer] ยังไม่ลงนามธนาคารผู้รับเชื่อม (sponsoring bank) และ card scheme (Visa/Mastercard) — ผู้กำหนดว่าจะต้องยื่น RoC + AoC ประจำปีในฐานะใด (Level 1 service provider) และกำหนด acquirer-mandated deadline สำหรับ compliance validation - [TODO — QSA vendor] ยังไม่ลงนามผู้ประเมิน PCI-DSS (QSA firm) — ตัวอย่างผู้ให้บริการในไทย/ภูมิภาคที่อยู่ระหว่างพิจารณา ยังไม่ผูกมัด; ค่าธรรมเนียม, คิว และ scope walkthrough ต้องยืนยัน - [TODO — ASV vendor] ยังไม่เลือก Approved Scanning Vendor สำหรับ quarterly external scan (PCI Req 11.3.2) - [TODO — Penetration test vendor] ยังไม่เลือกผู้ทดสอบเจาะระบบภายนอก (annual pentest, PCI Req 11.4) - [TODO — ทุนจดทะเบียน] ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป้าหมาย 50 ล้านบาท (Full Acquiring) — ต้องยืนยันจำนวนที่ชำระจริงและรักษาไว้ ≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน (ดู 02-financial-projections-capital.md) - [TODO — HSM/KMS] รุ่น/ผู้ให้บริการ HSM (on-prem PCI-PTS HSM หรือ cloud KMS ที่ผ่าน FIPS 140-2/140-3 Level 3) ยังไม่สรุป — กระทบ Req 3.5–3.7 (key management) - [TODO — Cloud region / data residency] ผู้ให้บริการ cloud และ region (ต้องเก็บข้อมูลในไทยตาม ธปท./PDPA) และสถานะ AoC ของ cloud provider ต้องยืนยัน (shared responsibility matrix) - [TODO — ชื่อบริษัท/ที่อยู่/ผู้บริหาร] ชื่อ [บริษัท / Company], ที่อยู่จดทะเบียน, ชื่อ CISO/ISA ต้องเติมค่าจริงก่อนยื่น

## 1. บทนำ วัตถุประสงค์ และความสัมพันธ์กับใบอนุญาต ธปท.

[บริษัท / Company] (ต่อไปนี้เรียก “บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตร (Full Acquiring Payment Gateway) จึงเป็น merchant-serving service provider ที่ประมวลผล จัดเก็บ และ/หรือส่งผ่านข้อมูลผู้ถือบัตร (Cardholder Data — CHD) และต้องผ่านการรับรอง PCI-DSS v4.0 ในระดับที่สูงที่สุด

เอกสารนี้เป็น แผนงาน (roadmap) ที่ครอบคลุม: การกำหนด scope, เส้นทางจากการประเมินตนเอง (SAQ) ไปสู่การประเมินเต็มรูปโดย QSA และออก Report on Compliance (RoC), การจ้าง QSA/ASV, ไทม์ไลน์ และหลักฐาน (evidence) ที่ต้องเตรียม

ความสัมพันธ์กับใบอนุญาต ธปท.: ตาม COMPLIANCE-TH.md §5 และ §6 การได้ PCI-DSS Level 1 เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ ธปท. คาดหวังสำหรับผู้ขอใบอนุญาต acquiring และเป็นงาน คู่ขนาน (parallel critical path) กับการยื่นใบอนุญาต ไม่ใช่งานลำดับหลัง PCI-DSS ยังหนุนหลักเกณฑ์ ธปท. ด้าน IT risk, cyber resilience และ outsourcing โดยตรง

### 1.1 ทำไมต้อง Level 1 (ไม่ใช่ระดับต่ำกว่า)

| ปัจจัย | เหตุผล |
| --- | --- |
| ปริมาณธุรกรรม | Level 1 service provider = ประมวลผล > 6 ล้านรายการ/ปี ต่อแบรนด์บัตร (Visa/Mastercard) หรือถูกกำหนดโดย acquirer/แบรนด์ |
| บทบาท service provider | ในฐานะ acquiring gateway ที่ให้บริการหลายร้านค้า card scheme มักกำหนดให้ validate ที่ Level 1 โดยไม่คำนึงปริมาณเริ่มต้น |
| ข้อกำหนดหลักฐาน | Level 1 บังคับ on-site assessment โดย QSA → RoC + AoC (ไม่ใช่ SAQ self-attest) + quarterly ASV scan |
| ความคาดหวัง ธปท. | สอดคล้อง ARCHITECTURE §7 ที่ระบุเป้าหมาย Level 1 ชัดเจน |

## 2. ขอบเขต (Scope) และ Cardholder Data Environment (CDE)

### 2.1 หลักการลด scope (Scope Minimization)

สอดคล้อง ARCHITECTURE §2, §6, §7 — บริษัทออกแบบให้ นำ CHD ออกจาก scope ให้มากที่สุด:

- Client-side tokenization: PAN ถูกส่งตรงจาก client (SDK/hosted field) ไปยัง Tokenization Vault ใน network segment ที่แยกออกอย่างชัดเจน โดย ไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของร้านค้าและไม่ผ่านระบบหลัก (Payment Core) ของบริษัท

- ระบบหลักและ operational DB เห็นเพียง token + card_last4 + card_brand เท่านั้น

- ห้ามจัดเก็บ Sensitive Authentication Data (SAD) หลัง authorization โดยเด็ดขาด: CVV/CVV2/CVC2, PIN/PIN block, full magnetic-stripe/track data (PCI Req 3.3)

### 2.2 การนิยาม CDE และการแบ่งประเภทระบบ

| ประเภท | นิยาม (PCI-DSS v4.0) | ตัวอย่างในสถาปัตยกรรมนี้ |
| --- | --- | --- |
| CDE (in scope) | ระบบที่ store/process/transmit CHD หรือ SAD | Tokenization Vault, HSM/KMS, Acquirer Adapter (ISO 8583/REST) ที่ส่ง PAN, 3DS Adapter ในส่วนที่แตะ PAN |
| Connected-to / Security-impacting | ระบบที่เชื่อมต่อหรือกระทบความปลอดภัย CDE | Payment Core (ผ่าน token), CI/CD ที่ deploy เข้า CDE, bastion/jump host, SIEM, IdP (SSO/MFA), NTP, DNS ภายใน |
| Out of scope | แยกจาก CDE ด้วย segmentation ที่ตรวจสอบได้ | Marketing site, merchant dashboard (อ่าน token), analytics ที่ไม่มี CHD |

หลักฐาน segmentation: ต้องพิสูจน์ด้วย segmentation penetration test อย่างน้อยปีละครั้ง (Req 11.4.5 สำหรับ service provider) เพื่อยืนยันว่าระบบ out-of-scope แยกจาก CDE จริง

### 2.3 Data flow และ CHD inventory (สรุป)

| จุด | ข้อมูล | สถานะ scope | มาตรการ |
| --- | --- | --- | --- |
| Client → Vault | PAN (single-use) | เข้า scope ที่ Vault | TLS 1.2+/1.3, tokenization ทันที |
| Vault at rest | PAN (ถ้าจำเป็น) | ใน CDE | envelope encryption, คีย์ใน HSM/KMS (Req 3.5–3.7) |
| Payment Core / operational DB | token, card_last4, card_brand | นอก CDE | ไม่มี PAN/SAD |
| Gateway → Acquirer | PAN (ระหว่าง authorize) | ใน CDE | mTLS, network segment แยก, ไม่ persist |
| Ledger / audit_log | จำนวนเงิน, สถานะ, auth_code | นอก CDE | append-only, ไม่มี CHD |

Data flow diagram (DFD) ฉบับสมบูรณ์ต้องจัดทำและให้ QSA ทวนสอบ (อ้าง DIAGRAMS.md) — เป็นหลักฐานบังคับสำหรับ Req 1 และ scope validation

## 3. การจับคู่ 12 Requirements ของ PCI-DSS v4.0 กับสถาปัตยกรรม

| # | Requirement (v4.0) | การควบคุมหลักในระบบ | เอกสาร/ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Network security controls (firewall/segmentation) | WAF, security groups, segmentation CDE, IDS/IPS, DFD | DevSecOps / SRE |
| 2 | Secure configurations | distroless image, hardening baseline (CIS), ไม่มี default password | DevSecOps |
| 3 | Protect stored account data | envelope encryption, HSM/KMS, key rotation, dual control, split knowledge; ห้ามเก็บ SAD | Security / CISO |
| 4 | Protect CHD in transit | TLS 1.2+/1.3, mTLS ภายใน, cert management | SRE |
| 5 | Anti-malware | EDR บน host ใน CDE, image scanning | DevSecOps |
| 6 | Secure software/systems | SAST/DAST, govulncheck, secure SDLC, change control, patch SLA | Engineering |
| 7 | Restrict access by need-to-know | RBAC, least privilege, access review รายไตรมาส | Security / HR |
| 8 | Identify & authenticate | MFA ทุกการเข้าถึง CDE และ admin (v4.0 เข้มขึ้น), password policy, no shared IDs | Security / IT |
| 9 | Physical access | ถ้าใช้ cloud → อ้าง AoC ของ provider; ถ้ามี HSM on-prem → ควบคุมทางกายภาพ | SRE / Facilities |
| 10 | Log & monitor | structured log ไม่มี CHD, ห้าม log request body ที่มี PAN, SIEM, time-sync (NTP), เก็บ log ≥ 12 เดือน (ออนไลน์ ≥ 3 เดือน) | SRE / SOC |
| 11 | Test security regularly | quarterly ASV scan, internal vuln scan, annual pentest (external+internal), segmentation test | Security / ASV / QSA |
| 12 | Security policy & program | ISMS, incident response, risk assessment, security awareness, TPSP management, targeted risk analysis (v4.0) | CISO / Compliance |

การเปลี่ยนแปลงสำคัญใน v4.0 ที่ต้องวางแผนล่วงหน้า: (ก) client-side script integrity & HTTP header monitoring (Req 6.4.3, 11.6.1) สำหรับ payment page/hosted fields, (ข) MFA เข้มขึ้น (Req 8.4/8.5), (ค) targeted risk analysis สำหรับความถี่ของ control หลายข้อ (Req 12.3.1), (ง) การปฏิบัติเป็น customized approach ต้องมีเอกสาร targeted risk analysis กำกับ

## 4. เส้นทาง SAQ → RoC (Validation Path)

### 4.1 บทบาทของ SAQ ในแผนนี้

บริษัทเป็น Level 1 service provider จึง ต้อง validate ด้วย RoC เต็มรูป ไม่สามารถ self-attest ด้วย SAQ ได้ในสถานะปลายทาง อย่างไรก็ตาม บริษัทใช้ SAQ D (Service Provider) เป็น เครื่องมือ gap-assessment ภายใน (pre-audit readiness) เพื่อประเมินความพร้อมก่อนจ้าง QSA — ไม่ใช่เอกสารยื่นสุดท้าย

| ขั้น | เอกสาร/ผลลัพธ์ | ผู้จัดทำ | ใช้ทำอะไร |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Internal gap assessment | SAQ D (Service Provider) worksheet | PCI Program Lead + ISA (ถ้ามี) | หา gap ก่อน audit |
| 2. Remediation | gap remediation tracker | Engineering/Security | ปิด gap ทุกข้อ |
| 3. Formal assessment | RoC (Report on Compliance) | QSA | หลักฐานการปฏิบัติตามเต็มรูป |
| 4. Attestation | AoC (Attestation of Compliance) | QSA + ผู้บริหารบริษัท | ยื่นต่อ acquirer/scheme/ธปท. |
| 5. Continuous | quarterly ASV scan report, annual pentest report | ASV / pentest vendor | รักษาสถานะระหว่างปี |

### 4.2 เกณฑ์ผ่าน (Definition of Done)

- SAQ D ภายในผ่านทุก control (หรือมี compensating/customized control ที่มีเอกสารกำกับ)

- QSA ออก RoC ที่มีผลลัพธ์ “In Place” ทุกข้อ และ AoC ที่ลงนาม

- Quarterly ASV scan ล่าสุดผ่าน (no failing/high vulnerabilities)

- Pentest ล่าสุดปิด finding ระดับ high/critical แล้ว

## 5. การจ้าง QSA และ ASV (Vendor Engagement)

### 5.1 เกณฑ์คัดเลือก QSA

- ขึ้นทะเบียนกับ PCI SSC และมีสิทธิประเมิน v4.0

- มีประสบการณ์กับ acquirer/gateway ในไทย/อาเซียน และเข้าใจข้อกำหนด ธปท. (data residency)

- ให้บริการ scoping workshop + readiness (pre-assessment) ก่อน formal RoC

- คิวและระยะเวลาสอดคล้องกับไทม์ไลน์ (§6)

### 5.2 ขั้นตอนการทำงานร่วม QSA

- Scoping workshop — ยืนยัน CDE, DFD, asset inventory, segmentation

- Readiness / gap assessment — QSA ทวน SAQ D ภายใน + สุ่มหลักฐาน

- Remediation window — ปิด gap (ควรกันเวลา ≥ 4–8 สัปดาห์)

- Formal assessment (on-site + evidence review) — สัมภาษณ์, สังเกตการณ์, ทวน config/log/policy

- RoC drafting + QA — QSA ร่าง RoC, บริษัทตอบข้อสังเกต

- AoC signing — ลงนามและส่งให้ acquirer/scheme/ธปท.

### 5.3 ASV และ Penetration Test

| งาน | ความถี่ | ผู้ทำ | ข้อกำหนด |
| --- | --- | --- | --- |
| External vulnerability scan | รายไตรมาส + หลัง significant change | ASV (ขึ้นทะเบียน PCI SSC) | Req 11.3.2 — ต้อง pass |
| Internal vulnerability scan | รายไตรมาส + หลัง change | ทีมภายใน/เครื่องมือ | Req 11.3.1 |
| Penetration test (external + internal) | รายปี + หลัง significant change | pentest vendor อิสระ | Req 11.4 |
| Segmentation test | รายปี (service provider ทุก 6 เดือน หากใช้ segmentation เป็นการลด scope — Req 11.4.5/11.4.6) | pentest vendor | ยืนยัน isolation ของ CDE |

[TODO] ยืนยันความถี่ segmentation test: service provider ที่พึ่งพา segmentation ต้องทดสอบ ทุก 6 เดือน (Req 11.4.6)

## 6. ไทม์ไลน์ (Timeline)

สอดคล้องกับ ROADMAP.md — PCI-DSS L1 (QSA) เริ่ม 2026-10-01 ระยะเวลาราว 120 วัน คู่ขนานกับ Phase 2–4 ของ engineering

| ช่วง | เดือน (โดยประมาณ) | กิจกรรม PCI | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | ก.ค.–ส.ค. 2026 | เลือก QSA/ASV/pentest vendor, กำหนด scope เบื้องต้น, เริ่ม SAQ D ภายใน | vendor shortlist, draft scope |
| M1 | ก.ย. 2026 | Scoping workshop, จัดทำ DFD/asset inventory, network segmentation, HSM/KMS setup | scope baseline, segmentation |
| M2–M3 | ต.ค.–พ.ย. 2026 | QSA readiness/gap assessment, remediation, ตั้ง SIEM/log, MFA, policy suite | gap closed, evidence pack v1 |
| M3 | พ.ย. 2026 | Quarterly ASV scan รอบแรก (pass), pentest + segmentation test | scan pass, pentest report |
| M4 | ธ.ค. 2026–ม.ค. 2027 | QSA formal on-site assessment, evidence review | RoC draft |
| M4–M5 | ม.ค. 2027 | RoC finalize + AoC signing | RoC + AoC |
| ต่อเนื่อง | ทุกไตรมาส/ทุกปี | ASV scan รายไตรมาส, annual pentest, RoC ต่ออายุ | รักษาสถานะ L1 |

gantt
    title PCI-DSS Level 1 Roadmap (โดยประมาณ)
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    axisFormat  %b
    section PCI Program
    Vendor selection & scope     :m0, 2026-07-15, 45d
    Scoping & segmentation       :m1, 2026-09-01, 30d
    Readiness & remediation      :m2, 2026-10-01, 60d
    ASV scan + Pentest           :m3, 2026-11-01, 30d
    QSA formal assessment (RoC)  :m4, 2026-12-01, 45d
    RoC + AoC signoff            :m5, 2027-01-15, 21d

## 7. หลักฐาน (Evidence) ที่ต้องเตรียมสำหรับ RoC

| หมวด (Req) | หลักฐาน | ที่มา/ระบบ |
| --- | --- | --- |
| Scope (1, 12) | DFD, asset/CHD inventory, network diagram, segmentation test report | DIAGRAMS.md, SRE |
| Req 3 | key management policy, HSM/KMS config, key rotation log, dual control record | Security |
| Req 4 | TLS config, cert inventory, mTLS proof | SRE |
| Req 6 | secure SDLC policy, SAST/DAST/govulncheck reports, change tickets, patch SLA log | Engineering |
| Req 6.4.3/11.6.1 | script inventory & integrity, HTTP header/tamper monitoring บน payment page | Frontend/Security |
| Req 7–8 | RBAC matrix, access review records (รายไตรมาส), MFA config, joiner/mover/leaver log | Security/HR |
| Req 10 | SIEM config, log retention proof (≥12 เดือน), NTP config, log review evidence | SOC/SRE |
| Req 11 | ASV scan reports (4 ไตรมาส), pentest report, segmentation test | ASV/pentest vendor |
| Req 12 | ISMS/policy suite, incident response plan + test, risk assessment, security awareness records, TPSP register + AoC ของผู้ให้บริการ | Compliance/CISO |

หลักการเก็บหลักฐาน: จัดเก็บใน evidence repository ที่ควบคุมสิทธิ์ มี version + timestamp + owner; หลักฐานที่มี CHD ห้ามนำออกจาก CDE — ใช้ redaction; สอดคล้อง 11-data-retention-deletion.md

## 8. การกำกับ ความสัมพันธ์กับกฎหมายไทย และการรักษาสถานะ

### 8.1 บทบาทและความรับผิดชอบ (RACI ระดับสรุป)

| บทบาท | ความรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- |
| CISO / PCI Program Lead | เจ้าของโปรแกรม PCI, ตัดสิน scope, ลงนาม AoC ร่วมผู้บริหาร |
| DevSecOps / SRE | segmentation, firewall, hardening, TLS, logging, scan |
| Engineering Lead | secure SDLC, remediation ระดับแอป, change control |
| Compliance / Legal | เชื่อมกับใบอนุญาต ธปท., PDPA, AML, จัดการสัญญา QSA/TPSP |
| QSA (ภายนอก) | ประเมินและออก RoC/AoC |
| ASV / Pentest (ภายนอก) | scan รายไตรมาส / pentest รายปี |

### 8.2 ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานกำกับไทย

- ธปท. — PCI L1 (RoC/AoC) เป็นหลักฐานประกอบใบอนุญาต acquiring และหนุนหลักเกณฑ์ IT risk/cyber resilience/outsourcing; ต้องพร้อมให้ตรวจ on-site

- PDPC (PDPA) — การจัดการ CHD สอดคล้อง 09-pdpa-privacy-policy.md; PCI segmentation/encryption เป็นมาตรการเชิงเทคนิคตามมาตรา 37

- ปปง./AMLO — audit log และ transaction record ที่ PCI Req 10 กำหนด หนุนหลักฐาน AML/CDD และการเก็บรักษาเอกสาร

### 8.3 การรักษาสถานะระหว่างปี (BAU)

- รายไตรมาส: ASV scan (pass), access review, internal vuln scan

- รายปี: RoC/AoC renewal, penetration test, segmentation test, risk assessment, incident response test, security awareness

- เมื่อมี significant change: re-scope, re-scan, ประเมินผลกระทบต่อ CDE ก่อน deploy

- TPSP management: เก็บ AoC ของผู้ให้บริการภายนอก (cloud, 3DS, HSM/KMS) และทบทวนรายปี (Req 12.8)

# PCI-DSS Level 1 compliance roadmap: scope, SAQ->RoC, QSA engagement, timeline, evidence (English)

Supporting document for the license application for Electronic Payment Acquiring Service (Full Acquiring) under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), submitted to the Bank of Thailand (BOT / ธปท.), and the roadmap to achieve PCI-DSS v4.0 Level 1 certification.

Document No.: COMP-19 · Version 1.0 · Owner: Chief Information Security Officer (CISO) / PCI Program Lead Related documents: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md, 09-pdpa-privacy-policy.md, 11-data-retention-deletion.md

Note: This is a roadmap and internal policy document, not legal advice or a certification of compliance. Actual PCI-DSS compliance status can only be confirmed by a Qualified Security Assessor (QSA) registered with the PCI SSC.

### ⚠️ Assumptions / TODO

The following depend on unresolved external parties — do not treat as fact until confirmed: - [TODO — Sponsor Bank / Acquirer] No sponsoring bank / card scheme (Visa/Mastercard) contract signed yet — this determines the Level 1 service-provider validation obligation (annual RoC + AoC) and the acquirer-mandated compliance deadline. - [TODO — QSA vendor] QSA firm not yet engaged — candidate Thai/regional assessors under consideration but not committed; fees, lead time, and scope walkthrough to be confirmed. - [TODO — ASV vendor] Approved Scanning Vendor for quarterly external scans (Req 11.3.2) not yet selected. - [TODO — Penetration test vendor] Independent annual penetration test vendor (Req 11.4) not yet selected. - [TODO — Paid-up capital] Target paid-up capital THB 50M (Full Acquiring) — actual paid amount and ≥ 75% maintenance must be confirmed (see 02-financial-projections-capital.md). - [TODO — HSM/KMS] HSM model / provider (on-prem PCI-PTS HSM or cloud KMS validated to FIPS 140-2/140-3 Level 3) not finalized — affects Req 3.5–3.7 (key management). - [TODO — Cloud region / data residency] Cloud provider and region (data must reside in Thailand per BOT/PDPA) and the provider’s AoC status to be confirmed (shared responsibility matrix). - [TODO — Company details] [บริษัท / Company] legal name, registered address, and named CISO/ISA to be filled before submission.

## 1. Introduction, purpose, and relationship to the BOT license

[บริษัท / Company] (the “Company”) operates a Full Acquiring Payment Gateway and is therefore a merchant-serving service provider that processes, stores, and/or transmits Cardholder Data (CHD) and must be validated to the highest PCI-DSS v4.0 level.

This document is the roadmap covering: scope definition, the path from self-assessment (SAQ) to a full QSA-led assessment producing a Report on Compliance (RoC), QSA/ASV engagement, the timeline, and the evidence to be assembled.

Relationship to the BOT license: per COMPLIANCE-TH.md §5 and §6, achieving PCI-DSS Level 1 is one of the evidence items the BOT expects from an acquiring-license applicant and runs on a parallel critical path with the license filing — not afterward. PCI-DSS also directly supports the BOT’s IT-risk, cyber-resilience, and outsourcing requirements.

### 1.1 Why Level 1 (not a lower tier)

| Factor | Rationale |
| --- | --- |
| Transaction volume | Level 1 service provider = > 6M transactions/year per card brand (Visa/Mastercard), or designated by acquirer/brand |
| Service-provider role | As a multi-merchant acquiring gateway, schemes typically require Level 1 validation regardless of initial volume |
| Evidence requirement | Level 1 mandates an on-site QSA assessment → RoC + AoC (not a self-attested SAQ) + quarterly ASV scans |
| BOT expectation | Consistent with ARCHITECTURE §7, which explicitly targets Level 1 |

## 2. Scope and the Cardholder Data Environment (CDE)

### 2.1 Scope minimization principle

Consistent with ARCHITECTURE §2, §6, §7 — the Company keeps CHD out of scope as much as possible:

- Client-side tokenization: the PAN is sent directly from the client (SDK/hosted field) to the Tokenization Vault in a clearly isolated network segment, bypassing both the merchant’s servers and the Company’s core system (Payment Core).

- The core system and operational DB only ever see token + card_last4 + card_brand.

- Sensitive Authentication Data (SAD) is never stored after authorization: CVV/CVV2/CVC2, PIN/PIN block, full magnetic-stripe/track data (Req 3.3).

### 2.2 Defining the CDE and classifying systems

| Category | Definition (PCI-DSS v4.0) | Example in this architecture |
| --- | --- | --- |
| CDE (in scope) | Systems that store/process/transmit CHD or SAD | Tokenization Vault, HSM/KMS, Acquirer Adapter (ISO 8583/REST) transmitting PAN, 3DS Adapter where it touches PAN |
| Connected-to / Security-impacting | Systems connected to or impacting CDE security | Payment Core (via token), CI/CD deploying into the CDE, bastion/jump host, SIEM, IdP (SSO/MFA), NTP, internal DNS |
| Out of scope | Isolated from the CDE by verifiable segmentation | Marketing site, merchant dashboard (reads token), analytics with no CHD |

Segmentation evidence: must be proven by a segmentation penetration test at least annually (Req 11.4.5, and every 6 months for service providers per 11.4.6) to confirm out-of-scope systems are truly isolated from the CDE.

### 2.3 Data flow and CHD inventory (summary)

| Point | Data | Scope status | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Client → Vault | PAN (single-use) | Enters scope at Vault | TLS 1.2+/1.3, immediate tokenization |
| Vault at rest | PAN (if retained) | In CDE | Envelope encryption, keys in HSM/KMS (Req 3.5–3.7) |
| Payment Core / operational DB | token, card_last4, card_brand | Out of CDE | No PAN/SAD |
| Gateway → Acquirer | PAN (during authorize) | In CDE | mTLS, isolated segment, not persisted |
| Ledger / audit_log | amount, status, auth_code | Out of CDE | Append-only, no CHD |

A complete Data Flow Diagram (DFD) must be produced and reviewed by the QSA (see DIAGRAMS.md) — mandatory evidence for Req 1 and scope validation.

## 3. Mapping the 12 PCI-DSS v4.0 requirements to the architecture

| # | Requirement (v4.0) | Primary controls | Doc/owner |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Network security controls | WAF, security groups, CDE segmentation, IDS/IPS, DFD | DevSecOps / SRE |
| 2 | Secure configurations | Distroless images, CIS hardening baseline, no default passwords | DevSecOps |
| 3 | Protect stored account data | Envelope encryption, HSM/KMS, key rotation, dual control, split knowledge; no SAD stored | Security / CISO |
| 4 | Protect CHD in transit | TLS 1.2+/1.3, internal mTLS, certificate management | SRE |
| 5 | Anti-malware | EDR on CDE hosts, image scanning | DevSecOps |
| 6 | Secure software/systems | SAST/DAST, govulncheck, secure SDLC, change control, patch SLA | Engineering |
| 6.4.3 / 11.6.1 | Payment-page script integrity & tamper monitoring | Script inventory + integrity, HTTP header/change monitoring | Frontend/Security |
| 7 | Restrict access by need-to-know | RBAC, least privilege, quarterly access review | Security / HR |
| 8 | Identify & authenticate | MFA for all CDE and admin access (stricter in v4.0), password policy, no shared IDs | Security / IT |
| 9 | Physical access | If cloud → rely on provider AoC; if on-prem HSM → physical controls | SRE / Facilities |
| 10 | Log & monitor | Structured logs with no CHD, no request-body logging of PAN, SIEM, NTP time-sync, retain logs ≥ 12 months (≥ 3 online) | SRE / SOC |
| 11 | Test security regularly | Quarterly ASV scan, internal vuln scan, annual pentest (external+internal), segmentation test | Security / ASV / QSA |
| 12 | Security policy & program | ISMS, incident response, risk assessment, security awareness, TPSP management, targeted risk analysis (v4.0) | CISO / Compliance |

Key v4.0 changes to plan ahead for: (a) client-side script integrity & HTTP header monitoring (Req 6.4.3, 11.6.1) for payment pages/hosted fields; (b) stronger MFA (Req 8.4/8.5); (c) targeted risk analysis governing the frequency of several controls (Req 12.3.1); (d) any customized approach must be documented with a targeted risk analysis.

## 4. SAQ → RoC validation path

### 4.1 Role of the SAQ in this plan

The Company is a Level 1 service provider and therefore must validate with a full RoC at its end state — it cannot self-attest with a SAQ. However, the Company uses the SAQ D (Service Provider) as an internal pre-audit gap-assessment tool to gauge readiness before engaging the QSA — not as the final submission artifact.

| Step | Artifact/output | Prepared by | Purpose |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Internal gap assessment | SAQ D (Service Provider) worksheet | PCI Program Lead + ISA (if any) | Find gaps before audit |
| 2. Remediation | Gap remediation tracker | Engineering/Security | Close all gaps |
| 3. Formal assessment | RoC (Report on Compliance) | QSA | Full compliance evidence |
| 4. Attestation | AoC (Attestation of Compliance) | QSA + Company executive | Submit to acquirer/scheme/BOT |
| 5. Continuous | Quarterly ASV scan report, annual pentest report | ASV / pentest vendor | Maintain status in-year |

### 4.2 Definition of Done

- Internal SAQ D passes on every control (or has documented compensating/customized controls).

- The QSA issues a RoC marked “In Place” on every requirement and a signed AoC.

- The latest quarterly ASV scan passes (no failing/high vulnerabilities).

- The latest pentest has all high/critical findings remediated.

## 5. QSA and ASV engagement

### 5.1 QSA selection criteria

- Registered with the PCI SSC and authorized to assess v4.0.

- Experience with acquirers/gateways in Thailand/ASEAN and understanding of BOT requirements (data residency).

- Provides a scoping workshop + readiness (pre-assessment) before the formal RoC.

- Availability and lead time compatible with the timeline (§6).

### 5.2 QSA engagement steps

- Scoping workshop — confirm CDE, DFD, asset inventory, segmentation.

- Readiness / gap assessment — QSA reviews the internal SAQ D and samples evidence.

- Remediation window — close gaps (reserve ≥ 4–8 weeks).

- Formal assessment (on-site + evidence review) — interviews, observation, review of config/logs/policy.

- RoC drafting + QA — QSA drafts the RoC; the Company responds to observations.

- AoC signing — sign and submit to acquirer/scheme/BOT.

### 5.3 ASV and penetration testing

| Task | Frequency | Performed by | Requirement |
| --- | --- | --- | --- |
| External vulnerability scan | Quarterly + after significant change | ASV (PCI SSC registered) | Req 11.3.2 — must pass |
| Internal vulnerability scan | Quarterly + after change | Internal team/tooling | Req 11.3.1 |
| Penetration test (external + internal) | Annual + after significant change | Independent pentest vendor | Req 11.4 |
| Segmentation test | Service providers using segmentation to reduce scope: every 6 months | Pentest vendor | Req 11.4.6 — confirm CDE isolation |

## 6. Timeline

Consistent with ROADMAP.md — PCI-DSS L1 (QSA) starts 2026-10-01, roughly 120 days, in parallel with engineering Phases 2–4.

| Window | Month (approx.) | PCI activity | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Jul–Aug 2026 | Select QSA/ASV/pentest vendors, draft scope, start internal SAQ D | Vendor shortlist, draft scope |
| M1 | Sep 2026 | Scoping workshop, produce DFD/asset inventory, network segmentation, HSM/KMS setup | Scope baseline, segmentation |
| M2–M3 | Oct–Nov 2026 | QSA readiness/gap assessment, remediation, SIEM/logging, MFA, policy suite | Gaps closed, evidence pack v1 |
| M3 | Nov 2026 | First quarterly ASV scan (pass), pentest + segmentation test | Scan pass, pentest report |
| M4 | Dec 2026–Jan 2027 | QSA formal on-site assessment, evidence review | RoC draft |
| M4–M5 | Jan 2027 | RoC finalize + AoC signing | RoC + AoC |
| Ongoing | Quarterly/annual | Quarterly ASV scans, annual pentest, RoC renewal | Maintain L1 status |

gantt
    title PCI-DSS Level 1 Roadmap (approx.)
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    axisFormat  %b
    section PCI Program
    Vendor selection & scope     :m0, 2026-07-15, 45d
    Scoping & segmentation       :m1, 2026-09-01, 30d
    Readiness & remediation      :m2, 2026-10-01, 60d
    ASV scan + Pentest           :m3, 2026-11-01, 30d
    QSA formal assessment (RoC)  :m4, 2026-12-01, 45d
    RoC + AoC signoff            :m5, 2027-01-15, 21d

## 7. Evidence to assemble for the RoC

| Category (Req) | Evidence | Source/system |
| --- | --- | --- |
| Scope (1, 12) | DFD, asset/CHD inventory, network diagram, segmentation test report | DIAGRAMS.md, SRE |
| Req 3 | Key management policy, HSM/KMS config, key rotation log, dual-control record | Security |
| Req 4 | TLS config, certificate inventory, mTLS proof | SRE |
| Req 6 | Secure SDLC policy, SAST/DAST/govulncheck reports, change tickets, patch SLA log | Engineering |
| Req 6.4.3/11.6.1 | Script inventory & integrity, HTTP header/tamper monitoring on payment page | Frontend/Security |
| Req 7–8 | RBAC matrix, quarterly access review records, MFA config, joiner/mover/leaver log | Security/HR |
| Req 10 | SIEM config, log retention proof (≥12 months), NTP config, log review evidence | SOC/SRE |
| Req 11 | ASV scan reports (4 quarters), pentest report, segmentation test | ASV/pentest vendor |
| Req 12 | ISMS/policy suite, incident response plan + test, risk assessment, security awareness records, TPSP register + provider AoCs | Compliance/CISO |

Evidence handling principle: store in an access-controlled evidence repository with version + timestamp + owner; evidence containing CHD must not leave the CDE — use redaction; consistent with 11-data-retention-deletion.md.

## 8. Governance, Thai regulatory linkage, and maintaining status

### 8.1 Roles and responsibilities (summary RACI)

| Role | Primary responsibility |
| --- | --- |
| CISO / PCI Program Lead | Owns the PCI program, decides scope, co-signs the AoC |
| DevSecOps / SRE | Segmentation, firewall, hardening, TLS, logging, scanning |
| Engineering Lead | Secure SDLC, app-level remediation, change control |
| Compliance / Legal | Links to the BOT license, PDPA, AML; manages QSA/TPSP contracts |
| QSA (external) | Assesses and issues RoC/AoC |
| ASV / Pentest (external) | Quarterly scans / annual pentest |

### 8.2 Linkage to Thai regulators

- BOT (ธปท.) — PCI L1 (RoC/AoC) is evidence supporting the acquiring license and the IT-risk/cyber-resilience/outsourcing requirements; must be ready for on-site inspection.

- PDPC (PDPA) — CHD handling aligns with 09-pdpa-privacy-policy.md; PCI segmentation/encryption are the technical measures under Section 37.

- AMLO (ปปง.) — the audit logs and transaction records required by PCI Req 10 support AML/CDD evidence and record retention.

### 8.3 Business-as-usual (maintaining status in-year)

- Quarterly: ASV scan (pass), access review, internal vuln scan.

- Annually: RoC/AoC renewal, penetration test, segmentation test, risk assessment, incident response test, security awareness.

- On significant change: re-scope, re-scan, assess CDE impact before deploy.

- TPSP management: retain external providers’ AoCs (cloud, 3DS, HSM/KMS) and review annually (Req 12.8).

Standards referenced: PCI-DSS v4.0 (PCI SSC), EMV 3-D Secure (EMV 3DS) 2.x, ISO 8583, FIPS 140-2/140-3. Thai regulations referenced: พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 (BOT/ธปท.), PDPA พ.ศ. 2562 (PDPC), พ.ร.บ. ปปง./AMLO. This roadmap must be reviewed by legal counsel and the engaged QSA before submission.

# แผนภาพการแบ่งเครือข่ายและขอบเขต CDE (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเป็นเอกสารประกอบการประเมิน PCI-DSS v4.0 Level 1 (Requirement 1)

เอกสารเลขที่: COMP-20 · เวอร์ชัน 1.0 · เจ้าของเอกสาร: Chief Information Security Officer (CISO) / DevSecOps เอกสารอ้างอิง: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md, docs/compliance/09-pdpa-privacy-policy.md

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นเอกสารเชิงเทคนิค/นโยบายภายใน ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องผ่านการทบทวนโดยที่ปรึกษากฎหมายและ QSA ก่อนยื่นจริง

### ⚠️ ข้อสมมติและสิ่งที่ยังต้องยืนยัน (Assumptions / TODO)

รายการต่อไปนี้ยังขึ้นกับคู่สัญญา/ผู้ให้บริการภายนอกที่ยังไม่สรุป — ห้ามถือเป็นข้อเท็จจริงจนกว่าจะยืนยัน: - [TODO — Sponsor Bank / Acquirer] ยังไม่ลงนามธนาคารผู้รับเชื่อม (sponsoring bank) และ card scheme (Visa/Mastercard) — วิธีเชื่อมต่อ (leased line / MPLS / IPsec VPN ไป acquirer switch), ช่วง IP และพอร์ต ISO 8583 จะกำหนดได้หลังลงนาม - [TODO — QSA / ASV] ยังไม่เลือกผู้ประเมิน PCI-DSS (Qualified Security Assessor) และผู้ให้บริการ ASV — ขอบเขต CDE, การนิยาม segmentation และผลการทดสอบ penetration test เพื่อยืนยันการแยกส่วน (PCI Req 11.4.5) ต้องผ่านการรับรองโดย QSA - [TODO — Cloud / Data Residency] ผู้ให้บริการ cloud และ region ยังไม่สรุป — ต้องเก็บข้อมูลในไทยตามข้อกำหนด ธปท./PDPA (ARCHITECTURE §8); หากใช้ cloud ต้องมีข้อตกลงและหลักฐาน region ในประเทศไทย - [TODO — HSM/KMS Vendor] ยังไม่เลือกผู้ให้บริการ HSM/KMS (เช่น on-prem HSM ที่ผ่าน FIPS 140-2/140-3 Level 3, หรือ cloud HSM) — ตำแหน่งใน network zone และกลไก dual control ต้องยืนยัน - [TODO — ทุนจดทะเบียน] ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป้าหมาย 50 ล้านบาท (Full Acquiring) — ต้องยืนยันจำนวนที่ชำระจริงและรักษาไว้ ≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน - [TODO — ชื่อบริษัท / IP ranges จริง] ชื่อ [บริษัท / Company], ช่วง IP/VLAN/subnet ที่ใช้จริง, ชื่อ VPC/subscription ต้องเติมค่าจริงก่อนยื่นและก่อนการประเมิน on-site

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารนี้กำหนด (ก) แผนภาพการแบ่งเครือข่าย (network segmentation diagram), (ข) แผนที่ขอบเขตสภาพแวดล้อมข้อมูลผู้ถือบัตร (Cardholder Data Environment – CDE scope map), และ (ค) มาตรการแยกส่วน (isolation controls) ของ [บริษัท / Company] เพื่อจำกัดขอบเขต PCI-DSS ให้เล็กที่สุด สอดคล้องกับ PCI-DSS v4.0 Requirement 1 (Install and Maintain Network Security Controls) และหลักการ Scope minimization ใน ARCHITECTURE.md §2, §7

หลักการนำ: cardholder data ต้องออกจาก scope ให้มากที่สุด ระบบหลักเห็นเพียง token + card_last4 + card_brand (ARCHITECTURE §2, §6) — CDE ที่แท้จริงถูกจำกัดไว้เฉพาะ Tokenization Vault segment เท่านั้น

### นิยามสำคัญ

| คำ | นิยาม |
| --- | --- |
| CDE (Cardholder Data Environment) | ส่วนของเครือข่าย/ระบบที่ จัดเก็บ ประมวลผล หรือส่งผ่าน CHD (PAN) หรือ SAD (Sensitive Authentication Data) |
| CHD (Cardholder Data) | PAN, ชื่อผู้ถือบัตร, วันหมดอายุ, service code |
| SAD (Sensitive Authentication Data) | full track, CAV2/CVC2/CVV2/CID, PIN/PIN block — ห้ามจัดเก็บหลัง authorization (PCI Req 3.3) |
| Connected-to / Security-impacting system | ระบบที่ไม่เก็บ CHD แต่เชื่อมต่อหรือมีผลต่อความปลอดภัยของ CDE (อยู่ใน scope แต่คนละระดับ) |
| Out-of-scope | ระบบที่แยกส่วนจริง (proven segmentation) และไม่มีเส้นทางเข้าถึง CDE |

## 2. โมเดลโซนเครือข่าย (Network Zoning Model)

[บริษัท / Company] ใช้สถาปัตยกรรม defense-in-depth แบ่งเป็น 6 โซนตรรกะ แต่ละโซนเป็น subnet/VLAN แยก มี security group / NACL ควบคุมทั้ง north-south และ east-west traffic (default-deny)

| Zone | ชื่อ | PCI Scope | ตัวอย่างระบบ |
| --- | --- | --- | --- |
| Z0 | Untrusted / Internet | นอก scope | ผู้ถือบัตร, merchant client, ธนาคาร (ผ่าน public edge) |
| Z1 | Edge / DMZ | Connected-to | WAF, reverse proxy, DDoS scrubbing, load balancer, 3DS redirect endpoint |
| Z2 | Application (Payment Core) | Connected-to (security-impacting) | API Edge (Go/Fiber), Payment Core service, Risk/Fraud engine, Webhook/Notifier |
| Z3 | CDE — Tokenization Vault | In-scope CDE | Tokenization/detokenization service, HSM/KMS interface, PAN vault store |
| Z4 | Data / Ledger | Connected-to | operational DB (payments, ledger_entries, audit_log) — เก็บเฉพาะ token + card_last4 |
| Z5 | Management / Shared Services | Connected-to | bastion/jump host, SIEM, log aggregator, secrets manager, CI/CD deploy runner, monitoring |
| Z6 | Acquirer Uplink | In-scope (transmits CHD) | acquirer switch gateway (ISO 8583 / REST), settlement uplink (เช่น ITMX สำหรับ local rails) |

สำคัญ: เฉพาะ Z3 และเส้นทาง Z3 → Z6 ที่แตะ PAN โดยตรง ระบบใน Z2/Z4 ออกแบบให้เห็นเพียง token — จึงเป็น connected-to ไม่ใช่ CDE เต็มรูปแบบ ทำให้ scope แคบและต้นทุนการประเมินต่ำลง

## 3. แผนภาพการแบ่งเครือข่าย (Network Segmentation Diagram)

flowchart TB
    subgraph Z0["Z0 · Internet (Out of scope)"]
        CH["ผู้ถือบัตร / Merchant Client"]
    end

    subgraph Z1["Z1 · Edge / DMZ (Connected-to)"]
        WAF["WAF + DDoS + LB"]
        TDS["3DS 2.x Redirect / ACS callback"]
    end

    subgraph Z2["Z2 · Application (Connected-to)"]
        API["API Edge (Fiber)"]
        CORE["Payment Core + Risk Engine"]
        HOOK["Webhook / Notifier"]
    end

    subgraph Z3["Z3 · CDE — Tokenization Vault (IN SCOPE)"]
        VAULT["Tokenization / Detokenization"]
        HSM["HSM / KMS"]
        PANDB[("Encrypted PAN Vault")]
    end

    subgraph Z4["Z4 · Data / Ledger (Connected-to)"]
        OPDB[("Operational DB\ntoken + card_last4")]
    end

    subgraph Z5["Z5 · Management (Connected-to)"]
        BAS["Bastion / Jump Host + MFA"]
        SIEM["SIEM / Log Aggregator"]
        SEC["Secrets Manager"]
    end

    subgraph Z6["Z6 · Acquirer Uplink (IN SCOPE)"]
        SW["Acquirer Switch GW\nISO 8583 / REST"]
    end

    CH -->|"TLS 1.2+ / 443"| WAF
    CH -->|"tokenize PAN โดยตรง (client-side)"| WAF
    WAF --> API
    TDS --> API
    API -->|mTLS| CORE
    CORE -->|"mTLS · detokenize เฉพาะที่จำเป็น"| VAULT
    VAULT --> HSM
    VAULT --> PANDB
    CORE -->|mTLS| OPDB
    CORE --> HOOK
    HOOK -->|"signed webhook"| CH
    VAULT -->|"mTLS · authorization (PAN)"| SW
    SW -->|"IPsec VPN / leased line"| EXT["Acquirer / Card Network"]
    BAS -.->|"admin จำกัดเวลา + MFA"| Z3
    BAS -.-> Z2
    BAS -.-> Z4
    SIEM -.->|"log pull เท่านั้น"| Z3

ข้อสังเกตสถาปัตยกรรมสำคัญ: 1. Client-side tokenization — PAN ถูกส่งจาก client ไป Vault (Z3) โดยตรง ผ่าน edge ที่กำหนด ไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ merchant และไม่ผ่าน Z2 (สอดคล้อง PDPA policy §3.1, ARCHITECTURE §5.1) 2. การ detokenize เกิดเฉพาะภายใน Z3 ตามคำขอที่ผ่าน mTLS และ authorization เท่านั้น PAN ไม่ออกจาก Z3 ยกเว้นเส้นทางไป Z6 (acquirer) 3. Z4 (Ledger DB) ไม่มี PAN — เก็บเพียง token + card_last4 (ARCHITECTURE §6) จึงเป็น connected-to ไม่ใช่ CDE

## 4. แผนที่ขอบเขต CDE (CDE Scope Map)

### 4.1 การจำแนกระบบตาม scope

| ระบบ / Data store | โซน | เก็บ/ส่ง CHD? | เก็บ SAD? | การจัดประเภท scope |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tokenization / Detokenization service | Z3 | ใช่ (PAN) | ไม่ | CDE |
| HSM / KMS | Z3 | คีย์เข้ารหัส PAN | ไม่ | CDE (critical) |
| Encrypted PAN Vault store | Z3 | ใช่ (PAN เข้ารหัส) | ไม่ | CDE |
| Acquirer Switch Gateway | Z6 | ใช่ (ส่ง PAN ในการ authorize) | ชั่วคราวใน memory เท่านั้น | CDE (transmits) |
| API Edge (Fiber) | Z2 | ไม่ (token เท่านั้น) | ไม่ | Connected-to / security-impacting |
| Payment Core + Risk engine | Z2 | ไม่ (token, card_last4) | ไม่ | Connected-to |
| Webhook / Notifier | Z2 | ไม่ | ไม่ | Connected-to |
| WAF / LB / DMZ | Z1 | ไม่ (TLS terminate ที่ edge, re-encrypt) | ไม่ | Connected-to |
| Operational DB (payments/ledger/audit) | Z4 | ไม่ (token + card_last4) | ไม่ | Connected-to |
| Bastion, SIEM, Secrets Mgr, CI/CD | Z5 | ไม่ | ไม่ | Connected-to (security-impacting) |
| Corporate IT, email, HR, dev laptop | นอก | ไม่ | ไม่ | Out-of-scope (แยกจริง) |

### 4.2 การไหลของ CHD (Cardholder Data Flow)

| # | จุดเริ่ม | จุดปลาย | ข้อมูล | การป้องกัน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Client (Z0) | Vault (Z3) ผ่าน edge | PAN | TLS 1.2+, client-side tokenization, ไม่ผ่าน Z2 |
| F2 | Vault (Z3) | PAN Vault store (Z3) | PAN เข้ารหัส | envelope encryption, คีย์ใน HSM (PCI Req 3) |
| F3 | Payment Core (Z2) | Vault (Z3) | token → ขอ detokenize | mTLS, RBAC, audit ทุกครั้ง |
| F4 | Vault (Z3) | Acquirer GW (Z6) | PAN (authorize) | mTLS ภายใน + IPsec/leased line ไป acquirer |
| F5 | Vault/HSM (Z3) | HSM (Z3) | key operations | dual control, split knowledge (PCI Req 3) |

เอกสาร data-flow diagram (DFD) ฉบับเต็มต้องปรับปรุงอย่างน้อยปีละครั้งและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ตาม PCI Req 1.2.4

## 5. มาตรการแยกส่วน (Isolation Controls)

### 5.1 การควบคุมเครือข่าย (Network-level)

| มาตรการ | รายละเอียด | PCI Req |
| --- | --- | --- |
| Default-deny | firewall/security group ทุกโซนปฏิเสธโดยปริยาย อนุญาตเฉพาะ port/protocol ที่จำเป็นและมีเหตุผลทางธุรกิจ | 1.2.1, 1.4 |
| Micro-segmentation | Z3 (CDE) แยกเป็น subnet/VLAN เฉพาะ เข้าถึงได้เฉพาะจาก Z2 (mTLS) และ Z5 (admin จำกัด) เท่านั้น | 1.3 |
| East-west control | บังคับ mTLS ระหว่าง service ภายใน (ARCHITECTURE §7); ปฏิเสธ lateral movement ระหว่างโซน | 1.3, 1.4 |
| No direct internet ↔ CDE | Z3 ไม่มี route ตรงเข้า/ออก internet ทุกทิศทาง | 1.3.1, 1.3.2 |
| Egress control | Z3 ออกได้เฉพาะปลายทางที่ allowlist (HSM, acquirer GW) | 1.3.2 |
| NTP, DNS, จัดการช่องทาง | ผ่าน jump host/บริการภายในเท่านั้น | 1.4 |

### 5.2 การควบคุมการเข้าถึง (Access-level)

| มาตรการ | รายละเอียด | PCI Req |
| --- | --- | --- |
| RBAC + least privilege | สิทธิ์ต่ำสุดตามหน้าที่ (ARCHITECTURE §7) | 7.2 |
| MFA บังคับ | ทุกการเข้าถึง CDE และการเข้าถึงระยะไกล/admin | 8.4, 8.5 |
| Bastion/Jump host | admin เข้าถึง Z3 ผ่าน bastion (Z5) เท่านั้น + session recording + เวลาจำกัด (JIT) | 7, 8 |
| แยกหน้าที่ (SoD) | dev ไม่มีสิทธิ์ prod CDE; deploy ผ่าน CI/CD pipeline ที่ควบคุม | 6, 7 |

### 5.3 การเข้ารหัสและคีย์ (Crypto)

- In transit: TLS 1.2+ ทุกเส้นทาง, mTLS ภายใน (ARCHITECTURE §7) — PCI Req 4

- At rest: PAN เข้ารหัสด้วย envelope encryption, คีย์อยู่ใน HSM/KMS, key rotation + dual control + split knowledge — PCI Req 3

- ห้ามมีคีย์ในโค้ด/คอนฟิก ใช้ secrets manager (Z5) — PCI Req 3, 6

### 5.4 การเฝ้าระวังและตรวจสอบการแยกส่วน

| มาตรการ | ความถี่ | PCI Req |
| --- | --- | --- |
| Penetration test ยืนยัน segmentation | อย่างน้อยทุก 6 เดือน และหลังเปลี่ยนแปลงสำคัญ | 11.4.5 |
| ASV external scan | รายไตรมาส (quarterly) | 11.3.2 |
| Internal vulnerability scan | รายไตรมาส + หลังเปลี่ยนแปลง | 11.3.1 |
| Firewall/ruleset review | ทุก 6 เดือน | 1.2.7 |
| IDS/IPS + FIM | ต่อเนื่อง (Z1, Z3, Z6) | 11.5 |
| Centralized logging (SIEM) | real-time, ไม่มี card data ใน log (ARCHITECTURE §7) | 10.2–10.7 |

## 6. บทบาทและความรับผิดชอบ (RACI ย่อ)

| กิจกรรม | CISO | DevSecOps | SRE/Infra | QSA (ภายนอก) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| นิยาม CDE scope & DFD | A | R | C | C |
| ตั้งค่า/ทบทวน firewall | A | R | R | I |
| Segmentation pentest | A | C | C | R |
| Quarterly ASV scan | A | C | I | R (ASV) |
| Ruleset review 6 เดือน | A | R | C | I |
| จัดการ HSM/KMS (dual control) | A | R | R | C |

(R=รับผิดชอบทำ, A=อนุมัติ/รับผิดชอบสุดท้าย, C=ปรึกษา, I=แจ้งทราบ)

## 7. การกำกับ ทบทวน และสอดคล้องกฎระเบียบไทย

- ธปท.: สอดคล้องประกาศด้าน IT risk / cyber resilience — เอกสาร segmentation นี้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นและการตรวจ on-site

- PDPA / PDPC: การแยก CDE สนับสนุนหลัก data minimization และความมั่นคงปลอดภัย (มาตรา 37) — สอดคล้อง 09-pdpa-privacy-policy.md

- ปปง./AMLO: เส้นทางข้อมูลธุรกรรมและ audit log (Z4) รองรับการรายงานและการเก็บหลักฐาน

- รอบทบทวน: เอกสารนี้และแผนภาพต้องทบทวนอย่างน้อย ปีละครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม/ผู้ให้บริการภายนอกสำคัญ (PCI Req 1.2.4)

# Network segmentation diagram + Cardholder Data Environment scope map, isolation controls (English)

Supporting document for the Electronic Payment Acquiring Service (Full Acquiring) license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 to the Bank of Thailand (BOT), and for the PCI-DSS v4.0 Level 1 assessment (Requirement 1).

Document No.: COMP-20 · Version 1.0 · Owner: Chief Information Security Officer (CISO) / DevSecOps References: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md, docs/compliance/09-pdpa-privacy-policy.md

Note: This is an internal technical/policy document, not legal advice. It must be reviewed by legal counsel and the QSA before actual submission.

### ⚠️ Assumptions / TODO

The following depend on external parties not yet finalized — do NOT treat as fact until confirmed: - [TODO — Sponsor Bank / Acquirer] Sponsoring bank and card scheme (Visa/Mastercard) not yet signed — connectivity method (leased line / MPLS / IPsec VPN to the acquirer switch), IP ranges and ISO 8583 ports will be defined post-signing. - [TODO — QSA / ASV] PCI-DSS Qualified Security Assessor and ASV not yet selected — CDE scope, segmentation definition, and the penetration test that validates isolation (PCI Req 11.4.5) must be QSA-confirmed. - [TODO — Cloud / Data Residency] Cloud provider and region not finalized — data must reside in Thailand per BOT/PDPA (ARCHITECTURE §8); if cloud is used, an in-country region and contractual evidence are required. - [TODO — HSM/KMS Vendor] HSM/KMS vendor not selected (e.g. on-prem FIPS 140-2/140-3 Level 3 HSM, or cloud HSM) — placement in the network zone and dual-control mechanism must be confirmed. - [TODO — Registered Capital] Target paid-up capital THB 50M (Full Acquiring) — actual paid amount to be confirmed and maintained ≥ 75% throughout operations. - [TODO — Company name / real IP ranges] [บริษัท / Company], actual IP/VLAN/subnet ranges, and VPC/subscription names must be filled in before submission and on-site assessment.

## 1. Purpose and Scope

This document defines (a) the network segmentation diagram, (b) the Cardholder Data Environment (CDE) scope map, and (c) the isolation controls for [บริษัท / Company], in order to minimize the PCI-DSS scope. It aligns with PCI-DSS v4.0 Requirement 1 (Install and Maintain Network Security Controls) and the scope minimization principle in ARCHITECTURE.md §2, §7.

Guiding principle: cardholder data must be kept out of scope as much as possible; the core system sees only token + card_last4 + card_brand (ARCHITECTURE §2, §6). The true CDE is confined to the Tokenization Vault segment only.

### Key definitions

| Term | Definition |
| --- | --- |
| CDE | Portion of the network/systems that stores, processes, or transmits CHD (PAN) or SAD |
| CHD | PAN, cardholder name, expiry date, service code |
| SAD | Full track, CAV2/CVC2/CVV2/CID, PIN/PIN block — must not be stored post-authorization (PCI Req 3.3) |
| Connected-to / Security-impacting | Systems that do not store CHD but connect to, or can impact the security of, the CDE (in-scope, lower tier) |
| Out-of-scope | Systems with proven segmentation and no path to the CDE |

## 2. Network Zoning Model

[บริษัท / Company] uses a defense-in-depth architecture split into 6 logical zones. Each zone is a separate subnet/VLAN with security groups / NACLs controlling both north-south and east-west traffic (default-deny).

| Zone | Name | PCI Scope | Example systems |
| --- | --- | --- | --- |
| Z0 | Untrusted / Internet | Out of scope | Cardholders, merchant clients, banks (via public edge) |
| Z1 | Edge / DMZ | Connected-to | WAF, reverse proxy, DDoS scrubbing, load balancer, 3DS redirect endpoint |
| Z2 | Application (Payment Core) | Connected-to (security-impacting) | API Edge (Go/Fiber), Payment Core, Risk/Fraud engine, Webhook/Notifier |
| Z3 | CDE — Tokenization Vault | In-scope CDE | Tokenization/detokenization service, HSM/KMS interface, PAN vault store |
| Z4 | Data / Ledger | Connected-to | Operational DB (payments, ledger_entries, audit_log) — stores only token + card_last4 |
| Z5 | Management / Shared Services | Connected-to | Bastion/jump host, SIEM, log aggregator, secrets manager, CI/CD runner, monitoring |
| Z6 | Acquirer Uplink | In-scope (transmits CHD) | Acquirer switch gateway (ISO 8583 / REST), settlement uplink (e.g. ITMX for local rails) |

Important: only Z3 and the Z3 → Z6 path touch PAN directly. Systems in Z2/Z4 are designed to see only tokens — hence connected-to, not full CDE — narrowing the scope and lowering assessment cost.

## 3. Network Segmentation Diagram

flowchart TB
    subgraph Z0["Z0 · Internet (Out of scope)"]
        CH["Cardholder / Merchant Client"]
    end

    subgraph Z1["Z1 · Edge / DMZ (Connected-to)"]
        WAF["WAF + DDoS + LB"]
        TDS["3DS 2.x Redirect / ACS callback"]
    end

    subgraph Z2["Z2 · Application (Connected-to)"]
        API["API Edge (Fiber)"]
        CORE["Payment Core + Risk Engine"]
        HOOK["Webhook / Notifier"]
    end

    subgraph Z3["Z3 · CDE — Tokenization Vault (IN SCOPE)"]
        VAULT["Tokenization / Detokenization"]
        HSM["HSM / KMS"]
        PANDB[("Encrypted PAN Vault")]
    end

    subgraph Z4["Z4 · Data / Ledger (Connected-to)"]
        OPDB[("Operational DB\ntoken + card_last4")]
    end

    subgraph Z5["Z5 · Management (Connected-to)"]
        BAS["Bastion / Jump Host + MFA"]
        SIEM["SIEM / Log Aggregator"]
        SEC["Secrets Manager"]
    end

    subgraph Z6["Z6 · Acquirer Uplink (IN SCOPE)"]
        SW["Acquirer Switch GW\nISO 8583 / REST"]
    end

    CH -->|"TLS 1.2+ / 443"| WAF
    CH -->|"tokenize PAN directly (client-side)"| WAF
    WAF --> API
    TDS --> API
    API -->|mTLS| CORE
    CORE -->|"mTLS · detokenize only when required"| VAULT
    VAULT --> HSM
    VAULT --> PANDB
    CORE -->|mTLS| OPDB
    CORE --> HOOK
    HOOK -->|"signed webhook"| CH
    VAULT -->|"mTLS · authorization (PAN)"| SW
    SW -->|"IPsec VPN / leased line"| EXT["Acquirer / Card Network"]
    BAS -.->|"time-bound admin + MFA"| Z3
    BAS -.-> Z2
    BAS -.-> Z4
    SIEM -.->|"log pull only"| Z3

Key architectural notes: 1. Client-side tokenization — PAN is sent from the client to the Vault (Z3) directly through a designated edge, bypassing merchant servers and Z2 (aligned with PDPA policy §3.1, ARCHITECTURE §5.1). 2. Detokenization occurs only inside Z3 upon an mTLS-authenticated, authorized request. PAN never leaves Z3 except on the path to Z6 (acquirer). 3. Z4 (Ledger DB) holds no PAN — only token + card_last4 (ARCHITECTURE §6), so it is connected-to, not CDE.

## 4. CDE Scope Map

### 4.1 System classification by scope

| System / Data store | Zone | Stores/transmits CHD? | Stores SAD? | Scope classification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tokenization / Detokenization service | Z3 | Yes (PAN) | No | CDE |
| HSM / KMS | Z3 | PAN-encrypting keys | No | CDE (critical) |
| Encrypted PAN Vault store | Z3 | Yes (encrypted PAN) | No | CDE |
| Acquirer Switch Gateway | Z6 | Yes (transmits PAN on authorize) | Transient in-memory only | CDE (transmits) |
| API Edge (Fiber) | Z2 | No (tokens only) | No | Connected-to / security-impacting |
| Payment Core + Risk engine | Z2 | No (token, card_last4) | No | Connected-to |
| Webhook / Notifier | Z2 | No | No | Connected-to |
| WAF / LB / DMZ | Z1 | No (TLS terminate at edge, re-encrypt) | No | Connected-to |
| Operational DB (payments/ledger/audit) | Z4 | No (token + card_last4) | No | Connected-to |
| Bastion, SIEM, Secrets Mgr, CI/CD | Z5 | No | No | Connected-to (security-impacting) |
| Corporate IT, email, HR, dev laptops | — | No | No | Out-of-scope (truly segmented) |

### 4.2 Cardholder Data Flow

| # | Source | Destination | Data | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Client (Z0) | Vault (Z3) via edge | PAN | TLS 1.2+, client-side tokenization, bypasses Z2 |
| F2 | Vault (Z3) | PAN Vault store (Z3) | Encrypted PAN | Envelope encryption, keys in HSM (PCI Req 3) |
| F3 | Payment Core (Z2) | Vault (Z3) | token → detokenize request | mTLS, RBAC, audited every time |
| F4 | Vault (Z3) | Acquirer GW (Z6) | PAN (authorize) | Internal mTLS + IPsec/leased line to acquirer |
| F5 | Vault/HSM (Z3) | HSM (Z3) | Key operations | Dual control, split knowledge (PCI Req 3) |

The full data-flow diagram (DFD) must be updated at least annually and upon any significant change, per PCI Req 1.2.4.

## 5. Isolation Controls

### 5.1 Network-level

| Control | Detail | PCI Req |
| --- | --- | --- |
| Default-deny | Firewalls/security groups in every zone deny by default; allow only necessary port/protocol with documented business justification | 1.2.1, 1.4 |
| Micro-segmentation | Z3 (CDE) is a dedicated subnet/VLAN reachable only from Z2 (mTLS) and Z5 (restricted admin) | 1.3 |
| East-west control | mTLS enforced between internal services (ARCHITECTURE §7); lateral movement between zones denied | 1.3, 1.4 |
| No direct internet ↔ CDE | Z3 has no direct route to/from the internet in any direction | 1.3.1, 1.3.2 |
| Egress control | Z3 may only reach allowlisted destinations (HSM, acquirer GW) | 1.3.2 |
| NTP, DNS, management channels | Via jump host / internal services only | 1.4 |

### 5.2 Access-level

| Control | Detail | PCI Req |
| --- | --- | --- |
| RBAC + least privilege | Minimum privilege by role (ARCHITECTURE §7) | 7.2 |
| MFA enforced | For all CDE access and all remote/admin access | 8.4, 8.5 |
| Bastion/Jump host | Admins reach Z3 only via bastion (Z5) with session recording and time-bound (JIT) access | 7, 8 |
| Separation of duties (SoD) | Devs have no prod-CDE access; deployment via controlled CI/CD pipeline | 6, 7 |

### 5.3 Crypto

- In transit: TLS 1.2+ everywhere, internal mTLS (ARCHITECTURE §7) — PCI Req 4

- At rest: PAN encrypted via envelope encryption, keys in HSM/KMS, key rotation + dual control + split knowledge — PCI Req 3

- No keys in code/config; use secrets manager (Z5) — PCI Req 3, 6

### 5.4 Segmentation monitoring & validation

| Control | Frequency | PCI Req |
| --- | --- | --- |
| Segmentation penetration test | At least every 6 months and after significant change | 11.4.5 |
| ASV external scan | Quarterly | 11.3.2 |
| Internal vulnerability scan | Quarterly + after change | 11.3.1 |
| Firewall/ruleset review | Every 6 months | 1.2.7 |
| IDS/IPS + FIM | Continuous (Z1, Z3, Z6) | 11.5 |
| Centralized logging (SIEM) | Real-time, no card data in logs (ARCHITECTURE §7) | 10.2–10.7 |

## 6. Roles & Responsibilities (RACI summary)

| Activity | CISO | DevSecOps | SRE/Infra | QSA (external) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Define CDE scope & DFD | A | R | C | C |
| Configure/review firewalls | A | R | R | I |
| Segmentation pentest | A | C | C | R |
| Quarterly ASV scan | A | C | I | R (ASV) |
| 6-month ruleset review | A | R | C | I |
| HSM/KMS management (dual control) | A | R | R | C |

(R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed)

## 7. Governance, Review & Thai Regulatory Alignment

- BOT (ธปท.): Aligned with IT risk / cyber resilience notifications — this segmentation document forms part of the license submission and on-site inspection package.

- PDPA / PDPC: CDE isolation supports data-minimization and security-of-processing (Section 37) — consistent with 09-pdpa-privacy-policy.md.

- AMLO (ปปง.): Transaction data flows and audit logs (Z4) support reporting and evidence retention.

- Review cycle: This document and its diagrams must be reviewed at least annually and upon any significant architecture or key-external-provider change (PCI Req 1.2.4).

# การออกแบบ Tokenization และการบริหารกุญแจ HSM/KMS (ไทย)

เอกสารเลขที่ 21 ในชุดเอกสาร Compliance สำหรับการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคู่ขนานกับ PCI-DSS Level 1 (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท)

สถานะเอกสาร: ฉบับร่างเพื่อยื่นขออนุมัติ (submission draft) · เวอร์ชัน 0.1 · วันที่ปรับปรุง 2026-07-22 เจ้าของเอกสาร: ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (CISO) และผู้ดูแลระบบบริหารกุญแจ (Key Custodian Team / Cryptographic Key Management) ของ [บริษัท / Company]

เอกสารนี้เป็นนโยบายและมาตรฐานภายในและเอกสารประกอบคำขอใบอนุญาต มิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย — ต้องผ่านการตรวจทานโดยที่ปรึกษากฎหมาย, CISO และ QSA ก่อนบังคับใช้จริง เนื่องจากประกาศ/หลักเกณฑ์ของ ธปท. และข้อกำหนด PCI-DSS อาจปรับปรุงได้

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

[บริษัท / Company] ออกแบบให้ ข้อมูลบัตร (Cardholder Data — PAN) ไม่ถูกจัดเก็บในระบบปฏิบัติการหลัก (operational database) โดยเด็ดขาด แต่ถูกแทนที่ด้วย โทเคน (token) ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์กับ PAN และไม่สามารถย้อนกลับได้หากไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Tokenization Vault ที่แยก network segment ออกจากระบบหลัก แนวทางนี้เป็นการ ลดขอบเขต PCI (scope minimization) ให้ระบบหลักเห็นเพียง token, card_brand และ card_last4 ตามที่ระบุใน ARCHITECTURE.md

การเข้ารหัสข้อมูลใช้สถาปัตยกรรม Envelope Encryption 3 ชั้น ได้แก่ Root Key (KEK ระดับสูงสุด) → Key-Encrypting Key (KEK) → Data-Encrypting Key (DEK) โดยกุญแจระดับสูงสุด (Root/Master Key) ไม่เคยออกจาก HSM ที่ผ่านการรับรอง FIPS 140-2 Level 3 (หรือ FIPS 140-3) การเข้าถึงและการดำเนินการกับกุญแจสำคัญทุกครั้งถูกควบคุมด้วยหลักการ Dual Control (สองคนควบคุม) และ Split Knowledge (ความรู้แยกส่วน) เพื่อให้ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถประกอบหรือใช้กุญแจได้โดยลำพัง

เอกสารนี้กำหนดนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนปฏิบัติ (SOP) ที่ตอบสนอง PCI-DSS v4.0 Requirement 3 (Protect Stored Account Data) และ Requirement 4 (Protect CHD with Strong Cryptography in Transit) โดยตรง พร้อมเชื่อมโยงกับข้อกำหนดของ ธปท. ด้าน IT risk / cyber resilience, พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA — กำกับโดย PDPC) และภาระ AML/CDD ภายใต้ ปปง./AMLO

ความเชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรม: เอกสารนี้ให้รายละเอียดเชิงลึกของการควบคุมที่อ้างถึงใน ARCHITECTURE.md หัวข้อ 7 (Encryption at rest, Key management, Scope minimization) และเอกสาร 13-it-risk-management.md

## 1. ฐานกฎหมายและมาตรฐานอ้างอิง

| กฎหมาย / มาตรฐาน | สาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- |
| พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 — ธปท. | เงื่อนไขใบอนุญาต Acquiring กำหนดให้มีการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบบริหารความเสี่ยง IT ที่ได้มาตรฐาน |
| แนวปฏิบัติ ธปท. ด้าน IT Risk & Cyber Resilience | การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ, การบริหารกุญแจ, การควบคุมการเข้าถึง, data residency ในไทย |
| PCI-DSS v4.0 — Requirement 3 | การคุ้มครองข้อมูลบัญชีที่จัดเก็บ: เข้ารหัส PAN, บริหารกุญแจ, dual control, split knowledge, key rotation, key retirement (3.5–3.7) |
| PCI-DSS v4.0 — Requirement 4 | เข้ารหัส CHD ระหว่างการส่งผ่านเครือข่ายสาธารณะด้วย strong cryptography (TLS 1.2+) |
| PCI-DSS v4.0 — Requirement 8 & 12 | การพิสูจน์ตัวตน (MFA), บทบาทหน้าที่ key custodian และหนังสือรับทราบหน้าที่ (acknowledgement) |
| พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) — PDPC | มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม (มาตรา 37), การแจ้งเหตุละเมิดภายใน 72 ชั่วโมง; PAN เป็นข้อมูลส่วนบุคคล |
| พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง./AMLO) | ต้องคง audit trail ของ detokenization ที่เชื่อมโยงธุรกรรมเพื่อรองรับการสอบสวน/รายงาน STR |
| EMV 3-D Secure (3DS) 2.x | โทเคนและกุญแจที่เกี่ยวกับ 3DS device/session ต้องอยู่ในกรอบการบริหารกุญแจเดียวกัน |
| FIPS 140-2 Level 3 / FIPS 140-3 | มาตรฐานการรับรองโมดูลเข้ารหัส (HSM) |
| NIST SP 800-57 / SP 800-38 / ISO 11568 | หลักการบริหารวงจรชีวิตกุญแจและ key lengths |

[TODO / ข้อสมมติ] ต้องยืนยันเลขที่/ปีของประกาศ ธปท. ด้าน IT risk & cyber resilience ฉบับล่าสุด ณ วันยื่น และปรับการอ้างอิงให้ตรง โดยที่ปรึกษากฎหมายและ QSA

## 2. ขอบเขตและนิยาม (Scope & Definitions)

ขอบเขต: ครอบคลุมกุญแจเข้ารหัสทั้งหมดที่คุ้มครองข้อมูลบัตร (CHD) และข้อมูลลับ (Sensitive Authentication Data — SAD ที่ห้ามจัดเก็บหลัง authorization), Tokenization Vault, HSM/KMS, ระบบ payment core (Go/Fiber), ฐานข้อมูล และ backup ทั้งหมดของ [บริษัท / Company]

| คำ | นิยาม |
| --- | --- |
| PAN | Primary Account Number — เลขบัตร 13–19 หลัก |
| CHD / SAD | Cardholder Data / Sensitive Authentication Data (CVV2, PIN, full track — ห้ามจัดเก็บ) |
| Token | ค่าแทน PAN ที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ทางคณิตศาสตร์ (irreversible token) สร้างและจับคู่ใน Vault เท่านั้น |
| Detokenization | การเรียกคืน PAN จาก token — ทำได้เฉพาะภายใน CDE ผ่าน API ที่พิสูจน์ตัวตนแล้ว |
| Root/Master Key | กุญแจระดับสูงสุด สร้างและใช้งานภายใน HSM เท่านั้น ไม่เคย export เป็น plaintext |
| KEK | Key-Encrypting Key — กุญแจสำหรับเข้ารหัส DEK |
| DEK | Data-Encrypting Key — กุญแจที่ใช้เข้ารหัส PAN โดยตรง (AES-256-GCM) |
| Dual Control | ต้องใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คนร่วมกันจึงจะดำเนินการกับกุญแจสำคัญได้ |
| Split Knowledge | ไม่มีบุคคลใดรู้ส่วนประกอบของกุญแจทั้งหมด แต่ละคนรู้เพียง key component/share เดียว |
| Key Custodian | เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ถือครองและจัดการ key component ตาม PCI Req 3.6/12.3 |
| CDE | Cardholder Data Environment ตามนิยาม PCI-DSS |

## 3. สถาปัตยกรรม Tokenization

### 3.1 หลักการ

- Irreversible tokens — โทเคนสร้างแบบสุ่ม (random, high-entropy) และจับคู่กับ PAN ใน token vault ผ่านตารางค้นหา (lookup) ที่เข้ารหัส ไม่ใช้ format-preserving encryption ที่ย้อนกลับได้จาก token โดยตรง

- Vault แยก segment — Token Vault และ HSM อยู่ใน network zone ที่แยกจากระบบหลัก มี firewall/ACL เข้มงวด และเข้าถึงได้เฉพาะผ่าน mTLS + service identity

- ระบบหลักไม่แตะ PAN — payment core เก็บเพียง token, card_brand, card_last4; ไม่มี PAN เต็มในตาราง payments, log, หรือ webhook payload

- Single-use payment token ฝั่ง client — ตามข้อ 5.1 ของ ARCHITECTURE.md PAN ถูกส่งจาก client ไป Vault โดยตรง ไม่ผ่าน server ของ merchant

### 3.2 การไหลของ Tokenization / Detokenization

| ขั้นตอน | การดำเนินการ | ผู้เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- |
| Tokenize | client ส่ง PAN → Vault → HSM สร้าง token + เข้ารหัส PAN ด้วย DEK → เก็บ ciphertext + mapping → คืน token | client, Vault, HSM |
| Store | payment core เก็บเฉพาะ token + last4 + brand | payment core |
| Detokenize | เฉพาะเมื่อ authorize/settle/chargeback → payment core เรียก Vault API (mTLS + JWT scope=detok) → Vault ตรวจสิทธิ์ → คืน PAN ชั่วคราวในหน่วยความจำเท่านั้น | payment core (ใน CDE), Vault |
| Audit | ทุกครั้งของ detokenize เขียน audit_log (ใคร/เมื่อไร/token/เหตุผล/txn_id) แบบ append-only | ทุกฝ่าย |

ข้อห้าม: ห้าม detokenize เพื่อแสดงผล PAN เต็มบน UI/รายงาน ยกเว้นกรณีจำเป็นตามกฎหมาย (เช่น การสอบสวน ปปง.) และต้องมีการอนุมัติ Dual Control + บันทึกเหตุผล

## 4. Envelope Encryption (การเข้ารหัสแบบซองจดหมาย 3 ชั้น)

### 4.1 ลำดับชั้นกุญแจ (Key Hierarchy)

Root/Master Key (RK)         ← สร้าง & ใช้ภายใน HSM เท่านั้น, ไม่เคย export plaintext
        │  (เข้ารหัส/ปลดล็อก)
        ▼
Key-Encrypting Key (KEK)     ← เก็บในรูป wrapped (RK-encrypted), โหลดใน HSM เมื่อใช้งาน
        │  (เข้ารหัส/ปลดล็อก)
        ▼
Data-Encrypting Key (DEK)    ← per-tenant / per-partition, เก็บในรูป KEK-encrypted ข้าง ciphertext
        │  (AES-256-GCM)
        ▼
PAN ciphertext + auth tag    ← จัดเก็บใน Token Vault

### 4.2 พารามิเตอร์การเข้ารหัส

| รายการ | ค่ามาตรฐาน |
| --- | --- |
| อัลกอริทึมข้อมูล (DEK) | AES-256-GCM (authenticated encryption) |
| อัลกอริทึม wrap (KEK/RK) | AES-256-KW หรือ RSA-3072/RSA-4096 (ตาม HSM) |
| ความยาวกุญแจขั้นต่ำ | สมมาตร ≥ 256-bit; อสมมาตร RSA ≥ 3072-bit / ECC ≥ P-256 |
| แหล่งสุ่ม | HSM TRNG (FIPS-approved) |
| การจัดเก็บ DEK | เก็บในรูป KEK-encrypted ติดกับ ciphertext ไม่เก็บ plaintext DEK ลงดิสก์ |
| การจัดเก็บ RK | ภายใน HSM เท่านั้น (non-exportable) |

### 4.3 การแยกกุญแจ (Key Separation)

- DEK แยกต่อวัตถุประสงค์ — CHD storage, backup, log encryption, 3DS session ใช้ DEK คนละชุด

- ไม่ใช้กุญแจ production ร่วมกับ non-production — dev/staging ใช้กุญแจแยกและข้อมูลปลอม (ห้าม PAN จริงใน non-prod)

## 5. การหมุนเวียนกุญแจ (Key Rotation)

### 5.1 กำหนดการหมุนเวียนตามรอบ (Cryptoperiod)

| ประเภทกุญแจ | รอบหมุนเวียนปกติ | วิธีการ |
| --- | --- | --- |
| DEK (ข้อมูลบัตร) | อย่างน้อย ทุก 12 เดือน หรือเมื่อถึงขีดจำกัดปริมาณข้อมูลที่เข้ารหัส | สร้าง DEK ใหม่, re-encrypt ข้อมูลใหม่ด้วย DEK ใหม่ (lazy หรือ batch) |
| KEK | อย่างน้อย ทุก 12–24 เดือน | re-wrap DEK ทั้งหมดด้วย KEK ใหม่ ภายใน HSM |
| Root/Master Key | ทุก 1–2 ปี หรือเมื่อมีเหตุ (ceremony) | Key Ceremony ภายใต้ Dual Control + Split Knowledge |
| TLS/mTLS cert | ≤ 12 เดือน (แนะนำ 90 วันหากอัตโนมัติ) | หมุนผ่าน ACME/PKI ภายใน |

### 5.2 การหมุนเวียนแบบฉุกเฉิน (Emergency Rotation / Key Compromise)

หมุนเวียนทันทีเมื่อ: สงสัยว่ากุญแจรั่ว, key custodian ลาออก/เปลี่ยนบทบาท, พบช่องโหว่ในอัลกอริทึม, หรือ QSA/ธปท. สั่งการ

| ขั้นตอน | เวลาเป้าหมาย (SLA) |
| --- | --- |
| ประกาศเหตุ + เรียก Key Ceremony ฉุกเฉิน | ≤ 4 ชั่วโมง |
| สร้างกุญแจใหม่ + re-wrap/re-encrypt | ≤ 24 ชั่วโมง (ขึ้นกับปริมาณข้อมูล) |
| เพิกถอน (retire) กุญแจเดิม + บันทึก | ทันทีหลัง re-encrypt เสร็จ |
| แจ้ง PDPC/ธปท. (หากเข้าข่ายละเมิดข้อมูล) | ตามกำหนด (PDPA: ภายใน 72 ชม.) |

### 5.3 การเลิกใช้และทำลายกุญแจ (Key Retirement & Destruction)

- กุญแจที่หมุนออกจะเปลี่ยนสถานะเป็น retired ใช้ได้เฉพาะ decrypt ข้อมูลเก่า จนกว่าจะ re-encrypt ครบ

- เมื่อไม่มีข้อมูลใดอ้างอิงกุญแจแล้ว → destroy (crypto-shredding) ภายใน HSM และบันทึกใน key inventory

- ทุกการทำลายต้องมี Dual Control และ audit trail

## 6. Dual Control และ Split Knowledge

### 6.1 หลักการ (PCI-DSS Req 3.6 / 3.7 / 12.3)

- Split Knowledge: Root/Master Key (หรือ KEK ที่โหลดด้วยมือ) แบ่งเป็น 3 key components (shares) ด้วย secret sharing (เช่น Shamir k-of-n, กำหนด 2-of-3) — ไม่มีบุคคลใดรู้กุญแจเต็ม

- Dual Control: การประกอบ/ใช้/ทำลายกุญแจต้องมี key custodian อย่างน้อย 2 คน ปรากฏตัวพร้อมกัน

### 6.2 บทบาท Key Custodian

| บทบาท | ผู้รับผิดชอบ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| Key Custodian A | Security Engineer (DevSecOps) | ถือ key component / smartcard #1 + PIN |
| Key Custodian B | SRE/Infra Lead | ถือ key component / smartcard #2 + PIN |
| Key Custodian C (backup) | CISO หรือผู้แทน | ถือ key component #3 (สำรอง, ในตู้เซฟแยก) |
| Ceremony Witness | Internal Audit / Compliance | สังเกตการณ์ + ลงนามบันทึก ไม่ถือ component |
| Vault/HSM Admin | แยกจากผู้ถือ component | ดำเนินการทางเทคนิค แต่เข้าถึงกุญแจไม่ได้โดยลำพัง |

Separation of Duties: ผู้ที่ถือ key component ต้องไม่ใช่คนเดียวกับ HSM Admin และต้องลงนามหนังสือรับทราบหน้าที่ key custodian (acknowledgement form) ตาม PCI Req 12.3.1

### 6.3 Key Ceremony (พิธีสร้าง/หมุนกุญแจ)

| ขั้นตอน | รายละเอียด | การควบคุม |
| --- | --- | --- |
| 1. เตรียมการ | จองห้องปลอดภัย, เตรียม HSM, ตรวจ smartcard | Dual Control |
| 2. ยืนยันตัวตน | custodian ≥ 2 คน + witness เข้าห้อง, ลงชื่อ log | MFA + biometric (ถ้ามี) |
| 3. สร้าง/โหลดกุญแจ | HSM สร้าง RK; แจก component ให้ custodian แต่ละคน | Split Knowledge |
| 4. ทดสอบ (KCV) | ตรวจ Key Check Value ยืนยันโหลดถูกต้อง | ทั้งสองฝ่ายยืนยัน |
| 5. จัดเก็บ | เก็บ smartcard/component ในตู้เซฟแยกกัน | tamper-evident bag |
| 6. บันทึก | จัดทำ ceremony log ลงนามทุกคน + witness | เก็บ ≥ 3 ปี / ตาม PCI |

## 7. เมทริกซ์บทบาทและสิทธิ์ (RACI สรุป)

| กิจกรรม | CISO | Key Custodian | HSM Admin | Internal Audit | Payment Core |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กำหนดนโยบายกุญแจ | A/R | C | C | I | I |
| Key Ceremony | A | R (dual) | C | Witness | — |
| Key rotation ปกติ | A | R | R | I | I |
| Emergency rotation | A | R | R | I | I |
| Detokenize (runtime) | — | — | — | I (audit) | R (มีสิทธิ์เฉพาะ) |
| ทำลายกุญแจ | A | R (dual) | R | Witness | — |

(A=Accountable, R=Responsible, C=Consulted, I=Informed)

## 8. การควบคุมสนับสนุน (Supporting Controls)

- Encryption in transit: TLS 1.2+ ทุกช่องทางภายนอก; mTLS ระหว่าง payment core ↔ Vault (PCI Req 4)

- Access control: RBAC + least privilege; MFA บังคับสำหรับผู้เข้าถึง Vault/HSM/KMS (PCI Req 7–8)

- Logging: ทุก key operation และ detokenize เขียน audit_log แบบ append-only; ห้าม log PAN/DEK plaintext (PCI Req 10)

- Key inventory: ทะเบียนกุญแจกลาง (key ID, ประเภท, สถานะ, วันสร้าง/หมุน/เพิกถอน, custodian) ทบทวนรายไตรมาส

- HSM HA/DR: HSM คู่ (active-active หรือ active-standby) พร้อม secure key backup ข้าม DC ในไทย (data residency) — สอดคล้อง RPO ≤ 5 นาที / RTO ≤ 30 นาที ตาม ARCHITECTURE.md

- การทดสอบ: ทดสอบขั้นตอน key recovery/DR อย่างน้อยปีละครั้ง; รวมใน scope ASV scan รายไตรมาส + pentest ประจำปี

## 9. ข้อสมมติและสิ่งที่ต้องยืนยัน (Assumptions / TODO)

[TODO / ข้อสมมติ] รายการต่อไปนี้ยังขึ้นกับปัจจัยภายนอกที่ยังไม่ยุติ — ระบุเป็นข้อสมมติ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ยืนยันแล้ว: 1. ผู้ให้บริการ HSM/KMS จริง (เช่น cloud KMS + CloudHSM หรือ on-prem HSM แบรนด์ใด) ยังไม่เลือกขั้นสุดท้าย — ต้องยืนยันว่ารองรับ FIPS 140-2 L3/140-3 และ data residency ในไทย 2. QSA vendor สำหรับ PCI-DSS Level 1 RoC ยังไม่ลงนามสัญญา — พารามิเตอร์ (รอบหมุนกุญแจ, k-of-n) ต้องได้รับการรับรองจาก QSA 3. Sponsor bank / card scheme (Visa/Mastercard) อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเรื่อง token/BIN และ key management ที่ต้อง align 4. ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท อ้างอิงเกณฑ์ Acquiring ต้องยืนยันสถานะการชำระทุนจริงกับฝ่ายการเงิน/ทะเบียน 5. รายละเอียดประกาศ ธปท. ฉบับล่าสุดด้าน IT risk/cyber resilience ต้องยืนยันเลขที่/ปีโดยที่ปรึกษากฎหมาย

# Tokenization + HSM/KMS key management design: envelope encryption, rotation, dual control, split knowledge (English)

Document No. 21 in the Compliance document set for the Full Acquiring payment service license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), supervised by the Bank of Thailand (BOT), in parallel with PCI-DSS Level 1 (paid-up registered capital THB 50M).

Status: submission draft · v0.1 · last updated 2026-07-22 Owner: Chief Information Security Officer (CISO) and Cryptographic Key Custodian Team of [บริษัท / Company]

This is an internal policy/standard and a license-application supporting document; it is not legal advice and must be reviewed by legal counsel, the CISO, and the QSA before enforcement, as BOT notifications and PCI-DSS requirements may change.

## Executive Summary

[บริษัท / Company] is designed so that Cardholder Data (PAN) is never stored in the operational database. PAN is replaced by an irreversible token with no mathematical relationship to the PAN, which cannot be reversed without authorized access to the Tokenization Vault residing in a network segment isolated from the core system. This achieves PCI scope minimization, leaving the core system to hold only token, card_brand, and card_last4, consistent with ARCHITECTURE.md.

Encryption uses a three-tier Envelope Encryption architecture: Root/Master Key → Key-Encrypting Key (KEK) → Data-Encrypting Key (DEK). The Root/Master Key never leaves the HSM, which is certified to FIPS 140-2 Level 3 (or FIPS 140-3). Every sensitive key operation is governed by Dual Control and Split Knowledge, so no single individual can assemble or use a key alone.

This document defines policy, standards, and SOPs that directly address PCI-DSS v4.0 Requirement 3 (Protect Stored Account Data) and Requirement 4 (Protect CHD in transit with strong cryptography), and links to BOT IT risk / cyber-resilience expectations, the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA, supervised by the PDPC), and AML/CDD obligations under AMLO.

Architecture link: this document details the controls referenced in ARCHITECTURE.md §7 (Encryption at rest, Key management, Scope minimization) and in 13-it-risk-management.md.

## 1. Legal Basis & Reference Standards

| Law / Standard | Relevance |
| --- | --- |
| Payment Systems Act B.E. 2560 — BOT | Acquiring license conditions require standard data-security controls and IT risk management |
| BOT IT Risk & Cyber Resilience guidelines | Encryption of sensitive data, key management, access control, in-Thailand data residency |
| PCI-DSS v4.0 — Requirement 3 | Protect stored account data: PAN encryption, key management, dual control, split knowledge, rotation, retirement (3.5–3.7) |
| PCI-DSS v4.0 — Requirement 4 | Encrypt CHD over public networks with strong cryptography (TLS 1.2+) |
| PCI-DSS v4.0 — Requirement 8 & 12 | Authentication (MFA), key custodian roles and written acknowledgement |
| PDPA B.E. 2562 — PDPC | Appropriate security measures (§37); breach notification within 72 hours; PAN is personal data |
| Anti-Money Laundering Act (AMLO) | Retain detokenization audit trail linked to transactions to support investigation/STR |
| EMV 3-D Secure (3DS) 2.x | 3DS device/session tokens and keys fall under the same key-management framework |
| FIPS 140-2 Level 3 / FIPS 140-3 | HSM cryptographic-module certification |
| NIST SP 800-57 / SP 800-38 / ISO 11568 | Key lifecycle and key-length principles |

[TODO / Assumption] Confirm the number/year of the latest BOT IT risk & cyber-resilience notification at filing time and align citations, via legal counsel and the QSA.

## 2. Scope & Definitions

Scope: all cryptographic keys protecting CHD (and SAD, which must never be stored after authorization), the Tokenization Vault, HSM/KMS, the payment core (Go/Fiber), databases, and all backups of [บริษัท / Company].

| Term | Definition |
| --- | --- |
| PAN | Primary Account Number (13–19 digits) |
| CHD / SAD | Cardholder Data / Sensitive Authentication Data (CVV2, PIN, full track — must not be stored) |
| Token | Mathematically irreversible surrogate for PAN, created and mapped only inside the Vault |
| Detokenization | Recovering PAN from a token — only inside the CDE via an authenticated API |
| Root/Master Key | Top-tier key, generated and used inside the HSM only, never exported in plaintext |
| KEK | Key-Encrypting Key — encrypts DEKs |
| DEK | Data-Encrypting Key — encrypts PAN directly (AES-256-GCM) |
| Dual Control | At least two people are required to perform a sensitive key operation |
| Split Knowledge | No single person knows the full key; each holds only one component/share |
| Key Custodian | Assigned person holding/managing a key component per PCI Req 3.6/12.3 |
| CDE | Cardholder Data Environment (PCI-DSS) |

## 3. Tokenization Architecture

### 3.1 Principles

- Irreversible tokens — random, high-entropy tokens mapped to PAN via an encrypted lookup in the vault; not directly reversible from the token.

- Segmented vault — Token Vault and HSM sit in a network zone isolated from the core, with strict firewall/ACLs, reachable only via mTLS + service identity.

- Core never touches PAN — the payment core stores only token, card_brand, card_last4; no full PAN in payments, logs, or webhook payloads.

- Client-side single-use payment token — per ARCHITECTURE.md §5.1, PAN goes from client directly to the Vault, bypassing the merchant server.

### 3.2 Tokenize / Detokenize Flow

| Step | Action | Actors |
| --- | --- | --- |
| Tokenize | client sends PAN → Vault → HSM mints token + encrypts PAN with DEK → stores ciphertext + mapping → returns token | client, Vault, HSM |
| Store | core stores only token + last4 + brand | payment core |
| Detokenize | only during authorize/settle/chargeback → core calls Vault API (mTLS + JWT scope=detok) → Vault authorizes → PAN returned in memory only | payment core (in CDE), Vault |
| Audit | every detokenize writes append-only audit_log (who/when/token/reason/txn_id) | all |

Prohibition: never detokenize to display full PAN on UI/reports, except where legally required (e.g., AMLO investigation), and only with Dual Control approval and a recorded justification.

## 4. Envelope Encryption (three-tier)

### 4.1 Key Hierarchy

Root/Master Key (RK)         ← generated & used inside HSM only, never exported in plaintext
        │  (wrap / unwrap)
        ▼
Key-Encrypting Key (KEK)     ← stored RK-wrapped, loaded into HSM at use time
        │  (wrap / unwrap)
        ▼
Data-Encrypting Key (DEK)    ← per-tenant / per-partition, stored KEK-encrypted beside ciphertext
        │  (AES-256-GCM)
        ▼
PAN ciphertext + auth tag    ← stored in Token Vault

### 4.2 Cryptographic Parameters

| Item | Standard |
| --- | --- |
| Data algorithm (DEK) | AES-256-GCM (authenticated encryption) |
| Wrap algorithm (KEK/RK) | AES-256-KW or RSA-3072/4096 (per HSM) |
| Minimum key length | Symmetric ≥ 256-bit; asymmetric RSA ≥ 3072-bit / ECC ≥ P-256 |
| Randomness source | HSM TRNG (FIPS-approved) |
| DEK storage | stored KEK-encrypted next to ciphertext; never plaintext DEK on disk |
| RK storage | inside HSM only (non-exportable) |

### 4.3 Key Separation

- Purpose-specific DEKs — CHD storage, backup, log encryption, and 3DS session each use distinct DEKs.

- No shared keys across environments — dev/staging use separate keys and synthetic data (no real PANs in non-prod).

## 5. Key Rotation

### 5.1 Scheduled Rotation (Cryptoperiod)

| Key Type | Normal Cadence | Method |
| --- | --- | --- |
| DEK (CHD) | at least every 12 months or on data-volume threshold | mint new DEK; re-encrypt data (lazy or batch) |
| KEK | at least every 12–24 months | re-wrap all DEKs with new KEK inside HSM |
| Root/Master Key | every 1–2 years or on event (ceremony) | Key Ceremony under Dual Control + Split Knowledge |
| TLS/mTLS cert | ≤ 12 months (90 days recommended if automated) | rotate via ACME/internal PKI |

### 5.2 Emergency Rotation (Key Compromise)

Rotate immediately when: suspected key leak; a key custodian departs/changes role; algorithm vulnerability; or QSA/BOT directive.

| Step | Target SLA |
| --- | --- |
| Declare event + convene emergency Key Ceremony | ≤ 4 hours |
| Mint new key + re-wrap/re-encrypt | ≤ 24 hours (data-volume dependent) |
| Retire old key + record | immediately after re-encrypt completes |
| Notify PDPC/BOT (if a data breach) | as required (PDPA: within 72 hours) |

### 5.3 Key Retirement & Destruction

- Rotated-out keys become retired, usable only to decrypt legacy data until re-encryption completes.

- Once no data references a key → destroy (crypto-shredding) inside the HSM and record in inventory.

- Every destruction requires Dual Control and an audit trail.

## 6. Dual Control & Split Knowledge

### 6.1 Principles (PCI-DSS Req 3.6 / 3.7 / 12.3)

- Split Knowledge: the Root/Master Key (or manually loaded KEK) is split into 3 key components (shares) via secret sharing (e.g., Shamir 2-of-3) — no one knows the full key.

- Dual Control: assembling/using/destroying a key requires at least 2 key custodians present together.

### 6.2 Key Custodian Roles

| Role | Owner | Duty |
| --- | --- | --- |
| Key Custodian A | Security Engineer (DevSecOps) | holds component / smartcard #1 + PIN |
| Key Custodian B | SRE/Infra Lead | holds component / smartcard #2 + PIN |
| Key Custodian C (backup) | CISO or delegate | holds component #3 (backup, separate safe) |
| Ceremony Witness | Internal Audit / Compliance | observes + signs record; holds no component |
| Vault/HSM Admin | separate from component holders | performs technical ops but cannot access keys alone |

Separation of Duties: component holders must not be the HSM Admin, and must sign the key-custodian acknowledgement form per PCI Req 12.3.1.

### 6.3 Key Ceremony

| Step | Detail | Control |
| --- | --- | --- |
| 1. Prepare | reserve secure room, ready HSM, check smartcards | Dual Control |
| 2. Authenticate | ≥ 2 custodians + witness enter, sign log | MFA + biometric (if available) |
| 3. Generate/load | HSM generates RK; distribute components | Split Knowledge |
| 4. Verify (KCV) | check Key Check Value confirms correct load | both parties confirm |
| 5. Store | components/smartcards in separate safes | tamper-evident bags |
| 6. Record | ceremony log signed by all + witness | retain ≥ 3 years / per PCI |

## 7. Role & Authority Matrix (RACI summary)

| Activity | CISO | Key Custodian | HSM Admin | Internal Audit | Payment Core |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Define key policy | A/R | C | C | I | I |
| Key Ceremony | A | R (dual) | C | Witness | — |
| Scheduled rotation | A | R | R | I | I |
| Emergency rotation | A | R | R | I | I |
| Detokenize (runtime) | — | — | — | I (audit) | R (scoped) |
| Key destruction | A | R (dual) | R | Witness | — |

(A=Accountable, R=Responsible, C=Consulted, I=Informed)

## 8. Supporting Controls

- Encryption in transit: TLS 1.2+ on all external channels; mTLS between payment core ↔ Vault (PCI Req 4).

- Access control: RBAC + least privilege; MFA mandatory for Vault/HSM/KMS access (PCI Req 7–8).

- Logging: every key operation and detokenize writes append-only audit_log; never log plaintext PAN/DEK (PCI Req 10).

- Key inventory: central register (key ID, type, status, created/rotated/retired dates, custodian), reviewed quarterly.

- HSM HA/DR: dual HSM (active-active or active-standby) with secure key backup across in-Thailand DCs (data residency) — supporting RPO ≤ 5 min / RTO ≤ 30 min per ARCHITECTURE.md.

- Testing: exercise key recovery/DR at least annually; include in quarterly ASV scan + annual pentest scope.

## 9. Assumptions / TODO

[TODO / Assumption] The following remain dependent on unresolved external factors — stated as assumptions, not confirmed facts: 1. Actual HSM/KMS provider (cloud KMS + CloudHSM, or on-prem HSM brand) is not finalized — confirm FIPS 140-2 L3/140-3 support and in-Thailand data residency. 2. QSA vendor for PCI-DSS Level 1 RoC is not yet contracted — parameters (rotation cadence, k-of-n) must be endorsed by the QSA. 3. Sponsor bank / card scheme (Visa/Mastercard) may impose additional token/BIN and key-management requirements to align. 4. Paid-up capital of THB 50M reflects the Acquiring threshold — confirm actual capital status with Finance/registration. 5. The exact latest BOT IT-risk/cyber-resilience notification number/year must be confirmed by legal counsel.

# กลยุทธ์การยืนยันตัวตน 3-D Secure 2.x (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring) ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 และมาตรฐาน PCI-DSS v4.0 Level 1 จัดทำโดย [บริษัท / Company] · เวอร์ชัน 0.1 · วันที่จัดทำ: 2026-07-22 เอกสารอ้างอิงภายในชุด: ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md

ข้อจำกัด: เอกสารนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงเทคนิค/ปฏิบัติการ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย เกณฑ์ exemption และ liability shift อ้างอิงกฎ scheme (Visa/Mastercard) ซึ่งอาจปรับปรุงได้ ต้องยืนยันกับ sponsor bank และ QSA ก่อนใช้จริง (ดูกล่อง ASSUMPTIONS / TODO ท้ายเอกสาร)

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

3-D Secure 2.x (EMV 3DS) คือโปรโตคอลยืนยันตัวตนผู้ถือบัตร (cardholder authentication) สำหรับธุรกรรม Card-Not-Present (CNP) — เว็บ, in-app, และ recurring — เพื่อ (1) ลดการฉ้อโกง (fraud), (2) ย้ายความรับผิดชอบ กรณี fraud chargeback ไปยัง issuer (liability shift), และ (3) รองรับ frictionless flow ที่ลด abandonment โดยใช้ข้อมูลอุปกรณ์/บริบทกว่า 100 ตัวแปรในการประเมินความเสี่ยง (Risk-Based Authentication, RBA)

ขอบเขตของกลยุทธ์นี้ครอบคลุม: - เกณฑ์ว่าเมื่อใด 3DS บังคับ / แนะนำ / ยกเว้นได้ - ประเภท exemption และเงื่อนไขการใช้ - Challenge flow (frictionless vs challenge) และ SLA - กลไก liability shift และผลต่อ dispute/chargeback - บทบาทหน้าที่ (RACI), ตัวชี้วัด (KPI), และแผน rollout ตาม ROADMAP.md (Phase 2 — Security & 3DS)

สอดคล้องกับสถาปัตยกรรม: 3DS ทำงานผ่านชั้น 3DS Adapter (internal/external + internal/pkg/threeds) ตาม ARCHITECTURE.md ข้อ 4 และ transaction flow ข้อ 5.1 (ขั้นตอน requires_action → next_action_url)

## 2. องค์ประกอบและบทบาทในระบบ 3DS 2.x

| องค์ประกอบ (EMV 3DS) | หน้าที่ | ใครดูแลในบริบทเรา |
| --- | --- | --- |
| 3DS Server (3DSS) | ริเริ่ม authentication, รวบรวมข้อมูลอุปกรณ์/ธุรกรรม, คุย DS | [บริษัท / Company] ผ่าน 3DS Adapter (หรือใช้ผู้ให้บริการ 3DS Server — ดู TODO) |
| Directory Server (DS) | สวิตช์กลางของ scheme (Visa, Mastercard) กำหนดเส้นทางไป ACS | Card scheme |
| Access Control Server (ACS) | ของ issuer ตัดสิน frictionless/challenge และทำ challenge | Issuing bank |
| 3DS SDK | สำหรับ in-app (mobile) เก็บ device data | ฝัง SDK ในแอป merchant / SDK ของผู้ให้บริการ |
| 3DS Requestor | merchant ที่ริเริ่มธุรกรรม | Merchant (ผ่าน API ของเรา) |

เวอร์ชันโปรโตคอล: รองรับ EMV 3DS 2.2.0 เป็นขั้นต่ำ และเตรียมพร้อม 2.3.x (2.2.0 รองรับ decoupled authentication, delegated authentication, และ acquirer exemption flags ที่จำเป็นต่อ RBA/SCA) ยุติการรองรับ 3DS 1.0 (3DS1) ซึ่ง scheme ประกาศ end-of-life แล้ว — ใช้เฉพาะ fallback ชั่วคราวหากจำเป็น

## 3. เมื่อใดที่ต้องใช้ 3DS (Mandatory / Recommended / Optional)

ประเทศไทย (ธปท.) กำหนดกรอบผ่านประกาศด้านความปลอดภัยการชำระเงินและ e-payment โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล ในทางปฏิบัติ การบังคับใช้ระดับรายการมาจากกฎ scheme (Visa/Mastercard) และ sponsor bank ธปท. เน้น “มีมาตรการยืนยันตัวตนที่รัดกุมสำหรับธุรกรรม CNP” และการควบคุมความเสี่ยง fraud/AML

นโยบายของ [บริษัท / Company] (policy statement): > ธุรกรรมบัตร Card-Not-Present ทุกรายการต้องผ่าน 3DS 2.x authentication เป็นค่าเริ่มต้น (secure-by-default) > ยกเว้นเข้าเงื่อนไข exemption ที่ได้รับอนุมัติในหมวด 4 เท่านั้น การข้าม 3DS โดยไม่มี exemption ที่ถูกต้อง > ถือเป็นการละเมิดนโยบายและถูก block ที่ระดับ Payment Core

| สถานการณ์ | สถานะ 3DS | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| E-commerce web / in-app CNP (บัตรเครดิต/เดบิต) | บังคับ (default) | ลด fraud + ได้ liability shift; ค่าเริ่มต้นของนโยบาย |
| ธุรกรรมข้ามพรมแดน (cross-border) | บังคับ | ความเสี่ยง fraud สูง; issuer มักบังคับ challenge |
| ยอดสูงกว่า threshold ความเสี่ยง (ดูหมวด 4.3) | บังคับ | เกิน TRA/low-value exemption |
| Merchant/บัตร/อุปกรณ์ในรายการเฝ้าระวัง (watchlist) | บังคับ (force challenge) | risk engine flag |
| First-time recurring / initial MIT setup | บังคับ | ต้องยืนยันตัวตนครั้งแรกเพื่อผูก MIT |
| Subsequent MIT (recurring, installment ที่ตกลงไว้) | ยกเว้นได้ | ไม่มี cardholder ณ ขณะนั้น (ดู 4.4) |
| Low-value < เกณฑ์ (LVP) | ยกเว้นได้ | LVP exemption (4.3) |
| Card-Present (POS, contactless) | ไม่ใช้ 3DS | ใช้ EMV chip/PIN แทน (นอกขอบเขต 3DS) |

Fallback / soft-decline: หากได้ soft decline 65/1A จาก issuer (SCA required) → ระบบต้อง retry ด้วย 3DS challenge อัตโนมัติ ก่อน decline จริง (ห้าม decline ทันที)

## 4. Exemptions — ประเภทและเงื่อนไข

Exemption คือการที่ acquirer/merchant ร้องขอ (ผ่าน flag ใน authorization) ให้ข้าม challenge โดยยังคง ส่งข้อมูลผ่าน 3DS Server เพื่อ RBA ทั้งนี้ issuer เป็นผู้ตัดสินสุดท้าย ว่าจะยอมรับ exemption หรือ บังคับ challenge (soft decline) — และ การใช้ exemption ส่วนใหญ่ทำให้ liability shift กลับมาที่ acquirer/merchant

### 4.1 ตาราง Exemption ที่รองรับ

| Exemption | ผู้ร้องขอ | เพดาน/เงื่อนไข (indicative) | Liability | นโยบายของเรา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Low-Value Payment (LVP) | Acquirer | ≤ ~30 EUR หรือเทียบเท่า; สะสม ≤ 5 รายการ หรือ ≤ ~100 EUR/บัตร | อยู่ที่ merchant/acquirer | ใช้ได้เฉพาะ MCC ความเสี่ยงต่ำ |
| Transaction Risk Analysis (TRA) | Acquirer | ต้องอยู่ใต้ fraud-rate threshold ตาม RTS (เช่น ≤ 0.13% ที่ ≤100 EUR, ≤0.06% ที่ ≤250 EUR, ≤0.01% ที่ ≤500 EUR) | อยู่ที่ acquirer | ใช้เมื่อ portfolio fraud rate ต่ำกว่าเกณฑ์เท่านั้น |
| Trusted Beneficiary / Whitelisting | Issuer/Cardholder | cardholder เพิ่ม merchant เป็น trusted ที่ ACS | อยู่ที่ issuer | รองรับ แต่ควบคุมโดย issuer |
| Secure Corporate Payment | Acquirer | บัตร B2B/lodged card, virtual card, dedicated process | อยู่ที่ acquirer | เฉพาะ merchant องค์กรที่ผ่านการอนุมัติ |
| Recurring / MIT (subsequent) | Merchant | ผูก initial CIT ด้วย 3DS แล้ว | อยู่ที่ merchant | บังคับ 3DS เฉพาะรายการแรก |
| Delegated Authentication (DA) | Acquirer/3DSS | ยืนยันตัวตนโดย party ที่ได้รับมอบหมาย (เช่น biometrics) | ตามข้อตกลง DA | เป็น TODO (ต้อง cert เพิ่ม) |

หมายเหตุ: เพดานเป็นตัวเลข indicative จาก PSD2 RTS ของสหภาพยุโรป ใช้เป็น baseline การออกแบบ ระบบ — เกณฑ์บังคับจริงในไทยกำหนดโดย scheme rule + sponsor bank และต้อง config ผ่าน parameter table ไม่ hard-code (ดู TODO 3)

### 4.2 หลักการควบคุมการใช้ exemption

- Exemption engine อยู่ใน Risk/Fraud Engine (internal/service) — คำนวณ risk score ก่อนตัดสินใจ ขอ exemption; ทุกการขอ exemption ต้องบันทึกลง audit_log พร้อมเหตุผลและ parameter ที่ใช้

- Fail closed (ตาม ARCHITECTURE.md ข้อ 2.7) — หากไม่มั่นใจว่า exemption ใช้ได้ → บังคับ challenge

- Soft-decline handling — หาก issuer ปฏิเสธ exemption (soft decline) → retry เป็น challenge อัตโนมัติ

- TRA fraud-rate monitoring — ต้องติดตาม fraud rate ของ portfolio ต่อเนื่อง; หากเกิน threshold ต้อง ปิด TRA exemption อัตโนมัติ และรายงานต่อ Compliance

- ห้ามใช้ exemption กับธุรกรรมที่ risk engine flag เป็น high-risk แม้ยอดจะเข้าเกณฑ์ LVP/TRA

### 4.3 Threshold configuration (parameterized)

| พารามิเตอร์ | ค่าตั้งต้น (design baseline) | เจ้าของ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| lvp.amount_cap | เทียบเท่า ~30 EUR (config เป็น THB) | Compliance + Sponsor bank | ปรับตาม scheme rule |
| lvp.count_cap / lvp.cumulative_cap | 5 รายการ / ~100 EUR | Compliance | ต่อบัตรต่อ issuer |
| tra.fraud_rate.tier | 0.13% / 0.06% / 0.01% | Risk | ผูกกับเพดานยอด |
| challenge.force_above | THB threshold (TODO) | Risk + Sponsor bank | บังคับ challenge เหนือยอดนี้ |
| high_risk_mcc[] | รายการ MCC เสี่ยง | Compliance | ห้าม exemption |

### 4.4 Recurring / MIT

- Initial (CIT — Customer Initiated): บังคับ 3DS challenge เพื่อยืนยันตัวตนและได้ liability shift พร้อมเก็บ 3DS transaction ID / network transaction reference สำหรับผูก MIT

- Subsequent (MIT — Merchant Initiated): ไม่มี cardholder present จึงยกเว้น 3DS แต่ต้องส่ง MIT indicator + reference ที่ถูกต้อง มิฉะนั้นเสี่ยงถูก decline/chargeback

## 5. Challenge Flow — Frictionless และ Challenge

### 5.1 ภาพรวมลำดับ (sequence)

Cardholder ─┐
Merchant ── POST /v1/payments (payment_token, browser/device data)
            ▼
     [บริษัท/Company] Payment Core
            │  detokenize (PCI scope) → Risk scoring → ตัดสิน exemption?
            ▼  AReq (Authentication Request) ผ่าน 3DS Server
        Directory Server (scheme)
            ▼
        ACS (issuer)  ── ประเมิน RBA ──►  ┌─ Frictionless: ARes(status=Y) ─► authorize
                                          └─ Challenge:    ARes(status=C) ─► CReq/CRes
                                                             ▼
                              คืน next_action_url ให้ cardholder ทำ challenge (OTP/biometric)
                                                             ▼
                              RReq/RRes → ผล authentication (Y/N/A/U/R) → authorize หรือ fail

Mapping กับ state machine (ARCHITECTURE.md ข้อ 5.1/5.4): - ต้อง challenge → คืน requires_action + next_action_url - authentication สำเร็จ (Y/A) → authorized → capture - authentication fail (N/R) → failed

### 5.2 ผลลัพธ์ authentication (transStatus)

| สถานะ | ความหมาย | การกระทำ | Liability |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | Authenticated (frictionless หรือ challenge สำเร็จ) | ดำเนินการ authorize | Shift → issuer |
| A | Attempted (issuer/ACS ไม่พร้อม แต่บันทึก attempt) | ดำเนินการ authorize | Shift → issuer (โดยทั่วไป) |
| C | Challenge required | คืน requires_action | รอผล |
| D | Decoupled challenge (async) | รอ callback ตาม SLA | รอผล |
| N | Not authenticated | decline (ไม่ authorize) | อยู่ที่ merchant |
| U | Unable / technical | ตามนโยบายความเสี่ยง (ดู 5.4) | ไม่ shift |
| R | Rejected โดย issuer | decline | อยู่ที่ merchant |

### 5.3 SLA และ timeout

| ขั้นตอน | เป้าหมาย | Timeout / นโยบาย |
| --- | --- | --- |
| AReq → ARes (frictionless) | < 3 วินาที (p95) | timeout 10 วินาที → treat as U |
| Challenge (cardholder ทำ OTP) | ผู้ใช้ 3-5 นาที | ACS timeout มาตรฐาน; หมดเวลา → fail closed |
| Decoupled (status D) | callback ภายในหน้าต่าง scheme | มี worker ตาม next_action + expiry |
| รวม end-to-end auth latency | สอดคล้อง p99 < 800 ms (ส่วน authorize) | 3DS challenge ไม่นับใน auth latency เพราะ async ฝั่งผู้ใช้ |

### 5.4 นโยบาย status U (Unable) และ fallback

- U จากปัญหาเทคนิค: ใช้นโยบาย fail closed — ธุรกรรมยอดสูง/เสี่ยงสูง → decline; ยอดต่ำ/เสี่ยงต่ำ อาจ authorize ตาม risk policy แต่ ไม่ได้ liability shift (merchant รับความเสี่ยง)

- ห้าม fallback ไป 3DS1 เป็น default (EOL) — ใช้เฉพาะกรณีที่ scheme/sponsor ยังอนุญาตชั่วคราวเท่านั้น

- ทุกกรณี U/A/fallback ต้องบันทึก audit_log เพื่อการตรวจสอบและ dispute

## 6. Liability Shift — กลไกและผลต่อ Chargeback

หลักการ: เมื่อธุรกรรมผ่าน 3DS สำเร็จ (transStatus = Y หรือ A) ความรับผิดชอบต่อ fraud chargeback (reason code กลุ่ม fraud/unauthorized) ย้ายจาก acquirer/merchant ไปยัง issuer ทำให้ [บริษัท / Company] และ merchant ได้รับการคุ้มครองจาก dispute ประเภทนี้

| กรณี | Liability | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 3DS สำเร็จ (Y) | Issuer | คุ้มครอง fraud chargeback |
| 3DS attempted (A) | Issuer (โดยทั่วไป) | ขึ้นกับ scheme rule |
| ใช้ exemption (TRA/LVP) โดย acquirer/merchant | Acquirer/Merchant | แลกกับ frictionless แต่รับความเสี่ยง |
| ไม่ทำ 3DS ทั้งที่ควรทำ | Merchant | เต็มจำนวน |
| status U / N / R | Merchant | ไม่ shift |

ผลต่อ dispute/chargeback workflow (สอดคล้อง ROADMAP.md Phase 3): 1. เมื่อเกิด chargeback ต้อง lookup 3DS authentication data (CAVV/AAV, ECI, DS transaction ID, transStatus) จาก audit_log เพื่อประกอบ representment 2. ECI (E-Commerce Indicator) บันทึกทุกธุรกรรม: Visa ECI 05 / Mastercard ECI 02 = fully authenticated; ECI 06/01 = attempted; ECI 07/00 = ไม่ authenticated 3. หากมี liability shift แต่ยังโดน chargeback → ยื่น pre-arbitration/representment พร้อมหลักฐาน 3DS 4. เก็บ authentication artifacts ตาม retention policy (ดูหมวด 8)

สำคัญ: liability shift ไม่คุ้มครอง dispute ประเภท non-fraud (สินค้าไม่ตรง, ไม่ได้รับของ, processing error) — ต้องจัดการผ่าน dispute workflow ปกติ

## 7. บทบาทหน้าที่ (RACI)

| กิจกรรม | Backend/Eng | Risk/DevSecOps | Compliance/Legal | Sponsor Bank | QSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ออกแบบ/พัฒนา 3DS Adapter | R/A | C | I | C | I |
| กำหนด exemption threshold | C | R | A | C | I |
| RBA / risk scoring engine | R | R/A | C | I | I |
| Fraud-rate monitoring (TRA) | C | R | A | I | I |
| Liability/chargeback workflow | R | C | A | C | I |
| PCI scope ของ 3DS data | R | R | C | I | A/V |
| ยื่นเอกสารต่อ ธปท. | I | I | R/A | I | I |
| Scheme certification (3DS) | R | C | I | A | I |

(R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed, V=Verify)

## 8. ข้อมูล 3DS, PCI-DSS v4.0 และ PDPA

- PCI-DSS v4.0: ข้อมูล authentication (CAVV/AAV, ECI, DS transaction ID) ไม่ใช่ full PAN แต่ถือเป็น sensitive — เก็บใน scope ที่ควบคุม, เข้ารหัส at-rest, ห้าม log ในระบบทั่วไป (สอดคล้อง ARCHITECTURE.md ข้อ 7)

- ห้ามเก็บ full PAN/CVV/PIN ในระบบ operational — 3DS ทำงานบน payment token/detokenize ใน PCI scope เท่านั้น

- PCI v4.0 e-commerce controls: Req 6.4.3 และ 11.6.1 (การจัดการ payment page scripts / change detection) บังคับตั้งแต่ 31 มี.ค. 2025 — ต้องรวมในการออกแบบหน้ารับชำระ/3DS challenge redirect

- PDPA (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562): device data / browser fingerprint ที่เก็บเพื่อ RBA เป็นข้อมูลส่วนบุคคล — ต้องระบุฐานการประมวลผล (legitimate interest / fraud prevention), แจ้ง privacy notice, จำกัดวัตถุประสงค์, และ retention ตามความจำเป็น

- AMLO (ปปง.): ผล 3DS เป็น input หนึ่งของ fraud/AML monitoring; ธุรกรรมที่ผิดปกติเข้าสู่ suspicious transaction workflow

- Data residency: เก็บข้อมูลในไทยตามข้อกำหนด ธปท./PDPA (ARCHITECTURE.md ข้อ 8)

- Retention: เก็บ 3DS authentication artifacts อย่างน้อยตามหน้าต่าง dispute/chargeback ของ scheme (baseline 18 เดือน, TODO ยืนยันกับ sponsor) เพื่อรองรับ representment และ audit ธปท.

## 9. KPI และการติดตาม

| KPI | เป้าหมาย | ความถี่ |
| --- | --- | --- |
| Frictionless rate | ≥ 90% ของธุรกรรมที่ผ่าน 3DS | รายเดือน |
| Challenge abandonment | ≤ 10% | รายเดือน |
| Fraud rate (post-3DS) | ต่ำกว่า TRA threshold ที่ใช้ | รายสัปดาห์ |
| Authentication success (Y+A) | ≥ 95% | รายสัปดาห์ |
| Soft-decline retry success | ติดตามและปรับ parameter | รายเดือน |
| Exemption acceptance rate | ติดตามต่อ issuer | รายเดือน |

## 10. แผน Rollout (สอดคล้อง ROADMAP Phase 2)

- สัปดาห์ 8-10: เชื่อม 3DS Server sandbox, implement AReq/ARes, frictensionless + challenge flow, mapping state machine

- สัปดาห์ 10-12: exemption engine + risk scoring, parameter table, soft-decline retry, audit logging

- สัปดาห์ 12-14: liability/ECI capture, chargeback data plumbing, PDPA/PCI review, เตรียม scheme certification

- Phase 4: 3DS scheme certification (Visa/Mastercard) ผ่าน sponsor bank + รวมใน RoC ของ QSA

## 11. ASSUMPTIONS / TODO (ยังไม่ resolve — ต้องยืนยันก่อนใช้จริง)

กล่องนี้ระบุ external dependency ที่ยังไม่ resolved อย่างชัดเจน — ห้ามถือว่าเป็นข้อเท็จจริงจนกว่าจะยืนยัน

- [TODO-1] Sponsor bank / acquirer: ยังไม่ล็อก partner (ตาม ROADMAP.md critical path) — เกณฑ์ exemption จริง, scheme certification, และ liability rule ต้องยืนยันกับ sponsor

- [TODO-2] 3DS Server: ตัดสินใจ build เอง vs ใช้ผู้ให้บริการ 3DS Server ที่ผ่าน EMVCo (กระทบ PCI scope + timeline)

- [TODO-3] Threshold เป็น THB: ค่า LVP/TRA/force-challenge ในเอกสารเป็น baseline PSD2 RTS (EU) — ต้องแปลง/ยืนยันเป็น THB ตาม scheme rule ไทยและ config ใน parameter table (ห้าม hard-code)

- [TODO-4] Delegated Authentication: ต้อง cert เพิ่มและตกลง liability กับ scheme — ยังไม่รองรับใน MVP

- [TODO-5] QSA vendor: ยังไม่เลือก QSA — การกำหนด scope ของ 3DS authentication data ใน RoC ต้องรอ QSA ยืนยัน

- [TODO-6] ทุนจดทะเบียนจริง: เอกสารอ้าง 50 ล้านบาท (เกณฑ์ Acquiring) — ยืนยันทุนชำระแล้วจริงและการคงไว้ ≥75%

- [ASSUMPTION] EMVCo 3DS 2.2.0 เป็นเวอร์ชันขั้นต่ำ และ scheme ยัง honor liability shift สำหรับ status Y/A ตามกฎปัจจุบัน — ต้อง re-validate เมื่อ scheme ปรับ mandate

# 3DS 2.x authentication strategy: when mandatory, exemptions, challenge flow, liability shift (English)

Supporting document for the Acquiring (electronic payment acceptance) license application to the Bank of Thailand (BOT / ธปท.) under the Payment Systems Act B.E. 2560 and PCI-DSS v4.0 Level 1. Prepared by [บริษัท / Company] · Version 0.1 · Date: 2026-07-22. Companion docs: ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md.

Disclaimer: Technical/operational reference, not legal advice. Exemption thresholds and liability-shift rules derive from scheme rules (Visa/Mastercard) and may change; confirm with sponsor bank and QSA before production use (see ASSUMPTIONS / TODO callout at the end).

## 1. Purpose and scope

3-D Secure 2.x (EMV 3DS) is a cardholder-authentication protocol for Card-Not-Present (CNP) transactions — web, in-app, and recurring — intended to (1) reduce fraud, (2) shift fraud-chargeback liability to the issuer (liability shift), and (3) enable a low-friction frictionless flow using 100+ device/context data elements for Risk-Based Authentication (RBA).

This strategy covers: - When 3DS is mandatory / recommended / exemptible - Exemption types and conditions - Challenge flow (frictionless vs challenge) and SLAs - Liability-shift mechanics and dispute/chargeback impact - Roles (RACI), KPIs, and rollout aligned with ROADMAP.md (Phase 2 — Security & 3DS)

Architecture alignment: 3DS runs through the 3DS Adapter layer (internal/external + internal/pkg/threeds) per ARCHITECTURE.md §4 and the transaction flow in §5.1 (requires_action → next_action_url).

## 2. Components and roles in 3DS 2.x

| Component (EMV 3DS) | Function | Owner in our context |
| --- | --- | --- |
| 3DS Server (3DSS) | Initiates auth, gathers device/txn data, talks to DS | [บริษัท / Company] via 3DS Adapter (or third-party 3DS Server — see TODO) |
| Directory Server (DS) | Scheme switch (Visa, Mastercard) routing to ACS | Card scheme |
| Access Control Server (ACS) | Issuer engine deciding frictionless/challenge | Issuing bank |
| 3DS SDK | In-app (mobile) device-data capture | Embedded in merchant app / provider SDK |
| 3DS Requestor | Merchant initiating the transaction | Merchant (via our API) |

Protocol version: support EMV 3DS 2.2.0 as a minimum and prepare for 2.3.x (2.2.0 adds decoupled authentication, delegated authentication, and acquirer exemption flags needed for RBA/SCA). 3DS 1.0 is deprecated (scheme EOL) — used only as a temporary fallback if unavoidable.

## 3. When 3DS is required (Mandatory / Recommended / Optional)

In Thailand, BOT (ธปท.) sets the framework via payment-security and e-payment notifications referencing international standards. In practice, per-transaction enforcement comes from scheme rules (Visa/Mastercard) and the sponsor bank; BOT emphasizes “strong authentication for CNP transactions” and fraud/AML risk control.

[บริษัท / Company] policy statement: > Every Card-Not-Present card transaction must undergo 3DS 2.x authentication by default (secure-by-default), > except where an approved exemption in §4 applies. Skipping 3DS without a valid exemption is a policy violation > and is blocked at the Payment Core level.

| Scenario | 3DS status | Rationale |
| --- | --- | --- |
| E-commerce web / in-app CNP (credit/debit) | Mandatory (default) | Fraud reduction + liability shift; policy default |
| Cross-border transactions | Mandatory | High fraud risk; issuers often force challenge |
| Amount above risk threshold (see §4.3) | Mandatory | Exceeds TRA/low-value exemption |
| Merchant/card/device on watchlist | Mandatory (force challenge) | Risk-engine flag |
| First-time recurring / initial MIT setup | Mandatory | Must authenticate initial CIT to anchor MIT |
| Subsequent MIT (recurring, agreed installment) | Exemptible | No cardholder present (see §4.4) |
| Low-value < threshold (LVP) | Exemptible | LVP exemption (§4.3) |
| Card-Present (POS, contactless) | No 3DS | Uses EMV chip/PIN instead (out of 3DS scope) |

Fallback / soft-decline: on issuer soft decline 65/1A (SCA required), the system must automatically retry with a 3DS challenge before a hard decline (never decline immediately).

## 4. Exemptions — types and conditions

An exemption is a request (via an authorization flag) by the acquirer/merchant to skip the challenge while still passing data through the 3DS Server for RBA. The issuer makes the final decision to honor the exemption or force a challenge (soft decline) — and most exemptions move liability back to the acquirer/merchant.

### 4.1 Supported exemptions

| Exemption | Requestor | Cap/conditions (indicative) | Liability | Our policy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Low-Value Payment (LVP) | Acquirer | ≤ ~EUR 30 equiv.; cumulative ≤ 5 txns or ≤ ~EUR 100/card | Merchant/acquirer | Low-risk MCCs only |
| Transaction Risk Analysis (TRA) | Acquirer | Under RTS fraud-rate threshold (e.g. ≤0.13% @ ≤100 EUR, ≤0.06% @ ≤250 EUR, ≤0.01% @ ≤500 EUR) | Acquirer | Only while portfolio fraud rate is below threshold |
| Trusted Beneficiary / Whitelisting | Issuer/Cardholder | Cardholder marks merchant trusted at ACS | Issuer | Supported, issuer-controlled |
| Secure Corporate Payment | Acquirer | B2B/lodged/virtual cards, dedicated process | Acquirer | Approved corporate merchants only |
| Recurring / MIT (subsequent) | Merchant | Initial CIT anchored with 3DS | Merchant | 3DS on first txn only |
| Delegated Authentication (DA) | Acquirer/3DSS | Auth delegated (e.g. biometrics) | Per DA agreement | TODO (extra cert required) |

Note: Caps are indicative from the EU PSD2 RTS, used as a design baseline — actual binding thresholds in Thailand are set by scheme rules + sponsor bank and must be configured via a parameter table, not hard-coded (see TODO 3).

### 4.2 Exemption-usage controls

- Exemption logic lives in the Risk/Fraud Engine (internal/service) — compute a risk score before requesting an exemption; every exemption request is logged to audit_log with reason and parameters used.

- Fail closed (ARCHITECTURE.md §2.7) — if unsure an exemption applies, force a challenge.

- Soft-decline handling — if the issuer rejects the exemption (soft decline), automatically retry as a challenge.

- TRA fraud-rate monitoring — continuously track portfolio fraud rate; if it exceeds the threshold, automatically disable TRA and report to Compliance.

- Never use an exemption for transactions flagged high-risk by the risk engine, even if within LVP/TRA caps.

### 4.3 Threshold configuration (parameterized)

| Parameter | Default (design baseline) | Owner | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| lvp.amount_cap | ~EUR 30 equiv. (configured in THB) | Compliance + Sponsor bank | Per scheme rule |
| lvp.count_cap / lvp.cumulative_cap | 5 txns / ~EUR 100 | Compliance | Per card per issuer |
| tra.fraud_rate.tier | 0.13% / 0.06% / 0.01% | Risk | Tied to amount tiers |
| challenge.force_above | THB threshold (TODO) | Risk + Sponsor bank | Force challenge above this |
| high_risk_mcc[] | Risky MCC list | Compliance | No exemption allowed |

### 4.4 Recurring / MIT

- Initial (CIT — Customer Initiated): force a 3DS challenge to authenticate and obtain liability shift; store the 3DS transaction ID / network transaction reference to anchor future MIT.

- Subsequent (MIT — Merchant Initiated): no cardholder present, so 3DS is exempted, but a correct MIT indicator + reference must be sent, otherwise risk of decline/chargeback.

## 5. Challenge flow — frictionless and challenge

### 5.1 Sequence overview

Cardholder ─┐
Merchant ── POST /v1/payments (payment_token, browser/device data)
            ▼
     [บริษัท/Company] Payment Core
            │  detokenize (PCI scope) → risk scoring → exemption decision?
            ▼  AReq (Authentication Request) via 3DS Server
        Directory Server (scheme)
            ▼
        ACS (issuer)  ── RBA ──►  ┌─ Frictionless: ARes(status=Y) ─► authorize
                                  └─ Challenge:    ARes(status=C) ─► CReq/CRes
                                                     ▼
                       return next_action_url; cardholder completes challenge (OTP/biometric)
                                                     ▼
                       RReq/RRes → auth result (Y/N/A/U/R) → authorize or fail

State-machine mapping (ARCHITECTURE.md §5.1/§5.4): - Challenge required → return requires_action + next_action_url - Auth success (Y/A) → authorized → capture - Auth failure (N/R) → failed

### 5.2 Authentication outcomes (transStatus)

| Status | Meaning | Action | Liability |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | Authenticated (frictionless or challenge success) | Proceed to authorize | Shifts → issuer |
| A | Attempted (ACS/issuer unavailable but attempt recorded) | Proceed to authorize | Shifts → issuer (generally) |
| C | Challenge required | Return requires_action | Pending |
| D | Decoupled challenge (async) | Await callback per SLA | Pending |
| N | Not authenticated | Decline (no authorize) | Merchant |
| U | Unable / technical | Per risk policy (see §5.4) | No shift |
| R | Rejected by issuer | Decline | Merchant |

### 5.3 SLA and timeouts

| Step | Target | Timeout / policy |
| --- | --- | --- |
| AReq → ARes (frictionless) | < 3 s (p95) | 10 s timeout → treat as U |
| Challenge (cardholder OTP) | User 3–5 min | Standard ACS timeout; expiry → fail closed |
| Decoupled (status D) | Callback within scheme window | Worker on next_action + expiry |
| End-to-end auth latency | Consistent with authorize p99 < 800 ms | 3DS challenge excluded (async, user-side) |

### 5.4 Status-U (Unable) and fallback policy

- U from technical issues: apply fail closed — high-value/high-risk → decline; low-value/low-risk may authorize per risk policy but without liability shift (merchant bears risk).

- Never default to 3DS1 fallback (EOL) — only where scheme/sponsor still temporarily permit it.

- Every U/A/fallback case must be recorded in audit_log for audit and dispute.

## 6. Liability shift — mechanics and chargeback impact

Principle: when a transaction is successfully authenticated via 3DS (transStatus = Y or A), liability for fraud chargebacks (fraud/unauthorized reason-code groups) shifts from acquirer/merchant to the issuer, protecting [บริษัท / Company] and the merchant against those disputes.

| Case | Liability | Note |
| --- | --- | --- |
| 3DS success (Y) | Issuer | Fraud chargebacks covered |
| 3DS attempted (A) | Issuer (generally) | Depends on scheme rule |
| Exemption used (TRA/LVP) by acquirer/merchant | Acquirer/Merchant | Frictionless traded for risk |
| No 3DS where it should apply | Merchant | Full amount |
| Status U / N / R | Merchant | No shift |

Dispute/chargeback workflow impact (aligns with ROADMAP.md Phase 3): 1. On a chargeback, look up 3DS authentication data (CAVV/AAV, ECI, DS transaction ID, transStatus) from audit_log to build the representment. 2. ECI (E-Commerce Indicator) recorded on every transaction: Visa ECI 05 / Mastercard ECI 02 = fully authenticated; ECI 06/01 = attempted; ECI 07/00 = not authenticated. 3. Where liability shift applies but a chargeback still arrives → file pre-arbitration/representment with 3DS evidence. 4. Retain authentication artifacts per retention policy (see §8).

Important: liability shift does not cover non-fraud disputes (item not as described, not received, processing error) — handle those via the normal dispute workflow.

## 7. Roles and responsibilities (RACI)

| Activity | Backend/Eng | Risk/DevSecOps | Compliance/Legal | Sponsor Bank | QSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Design/build 3DS Adapter | R/A | C | I | C | I |
| Set exemption thresholds | C | R | A | C | I |
| RBA / risk-scoring engine | R | R/A | C | I | I |
| Fraud-rate monitoring (TRA) | C | R | A | I | I |
| Liability/chargeback workflow | R | C | A | C | I |
| PCI scope of 3DS data | R | R | C | I | A/V |
| BOT filing | I | I | R/A | I | I |
| Scheme certification (3DS) | R | C | I | A | I |

(R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed, V=Verify)

## 8. 3DS data, PCI-DSS v4.0 and PDPA

- PCI-DSS v4.0: authentication data (CAVV/AAV, ECI, DS transaction ID) is not full PAN but is sensitive — store within controlled scope, encrypt at rest, never log in general systems (ARCHITECTURE.md §7).

- Never store full PAN/CVV/PIN in operational systems — 3DS operates on payment tokens/detokenized data within PCI scope only.

- PCI v4.0 e-commerce controls: Req 6.4.3 and 11.6.1 (payment-page script management / change detection), mandatory since 31 Mar 2025 — must be part of the checkout/3DS challenge-redirect design.

- PDPA (Personal Data Protection Act B.E. 2562): device data / browser fingerprints collected for RBA are personal data — define a lawful basis (legitimate interest / fraud prevention), publish a privacy notice, limit purpose, and retain only as necessary.

- AMLO (ปปง.): 3DS outcomes feed fraud/AML monitoring; anomalous transactions enter the suspicious-transaction workflow.

- Data residency: store data in Thailand per BOT/PDPA requirements (ARCHITECTURE.md §8).

- Retention: retain 3DS authentication artifacts at least through the scheme dispute/chargeback window (baseline 18 months, TODO confirm with sponsor) to support representment and BOT audit.

## 9. KPIs and monitoring

| KPI | Target | Frequency |
| --- | --- | --- |
| Frictionless rate | ≥ 90% of 3DS transactions | Monthly |
| Challenge abandonment | ≤ 10% | Monthly |
| Fraud rate (post-3DS) | Below the applied TRA threshold | Weekly |
| Authentication success (Y+A) | ≥ 95% | Weekly |
| Soft-decline retry success | Tracked and tuned | Monthly |
| Exemption acceptance rate | Tracked per issuer | Monthly |

## 10. Rollout plan (aligned with ROADMAP Phase 2)

- Weeks 8–10: integrate 3DS Server sandbox, implement AReq/ARes, frictionless + challenge flow, state-machine mapping.

- Weeks 10–12: exemption engine + risk scoring, parameter table, soft-decline retry, audit logging.

- Weeks 12–14: liability/ECI capture, chargeback data plumbing, PDPA/PCI review, prep for scheme certification.

- Phase 4: 3DS scheme certification (Visa/Mastercard) via sponsor bank + inclusion in the QSA’s RoC.

## 11. ASSUMPTIONS / TODO (unresolved — confirm before production use)

This callout marks external dependencies that are not yet resolved — do not treat as facts until confirmed.

- [TODO-1] Sponsor bank / acquirer: partner not yet locked (per ROADMAP.md critical path) — actual exemption thresholds, scheme certification, and liability rules must be confirmed with the sponsor.

- [TODO-2] 3DS Server: decide build vs use an EMVCo-approved third-party 3DS Server (affects PCI scope + timeline).

- [TODO-3] THB thresholds: LVP/TRA/force-challenge values here are EU PSD2 RTS baselines — convert/confirm to THB per Thai scheme rules and configure in the parameter table (never hard-code).

- [TODO-4] Delegated Authentication: requires extra certification and liability agreement with the scheme — not in MVP.

- [TODO-5] QSA vendor: QSA not yet selected — scoping of 3DS authentication data in the RoC awaits QSA confirmation.

- [TODO-6] Actual registered capital: document assumes THB 50M (Acquiring threshold) — confirm actual paid-up capital and maintenance of ≥75%.

- [ASSUMPTION] EMVCo 3DS 2.2.0 is the minimum version and schemes still honor liability shift for status Y/A under current rules — re-validate whenever a scheme changes its mandate.

# แผนการตรวจสอบ QSA / ASV / Penetration Test (ไทย)

เอกสารเลขที่ 23 ในชุดเอกสาร Compliance ของ [บริษัท / Company] ประเภทธุรกิจ: Full Acquiring Payment Gateway · ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท ใบอนุญาต: การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาตรฐานคู่ขนาน: PCI-DSS v4.0.1 (Level 1) · EMV 3-D Secure 2.x เอกสารนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงเทคนิค/ปฏิบัติ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องผ่านการตรวจทานโดยที่ปรึกษากฎหมายและ QSA ก่อนยื่นจริง

## 0. สรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

เอกสารนี้กำหนด หลักเกณฑ์การคัดเลือก QSA (Qualified Security Assessor), แผนการสแกนช่องโหว่รายไตรมาสโดย ASV (Approved Scanning Vendor), แผนการทดสอบเจาะระบบประจำปี (Penetration Test) และ กระบวนการติดตามการแก้ไข (Remediation Tracking) ของ [บริษัท / Company] เพื่อรักษาสถานะ PCI-DSS Level 1 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อประกอบการยื่นขอ/รักษาใบอนุญาต Acquiring กับ ธปท. ตามข้อกำหนดด้าน IT risk / cyber resilience

ขอบเขตครอบคลุม Cardholder Data Environment (CDE) และระบบที่เชื่อมต่อ (connected-to / security-impacting) ตามที่นิยามใน ARCHITECTURE.md โดยมีหลักการ scope minimization ผ่าน tokenization vault และ network segmentation

[!IMPORTANT] สมมติฐาน / TODO (ต้องยืนยันก่อนยื่น): - [TODO — Sponsor Bank] ยังไม่สรุปธนาคารผู้รับเชื่อม (sponsoring bank / acquirer partner) ข้อกำหนดการรายงาน ASV/pentest ไปยัง sponsor และ card scheme (Visa/Mastercard) ต้องยึดตามสัญญาจริงเมื่อลงนาม - [TODO — QSA Vendor] ยังไม่ได้ลงนามกับ QSA/ASV จริง รายชื่อ vendor ในเอกสารเป็น เกณฑ์คัดเลือก ไม่ใช่การเลือกแล้ว - [TODO — ทุนจดทะเบียน] ทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาทเป็นเป้าหมายตาม COMPLIANCE-TH.md ต้องยืนยันตัวเลขที่ชำระจริง ณ วันยื่น และรักษาไว้ ≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน - [TODO — ผลการกำหนด Merchant Level] จำนวนธุรกรรม/ปีที่ทำให้เป็น Level 1 (> 6 ล้านรายการ/ปี) หรือการกำหนดโดย acquirer/scheme ต้องยืนยันเมื่อเริ่มมีปริมาณจริง

## 1. ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ (Scope & RACI)

### 1.1 ขอบเขต PCI-DSS (Scope Definition)

| ประเภทระบบ | ตัวอย่างองค์ประกอบ | อยู่ในขอบเขต |
| --- | --- | --- |
| CDE | Tokenization Vault, HSM/KMS, detokenization service, acquirer adapter (ISO 8583) | ใช่ — เต็มรูปแบบ |
| Connected-to / Security-impacting | API Edge, payment core service, bastion/jump host, SIEM, CI/CD ที่ deploy เข้า CDE | ใช่ |
| Out-of-scope (ถ้า segmentation พิสูจน์ได้) | ระบบ HR, เว็บ marketing, corporate email | ไม่ — ต้องมี segmentation penetration test ยืนยันรายปี |

การพิสูจน์ว่า out-of-scope ต้องมี segmentation penetration test (PCI-DSS v4.0 Req 11.4.5) อย่างน้อยปีละครั้ง (service provider ทุก 6 เดือน)

### 1.2 RACI

| กิจกรรม | CISO | Security/DevSecOps Lead | Compliance Officer | QSA (ภายนอก) | ASV (ภายนอก) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| คัดเลือก QSA/ASV | A | R | C | — | — |
| กำหนด/ยืนยัน scope | A | R | C | C/Validate | I |
| Quarterly ASV scan | I | R | I | I | R (execute) |
| Annual internal/external pentest | A | R | I | I/Validate | — |
| Remediation tracking | A | R | R | Validate | I |
| RoC / AoC submission | A | C | R | R (issue) | — |
| รายงานต่อ ธปท. / sponsor | A | C | R | I | I |

(A=Accountable, R=Responsible, C=Consulted, I=Informed)

## 2. หลักเกณฑ์การคัดเลือก QSA (QSA Selection Criteria)

### 2.1 เกณฑ์บังคับ (Mandatory / Pass-Fail)

| # | เกณฑ์ | เกณฑ์ผ่าน |
| --- | --- | --- |
| M1 | มีสถานะ QSA Company ที่ยัง active ในทะเบียน PCI SSC (ตรวจที่ pcisecuritystandards.org) | ต้องยืนยันได้ ณ วันลงนาม |
| M2 | มี QSA employee ที่ certified และมีประสบการณ์ acquirer / payment gateway ในภูมิภาค APAC | ≥ 2 คนในทีมที่มอบหมาย |
| M3 | รองรับการประเมินตาม PCI-DSS v4.0.1 (customized + defined approach) | ต้องยืนยัน |
| M4 | ไม่มี conflict of interest (ไม่เป็นผู้ implement control ที่ตนตรวจ) | ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร |
| M5 | ทำงานภายใต้ PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) และยอมลงนาม DPA + NDA | บังคับ |
| M6 | มีประกันความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity) | ≥ 50 ล้านบาท (หรือเทียบเท่าตามที่ตกลง) |

### 2.2 เกณฑ์ให้คะแนน (Weighted Scoring)

| ด้าน | น้ำหนัก | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- |
| ประสบการณ์กับ acquiring/gateway ในไทย/APAC | 25% | จำนวน RoC ที่ออกให้ payment institution, reference ตรวจสอบได้ |
| ความเข้าใจบริบท ธปท. / กฎหมายไทย | 15% | เคยทำงานร่วมกับผู้ถือใบอนุญาต ธปท., เข้าใจ data residency |
| ทีมงาน & continuity (lead assessor คนเดิม) | 15% | resume, อัตราหมุนเวียนทีม |
| วิธีการประเมิน (gap assessment → RoC) & tooling | 15% | ตัวอย่าง methodology, evidence template |
| ราคา & โครงสร้างค่าใช้จ่าย (multi-year) | 15% | ราคา RoC + gap + re-test ต่อปี (กรอบ 3-6 ล้าน/ปี ตาม ROADMAP.md) |
| SLA & ความเร็วในการออกรายงาน | 10% | วันทำการจนออก draft RoC |
| การถ่ายทอดความรู้ / remediation guidance | 5% | คุณภาพคำแนะนำแก้ไข |

เกณฑ์ตัดสิน: คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม ≥ 75/100 และผ่านเกณฑ์บังคับทั้งหมด ให้ CISO เสนอ 2 อันดับแรกต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

### 2.3 ข้อกำหนดสัญญา QSA (Key Contract Terms)

- Gap assessment รอบแรก → remediation window → RoC + AoC ประจำปี

- รวม re-validation / re-test ของข้อ finding ที่แก้แล้วอย่างน้อย 1 รอบต่อปี

- Independence ระหว่าง QSA (audit) และ ASV (scan) หากใช้ vendor เดียวกันต้องแยกทีม

- เก็บ evidence ในไทย/ตามข้อกำหนด data residency ของ ธปท./PDPA

## 3. การสแกนช่องโหว่รายไตรมาสโดย ASV (Quarterly ASV Scan)

### 3.1 นโยบาย (Policy Statement)

[บริษัท / Company] จะดำเนินการ external vulnerability scan ทุกไตรมาส (ทุก 90 วัน) บน IP/host ที่ public-facing ทั้งหมดใน CDE โดย Approved Scanning Vendor (ASV) ที่ขึ้นทะเบียนกับ PCI SSC และต้องได้ผล “PASS” ตามข้อกำหนด PCI-DSS v4.0 Req 11.3.2 ควบคู่กับ internal vulnerability scan (Req 11.3.1) ที่ดำเนินการภายในทุกไตรมาสและหลังการเปลี่ยนแปลงสำคัญ

### 3.2 พารามิเตอร์การสแกน

| หัวข้อ | ค่ากำหนด |
| --- | --- |
| ความถี่ | ทุก 90 วัน (อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี) + หลัง significant change |
| ขอบเขต | ทุก external IP/domain ของ CDE และ connected systems |
| เกณฑ์ผ่าน (ASV external) | ไม่มีช่องโหว่ CVSS ≥ 4.0; ไม่มี automatic-fail (เช่น SQLi/XSS, cert หมดอายุ, protocol ไม่ปลอดภัย) |
| เกณฑ์ผ่าน (internal) | จัดการ critical + high ทั้งหมด (ตาม risk ranking Req 6.3.1) แล้ว re-scan จน clean |
| Authenticated scan | บังคับสำหรับ internal scan (Req 11.3.1.2) |
| การจัดการ false positive | ต้องมีหลักฐาน/เหตุผลจาก ASV กำกับใน dispute log |

### 3.3 ปฏิทินรายไตรมาส (Cadence)

| ไตรมาส | Internal scan | ASV external scan | ส่งผล/รายงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 (ม.ค.–มี.ค.) | ภายใน 15 วันแรกของ Q | ก่อนสิ้นไตรมาส | ภายใน 10 วันหลัง PASS |
| Q2 (เม.ย.–มิ.ย.) | เช่นเดียวกัน | เช่นเดียวกัน | เช่นเดียวกัน |
| Q3 (ก.ค.–ก.ย.) | เช่นเดียวกัน | เช่นเดียวกัน | เช่นเดียวกัน |
| Q4 (ต.ค.–ธ.ค.) | เช่นเดียวกัน | เช่นเดียวกัน | รวบยอดเข้า RoC ประจำปี |

หลัง significant change (เปลี่ยน network, เพิ่ม system component, อัปเกรด acquirer adapter, เปลี่ยน firewall rule) ต้องสแกนใหม่แม้ยังไม่ถึงรอบไตรมาส

### 3.4 ขั้นตอนปฏิบัติ (ASV Scan Workflow)

- DevSecOps ยืนยัน scope/IP inventory ล่าสุด ส่งให้ ASV

- ASV รันสแกน (external) → ออกรายงานเบื้องต้น

- หากพบช่องโหว่ที่ทำให้ FAIL → บันทึกเข้า remediation tracker (ข้อ 5) → แก้ไข → re-scan จนได้ PASS

- เก็บ ASV Scan Report + Attestation of Scan Compliance (AoSC) ทั้ง 4 ไตรมาสเป็น evidence สำหรับ RoC และรายงาน sponsor/scheme

- Compliance Officer สรุปสถานะเข้า quarterly compliance report ต่อ ธปท./sponsor

## 4. การทดสอบเจาะระบบประจำปี (Annual Penetration Test)

### 4.1 นโยบาย

[บริษัท / Company] จะดำเนินการ penetration test อย่างน้อยปีละครั้ง และหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน/แอปพลิเคชันที่สำคัญ ครอบคลุมทั้ง external และ internal, network-layer และ application-layer ตาม PCI-DSS v4.0 Req 11.4 โดยอิงระเบียบวิธี (methodology) ที่ยอมรับในอุตสาหกรรม เช่น PTES / OWASP Testing Guide / NIST SP 800-115 สำหรับ service provider ต้องทำ segmentation test ทุก 6 เดือน (Req 11.4.5)

### 4.2 ขอบเขตและประเภท

| ประเภท | ความถี่ | ขอบเขต | มาตรฐานอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- |
| External network pentest | ปีละครั้ง + หลัง significant change | Public-facing CDE perimeter | Req 11.4.3 |
| Internal network pentest | ปีละครั้ง + หลัง significant change | ภายใน CDE + connected systems | Req 11.4.2 |
| Application-layer pentest | ปีละครั้ง + major release | API /v1/payments, auth, tokenization, webhook, 3DS flow | Req 11.4.3 / OWASP Top 10 + API Top 10 |
| Segmentation test | ทุก 6 เดือน (service provider) | ยืนยัน isolation ของ CDE จาก out-of-scope | Req 11.4.5 |
| 3DS / EMV 3DS integration | ปีละครั้ง | ตรวจ flow ACS/DS ตาม EMV 3DS 2.x | ตามข้อกำหนด scheme |

### 4.3 ข้อกำหนด Tester

- Tester อิสระจากทีมพัฒนาระบบ (organizationally independent — Req 11.4.1)

- มี certification เช่น OSCP / OSCE / GPEN / CREST

- ทดสอบทั้ง authenticated และ unauthenticated

- ครอบคลุม attack ที่พบใน 12 เดือนล่าสุด (threat-informed)

### 4.4 การจัดการช่องโหว่ที่พบ (Post-test)

ช่องโหว่ที่พบทั้งหมดต้อง corrected ตาม risk ranking และ ทำ re-test เพื่อยืนยันการแก้ไข (Req 11.4.4) ก่อนปิด finding — โดยเฉพาะ critical/high ต้องแก้และ re-test ก่อนออก RoC

## 5. การติดตามการแก้ไข (Remediation Tracking)

### 5.1 การจัด Severity และ SLA

จัดลำดับตาม CVSS v3.1/v4.0 ประกอบกับ risk ranking ของ [บริษัท / Company] (PCI Req 6.3.1) และผลกระทบต่อ CDE/เงิน/ข้อมูลบัตร

| Severity | CVSS | SLA แก้ไข (เริ่ม/เสร็จ) | ผู้อนุมัติปิด |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | 9.0–10.0 | เริ่มทันที (≤ 24 ชม.) / เสร็จภายใน 7 วัน | CISO |
| High | 7.0–8.9 | เริ่ม ≤ 3 วัน / เสร็จภายใน 30 วัน | Security Lead |
| Medium | 4.0–6.9 | เสร็จภายใน 90 วัน | Security Lead |
| Low | 0.1–3.9 | เสร็จภายใน 180 วัน หรือ risk-accept | Compliance Officer |

ช่องโหว่ที่ทำให้ ASV FAIL หรือพบใน pentest ระดับ critical/high ต้องแก้และ re-scan/re-test ก่อนปิด เสมอ ไม่มี risk-accept ใน CDE สำหรับระดับนี้

### 5.2 Remediation Tracker (โครงสร้างข้อมูล/ทะเบียน)

| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| Finding ID | รหัสอ้างอิง (เช่น ASV-2026Q1-001, PT-2026-014) |
| แหล่งที่มา | ASV scan / internal scan / pentest / QSA gap |
| ระบบ/สินทรัพย์ | host, service, API endpoint |
| Severity / CVSS | ตามข้อ 5.1 |
| วันที่พบ / SLA due | อัตโนมัติจาก severity |
| ผู้รับผิดชอบ (owner) | ทีม/บุคคล |
| สถานะ | Open → In Progress → Fixed → Re-tested → Closed |
| หลักฐานการแก้ | ticket, PR, re-scan/re-test report |
| Compensating control (ถ้ามี) | กรณีแก้ชั่วคราว + วันครบกำหนดแก้ถาวร |

เครื่องมือ: ผูกเข้ากับ ticketing (เช่น Jira) + audit_log ของระบบ (append-only ตาม ARCHITECTURE.md) เพื่อ traceability

### 5.3 การรายงานและกำกับ (Governance)

- รายสัปดาห์: DevSecOps review รายการ Open critical/high

- รายเดือน: Security Lead รายงานสถานะ SLA compliance ต่อ CISO

- รายไตรมาส: Compliance Officer รวบยอดเข้ารายงานต่อ ธปท. และ sponsor bank/scheme พร้อม AoSC

- รายปี: QSA validate การแก้ไขก่อนออก RoC/AoC

- การละเมิดที่เข้าข่ายข้อมูลรั่ว: ประสาน DPO เพื่อแจ้ง PDPC ภายใน 72 ชม. ตาม PDPA และแจ้ง ธปท./AMLO ตามที่เกี่ยวข้อง

## 6. ปฏิทินประจำปีรวม (Annual Compliance Calendar)

| เดือน (โดยประมาณ) | กิจกรรม |
| --- | --- |
| ม.ค. / เม.ย. / ก.ค. / ต.ค. | ASV external + internal scan (รายไตรมาส) |
| มิ.ย. | Segmentation test รอบที่ 1 (service provider 6 เดือน) |
| ก.ย. | Annual penetration test (external + internal + app) |
| ธ.ค. | Segmentation test รอบที่ 2 + QSA on-site → รวบ evidence 4 ไตรมาส |
| ต่อเนื่อง | Remediation tracking, significant-change re-scan |
| ปีละครั้ง | ออก RoC + AoC, ต่ออายุ PCI-DSS L1, รายงานสรุปต่อ ธปท./sponsor |

## 7. เอกสารอ้างอิงในชุดเดียวกัน

- ../COMPLIANCE-TH.md — กฎหมายไทย ประเภทใบอนุญาต ขั้นตอนยื่น ธปท.

- ../ARCHITECTURE.md — สถาปัตยกรรม, PCI scope, security controls

- ../ROADMAP.md — timeline (Phase 4: QSA→RoC, pentest), ประมาณการต้นทุน

- มาตรฐาน: PCI-DSS v4.0.1 (Req 6, 11), EMV 3-D Secure 2.x, NIST SP 800-115, OWASP Testing Guide / API Top 10

# QSA selection criteria + quarterly ASV scan + annual penetration test plan and remediation tracking (English)

Document No. 23 in the Compliance document set for [บริษัท / Company] Business type: Full Acquiring Payment Gateway · Paid-up registered capital THB 50M Licence: Electronic payment acceptance service (Acquiring) under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), supervised by the Bank of Thailand (BOT / ธปท.) Parallel standards: PCI-DSS v4.0.1 (Level 1) · EMV 3-D Secure 2.x This document is technical/operational reference material, not legal advice. It must be reviewed by legal counsel and a QSA before actual submission.

## 0. Executive Summary

This document defines the QSA (Qualified Security Assessor) selection criteria, the quarterly ASV (Approved Scanning Vendor) vulnerability scan plan, the annual penetration test plan, and the remediation tracking process for [บริษัท / Company], in order to continuously maintain PCI-DSS Level 1 status and to support the application for / retention of the BOT Acquiring licence under the BOT’s IT risk / cyber resilience requirements.

Scope covers the Cardholder Data Environment (CDE) and connected-to / security-impacting systems as defined in ARCHITECTURE.md, applying scope minimization through the tokenization vault and network segmentation.

[!IMPORTANT] Assumptions / TODO (must be confirmed before submission): - [TODO — Sponsor Bank] The sponsoring bank / acquirer partner is not yet finalized. ASV/pentest reporting obligations to the sponsor and card schemes (Visa/Mastercard) must follow the executed contract once signed. - [TODO — QSA Vendor] No QSA/ASV has been engaged yet. Vendor requirements here are selection criteria, not a selection already made. - [TODO — Registered capital] THB 50M paid-up capital is the target per COMPLIANCE-TH.md; the actual paid-up figure at submission must be confirmed and maintained at ≥ 75% throughout operations. - [TODO — Merchant Level determination] The annual transaction count triggering Level 1 (> 6M transactions/year) or acquirer/scheme designation must be confirmed once real volume exists.

## 1. Scope & RACI

### 1.1 PCI-DSS Scope Definition

| System type | Example components | In scope |
| --- | --- | --- |
| CDE | Tokenization Vault, HSM/KMS, detokenization service, acquirer adapter (ISO 8583) | Yes — full |
| Connected-to / Security-impacting | API Edge, payment core service, bastion/jump host, SIEM, CI/CD deploying into CDE | Yes |
| Out-of-scope (if segmentation proven) | HR systems, marketing site, corporate email | No — requires annual segmentation pentest to prove |

Proving out-of-scope requires a segmentation penetration test (PCI-DSS v4.0 Req 11.4.5) at least annually — and every 6 months for service providers.

### 1.2 RACI

| Activity | CISO | Security/DevSecOps Lead | Compliance Officer | QSA (external) | ASV (external) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QSA/ASV selection | A | R | C | — | — |
| Define/confirm scope | A | R | C | C/Validate | I |
| Quarterly ASV scan | I | R | I | I | R (execute) |
| Annual internal/external pentest | A | R | I | I/Validate | — |
| Remediation tracking | A | R | R | Validate | I |
| RoC / AoC submission | A | C | R | R (issue) | — |
| Reporting to BOT / sponsor | A | C | R | I | I |

(A=Accountable, R=Responsible, C=Consulted, I=Informed)

## 2. QSA Selection Criteria

### 2.1 Mandatory (Pass/Fail)

| # | Criterion | Pass threshold |
| --- | --- | --- |
| M1 | Active QSA Company status on the PCI SSC registry (verify at pcisecuritystandards.org) | Verifiable at signing |
| M2 | QSA employee(s) certified, with acquirer / payment gateway experience in APAC | ≥ 2 assigned team members |
| M3 | Supports assessment under PCI-DSS v4.0.1 (customized + defined approach) | Confirmed |
| M4 | No conflict of interest (does not assess controls it implemented) | Declared in writing |
| M5 | Operates under PDPA (B.E. 2562); signs DPA + NDA | Mandatory |
| M6 | Professional Indemnity insurance | ≥ THB 50M (or as agreed) |

### 2.2 Weighted Scoring

| Dimension | Weight | Indicator |
| --- | --- | --- |
| Acquiring/gateway experience in Thailand/APAC | 25% | # of RoCs issued to payment institutions, verifiable references |
| Understanding of BOT / Thai regulatory context | 15% | Prior work with BOT licensees, data-residency awareness |
| Team & continuity (same lead assessor) | 15% | Résumés, team turnover |
| Methodology (gap → RoC) & tooling | 15% | Sample methodology, evidence templates |
| Price & multi-year fee structure | 15% | RoC + gap + re-test fees (framing THB 3–6M/yr per ROADMAP.md) |
| SLA & report turnaround | 10% | Working days to draft RoC |
| Knowledge transfer / remediation guidance | 5% | Quality of remediation advice |

Decision rule: Total weighted score ≥ 75/100 and all mandatory criteria passed. The CISO recommends the top 2 to the board for approval.

### 2.3 Key QSA Contract Terms

- Initial gap assessment → remediation window → annual RoC + AoC

- Include at least one re-validation / re-test cycle per year for remediated findings

- Independence between QSA (audit) and ASV (scan); if the same vendor, separate teams required

- Evidence retained in Thailand / per BOT & PDPA data-residency requirements

## 3. Quarterly ASV Scan

### 3.1 Policy Statement

[บริษัท / Company] will perform an external vulnerability scan every quarter (every 90 days) across all public-facing IPs/hosts in the CDE, executed by a PCI SSC-registered Approved Scanning Vendor (ASV), and must achieve a “PASS” per PCI-DSS v4.0 Req 11.3.2, together with internal vulnerability scans (Req 11.3.1) performed quarterly and after significant changes.

### 3.2 Scan Parameters

| Item | Value |
| --- | --- |
| Frequency | Every 90 days (≥ 4/year) + after significant change |
| Coverage | All external IPs/domains of the CDE and connected systems |
| Pass criteria (ASV external) | No vulnerability CVSS ≥ 4.0; no automatic-fail conditions (e.g. SQLi/XSS, expired cert, insecure protocol) |
| Pass criteria (internal) | All critical + high resolved (per Req 6.3.1 risk ranking), then re-scan to clean |
| Authenticated scan | Mandatory for internal scans (Req 11.3.1.2) |
| False-positive handling | ASV-backed evidence/justification recorded in a dispute log |

### 3.3 Quarterly Cadence

| Quarter | Internal scan | ASV external scan | Reporting |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 (Jan–Mar) | Within first 15 days of Q | Before quarter-end | Within 10 days of PASS |
| Q2 (Apr–Jun) | Same | Same | Same |
| Q3 (Jul–Sep) | Same | Same | Same |
| Q4 (Oct–Dec) | Same | Same | Rolled into annual RoC |

After a significant change (network change, added system component, acquirer-adapter upgrade, firewall-rule change) a re-scan is required even if not yet at the quarterly boundary.

### 3.4 ASV Scan Workflow

- DevSecOps confirms the latest scope/IP inventory and provides it to the ASV.

- ASV runs the external scan → issues a preliminary report.

- If a FAIL-inducing vulnerability is found → log into the remediation tracker (Section 5) → fix → re-scan until PASS.

- Retain the ASV Scan Report + Attestation of Scan Compliance (AoSC) for all 4 quarters as evidence for the RoC and sponsor/scheme reporting.

- Compliance Officer summarizes status into the quarterly compliance report to BOT / sponsor.

## 4. Annual Penetration Test

### 4.1 Policy

[บริษัท / Company] will conduct a penetration test at least annually and after any significant infrastructure/application change, covering external and internal, network-layer and application-layer, per PCI-DSS v4.0 Req 11.4, using an industry-accepted methodology such as PTES / OWASP Testing Guide / NIST SP 800-115. As a service provider, a segmentation test every 6 months is required (Req 11.4.5).

### 4.2 Scope & Types

| Type | Frequency | Scope | Reference |
| --- | --- | --- | --- |
| External network pentest | Annual + after significant change | Public-facing CDE perimeter | Req 11.4.3 |
| Internal network pentest | Annual + after significant change | Inside CDE + connected systems | Req 11.4.2 |
| Application-layer pentest | Annual + major release | API /v1/payments, auth, tokenization, webhook, 3DS flow | Req 11.4.3 / OWASP Top 10 + API Top 10 |
| Segmentation test | Every 6 months (service provider) | Verify CDE isolation from out-of-scope | Req 11.4.5 |
| 3DS / EMV 3DS integration | Annual | Validate ACS/DS flow per EMV 3DS 2.x | Per scheme requirements |

### 4.3 Tester Requirements

- Tester organizationally independent from the system-development team (Req 11.4.1)

- Certifications such as OSCP / OSCE / GPEN / CREST

- Both authenticated and unauthenticated testing

- Coverage of attacks seen in the last 12 months (threat-informed)

### 4.4 Post-test Handling

All identified vulnerabilities must be corrected per risk ranking and re-tested to confirm remediation (Req 11.4.4) before a finding is closed — critical/high in particular must be fixed and re-tested before the RoC is issued.

## 5. Remediation Tracking

### 5.1 Severity Classification & SLA

Ranked by CVSS v3.1/v4.0 together with the [บริษัท / Company] risk ranking (PCI Req 6.3.1) and impact on the CDE / funds / cardholder data.

| Severity | CVSS | Remediation SLA (start/complete) | Closure approver |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | 9.0–10.0 | Start immediately (≤ 24h) / complete within 7 days | CISO |
| High | 7.0–8.9 | Start ≤ 3 days / complete within 30 days | Security Lead |
| Medium | 4.0–6.9 | Complete within 90 days | Security Lead |
| Low | 0.1–3.9 | Complete within 180 days or risk-accept | Compliance Officer |

Vulnerabilities causing an ASV FAIL, or critical/high pentest findings, must be fixed and re-scanned/re-tested before closure — no risk-acceptance for these levels within the CDE.

### 5.2 Remediation Tracker (Record Structure)

| Field | Description |
| --- | --- |
| Finding ID | Reference code (e.g. ASV-2026Q1-001, PT-2026-014) |
| Source | ASV scan / internal scan / pentest / QSA gap |
| Asset/system | host, service, API endpoint |
| Severity / CVSS | Per 5.1 |
| Found date / SLA due | Auto-derived from severity |
| Owner | Team/individual |
| Status | Open → In Progress → Fixed → Re-tested → Closed |
| Remediation evidence | ticket, PR, re-scan/re-test report |
| Compensating control (if any) | Temporary fix + permanent-fix due date |

Tooling: linked to ticketing (e.g. Jira) + the system audit_log (append-only per ARCHITECTURE.md) for traceability.

### 5.3 Governance & Reporting

- Weekly: DevSecOps reviews open critical/high items.

- Monthly: Security Lead reports SLA compliance to the CISO.

- Quarterly: Compliance Officer consolidates into reporting to BOT and the sponsor bank/scheme, including the AoSC.

- Annually: QSA validates remediation before issuing the RoC/AoC.

- Breach-qualifying incidents: coordinate with the DPO to notify the PDPC within 72 hours per PDPA, and notify BOT / AMLO (ปปง.) as applicable.

## 6. Annual Compliance Calendar

| Month (approx.) | Activity |
| --- | --- |
| Jan / Apr / Jul / Oct | ASV external + internal scan (quarterly) |
| Jun | Segmentation test round 1 (service-provider 6-month) |
| Sep | Annual penetration test (external + internal + app) |
| Dec | Segmentation test round 2 + QSA on-site → consolidate 4-quarter evidence |
| Ongoing | Remediation tracking, significant-change re-scans |
| Annually | Issue RoC + AoC, renew PCI-DSS L1, summary report to BOT / sponsor |

## 7. Related Documents in the Set

- ../COMPLIANCE-TH.md — Thai law, licence tiers, BOT submission process

- ../ARCHITECTURE.md — architecture, PCI scope, security controls

- ../ROADMAP.md — timeline (Phase 4: QSA→RoC, pentest), cost estimates

- Standards: PCI-DSS v4.0.1 (Req 6, 11), EMV 3-D Secure 2.x, NIST SP 800-115, OWASP Testing Guide / API Top 10

# แผนการรับรองกับเครือข่ายบัตร (Visa/Mastercard) (ไทย)

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ต่อ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเป็นแผนงานเชิงปฏิบัติสำหรับ การรับรองระบบ (certification) กับเครือข่ายบัตร Visa และ Mastercard ผ่านธนาคารผู้สนับสนุน (sponsor bank / acquiring member) ควบคู่กับการได้รับการรับรอง PCI-DSS v4.0 Level 1

หมายเลขเอกสาร: 24 · เวอร์ชัน: 0.1 · เจ้าของเอกสาร: [บริษัท / Company] — ฝ่าย Compliance & Payments สถานะ: ร่างเพื่อยื่นประกอบคำขอ (submission-ready draft)

ข้อสงวน: เอกสารนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงเทคนิค/ปฏิบัติการ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย เงื่อนไขและ test script จริงเป็นไปตามที่ Visa/Mastercard และ sponsor bank กำหนด ณ เวลาที่รับรอง

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

วัตถุประสงค์: กำหนดแผนการรับรองระบบของ [บริษัท / Company] ในฐานะ Full Acquiring Payment Gateway กับเครือข่ายบัตร Visa และ Mastercard ให้ผ่านการทดสอบ (certification / mandatory testing) ก่อนเปิดใช้งานจริง (go-live) โดยเชื่อมผ่าน sponsor bank ที่เป็นสมาชิก (principal member) ของทั้งสองเครือข่าย

ขอบเขตครอบคลุม: - Authorization ผ่าน card switch (ISO 8583 / acquirer host API) - Clearing & Settlement (Visa BASE II / Mastercard IPM / GCMS) - 3-D Secure 2.x (EMV 3DS) สำหรับ e-commerce - Card-not-present (CNP) และ tokenization (network token / VTS / MDES หากอยู่ใน scope ระยะแรก) - Dispute / chargeback message flow (Visa VROL / Mastercard Mastercom)

นอกขอบเขตของเอกสารฉบับนี้ (มีเอกสารแยก): รายละเอียด PCI-DSS RoC, สถาปัตยกรรมระบบ (ดู ARCHITECTURE.md), timeline โครงการรวม (ดู ROADMAP.md), นโยบาย AML/KYC (ปปง./AMLO), นโยบาย PDPA

[!IMPORTANT] สมมติฐานและรายการที่ยังไม่สรุป (TODO — ต้องยืนยันจากภายนอก): 1. Sponsor bank / acquiring member — ยังไม่ลงนามสัญญา (ยังไม่ยืนยันผู้ให้บริการ) เงื่อนไข test script, BIN/ICA, endpoint และกำหนดคิว certification ขึ้นกับ sponsor bank ที่เลือก [TODO: ยืนยัน sponsor bank] 2. QSA vendor (PCI-DSS v4.0) — ยังไม่เลือกผู้ประเมิน (Qualified Security Assessor) [TODO: ล็อกสัญญา QSA] 3. ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจริง — เกณฑ์ ธปท. สำหรับ Acquiring คือขั้นต่ำ 50 ล้านบาท และต้องคงไว้ ≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน ยอดที่ชำระจริง ณ วันยื่น [TODO: ยืนยันตัวเลขทุนชำระแล้ว ณ วันยื่น] 4. BIN sponsorship / ICA number — ออกโดย sponsor bank/scheme [TODO] 5. เวอร์ชัน test tool ของ scheme (เช่น Visa VTS/MTIP toolkit, Mastercard MTIP) และ mandate release ล่าสุด ให้ยึดตามที่ scheme ประกาศ ณ ช่วงทดสอบ [TODO: ยืนยันเวอร์ชัน mandate]

## 2. ผู้เกี่ยวข้องและบทบาท (Roles & RACI)

| บทบาท | หน่วยงาน | ความรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- |
| Certification Program Lead | [บริษัท / Company] — Payments | เจ้าของแผน, ประสานงาน sponsor/scheme, ติดตาม milestone |
| Integration Engineer (Acquirer/ISO 8583) | [บริษัท / Company] — Backend (Go) | เชื่อม host API, สร้าง/รัน test script, แก้ defect |
| 3DS Engineer | [บริษัท / Company] — Backend | EMV 3DS 2.x flow, ทดสอบ ACS/DS |
| QA / Test Automation | [บริษัท / Company] — QA | จัดการ test matrix, evidence, regression |
| Security / DevSecOps | [บริษัท / Company] — Security | PCI scope, HSM/KMS, network segmentation, key ceremony |
| Compliance & Legal | [บริษัท / Company] — Compliance | ประสาน ธปท., ปปง./AMLO, PDPC; เอกสารใบอนุญาต |
| Sponsor Bank Relationship Manager | Sponsor bank | ออก BIN/ICA, เปิด test endpoint, review & sign-off cert [TODO] |
| Scheme Certification Analyst | Visa / Mastercard | review test result, ออก Letter of Approval / cert sign-off |
| QSA | ผู้ประเมินภายนอก | PCI-DSS v4.0 audit, ออก RoC/AoC [TODO] |

### สรุป RACI (ย่อ)

| กิจกรรม | Program Lead | Integration | QA | Security | Sponsor | Scheme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วางแผน & จอง slot cert | A | C | C | C | R | I |
| เชื่อม host/endpoint | A | R | C | C | R | I |
| รัน test script (auth/clearing) | A | R | R | I | C | I |
| 3DS 2.x testing | A | R | R | C | C | I |
| PCI evidence & RoC | C | C | C | R/A | I | I |
| Sign-off & Letter of Approval | A | I | I | I | R | R |

(R = ผู้ลงมือ, A = ผู้รับผิดชอบสูงสุด, C = ให้คำปรึกษา, I = รับทราบ)

## 3. เงื่อนไขเบื้องต้น (Prerequisites) ก่อนเริ่ม certification

- ลงนามสัญญากับ sponsor bank และได้รับ BIN (Visa) / ICA (Mastercard) สำหรับ acquiring [TODO]

- เชื่อมต่อ acquirer host / card switch ในสภาพแวดล้อม sandbox/UAT สำเร็จ (network + credential + mTLS)

- PCI-DSS v4.0 scope กำหนดชัดเจน: tokenization vault แยก segment, ระบบหลักเห็นเฉพาะ token + card_last4 (ไม่มี PAN/CVV/PIN/track ในฐานข้อมูลปฏิบัติการ)

- HSM/KMS พร้อมใช้งานสำหรับ key management (PCI Req 3), ทำ key ceremony (dual control / split knowledge)

- Ledger แบบ append-only (double-entry) และ reconciliation worker พร้อมทดสอบ settlement/clearing file

- Idempotency + audit_log ครบทุก endpoint ที่ขยับเงิน

- ได้รับ test tool / simulator ของ scheme และ test card range จาก sponsor bank

การรับรอง scheme และ PCI-DSS L1 เป็น critical path ตาม ROADMAP.md (Phase 4) และต้องเริ่มคู่ขนานกับ engineering ตั้งแต่ต้น sponsor bank เป็นตัวกำหนดคิวและกำหนดเวลา

## 4. Test script / Test matrix

หมวดทดสอบและ script อ้างอิงจากชุดทดสอบมาตรฐานของแต่ละเครือข่าย (Visa ADVT/VTS/CVT, Mastercard MTIP/M-TIP) รายละเอียดเคสจริงเป็นไปตามชุดที่ scheme และ sponsor bank มอบให้ ณ เวลาทดสอบ

### 4.1 Authorization (Visa ADVT / Mastercard MTIP — auth module)

| # | Test case | ข้อมูลนำเข้า | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Approve เต็มจำนวน | บัตรทดสอบ approve, MTI 0100 | 0110 approved, auth_code, ledger authorize |
| A-02 | Decline (insufficient funds) | test card decline code 51 | 0110 decline, ไม่มี ledger authorize |
| A-03 | Partial approval | รองรับ partial auth | 0110 approved partial, amount ตรง |
| A-04 | Referral / pickup (04, 41, 43) | test card | จัดการ response code ถูกต้อง, ไม่ capture |
| A-05 | AVS check | CNP + address | AVS response mapping ถูกต้อง |
| A-06 | CVV2 mismatch | CNP + wrong CVV2 | จัดการตาม policy (decline/flag) |
| A-07 | Timeout / no response | จำลอง timeout | fail-closed, ตั้ง reconcile, ไม่ double charge |
| A-08 | Reversal (auto/partial) | หลัง timeout/partial | ส่ง 0400/reversal สำเร็จ |
| A-09 | Currency & minor units | THB / อื่น ๆ | amount เป็น integer minor units ถูกต้อง |
| A-10 | Duplicate (idempotency) | ส่งซ้ำด้วย Idempotency-Key เดิม | ผลเดิม ไม่เกิด auth ซ้ำ |

### 4.2 Clearing & Settlement (Visa BASE II / Mastercard IPM · GCMS)

| # | Test case | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- |
| C-01 | สร้าง clearing record จาก capture | field TCR/IPM ถูกต้อง, จำนวนตรงกับ auth |
| C-02 | Refund / credit | credit record ถูกต้อง, ledger refund |
| C-03 | Fee & interchange qualification | คำนวณ interchange/fee ตาม MCC |
| C-04 | Settlement file parse & reconcile | กระทบยอดกับ ledger, ไม่มี mismatch |
| C-05 | Exception / reject re-presentment | จัดการ reject และส่งใหม่ |
| C-06 | Cutoff / batch window | ปิด batch ตรงตาม cutoff ของ scheme |

### 4.3 EMV 3-D Secure 2.x (EMV 3DS)

| # | Test case | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Frictionless flow | authenticated, ECI/CAVV ส่งต่อ auth |
| D-02 | Challenge flow (OTP/biometric) | requires_action + next_action_url, สำเร็จ |
| D-03 | Authentication failed | mapping ถูกต้อง, ไม่ authorize |
| D-04 | Attempts / stand-in | ECI สำหรับ liability shift ถูกต้อง |
| D-05 | 3DS data ใน auth | CAVV/AAV, dsTransID, version ครบ |
| D-06 | Method / device data collection | 3DS Method URL ทำงานถูกต้อง |

### 4.4 Dispute / Chargeback

| # | Test case | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- |
| E-01 | รับ chargeback (Visa VROL / Mastercom) | สร้าง dispute record, แจ้ง merchant |
| E-02 | Representment / re-presentment | ส่งหลักฐานสำเร็จ |
| E-03 | Second presentment / pre-arbitration | flow ถูกต้อง |

### 4.5 Network Tokenization (ถ้าอยู่ใน scope ระยะแรก — VTS / MDES)

| # | Test case | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Provision network token | token + TR-ID สำเร็จ |
| T-02 | Auth ด้วย network token + cryptogram | approved, cryptogram ถูกตรวจ |
| T-03 | Lifecycle (suspend/resume/delete) | สถานะ token ถูกต้อง |

หลักฐาน (evidence): ทุกเคสต้องเก็บ request/response log (ปิดบัง PAN/sensitive data ตาม PCI Req 3), transaction ID, timestamp และผล pass/fail ลงใน certification evidence pack เพื่อส่ง scheme/sponsor และประกอบ RoC

## 5. Milestones และกำหนดเวลา (โดยประมาณ)

อ้างอิง ROADMAP.md Phase 4 (Certification & Go-live, สัปดาห์ 16–24+) certification เริ่มหลังสภาพแวดล้อม UAT พร้อม วันที่เป็นค่าเป้าหมายเชิงวางแผน ปรับตามคิวจริงของ sponsor/scheme

| # | Milestone | เกณฑ์ผ่าน (exit criteria) | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | ลงนาม sponsor bank + ได้ BIN/ICA | สัญญาลงนาม, BIN/ICA ออก [TODO] | สัปดาห์ 0 |
| M1 | เชื่อม host UAT + connectivity test | ping/handshake/mTLS ผ่าน | +2 สัปดาห์ |
| M2 | ผ่าน Authorization test (ADVT/MTIP auth) | 100% เคสบังคับผ่าน | +4 สัปดาห์ |
| M3 | ผ่าน 3DS 2.x test | ครบทุกเคส frictionless/challenge | +6 สัปดาห์ |
| M4 | ผ่าน Clearing & Settlement test | reconcile ไม่มี mismatch | +8 สัปดาห์ |
| M5 | Dispute/chargeback + tokenization (ถ้ามี) | flow ผ่าน | +9 สัปดาห์ |
| M6 | Scheme sign-off / Letter of Approval | อนุมัติจาก Visa & Mastercard | +10 สัปดาห์ |
| M7 | PCI-DSS v4.0 L1 RoC/AoC ออกโดย QSA | RoC ผ่าน + ASV scan + pentest | คู่ขนาน (Q ตาม ROADMAP) |
| M8 | Production readiness + go-live cutover | DR drill, load test, sign-off ธปท. | +12 สัปดาห์ |

gantt
    title Scheme Certification Milestones (โดยประมาณ)
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    axisFormat  %b
    section Certification
    M0 Sponsor/BIN          :m0, 2026-11-15, 14d
    M1 Connectivity UAT     :m1, after m0, 14d
    M2 Authorization        :m2, after m1, 14d
    M3 3DS 2.x              :m3, after m2, 14d
    M4 Clearing/Settlement  :m4, after m3, 14d
    M5 Dispute/Token        :m5, after m4, 7d
    M6 Scheme sign-off      :m6, after m5, 7d
    section PCI (คู่ขนาน)
    M7 PCI L1 RoC           :m7, 2026-10-01, 120d
    section Go-live
    M8 Cutover              :m8, after m6, 14d

## 6. Dependencies (สิ่งที่ต้องพึ่งพา)

| Dependency | ประเภท | เจ้าของ | ผลกระทบถ้าล่าช้า |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor bank + BIN/ICA | ภายนอก (critical) | Sponsor bank [TODO] | บล็อกทั้ง certification |
| Scheme test tool + test card range | ภายนอก | Visa / Mastercard | บล็อกการรัน test script |
| PCI-DSS v4.0 L1 (RoC/AoC) | ภายนอก | QSA [TODO] | บล็อก go-live (scheme ต้องเห็น) |
| HSM/KMS + key ceremony | ภายใน | Security | บล็อก tokenization / detokenize |
| UAT environment + reconcile worker | ภายใน | SRE / Backend | บล็อก clearing test |
| ใบอนุญาต Acquiring (ธปท.) | ภายนอก (regulatory) | ธปท. / Compliance | บล็อกการเปิดจริง (go-live) |
| ทุนชำระแล้ว ≥ 50 ล้าน (คงไว้ ≥ 75%) | ภายใน/regulatory | [บริษัท / Company] [TODO] | บล็อกใบอนุญาต |
| AML/KYC + sanction screening (ปปง./AMLO) | ภายใน/regulatory | Compliance | เงื่อนไขใบอนุญาต |
| PDPA controls (PDPC) | ภายใน/regulatory | Compliance / Security | เงื่อนไขใบอนุญาต |

## 7. การบริหารความเสี่ยง (Risk & mitigation)

| ความเสี่ยง | ระดับ | การลดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| Sponsor bank ล่าช้า/เปลี่ยนเงื่อนไข | สูง | เจรจา sponsor สำรอง, ล็อกคิว cert ล่วงหน้า |
| Test script fail ซ้ำ (defect) | กลาง | regression อัตโนมัติ, buffer เวลาในแต่ละ milestone |
| PCI RoC ไม่ทันก่อน go-live | สูง | เริ่ม QSA คู่ขนานตั้งแต่ Phase 2, ASV/pentest ตามรอบ |
| Reconciliation mismatch | กลาง | ledger append-only + ทดสอบ settlement file ตั้งแต่ Phase 1 |
| เปลี่ยน mandate/release ของ scheme | กลาง | ติดตาม release note, ยึดเวอร์ชันที่ประกาศ ณ ทดสอบ |
| Fail-closed ทำ transaction ค้าง | กลาง | reversal + reconcile อัตโนมัติ, alert |

## 8. Governance และการรายงาน

- Weekly certification standup — ติดตาม milestone, defect, blocker; บันทึกใน RAID log

- Evidence management — เก็บ evidence pack (log, screenshot, sign-off) ในที่เก็บที่ควบคุมการเข้าถึง (RBAC, audit)

- Sign-off gate — แต่ละ milestone ต้องมี sign-off จาก Program Lead + (สำหรับ M6) sponsor/scheme

- รายงานต่อ ธปท. — สถานะ certification และ PCI เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารความพร้อมระบบในคำขอใบอนุญาต และรายงานเป็นงวดหลังได้ใบอนุญาต

# Card scheme certification plan (Visa/Mastercard) via sponsor bank: test scripts, milestones, dependencies (English)

This document is part of the submission package for the Acquiring (electronic payment acceptance) license under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017) filed with the Bank of Thailand (BOT / ธปท.). It is the operational plan to certify [บริษัท / Company]’s system with the Visa and Mastercard card schemes through a sponsor bank (acquiring principal member), in parallel with achieving PCI-DSS v4.0 Level 1 compliance.

Doc no.: 24 · Version: 0.1 · Owner: [บริษัท / Company] — Compliance & Payments · Status: submission-ready draft

Disclaimer: This is a technical/operational reference, not legal advice. Actual conditions and test scripts follow what Visa/Mastercard and the sponsor bank mandate at the time of certification.

## 1. Purpose & scope

Purpose: define the plan for [บริษัท / Company], acting as a Full Acquiring Payment Gateway, to pass Visa and Mastercard mandatory certification / testing before production go-live, connecting through a sponsor bank that is a principal member of both schemes.

In scope: - Authorization via card switch (ISO 8583 / acquirer host API) - Clearing & settlement (Visa BASE II / Mastercard IPM · GCMS) - EMV 3-D Secure 2.x for e-commerce - Card-not-present (CNP) and tokenization (network token / VTS / MDES if in first-phase scope) - Dispute / chargeback message flow (Visa VROL / Mastercard Mastercom)

Out of scope (covered in separate docs): PCI-DSS RoC detail, system architecture (ARCHITECTURE.md), overall project timeline (ROADMAP.md), AML/KYC policy (AMLO / ปปง.), PDPA policy (PDPC).

[!IMPORTANT] Assumptions & open items (TODO — external confirmation required): 1. Sponsor bank / acquiring member — not yet contracted. Test scripts, BIN/ICA, endpoints and certification queue depend on the chosen sponsor bank. [TODO: confirm sponsor bank] 2. QSA vendor (PCI-DSS v4.0) — Qualified Security Assessor not yet selected. [TODO: lock QSA contract] 3. Actual paid-up capital — BOT threshold for Acquiring is a minimum of THB 50M, to be maintained at ≥ 75% throughout operations. Actual paid-up amount at filing date [TODO: confirm]. 4. BIN sponsorship / ICA number — issued by sponsor bank / scheme. [TODO] 5. Scheme test-tool versions (e.g. Visa VTS/ADVT toolkit, Mastercard MTIP) and latest mandate release — follow what the scheme publishes at test time. [TODO: confirm mandate version]

## 2. Roles & RACI

| Role | Org | Primary responsibility |
| --- | --- | --- |
| Certification Program Lead | [บริษัท / Company] — Payments | Plan owner; coordinates sponsor/scheme; tracks milestones |
| Integration Engineer (Acquirer/ISO 8583) | [บริษัท / Company] — Backend (Go) | Host API integration; build/run test scripts; fix defects |
| 3DS Engineer | [บริษัท / Company] — Backend | EMV 3DS 2.x flows; ACS/DS testing |
| QA / Test Automation | [บริษัท / Company] — QA | Test matrix, evidence, regression |
| Security / DevSecOps | [บริษัท / Company] — Security | PCI scope, HSM/KMS, segmentation, key ceremony |
| Compliance & Legal | [บริษัท / Company] — Compliance | Liaison with BOT, AMLO, PDPC; license docs |
| Sponsor Bank Relationship Manager | Sponsor bank | Issues BIN/ICA, opens test endpoints, reviews & signs off cert [TODO] |
| Scheme Certification Analyst | Visa / Mastercard | Reviews results, issues Letter of Approval / sign-off |
| QSA | External assessor | PCI-DSS v4.0 audit; issues RoC/AoC [TODO] |

### RACI summary

| Activity | Program Lead | Integration | QA | Security | Sponsor | Scheme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan & book cert slots | A | C | C | C | R | I |
| Host/endpoint connectivity | A | R | C | C | R | I |
| Run test scripts (auth/clearing) | A | R | R | I | C | I |
| 3DS 2.x testing | A | R | R | C | C | I |
| PCI evidence & RoC | C | C | C | R/A | I | I |
| Sign-off & Letter of Approval | A | I | I | I | R | R |

(R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed)

## 3. Prerequisites before certification

- Sponsor bank contract signed and BIN (Visa) / ICA (Mastercard) issued for acquiring [TODO]

- Connectivity to the acquirer host / card switch established in sandbox/UAT (network + credentials + mTLS)

- PCI-DSS v4.0 scope defined: tokenization vault in a separate segment; core system sees only token + card_last4 (no PAN/CVV/PIN/track in the operational DB)

- HSM/KMS operational for key management (PCI Req 3); key ceremony done (dual control / split knowledge)

- Append-only double-entry ledger and reconciliation worker ready to test settlement/clearing files

- Idempotency + audit_log on every money-moving endpoint

- Scheme test tools / simulators and test card ranges obtained from sponsor bank

Scheme certification and PCI-DSS L1 are the critical path (see ROADMAP.md Phase 4) and must run in parallel with engineering from the start. The sponsor bank drives the queue and timeline.

## 4. Test scripts / test matrix

Test categories reference each network’s standard suite (Visa ADVT/VTS/CVT, Mastercard MTIP/M-TIP). Actual cases follow the suite provided by the scheme and sponsor bank at test time.

### 4.1 Authorization (Visa ADVT / Mastercard MTIP — auth module)

| # | Test case | Input | Expected result |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Full approval | approve test card, MTI 0100 | 0110 approved, auth_code, ledger authorize |
| A-02 | Decline (insufficient funds) | decline code 51 test card | 0110 decline, no ledger authorize |
| A-03 | Partial approval | partial-auth capable | 0110 approved partial, amount matches |
| A-04 | Referral / pickup (04, 41, 43) | test card | correct response-code handling, no capture |
| A-05 | AVS check | CNP + address | correct AVS response mapping |
| A-06 | CVV2 mismatch | CNP + wrong CVV2 | handle per policy (decline/flag) |
| A-07 | Timeout / no response | simulated timeout | fail-closed, schedule reconcile, no double charge |
| A-08 | Reversal (auto/partial) | after timeout/partial | send 0400/reversal successfully |
| A-09 | Currency & minor units | THB / others | amount as integer minor units correct |
| A-10 | Duplicate (idempotency) | resend with same Idempotency-Key | same result, no duplicate auth |

### 4.2 Clearing & settlement (Visa BASE II / Mastercard IPM · GCMS)

| # | Test case | Expected result |
| --- | --- | --- |
| C-01 | Build clearing record from capture | correct TCR/IPM fields, amount matches auth |
| C-02 | Refund / credit | correct credit record, ledger refund |
| C-03 | Fee & interchange qualification | interchange/fee computed per MCC |
| C-04 | Settlement file parse & reconcile | reconciles to ledger, no mismatch |
| C-05 | Exception / reject re-presentment | handle reject and resubmit |
| C-06 | Cutoff / batch window | batch closes at scheme cutoff |

### 4.3 EMV 3-D Secure 2.x

| # | Test case | Expected result |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Frictionless flow | authenticated, ECI/CAVV passed to auth |
| D-02 | Challenge flow (OTP/biometric) | requires_action + next_action_url, succeeds |
| D-03 | Authentication failed | correct mapping, no authorize |
| D-04 | Attempts / stand-in | correct ECI for liability shift |
| D-05 | 3DS data in auth | CAVV/AAV, dsTransID, version present |
| D-06 | Method / device data collection | 3DS Method URL works |

### 4.4 Dispute / chargeback

| # | Test case | Expected result |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Receive chargeback (Visa VROL / Mastercom) | create dispute record, notify merchant |
| E-02 | Representment / re-presentment | evidence submitted successfully |
| E-03 | Second presentment / pre-arbitration | correct flow |

### 4.5 Network tokenization (if in first-phase scope — VTS / MDES)

| # | Test case | Expected result |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Provision network token | token + TR-ID success |
| T-02 | Auth with network token + cryptogram | approved, cryptogram validated |
| T-03 | Lifecycle (suspend/resume/delete) | correct token state |

Evidence: every case captures request/response logs (PAN/sensitive data masked per PCI Req 3), transaction ID, timestamp and pass/fail into the certification evidence pack, submitted to scheme/sponsor and supporting the RoC.

## 5. Milestones & timeline (indicative)

Per ROADMAP.md Phase 4 (Certification & Go-live, weeks 16–24+); certification starts after the UAT environment is ready. Dates are planning targets, adjusted to the sponsor/scheme’s actual queue.

| # | Milestone | Exit criteria | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Sponsor bank signed + BIN/ICA | contract signed, BIN/ICA issued [TODO] | week 0 |
| M1 | Host UAT + connectivity test | ping/handshake/mTLS pass | +2 wk |
| M2 | Pass Authorization tests (ADVT/MTIP auth) | 100% mandatory cases pass | +4 wk |
| M3 | Pass 3DS 2.x tests | all frictionless/challenge cases | +6 wk |
| M4 | Pass Clearing & Settlement tests | reconcile with no mismatch | +8 wk |
| M5 | Dispute/chargeback + tokenization (if any) | flows pass | +9 wk |
| M6 | Scheme sign-off / Letter of Approval | approval from Visa & Mastercard | +10 wk |
| M7 | PCI-DSS v4.0 L1 RoC/AoC by QSA | RoC pass + ASV scan + pentest | parallel (per ROADMAP) |
| M8 | Production readiness + go-live cutover | DR drill, load test, BOT sign-off | +12 wk |

gantt
    title Scheme Certification Milestones (indicative)
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    axisFormat  %b
    section Certification
    M0 Sponsor/BIN          :m0, 2026-11-15, 14d
    M1 Connectivity UAT     :m1, after m0, 14d
    M2 Authorization        :m2, after m1, 14d
    M3 3DS 2.x              :m3, after m2, 14d
    M4 Clearing/Settlement  :m4, after m3, 14d
    M5 Dispute/Token        :m5, after m4, 7d
    M6 Scheme sign-off      :m6, after m5, 7d
    section PCI (parallel)
    M7 PCI L1 RoC           :m7, 2026-10-01, 120d
    section Go-live
    M8 Cutover              :m8, after m6, 14d

## 6. Dependencies

| Dependency | Type | Owner | Impact if delayed |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor bank + BIN/ICA | External (critical) | Sponsor bank [TODO] | Blocks all certification |
| Scheme test tool + test card range | External | Visa / Mastercard | Blocks test-script runs |
| PCI-DSS v4.0 L1 (RoC/AoC) | External | QSA [TODO] | Blocks go-live (scheme requires it) |
| HSM/KMS + key ceremony | Internal | Security | Blocks tokenization / detokenize |
| UAT environment + reconcile worker | Internal | SRE / Backend | Blocks clearing test |
| Acquiring license (BOT) | External (regulatory) | BOT / Compliance | Blocks production go-live |
| Paid-up capital ≥ THB 50M (≥ 75% maintained) | Internal/regulatory | [บริษัท / Company] [TODO] | Blocks license |
| AML/KYC + sanction screening (AMLO) | Internal/regulatory | Compliance | License condition |
| PDPA controls (PDPC) | Internal/regulatory | Compliance / Security | License condition |

## 7. Risk & mitigation

| Risk | Level | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Sponsor bank delay / changed terms | High | Negotiate backup sponsor; book cert queue early |
| Repeated test-script failures (defects) | Med | Automated regression; time buffer per milestone |
| PCI RoC not ready before go-live | High | Start QSA in parallel from Phase 2; ASV/pentest on schedule |
| Reconciliation mismatch | Med | Append-only ledger + settlement-file testing from Phase 1 |
| Scheme mandate/release change | Med | Track release notes; pin version published at test time |
| Fail-closed leaves stuck transactions | Med | Automated reversal + reconcile; alerting |

## 8. Governance & reporting

- Weekly certification standup — track milestones, defects, blockers; recorded in a RAID log.

- Evidence management — store the evidence pack (logs, screenshots, sign-offs) in access-controlled storage (RBAC, audit).

- Sign-off gate — each milestone requires Program Lead sign-off, and (for M6) sponsor/scheme sign-off.

- BOT reporting — certification and PCI status form part of the system-readiness evidence in the license application, and are reported periodically after the license is granted.

## Related documents

- ../COMPLIANCE-TH.md — Thai law, license categories, application steps

- ../ARCHITECTURE.md — system architecture, transaction flows, PCI-DSS controls

- ../ROADMAP.md — phases, timeline, cost estimates

# สัญญาและข้อกำหนดการให้บริการร้านค้า (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring) ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 · ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท เอกสารนี้เป็นแบบร่างเชิงเทคนิค/ธุรกิจ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย — ต้องให้ที่ปรึกษากฎหมายตรวจทานก่อนใช้จริง

เวอร์ชัน 0.1 · เจ้าของเอกสาร: Compliance & Legal · ทบทวนล่าสุด: 2026-07-22 · รอบทบทวน: ทุก 12 เดือน หรือเมื่อเกณฑ์ ธปท./PCI-DSS เปลี่ยน

[!IMPORTANT] สมมติฐาน / TODO ที่ต้องปิดก่อนใช้จริง (External Dependencies ที่ยังไม่ระบุแน่นอน)

รายการต่อไปนี้ยังไม่มีข้อมูลจริง — ระบุไว้เป็นสมมติฐานอย่างชัดเจน ห้ามนำตัวเลข/ชื่อสมมติไปใช้ในสัญญาที่มีผลผูกพัน จนกว่าจะยืนยัน:

- [TODO] ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล — ใช้ตัวยึด [บริษัท / Company] ตลอดเอกสาร; ต้องแทนด้วยชื่อจริง เลขทะเบียน และที่อยู่จดทะเบียน

- [TODO] Sponsor bank / Acquiring partner — ยังไม่ลงนาม; เงื่อนไข scheme (Visa/Mastercard), settlement cut-off, ค่าธรรมเนียม interchange และ reserve จะปรับตามสัญญากับธนาคารผู้รับเชื่อม

- [TODO] ผู้ประเมิน QSA (Qualified Security Assessor) สำหรับ PCI-DSS v4.0 Level 1 — ยังไม่เลือก; วันออก RoC/AoC ยังไม่กำหนด

- [TODO] เลขที่ใบอนุญาต ธปท. — จะเติมเมื่อได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามคำแนะนำของ ธปท.

- [TODO] อัตราค่าธรรมเนียมจริง (MDR/ค่าธรรมเนียมรายรายการ/ค่าธรรมเนียม chargeback) — ตัวเลขในตารางที่ 5 เป็น ช่วงตัวอย่างเชิงพาณิชย์ ต้องแทนด้วยตารางราคาที่ตกลงกับร้านค้าและสอดคล้องกับต้นทุน scheme จริง

- [TODO] วัน go-live และวงเงินเริ่มต้น (processing limit) — ขึ้นกับผล scheme certification ตาม ROADMAP.md Phase 4

## 1. บทนิยามและคู่สัญญา (Definitions & Parties)

คู่สัญญา: สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง [บริษัท / Company] (“ผู้ให้บริการ” / “Gateway”) ในฐานะผู้รับใบอนุญาต Acquiring จาก ธปท. กับ ร้านค้า (“Merchant”) ที่สมัครและได้รับอนุมัติให้ใช้บริการ

| คำ | ความหมาย |
| --- | --- |
| บริการ (Services) | การรับ-ประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตร/ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์, authorization, capture, refund, void, settlement, การออก report และ dashboard |
| ข้อมูลผู้ถือบัตร (Cardholder Data / CHD) | PAN, ชื่อผู้ถือบัตร, วันหมดอายุ, service code ตามนิยาม PCI-DSS v4.0 |
| ข้อมูลยืนยันตัวตนที่อ่อนไหว (SAD) | full track, CVV/CVV2/CVC2, PIN/PIN block — ห้ามร้านค้าจัดเก็บโดยเด็ดขาด |
| ธุรกรรม (Transaction) | การขอ authorize/capture/refund/void หนึ่งครั้งผ่าน API หรือช่องทางที่ Gateway กำหนด |
| Chargeback | การโต้แย้งรายการโดยผู้ถือบัตร/ธนาคารผู้ออกบัตรผ่าน card scheme |
| Settlement | การโอนยอดสุทธิ (ยอดขาย − refund − ค่าธรรมเนียม − reserve) เข้าบัญชีร้านค้า |
| Reserve | เงินกันสำรองเพื่อความเสี่ยง chargeback/refund |
| สกุลเงินขั้นต่ำ (Minor units) | จำนวนเงินเป็นจำนวนเต็มหน่วยย่อย (สตางค์) ตาม ARCHITECTURE.md |

## 2. หน้าที่ของร้านค้า (Merchant Obligations)

### 2.1 การขึ้นทะเบียนและ KYC/CDD (ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / ปปง.-AMLO)

ร้านค้าต้องส่งและรับรองความถูกต้องของเอกสาร:

| ประเภทร้านค้า | เอกสาร CDD ขั้นต่ำ |
| --- | --- |
| นิติบุคคล | หนังสือรับรอง (ไม่เกิน 90 วัน), บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), บัตร ปชช. กรรมการผู้มีอำนาจ, ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) ตั้งแต่ 25% ขึ้นไป, บัญชีธนาคารเพื่อ settlement |
| บุคคลธรรมดา | บัตรประชาชน, ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี), บัญชีธนาคาร |

- Gateway ทำ sanction/PEP/adverse-media screening ต่อ AMLO, UN, OFAC, EU list ก่อนอนุมัติและทำซ้ำ (rescreening) ทุก 24 ชม. หรือเมื่อ list เปลี่ยน

- ร้านค้าต้องแจ้ง การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ (ผู้ถือหุ้น, กรรมการ, ประเภทสินค้า/บริการ, URL) ภายใน 7 วันทำการ

- ร้านค้าต้องยินยอมให้ Gateway ทำ re-KYC เป็นระยะตามระดับความเสี่ยง (Enhanced Due Diligence สำหรับ high-risk MCC)

### 2.2 ประเภทธุรกิจต้องห้าม (Prohibited Business)

ห้ามใช้บริการกับ: สินค้า/บริการผิดกฎหมาย, การพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต, ยาเสพติด, อาวุธ, สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, สื่อลามกที่ผิดกฎหมาย, แชร์ลูกโซ่/Ponzi, สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต., และธุรกิจที่ card scheme หรือ ธปท. ห้าม

### 2.3 หน้าที่ด้านความปลอดภัยของข้อมูล

- ห้ามจัดเก็บ SAD (CVV, full track, PIN) หลัง authorization ทุกกรณี

- ต้องใช้ tokenization/hosted fields ของ Gateway เพื่อให้ PAN ไม่ผ่านระบบร้านค้า (ลด PCI scope ของร้านค้าให้เหลือ SAQ-A ที่เหมาะสม)

- รักษาความลับ API key/secret; ต้อง rotate เมื่อสงสัยว่ารั่วไหลและแจ้ง Gateway ภายใน 24 ชม.

- ปฏิบัติตามส่วนที่เกี่ยวข้องของ PCI-DSS v4.0 ตามช่องทางการรับชำระของตน

### 2.4 หน้าที่ด้านคุณภาพธุรกรรมและการเปิดเผยต่อผู้บริโภค

- แสดง ชื่อร้านค้า (descriptor), ราคา, สกุลเงิน, นโยบายคืนเงิน/คืนสินค้า, ช่องทางติดต่อ อย่างชัดเจนก่อนชำระ

- ส่งมอบสินค้า/บริการตามที่โฆษณา; ดำเนินการ refund ตามนโยบายที่ประกาศ

- รักษา อัตรา chargeback ไม่เกิน 0.9% และ fraud ไม่เกิน 0.9% ของปริมาณรายการ (สอดคล้องเกณฑ์ Visa VDMP/VFMP และ Mastercard ECP; หากเกินอาจถูกจัดโปรแกรมติดตามและปรับค่าธรรมเนียม)

### 2.5 PDPA (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 / PDPC)

- ในการประมวลผลข้อมูลลูกค้าร่วมกัน คู่สัญญาตกลงบทบาทตามภาคผนวก DPA: โดยทั่วไป Gateway เป็น ผู้ควบคุมข้อมูลร่วม/ผู้ประมวลผล เฉพาะเพื่อการชำระเงินและป้องกันการฉ้อโกงตามฐาน “สัญญา” และ “ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย/หน้าที่ตามกฎหมาย”

- ร้านค้าต้องมีฐานการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมายของตนเอง และแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลที่กระทบข้อมูลชำระเงินภายใน 72 ชม.

## 3. หน้าที่และความรับผิดของ Gateway (Gateway Obligations & Liability)

### 3.1 หน้าที่ของ Gateway

- ให้บริการ authorize/capture/refund/void, settlement, dashboard และ webhook แบบ at-least-once ตาม ARCHITECTURE.md

- รักษา Availability ≥ 99.95% ของ payment core; auth latency p99 < 800 ms

- ดำรง PCI-DSS v4.0 Level 1 (RoC โดย QSA รายปี + ASV scan รายไตรมาส + pentest รายปี) และรายงานสถานะต่อร้านค้าเมื่อร้องขอ (AoC)

- ดำรงทุนจดทะเบียนชำระแล้วและปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาต ธปท. (คงทุน ไม่น้อยกว่า 75% ตลอดการดำเนินงาน)

### 3.2 การจำกัดความรับผิด (Limitation of Liability)

| กรณี | ผู้รับผิด |
| --- | --- |
| Chargeback, การฉ้อโกงจากลูกค้าร้านค้า, สินค้าไม่ส่งมอบ/ไม่ตรงปก | ร้านค้า (Gateway หักคืนได้จาก settlement/reserve) |
| ค่าปรับจาก scheme/ธปท. อันเกิดจากการละเมิดของร้านค้า | ร้านค้า |
| ระบบ Gateway ขัดข้องเกิน SLA จนเกิดความเสียหายพิสูจน์ได้โดยตรง | Gateway ภายในเพดานที่กำหนด |
| การละเมิดข้อมูลที่เกิดในระบบ/ความรับผิดชอบของ Gateway | Gateway |

- เพดานความรับผิดรวมของ Gateway ต่อร้านค้าในรอบ 12 เดือน จำกัดไม่เกิน ค่าธรรมเนียมสุทธิที่ร้านค้าชำระให้ Gateway ในรอบ 3 เดือนก่อนเหตุ เว้นแต่กรณีจงใจ/ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือความรับผิดที่กฎหมายห้ามจำกัด

- ไม่รับผิดในความเสียหายทางอ้อม/ผลสืบเนื่อง (indirect/consequential) รวมถึงการสูญเสียกำไร ยกเว้นที่กฎหมายกำหนด

## 4. การจัดการข้อพิพาท Chargeback และการกันสำรอง (Reserve)

| ขั้นตอน | ผู้รับผิดชอบ | Timeline |
| --- | --- | --- |
| แจ้งเตือน chargeback ผ่าน dashboard/webhook | Gateway | ภายใน 1 วันทำการหลังได้รับจาก scheme |
| ส่งหลักฐานโต้แย้ง (representment) | ร้านค้า | ภายใน 7 วันทำการ (ต้องไม่เกินกรอบ scheme) |
| ยื่นต่อ scheme และแจ้งผล | Gateway | ตามกรอบ Visa/Mastercard |

- Rolling reserve (สมมติฐาน): เริ่มต้น 5–10% ของยอดธุรกรรม กันไว้ 90–180 วัน สำหรับร้านค้าใหม่/high-risk — [TODO] อัตราจริงกำหนดตามผลประเมินความเสี่ยงและเงื่อนไข sponsor bank

- Gateway มีสิทธิปรับ reserve, ระงับ settlement บางส่วน หรือชะลอการจ่ายเมื่อพบความเสี่ยงผิดปกติ (velocity, fraud spike) โดยแจ้งร้านค้า

## 5. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงินคืน (Fees & Settlement)

[!NOTE] ตัวเลขด้านล่างเป็น ช่วงตัวอย่างเชิงพาณิชย์ เพื่อประกอบการยื่น — ต้องแทนด้วยอัตราจริงที่ตกลงกับร้านค้าและสอดคล้องกับต้นทุน interchange/scheme ของ sponsor bank ([TODO])

| รายการค่าธรรมเนียม | ฐานคิด | ช่วงตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| MDR (Merchant Discount Rate) บัตรในประเทศ | % ต่อรายการสำเร็จ | 1.8–2.5% |
| MDR บัตรต่างประเทศ / cross-border | % ต่อรายการ | 2.9–3.9% |
| ค่าธรรมเนียมรายรายการ (per-transaction) | ต่อ authorization | 1–3 บาท |
| Refund fee | ต่อรายการ refund | 0–5 บาท |
| Chargeback fee | ต่อ chargeback | 300–800 บาท |
| ค่าธรรมเนียม settlement/payout | ต่อรอบโอน | ตามข้อตกลง |

- รอบ settlement (สมมติฐาน): T+1 ถึง T+2 วันทำการหลัง capture โดยหักค่าธรรมเนียมและ reserve — [TODO] cut-off จริงตาม sponsor bank

- เงินคิดเป็น จำนวนเต็มหน่วยย่อย (สตางค์) และคำนวณด้วย decimal (ไม่ใช้ float) ตาม ARCHITECTURE.md

- Gateway ออกใบแจ้ง/รายงานค่าธรรมเนียมและ VAT ตามกฎหมายภาษีไทย; แจ้งการเปลี่ยนอัตราล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

## 6. การบอกเลิกและการระงับบริการ (Termination & Suspension)

### 6.1 การระงับทันที (Immediate Suspension)

Gateway ระงับบริการได้ทันทีเมื่อ: ต้องสงสัยฟอกเงิน/สนับสนุนการก่อการร้าย, ติด sanction list, fraud/chargeback เกินเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ, ทำธุรกิจต้องห้าม, ละเมิดข้อมูลบัตร หรือมีคำสั่งจาก ธปท./ปปง./ศาล

### 6.2 การบอกเลิกโดยคู่สัญญา

- ร้านค้า: บอกเลิกได้โดยแจ้งล่วงหน้า 30 วัน และชำระค่าธรรมเนียมค้างจ่ายให้ครบ

- Gateway: บอกเลิกโดยแจ้งล่วงหน้า 30 วัน (หรือทันทีในกรณีตาม 6.1)

### 6.3 ผลของการเลิกสัญญา

- ระงับการรับรายการใหม่ทันที; รายการที่ authorize แล้วดำเนินให้เสร็จ

- คืน reserve หลังพ้นระยะความเสี่ยง chargeback (สมมติฐาน 90–180 วัน)

- เก็บรักษาข้อมูลธุรกรรม/audit log ตามที่กฎหมายกำหนด: ธุรกรรม/AML อย่างน้อย 5–10 ปี ตาม พ.ร.บ. AMLO; audit log ตามเกณฑ์ ธปท./PCI-DSS — จากนั้นลบ/ทำให้ไม่ระบุตัวตนตาม PDPA

- ห้ามร้านค้าเก็บ CHD ที่ได้จากบริการหลังเลิกสัญญา

## 7. ข้อกำหนดทั่วไป (General)

- กฎหมายที่ใช้บังคับ: กฎหมายไทย; ข้อพิพาทขึ้นศาลไทย (หรืออนุญาโตตุลาการตามที่ตกลง)

- การแก้ไข: Gateway แก้ไขข้อกำหนดได้โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่จำเป็นตามกฎหมาย/ธปท./scheme ให้มีผลทันที

- การโอนสิทธิ: ร้านค้าโอนสิทธิไม่ได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

- ภาคผนวก: (A) ตารางค่าธรรมเนียม, (B) DPA ตาม PDPA, (C) ข้อกำหนด scheme (Visa/Mastercard), (D) SLA

# Merchant agreement / Terms of Service: obligations, liability, compliance, termination, fees (English)

Supporting document for the application for an Electronic Payment Acquiring Service license to the Bank of Thailand (BOT) under the Payment Systems Act B.E. 2560 · paid-up capital THB 50M. This is a technical/business draft, not legal advice — must be reviewed by qualified counsel before use.

Version 0.1 · Owner: Compliance & Legal · Last review: 2026-07-22 · Review cycle: every 12 months or upon BOT/PCI-DSS change.

[!IMPORTANT] Assumptions / TODOs to close before execution (unresolved external dependencies)

The following items have no confirmed data — flagged explicitly as assumptions. Do NOT put placeholder figures/names into a binding contract until confirmed:

- [TODO] Legal entity name & registration number — [บริษัท / Company] placeholder used throughout; replace with real name, registration number, registered address.

- [TODO] Sponsor bank / acquiring partner — not signed; scheme terms (Visa/Mastercard), settlement cut-off, interchange fees and reserve depend on the sponsor bank contract.

- [TODO] QSA (Qualified Security Assessor) for PCI-DSS v4.0 Level 1 — not selected; RoC/AoC issuance date TBD.

- [TODO] BOT license number — to be filled once granted by the Minister of Finance on BOT’s recommendation.

- [TODO] Actual fee rates (MDR / per-transaction / chargeback fees) — figures in Table 5 are illustrative commercial ranges; replace with the agreed schedule aligned to real scheme costs.

- [TODO] Go-live date & initial processing limit — depend on scheme certification per ROADMAP.md Phase 4.

## 1. Definitions & Parties

Parties: This agreement is between [บริษัท / Company] (“Gateway”), holder of a BOT Acquiring license, and the Merchant who applies and is approved to use the Services.

| Term | Meaning |
| --- | --- |
| Services | Card/electronic payment acceptance and processing: authorization, capture, refund, void, settlement, reporting and dashboard. |
| Cardholder Data (CHD) | PAN, cardholder name, expiry, service code per PCI-DSS v4.0. |
| Sensitive Authentication Data (SAD) | Full track, CVV/CVV2/CVC2, PIN/PIN block — Merchant must never store these. |
| Transaction | One authorize/capture/refund/void request via the Gateway API or approved channel. |
| Chargeback | A dispute raised by the cardholder/issuer through the card scheme. |
| Settlement | Transfer of net proceeds (sales − refunds − fees − reserve) to the Merchant. |
| Reserve | Funds held back to cover chargeback/refund risk. |
| Minor units | Money as integer minor units (satang) per ARCHITECTURE.md. |

## 2. Merchant Obligations

### 2.1 Onboarding & KYC/CDD (Anti-Money Laundering Act / AMLO)

The Merchant must submit and certify:

| Merchant type | Minimum CDD documents |
| --- | --- |
| Juristic person | Company affidavit (≤90 days), shareholder list (BorOrJor.5), authorized director’s ID, Ultimate Beneficial Owners (UBO) ≥25%, settlement bank account. |
| Individual | National ID, commercial registration (if any), bank account. |

- Gateway performs sanction/PEP/adverse-media screening against AMLO, UN, OFAC, EU lists before approval, re-screened every 24h or on list change.

- Merchant must report material changes (shareholders, directors, product type, URL) within 7 business days.

- Merchant consents to periodic re-KYC by risk tier (Enhanced Due Diligence for high-risk MCCs).

### 2.2 Prohibited Business

No illegal goods/services, unlicensed gambling, narcotics, weapons, IP-infringing goods, illegal adult content, Ponzi/pyramid schemes, digital assets not licensed by the SEC, and any business prohibited by the card schemes or BOT.

### 2.3 Data Security Obligations

- Never store SAD (CVV, full track, PIN) after authorization.

- Use Gateway tokenization/hosted fields so PAN never traverses Merchant systems (reducing Merchant PCI scope to the appropriate SAQ-A).

- Protect API keys/secrets; rotate on suspected compromise and notify Gateway within 24h.

- Comply with the applicable parts of PCI-DSS v4.0 for the Merchant’s acceptance channels.

### 2.4 Transaction Quality & Consumer Disclosure

- Clearly display merchant descriptor, price, currency, refund/return policy, and contact before payment.

- Deliver goods/services as advertised; process refunds per published policy.

- Keep chargeback ratio ≤ 0.9% and fraud ratio ≤ 0.9% of volume (aligned with Visa VDMP/VFMP and Mastercard ECP; breach may trigger monitoring programs and fee adjustments).

### 2.5 PDPA (Personal Data Protection Act B.E. 2562 / PDPC)

- Per the DPA annex, Gateway acts as joint controller/processor solely for payment and fraud-prevention purposes under the “contract” and “legitimate interest / legal obligation” bases.

- Merchant must maintain its own lawful basis and report any payment-data breach within 72h.

## 3. Gateway Obligations & Liability

### 3.1 Gateway Obligations

- Provide authorize/capture/refund/void, settlement, dashboard and at-least-once webhooks per ARCHITECTURE.md.

- Maintain ≥ 99.95% availability of payment core; auth latency p99 < 800 ms.

- Maintain PCI-DSS v4.0 Level 1 (annual QSA RoC + quarterly ASV scans + annual pentest) and provide the AoC on request.

- Maintain paid-up capital and BOT license conditions (keeping capital ≥ 75% at all times).

### 3.2 Limitation of Liability

| Case | Liable party |
| --- | --- |
| Chargebacks, fraud by Merchant’s customers, non-delivery / not-as-described | Merchant (Gateway may recover from settlement/reserve) |
| Scheme/BOT fines arising from Merchant breach | Merchant |
| Gateway outage beyond SLA causing proven direct loss | Gateway within the cap |
| Data breach within Gateway’s systems/responsibility | Gateway |

- Gateway’s aggregate liability per 12 months is capped at net fees paid by the Merchant in the 3 months before the event, except for willful misconduct/gross negligence or liability that law forbids limiting.

- No liability for indirect/consequential damages including lost profits, save as required by law.

## 4. Chargeback Handling & Reserve

| Step | Owner | Timeline |
| --- | --- | --- |
| Notify chargeback via dashboard/webhook | Gateway | within 1 business day of scheme receipt |
| Submit representment evidence | Merchant | within 7 business days (within scheme window) |
| File to scheme and report outcome | Gateway | per Visa/Mastercard windows |

- Rolling reserve (assumption): initial 5–10% of volume held 90–180 days for new/high-risk merchants — [TODO] actual rate per risk assessment and sponsor-bank terms.

- Gateway may adjust reserve, partially hold settlement, or delay payout on abnormal risk (velocity, fraud spike) with notice.

## 5. Fees & Settlement

[!NOTE] Figures below are illustrative commercial ranges for submission — replace with the agreed rates aligned to sponsor-bank interchange/scheme costs ([TODO]).

| Fee | Basis | Illustrative range |
| --- | --- | --- |
| MDR — domestic cards | % per successful txn | 1.8–2.5% |
| MDR — cross-border | % per txn | 2.9–3.9% |
| Per-transaction fee | per authorization | THB 1–3 |
| Refund fee | per refund | THB 0–5 |
| Chargeback fee | per chargeback | THB 300–800 |
| Settlement/payout fee | per payout cycle | as agreed |

- Settlement cycle (assumption): T+1 to T+2 business days after capture, net of fees and reserve — [TODO] real cut-off per sponsor bank.

- Money is held as integer minor units (satang) and computed with decimal (no float) per ARCHITECTURE.md.

- Gateway issues fee statements and VAT per Thai tax law; changes to rates notified at least 30 days in advance.

## 6. Termination & Suspension

### 6.1 Immediate Suspension

Gateway may suspend immediately on: suspected money laundering/terrorist financing, sanction-list hit, material fraud/chargeback breach, prohibited business, cardholder-data breach, or order from BOT/AMLO/court.

### 6.2 Termination by Either Party

- Merchant: on 30 days’ notice, settling all outstanding fees.

- Gateway: on 30 days’ notice (or immediately under 6.1).

### 6.3 Effects of Termination

- Stop accepting new transactions immediately; already-authorized transactions complete.

- Release reserve after the chargeback risk window (assumption 90–180 days).

- Retain transaction/audit records as required by law: transaction/AML records at least 5–10 years per the AMLO Act; audit logs per BOT/PCI-DSS — then delete/anonymize per PDPA.

- Merchant must not retain CHD obtained via the Services after termination.

## 7. General

- Governing law: Thai law; disputes before Thai courts (or arbitration if agreed).

- Amendments: Gateway may amend on ≥30 days’ notice, except where law/BOT/scheme requires immediate effect.

- Assignment: Merchant may not assign without prior written consent.

- Annexes: (A) Fee schedule, (B) DPA per PDPA, (C) Scheme rules (Visa/Mastercard), (D) SLA.

# ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเป็นเอกสารแนบข้อกำหนดระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) สำหรับผู้ค้า (Merchant) เอกสารชุดเดียวกันนี้ใช้ประกอบการประเมิน PCI-DSS v4.0 Level 1 ในหัวข้อความพร้อมใช้งาน (availability) การตอบสนองเหตุการณ์ (incident response) และการจัดการผู้ให้บริการภายนอก เจ้าของเอกสาร: [บริษัท / Company] · เวอร์ชัน 0.1 · ปรับปรุงล่าสุด: 2026-07-22 · รอบทบทวน: ทุก 12 เดือน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารนี้กำหนดคำมั่นด้านคุณภาพบริการที่ [บริษัท / Company] (“ผู้ให้บริการ”) ให้ไว้ต่อผู้ค้าที่ใช้บริการ Payment Gateway โดยครอบคลุม:

- Availability (ความพร้อมใช้งาน) ของบริการหลักและบริการรอง

- Latency (เวลาตอบสนอง) ของ API สำคัญ

- Support tiers (ระดับการสนับสนุน) และช่องทางติดต่อ

- Incident response times (เวลาการตอบสนองเหตุการณ์) ตามระดับความรุนแรง

- Service credits (เครดิตชดเชย) เมื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอบเขต: บริการที่ [บริษัท / Company] ควบคุมโดยตรง ได้แก่ Payment Core (authorize/capture/void/refund), Tokenization Vault, Merchant/Admin API, Webhook/Notifier, Dashboard และงาน Reconciliation/Settlement ภายใน

นอกขอบเขต (out of scope): เหตุขัดข้องที่มีต้นเหตุจากผู้ให้บริการต้นน้ำที่อยู่นอกการควบคุมของผู้ให้บริการ เช่น sponsor bank/acquirer, card scheme (Visa/Mastercard), ผู้ให้บริการ 3-D Secure (ACS/DS), ระบบหักบัญชีท้องถิ่น (เช่น ITMX), ผู้ให้บริการโครงข่ายของผู้ค้า, force majeure และช่วงบำรุงรักษาตามแผน (planned maintenance) ที่แจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุการกำกับ: SLA ฉบับนี้เป็นข้อผูกพันเชิงพาณิชย์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ค้า และ ไม่ลดทอน หน้าที่ตามกฎหมายของผู้ให้บริการต่อ ธปท. (เช่น การรายงานเหตุการณ์ด้าน IT/ไซเบอร์), ต่อ ปปง./AMLO (การรายงานธุรกรรม/STR-CTR) และต่อ PDPC (การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมงตาม PDPA)

## 2. นิยามและวิธีวัด (Definitions & Measurement)

| คำ | นิยาม |
| --- | --- |
| Uptime % | (นาทีทั้งหมดในเดือน − นาที Downtime) ÷ นาทีทั้งหมดในเดือน × 100 |
| Downtime | ช่วงที่บริการหลักไม่สามารถประมวลผลคำขอที่ถูกต้องได้สำเร็จ วัดจากอัตราความล้มเหลว (error rate จาก HTTP 5xx/timeout ที่มีต้นเหตุจากผู้ให้บริการ) เกิน 5% ต่อเนื่องเกิน 60 วินาที ในหน้าต่างวัด 1 นาที |
| รอบวัด (Measurement window) | รายเดือนตามปฏิทิน เขตเวลา Asia/Bangkok (UTC+7) |
| แหล่งข้อมูลวัด (System of record) | ระบบ observability ภายใน (Prometheus metrics, OpenTelemetry traces, synthetic health check ทุก 30 วินาทีจากอย่างน้อย 2 จุดวัด) — เก็บ log ≥ 12 เดือน (สอดคล้อง PCI-DSS Req 10) |
| Latency p99 | เปอร์เซ็นไทล์ที่ 99 ของเวลาประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (server-side) ไม่รวมเวลา network ฝั่งผู้ค้า วัดที่ API Edge |
| Planned maintenance | งานบำรุงรักษาที่แจ้งล่วงหน้า ≥ 5 วันทำการ ดำเนินการในหน้าต่างมาตรฐาน วันอาทิตย์ 02:00–06:00 (Asia/Bangkok) ไม่นับเป็น Downtime |

## 3. ความพร้อมใช้งาน (Availability / Uptime)

| บริการ | เป้าหมาย Uptime/เดือน | Downtime สูงสุดต่อเดือน (โดยประมาณ) |
| --- | --- | --- |
| Payment Core API (authorize/capture/void/refund) | ≥ 99.95% | ~21.9 นาที |
| Tokenization Vault (detokenize/tokenize) | ≥ 99.95% | ~21.9 นาที |
| Merchant/Admin API + Dashboard | ≥ 99.9% | ~43.8 นาที |
| Webhook/Notifier (การส่งครั้งแรก) | ≥ 99.5% (best-effort + retry) | — |
| Reporting/Analytics (แบบ batch) | ≥ 99.0% | — |

สถาปัตยกรรมรองรับเป้าหมาย (อ้างอิง ARCHITECTURE.md ข้อ 8): stateless API + horizontal scaling, HA แบบหลาย availability zone, streaming replica (RPO ≤ 5 นาที), เป้าหมายกู้คืน RTO ≤ 30 นาที, health check + auto-failover, WAF/DDoS protection

Webhook เป็น at-least-once: หากส่งครั้งแรกไม่สำเร็จ ระบบ retry แบบ exponential backoff อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และมี endpoint ให้ผู้ค้าดึงสถานะย้อนหลัง (reconciliation) ความล่าช้าของ webhook ไม่ถือเป็น Downtime ของ Payment Core หากธุรกรรมสำเร็จและ query ได้

## 4. เวลาตอบสนอง (Latency)

เป้าหมาย latency ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (ไม่รวม hop ไป acquirer เว้นแต่ระบุ) วัดรายเดือน:

| Endpoint / การทำงาน | p50 | p95 | p99 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/payments (authorize, ไม่รวม เวลา 3DS/acquirer) | ≤ 120 ms | ≤ 300 ms | ≤ 500 ms |
| POST /v1/payments (รวม hop ไป acquirer) | — | — | ≤ 800 ms |
| POST /v1/payments/{id}/capture | ≤ 100 ms | ≤ 250 ms | ≤ 450 ms |
| POST /v1/payments/{id}/refund | ≤ 120 ms | ≤ 300 ms | ≤ 550 ms |
| Tokenize / Detokenize (Vault) | ≤ 40 ms | ≤ 120 ms | ≤ 200 ms |
| Read API (GET payment/report) | ≤ 60 ms | ≤ 150 ms | ≤ 300 ms |
| Webhook dispatch (ตั้งแต่เหตุการณ์ถึงส่งครั้งแรก) | ≤ 2 s | ≤ 5 s | ≤ 10 s |

เวลาที่ขึ้นกับผู้ให้บริการภายนอก (3-D Secure challenge, authorization ของ issuer) อยู่นอกการควบคุมของ latency SLA แต่จะรายงานแยกเพื่อความโปร่งใส

## 5. ระดับการสนับสนุน (Support Tiers)

| แพ็กเกจ | ช่องทาง | เวลาให้บริการ | ผู้ค้าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | อีเมล, ระบบ ticket, เอกสาร/สถานะระบบ (status page) | จันทร์–ศุกร์ 09:00–18:00 (เว้นวันหยุดธนาคาร) | ผู้ค้าทั่วไป |
| Business | + โทรศัพท์สายด่วน, ช่อง chat | 07:00–22:00 ทุกวัน | ผู้ค้าปริมาณกลาง |
| Enterprise | + Technical Account Manager (TAM), Slack/Line ร่วม, on-call | 24×7×365 | ผู้ค้าปริมาณสูง/mission-critical |

เหตุการณ์ระดับ Sev-1/Sev-2 (ดูข้อ 6) รับแจ้งและตอบสนอง 24×7 สำหรับทุกแพ็กเกจ ผ่านสายด่วนเหตุฉุกเฉิน — โดยไม่ขึ้นกับ tier — เพราะเป็นเรื่องความมั่นคงของระบบชำระเงิน

### บทบาทและความรับผิดชอบ (RACI ย่อ)

| บทบาท | หน้าที่ |
| --- | --- |
| L1 Support | รับ ticket, จำแนกระดับเบื้องต้น, ตอบคำถามใช้งาน, escalate |
| L2 Engineering (on-call) | วิเคราะห์เชิงเทคนิค, แก้ไขเหตุการณ์, ประสาน acquirer/vendor |
| Incident Commander (IC) | ควบคุมเหตุการณ์ Sev-1/Sev-2, ตัดสินใจ, สื่อสาร stakeholder |
| SRE / Infra | HA, failover, DR, กู้คืนระบบ |
| Compliance/DPO | ประเมินหน้าที่รายงาน ธปท./ปปง./PDPC, คุมเส้นตายทางกฎหมาย |
| Comms Lead | อัปเดต status page และแจ้งผู้ค้า |

## 6. การจำแนกระดับและเวลาตอบสนองเหตุการณ์ (Incident Severity & Response)

| ระดับ | คำนิยาม | ตัวอย่าง | เวลาตอบรับ (Acknowledge) | เวลาอัปเดต | เป้าหมายแก้ไข/บรรเทา (Mitigate) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sev-1 (Critical) | บริการชำระเงินหลักล่มทั้งระบบ หรือสงสัยเหตุละเมิดข้อมูลบัตร/ข้อมูลส่วนบุคคล | authorize ล้มเหลวทั้งระบบ, Vault ไม่ตอบสนอง, สงสัย data breach | ≤ 15 นาที (24×7) | ทุก 30 นาที | ≤ 4 ชั่วโมง |
| Sev-2 (High) | บริการหลักบางส่วนเสื่อม กระทบผู้ค้าจำนวนมาก | error rate สูงกว่าปกติมาก, latency เกินเป้าอย่างรุนแรง, webhook ค้างเป็นวงกว้าง | ≤ 30 นาที (24×7) | ทุก 60 นาที | ≤ 8 ชั่วโมง |
| Sev-3 (Medium) | กระทบจำกัด มี workaround | ฟีเจอร์รองบางส่วนขัดข้อง, dashboard ช้า | ≤ 4 ชั่วโมงทำการ | รายวัน | ≤ 3 วันทำการ |
| Sev-4 (Low) | ผลกระทบเล็กน้อย/คำถามทั่วไป | ข้อสงสัยการใช้งาน, คำขอเชิงข้อมูล | ≤ 1 วันทำการ | ตามตกลง | ตาม backlog |

### กระบวนการตอบสนองเหตุการณ์ (Incident Response Procedure)

- Detect — ตรวจพบจาก alert อัตโนมัติ (SLO burn-rate, error budget), synthetic monitor หรือแจ้งจากผู้ค้า

- Triage & Declare — L1/on-call จำแนกระดับ; Sev-1/Sev-2 เรียก Incident Commander และเปิด war room ทันที

- Contain & Mitigate — failover/rollback/circuit breaker (fail closed ตามหลักการใน ARCHITECTURE.md); หากสงสัยการรั่วไหลของข้อมูลบัตร ให้ isolate ระบบและปฏิบัติตาม PCI-DSS Req 12.10 (Incident Response Plan)

- Communicate — อัปเดต status page และแจ้งผู้ค้าตามความถี่ในตาราง; Comms Lead เป็นเจ้าของ

- Resolve & Recover — ยืนยันบริการกลับสู่ปกติ + reconcile ledger เพื่อความถูกต้องของธุรกรรม

- Post-Incident Review (PIR) — สำหรับ Sev-1/Sev-2 จัดทำ blameless RCA ภายใน 5 วันทำการ พร้อม corrective action และเจ้าของงาน

### หน้าที่รายงานตามกฎหมาย (แยกจาก SLA ทางพาณิชย์)

| หน่วยงาน | เหตุการณ์ | กรอบเวลา |
| --- | --- | --- |
| ธปท. | เหตุขัดข้องด้าน IT/ไซเบอร์ที่มีนัยสำคัญต่อบริการชำระเงิน | แจ้งเบื้องต้นโดยเร็วตามหลักเกณฑ์ประกาศ ธปท. (ดู TODO ด้านล่าง) แล้วตามด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์ |
| PDPC | เหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เสี่ยงต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูล | ภายใน 72 ชั่วโมง ตาม PDPA มาตรา 37(4) |
| ปปง./AMLO | ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) / ธุรกรรมเงินสด (CTR) | ตามกรอบ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน |
| Card scheme / Sponsor bank | เหตุกระทบข้อมูลบัตร (Account Data Compromise) | ตามข้อกำหนดสัญญากับ scheme (โดยทั่วไปทันที) |

## 7. เครดิตชดเชย (Service Credits)

หากค่า Payment Core Uptime รายเดือนต่ำกว่าเป้า 99.95% ผู้ค้าที่มีสิทธิ์จะได้รับเครดิตคำนวณจากค่าธรรมเนียมบริการรายเดือน (Monthly Service Fee, MSF) ของเดือนที่เกิดเหตุ:

| Uptime รายเดือนจริง | เครดิต (% ของ MSF เดือนนั้น) |
| --- | --- |
| < 99.95% ถึง ≥ 99.90% | 5% |
| < 99.90% ถึง ≥ 99.50% | 10% |
| < 99.50% ถึง ≥ 99.00% | 25% |
| < 99.00% | 50% |

เพดานรวม: เครดิตรวมต่อเดือนไม่เกิน 50% ของ MSF เดือนนั้น

เงื่อนไขการขอเครดิต: - ผู้ค้าต้องยื่นคำขอผ่านระบบ ticket ภายใน 30 วัน นับจากสิ้นเดือนที่เกิดเหตุ พร้อมรหัสธุรกรรม/ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ - เครดิตเป็นรูปแบบ หักลดค่าบริการรอบถัดไป เท่านั้น ไม่คืนเป็นเงินสด - ยกเว้นไม่นับรวมเป็น Downtime: planned maintenance (แจ้งล่วงหน้า), เหตุจากผู้ให้บริการต้นน้ำ/นอกขอบเขต (ข้อ 1), การใช้งานผิด/เกิน rate limit ของผู้ค้า, force majeure - เครดิตเป็น มาตรการเยียวยาเดียว (sole remedy) สำหรับการไม่บรรลุเป้า Uptime ภายใต้ SLA นี้

## 8. ข้อยกเว้นและความรับผิดชอบของผู้ค้า

- ผู้ค้าต้องตั้งค่า retry/idempotency อย่างถูกต้อง (ใช้ Idempotency-Key ตามคู่มือ) และรองรับ webhook แบบ at-least-once (idempotent consumer)

- ผู้ค้าต้องเก็บรักษา API key อย่างปลอดภัยและใช้ TLS 1.2+ ในการเชื่อมต่อ

- ผู้ค้าต้องไม่ส่ง/จัดเก็บ PAN, CVV, PIN, full track ผ่านระบบตนเอง (ใช้ payment token ฝั่ง client) ตามข้อห้ามใน ARCHITECTURE.md ข้อ 6

- การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ผู้ค้าเสียสิทธิ์เครดิตในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

## 9. การกำกับ ทบทวน และรายงาน (Governance & Reporting)

- รายงานประจำเดือน: ค่า Uptime, latency percentile, สรุปเหตุการณ์ และสถานะเครดิต เผยแพร่ผ่าน Dashboard

- ทบทวน SLA: อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเปลี่ยน sponsor bank/สถาปัตยกรรม/หลักเกณฑ์ ธปท.

- สอดคล้อง PCI-DSS v4.0: การเก็บ log (Req 10), incident response (Req 12.10), การจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Req 12.8) และการทดสอบ (quarterly ASV scan, annual penetration test)

- การจัดการผู้ให้บริการภายนอก: สัญญากับ sponsor bank/acquirer, ผู้ให้บริการ 3DS, HSM/KMS และ QSA ต้องมี back-to-back SLA ที่รองรับคำมั่นข้างต้น

## 10. สมมติฐานและรายการที่ต้องดำเนินการ (Assumptions / TODO)

⚠️ กล่องสมมติฐาน — ต้องยืนยันก่อนยื่น/ก่อนมีผลผูกพัน:

- [TODO] Sponsor bank / acquirer: ยังไม่สรุปคู่สัญญา — ค่า availability/latency ที่รวม hop ต้นน้ำ (ข้อ 3–4) และหน้าที่แจ้งเหตุ Account Data Compromise (ข้อ 6) จะต้องปรับให้ตรงกับ SLA ของ sponsor bank ที่เลือกจริง

- [TODO] QSA vendor: ยังไม่เลือกผู้ประเมิน PCI-DSS Level 1 — กรอบ incident response/logging ต้องผ่านการตรวจและอ้าง RoC เมื่อได้แล้ว

- [TODO] หลักเกณฑ์รายงานเหตุ IT/ไซเบอร์ของ ธปท.: กรอบเวลาแจ้งเหตุที่แน่นอนต้องอ้างอิงประกาศ/หนังสือเวียน ธปท. ฉบับล่าสุดที่บังคับใช้ ณ เวลายื่น — ให้ที่ปรึกษากฎหมายด้านใบอนุญาตตรวจสอบ

- [TODO] ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท: ต้องยืนยันว่าชำระครบและคงไว้ ≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน (เงื่อนไข Full Acquiring) — ไม่ใช่ตัวเลขที่กรอกในเอกสารนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

- [TODO] ค่าธรรมเนียมบริการ (MSF) และเพดานเครดิต: ตัวเลข % เครดิตในข้อ 7 เป็นค่าตั้งต้น ต้องสอดคล้องกับสัญญาพาณิชย์และการอนุมัติภายในก่อนมีผลผูกพัน

# Service Level Agreement: uptime, latency, support tiers, incident response times, credits (English)

Supporting document for the Electronic Payment Acquiring Service (Full Acquiring) license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 to the Bank of Thailand (BOT / ธปท.), and the Service Level Agreement schedule offered to Merchants. The same document supports the PCI-DSS v4.0 Level 1 assessment for availability, incident response, and third-party service provider management. Document owner: [บริษัท / Company] · Version 0.1 · Last updated: 2026-07-22 · Review cycle: every 12 months or upon material change.

## 1. Purpose and Scope

This document defines the service quality commitments [บริษัท / Company] (“the Provider”) makes to Merchants using its Payment Gateway, covering:

- Availability / Uptime of primary and secondary services

- Latency of critical API operations

- Support tiers and contact channels

- Incident response times by severity

- Service credits when targets are missed

In scope: services under the Provider’s direct control — Payment Core (authorize/capture/void/refund), Tokenization Vault, Merchant/Admin API, Webhook/Notifier, Dashboard, and internal Reconciliation/Settlement.

Out of scope: failures originating from upstream providers outside the Provider’s control — sponsor bank/acquirer, card schemes (Visa/Mastercard), 3-D Secure providers (ACS/DS), local clearing rails (e.g., ITMX), the Merchant’s own network, force majeure, and announced planned maintenance windows.

Regulatory note: This SLA is a commercial commitment between Provider and Merchant and does not diminish the Provider’s statutory obligations to the BOT (e.g., IT/cyber incident reporting), to AMLO/ปปง. (transaction reporting / STR-CTR), or to the PDPC (personal data breach notification within 72 hours under the PDPA).

## 2. Definitions & Measurement

| Term | Definition |
| --- | --- |
| Uptime % | (Total minutes in month − Downtime minutes) ÷ Total minutes in month × 100 |
| Downtime | Period during which the primary service cannot successfully process valid requests, measured as Provider-caused error rate (5xx/timeouts) exceeding 5% for more than 60 continuous seconds within a 1-minute window |
| Measurement window | Calendar month, Asia/Bangkok time zone (UTC+7) |
| System of record | Internal observability stack (Prometheus metrics, OpenTelemetry traces, synthetic health checks every 30 s from ≥ 2 vantage points) — logs retained ≥ 12 months (aligned with PCI-DSS Req 10) |
| Latency p99 | 99th percentile of server-side processing time (excluding Merchant-side network), measured at the API Edge |
| Planned maintenance | Work announced ≥ 5 business days ahead, performed in the standard window Sunday 02:00–06:00 (Asia/Bangkok); not counted as Downtime |

## 3. Availability / Uptime

| Service | Monthly Uptime target | Max Downtime/month (approx.) |
| --- | --- | --- |
| Payment Core API (authorize/capture/void/refund) | ≥ 99.95% | ~21.9 min |
| Tokenization Vault (detokenize/tokenize) | ≥ 99.95% | ~21.9 min |
| Merchant/Admin API + Dashboard | ≥ 99.9% | ~43.8 min |
| Webhook/Notifier (first delivery) | ≥ 99.5% (best-effort + retry) | — |
| Reporting/Analytics (batch) | ≥ 99.0% | — |

Architecture supports these targets (per ARCHITECTURE.md §8): stateless API + horizontal scaling, multi-AZ HA, streaming replica (RPO ≤ 5 min), recovery target RTO ≤ 30 min, health checks + auto-failover, WAF/DDoS protection.

Webhooks are at-least-once: on first-delivery failure the system retries with exponential backoff for ≥ 24 hours and exposes a pull endpoint for reconciliation. Webhook lag is not counted as Payment Core Downtime if the transaction succeeded and is queryable.

## 4. Latency

Server-side latency targets (excluding the acquirer hop unless stated), measured monthly:

| Endpoint / Operation | p50 | p95 | p99 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/payments (authorize, excl. 3DS/acquirer time) | ≤ 120 ms | ≤ 300 ms | ≤ 500 ms |
| POST /v1/payments (incl. acquirer hop) | — | — | ≤ 800 ms |
| POST /v1/payments/{id}/capture | ≤ 100 ms | ≤ 250 ms | ≤ 450 ms |
| POST /v1/payments/{id}/refund | ≤ 120 ms | ≤ 300 ms | ≤ 550 ms |
| Tokenize / Detokenize (Vault) | ≤ 40 ms | ≤ 120 ms | ≤ 200 ms |
| Read API (GET payment/report) | ≤ 60 ms | ≤ 150 ms | ≤ 300 ms |
| Webhook dispatch (event → first send) | ≤ 2 s | ≤ 5 s | ≤ 10 s |

Times dependent on external providers (3-D Secure challenge, issuer authorization) fall outside the latency SLA but are reported separately for transparency.

## 5. Support Tiers

| Package | Channels | Hours | Target Merchants |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | Email, ticketing, docs/status page | Mon–Fri 09:00–18:00 (excl. bank holidays) | General merchants |
| Business | + Phone hotline, chat | 07:00–22:00 daily | Mid-volume merchants |
| Enterprise | + Technical Account Manager (TAM), shared Slack/Line, on-call | 24×7×365 | High-volume / mission-critical |

Sev-1/Sev-2 incidents (see §6) are received and responded to 24×7 for all packages via the emergency hotline — regardless of tier — given the criticality of payment infrastructure.

### Roles & Responsibilities (RACI summary)

| Role | Responsibility |
| --- | --- |
| L1 Support | Receive tickets, initial triage, usage questions, escalate |
| L2 Engineering (on-call) | Technical analysis, remediation, coordinate with acquirer/vendors |
| Incident Commander (IC) | Command Sev-1/Sev-2 incidents, decisions, stakeholder comms |
| SRE / Infra | HA, failover, DR, system recovery |
| Compliance/DPO | Assess BOT/AMLO/PDPC reporting duties, own legal deadlines |
| Comms Lead | Update status page and notify merchants |

## 6. Incident Severity & Response

| Severity | Definition | Examples | Acknowledge | Update cadence | Mitigation target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sev-1 (Critical) | Full outage of core payment service, or suspected card/personal data breach | Total authorize failure, Vault unresponsive, suspected data breach | ≤ 15 min (24×7) | Every 30 min | ≤ 4 hours |
| Sev-2 (High) | Partial degradation of core service affecting many merchants | Severely elevated error rate, severe latency breach, widespread webhook backlog | ≤ 30 min (24×7) | Every 60 min | ≤ 8 hours |
| Sev-3 (Medium) | Limited impact with workaround | Secondary feature fault, slow dashboard | ≤ 4 business hours | Daily | ≤ 3 business days |
| Sev-4 (Low) | Minor impact / general query | Usage questions, information requests | ≤ 1 business day | As agreed | Per backlog |

### Incident Response Procedure

- Detect — automated alerts (SLO burn-rate, error budget), synthetic monitors, or merchant reports

- Triage & Declare — L1/on-call assigns severity; Sev-1/Sev-2 invoke the Incident Commander and open a war room immediately

- Contain & Mitigate — failover/rollback/circuit breaker (fail-closed per ARCHITECTURE.md); on suspected cardholder data compromise, isolate systems and follow PCI-DSS Req 12.10 (Incident Response Plan)

- Communicate — update status page and notify merchants at the cadence above; Comms Lead owns this

- Resolve & Recover — confirm service restoration and reconcile the ledger for transaction integrity

- Post-Incident Review (PIR) — for Sev-1/Sev-2, produce a blameless RCA within 5 business days with corrective actions and owners

### Statutory reporting duties (separate from the commercial SLA)

| Authority | Event | Timeline |
| --- | --- | --- |
| BOT (ธปท.) | Material IT/cyber incident affecting payment service | Initial notification promptly per applicable BOT notification (see TODO), followed by full report |
| PDPC | Personal data breach risking data subjects’ rights | Within 72 hours per PDPA §37(4) |
| AMLO (ปปง.) | Suspicious transaction (STR) / cash transaction (CTR) | Per the Anti-Money Laundering Act framework |
| Card scheme / Sponsor bank | Account Data Compromise event | Per scheme contract (typically immediate) |

## 7. Service Credits

If monthly Payment Core Uptime falls below the 99.95% target, eligible Merchants receive a credit calculated against that month’s Monthly Service Fee (MSF):

| Actual monthly Uptime | Credit (% of that month’s MSF) |
| --- | --- |
| < 99.95% to ≥ 99.90% | 5% |
| < 99.90% to ≥ 99.50% | 10% |
| < 99.50% to ≥ 99.00% | 25% |
| < 99.00% | 50% |

Aggregate cap: total monthly credits shall not exceed 50% of that month’s MSF.

Credit conditions: - The Merchant must submit a claim via the ticketing system within 30 days of month-end, with affected transaction IDs / time windows. - Credits are applied as a discount on the next billing cycle only; no cash refund. - Excluded from Downtime: planned maintenance (announced), upstream/out-of-scope causes (§1), Merchant misuse / rate-limit breaches, and force majeure. - Credits are the Merchant’s sole remedy for failure to meet the Uptime target under this SLA.

## 8. Exclusions and Merchant Responsibilities

- Merchants must correctly configure retry/idempotency (use Idempotency-Key per the guide) and consume webhooks at-least-once (idempotent consumer).

- Merchants must safeguard API keys and connect over TLS 1.2+.

- Merchants must not transmit/store PAN, CVV, PIN, or full track through their own systems (use client-side payment tokens), per the prohibition in ARCHITECTURE.md §6.

- Non-compliance may forfeit credit eligibility for the related incidents.

## 9. Governance, Review & Reporting

- Monthly report: Uptime, latency percentiles, incident summary, and credit status published via the Dashboard.

- SLA review: at least annually, or upon change of sponsor bank / architecture / BOT rules.

- PCI-DSS v4.0 alignment: log retention (Req 10), incident response (Req 12.10), third-party service provider management (Req 12.8), and testing (quarterly ASV scan, annual penetration test).

- Third-party management: contracts with sponsor bank/acquirer, 3DS provider, HSM/KMS, and QSA must carry back-to-back SLAs supporting the commitments above.

## 10. Assumptions / TODO

⚠️ Assumptions box — confirm before submission / before this becomes binding:

- [TODO] Sponsor bank / acquirer: counterparty not yet finalized — availability/latency figures that include the upstream hop (§3–4) and the Account Data Compromise notification duty (§6) must be aligned to the chosen sponsor bank’s actual SLA.

- [TODO] QSA vendor: the PCI-DSS Level 1 assessor is not yet selected — the incident-response/logging framework must pass assessment and cite the resulting RoC.

- [TODO] BOT IT/cyber incident reporting rules: the exact notification timeline must reference the latest BOT notification/circular in force at submission — to be verified by licensing counsel.

- [TODO] Paid-up registered capital of THB 50M: must be confirmed as fully paid and maintained at ≥ 75% throughout operations (Full Acquiring condition) — the figure herein is for reference only.

- [TODO] Monthly Service Fee (MSF) and credit cap: the credit % figures in §7 are defaults and must align with the commercial contract and internal approval before becoming binding.

# ข้อกำหนดทางเทคนิค Webhook และ Settlement (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเป็นเอกสารประกอบการประเมิน PCI-DSS v4.0 Level 1

เอกสารเลขที่: COMP-27 · เวอร์ชัน 1.0 · เจ้าของเอกสาร: Head of Payment Engineering / CTO (ร่วมกับ Settlement & Reconciliation Lead) เอกสารอ้างอิง: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md (§4, §5, §6, §8), ROADMAP.md (Phase 3), docs/compliance/13-it-risk-management.md, docs/compliance/16-incident-response-breach.md, docs/compliance/20-network-segmentation-cde.md

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นเอกสารเชิงเทคนิค/นโยบายภายใน ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องผ่านการทบทวนโดยที่ปรึกษากฎหมายและ QSA ก่อนยื่นจริง

### ⚠️ ข้อสมมติและสิ่งที่ยังต้องยืนยัน (Assumptions / TODO)

รายการต่อไปนี้ยังขึ้นกับคู่สัญญา/ผู้ให้บริการภายนอกที่ยังไม่สรุป — ห้ามถือเป็นข้อเท็จจริงจนกว่าจะยืนยัน: - [TODO — Sponsor Bank / Acquirer] ยังไม่ลงนามธนาคารผู้รับเชื่อม (sponsoring bank) และ card scheme (Visa/Mastercard) — รอบเวลา settlement จริง (settlement window/cut-off), สกุลเงิน settlement, ค่าธรรมเนียม interchange/scheme fee, รูปแบบไฟล์กระทบยอด (clearing/settlement file เช่น Visa TC33/VSS หรือ Mastercard IPM/T112) และ T+n ที่แท้จริง จะกำหนดได้หลังลงนามและผ่าน scheme certification เท่านั้น ค่าที่ระบุในเอกสารนี้เป็น ค่าตั้งต้นเชิงออกแบบ (design default) - [TODO — Local Rails / ITMX] หากใช้ local settlement rails (เช่น ITMX สำหรับบัตรในประเทศ) รอบหักบัญชีและ cut-off ต้องยืนยันกับผู้ให้บริการ switching - [TODO — QSA / ASV] ยังไม่เลือกผู้ประเมิน PCI-DSS (QSA) — การรับรอง webhook payload ว่าไม่มี CHD/SAD และการควบคุม key management ต้องผ่านการทบทวนโดย QSA - [TODO — ทุนจดทะเบียน] ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป้าหมาย 50 ล้านบาท (Full Acquiring) — ต้องยืนยันจำนวนที่ชำระจริงและรักษาไว้ ≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน - [TODO — ชื่อบริษัท / โดเมนจริง] ชื่อ [บริษัท / Company], โดเมน webhook (https://webhook.[company].example ในตัวอย่าง), และค่า threshold ปฏิบัติงานจริง ต้องเติมค่าจริงก่อนยื่นและก่อนการประเมิน on-site

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารนี้กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคของ (ก) การลงลายเซ็น webhook ด้วย HMAC-SHA256, (ข) นโยบายการส่งซ้ำ (retry policy), (ค) ตารางการชำระบัญชีให้ร้านค้า (settlement schedule แบบ T+n) และ (ง) การกระทบยอด (reconciliation) ของ [บริษัท / Company] เพื่อรองรับข้อกำหนดด้าน ความถูกต้องครบถ้วนของธุรกรรม (transaction integrity), audit trail ตามประกาศ ธปท. และ PCI-DSS v4.0 (Req 4 การเข้ารหัสข้อมูลระหว่างส่ง, Req 10 การบันทึกและตรวจสอบ)

หลักการที่นำมาจาก ARCHITECTURE.md: - Ledger แบบ append-only (double-entry) เป็น source of truth สำหรับ settlement และ reconciliation (§2, §6) - Idempotency ทุก endpoint ที่ขยับเงิน (§2) - Webhook แบบ at-least-once + retry + ลงลายเซ็น (§4) - Fail closed — เมื่อไม่แน่ใจสถานะให้ถือว่ายังไม่สำเร็จ และ reconcile ภายหลัง (§2) - ห้ามมี CHD/SAD ใน payload — webhook เห็นได้เพียง card_brand + card_last4 (§6)

## 2. การลงลายเซ็น Webhook (HMAC-SHA256)

### 2.1 หลักการ

ทุก webhook ที่ [บริษัท / Company] ส่งไปยัง endpoint ของร้านค้า ต้องลงลายเซ็นด้วย HMAC-SHA256 โดยใช้ webhook signing secret เฉพาะร้านค้า (per-merchant) เพื่อให้ร้านค้ายืนยันได้ว่า (ก) ข้อความมาจาก gateway จริง (authenticity) และ (ข) ไม่ถูกแก้ไขระหว่างทาง (integrity)

### 2.2 การประกอบข้อความที่ใช้เซ็น (signed payload)

signed_payload = timestamp + "." + raw_request_body
signature      = hex( HMAC_SHA256(signing_secret, signed_payload) )

- timestamp = Unix epoch (วินาที) ณ เวลาสร้างลายเซ็น

- raw_request_body = ไบต์ดิบของ JSON body (ต้องเซ็นและตรวจจากไบต์ดิบ ห้าม re-serialize)

### 2.3 HTTP headers ที่ส่งไปกับทุก webhook

| Header | ตัวอย่างค่า | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| Webhook-Id | evt_01HZX... | รหัส event ไม่ซ้ำ (ใช้ทำ idempotency ฝั่งผู้รับ) |
| Webhook-Timestamp | 1753142400 | Unix epoch วินาที ใช้ตรวจ replay |
| Webhook-Signature | v1=9f86d0... | ลายเซ็น HMAC-SHA256 (รองรับหลายเวอร์ชันคั่นด้วยช่องว่าง เช่น v1=... v1=... ระหว่าง key rotation) |
| Content-Type | application/json |  |
| User-Agent | [Company]-Webhook/1.0 |  |

### 2.4 ขั้นตอนการตรวจสอบฝั่งร้านค้า (ต้องระบุในเอกสาร integration)

- อ่าน Webhook-Timestamp และเทียบกับเวลาปัจจุบัน — ปฏิเสธถ้าเกิน ±5 นาที (300 วินาที) เพื่อกัน replay attack

- คำนวณ HMAC_SHA256(signing_secret, timestamp + "." + raw_body) ด้วย raw body

- เปรียบเทียบกับค่าใน Webhook-Signature แบบ constant-time compare (กัน timing attack)

- ตรวจ Webhook-Id กับที่เคยประมวลผล — ถ้าซ้ำให้ตอบ 200 แล้วหยุด (idempotent)

### 2.5 การจัดการ signing secret และ key rotation

| ประเด็น | นโยบาย |
| --- | --- |
| การสร้าง | สุ่มด้วย CSPRNG ความยาว ≥ 256-bit ต่อร้านค้า (per-merchant, per-endpoint) |
| การจัดเก็บ | เก็บแบบเข้ารหัส (envelope encryption ด้วย KMS) — ไม่เก็บ plaintext; แสดงเต็มครั้งเดียวตอนสร้างเท่านั้น |
| การหมุนคีย์ | รองรับ overlapping keys — ระหว่าง rotation ส่งลายเซ็นทั้งคีย์เก่าและใหม่ (ระยะทับซ้อน ≥ 24 ชม.) |
| ความถี่ | หมุนอย่างน้อยทุก 12 เดือน และ ทันที เมื่อสงสัยว่ารั่ว |
| การเพิกถอน | ร้านค้าขอ rotate ได้ผ่าน Merchant API / Dashboard; ลง audit_log ทุกครั้ง |

### 2.6 ความปลอดภัยของช่องทาง

- ส่งผ่าน HTTPS (TLS 1.2 ขึ้นไป) เท่านั้น — ปฏิเสธ endpoint ที่เป็น http:// (PCI Req 4)

- HMAC เป็น การยืนยันตัวตนชั้นแอปพลิเคชัน เพิ่มเติมจาก TLS ไม่ใช่ทดแทน

- ห้ามใส่ CHD/SAD ใน payload เด็ดขาด — payload มีได้เพียง id, สถานะ, จำนวนเงิน (minor units), card_brand, card_last4, timestamp (สอดคล้อง ARCHITECTURE §6)

## 3. นโยบายการส่งซ้ำ (Retry Policy)

### 3.1 หลักการส่งมอบ

Webhook เป็นแบบ at-least-once delivery — ร้านค้าต้องออกแบบ handler ให้ idempotent (ใช้ Webhook-Id) การส่งเข้าคิวจากตาราง webhook_events (ARCHITECTURE §6) ทำโดย worker แยก

### 3.2 เกณฑ์ว่าส่งสำเร็จ

- สำเร็จเมื่อได้ HTTP 2xx ภายใน timeout 10 วินาที

- ถือว่าล้มเหลวเมื่อ: timeout, connection error, TLS error, หรือ HTTP ≥ 300 (รวม 3xx redirect ที่ไม่ตาม, 4xx, 5xx)

### 3.3 ตาราง backoff (exponential + jitter)

| ครั้งที่ | ระยะห่างโดยประมาณจากครั้งก่อน | เวลาสะสมโดยประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1 (ครั้งแรก) | ทันที | 0 |
| 2 | +1 นาที | ~1 นาที |
| 3 | +5 นาที | ~6 นาที |
| 4 | +30 นาที | ~36 นาที |
| 5 | +2 ชั่วโมง | ~2.5 ชั่วโมง |
| 6 | +6 ชั่วโมง | ~9 ชั่วโมง |
| 7–10 | +12 ชั่วโมง (ต่อครั้ง) | สูงสุด ~72 ชั่วโมง (3 วัน) |

- ใส่ jitter แบบสุ่ม ±20% กัน thundering herd

- ครบ 10 ครั้ง / 72 ชั่วโมง แล้วยังไม่สำเร็จ → ตั้งสถานะ event เป็น failed และแจ้งเตือนร้านค้า (email/dashboard alert)

### 3.4 กลไกเสริม

| กลไก | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Dead-letter | event ที่ล้มเหลวถาวรเก็บใน dead-letter สำหรับ replay ด้วยมือ (ต้องมีสิทธิ์ + ลง audit) |
| Manual replay | ร้านค้า/ผู้ดูแลสั่งส่งซ้ำผ่าน Dashboard/Admin API ได้ (ควบคุมด้วย RBAC) |
| Circuit breaker | ถ้า endpoint ร้านค้าล้มเหลวต่อเนื่อง ให้ลดอัตราส่งชั่วคราว (back-pressure) กันการถล่ม endpoint |
| Ordering | ไม่รับประกันลำดับ — ร้านค้าต้องใช้ timestamp/สถานะใน payload ตัดสิน แทนลำดับการมาถึง |
| การเก็บบันทึก | ทุกครั้งที่ส่ง (attempt no., response code, latency) บันทึกเพื่อ audit (PCI Req 10) เก็บอย่างน้อย 1 ปี online + 1 ปี archive (สอดคล้องนโยบาย log retention) |

## 4. ตารางการชำระบัญชี (Settlement Schedule — T+n)

### 4.1 นิยาม T+n

T = วันทำการที่ธุรกรรมถูก capture และเข้ารอบ settlement (batch cut-off) ไม่ใช่วันที่ authorize T+n = จำนวน วันทำการ (business days) หลัง T ที่เงินสุทธิ (net) เข้าบัญชีร้านค้า โดยข้ามวันหยุดธนาคาร/วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปฏิทิน ธปท.

### 4.2 ตารางค่าตั้งต้นเชิงออกแบบ (design default — ต้องยืนยันกับ sponsor bank)

| ระดับความเสี่ยงร้านค้า (MCC/history) | รอบ settlement | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ความเสี่ยงต่ำ (standard retail) | T+2 วันทำการ | ค่าตั้งต้นทั่วไป |
| ความเสี่ยงกลาง | T+3 ถึง T+5 วันทำการ | ตาม chargeback ratio / MCC |
| ความเสี่ยงสูง / ธุรกิจส่งมอบล่วงหน้า (เช่น ท่องเที่ยว, pre-order) | T+7 ขึ้นไป + rolling reserve | ถือ reserve เพื่อคุ้ม chargeback |
| ร้านค้าใหม่ (ช่วง onboarding แรก) | +hold ชั่วคราวตามนโยบายความเสี่ยง | ทบทวนหลังผ่านช่วงสังเกตการณ์ |

[TODO — Sponsor Bank] ค่า T+n จริง ขึ้นกับรอบ funding ของ acquirer/scheme และ cut-off ของธนาคารผู้จ่าย

### 4.3 การคำนวณยอดสุทธิ (net settlement)

gross_captured       = Σ ยอด capture ในรอบ (minor units)
- refunds            = Σ refund ในรอบ
- chargebacks        = Σ chargeback/dispute ที่ตัดในรอบ
- processing_fee      = ค่าธรรมเนียม [บริษัท] (MDR)
- interchange/scheme  = ค่าธรรมเนียม network [TODO ยืนยันอัตรา]
- rolling_reserve     = ส่วนกันสำรอง (ถ้ามี)
+ reserve_release     = reserve ที่ครบกำหนดคืน
= net_payout          → โอนเข้าบัญชีร้านค้า

- ทุกยอดเป็น integer minor units (สตางค์) ห้ามใช้ float (ARCHITECTURE §2)

- ทุกองค์ประกอบลง ledger_entries (entry_type = capture/refund/fee/settlement) แบบ double-entry

- สร้าง settlement statement ต่อรอบต่อร้านค้า พร้อมรายการอ้างอิงกลับไปทุก payment

### 4.4 ขั้นตอนงาน (settlement worker — Phase 3)

- Batch cut-off ณ เวลาที่กำหนด (เช่น 23:00 น. เวลาไทย) — [TODO ยืนยัน cut-off กับ acquirer]

- รวมรายการ captured/refunded/chargeback ที่ยังไม่ settle

- คำนวณ net ต่อร้านค้า → สร้าง settlement statement (สถานะ pending)

- กระทบยอดกับไฟล์ acquirer ก่อนจ่าย (ดู §5) — จ่ายเฉพาะที่ตรงกัน (fail closed)

- สร้างคำสั่งโอน (payout) → สถานะ paid เมื่อยืนยันการโอน

- ยิง webhook payout.paid + ให้ statement ผ่าน Merchant API

- ลง audit_log ทุกขั้น (maker-checker สำหรับการปล่อยจ่ายเกิน threshold)

### 4.5 การควบคุมการปล่อยจ่าย (payout controls)

| การควบคุม | นโยบาย |
| --- | --- |
| Maker-checker | payout เกิน threshold (เช่น > 1,000,000 บาท/รอบ/ร้านค้า — ค่าตั้งต้น ปรับได้) ต้องมีผู้อนุมัติ 2 คน |
| Dual control | คำสั่งโอน batch ต้องอนุมัติโดยผู้มีสิทธิ์ต่างคนจากผู้สร้าง |
| AML/Sanction | ก่อนจ่าย ตรวจกับ sanction screening (ปปง./AMLO, OFAC/UN lists) — ดู 06-sanctions-screening.md; พบ hit → ระงับ + escalate |
| Hold / reserve | ระงับหรือหักสำรองตามนโยบายความเสี่ยง (rolling reserve) |
| ธุรกรรมผิดปกติ | ยอดผิดปกติ/spike เข้าเกณฑ์รายงานตาม 07-sar-str-procedure.md |

## 5. การกระทบยอด (Reconciliation)

### 5.1 หลักการ

กระทบยอด 3 ทาง (three-way match) ทุกวันทำการ:

Internal Ledger (ledger_entries)  ⇄  Acquirer/Scheme settlement file  ⇄  Bank statement (เงินเข้าจริง)

ledger ภายในเป็น source of truth เชิงบัญชี — แต่ เงินจริงต้องตรงกับที่ acquirer และธนาคารยืนยัน ก่อนปิดรอบ

### 5.2 รอบและขอบเขต

| รอบ | สิ่งที่ทำ |
| --- | --- |
| รายวัน (T+1 เช้า) | ดึงไฟล์ settlement/clearing จาก acquirer → จับคู่รายการต่อรายการกับ ledger_entries ด้วย acquirer_ref/auth_code/RRN |
| ต่อรอบ settlement | กระทบ net payout กับ bank statement เงินเข้าจริง |
| รายเดือน | สรุปค่าธรรมเนียม, reserve, chargeback, ยอดคงค้าง; รายงานผู้บริหาร/ธปท. ตามงวด |

### 5.3 ประเภทความไม่ตรง (exceptions) และการจัดการ

| ประเภท | คำอธิบาย | การจัดการ |
| --- | --- | --- |
| Missing at acquirer | มีใน ledger แต่ไม่มีในไฟล์ acquirer | สอบสวน; อาจ auth ไม่ถูก settle → void/expire |
| Missing internally | มีในไฟล์ acquirer แต่ไม่มีใน ledger | ตรวจ webhook/authorization ที่หลุด → บันทึกย้อนพร้อม audit |
| Amount mismatch | ยอดต่างกัน | ตรวจ FX/fee/partial capture; แก้ด้วย adjustment entry |
| Duplicate | รายการซ้ำ | ตรวจ idempotency; ตัดซ้ำ |
| Fee mismatch | ค่าธรรมเนียมต่างจากที่คำนวณ | ทบทวนอัตรา; ปรับปรุงตาราง fee |
| Chargeback/dispute | รายการโต้แย้งจาก issuer | เข้าสู่ dispute workflow; ปรับ ledger |

### 5.4 SLA และการยกระดับ (escalation)

| ระดับ | เกณฑ์ | เจ้าของ | กรอบเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | รายการ mismatch < threshold | Settlement/Reconciliation Analyst | แก้ภายในวันทำการเดียวกัน |
| L2 | mismatch มูลค่าสูง / เกินจำนวนที่กำหนด | Reconciliation Lead + Finance | ภายใน 2 วันทำการ |
| L3 | สงสัยทุจริต / ระบบผิดพลาดวงกว้าง | CFO / CISO + Incident Response (16-incident-response-breach.md) | เปิดเคสทันที |

- นโยบาย fail closed: ห้ามปล่อย payout สำหรับรายการที่ยัง reconcile ไม่ผ่าน

- Segregation of duties: ผู้ทำ reconciliation ต้องแยกจากผู้อนุมัติ payout

- ผลกระทบยอดและ exception ทั้งหมดลง audit_log (append-only) เพื่อ audit trail ตาม ธปท./PCI Req 10

### 5.5 บทบาทและความรับผิดชอบ (RACI ย่อ)

| กิจกรรม | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ดึง/นำเข้าไฟล์ acquirer | Settlement Engineer | Recon Lead | — | Finance |
| จับคู่ + จัดการ exception | Recon Analyst | Recon Lead | Payment Eng | Finance |
| อนุมัติ payout | Finance Approver | CFO | Compliance | Merchant |
| รายงาน ธปท. เป็นงวด | Compliance | CFO | Legal | ธปท. |

## 6. การเก็บรักษาบันทึกและการตรวจสอบ (Records & Audit)

- Webhook delivery log (ทุก attempt, response, latency): online ≥ 1 ปี, archive รวม ≥ 2 ปี

- Settlement statements & reconciliation reports: เก็บตามระยะเวลาที่ ธปท./กฎหมายบัญชีกำหนด (โดยทั่วไป ≥ 5–10 ปี — [TODO ยืนยันกับที่ปรึกษากฎหมาย])

- audit_log (append-only): ทุก state change ของ payment/settlement/payout (ARCHITECTURE §6)

- บันทึกทั้งหมด ห้ามมี CHD/SAD และปกป้องด้วย access control + integrity monitoring (PCI Req 10)

# Technical spec: webhook signing (HMAC-SHA256), retry policy, settlement schedule (T+n), reconciliation (English)

Supporting document for the Electronic Payment Acquiring Service (Full Acquiring) licence application under the Payment Systems Act B.E. 2560 to the Bank of Thailand (BOT), and supporting evidence for PCI-DSS v4.0 Level 1.

Document no.: COMP-27 · Version 1.0 · Owner: Head of Payment Engineering / CTO (with Settlement & Reconciliation Lead) References: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md (§4, §5, §6, §8), ROADMAP.md (Phase 3), docs/compliance/13-it-risk-management.md, docs/compliance/16-incident-response-breach.md, docs/compliance/20-network-segmentation-cde.md

Note: This is an internal technical/policy document, not legal advice. It must be reviewed by legal counsel and the QSA before formal submission.

### ⚠️ Assumptions / TODO

The following depend on external counterparties not yet finalised — do NOT treat as fact until confirmed: - [TODO — Sponsor Bank / Acquirer] Sponsoring bank and card scheme (Visa/Mastercard) not yet signed — the actual settlement window/cut-off, settlement currency, interchange/scheme fees, clearing/settlement file formats (e.g. Visa TC33/VSS, Mastercard IPM/T112) and true T+n can only be set after signature and scheme certification. Values here are design defaults. - [TODO — Local Rails / ITMX] If local settlement rails (e.g. ITMX for domestic cards) are used, clearing cycles and cut-offs must be confirmed with the switching provider. - [TODO — QSA / ASV] PCI-DSS assessor (QSA) not yet engaged — attestation that webhook payloads carry no CHD/SAD and the key-management controls must be QSA-reviewed. - [TODO — Paid-up capital] Target paid-up registered capital THB 50M (Full Acquiring) — actual paid amount to be confirmed and maintained at ≥ 75% at all times. - [TODO — Company name / real domains] [บริษัท / Company], the webhook domain (https://webhook.[company].example in examples), and operational thresholds must be populated before submission and the on-site assessment.

## 1. Purpose & Scope

This document specifies the technical requirements for (a) webhook signing with HMAC-SHA256, (b) the retry policy, (c) the merchant settlement schedule (T+n), and (d) reconciliation for [บริษัท / Company], in support of BOT transaction-integrity/audit-trail requirements and PCI-DSS v4.0 (Req 4 – encryption in transit, Req 10 – logging and monitoring).

Principles inherited from ARCHITECTURE.md: - Append-only double-entry ledger is the source of truth for settlement and reconciliation (§2, §6) - Idempotency on every money-moving endpoint (§2) - Webhooks are at-least-once + retry + signed (§4) - Fail closed — if status is uncertain, treat as not-successful and reconcile later (§2) - No CHD/SAD in payloads — only card_brand + card_last4 are exposed (§6)

## 2. Webhook Signing (HMAC-SHA256)

### 2.1 Principle

Every webhook [บริษัท / Company] sends to a merchant endpoint is signed with HMAC-SHA256 using a per-merchant webhook signing secret, allowing the merchant to verify (a) the message truly originates from the gateway (authenticity) and (b) it was not tampered with in transit (integrity).

### 2.2 Signed payload construction

signed_payload = timestamp + "." + raw_request_body
signature      = hex( HMAC_SHA256(signing_secret, signed_payload) )

- timestamp = Unix epoch (seconds) at signing time

- raw_request_body = the raw JSON body bytes (sign and verify against raw bytes; never re-serialize)

### 2.3 HTTP headers sent with every webhook

| Header | Example | Meaning |
| --- | --- | --- |
| Webhook-Id | evt_01HZX... | Unique event id (receiver-side idempotency key) |
| Webhook-Timestamp | 1753142400 | Unix epoch seconds, used for replay protection |
| Webhook-Signature | v1=9f86d0... | HMAC-SHA256 signature (multiple space-separated versions supported during key rotation, e.g. v1=... v1=...) |
| Content-Type | application/json |  |
| User-Agent | [Company]-Webhook/1.0 |  |

### 2.4 Merchant-side verification steps (must be documented in the integration guide)

- Read Webhook-Timestamp and compare to now — reject if outside ±5 minutes (300s) to prevent replay.

- Compute HMAC_SHA256(signing_secret, timestamp + "." + raw_body) over the raw body.

- Compare to Webhook-Signature using a constant-time comparison (defeats timing attacks).

- Check Webhook-Id against processed ids — if seen, return 200 and stop (idempotent).

### 2.5 Signing-secret management & key rotation

| Item | Policy |
| --- | --- |
| Generation | CSPRNG, ≥ 256-bit, per-merchant and per-endpoint |
| Storage | Encrypted (envelope encryption via KMS) — no plaintext at rest; shown in full only once at creation |
| Rotation | Overlapping keys — during rotation, sign with both old and new keys (overlap ≥ 24h) |
| Frequency | At least every 12 months, and immediately on suspected compromise |
| Revocation | Merchant can rotate via Merchant API / Dashboard; every action written to audit_log |

### 2.6 Channel security

- Delivered over HTTPS (TLS 1.2+) only — http:// endpoints are rejected (PCI Req 4).

- HMAC is application-layer authentication in addition to, not a replacement for, TLS.

- No CHD/SAD in the payload — only id, status, amount (minor units), card_brand, card_last4, timestamps (per ARCHITECTURE §6).

## 3. Retry Policy

### 3.1 Delivery guarantee

Webhooks are at-least-once; merchants must build idempotent handlers keyed on Webhook-Id. Delivery is dispatched from the webhook_events table (ARCHITECTURE §6) by a dedicated worker.

### 3.2 Success criteria

- Success = HTTP 2xx within a 10-second timeout.

- Failure = timeout, connection error, TLS error, or HTTP ≥ 300 (including un-followed 3xx redirects, 4xx, 5xx).

### 3.3 Backoff schedule (exponential + jitter)

| Attempt | Approx. delay from previous | Approx. cumulative |
| --- | --- | --- |
| 1 (initial) | immediate | 0 |
| 2 | +1 min | ~1 min |
| 3 | +5 min | ~6 min |
| 4 | +30 min | ~36 min |
| 5 | +2 h | ~2.5 h |
| 6 | +6 h | ~9 h |
| 7–10 | +12 h (each) | up to ~72 h (3 days) |

- Apply random jitter of ±20% to avoid thundering-herd.

- After 10 attempts / 72 hours without success → mark the event failed and alert the merchant (email/dashboard).

### 3.4 Supporting mechanisms

| Mechanism | Detail |
| --- | --- |
| Dead-letter | Permanently failed events go to a dead-letter store for manual replay (requires privilege + audit) |
| Manual replay | Merchant/operator can re-send via Dashboard/Admin API (RBAC-controlled) |
| Circuit breaker | If a merchant endpoint fails repeatedly, throttle delivery temporarily (back-pressure) |
| Ordering | Ordering is not guaranteed — merchants must use payload timestamp/status, not arrival order |
| Logging | Every attempt (attempt no., response code, latency) is logged for audit (PCI Req 10); retain ≥ 1 year online + ≥ 1 year archive |

## 4. Settlement Schedule (T+n)

### 4.1 Definition of T+n

T = the business day the transaction is captured and enters the settlement batch (cut-off) — not the authorize date. T+n = number of business days after T when net funds land in the merchant account, skipping bank/public holidays per the BOT calendar.

### 4.2 Design-default table (must be confirmed with the sponsor bank)

| Merchant risk tier (MCC/history) | Settlement cycle | Notes |
| --- | --- | --- |
| Low risk (standard retail) | T+2 business days | General default |
| Medium risk | T+3 to T+5 business days | Per chargeback ratio / MCC |
| High risk / deferred delivery (e.g. travel, pre-order) | T+7+ and rolling reserve | Reserve held to cover chargebacks |
| New merchants (initial onboarding) | Temporary hold per risk policy | Reviewed after observation period |

[TODO — Sponsor Bank] Actual T+n depends on the acquirer/scheme funding cycle and the paying bank’s cut-off.

### 4.3 Net settlement calculation

gross_captured       = Σ captures in cycle (minor units)
- refunds            = Σ refunds in cycle
- chargebacks        = Σ chargebacks/disputes debited in cycle
- processing_fee      = [Company] fee (MDR)
- interchange/scheme  = network fees [TODO confirm rates]
- rolling_reserve     = reserve withheld (if any)
+ reserve_release     = reserves due for release
= net_payout          → transferred to merchant account

- All amounts are integer minor units (satang) — no floats (ARCHITECTURE §2).

- Every component is written to ledger_entries (entry_type = capture/refund/fee/settlement) as double entries.

- Produce a settlement statement per cycle per merchant, cross-referencing every payment.

### 4.4 Settlement worker flow (Phase 3)

- Batch cut-off at a fixed time (e.g. 23:00 ICT) — [TODO confirm cut-off with acquirer].

- Aggregate not-yet-settled captured/refunded/chargeback items.

- Compute per-merchant net → create statement (status pending).

- Reconcile against the acquirer file before paying (see §5) — pay only matched items (fail closed).

- Create payout instruction → status paid once the transfer is confirmed.

- Emit payout.paid webhook + expose the statement via Merchant API.

- Write every step to audit_log (maker-checker for payouts above threshold).

### 4.5 Payout controls

| Control | Policy |
| --- | --- |
| Maker-checker | Payouts above threshold (e.g. > THB 1,000,000 per cycle per merchant — default, tunable) need two approvers |
| Dual control | Batch transfer instructions approved by someone other than the creator |
| AML/Sanctions | Before payout, screen against sanctions lists (AMLO/ปปง., OFAC/UN) — see 06-sanctions-screening.md; on a hit → block + escalate |
| Hold / reserve | Withhold or reserve per risk policy (rolling reserve) |
| Anomalous flows | Unusual amounts/spikes meeting thresholds reported per 07-sar-str-procedure.md |

## 5. Reconciliation

### 5.1 Principle

Perform a three-way match every business day:

Internal Ledger (ledger_entries)  ⇄  Acquirer/Scheme settlement file  ⇄  Bank statement (actual funds in)

The internal ledger is the accounting source of truth — but real money must match what the acquirer and bank confirm before a cycle is closed.

### 5.2 Cycles & scope

| Cycle | Activity |
| --- | --- |
| Daily (T+1 morning) | Pull acquirer settlement/clearing file → match line-by-line to ledger_entries via acquirer_ref/auth_code/RRN |
| Per settlement cycle | Match net payout to actual funds on the bank statement |
| Monthly | Summarise fees, reserves, chargebacks, outstanding balances; periodic reports to management/BOT |

### 5.3 Exception types & handling

| Type | Description | Handling |
| --- | --- | --- |
| Missing at acquirer | In ledger, absent from acquirer file | Investigate; auth may be unsettled → void/expire |
| Missing internally | In acquirer file, absent from ledger | Check dropped webhook/authorization → back-post with audit |
| Amount mismatch | Amounts differ | Check FX/fee/partial capture; correct via adjustment entry |
| Duplicate | Duplicated line | Check idempotency; de-duplicate |
| Fee mismatch | Fee differs from computed | Review rates; update fee table |
| Chargeback/dispute | Issuer dispute | Enter dispute workflow; adjust ledger |

### 5.4 SLA & escalation

| Level | Trigger | Owner | Timeframe |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Mismatch < threshold | Settlement/Reconciliation Analyst | Same business day |
| L2 | High-value / over-threshold mismatch | Reconciliation Lead + Finance | Within 2 business days |
| L3 | Suspected fraud / wide-scale error | CFO / CISO + Incident Response (16-incident-response-breach.md) | Open case immediately |

- Fail-closed policy: never release payout for items that have not passed reconciliation.

- Segregation of duties: reconciliation performers are separate from payout approvers.

- All reconciliation results and exceptions are written to audit_log (append-only) for the BOT/PCI Req 10 audit trail.

### 5.5 Roles & responsibilities (condensed RACI)

| Activity | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingest acquirer file | Settlement Engineer | Recon Lead | — | Finance |
| Match + handle exceptions | Recon Analyst | Recon Lead | Payment Eng | Finance |
| Approve payout | Finance Approver | CFO | Compliance | Merchant |
| Periodic BOT reporting | Compliance | CFO | Legal | BOT |

## 6. Records & Audit

- Webhook delivery logs (every attempt, response, latency): ≥ 1 year online, ≥ 2 years total including archive.

- Settlement statements & reconciliation reports: retained per BOT/accounting-law requirements (generally ≥ 5–10 years — [TODO confirm with legal counsel]).

- audit_log (append-only): every payment/settlement/payout state change (ARCHITECTURE §6).

- All records contain no CHD/SAD and are protected by access controls + integrity monitoring (PCI Req 10).

# นโยบายการคืนเงินและการโต้แย้งรายการ (Chargeback) (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) — ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป้าหมาย 50 ล้านบาท

เอกสารเลขที่: COMP-28 · เวอร์ชัน 1.0 · เจ้าของเอกสาร: Head of Risk & Dispute Operations (ร่วมกับ Head of Settlement และ Compliance) เอกสารอ้างอิง: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md, 05-aml-kyc-cdd-policy.md, 07-sar-str-procedure.md, 09-pdpa-privacy-policy.md, 11-data-retention-deletion.md, 19-pci-dss-roadmap.md

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นเอกสารเชิงนโยบายภายใน ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย กรอบเวลาและสิทธิการโต้แย้งรายการ (chargeback rights) ที่มีผลผูกพันจริงกำหนดโดยกฎของ card scheme (Visa Core Rules, Mastercard Chargeback Guide) และสัญญากับธนาคารผู้รับเชื่อม (sponsor bank) ซึ่งอาจปรับปรุงเป็นระยะ ต้องยืนยันกับที่ปรึกษากฎหมายและ sponsor bank ก่อนยื่นและก่อนบังคับใช้

### ⚠️ ข้อสมมติและสิ่งที่ยังต้องยืนยัน (Assumptions / TODO)

รายการต่อไปนี้ยังขึ้นกับคู่สัญญา/ผู้ให้บริการภายนอกที่ยังไม่สรุป — ห้ามถือเป็นข้อเท็จจริงจนกว่าจะยืนยัน: - [TODO — Sponsor Bank / Acquirer] ยังไม่ลงนามธนาคารผู้รับเชื่อม — ผู้กำหนด (ก) กรอบเวลา representment/pre-arbitration ที่บังคับใช้จริง (ข) อัตราค่าปรับ chargeback fee ต่อรายการ (ค) เกณฑ์ excessive chargeback program และ (ง) ข้อกำหนดเงินสำรอง/หลักประกัน (reserve) ที่ acquirer เรียกจากบริษัท - [TODO — Card scheme rules version] เวอร์ชันปัจจุบันของ Visa Core Rules & Visa Product and Service Rules, Mastercard Chargeback Guide/Security Rules and Procedures รวมทั้ง reason code set ต้องอ้างอิงฉบับล่าสุด ณ วันยื่น - [TODO — Local scheme] เงื่อนไข dispute สำหรับบัตรในประเทศ/local rails (เช่น NITMX/ITMX, บัตร PromptCard) และ PromptPay/QR (ThaiQR) ต้องยืนยันแยก เพราะกลไก chargeback ต่างจากบัตรระหว่างประเทศ - [TODO — ทุนจดทะเบียน/เงินสำรอง] โครงสร้าง merchant reserve (rolling reserve %, upfront reserve, capped reserve) และแหล่งเงินทุนรองรับความเสียหาย chargeback ต้องสอดคล้องกับ 02-financial-projections-capital.md และเกณฑ์คงทุน ≥ 75% - [TODO — ผู้ให้บริการ 3DS/ACS] ผู้ให้บริการ EMV 3-D Secure (3DS Server/DS/ACS routing) กำหนด liability shift ที่ได้จริง - [TODO — ชื่อบริษัท/ผู้บริหาร] ชื่อ [บริษัท / Company], ที่อยู่จดทะเบียน, ชื่อผู้รับผิดชอบ (Head of Risk & Dispute Ops) ต้องเติมค่าจริงก่อนยื่น

## 1. บทนำ วัตถุประสงค์ และขอบเขต

[บริษัท / Company] (ต่อไปนี้เรียก “บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตร (Full Acquiring Payment Gateway) จึงมีหน้าที่บริหารจัดการ การคืนเงิน (refund), การกลับรายการ (reversal/void) และ การโต้แย้งรายการ (dispute/chargeback) ให้เป็นไปตามกฎของ card scheme, สัญญากับ sponsor bank และกฎหมายไทย

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้: 1. กำหนดกรอบเวลา (timeframes) ที่ชัดเจนสำหรับ refund, void, chargeback แต่ละขั้น 2. กำหนดกระบวนการกลับรายการ (reversal procedures) และการเดินสถานะใน state machine ของระบบ 3. กำหนดการจัดสรรความรับผิด (liability allocation) ระหว่างผู้ถือบัตร ธนาคารผู้ออกบัตร ร้านค้า บริษัท และ sponsor bank 4. กำหนดกลไกเงินสำรอง (reserves) และหลักประกันเพื่อรองรับความเสี่ยง chargeback/insolvency ของร้านค้า

ขอบเขต: ครอบคลุมธุรกรรมบัตรเครดิต/เดบิต (Visa, Mastercard และแบรนด์ที่รองรับ), การชำระผ่าน 3DS และธุรกรรม card-not-present (CNP)/card-present (CP) รวมถึงการเชื่อมโยงกับ dispute ของ local rails (QR/PromptPay) เท่าที่กลไกรองรับ (ดู QR-PAYMENT.md)

### 1.1 นิยามศัพท์

| คำ | ความหมาย |
| --- | --- |
| Refund (คืนเงิน) | ร้านค้าคืนเงินให้ผู้ถือบัตรโดยสมัครใจ หลังจาก transaction ถูก capture แล้ว |
| Void / Reversal (ยกเลิก/กลับรายการ) | ยกเลิก authorization ก่อน capture/settlement — เงินไม่เคยถูกหักจริง |
| Chargeback (การโต้แย้งรายการ) | ผู้ถือบัตรโต้แย้งรายการผ่านธนาคารผู้ออกบัตร (issuer) → issuer ดึงเงินคืนจาก acquirer |
| Representment (การนำรายการเสนอกลับ) | acquirer/ร้านค้าโต้กลับ chargeback พร้อมหลักฐานว่ารายการถูกต้อง |
| Pre-arbitration / Arbitration | ขั้นตอนยกระดับข้อพิพาทเมื่อ representment ถูกโต้กลับ จนถึงให้ card scheme ตัดสิน |
| Liability shift | การโอนความรับผิดจาก acquirer/ร้านค้าไปยัง issuer เมื่อผ่าน EMV 3DS authentication สำเร็จ |
| Reserve (เงินสำรอง) | เงินที่บริษัทกันไว้จาก settlement ของร้านค้าเพื่อรองรับ chargeback/refund ในอนาคต |
| Excessive chargeback merchant | ร้านค้าที่มีอัตรา chargeback เกินเกณฑ์ของ card scheme (VDMP/VFMP, Mastercard ECM/ECP) |

## 2. การคืนเงิน (Refund Policy)

### 2.1 เงื่อนไขและหลักการ

- Refund ทำได้เฉพาะกับรายการที่มีสถานะ captured หรือ partial_refunded เท่านั้น (ดู state machine ใน ARCHITECTURE.md §5.4)

- ยอด refund สะสม ต้องไม่เกิน ยอดที่ capture (Σ refunds ≤ captured_amount) — บังคับด้วย invariant ในชั้น service (ARCHITECTURE §5.2)

- Refund เป็น operation ที่ขยับเงิน จึงต้องแนบ Idempotency-Key ทุกครั้ง เพื่อกันคืนเงินซ้ำจาก retry (ARCHITECTURE §2 หลักการ Idempotency)

- Refund คืนเข้าบัตรใบเดิมที่ใช้ชำระเสมอ ห้าม คืนเป็นเงินสด/โอนเข้าบัตรใบอื่น (กันการฟอกเงิน — ดู 05-aml-kyc-cdd-policy.md)

- ทุก refund เขียน ledger_entries(refund) (append-only) และ audit_log

### 2.2 กรอบเวลา (Refund Timeframes)

| ขั้นตอน | กรอบเวลาเป้าหมาย (SLA) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ร้านค้ายื่นคำขอ refund → บริษัทส่งต่อ acquirer | ภายใน 1 ชั่วโมง (อัตโนมัติ) / ภายในวันทำการเดียวกันหากต้องรีวิว | ผ่าน POST /v1/payments/{id}/refund |
| Refund ปรากฏใน settlement ของ acquirer | ภายใน 1–2 วันทำการ | ขึ้นกับ cut-off ของ acquirer |
| เงินคืนเข้าบัญชี/วงเงินบัตรผู้ถือบัตร | โดยทั่วไป 5–15 วันทำการ | issuer เป็นผู้กำหนดรอบ statement — บริษัทควบคุมไม่ได้ ต้องแจ้งผู้ถือบัตรตามจริง |
| การแจ้ง webhook payment.refunded ให้ร้านค้า | ภายใน นาที หลังยืนยัน (at-least-once + retry) | ตาม ARCHITECTURE §4 Webhook/Notifier |

หมายเหตุการคุ้มครองผู้บริโภค: บริษัทต้องเปิดเผยกรอบเวลาคืนเงินโดยประมาณและช่องทางร้องเรียนต่อผู้ถือบัตร/ร้านค้าอย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวทางคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของ ธปท.

### 2.3 Refund vs. Void — เลือกใช้เมื่อใด

| เงื่อนไข | ใช้ |
| --- | --- |
| ยังไม่ capture (ยังเป็น authorized) | Void — เร็วกว่า ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่กระทบ statement ผู้ถือบัตร |
| capture แล้ว / settle แล้ว | Refund |

หลักการ: หากยกเลิกก่อน settlement ให้ใช้ void เสมอ เพื่อลดต้นทุนและลดความสับสนของผู้ถือบัตร

## 3. การกลับรายการ (Reversal / Void Procedures)

### 3.1 Authorization Reversal (Void)

- ใช้ได้เฉพาะสถานะ authorized (ก่อน capture) เท่านั้น → ผลลัพธ์สถานะ voided

- Endpoint: POST /v1/payments/{id}/void → ส่ง reversal message ไป acquirer → เขียน ledger_entries(void)

- Full auth reversal ต้องส่งภายในกรอบเวลาที่ scheme กำหนด เพื่อคืนวงเงิน (open-to-buy) ของผู้ถือบัตรทันที [TODO — ยืนยันกรอบเวลากับ sponsor bank/scheme]

### 3.2 หลักการ “Fail closed” กับ reversal

ตาม ARCHITECTURE §2 หลักการ 7 — เมื่อไม่แน่ใจสถานะธุรกรรม (เช่น timeout จาก acquirer) ระบบต้อง ถือว่ายังไม่สำเร็จ และเข้ากระบวนการ reconciliation: - หาก authorize timeout → บันทึกเป็น pending → reconcile กับ acquirer → หากพบว่า auth สำเร็จแต่ระบบไม่ได้รับ response → ส่ง auto-reversal - ป้องกันการหักเงินซ้ำ/ค้างวงเงินผู้ถือบัตร (dangling authorization)

### 3.3 State machine ที่เกี่ยวข้อง

requires_action ──3DS ok──▶ authorized ──capture──▶ captured ──refund──▶ partial_refunded ──▶ refunded
       │                        │                        │
       └── fail ──▶ failed      └── void ──▶ voided       └── chargeback ──▶ disputed ──▶ (won/lost)

สถานะ disputed, dispute_won, dispute_lost เป็นส่วนขยายของ state machine ใน ARCHITECTURE §5.4 สำหรับงาน chargeback (Phase 3: chargeback/dispute workflow)

## 4. การโต้แย้งรายการ (Chargeback Lifecycle)

### 4.1 วงจร chargeback (dual-message, Visa/Mastercard)

ผู้ถือบัตรโต้แย้ง → Issuer เปิด chargeback (reason code)
        ▼
Acquirer/บริษัท รับแจ้ง → แจ้งร้านค้า (webhook: dispute.opened) → เก็บหลักฐาน
        ▼
[ทางเลือก] Representment (โต้กลับพร้อมหลักฐาน)  ──── หรือ ──── ยอมรับ (accept liability)
        ▼
Issuer พิจารณา → หากไม่ยอมรับ → Pre-arbitration
        ▼
Arbitration (card scheme ตัดสิน) → ผลผูกพัน + ค่าธรรมเนียม arbitration

### 4.2 กรอบเวลา chargeback (Chargeback Timeframes)

ค่าต่อไปนี้เป็น ค่าอ้างอิงตามแนวปฏิบัติทั่วไปของ scheme — [TODO — ยืนยันตัวเลขจริงกับ sponsor bank ตาม Visa Core Rules / Mastercard Chargeback Guide ฉบับล่าสุด]

| ขั้นตอน | ผู้กระทำ | กรอบเวลา (อ้างอิง) | SLA ภายในของบริษัท |
| --- | --- | --- | --- |
| Issuer เปิด chargeback | Issuer | โดยทั่วไปภายใน 120 วัน นับจากวันทำรายการ/วันคาดว่าจะได้รับสินค้า (ต่างตาม reason code) | รับผ่าน acquirer แล้วบันทึกทันที |
| บริษัทแจ้งร้านค้า + เปิดเคส | บริษัท | — | ภายใน 1 วันทำการ หลังรับแจ้ง (webhook dispute.opened) |
| ร้านค้าส่งหลักฐานให้บริษัท | Merchant | — | ภายใน 7 วันปฏิทิน (กันชนก่อน scheme deadline) |
| บริษัทยื่น representment | บริษัท → acquirer | โดยทั่วไปภายใน 30 วัน นับจากวันที่ chargeback | ต้องยื่นก่อน scheme deadline อย่างน้อย 3 วันทำการ |
| Pre-arbitration | Issuer/Acquirer | โดยทั่วไปภายใน 30 วัน | ทีม Dispute Ops ตัดสินใจ escalate/accept |
| Arbitration (scheme ตัดสิน) | Card scheme | ตามกฎ scheme | ต้องมีเหตุผลเชิงเศรษฐกิจ (มูลค่า > ค่าธรรมเนียม arbitration) |

หลักการเดดไลน์: บริษัทตั้ง internal deadline เร็วกว่า scheme deadline เสมอ (buffer ≥ 3 วันทำการ) เพื่อลดความเสี่ยงแพ้เคสจากการยื่นล่าช้า ระบบตั้ง reminder อัตโนมัติที่ T-7, T-3, T-1 วัน

### 4.3 ตัวอย่าง Reason Code (หมวดหลัก)

| หมวด | ตัวอย่าง (Visa / Mastercard) | สาเหตุ | หลักฐานโต้กลับที่ต้องใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| Fraud | Visa 10.4 / MC 4837 | ธุรกรรมไม่ได้รับอนุญาต (CNP fraud) | หลักฐาน 3DS/AVS/CVV, IP/device, ประวัติลูกค้า |
| Authorization | Visa 11.x / MC 4808 | ไม่มี/ไม่ถูกต้องของ authorization | auth_code, log การขออนุมัติ |
| Processing error | Visa 12.x / MC 4834 | หักซ้ำ/ยอดผิด/สกุลเงินผิด | ledger_entries, ใบเสร็จ, การ refund ที่ทำไปแล้ว |
| Consumer dispute | Visa 13.x / MC 4853 | ไม่ได้รับสินค้า/สินค้าไม่ตรง/ยกเลิกแล้ว | หลักฐานส่งมอบ, T&C, นโยบายคืนเงิน, การติดต่อลูกค้า |

### 4.4 กระบวนการเก็บและยื่นหลักฐาน (Compelling Evidence)

- ระบบสร้าง dispute case ผูกกับ payment_id และดึงหลักฐานอัตโนมัติจาก ledger/audit_log/3DS result

- ร้านค้าอัปโหลดหลักฐานเพิ่มเติมผ่าน merchant portal (invoice, proof of delivery, การสื่อสารกับลูกค้า)

- ทีม Dispute Ops รวบรวมเป็น representment package → ยื่นผ่าน acquirer

- PDPA: หลักฐานอาจมีข้อมูลส่วนบุคคล — จำกัดการเข้าถึงตาม least privilege และ retention ตาม 09-pdpa-privacy-policy.md, 11-data-retention-deletion.md

- PCI-DSS: หลักฐานห้ามมี full PAN/SAD — ใช้ card_last4 เท่านั้น (ARCHITECTURE §6, 19-pci-dss-roadmap.md)

## 5. การจัดสรรความรับผิด (Liability Allocation)

### 5.1 หลักการ liability shift ด้วย EMV 3-D Secure

ธุรกรรม CNP ที่ผ่าน EMV 3DS 2.x authentication สำเร็จ โดยทั่วไปจะ โอนความรับผิด fraud chargeback ไปยัง issuer (“liability shift”) ทำให้บริษัท/ร้านค้าไม่ต้องรับผิดในเคส fraud (reason code หมวด 10.x)

| สถานการณ์ | ผู้รับผิด (fraud chargeback) |
| --- | --- |
| ผ่าน 3DS สำเร็จ (fully authenticated) | Issuer (liability shift) |
| Issuer ไม่รองรับ 3DS / attempted | โดยทั่วไป Issuer (attempted liability shift) — ยืนยันตาม scheme |
| ร้านค้าไม่ส่งเข้ากระบวนการ 3DS (CNP) | บริษัท/ร้านค้า |
| Chargeback เชิง non-fraud (สินค้าไม่ตรง/ไม่ได้รับ) | ร้านค้า (ไม่ครอบคลุมโดย liability shift) |

[TODO] ขอบเขต liability shift ที่มีผลจริงขึ้นกับผู้ให้บริการ 3DS และกฎ scheme ฉบับล่าสุด — ต้องยืนยัน

### 5.2 ตารางความรับผิดรวม (Liability Matrix)

| ประเภทข้อพิพาท | ความรับผิดเบื้องต้น | ผู้รับภาระทางการเงินสุดท้าย (หากแพ้เคส) |
| --- | --- | --- |
| Fraud + ผ่าน 3DS | Issuer | Issuer |
| Fraud + ไม่มี 3DS | Acquirer → ร้านค้า | ร้านค้า (บริษัทหักจาก settlement/reserve) |
| สินค้าไม่ได้รับ/ไม่ตรง | ร้านค้า | ร้านค้า |
| Processing error ของบริษัท | บริษัท | บริษัท |
| ร้านค้าล้มละลาย/ปิดกิจการ + chargeback ค้าง | บริษัท (ต่อ scheme/acquirer) | บริษัท (ชดเชยจาก reserve; ส่วนขาดเป็นความเสี่ยงของบริษัท) |

หลักการสำคัญ: ต่อ card scheme และ sponsor bank บริษัทคือผู้รับผิดชอบสุดท้าย (acquirer-of-record risk) สำหรับ chargeback ของร้านค้าในเครือข่ายตน หากร้านค้าไม่สามารถชดใช้ได้ บริษัทต้องรับภาระ — นี่คือเหตุผลหลักของการกำหนด reserve และการคัดกรองร้านค้า (merchant underwriting)

### 5.3 ความสัมพันธ์กับสัญญาร้านค้า (Merchant Agreement)

- สัญญาร้านค้าต้องมีข้อ chargeback liability & indemnification ให้บริษัทมีสิทธิ หักกลบ (offset) ยอด chargeback/refund/ค่าปรับจาก settlement และ reserve ของร้านค้า

- สัญญาต้องระบุ right of set-off, การเรียกเงินเพิ่ม (debit) หากยอดค้างเกิน reserve, และเงื่อนไข termination กรณี excessive chargeback

## 6. เงินสำรองและการบริหารความเสี่ยงร้านค้า (Reserves & Merchant Risk)

### 6.1 ประเภทเงินสำรอง (Reserve Types)

| ประเภท | นิยาม | ใช้เมื่อ |
| --- | --- | --- |
| Rolling reserve | กันเงินร้อยละหนึ่งของยอดขายไว้เป็นช่วงเวลาหมุนเวียน (เช่น 5–10% นาน 90–180 วัน) แล้วทยอยปล่อยคืน | ร้านค้าความเสี่ยงปานกลาง–สูง, ธุรกิจใหม่ |
| Upfront / capped reserve | วางเงินก้อนหน้าจนถึงเพดานที่กำหนด | ร้านค้าความเสี่ยงสูง/มีประวัติ chargeback |
| Ad-hoc / event reserve | กันเพิ่มชั่วคราวเมื่อพบสัญญาณเสี่ยง (chargeback spike, ข่าวเชิงลบ) | มาตรการเฉพาะกรณี |

[TODO — sponsor bank/underwriting] อัตรา % ระยะเวลา และเพดาน reserve ที่ใช้จริงกำหนดร่วมกับ acquirer/sponsor bank และนโยบาย underwriting ของบริษัท

### 6.2 เกณฑ์กำหนด reserve ตามระดับความเสี่ยงร้านค้า (ตัวอย่าง)

| ระดับความเสี่ยง | ตัวอย่างเกณฑ์ | Rolling reserve (อ้างอิง) | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| ต่ำ | MCC ความเสี่ยงต่ำ, chargeback < 0.3% | 0% | — |
| ปานกลาง | ธุรกิจใหม่/ปริมาณผันผวน | 5% | 90 วัน |
| สูง | MCC สูง (travel, subscription, gaming), chargeback 0.6–0.9% | 10% | 180 วัน |
| สูงมาก | เกินเกณฑ์ scheme/มีประวัติ | ตามเจรจา + upfront | ตามเจรจา |

การจัดระดับความเสี่ยงร้านค้าให้สอดคล้องกับ 08-customer-risk-categorization.md และการทำ CDD ตาม 05-aml-kyc-cdd-policy.md

### 6.3 เกณฑ์ excessive chargeback และการดำเนินการ

| อัตรา chargeback ต่อเดือน | การดำเนินการ |
| --- | --- |
| < 0.5% | ปกติ — เฝ้าติดตาม |
| 0.5% – 0.9% | เตือน + วางแผนลด + อาจเพิ่ม reserve |
| ≥ 0.9% หรือเข้าเกณฑ์ VDMP/Mastercard ECM | เข้าโปรแกรมแก้ไข, เพิ่ม reserve, จำกัดปริมาณ |
| เกินเกณฑ์ต่อเนื่อง | ระงับ/ยกเลิกร้านค้า (offboarding) |

เกณฑ์อ้างอิง Visa Dispute Monitoring Program (VDMP) และ Mastercard Excessive Chargeback Program (ECM/ECP) — [TODO — ยืนยัน threshold ฉบับล่าสุด]

### 6.4 การบันทึกทางบัญชีและ ledger

- Reserve บันทึกเป็น liability แยกใน ledger (ไม่ปะปนกับเงินทุนบริษัท) — เป็นเงินของร้านค้าที่บริษัทถือแทน

- ทุก hold/release ของ reserve เขียน ledger_entries และ audit_log

- ต้องกระทบยอด reserve กับ settlement ในงาน reconciliation (ARCHITECTURE §4, Phase 3)

## 7. บทบาทหน้าที่และการกำกับ (Roles & Governance)

### 7.1 RACI (สรุป)

| บทบาท | หน้าที่หลัก |
| --- | --- |
| Head of Risk & Dispute Ops | เจ้าของนโยบายนี้, ตัดสินใจ escalate/accept, กำหนด reserve |
| Dispute Operations Analyst | จัดการเคส chargeback รายวัน, เตรียม representment, จับเดดไลน์ |
| Head of Settlement | หักกลบ chargeback/refund จาก settlement, บริหาร reserve |
| Merchant Underwriting / Risk | จัดระดับความเสี่ยง, กำหนด reserve แรกเข้า, monitoring |
| Compliance / AML | เชื่อม refund/chargeback ผิดปกติกับ 07-sar-str-procedure.md (ปปง./AMLO) |
| Legal | สัญญาร้านค้า, ข้อกำหนด liability, การเชื่อมกับ sponsor bank |
| Sponsor Bank / Acquirer (external) | ช่องทางยื่น chargeback/representment ต่อ scheme, กำหนด reserve requirement |

### 7.2 การเชื่อมโยงกับหน่วยงานกำกับไทย

- ธปท. — refund/chargeback/reserve เป็นส่วนของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ต้องพร้อมให้ตรวจ (on-site) และรายงานเป็นงวด

- ปปง./AMLO — รูปแบบ refund ผิดปกติ (เช่น refund ไปบัตรที่ไม่ใช่บัตรจ่าย, refund วนซ้ำ) อาจเป็นสัญญาณฟอกเงิน → เชื่อมกับ SAR/STR (07-sar-str-procedure.md)

- PDPC (PDPA) — หลักฐาน dispute ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดการตามฐานทางกฎหมายและ retention (09-, 11-)

### 7.3 การเก็บบันทึกและ retention

- เก็บบันทึก dispute/refund/reserve ทั้งหมด (append-only audit trail) ตามระยะเวลาที่กฎหมายและ scheme กำหนด — สอดคล้อง 11-data-retention-deletion.md (โดยทั่วไป ≥ ระยะที่ ธปท./ปปง. กำหนด และ ≥ วงจร chargeback)

- ห้ามเก็บ full PAN/SAD ในบันทึกเหล่านี้ (PCI-DSS v4.0 Req 3)

## 8. ตัวชี้วัด (KPIs) และการทบทวน

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| --- | --- |
| Chargeback rate (ต่อร้านค้า/ทั้งพอร์ต) | < 0.5% ต่อเดือน |
| Representment win rate | ≥ 40% (ปรับตามชนิดเคส) |
| Refund SLA (ส่งต่อ acquirer) | ≥ 99% ภายในวันทำการเดียวกัน |
| เคสยื่นทันเดดไลน์ | 100% (ไม่มีเคสแพ้จากยื่นสาย) |

ทบทวนนโยบายนี้อย่างน้อย ปีละครั้ง หรือเมื่อ (ก) scheme rules เปลี่ยน (ข) sponsor bank เปลี่ยนเงื่อนไข (ค) chargeback rate เกินเกณฑ์

มาตรฐานที่อ้างอิง: PCI-DSS v4.0 (PCI SSC), EMV 3-D Secure (EMV 3DS) 2.x, Visa Core Rules/VDMP, Mastercard Chargeback Guide/ECM, ISO 8583 กฎหมายไทยที่อ้างอิง: พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 (ธปท.), PDPA พ.ศ. 2562 (PDPC), พ.ร.บ. ปปง./AMLO เอกสารนี้ต้องได้รับการทบทวนโดยที่ปรึกษากฎหมายและ sponsor bank ก่อนบังคับใช้และก่อนยื่น

# Refund & chargeback policy: timeframes, reversal procedures, liability allocation, reserves (English)

Supporting document for the application for an Electronic Payment Acquiring Service (Full Acquiring) license under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), submitted to the Bank of Thailand (BOT / ธปท.) — target paid-up capital THB 50 million.

Document no.: COMP-28 · Version 1.0 · Owner: Head of Risk & Dispute Operations (with Head of Settlement and Compliance) Related: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md, 05-aml-kyc-cdd-policy.md, 07-sar-str-procedure.md, 09-pdpa-privacy-policy.md, 11-data-retention-deletion.md, 19-pci-dss-roadmap.md

Note: This is an internal policy document, not legal advice. The binding chargeback timeframes and dispute rights are set by card scheme rules (Visa Core Rules, Mastercard Chargeback Guide) and by the sponsor-bank agreement, which are periodically updated. Confirm with legal counsel and the sponsor bank before submission and before enforcement.

### ⚠️ Assumptions / TODO (unresolved external dependencies)

The following depend on counterparties/vendors not yet finalized — do not treat as fact until confirmed: - [TODO — Sponsor Bank / Acquirer] No sponsoring bank signed yet — determines (a) the actual representment/pre-arbitration timeframes, (b) per-item chargeback fees, (c) the excessive-chargeback program thresholds, and (d) the reserve/collateral requirements the acquirer imposes on the company. - [TODO — Card scheme rules version] The current versions of the Visa Core Rules & Visa Product and Service Rules, the Mastercard Chargeback Guide/Security Rules and Procedures, and the reason-code set must reference the latest editions as of the submission date. - [TODO — Local scheme] Dispute handling for domestic cards/local rails (e.g., NITMX/ITMX, PromptCard) and PromptPay/QR (ThaiQR) must be confirmed separately — their chargeback mechanics differ from international cards. - [TODO — Capital / reserves] The merchant-reserve structure (rolling reserve %, upfront reserve, capped reserve) and the capital backing chargeback losses must align with 02-financial-projections-capital.md and the ≥ 75% capital-maintenance rule. - [TODO — 3DS / ACS provider] The EMV 3-D Secure provider (3DS Server/DS/ACS routing) determines the liability shift actually achieved. - [TODO — Company/officer names] [บริษัท / Company], registered address, and the responsible officer (Head of Risk & Dispute Ops) must be filled in with real values before submission.

## 1. Introduction, purpose, and scope

[บริษัท / Company] (the “Company”) operates a card-acquiring payment gateway (Full Acquiring) and is therefore responsible for managing refunds, reversals/voids, and disputes/chargebacks in accordance with card scheme rules, the sponsor-bank agreement, and Thai law.

Purpose of this policy: 1. Define clear timeframes for each stage of refund, void, and chargeback. 2. Define reversal procedures and the corresponding transitions in the system state machine. 3. Define liability allocation among cardholder, issuer, merchant, the Company, and the sponsor bank. 4. Define the reserve and collateral mechanisms that absorb chargeback/merchant-insolvency risk.

Scope: covers credit/debit card transactions (Visa, Mastercard, and supported brands), 3DS and card-not-present (CNP)/card-present (CP) transactions, and the linkage to local-rail disputes (QR/PromptPay) where the mechanism permits (see QR-PAYMENT.md).

### 1.1 Definitions

| Term | Meaning |
| --- | --- |
| Refund | Voluntary return of funds by the merchant to the cardholder after a transaction is captured. |
| Void / Reversal | Cancellation of an authorization before capture/settlement — funds never actually moved. |
| Chargeback | Cardholder disputes a transaction via the issuer, which pulls funds back from the acquirer. |
| Representment | The acquirer/merchant contests the chargeback with evidence that the transaction was valid. |
| Pre-arbitration / Arbitration | Escalation stages once a representment is contested, up to a card-scheme ruling. |
| Liability shift | Transfer of liability from acquirer/merchant to issuer when EMV 3DS authentication succeeds. |
| Reserve | Funds the Company withholds from a merchant’s settlement to cover future chargebacks/refunds. |
| Excessive chargeback merchant | A merchant whose chargeback rate exceeds the scheme threshold (VDMP/VFMP, Mastercard ECM/ECP). |

## 2. Refund policy

### 2.1 Conditions and principles

- A refund is allowed only on transactions in state captured or partial_refunded (see the state machine in ARCHITECTURE.md §5.4).

- Cumulative refunds must not exceed the captured amount (Σ refunds ≤ captured_amount) — enforced as a service-layer invariant (ARCHITECTURE §5.2).

- A refund is a money-moving operation and therefore requires an Idempotency-Key on every call to prevent duplicate refunds on retry (ARCHITECTURE §2, Idempotency principle).

- Refunds always return to the original card used to pay — never cash or a different card (AML control, see 05-aml-kyc-cdd-policy.md).

- Every refund writes a ledger_entries(refund) record (append-only) and an audit_log entry.

### 2.2 Refund timeframes

| Stage | Target SLA | Note |
| --- | --- | --- |
| Merchant requests refund → Company submits to acquirer | Within 1 hour (automated) / same business day if review needed | Via POST /v1/payments/{id}/refund |
| Refund appears in the acquirer’s settlement | Within 1–2 business days | Depends on the acquirer’s cut-off |
| Funds credited to the cardholder’s account/limit | Typically 5–15 business days | Set by the issuer’s statement cycle — outside the Company’s control; disclose realistically |
| payment.refunded webhook to the merchant | Within minutes of confirmation (at-least-once + retry) | Per ARCHITECTURE §4 Webhook/Notifier |

Consumer-protection note: the Company must clearly disclose approximate refund timeframes and complaint channels to cardholders/merchants, consistent with BOT financial-consumer-protection guidance.

### 2.3 Refund vs. void — when to use which

| Condition | Use |
| --- | --- |
| Not yet captured (still authorized) | Void — faster, no fee, no cardholder statement impact |
| Already captured / settled | Refund |

Principle: if cancelling before settlement, always void — it reduces cost and cardholder confusion.

## 3. Reversal / void procedures

### 3.1 Authorization reversal (void)

- Allowed only in state authorized (before capture) → resulting state voided.

- Endpoint POST /v1/payments/{id}/void → sends a reversal message to the acquirer → writes ledger_entries(void).

- A full auth reversal must be sent within the scheme-mandated window to release the cardholder’s open-to-buy immediately. [TODO — confirm the window with sponsor bank/scheme]

### 3.2 The “fail closed” principle for reversals

Per ARCHITECTURE §2 principle 7 — when the transaction state is uncertain (e.g., acquirer timeout) the system must treat it as not successful and enter reconciliation: - If an authorize times out → record as pending → reconcile with the acquirer → if the auth actually succeeded but no response was received → send an auto-reversal. - This prevents double charges and dangling authorizations that block the cardholder’s limit.

### 3.3 Relevant state machine

requires_action ──3DS ok──▶ authorized ──capture──▶ captured ──refund──▶ partial_refunded ──▶ refunded
       │                        │                        │
       └── fail ──▶ failed      └── void ──▶ voided       └── chargeback ──▶ disputed ──▶ (won/lost)

The disputed, dispute_won, and dispute_lost states extend the ARCHITECTURE §5.4 state machine for chargeback handling (Phase 3: chargeback/dispute workflow).

## 4. Chargeback lifecycle

### 4.1 Chargeback cycle (dual-message, Visa/Mastercard)

Cardholder disputes → Issuer opens a chargeback (reason code)
        ▼
Acquirer/Company notified → alerts merchant (webhook: dispute.opened) → collects evidence
        ▼
[optional] Representment (contest with evidence)  ──── or ──── Accept (accept liability)
        ▼
Issuer reviews → if not accepted → Pre-arbitration
        ▼
Arbitration (card scheme rules) → binding outcome + arbitration fees

### 4.2 Chargeback timeframes

The values below are indicative of general scheme practice — [TODO — confirm actual figures with the sponsor bank per the latest Visa Core Rules / Mastercard Chargeback Guide]

| Stage | Actor | Timeframe (indicative) | Company internal SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| Issuer opens chargeback | Issuer | Generally within 120 days of the transaction/expected delivery date (varies by reason code) | Received via acquirer, recorded immediately |
| Company notifies merchant + opens case | Company | — | Within 1 business day of receipt (webhook dispute.opened) |
| Merchant submits evidence to the Company | Merchant | — | Within 7 calendar days (buffer before scheme deadline) |
| Company files representment | Company → acquirer | Generally within 30 days of the chargeback | Must file at least 3 business days before the scheme deadline |
| Pre-arbitration | Issuer/Acquirer | Generally within 30 days | Dispute Ops decides escalate/accept |
| Arbitration (scheme ruling) | Card scheme | Per scheme rules | Requires economic rationale (value > arbitration fee) |

Deadline principle: the Company always sets an internal deadline earlier than the scheme deadline (buffer ≥ 3 business days) to reduce the risk of losing on late filing. The system sets automated reminders at T-7, T-3, and T-1 days.

### 4.3 Reason-code categories (examples)

| Category | Example (Visa / Mastercard) | Cause | Rebuttal evidence needed |
| --- | --- | --- | --- |
| Fraud | Visa 10.4 / MC 4837 | Unauthorized transaction (CNP fraud) | 3DS/AVS/CVV results, IP/device, customer history |
| Authorization | Visa 11.x / MC 4808 | Missing/invalid authorization | auth_code, authorization request logs |
| Processing error | Visa 12.x / MC 4834 | Duplicate/wrong amount/wrong currency | ledger_entries, receipt, any refund already issued |
| Consumer dispute | Visa 13.x / MC 4853 | Goods not received/not as described/cancelled | proof of delivery, T&Cs, refund policy, customer contact |

### 4.4 Evidence collection and filing (compelling evidence)

- The system creates a dispute case linked to payment_id and auto-pulls evidence from ledger/audit_log/3DS results.

- The merchant uploads additional evidence via the merchant portal (invoice, proof of delivery, customer communications).

- Dispute Ops assembles a representment package → files via the acquirer.

- PDPA: evidence may contain personal data — restrict access on least privilege and retain per 09-pdpa-privacy-policy.md and 11-data-retention-deletion.md.

- PCI-DSS: evidence must never contain full PAN/SAD — use card_last4 only (ARCHITECTURE §6, 19-pci-dss-roadmap.md).

## 5. Liability allocation

### 5.1 Liability shift with EMV 3-D Secure

A CNP transaction that passes EMV 3DS 2.x authentication successfully generally shifts fraud-chargeback liability to the issuer (the “liability shift”), so the Company/merchant does not bear fraud cases (reason-code category 10.x).

| Situation | Liable party (fraud chargeback) |
| --- | --- |
| 3DS passed (fully authenticated) | Issuer (liability shift) |
| Issuer does not support 3DS / attempted | Generally Issuer (attempted liability shift) — confirm per scheme |
| Merchant did not submit to 3DS (CNP) | Company/merchant |
| Non-fraud chargeback (not as described/not received) | Merchant (not covered by the liability shift) |

[TODO] The liability shift actually achieved depends on the 3DS provider and the latest scheme rules — must be confirmed.

### 5.2 Liability matrix

| Dispute type | Initial liability | Final financial bearer (if the case is lost) |
| --- | --- | --- |
| Fraud + 3DS passed | Issuer | Issuer |
| Fraud + no 3DS | Acquirer → merchant | Merchant (Company deducts from settlement/reserve) |
| Goods not received/not as described | Merchant | Merchant |
| Company processing error | Company | Company |
| Merchant insolvency/closure + open chargebacks | Company (to scheme/acquirer) | Company (offset from reserve; the shortfall is the Company’s risk) |

Key principle: to the card scheme and the sponsor bank, the Company is the party of last resort (acquirer-of-record risk) for the chargebacks of merchants in its network. If a merchant cannot make good, the Company bears the loss — this is the primary rationale for reserves and merchant underwriting.

### 5.3 Linkage to the merchant agreement

- The merchant agreement must contain a chargeback-liability & indemnification clause granting the Company the right to offset chargebacks/refunds/fees against the merchant’s settlement and reserve.

- The agreement must specify a right of set-off, the ability to debit for balances exceeding reserve, and termination conditions for excessive chargebacks.

## 6. Reserves & merchant risk management

### 6.1 Reserve types

| Type | Definition | Used when |
| --- | --- | --- |
| Rolling reserve | Withhold a % of sales for a rolling period (e.g., 5–10% for 90–180 days), then release progressively | Medium–high-risk merchants, new businesses |
| Upfront / capped reserve | Deposit a lump sum up to a defined cap | High-risk merchants / chargeback history |
| Ad-hoc / event reserve | Temporary additional hold on risk signals (chargeback spike, negative news) | Case-specific measure |

[TODO — sponsor bank/underwriting] The %, duration, and cap actually used are set jointly with the acquirer/sponsor bank and the Company’s underwriting policy.

### 6.2 Reserve thresholds by merchant risk tier (example)

| Risk tier | Example criteria | Rolling reserve (indicative) | Duration |
| --- | --- | --- | --- |
| Low | Low-risk MCC, chargebacks < 0.3% | 0% | — |
| Medium | New business/volatile volume | 5% | 90 days |
| High | High-risk MCC (travel, subscription, gaming), chargebacks 0.6–0.9% | 10% | 180 days |
| Very high | Exceeds scheme thresholds/has history | Negotiated + upfront | Negotiated |

Merchant risk tiering aligns with 08-customer-risk-categorization.md and CDD per 05-aml-kyc-cdd-policy.md.

### 6.3 Excessive-chargeback thresholds and actions

| Monthly chargeback rate | Action |
| --- | --- |
| < 0.5% | Normal — monitor |
| 0.5% – 0.9% | Warn + remediation plan + possibly increase reserve |
| ≥ 0.9% or enters VDMP/Mastercard ECM | Enter remediation program, increase reserve, cap volume |
| Sustained breach | Suspend/offboard the merchant |

Thresholds reference the Visa Dispute Monitoring Program (VDMP) and Mastercard Excessive Chargeback Program (ECM/ECP) — [TODO — confirm the latest thresholds]

### 6.4 Accounting and ledger treatment

- Reserves are recorded as a segregated liability in the ledger (not commingled with Company capital) — they are merchant funds held on the merchant’s behalf.

- Every reserve hold/release writes ledger_entries and audit_log.

- Reserves must be reconciled against settlement during reconciliation (ARCHITECTURE §4, Phase 3).

## 7. Roles & governance

### 7.1 RACI (summary)

| Role | Primary responsibility |
| --- | --- |
| Head of Risk & Dispute Ops | Owns this policy; decides escalate/accept; sets reserves |
| Dispute Operations Analyst | Handles daily chargeback cases, prepares representments, tracks deadlines |
| Head of Settlement | Offsets chargebacks/refunds from settlement; manages reserves |
| Merchant Underwriting / Risk | Risk tiering, initial reserve, monitoring |
| Compliance / AML | Links abnormal refunds/chargebacks to 07-sar-str-procedure.md (AMLO) |
| Legal | Merchant agreement, liability terms, sponsor-bank linkage |
| Sponsor Bank / Acquirer (external) | Channel to file chargebacks/representments to the scheme; sets reserve requirements |

### 7.2 Linkage to Thai regulators

- BOT (ธปท.) — refunds/chargebacks/reserves are part of operational-risk management and consumer protection; must be ready for on-site inspection and periodic reporting.

- AMLO (ปปง.) — abnormal refund patterns (e.g., refunds to a card other than the paying card, cyclical refunds) can be laundering signals → link to SAR/STR (07-sar-str-procedure.md).

- PDPC (PDPA) — dispute evidence containing personal data must be handled on a lawful basis and retained per 09- and 11-.

### 7.3 Record-keeping and retention

- Retain all dispute/refund/reserve records (append-only audit trail) for the periods required by law and scheme rules — consistent with 11-data-retention-deletion.md (generally ≥ the periods set by BOT/AMLO and ≥ the chargeback lifecycle).

- Never store full PAN/SAD in these records (PCI-DSS v4.0 Req 3).

## 8. KPIs and review

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Chargeback rate (per merchant / portfolio) | < 0.5% per month |
| Representment win rate | ≥ 40% (adjusted by case type) |
| Refund SLA (submitted to acquirer) | ≥ 99% same business day |
| Cases filed before deadline | 100% (no losses from late filing) |

Review this policy at least annually, or when (a) scheme rules change, (b) the sponsor bank changes terms, or (c) the chargeback rate breaches thresholds.

Standards referenced: PCI-DSS v4.0 (PCI SSC), EMV 3-D Secure (EMV 3DS) 2.x, Visa Core Rules/VDMP, Mastercard Chargeback Guide/ECM, ISO 8583. Thai regulations referenced: Payment Systems Act B.E. 2560 (BOT/ธปท.), PDPA B.E. 2562 (PDPC), AMLO. This document must be reviewed by legal counsel and the sponsor bank before enforcement and before submission.

# ขั้นตอนการระงับข้อพิพาท (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring Service) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท ควบคู่กับมาตรฐาน PCI-DSS v4.0 Level 1 และการรับรอง EMV 3-D Secure (3DS) 2.x สำหรับกระบวนการ authentication/chargeback

รหัสเอกสาร: COMP-29 · เวอร์ชัน 0.1 · จัดทำ 2026-07-22 · ทบทวนทุก 12 เดือน (และเมื่อ card scheme ปรับ dispute rules) เจ้าของเอกสาร: Chief Compliance Officer (CCO) ร่วมกับ Head of Merchant Operations / Disputes Manager เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md, ./04-org-chart-governance.md, ./05-aml-kyc-cdd-policy.md, ./07-sar-str-procedure.md, ./09-pdpa-privacy-policy.md, ./16-incident-response-breach.md

ข้อจำกัดความรับผิด: เอกสารนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงโครงสร้าง/ปฏิบัติการ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องผ่านการทบทวนโดยที่ปรึกษากฎหมายด้านใบอนุญาต ธปท. และคู่มือ dispute ของ card scheme ฉบับล่าสุดก่อนยื่นจริง

[!IMPORTANT] สมมติฐานและรายการที่ยังไม่สรุป (Assumptions / TODO) — ต้องเติมค่าจริงหรือยืนยันก่อนยื่น ธปท. และก่อน go-live

| # | รายการ | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | ชื่อบริษัทจริง — ใช้ placeholder [บริษัท / Company] ทั้งเอกสาร | TODO | Corporate Secretary |
| A2 | Sponsor bank / Acquiring bank — ยังไม่ลงนาม (เส้นทาง B ตาม ROADMAP) กำหนด SLA การส่ง representment, การหักบัญชี chargeback และ dispute portal ที่ใช้จริง | ยังไม่สรุป | CEO / Head of Partnerships |
| A3 | Card scheme dispute rules ฉบับที่บังคับใช้ — Visa VCR (Visa Claims Resolution) และ Mastercard Dispute Resolution (MDR/Mastercom) ต้องยึดฉบับ ณ วันขึ้นระบบ (เลขข้อ/timeline อาจปรับ) | TODO | Disputes Manager |
| A4 | ITMX / local scheme rules สำหรับบัตรในประเทศและ PromptPay/QR — ขั้นตอน dispute ของ local rails | ยังไม่สรุป | Head of Merchant Ops |
| A5 | ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) สายด่วน ธปท. 1213 — ยืนยันช่องทาง/แบบฟอร์มร้องเรียนและกรอบเวลาตอบกลับที่ ธปท. คาดหวังจากผู้ประกอบธุรกิจ | TODO | CCO / ที่ปรึกษากฎหมาย |
| A6 | สถาบันอนุญาโตตุลาการ — เลือกระหว่าง THAC (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) หรือ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) สำหรับ arbitration clause ในสัญญา merchant | ยังไม่สรุป | Legal Counsel |
| A7 | วงเงิน chargeback reserve / rolling reserve ต่อ merchant risk tier — ต้องสอดคล้องเงื่อนไข sponsor bank | ยังไม่สรุป | CFO / Risk |
| A8 | ระบบ case management จริง (dispute workflow tool) และการเชื่อม webhook_events เพื่อแจ้ง merchant | TODO | CTO / Disputes Manager |

ห้ามกรอกชื่อผู้ให้บริการ/เลขข้อ scheme/วงเงินสมมติในช่องข้างต้นลงในเอกสารที่ยื่นจริง — ต้องเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้เท่านั้น

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารนี้กำหนด ขั้นตอนการระงับข้อพิพาท (Dispute Resolution Procedure) ของ [บริษัท / Company] ในฐานะผู้ให้บริการ Full Acquiring Gateway ครอบคลุมข้อพิพาททุกประเภทระหว่างคู่กรณี ได้แก่ ผู้ถือบัตร/ผู้บริโภค (cardholder), ร้านค้า (merchant), ธนาคารผู้ออกบัตร (issuer) และ [บริษัท / Company] เอง เพื่อให้:

- มีช่องทางร้องเรียนและกระบวนการยกระดับ (escalation) ที่ชัดเจน เป็นธรรม และมีกรอบเวลา ตามหลัก การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (Market Conduct) ของ ธปท.

- จัดการ chargeback / dispute ตามกฎ card scheme (Visa VCR, Mastercard MDR) และ local rails (ITMX/PromptPay) อย่างถูกต้องภายในกรอบเวลา

- รองรับการ ยกระดับสู่การไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการ (mediation & arbitration) เมื่อไม่สามารถระงับกันเองได้

- ปฏิบัติหน้าที่ รายงานต่อ ธปท. และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค และประสานกับ ปปง./AMLO และ PDPC เมื่อเข้าเงื่อนไข

ขอบเขต: ครอบคลุมทุกรายการใน payments, refunds, ledger_entries ตาม ARCHITECTURE.md และทุกช่องทาง (บัตร, 3DS, QR/PromptPay) ทั้งผ่านช่องทาง merchant, cardholder และ issuer

หลักการที่ยึดตลอดเอกสาร: “ไกล่เกลี่ยก่อน — ยกระดับเมื่อจำเป็น — บันทึกทุกขั้นตอนใน audit trail” ทุกข้อพิพาทได้รับหมายเลข case (DISP-YYYY-NNNNNN) และผูกกับ payment_id ตั้งแต่วินาทีแรก และทุก state change ลง audit_log ตาม PCI-DSS Req 10

## 2. ประเภทข้อพิพาทและช่องทางเข้า (Dispute Types & Intake)

| ประเภท | ต้นทาง | ช่องทางเข้า | ผู้รับเรื่องเริ่มต้น |
| --- | --- | --- | --- |
| ข้อร้องเรียนผู้บริโภค (consumer complaint) | ผู้ถือบัตร/ผู้ใช้บริการ | อีเมล disputes@[company], สายด่วนลูกค้า, แบบฟอร์มในเว็บ | Customer Support (Tier 1) |
| Chargeback / dispute (card) | issuer ผ่าน scheme → sponsor bank | Visa VCR / Mastercom / dispute portal ของ sponsor bank | Disputes Team |
| ข้อพิพาทธุรกรรม QR/PromptPay | ผู้จ่าย/ผู้รับผ่าน bank/ITMX | ITMX dispute process | Disputes Team |
| ข้อพิพาทเชิงพาณิชย์กับ merchant | merchant (ค่าธรรมเนียม, settlement, reserve, ปิดบัญชี) | Account Manager / อีเมลตามสัญญา | Merchant Operations |
| ข้อพิพาทที่ส่งผ่าน ธปท. (ศคง. 1213) | ธปท. ส่งต่อคำร้องเรียน | ช่องทางทางการของ ธปท. | CCO |

ช่องทาง intake มาตรฐาน: ทุกช่องทางต้องบันทึกเข้าระบบ case management (รายการ A8) ภายใน 1 วันทำการ ออกเลข case และส่ง acknowledgement อัตโนมัติให้ผู้ร้อง

## 3. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles)

| บทบาท | หน้าที่หลัก |
| --- | --- |
| Customer Support (Tier 1) | รับเรื่อง, ยืนยันตัวตน, แก้เคสง่าย (สอบถามยอด, refund ตามนโยบาย), ออก acknowledgement |
| Disputes Team (Tier 2) | จัดการ chargeback/representment, รวบรวมหลักฐาน (compelling evidence), คุมกรอบเวลา scheme |
| Disputes Manager | เจ้าของกระบวนการ, อนุมัติ representment/accept liability, รายงาน chargeback ratio |
| Merchant Operations / Account Manager | ข้อพิพาทเชิงพาณิชย์กับ merchant, การเจรจา reserve/settlement |
| CCO (Chief Compliance Officer) | จุดติดต่อ ธปท./ศคง. 1213 อย่างเป็นทางการ, กำกับ market conduct, รายงานตามใบอนุญาต |
| MLRO | ประเมินสัญญาณฟอกเงิน/ทุจริต; หากพบให้เริ่ม STR ตาม 07-sar-str-procedure.md (ห้าม tipping-off) |
| DPO | คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารข้อพิพาท (PDPA), จำกัดการเปิดเผยข้อมูลผู้ถือบัตร |
| Legal Counsel | ไกล่เกลี่ย, อนุญาโตตุลาการ, คดีความ, ทบทวนสัญญา/clause |
| Dispute Resolution Committee (DRC) | คณะกรรมการภายในพิจารณาเคสยกระดับ (ดูข้อ 4), มติเป็นลายลักษณ์อักษร |

หลักการแบ่งแยกหน้าที่: มีเพียง CCO ที่ติดต่อ ธปท. อย่างเป็นทางการ, มีเพียง Legal ที่ผูกพันบริษัทในการไกล่เกลี่ย/อนุญาโตตุลาการ, และผู้ที่ตัดสินใจ refund/chargeback ต้องไม่ใช่คนเดียวกับผู้บันทึก ledger (segregation of duties ตาม 18-segregation-of-duties.md)

## 4. ขั้นตอนการยกระดับ (Escalation Ladder)

ข้อพิพาทดำเนินตามลำดับชั้น 4 ระดับ โดยยกระดับเมื่อไม่สามารถระงับได้ในระดับก่อนหน้าภายในกรอบเวลา:

| ระดับ | ผู้รับผิดชอบ | ขอบเขตอำนาจ | SLA ตอบกลับ | SLA ปิดเคส |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 — Frontline | Customer Support | ยืนยันข้อมูล, refund ≤ ตามนโยบาย, ตอบข้อสงสัย | รับทราบภายใน 1 วันทำการ | 5 วันทำการ |
| L2 — Disputes/Ops | Disputes Team / Account Manager | chargeback/representment, ข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ | 2 วันทำการ | 15 วันทำการ |
| L3 — Committee (DRC) | Dispute Resolution Committee (CCO + Legal + Disputes Manager + Risk) | เคสมูลค่าสูง/ซับซ้อน/มีข้อกฎหมาย | 5 วันทำการ | 30 วันทำการ |
| L4 — External | Legal Counsel | ไกล่เกลี่ยภายนอก / อนุญาโตตุลาการ / ศาล / ธปท. | ตามกฎของสถาบัน | ตามกระบวนการ |

เกณฑ์ยกระดับ (escalation triggers): - ผู้ร้องไม่พอใจผลและขอทบทวน; หรือเกิน SLA ปิดเคสของระดับนั้น - มูลค่าข้อพิพาท ≥ 100,000 บาท หรือกระทบผู้ร้องหลายราย (systemic) → ขึ้น L3 อัตโนมัติ - มีประเด็นข้อกฎหมาย/ความรับผิด/ความเสี่ยงชื่อเสียง → ขึ้น L3 - ธปท./ศคง. ส่งเรื่องต่อ → CCO รับตรงและถือเป็น priority (ดูข้อ 8) - พบสัญญาณฉ้อโกง/ฟอกเงิน → แจ้ง MLRO ทันที (คู่ขนาน ไม่หยุดกระบวนการ dispute)

หมายเหตุ: กรอบเวลาภายในข้างต้นเป็น นโยบายภายในของบริษัท ต้องไม่ขัดและไม่เกินกว่ากรอบเวลาบังคับของ card scheme (ข้อ 5) และแนวปฏิบัติ market conduct ของ ธปท. (ข้อ 8) — เมื่อขัดกันให้ยึดกรอบที่สั้นกว่า/เข้มกว่า

## 5. Chargeback และ Representment (Card Scheme Dispute)

กระบวนการ chargeback ยึดตามวงจรของ card scheme ผ่าน sponsor bank (รายการ A2, A3):

| ขั้น | ผู้กระทำ | สาระ | กรอบเวลาบังคับ (โดยประมาณ — ต้องยืนยันตาม A3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Retrieval / Inquiry (ถ้ามี) | issuer | ขอสำเนาหลักฐานธุรกรรม | ตอบภายในกรอบ scheme |
| 2. First Chargeback | issuer → acquirer | issuer หักเงินคืน cardholder อ้าง reason code | โดยทั่วไป cardholder โต้แย้งได้ภายใน 120 วัน นับจากวันธุรกรรม/คาดว่าจะได้รับสินค้า |
| 3. Representment | acquirer → issuer | [บริษัท / Company] ส่ง compelling evidence โต้กลับแทน merchant | โดยทั่วไป ≤ 30 วัน นับจากได้รับ chargeback |
| 4. Pre-Arbitration | issuer | issuer ยืนกรานพร้อมหลักฐานเพิ่ม | ตาม scheme |
| 5. Arbitration (scheme) | Visa/Mastercard ชี้ขาด | scheme ตัดสินความรับผิดและปรับค่าธรรมเนียม | คำชี้ขาดผูกพันทั้งสองฝ่าย |

หลักฐาน compelling evidence ที่จัดเก็บ: auth_code, ผล 3DS 2.x (liability shift เมื่อ authenticated), หลักฐานการส่งมอบ/ใช้บริการ, card_last4 + card_brand (ห้ามเก็บ PAN/CVV ตาม ARCHITECTURE.md ข้อ 6), IP/device, ประวัติการติดต่อ merchant

การควบคุมอัตรา chargeback: - Monitor chargeback ratio รายเดือนต่อ merchant; เกณฑ์เตือนภายในที่ > 0.9% หรือ > 100 รายการ/เดือน → เข้าโปรแกรม remediation - Merchant ที่เข้าข่าย scheme monitoring program (เช่น Visa VDMP / Mastercard ECM) → เพิ่ม reserve และทบทวนการต่อสัญญา - 3DS 2.x บังคับ สำหรับ MCC เสี่ยงสูง เพื่อย้าย liability ไปที่ issuer

หมายเหตุ: ตัวเลข reason code, จำนวนวัน และเกณฑ์ program เป็นค่าประมาณตามฉบับที่เผยแพร่ทั่วไป — ต้องยึดคู่มือ Visa VCR / Mastercard MDR ฉบับที่บังคับ ณ วันขึ้นระบบ (รายการ A3) และเงื่อนไข sponsor bank

## 6. การไกล่เกลี่ย (Mediation)

ก่อนเข้าสู่อนุญาโตตุลาการ [บริษัท / Company] เสนอ การไกล่เกลี่ยโดยสมัครใจ เป็นทางเลือก:

- การไกล่เกลี่ยภายใน — โดย Dispute Resolution Committee (DRC) เชิญคู่กรณีชี้แจง มติเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ผูกมัดหากไม่ยอมรับ

- การไกล่เกลี่ยผ่าน ธปท. — สำหรับข้อร้องเรียนผู้บริโภคที่ส่งผ่าน ศคง. 1213 บริษัทให้ความร่วมมือเต็มที่ตามแนวทาง market conduct

- การไกล่เกลี่ยภายนอก — ผ่านสถาบันที่คู่กรณีตกลง (เช่น THAC) กรณีข้อพิพาทเชิงพาณิชย์กับ merchant

การไกล่เกลี่ยไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในการดำเนินการตาม scheme rules หรือกฎหมาย

## 7. อนุญาโตตุลาการ (Arbitration)

สัญญา merchant ของ [บริษัท / Company] มี ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ (arbitration clause) สำหรับข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ที่ไม่สามารถระงับด้วยการไกล่เกลี่ย ตาม พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545:

| องค์ประกอบ | ข้อกำหนด |
| --- | --- |
| สถาบัน | THAC หรือ TAI (รายการ A6 — เลือกก่อนยื่น) |
| สถานที่ / ภาษา | กรุงเทพมหานคร / ภาษาไทย (คำแปลภาษาอังกฤษเมื่อจำเป็น) |
| จำนวนอนุญาโตตุลาการ | คนเดียว หากทุนทรัพย์ต่ำ; คณะ 3 คนหากทุนทรัพย์สูง/ซับซ้อน |
| กฎหมายที่ใช้บังคับ | กฎหมายไทย |
| ผลของคำชี้ขาด | ผูกพันและบังคับได้ตามกฎหมาย |
| ข้อยกเว้น | ไม่ตัด (ก) chargeback/arbitration ของ card scheme, (ข) การร้องเรียนต่อ ธปท./ศคง., (ค) มาตรการเร่งด่วน/คุ้มครองชั่วคราวจากศาล |

สำคัญ: สำหรับ ผู้บริโภค (cardholder) การบังคับใช้ arbitration clause อาจถูกจำกัดตาม พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค — ผู้บริโภคยังคงมีสิทธิร้องเรียนต่อ ธปท./สคบ. และฟ้องคดีผู้บริโภคได้เสมอ ต้องให้ Legal ทบทวน clause นี้ก่อนใช้จริง (รายการ A6)

## 8. การรายงานต่อ ธปท. และการคุ้มครองผู้บริโภค (BOT / Consumer Protection Reporting)

| กรณี | หน่วยงาน | ช่องทาง | กรอบเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อร้องเรียนผู้บริโภคที่ ธปท. ส่งต่อ | ธปท. / ศคง. 1213 | ช่องทางทางการ ธปท. (ยืนยัน A5) | ตอบกลับตามกรอบที่ ธปท. กำหนด (โดยทั่วไปเร่งด่วน) | CCO |
| รายงานสถิติข้อร้องเรียน/ข้อพิพาทเป็นงวด | ธปท. | รายงานตามเงื่อนไขใบอนุญาต | รายไตรมาส/รายปี (ตามที่กำหนด) | CCO |
| เหตุการณ์กระทบผู้ใช้บริการวงกว้าง (systemic) | ธปท. | แจ้งเหตุตามประกาศ IT risk/market conduct | ทันทีเมื่อเข้าเงื่อนไข | CCO / CISO |
| พบธุรกรรมน่าสงสัย (ฟอกเงิน/ทุจริต) | ปปง. (AMLO) | STR/SAR ตาม 07-sar-str-procedure.md | ตามกำหนดของ ปปง. (ห้าม tipping-off) | MLRO |
| ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากข้อพิพาท | PDPC | ตาม 16-incident-response-breach.md | แจ้ง PDPC ภายใน 72 ชม. ตาม PDPA ม.37(4) | DPO |
| ข้อร้องเรียนผู้บริโภคทั่วไปเรื่องสินค้า/บริการ | สคบ. | เมื่อเกี่ยวข้อง | ตามกระบวนการ สคบ. | Legal / CCO |

หลักการรายงาน: - [บริษัท / Company] เก็บ register กลางของข้อร้องเรียน/ข้อพิพาท ทั้งหมด (case log) พร้อม root cause, ผล, ระยะเวลา และมาตรการแก้ไข เพื่อพร้อมให้ ธปท. ตรวจสอบ (on-site/off-site) - วิเคราะห์แนวโน้ม (trend/root-cause analysis) รายไตรมาสเสนอ DRC และผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการเชิงระบบ - ข้อมูลผู้ถือบัตรในเอกสารรายงานต้องผ่านการ minimize/mask ตาม PDPA และ PCI (ไม่มี PAN/CVV)

## 9. Audit Trail และการเก็บรักษาเอกสาร (Recordkeeping)

- ทุกข้อพิพาทมี case record แบบ append-only เชื่อมกับ payment_id, ledger_entries และ audit_log

- บันทึกครบ: ผู้ร้อง, วันเวลา, ช่องทาง, ระดับ escalation, ผู้ตัดสินใจ, หลักฐาน, ผล, การจ่ายเงินคืน/ปรับ ledger

- ระยะเก็บรักษา: อย่างน้อย 5 ปี สอดคล้อง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเงื่อนไขใบอนุญาต ธปท. (ยืนยันตาม 11-data-retention-deletion.md); ทำลายตามนโยบายเมื่อครบกำหนดและไม่มีคดี

- แจ้งความคืบหน้าและผลให้ merchant ผ่าน webhook_events (เหตุการณ์ dispute.opened, dispute.evidence_required, dispute.won, dispute.lost)

## 10. ตัวชี้วัด (KPIs)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| --- | --- |
| Acknowledgement ผู้ร้อง | ≤ 1 วันทำการ (≥ 98%) |
| ปิดเคส L1 ภายใน SLA | ≥ 90% ภายใน 5 วันทำการ |
| ปิดเคส L2 ภายใน SLA | ≥ 90% ภายใน 15 วันทำการ |
| Representment win rate | ติดตามและปรับปรุงต่อเนื่อง |
| Chargeback ratio (portfolio) | < 0.9% |
| เคสจาก ธปท./ศคง. ตอบกลับตรงเวลา | 100% |

# Dispute resolution procedure: escalation, arbitration, BOT/consumer-protection reporting (English)

Supporting document for the Acquiring Service license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), supervised by the Bank of Thailand (BOT), with paid-up registered capital of THB 50 million. Aligned with PCI-DSS v4.0 Level 1 and EMV 3-D Secure (3DS) 2.x for authentication/chargeback processes.

Document ID: COMP-29 · Version 0.1 · Prepared 2026-07-22 · Reviewed every 12 months (and whenever card-scheme dispute rules change) Document owner: Chief Compliance Officer (CCO) together with Head of Merchant Operations / Disputes Manager Related documents: ../COMPLIANCE-TH.md, ../ARCHITECTURE.md, ../ROADMAP.md, ./04-org-chart-governance.md, ./05-aml-kyc-cdd-policy.md, ./07-sar-str-procedure.md, ./09-pdpa-privacy-policy.md, ./16-incident-response-breach.md

Disclaimer: This document is operational/structural reference material, not legal advice. It must be reviewed against BOT licensing counsel and the latest card-scheme dispute manuals before submission.

[!IMPORTANT] Assumptions / TODO — values to confirm before BOT submission and go-live

| # | Item | Status | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Legal company name — placeholder [บริษัท / Company] used throughout | TODO | Corporate Secretary |
| A2 | Sponsor / acquiring bank — not yet signed (Path B per ROADMAP); defines representment SLA, chargeback debit and the actual dispute portal | Open | CEO / Head of Partnerships |
| A3 | Applicable card-scheme dispute rules — Visa VCR (Visa Claims Resolution) and Mastercard Dispute Resolution (MDR/Mastercom); must follow the edition in force at go-live (reason codes/timelines may change) | TODO | Disputes Manager |
| A4 | ITMX / local scheme rules for domestic cards and PromptPay/QR dispute handling | Open | Head of Merchant Ops |
| A5 | BOT Financial Consumer Protection Center (hotline 1213) — confirm official channel/form and the response window BOT expects from operators | TODO | CCO / Legal counsel |
| A6 | Arbitration institution — choose THAC or the Thai Arbitration Institute (TAI) for the merchant-agreement arbitration clause | Open | Legal Counsel |
| A7 | Chargeback / rolling reserve amounts per merchant risk tier — must align with sponsor-bank terms | Open | CFO / Risk |
| A8 | Actual case-management system (dispute workflow tool) and webhook_events integration for merchant notification | TODO | CTO / Disputes Manager |

Do not enter assumed vendor names / scheme article numbers / amounts into the submitted document — only verifiable data.

## 1. Purpose & Scope

This document defines the Dispute Resolution Procedure of [บริษัท / Company] as a Full Acquiring Gateway, covering disputes among all parties — cardholders/consumers, merchants, issuers, and [บริษัท / Company] itself — in order to:

- Provide clear, fair, time-bound complaint and escalation channels consistent with BOT Market Conduct / financial consumer protection principles.

- Handle chargebacks / disputes per card-scheme rules (Visa VCR, Mastercard MDR) and local rails (ITMX/PromptPay) within mandatory timelines.

- Support escalation to mediation and arbitration where parties cannot resolve directly.

- Fulfil reporting duties to BOT and consumer-protection bodies and coordinate with AMLO and PDPC when triggered.

Scope: all records in payments, refunds, ledger_entries per ARCHITECTURE.md, across all channels (card, 3DS, QR/PromptPay) and all originators (merchant, cardholder, issuer).

Guiding principle: “Mediate first — escalate when needed — record every step in the audit trail.” Every dispute is assigned a case number (DISP-YYYY-NNNNNN) linked to its payment_id from the outset, and every state change is written to audit_log per PCI-DSS Req 10.

## 2. Dispute Types & Intake

| Type | Origin | Intake channel | First responder |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumer complaint | Cardholder/user | disputes@[company], support hotline, web form | Customer Support (Tier 1) |
| Chargeback / dispute (card) | Issuer via scheme → sponsor bank | Visa VCR / Mastercom / sponsor-bank portal | Disputes Team |
| QR/PromptPay transaction dispute | Payer/payee via bank/ITMX | ITMX dispute process | Disputes Team |
| Commercial dispute with merchant | Merchant (fees, settlement, reserve, offboarding) | Account Manager / contractual email | Merchant Operations |
| BOT-referred complaint (hotline 1213) | BOT forwards complaint | BOT official channel | CCO |

Standard intake: every channel must be logged into the case-management system (A8) within 1 business day, assigned a case number, with an automatic acknowledgement to the complainant.

## 3. Roles & Responsibilities

| Role | Primary responsibility |
| --- | --- |
| Customer Support (Tier 1) | Intake, identity verification, simple resolutions (balance queries, policy refunds), acknowledgements |
| Disputes Team (Tier 2) | Chargeback/representment handling, compelling-evidence gathering, scheme timeline control |
| Disputes Manager | Process owner; approves representment / liability acceptance; reports chargeback ratio |
| Merchant Operations / Account Manager | Commercial disputes with merchants; reserve/settlement negotiation |
| CCO | Official point of contact for BOT / hotline 1213, market-conduct oversight, license-based reporting |
| MLRO | Assesses ML/fraud signals; if present, initiates STR per 07-sar-str-procedure.md (no tipping-off) |
| DPO | Protects personal data within dispute files (PDPA); limits cardholder-data disclosure |
| Legal Counsel | Mediation, arbitration, litigation, contract/clause review |
| Dispute Resolution Committee (DRC) | Internal committee for escalated cases (see §4); written resolutions |

Segregation of duties: only the CCO contacts BOT officially, only Legal binds the company in mediation/arbitration, and whoever decides a refund/chargeback must not be the person posting the ledger entry (per 18-segregation-of-duties.md).

## 4. Escalation Ladder

Disputes follow four levels, escalating when unresolved within the level’s timeframe:

| Level | Owner | Authority | Response SLA | Resolution SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 — Frontline | Customer Support | Verify data, policy refunds, answer queries | Ack within 1 business day | 5 business days |
| L2 — Disputes/Ops | Disputes Team / Account Manager | Chargeback/representment, commercial disputes | 2 business days | 15 business days |
| L3 — Committee (DRC) | DRC (CCO + Legal + Disputes Manager + Risk) | High-value/complex/legal cases | 5 business days | 30 business days |
| L4 — External | Legal Counsel | External mediation / arbitration / court / BOT | Per institution rules | Per process |

Escalation triggers: - Complainant dissatisfied and requests review; or the level’s resolution SLA is exceeded. - Dispute value ≥ THB 100,000 or multi-party (systemic) impact → auto-escalate to L3. - Legal/liability/reputational issues → L3. - BOT / hotline 1213 referral → CCO handles directly as priority (see §8). - Fraud/ML indicators → notify MLRO immediately (in parallel; dispute process continues).

Note: the internal timeframes above are company policy and must never conflict with or exceed mandatory card-scheme timelines (§5) or BOT market-conduct expectations (§8). Where they conflict, the shorter/stricter timeframe prevails.

## 5. Chargeback & Representment (Card-Scheme Dispute)

The chargeback lifecycle follows the card-scheme cycle via the sponsor bank (A2, A3):

| Stage | Actor | Substance | Mandatory timeframe (indicative — confirm per A3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Retrieval / Inquiry (if used) | Issuer | Request transaction evidence | Respond within scheme window |
| 2. First Chargeback | Issuer → acquirer | Issuer debits, cites a reason code | Cardholder typically disputes within 120 days of transaction/expected delivery |
| 3. Representment | Acquirer → issuer | [บริษัท / Company] submits compelling evidence on the merchant’s behalf | Typically ≤ 30 days of receiving the chargeback |
| 4. Pre-Arbitration | Issuer | Issuer maintains with further evidence | Per scheme |
| 5. Arbitration (scheme) | Visa/Mastercard rules | Scheme rules on liability and fees | Ruling binding on both parties |

Compelling evidence retained: auth_code, 3DS 2.x result (liability shift when authenticated), proof of delivery/service, card_last4 + card_brand (never PAN/CVV per ARCHITECTURE.md §6), IP/device, merchant contact history.

Chargeback-rate controls: - Monitor monthly chargeback ratio per merchant; internal warning at > 0.9% or > 100 items/month → remediation program. - Merchants entering scheme monitoring programs (e.g., Visa VDMP / Mastercard ECM) → increased reserve and contract review. - 3DS 2.x mandatory for high-risk MCCs to shift liability to the issuer.

Note: reason codes, day counts and program thresholds are indicative per commonly published editions — the Visa VCR / Mastercard MDR manuals in force at go-live govern (A3), together with sponsor-bank terms.

## 6. Mediation

Before arbitration, [บริษัท / Company] offers voluntary mediation as an option:

- Internal mediation — via the Dispute Resolution Committee (DRC); parties are heard; written, non-binding unless accepted.

- BOT-facilitated mediation — for consumer complaints routed through hotline 1213; the company cooperates fully under market-conduct guidance.

- External mediation — through a mutually agreed institution (e.g., THAC) for commercial disputes with merchants.

Mediation does not waive any party’s rights under scheme rules or law.

## 7. Arbitration

The [บริษัท / Company] merchant agreement contains an arbitration clause for commercial disputes unresolved by mediation, under the Arbitration Act B.E. 2545 (2002):

| Element | Provision |
| --- | --- |
| Institution | THAC or TAI (A6 — select before submission) |
| Seat / language | Bangkok / Thai (English translation where needed) |
| Number of arbitrators | Sole arbitrator for low value; panel of 3 for high-value/complex |
| Governing law | Thai law |
| Effect of award | Binding and enforceable at law |
| Carve-outs | Does not bar (a) card-scheme chargeback/arbitration, (b) complaints to BOT/hotline 1213, (c) urgent/interim court relief |

Important: for consumers (cardholders), enforceability of the arbitration clause may be limited under the Consumer Case Procedure Act and consumer-protection law — consumers always retain the right to complain to BOT/OCPB and to bring a consumer case. Legal must review this clause before use (A6).

## 8. BOT & Consumer-Protection Reporting

| Case | Authority | Channel | Timeframe | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOT-referred consumer complaint | BOT / hotline 1213 | BOT official channel (confirm A5) | Respond within BOT-set window (usually expedited) | CCO |
| Periodic complaint/dispute statistics | BOT | License-condition reporting | Quarterly/annual (as prescribed) | CCO |
| Systemic event affecting many users | BOT | IT-risk/market-conduct notification | Immediately when triggered | CCO / CISO |
| Suspicious transaction (ML/fraud) | AMLO | STR/SAR per 07-sar-str-procedure.md | Per AMLO deadlines (no tipping-off) | MLRO |
| Personal-data breach from a dispute | PDPC | Per 16-incident-response-breach.md | Notify PDPC within 72 hrs per PDPA s.37(4) | DPO |
| General consumer complaint (goods/services) | OCPB | When relevant | Per OCPB process | Legal / CCO |

Reporting principles: - [บริษัท / Company] maintains a central complaint/dispute register (case log) with root cause, outcome, duration and remediation, ready for BOT inspection (on-site/off-site). - Quarterly trend / root-cause analysis is presented to the DRC and management to drive systemic improvements. - Cardholder data in any report is minimized/masked per PDPA and PCI (no PAN/CVV).

## 9. Audit Trail & Recordkeeping

- Every dispute has an append-only case record linked to payment_id, ledger_entries and audit_log.

- Records capture: complainant, timestamps, channel, escalation level, decision-maker, evidence, outcome, refund/ledger adjustment.

- Retention: at least 5 years, consistent with the Anti-Money Laundering Act and BOT license conditions (confirm per 11-data-retention-deletion.md); destroyed per policy once the period lapses and no litigation is pending.

- Progress and outcomes are pushed to merchants via webhook_events (dispute.opened, dispute.evidence_required, dispute.won, dispute.lost).

## 10. KPIs

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Complainant acknowledgement | ≤ 1 business day (≥ 98%) |
| L1 closure within SLA | ≥ 90% within 5 business days |
| L2 closure within SLA | ≥ 90% within 15 business days |
| Representment win rate | Tracked and continuously improved |
| Chargeback ratio (portfolio) | < 0.9% |
| BOT/hotline-1213 cases answered on time | 100% |

# การบริหารความเสี่ยงผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 · ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท · PCI-DSS v4.0 Level 1 เอกสารเลขที่ 30 — การบริหารความเสี่ยงผู้ให้บริการภายนอก: บัญชีผู้ให้บริการสำคัญ + การประเมินความเสี่ยง + ข้อสัญญา SLA/สิทธิตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ Outsourcing ของ ธปท. เจ้าของเอกสาร: [บริษัท / Company] · เวอร์ชัน 1.0 · จัดทำ 2026-07-22 · ทบทวนทุก 12 เดือน

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นเอกสารเชิงเทคนิค/ปฏิบัติการ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องผ่านการตรวจ โดยที่ปรึกษากฎหมายและ QSA ก่อนยื่นจริง เอกสารอ้างอิงร่วม: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md, 13-it-risk-management.md, 14-cyber-resilience.md, 15-bcp-dr.md, 18-segregation-of-duties.md, 21-tokenization-hsm-keymgmt.md

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

นโยบายนี้กำหนดวิธีที่ [บริษัท / Company] คัดเลือก ประเมิน ทำสัญญา กำกับ ติดตาม และยุติ การใช้ผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing / third-party service providers) โดยเฉพาะผู้ให้บริการที่รองรับ งานสำคัญ (critical / material outsourcing) ของธุรกิจรับชำระเงินด้วยบัตร โดยยึดหลัก “การมอบหมายงานให้ผู้อื่นทำ ไม่ได้เป็นการมอบความรับผิดชอบตามกฎหมายไปด้วย” ([บริษัท / Company] ยังคงรับผิดชอบเต็มต่อ ธปท. และลูกค้าเสมอ)

นโยบายนี้ตอบข้อกำหนดหลักดังนี้:

- ประกาศ ธปท. ว่าด้วยการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) สำหรับสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจ ระบบและบริการการชำระเงินภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 — หลักการ due diligence ก่อนใช้บริการ, สัญญาที่ครอบคลุมความเสี่ยง, สิทธิเข้าตรวจสอบ (audit right) ของบริษัทและของ ธปท., แผนสำรอง/exit plan, และการกำกับผู้ให้บริการช่วง (sub-outsourcing)

- ประกาศ ธปท. ด้าน IT risk / cyber resilience — การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากบุคคลภายนอก และ concentration risk / cloud

- PCI-DSS v4.0 Requirement 12.8 (12.8.1–12.8.5) — การบริหาร Third-Party Service Providers (TPSP): รายการ TPSP, การระบุว่าใครรับผิดชอบ PCI requirement ข้อใด (responsibility matrix), การตรวจสอบสถานะ PCI ของผู้ให้บริการอย่างน้อยปีละครั้ง, และ due diligence ก่อนผูกพัน

- PCI-DSS v4.0 Requirement 12.9 — ข้อผูกพันฝั่ง TPSP ที่ต้องยอมรับความรับผิดชอบต่อ CHD ที่ตนถือ/กระทบ

- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) / PDPC — เมื่อผู้ให้บริการเป็น ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) ต้องมี Data Processing Agreement (DPA) ตาม ม.40 (ดู 10-dpa-templates.md) และควบคุมการโอนข้อมูลข้ามพรมแดน (ม.28–29)

- พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง./AMLO) — ผู้ให้บริการที่ทำงาน KYC/CDD/sanction screening แทน ต้องอยู่ใต้การกำกับและตรวจสอบได้ ([บริษัท / Company] ยังรับผิดชอบการรายงาน STR/SAR เอง)

ขอบเขต: ครอบคลุมผู้ให้บริการทุกรายที่ (ก) เข้าถึง/ประมวลผล/จัดเก็บ Cardholder Data (CHD) หรือข้อมูลส่วนบุคคล, (ข) รองรับฟังก์ชันที่กระทบความต่อเนื่องของบริการชำระเงิน, หรือ (ค) เชื่อมต่อเข้ากับ Cardholder Data Environment (CDE) ตาม ARCHITECTURE.md การซื้อสินค้า/บริการทั่วไปที่ไม่กระทบข้อ (ก)–(ค) ใช้กระบวนการจัดซื้อมาตรฐาน ไม่อยู่ในนโยบายนี้

## 2. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles & Responsibilities)

| บทบาท | ความรับผิดชอบด้าน vendor risk |
| --- | --- |
| Business Owner (เจ้าของงาน) | ระบุความจำเป็นทางธุรกิจ, นิยาม service scope/SLA, เป็นเจ้าของความสัมพันธ์รายวัน |
| Vendor Risk Manager / Third-Party Risk (TPRM) | เจ้าของทะเบียนผู้ให้บริการ, จัด due diligence, ให้คะแนนความเสี่ยง, ติดตามรอบทบทวน |
| CISO / DevSecOps | ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/CDE, ตรวจ PCI AoC ของผู้ให้บริการ, อนุมัติการเชื่อมต่อทางเทคนิค |
| DPO | ตรวจว่าเป็น Data Processor หรือไม่, จัดทำ/ตรวจ DPA, ประเมินการโอนข้อมูลข้ามพรมแดน (PDPA) |
| Compliance / AML Officer | ตรวจผู้ให้บริการงาน AML/KYC/screening, sanction check ตัวผู้ให้บริการเอง |
| Legal | ร่าง/ตรวจสัญญา, ฝัง audit-right / exit / sub-outsourcing / liability clauses |
| Procurement | กระบวนการจัดซื้อ, ตรวจฐานะการเงินผู้ให้บริการ, จัดการ PO/สัญญา |
| Outsourcing Risk Committee (ORC) | อนุมัติการใช้ผู้ให้บริการระดับ Critical/Material, ทบทวนความเสี่ยงรวม (concentration) |
| Internal Audit | ตรวจอิสระว่ากระบวนการนี้ถูกปฏิบัติจริง, ทดสอบตัวอย่างสัญญา/การประเมิน |
| Board / คณะกรรมการ | อนุมัตินโยบาย outsourcing, รับทราบความเสี่ยง critical outsourcing รายปี |

หลัก Separation of Duties (SoD): ผู้ที่คัดเลือก/เจรจากับผู้ให้บริการ (Business Owner/Procurement) ต้องไม่ใช่ ผู้อนุมัติความเสี่ยงขั้นสุดท้าย (ORC) การอนุมัติ Critical outsourcing ต้องมี CISO + DPO + Compliance ลงนามร่วม

## 3. การจัดชั้นความสำคัญของผู้ให้บริการ (Vendor Criticality Tiering)

| ชั้น | นิยาม | ตัวอย่าง | การกำกับ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 — Critical / Material | หากล้มเหลว/รั่วไหล กระทบบริการชำระเงินหรือ CHD อย่างมีนัยสำคัญ หรือเข้าถึง CDE | Sponsor bank/acquirer, cloud (IaaS), HSM/KMS, tokenization vault, 3DS server (ACS/DS), KYC/screening | Due diligence เต็ม + อนุมัติ ORC + สัญญามี audit-right + exit plan + on-site ได้ + ทบทวนทุก 12 เดือน |
| Tier 2 — Important | กระทบการดำเนินงานแต่มีทางเลี่ยง/สำรอง หรือถือข้อมูลส่วนบุคคลจำกัด | Email/notification (SMS/LINE), monitoring/SIEM SaaS, log storage, ASV vendor | Due diligence มาตรฐาน + อนุมัติ CISO/DPO + DPA + ทบทวนทุก 12–24 เดือน |
| Tier 3 — Low | ไม่แตะ CHD/PII สำคัญ กระทบต่ำ | เครื่องมือ productivity, ที่ปรึกษาไม่แตะข้อมูลลูกค้า | Due diligence แบบเบา + ทบทวนตามสัญญา |

เกณฑ์ Threshold ที่ทำให้เป็น Tier 1 (เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งถือเป็น Critical): - เข้าถึง/จัดเก็บ/ส่งผ่าน CHD หรือ authentication data หรืออยู่ใน/ติดกับ CDE - รองรับฟังก์ชันที่ downtime > 30 นาที กระทบ authorization/settlement (สอดคล้อง RTO ใน ARCHITECTURE.md) - ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร > 10,000 ราย หรือมีการโอนข้อมูลออกนอกประเทศ - ทำหน้าที่ตามกฎหมายแทนบริษัท (KYC/CDD, sanction screening, การรายงาน)

## 4. บัญชีผู้ให้บริการสำคัญ (Critical Service Provider List / TPSP Inventory — PCI Req 12.8.1)

ตารางนี้เป็น living document ปรับปรุงเมื่อมีการเพิ่ม/เปลี่ยนผู้ให้บริการ และทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง ช่อง “PCI responsibility” อ้างอิง responsibility matrix (ข้อ 8)

| # | ประเภทบริการ | ผู้ให้บริการ (ตัวอย่าง/ที่วางแผน) | Tier | เข้าถึง CHD? | Data Processor (PDPA)? | ในประเทศ/ต่างประเทศ | หลักฐานที่ต้องเก็บ | รอบทบทวน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sponsor bank / Acquirer / Card switch | TODO — ยังไม่สรุป (ดู callout §12) | 1 | ทางอ้อม (routing) | ไม่ (controller-to-controller) | ในประเทศ | สัญญา acquiring, scheme cert | 12 เดือน |
| 2 | Cloud / IaaS (compute, DB, network) | เช่น AWS/GCP ap-southeast (region ในไทยเมื่อพร้อม) — TODO ยืนยัน data residency | 1 | มี (host CDE) | ใช่ (sub-processor) | ต้องยืนยันว่าเก็บในไทย (ARCHITECTURE §8) | PCI AoC (SP), SOC 2 Type II, ISO 27001, DPA | 12 เดือน |
| 3 | HSM / KMS | เช่น cloud HSM หรือ on-prem PCI-PTS HSM — TODO | 1 | มี (คีย์เข้ารหัส PAN) | ไม่ (ถือคีย์ ไม่ถือ PII) | ในประเทศ | FIPS 140-2/3 Lvl 3+, PCI AoC | 12 เดือน |
| 4 | Tokenization Vault (ถ้าใช้ external) | TODO — ตัดสินใจ build vs buy (ARCHITECTURE §4) | 1 | มี (PAN) | ใช่ | ต้องในไทย | PCI AoC (SP), token scheme | 12 เดือน |
| 5 | 3-D Secure (ACS/DS/3DS Server) | ผู้ให้บริการ EMV 3DS v2.x — TODO | 1 | authentication data | ใช่ | ต้องยืนยัน | EMVCo approval, PCI 3DS SDK/Core AoC | 12 เดือน |
| 6 | KYC / CDD / e-KYC + Sanction screening | ผู้ให้บริการ screening (เทียบ UN/OFAC/ปปง.) — TODO | 1 | PII (identity) | ใช่ | ต้องยืนยัน | DPA, ISO 27001, list coverage | 12 เดือน |
| 7 | QSA (PCI audit) + ASV (scan) + Pentest | TODO — ยังไม่จ้าง (ดู 23-qsa-asv-pentest-plan.md) | 1/2 | อาจเห็น scope | จำกัด (ภายใต้ NDA) | — | PCI SSC listing (QSA/ASV) | ต่อ engagement |
| 8 | SIEM / Log management / Monitoring | SaaS observability (Prometheus/OTel sink, log store) | 2 | ไม่ควรมี CHD (masking) | ใช่ (log อาจมี PII) | ต้องยืนยัน | SOC 2, DPA, log masking config | 12–24 เดือน |
| 9 | Notification (email/SMS/LINE) | ผู้ให้บริการส่งข้อความ merchant/ลูกค้า | 2 | ไม่ | ใช่ | ต้องยืนยัน | DPA | 24 เดือน |
| 10 | WAF / DDoS / CDN | ผู้ให้บริการ edge security | 2 | TLS termination? (ต้องเลี่ยง) | จำกัด | ต้องยืนยัน | SOC 2, PCI AoC ถ้า terminate TLS | 12 เดือน |

TODO (ระบุจริงก่อนยื่น): ต้องเติมชื่อผู้ให้บริการจริง, เลขที่สัญญา, วันหมดอายุ PCI AoC, DPO contact ของผู้ให้บริการ และ concentration flag (ผู้ให้บริการรายเดียวรองรับหลายฟังก์ชัน) — ดู callout §12

## 5. กระบวนการก่อนผูกพัน (Pre-engagement Due Diligence)

การใช้ผู้ให้บริการ Tier 1/Tier 2 ทุกราย ต้องผ่าน due diligence ก่อนลงนาม โดยรวบรวมและประเมิน:

| ด้าน | สิ่งที่ตรวจ | หลักฐาน |
| --- | --- | --- |
| ฐานะการเงิน | ความมั่นคง, ความสามารถให้บริการต่อเนื่อง | งบการเงิน, credit check |
| ความปลอดภัย/PCI | สถานะ PCI ปัจจุบัน, scope, ข้อยกเว้น | PCI AoC/RoC, SOC 2 Type II, ISO 27001 |
| PDPA | เป็น Data Processor?, มาตรการคุ้มครองข้อมูล, การโอนข้ามพรมแดน | DPA readiness, บันทึกกิจกรรมประมวลผล |
| ความต่อเนื่อง (BCP/DR) | RTO/RPO ของผู้ให้บริการ vs ของเรา, ผลทดสอบ DR | BCP/DR summary, ผล DR test ล่าสุด |
| AML/reputation | sanction screening ตัวผู้ให้บริการ/UBO, ข่าวเชิงลบ | ผล screening, adverse media |
| Sub-outsourcing | ผู้ให้บริการช่วง (4th party) และการควบคุม | รายการ sub-processor |
| Concentration | ซ้ำกับผู้ให้บริการเดิมหรือไม่ (single point of failure) | mapping ภายใน |

ผลลัพธ์: สรุปเป็น Vendor Risk Assessment Report ให้คะแนนความเสี่ยง (ข้อ 6) และเสนอผู้อนุมัติตาม Tier Tier 1 ต้องอนุมัติโดย ORC ก่อนลงนามสัญญา

## 6. การให้คะแนนความเสี่ยง (Vendor Risk Scoring)

ให้คะแนน 6 มิติ มิติละ 1 (ต่ำ) ถึง 5 (สูง) แล้วถ่วงน้ำหนัก:

| มิติ | น้ำหนัก |
| --- | --- |
| Data sensitivity (CHD/PII ที่แตะ) | 30% |
| Security posture (PCI/SOC2/gap) | 25% |
| Operational criticality (impact ถ้าล่ม) | 20% |
| Compliance/PDPA/AML | 10% |
| Financial stability | 10% |
| Concentration / sub-outsourcing | 5% |

Residual score → Rating: 1.0–2.0 Low · 2.1–3.5 Medium · 3.6–5.0 High ผู้ให้บริการ High ต้องมีแผนลดความเสี่ยง (mitigation) + อนุมัติ ORC + ทบทวนถี่ขึ้น (ทุก 6 เดือน)

## 7. ข้อสัญญาบังคับ (Mandatory Contract Clauses — SLA / Audit-Rights / Exit)

ทุกสัญญา Tier 1 ต้องมีข้อสัญญาต่อไปนี้ (Tier 2 ปรับตามความเหมาะสม):

- ขอบเขตบริการ & SLA — availability, response/resolution time, capacity, ระบุ metric วัดผลได้ (ตาราง §7.1)

- สิทธิเข้าตรวจสอบ (Audit Rights) — [บริษัท / Company] และ ธปท./ผู้ตรวจที่ ธปท. แต่งตั้ง มีสิทธิเข้าตรวจ (ทั้ง on-site และเอกสาร) รวมถึงการขอ report การตรวจสอบอิสระ (SOC 2/PCI AoC) โดยไม่จำกัดสิทธินี้

- การคุ้มครองข้อมูล (PDPA/DPA) — เป็นภาคผนวก DPA ตาม ม.40 (ดู 10-dpa-templates.md), ข้อจำกัดการใช้ข้อมูล, การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลภายในเวลากำหนด (§7.2), การคืน/ทำลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุด

- ความปลอดภัย & PCI — ผู้ให้บริการต้องคง PCI DSS ตลอดสัญญา, ส่ง AoC ปีละครั้ง, ยอมรับความรับผิดชอบต่อ CHD ที่ตนถือ (PCI 12.9), แจ้งเมื่อ scope/สถานะ PCI เปลี่ยน

- การแจ้งเหตุ (Incident/Breach Notification) — แจ้งเหตุด้านความปลอดภัย/ข้อมูลรั่วไหลภายในเวลาที่กำหนด (§7.2)

- Sub-outsourcing (4th party) — ห้ามใช้ผู้ให้บริการช่วงในงานสำคัญโดยไม่แจ้ง/ขออนุมัติล่วงหน้า, ต้องส่งต่อ ข้อผูกพันเดียวกัน (flow-down)

- ความต่อเนื่องธุรกิจ (BCP/DR) — ผู้ให้บริการต้องมี BCP/DR, ทดสอบรายปี, และให้เข้าร่วม DR drill ของเรา

- Exit / Termination & Transition — สิทธิบอกเลิกเมื่อผิดสัญญา/ผลตรวจไม่ผ่าน/ ธปท. สั่ง, ระยะเวลา transition, การส่งมอบและทำลายข้อมูล, Exit Plan (§9)

- Liability / Indemnity — ความรับผิดกรณีข้อมูลรั่ว/ผิด SLA, การประกันภัย (cyber insurance) ถ้าเข้าเกณฑ์

- Data residency / Cross-border — ระบุที่ตั้งข้อมูลตามข้อกำหนด ธปท./PDPA, การโอนข้ามพรมแดนต้องมีฐานทางกฎหมาย

- สิทธิของ ธปท. — ยอมรับให้ ธปท. เข้าถึงข้อมูล/สถานที่/ระบบที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้แก่บริษัท

- การรายงาน — ส่ง SLA report / security report ตามรอบ (§7.1)

### 7.1 ตัวอย่าง SLA & Service Credit (Tier 1)

| Metric | เป้าหมาย | การวัด | Service credit เมื่อไม่ถึง |
| --- | --- | --- | --- |
| Availability (บริการหลัก) | ≥ 99.95%/เดือน | uptime monitoring | credit แบบขั้นบันได ตามชั่วโมงที่ขาด |
| P1 incident acknowledgement | ≤ 15 นาที | ticketing | credit + escalation |
| P1 resolution / workaround | ≤ 4 ชั่วโมง | ticketing | credit + RCA ภายใน 5 วันทำการ |
| Breach notification | ≤ 24 ชั่วโมง (§7.2) | log/email | ถือเป็นเหตุผิดสัญญาสำคัญ |
| PCI AoC ประจำปี | ส่งก่อนหมดอายุ | tracker | ระงับ/บอกเลิกได้ |
| SLA report | รายเดือน | report | escalation |

### 7.2 ระยะเวลาแจ้งเหตุ (Notification Timelines)

- ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล (PDPA): ผู้ให้บริการแจ้ง [บริษัท / Company] โดยไม่ชักช้า (≤ 24 ชม.) เพื่อให้บริษัท แจ้ง PDPC ภายใน 72 ชั่วโมง ตาม ม.37(4) (ดู 16-incident-response-breach.md)

- เหตุด้านความปลอดภัย/CDE (PCI): แจ้ง ≤ 24 ชม., ให้ความร่วมมือในการสอบสวน (forensics)

- เหตุกระทบบริการชำระเงิน: แจ้งตาม incident response ของเรา และรายงาน ธปท. ตามเกณฑ์ที่กำหนด

## 8. Responsibility Matrix (PCI Req 12.8.5)

จัดทำ matrix ระบุว่า PCI-DSS แต่ละ requirement ใครรับผิดชอบ — [บริษัท / Company], ผู้ให้บริการ, หรือร่วมกัน (shared) ตัวอย่าง (สรุป):

| PCI Req (ย่อ) | [บริษัท / Company] | Cloud/IaaS | Tokenization/Vault | 3DS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Req 1 Network security controls | Shared | ✔ (infra) | — | — |
| Req 3 Protect stored account data | Shared | — | ✔ | — |
| Req 6 Secure software | ✔ | — | Shared | Shared |
| Req 10 Logging & monitoring | ✔ | Shared | Shared | Shared |
| Req 11 Testing (ASV/pentest) | ✔ (จ้าง) | Shared | Shared | Shared |
| Req 12 Policy & TPSP mgmt | ✔ | — | — | — |

matrix ฉบับเต็มเก็บแยกและทบทวนพร้อม AoC ประจำปีของแต่ละผู้ให้บริการ

## 9. การกำกับต่อเนื่อง & Exit Plan (Ongoing Monitoring & Exit)

Ongoing monitoring: - ทบทวน SLA report รายเดือน (Tier 1), รายไตรมาส (Tier 2) - เก็บ/ตรวจ PCI AoC และ SOC 2 ปีละครั้ง (PCI 12.8.4) — ติดตามวันหมดอายุใน tracker - ประเมินความเสี่ยงใหม่ตามรอบ (§3) หรือเมื่อมี trigger: incident, เปลี่ยน sub-processor, M&A, ผลตรวจไม่ผ่าน - ทบทวน concentration risk รายปีต่อ ORC

Exit Plan (บังคับสำหรับ Tier 1): ต้องมีก่อนลงนาม ระบุ (ก) ผู้ให้บริการสำรอง/ทางเลือก, (ข) ขั้นตอนย้ายข้อมูล/ ระบบและระยะเวลา, (ค) การคืน/ทำลายข้อมูลพร้อมหลักฐาน, (ง) เงื่อนไข trigger การ exit (ธปท. สั่ง, ผิดสัญญาร้ายแรง, ผู้ให้บริการล้มละลาย) เพื่อไม่ให้เกิด vendor lock-in ที่กระทบความต่อเนื่องของบริการชำระเงิน

## 10. ตารางสรุปกระบวนการ (End-to-End)

ระบุความจำเป็น ─▶ จัดชั้น Tier ─▶ Due Diligence ─▶ Risk Scoring ─▶ อนุมัติ (ORC/CISO/DPO)
      │                                                                      │
      │                                                                      ▼
      └───────────────  ทบทวน/Exit ◀── Ongoing Monitoring ◀── ลงนามสัญญา (clauses §7) + onboarding

## 11. เอกสาร/หลักฐานที่เก็บ (Evidence for BOT / QSA)

- ทะเบียนผู้ให้บริการ (TPSP Inventory) + criticality tier

- Vendor Risk Assessment Report ต่อราย + คะแนน

- สัญญา + ภาคผนวก DPA + SLA + audit-right clause

- PCI AoC / SOC 2 / ISO 27001 ของผู้ให้บริการ (ล่าสุด)

- Responsibility matrix (PCI 12.8.5)

- บันทึกการอนุมัติ ORC + minutes ทบทวน concentration

- Exit plan ต่อ Tier 1

## 12. ข้อสมมติและงานค้าง (Assumptions & TODO)

CALLOUT — ต้องปิดก่อนยื่นจริง: - Sponsor bank / acquirer: ยังไม่สรุปคู่สัญญา (สอดคล้อง ROADMAP.md §5 critical path) — ต้องเติมชื่อ, สัญญา, scheme certification timeline - Cloud data residency: ต้องยืนยันว่า region/ข้อมูลอยู่ในไทยตาม ธปท./PDPA (ARCHITECTURE.md §8) ก่อนลงนาม - Tokenization vault: ยังไม่ตัดสินใจ build vs buy — ถ้าใช้ external ต้องมี PCI AoC + DPA - QSA / ASV / Pentest vendor: ยังไม่จ้าง (ดู 23-qsa-asv-pentest-plan.md) — ล็อกคิวก่อนตาม critical path - ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจริง 50 ล้านบาท: อ้างอิงตามแผน ต้องยืนยันจากเอกสารนิติบุคคลจริง (02-financial-projections-capital.md) - ชื่อผู้ให้บริการทั้งหมดในตาราง §4 เป็นตัวอย่าง/แผน ยังไม่ผูกพัน จนกว่าจะผ่าน due diligence + ORC

# Critical service provider list + vendor risk assessment + SLA/audit-rights clauses per BOT outsourcing rules (English)

Supporting document for the Acquiring (Electronic Payment Acceptance) license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 · Paid-up capital THB 50M · PCI-DSS v4.0 Level 1 Document No. 30 — Vendor Risk Management: critical service provider list + vendor risk assessment + SLA/audit-rights clauses per BOT outsourcing rules Owner: [บริษัท / Company] · Version 1.0 · Prepared 2026-07-22 · Reviewed every 12 months

Note: This is a technical/operational document, not legal advice. It must be reviewed by legal counsel and the QSA before submission. Related docs: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md, 13-it-risk-management.md, 14-cyber-resilience.md, 15-bcp-dr.md, 18-segregation-of-duties.md, 21-tokenization-hsm-keymgmt.md

## 1. Purpose & Scope

This policy defines how [บริษัท / Company] selects, assesses, contracts, governs, monitors and exits third-party service providers (outsourcing / TPSPs), especially those supporting critical / material outsourcing of the card acquiring business, on the principle that outsourcing a function does not outsource the legal accountability — [บริษัท / Company] remains fully responsible to the BOT and to customers at all times.

It satisfies:

- BOT Outsourcing notification for financial institutions / payment operators under the Payment Systems Act B.E. 2560 — pre-engagement due diligence, risk-covering contracts, audit rights for the company and for the BOT, contingency/exit plans, and governance of sub-outsourcing (4th parties).

- BOT IT risk / cyber resilience notifications — managing third-party technology and concentration/cloud risk.

- PCI-DSS v4.0 Req 12.8 (12.8.1–12.8.5) — TPSP inventory, responsibility matrix, at-least-annual monitoring of provider PCI status, and due diligence before engagement.

- PCI-DSS v4.0 Req 12.9 — providers must acknowledge responsibility for CHD they store/process/impact.

- PDPA B.E. 2562 / PDPC — where a provider is a Data Processor, a Data Processing Agreement (DPA) under s.40 is required (see 10-dpa-templates.md), plus cross-border transfer controls (s.28–29).

- AMLA (AMLO/ปปง.) — providers performing KYC/CDD/sanction screening on our behalf must remain governable and auditable; [บริษัท / Company] retains STR/SAR reporting responsibility.

Scope: every provider that (a) accesses/processes/stores Cardholder Data (CHD) or personal data, (b) supports a function affecting payment-service continuity, or (c) connects to the CDE per ARCHITECTURE.md. General procurement not touching (a)–(c) uses the standard purchasing process and is out of scope here.

## 2. Roles & Responsibilities

| Role | Vendor-risk responsibility |
| --- | --- |
| Business Owner | Business need, service scope/SLA, day-to-day relationship |
| Vendor Risk / TPRM Manager | Owns vendor register, runs due diligence, risk scoring, review cadence |
| CISO / DevSecOps | Security/CDE risk, reviews provider PCI AoC, approves technical connectivity |
| DPO | Determines processor status, drafts/reviews DPA, assesses cross-border transfers |
| Compliance / AML Officer | Reviews AML/KYC/screening providers, sanction-screens the provider itself |
| Legal | Drafts/reviews contracts; embeds audit-right / exit / sub-outsourcing / liability clauses |
| Procurement | Purchasing, financial vetting, PO/contract admin |
| Outsourcing Risk Committee (ORC) | Approves Critical/Material providers; reviews concentration risk |
| Internal Audit | Independently tests that the process is followed; samples contracts/assessments |
| Board | Approves outsourcing policy; annual review of critical outsourcing risk |

Separation of Duties: whoever selects/negotiates (Business Owner/Procurement) must not be the final risk approver (ORC). Critical outsourcing requires joint sign-off by CISO + DPO + Compliance.

## 3. Vendor Criticality Tiering

| Tier | Definition | Examples | Governance |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 — Critical / Material | Failure/breach materially impacts payment service or CHD, or accesses the CDE | Sponsor bank/acquirer, cloud IaaS, HSM/KMS, tokenization vault, 3DS (ACS/DS), KYC/screening | Full due diligence + ORC approval + audit-right + exit plan + on-site right + 12-month review |
| Tier 2 — Important | Operationally impactful but with fallback, or limited PII | Email/SMS/LINE, SIEM SaaS, log storage, ASV vendor | Standard due diligence + CISO/DPO approval + DPA + 12–24-month review |
| Tier 3 — Low | No sensitive CHD/PII, low impact | Productivity tools, advisors with no customer data | Light due diligence + contractual review |

Tier 1 thresholds (any one triggers Critical): - Accesses/stores/transmits CHD or authentication data, or is in/connected to the CDE - Supports a function where downtime > 30 min impacts authorization/settlement (aligns with RTO in ARCHITECTURE.md) - Processes personal data of > 10,000 cardholders or transfers data cross-border - Performs a statutory function on our behalf (KYC/CDD, sanction screening, reporting)

## 4. Critical Service Provider List (TPSP Inventory — PCI Req 12.8.1)

Living document; updated on add/change and reviewed at least annually. “PCI responsibility” ties to the matrix (§8).

| # | Service | Provider (example/planned) | Tier | CHD access? | Data Processor (PDPA)? | Domestic/Cross-border | Evidence held | Review |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sponsor bank / Acquirer / Card switch | TODO — not finalized (see callout §12) | 1 | Indirect (routing) | No (controller-to-controller) | Domestic | Acquiring contract, scheme cert | 12 mo |
| 2 | Cloud / IaaS | e.g. AWS/GCP ap-southeast (TH region when available) — TODO confirm data residency | 1 | Yes (hosts CDE) | Yes (sub-processor) | Must confirm TH residency (ARCH §8) | PCI AoC, SOC 2 Type II, ISO 27001, DPA | 12 mo |
| 3 | HSM / KMS | Cloud HSM or on-prem PCI-PTS HSM — TODO | 1 | Yes (PAN keys) | No (holds keys, not PII) | Domestic | FIPS 140-2/3 L3+, PCI AoC | 12 mo |
| 4 | Tokenization Vault (if external) | TODO — build vs buy (ARCH §4) | 1 | Yes (PAN) | Yes | Must be TH | PCI AoC, token scheme | 12 mo |
| 5 | 3-D Secure (ACS/DS/3DS Server) | EMV 3DS v2.x provider — TODO | 1 | Auth data | Yes | Must confirm | EMVCo approval, PCI 3DS AoC | 12 mo |
| 6 | KYC/CDD/e-KYC + Sanction screening | Screening provider (UN/OFAC/AMLO lists) — TODO | 1 | PII (identity) | Yes | Must confirm | DPA, ISO 27001, list coverage | 12 mo |
| 7 | QSA + ASV + Pentest | TODO — not engaged (see 23-qsa-asv-pentest-plan.md) | 1/2 | May view scope | Limited (under NDA) | — | PCI SSC listing | per engagement |
| 8 | SIEM / Log / Monitoring | SaaS observability | 2 | Should hold no CHD (masking) | Yes (logs may hold PII) | Must confirm | SOC 2, DPA, masking config | 12–24 mo |
| 9 | Notification (email/SMS/LINE) | Messaging provider | 2 | No | Yes | Must confirm | DPA | 24 mo |
| 10 | WAF / DDoS / CDN | Edge security provider | 2 | TLS termination? (avoid) | Limited | Must confirm | SOC 2, PCI AoC if TLS-terminating | 12 mo |

TODO before submission: populate real provider names, contract numbers, PCI AoC expiry, provider DPO contact, and concentration flags (one provider covering multiple functions) — see §12.

## 5. Pre-engagement Due Diligence

All Tier 1/Tier 2 providers pass due diligence before signing, assessing:

| Area | Check | Evidence |
| --- | --- | --- |
| Financial | Stability, ability to sustain service | Financials, credit check |
| Security/PCI | Current PCI status, scope, exceptions | PCI AoC/RoC, SOC 2 Type II, ISO 27001 |
| PDPA | Processor status, safeguards, cross-border | DPA readiness, RoPA |
| BCP/DR | Provider RTO/RPO vs ours, DR test results | BCP/DR summary, latest DR test |
| AML/reputation | Sanction-screen provider/UBO, adverse media | Screening results |
| Sub-outsourcing | 4th parties and controls | Sub-processor list |
| Concentration | Overlap with existing providers (SPOF) | Internal mapping |

Output: a Vendor Risk Assessment Report with a risk score (§6). Tier 1 requires ORC approval before signing.

## 6. Vendor Risk Scoring

Score six dimensions 1 (low)–5 (high), weighted:

| Dimension | Weight |
| --- | --- |
| Data sensitivity (CHD/PII touched) | 30% |
| Security posture (PCI/SOC2/gaps) | 25% |
| Operational criticality | 20% |
| Compliance/PDPA/AML | 10% |
| Financial stability | 10% |
| Concentration / sub-outsourcing | 5% |

Rating: 1.0–2.0 Low · 2.1–3.5 Medium · 3.6–5.0 High. High providers require a mitigation plan + ORC approval + 6-month review cadence.

## 7. Mandatory Contract Clauses (SLA / Audit-Rights / Exit)

Every Tier 1 contract must include (Tier 2 as appropriate):

- Service scope & SLA — availability, response/resolution, capacity, measurable metrics (§7.1)

- Audit Rights — [บริษัท / Company] and the BOT (or BOT-appointed examiners) may audit (on-site and documents), including independent-assurance reports (SOC 2/PCI AoC); this right is not to be restricted

- Data protection (PDPA/DPA) — DPA annex per s.40 (see 10-dpa-templates.md): purpose limitation, breach notification within set timelines (§7.2), return/destruction on termination

- Security & PCI — maintain PCI DSS throughout the term, deliver AoC annually, accept responsibility for CHD held (PCI 12.9), notify on scope/status change

- Incident/Breach Notification — notify within defined timelines (§7.2)

- Sub-outsourcing (4th party) — no material sub-outsourcing without prior notice/approval; flow-down of the same obligations

- BCP/DR — provider maintains and annually tests BCP/DR and participates in our DR drills

- Exit / Termination & Transition — right to terminate on breach/failed audit/BOT direction; transition period, data handover and destruction, and an Exit Plan (§9)

- Liability / Indemnity — liability for breach/SLA failure; cyber insurance where applicable

- Data residency / Cross-border — data location per BOT/PDPA; lawful basis for any cross-border transfer

- BOT rights — provider accepts BOT access to relevant data/premises/systems

- Reporting — SLA/security reports per cadence (§7.1)

### 7.1 Example SLA & Service Credits (Tier 1)

| Metric | Target | Measurement | Service credit if missed |
| --- | --- | --- | --- |
| Availability (core) | ≥ 99.95%/mo | uptime monitoring | tiered credit by hours lost |
| P1 acknowledgement | ≤ 15 min | ticketing | credit + escalation |
| P1 resolution/workaround | ≤ 4 hours | ticketing | credit + RCA within 5 business days |
| Breach notification | ≤ 24 hours (§7.2) | log/email | material breach of contract |
| Annual PCI AoC | before expiry | tracker | suspend/terminate |
| SLA report | monthly | report | escalation |

### 7.2 Notification Timelines

- Personal-data breach (PDPA): provider notifies [บริษัท / Company] without delay (≤ 24 h) so we can notify the PDPC within 72 hours per s.37(4) (see 16-incident-response-breach.md)

- Security/CDE incident (PCI): notify ≤ 24 h; cooperate with forensics

- Payment-impacting incident: per our incident response and BOT reporting thresholds

## 8. Responsibility Matrix (PCI Req 12.8.5)

A matrix records which party owns each PCI requirement — [บริษัท / Company], provider, or shared. Summary example:

| PCI Req (short) | [บริษัท / Company] | Cloud/IaaS | Tokenization/Vault | 3DS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Req 1 Network security controls | Shared | ✔ (infra) | — | — |
| Req 3 Protect stored account data | Shared | — | ✔ | — |
| Req 6 Secure software | ✔ | — | Shared | Shared |
| Req 10 Logging & monitoring | ✔ | Shared | Shared | Shared |
| Req 11 Testing (ASV/pentest) | ✔ (engaged) | Shared | Shared | Shared |
| Req 12 Policy & TPSP mgmt | ✔ | — | — | — |

The full matrix is maintained separately and reviewed alongside each provider’s annual AoC.

## 9. Ongoing Monitoring & Exit Plan

Ongoing monitoring: - Review SLA reports monthly (Tier 1), quarterly (Tier 2) - Collect/verify PCI AoC and SOC 2 annually (PCI 12.8.4); track expiry in a tracker - Re-assess on cadence (§3) or on triggers: incident, sub-processor change, M&A, failed audit - Annual concentration-risk review by ORC

Exit Plan (mandatory for Tier 1): in place before signing — (a) alternate/backup providers, (b) data/system migration steps and timeline, (c) data return/destruction with evidence, (d) exit triggers (BOT direction, material breach, provider insolvency) — to avoid vendor lock-in that threatens payment continuity.

## 10. End-to-End Process

Identify need ─▶ Assign Tier ─▶ Due Diligence ─▶ Risk Scoring ─▶ Approve (ORC/CISO/DPO)
      │                                                                 │
      │                                                                 ▼
      └──────────────  Review/Exit ◀── Ongoing Monitoring ◀── Sign contract (§7) + onboarding

## 11. Evidence Held (for BOT / QSA)

- TPSP inventory + criticality tier

- Per-provider Vendor Risk Assessment Report + score

- Contracts + DPA annex + SLA + audit-right clause

- Provider PCI AoC / SOC 2 / ISO 27001 (latest)

- Responsibility matrix (PCI 12.8.5)

- ORC approval records + concentration review minutes

- Exit plans for Tier 1

## 12. Assumptions & TODO

CALLOUT — close before actual submission: - Sponsor bank / acquirer: counterparty not finalized (per ROADMAP.md §5 critical path) — add name, contract, scheme-certification timeline - Cloud data residency: confirm region/data resides in Thailand per BOT/PDPA (ARCHITECTURE.md §8) before signing - Tokenization vault: build vs buy undecided — if external, requires PCI AoC + DPA - QSA / ASV / Pentest vendor: not yet engaged (see 23-qsa-asv-pentest-plan.md) — lock queue early per critical path - Actual paid-up capital THB 50M: per plan; confirm against corporate documents (02-financial-projections-capital.md) - All provider names in §4 are examples/planned and non-binding until they pass due diligence + ORC

# กฎบัตรและแผนการตรวจสอบภายใน (ไทย)

เอกสาร: 31-internal-audit-charter.md · เวอร์ชัน 0.1 · เจ้าของเอกสาร: คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประเภทกิจการ: Full Acquiring Payment Gateway · ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท อ้างอิงกรอบกฎหมาย: พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 (กำกับโดย ธปท.), พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง./AMLO), พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPC/PDPA), มาตรฐาน PCI-DSS v4.0, EMV 3-D Secure (3DS) เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาตต่อ ธปท. (ดู ../COMPLIANCE-TH.md ข้อ 5 — นโยบายบริหารความเสี่ยง/การกำกับดูแล)

ข้อสงวน: เอกสารนี้เป็นแม่แบบเชิงเทคนิค/การกำกับ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ควรให้ที่ปรึกษากฎหมายและ QSA ตรวจทานก่อนยื่นจริง

## ⚠️ สมมติฐานและรายการที่ยังไม่ยืนยัน (Assumptions / TODO)

รายการต่อไปนี้ยังขึ้นกับ external dependency ที่ยังไม่ปิด — ห้ามถือเป็นข้อเท็จจริง จนกว่าจะยืนยัน

| # | รายการ | สถานะ | ผู้รับผิดชอบปิดประเด็น |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | ชื่อบริษัทและเลขทะเบียนนิติบุคคล — ใช้ placeholder “[บริษัท / Company]” | TODO | เลขานุการบริษัท |
| A2 | Sponsor bank / acquiring partner — ยังไม่ลงนามสัญญา ขอบเขตงาน settlement/chargeback ที่ต้องตรวจจึงยังไม่ล็อก | TODO | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| A3 | QSA vendor (PCI-DSS v4.0) — ยังไม่เลือกผู้ประเมิน RoC/ASV; วันประเมินจริงยังไม่ยืนยัน | TODO | CISO / Compliance |
| A4 | ทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่แท้จริง — เอกสารสมมติ 50 ล้านบาทตามเกณฑ์ acquiring; ต้องแนบหลักฐานชำระจริงและคง ≥ 75% | TODO | CFO |
| A5 | ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ (co-source firm) — ปีแรกคาดจ้าง co-source เพราะทีมในยังไม่พร้อม; ยังไม่เลือกสำนักงาน | TODO | Audit Committee |
| A6 | DPO (Data Protection Officer) ตาม PDPA — ยังไม่แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ | TODO | CEO / Legal |

## 1. บทนำและวัตถุประสงค์

กฎบัตรฉบับนี้กำหนดพันธกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit — IA) ของ [บริษัท / Company] ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์: - ให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระ (independent assurance) ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล - สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ธปท. ด้าน IT risk, cyber resilience, business continuity และ outsourcing - ตรวจสอบการปฏิบัติตาม PCI-DSS v4.0, กฎหมาย AML/CFT ของ ปปง., และ PDPA

IA ยึดกรอบมาตรฐานสากล IIA Global Internal Audit Standards (2024) และแนวปฏิบัติของ ธปท. ว่าด้วยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของสถาบันภายใต้การกำกับ

## 2. โครงสร้างการกำกับ — Three Lines Model

| แนวป้องกัน | ผู้รับผิดชอบ | บทบาท |
| --- | --- | --- |
| แนวที่ 1 | หน่วยปฏิบัติการ (Payment Ops, Engineering, Merchant Onboarding) | เป็นเจ้าของความเสี่ยงและควบคุมในกระบวนการ |
| แนวที่ 2 | Compliance, Risk Management, CISO/Security, AML Officer, DPO | กำหนดนโยบาย ติดตาม และท้าทายแนวที่ 1 |
| แนวที่ 3 | ฝ่ายตรวจสอบภายใน (IA) | ให้ความเชื่อมั่นอิสระต่อแนวที่ 1 และ 2 รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ |

สายรายงาน (Reporting Lines): - สายงาน (functional): หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive — CAE) รายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) - สายบริหาร (administrative): รายงานต่อ CEO เฉพาะเรื่องธุรการ (งบประมาณ ทรัพยากร) เท่านั้น เพื่อรักษาความเป็นอิสระ - คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้ง/ถอดถอน ประเมินผลงาน และกำหนดค่าตอบแทนของ CAE

## 3. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (Independence & Objectivity)

- IA ไม่มีอำนาจหรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ตนตรวจสอบ (no operational responsibility)

- ผู้ตรวจสอบต้องไม่ตรวจงานที่ตนเคยรับผิดชอบภายใน 12 เดือน ที่ผ่านมา

- CAE ต้องยืนยันความเป็นอิสระขององค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- หากเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ต้องเปิดเผยต่อคณะกรรมการตรวจสอบทันที และมอบหมายผู้ตรวจสอบรายอื่นหรือใช้ co-source (ดู TODO A5)

## 4. อำนาจหน้าที่ (Authority)

IA ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้มีอำนาจ: 1. เข้าถึงข้อมูล ระบบ บันทึก ทรัพย์สิน และบุคลากรทุกส่วนที่จำเป็นต่อการตรวจสอบ โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงระบบใน PCI scope (vault/tokenization), ledger_entries, audit_log, และ SIEM 2. เข้าถึงเอกสารการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 3. ขอคำชี้แจงและความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ 4. จัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอก (เช่น pentester, forensic) เมื่อจำเป็น

ขอบเขต: IA ครอบคลุมทุกหน่วยงาน กระบวนการ และผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing/critical vendor รวมถึง QSA, sponsor bank interface, cloud, HSM/KMS) ตามสิทธิ์ audit-right ในสัญญา

## 5. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

- จัดทำ แผนตรวจสอบประจำปีแบบ risk-based และแผนหมุนเวียน 3 ปี เสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ

- ดำเนินการตรวจสอบตามแผน ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้าน payment ops, security, AML, PCI, PDPA

- ติดตามการแก้ไขข้อสังเกต (finding tracking) จนปิดประเด็น

- รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

- ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ QSA เพื่อลดความซ้ำซ้อน (combined assurance)

- แจ้งเบาะแสการทุจริต/เหตุการณ์สำคัญ (fraud, data breach, AML STR) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทันที

## 6. แผนตรวจสอบประจำปีแบบอิงความเสี่ยง (Risk-Based Annual Audit Plan)

### 6.1 วิธีจัดทำแผน

คะแนนความเสี่ยง = ผลกระทบ (Impact) × โอกาสเกิด (Likelihood) ปรับด้วย regulatory sensitivity โดยพิจารณา: มูลค่าธุรกรรม, การสัมผัสข้อมูลบัตร (CHD), ผลกระทบต่อ ธปท./ปปง./PDPC, ประวัติข้อสังเกต, และการเปลี่ยนแปลงระบบ

| ระดับความเสี่ยง | คะแนน | ความถี่ตรวจขั้นต่ำ |
| --- | --- | --- |
| สูงมาก (Critical) | 20–25 | ทุก 6–12 เดือน |
| สูง (High) | 12–19 | ปีละ 1 ครั้ง |
| ปานกลาง (Medium) | 6–11 | ทุก 18–24 เดือน |
| ต่ำ (Low) | 1–5 | ทุก 36 เดือน |

### 6.2 จักรวาลการตรวจสอบและแผนปี 2570 (2027)

| # | หน่วยตรวจสอบ (Audit Universe) | โดเมน | ระดับความเสี่ยง | ไตรมาสที่วางแผน | มาตรฐาน/ข้อกำหนดอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Authorization / Capture / Refund / Void & idempotency | Payment Ops | Critical | Q1 | Architecture §5, ธปท. IT risk |
| 2 | Ledger integrity & reconciliation (append-only, double-entry) | Payment Ops | Critical | Q2 | Architecture §6 |
| 3 | Settlement & merchant payout กับ sponsor bank | Payment Ops | High | Q3 | TODO A2 |
| 4 | Chargeback / dispute workflow | Payment Ops | High | Q3 | EMV 3DS, scheme rules |
| 5 | Tokenization vault & key management (HSM/KMS, dual control) | Security/PCI | Critical | Q1 | PCI-DSS v4.0 Req 3, 4 |
| 6 | Access control, RBAC, MFA, privileged access | Security/PCI | Critical | Q2 | PCI-DSS v4.0 Req 7, 8 |
| 7 | Logging, monitoring, SIEM, no-CHD-in-logs | Security/PCI | High | Q2 | PCI-DSS v4.0 Req 10 |
| 8 | Network segmentation, WAF, IDS/IPS, ASV scan review | Security/PCI | High | Q3 | PCI-DSS v4.0 Req 1, 11 |
| 9 | Vulnerability & patch mgmt, SAST/DAST, pentest closure | Security/PCI | High | Q4 | PCI-DSS v4.0 Req 6, 11 |
| 10 | 3-D Secure (EMV 3DS 2.x) authentication flow & fraud rules | Security/Ops | High | Q4 | EMV 3DS |
| 11 | KYC/CDD, merchant onboarding, beneficial ownership | AML | Critical | Q1 | พ.ร.บ. ปปง. |
| 12 | Sanction/PEP screening & name-matching | AML | Critical | Q2 | ปปง./AMLO, UN/OFAC lists |
| 13 | Transaction monitoring & STR/CTR reporting | AML | High | Q3 | ปปง. (รายงานภายใน 7 วัน) |
| 14 | PDPA — data subject rights, consent, retention, cross-border | Privacy | High | Q4 | PDPA / PDPC |
| 15 | Business continuity (BCP) & DR drill (RPO ≤ 5m, RTO ≤ 30m) | Resilience | High | Q4 | ธปท. BCP, Architecture §8 |
| 16 | Outsourcing / critical vendor governance (cloud, QSA, HSM) | Governance | Medium | Q3 | ธปท. outsourcing |
| 17 | Follow-up ข้อสังเกตค้าง (finding remediation) | ทุกโดเมน | High | ทุกไตรมาส | §8 |

หมายเหตุ: จำนวนวันตรวจ (audit days) และการจัดสรรทรัพยากรจะยืนยันเมื่อปิด TODO A5 (co-source firm) และ A3 (วันประเมิน QSA) เพื่อ align กับรอบ RoC ประจำปี

### 6.3 การปรับแผนระหว่างปี

CAE อาจเสนอปรับแผน (dynamic/agile audit plan) เมื่อมีเหตุ เช่น go-live ระบบใหม่, incident สำคัญ, การเปลี่ยน sponsor bank, หรือคำสั่ง ธปท. — โดยขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 7. กระบวนการตรวจสอบ (Audit Lifecycle)

| ขั้น | กิจกรรม | มาตรฐานเวลา (SLA) |
| --- | --- | --- |
| 1. Planning | ประกาศเริ่มตรวจ (engagement notice), กำหนด scope & objective, risk & control matrix | ล่วงหน้า ≥ 10 วันทำการ |
| 2. Fieldwork | ทดสอบการควบคุม, walkthrough, sampling, สัมภาษณ์, เก็บหลักฐาน (workpaper) | ตามแผน engagement |
| 3. Reporting | ร่างรายงาน → ตอบข้อสังเกต (management response) → รายงานฉบับสมบูรณ์ | ร่างภายใน 10 วันทำการหลังจบ fieldwork |
| 4. Follow-up | ติดตามผลการแก้ไขจนปิดประเด็น | ตามวันครบกำหนดของแต่ละ finding |

การเก็บ workpaper และรายงานต้องรักษาความลับ และเก็บรักษาไว้ อย่างน้อย 5 ปี (สอดคล้องแนวเก็บเอกสารของ ธปท./ปปง.)

## 8. การจัดระดับและการติดตามข้อสังเกต (Finding Rating & Tracking)

### 8.1 เกณฑ์การจัดระดับ

| ระดับ | นิยาม | กำหนดแก้ไข (Target) | ผู้อนุมัติปิด |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | เสี่ยงต่อการสูญเสียเงิน/ข้อมูลบัตรรั่วไหล/ผิดกฎ ธปท.-ปปง. อย่างมีนัยสำคัญ | ≤ 30 วัน | คณะกรรมการตรวจสอบ |
| High | ควบคุมล้มเหลวที่อาจนำสู่ผลกระทบรุนแรง | ≤ 60 วัน | CAE |
| Medium | จุดอ่อนควบคุมที่ควรแก้ไข | ≤ 90 วัน | CAE |
| Low | โอกาสปรับปรุงประสิทธิภาพ | ≤ 180 วัน | หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอาวุโส |

### 8.2 ทะเบียนติดตามข้อสังเกต (Finding Register)

ทุกข้อสังเกตบันทึกในทะเบียนกลาง (issue-tracking) พร้อมฟิลด์: finding_id, โดเมน, ระดับความรุนแรง, รายละเอียด, root cause, action plan, เจ้าของ (owner), วันครบกำหนด, สถานะ (Open / In-Progress / Overdue / Closed-Verified), หลักฐานการปิด

- IA เป็นผู้ ยืนยันการปิด (validate) ด้วยหลักฐาน — เจ้าของงานปิดเองไม่ได้

- ข้อสังเกตที่ เกินกำหนด (Overdue) และ Critical/High ทั้งหมด ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

- Critical ที่เกินกำหนด > 30 วัน ต้อง escalate ถึงคณะกรรมการบริษัท

## 9. การรายงาน (Reporting)

- รายไตรมาส: สรุปผลตรวจสอบ, สถานะแผน, ข้อสังเกตค้าง/เกินกำหนด, KPI → คณะกรรมการตรวจสอบ

- รายปี: ความเห็นภาพรวม (overall opinion) ต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน + ยืนยันความเป็นอิสระ

- ทันที (ad-hoc): เหตุการณ์สำคัญ — data breach, สงสัยฟอกเงิน (STR), การทุจริต, PCI non-compliance ร้ายแรง

## 10. ตัวชี้วัดผลงาน (KPI / QAIP)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| --- | --- |
| การตรวจสอบตามแผนสำเร็จ | ≥ 90% ของแผนอนุมัติ |
| ข้อสังเกต Critical/High ปิดตรงเวลา | ≥ 95% |
| ข้อสังเกตเกินกำหนด (Overdue) | ≤ 5% ของทั้งหมด |
| ประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assessment) | อย่างน้อยทุก 5 ปี ตาม IIA |

CAE จัดทำ Quality Assurance & Improvement Program (QAIP) ประเมินตนเองประจำปี และให้ประเมินภายนอกทุก 5 ปี

## 11. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนและอนุมัติกฎบัตรฉบับนี้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ธปท./ปปง./PDPC หรือโครงสร้างธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

# Internal audit charter + annual audit plan covering payment ops, security, AML, PCI, finding tracking (English)

Document: 31-internal-audit-charter.md · Version 0.1 · Owner: Audit Committee Business: Full Acquiring Payment Gateway · Paid-up capital THB 50M Regulatory frame: Payment Systems Act B.E. 2560 (supervised by BOT/ธปท.), Anti-Money Laundering Act (AMLO/ปปง.), Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPC/PDPA), PCI-DSS v4.0, EMV 3-D Secure (3DS) Supporting document for the BOT license application (see ../COMPLIANCE-TH.md §5 — risk-management / governance policy)

Disclaimer: This is a technical/governance template, not legal advice. Legal counsel and the QSA must review before submission.

## ⚠️ Assumptions / Open TODOs (unresolved external dependencies)

The items below depend on external dependencies that are not yet closed — do NOT treat as fact until confirmed.

| # | Item | Status | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Legal entity name & registration no. — placeholder “[บริษัท / Company]” used | TODO | Company Secretary |
| A2 | Sponsor bank / acquiring partner — not yet contracted; settlement/chargeback audit scope not locked | TODO | CEO |
| A3 | QSA vendor (PCI-DSS v4.0) — RoC/ASV assessor not selected; actual assessment dates unconfirmed | TODO | CISO / Compliance |
| A4 | Actual paid-up capital — THB 50M assumed per acquiring threshold; proof of payment and ≥ 75% maintenance evidence required | TODO | CFO |
| A5 | Independent internal auditor (co-source firm) — first-year co-source likely (in-house team not yet staffed); firm not selected | TODO | Audit Committee |
| A6 | Data Protection Officer (DPO) under PDPA — not yet formally appointed | TODO | CEO / Legal |

## 1. Purpose

This charter defines the mission, authority, responsibilities and independence of the Internal Audit (IA) function of [บริษัท / Company], which operates an electronic acquiring service under the Payment Systems Act B.E. 2560.

Objectives: - Provide independent assurance to the Board and Audit Committee on the adequacy and effectiveness of internal controls, risk management and governance. - Support compliance with BOT requirements on IT risk, cyber resilience, business continuity and outsourcing. - Assess compliance with PCI-DSS v4.0, AMLO’s AML/CFT law, and PDPA.

IA adheres to the IIA Global Internal Audit Standards (2024) and BOT guidance on internal control and internal audit for supervised institutions.

## 2. Governance — Three Lines Model

| Line | Owner | Role |
| --- | --- | --- |
| 1st | Operating units (Payment Ops, Engineering, Merchant Onboarding) | Own the risks and controls in the process |
| 2nd | Compliance, Risk, CISO/Security, AML Officer, DPO | Set policy, monitor and challenge the 1st line |
| 3rd | Internal Audit (IA) | Independent assurance over the 1st and 2nd lines; reports to the Audit Committee |

Reporting lines: - Functional: the Chief Audit Executive (CAE) reports directly to the Audit Committee. - Administrative: reports to the CEO for administrative matters only (budget, resources) to preserve independence. - The Audit Committee approves the appointment/removal, evaluates and sets the remuneration of the CAE.

## 3. Independence & Objectivity

- IA holds no authority or responsibility over the operations it audits (no operational responsibility).

- Auditors must not audit work they were responsible for within the previous 12 months.

- The CAE confirms organizational independence to the Audit Committee in writing at least annually.

- Any conflict of interest must be disclosed to the Audit Committee immediately; the engagement is reassigned or co-sourced (see TODO A5).

## 4. Authority

IA is authorized by the Board to: 1. Access, without restriction, all data, systems, records, assets and personnel needed — including PCI-scope systems (vault/tokenization), ledger_entries, audit_log, and the SIEM. 2. Access Board and committee meeting records. 3. Require explanations and cooperation from staff at all levels. 4. Engage external specialists (e.g., penetration testers, forensics) as needed.

Scope: IA covers all units, processes and outsourced/critical vendors (including the QSA, sponsor-bank interface, cloud, HSM/KMS), subject to contractual audit rights.

## 5. Responsibilities

- Prepare a risk-based annual audit plan and a 3-year rotational plan for Audit Committee approval.

- Execute audits per plan; assess control adequacy across payment ops, security, AML, PCI and PDPA.

- Track remediation of findings through to closure (finding tracking).

- Report quarterly to the Audit Committee.

- Coordinate with external auditors and the QSA to reduce duplication (combined assurance).

- Immediately escalate significant events (fraud, data breach, AML STR) to the Audit Committee.

## 6. Risk-Based Annual Audit Plan

### 6.1 Planning method

Risk score = Impact × Likelihood, adjusted for regulatory sensitivity, considering: transaction value, cardholder-data (CHD) exposure, BOT/AMLO/PDPC impact, prior findings, and system change.

| Risk level | Score | Minimum frequency |
| --- | --- | --- |
| Critical | 20–25 | Every 6–12 months |
| High | 12–19 | Annually |
| Medium | 6–11 | Every 18–24 months |
| Low | 1–5 | Every 36 months |

### 6.2 Audit universe & FY2027 plan

| # | Auditable entity | Domain | Risk | Planned quarter | Standard / requirement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Authorization / Capture / Refund / Void & idempotency | Payment Ops | Critical | Q1 | Architecture §5, BOT IT risk |
| 2 | Ledger integrity & reconciliation (append-only, double-entry) | Payment Ops | Critical | Q2 | Architecture §6 |
| 3 | Settlement & merchant payout with sponsor bank | Payment Ops | High | Q3 | TODO A2 |
| 4 | Chargeback / dispute workflow | Payment Ops | High | Q3 | EMV 3DS, scheme rules |
| 5 | Tokenization vault & key management (HSM/KMS, dual control) | Security/PCI | Critical | Q1 | PCI-DSS v4.0 Req 3, 4 |
| 6 | Access control, RBAC, MFA, privileged access | Security/PCI | Critical | Q2 | PCI-DSS v4.0 Req 7, 8 |
| 7 | Logging, monitoring, SIEM, no-CHD-in-logs | Security/PCI | High | Q2 | PCI-DSS v4.0 Req 10 |
| 8 | Network segmentation, WAF, IDS/IPS, ASV scan review | Security/PCI | High | Q3 | PCI-DSS v4.0 Req 1, 11 |
| 9 | Vulnerability & patch mgmt, SAST/DAST, pentest closure | Security/PCI | High | Q4 | PCI-DSS v4.0 Req 6, 11 |
| 10 | 3-D Secure (EMV 3DS 2.x) authentication & fraud rules | Security/Ops | High | Q4 | EMV 3DS |
| 11 | KYC/CDD, merchant onboarding, beneficial ownership | AML | Critical | Q1 | AMLO Act |
| 12 | Sanction/PEP screening & name-matching | AML | Critical | Q2 | AMLO, UN/OFAC lists |
| 13 | Transaction monitoring & STR/CTR reporting | AML | High | Q3 | AMLO (report within 7 days) |
| 14 | PDPA — data-subject rights, consent, retention, cross-border | Privacy | High | Q4 | PDPA / PDPC |
| 15 | Business continuity (BCP) & DR drill (RPO ≤ 5m, RTO ≤ 30m) | Resilience | High | Q4 | BOT BCP, Architecture §8 |
| 16 | Outsourcing / critical-vendor governance (cloud, QSA, HSM) | Governance | Medium | Q3 | BOT outsourcing |
| 17 | Follow-up on open findings (remediation) | All domains | High | Every quarter | §8 |

Note: Audit-day budgets and resource allocation will be confirmed once TODO A5 (co-source firm) and A3 (QSA assessment dates) are closed, to align with the annual RoC cycle.

### 6.3 In-year plan changes

The CAE may propose dynamic/agile plan changes for events such as a major system go-live, a significant incident, a change of sponsor bank, or a BOT directive — subject to Audit Committee approval.

## 7. Audit Lifecycle

| Stage | Activity | SLA |
| --- | --- | --- |
| 1. Planning | Engagement notice, scope & objectives, risk & control matrix | ≥ 10 business days ahead |
| 2. Fieldwork | Control testing, walkthroughs, sampling, interviews, workpapers | Per engagement plan |
| 3. Reporting | Draft report → management response → final report | Draft within 10 business days of fieldwork close |
| 4. Follow-up | Track remediation to closure | Per each finding’s due date |

Workpapers and reports are confidential and retained for at least 5 years (consistent with BOT/AMLO record-keeping expectations).

## 8. Finding Rating & Tracking

### 8.1 Rating criteria

| Rating | Definition | Target remediation | Closure approver |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | Significant risk of financial loss / CHD breach / BOT-AMLO breach | ≤ 30 days | Audit Committee |
| High | Control failure that could cause severe impact | ≤ 60 days | CAE |
| Medium | Control weakness that should be remediated | ≤ 90 days | CAE |
| Low | Efficiency-improvement opportunity | ≤ 180 days | Senior IA lead |

### 8.2 Finding register

Every finding is logged in a central issue-tracking register with: finding_id, domain, severity, description, root cause, action plan, owner, due date, status (Open / In-Progress / Overdue / Closed-Verified), and closure evidence.

- IA validates closure with evidence — owners cannot self-close.

- All Overdue items and all Critical/High findings are reported to the Audit Committee quarterly.

- Critical findings overdue > 30 days escalate to the Board.

## 9. Reporting

- Quarterly: audit results, plan status, open/overdue findings, KPIs → Audit Committee.

- Annual: overall opinion on internal-control adequacy + independence confirmation.

- Ad-hoc / immediate: significant events — data breach, suspected money laundering (STR), fraud, serious PCI non-compliance.

## 10. KPIs / QAIP

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Plan completion | ≥ 90% of approved plan |
| Critical/High findings closed on time | ≥ 95% |
| Overdue findings | ≤ 5% of total |
| External Quality Assessment | At least every 5 years (IIA) |

The CAE maintains a Quality Assurance & Improvement Program (QAIP) with annual self-assessment and an external assessment every 5 years.

## 11. Charter Review

The Audit Committee reviews and approves this charter at least annually, or upon significant changes in BOT/AMLO/PDPC regulation or business structure.

# ข้อกำหนด Dashboard ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) (ไทย)

เอกสารเลขที่ 32 ในชุดเอกสาร Compliance สำหรับการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคู่ขนานกับ PCI-DSS Level 1

สถานะเอกสาร: ฉบับร่างเพื่อยื่นขออนุมัติ (submission draft) · เวอร์ชัน 0.1 · วันที่ปรับปรุง 2026-07-22 เจ้าของเอกสาร: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (CRO) ร่วมกับ CISO และ Head of Payment Operations ของ [บริษัท / Company] ผู้ใช้เอกสาร: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee), คณะทำงาน IT Risk & Security, ทีม Fraud & Risk Operations, MLRO/AMLCO, Internal Audit

เอกสารนี้เป็นข้อกำหนดเชิงระบบ (specification) และเอกสารประกอบคำขอใบอนุญาต มิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย — ต้องผ่านการตรวจทานโดยที่ปรึกษากฎหมาย, CRO, CISO, MLRO และ QSA ก่อนบังคับใช้จริง เนื่องจากประกาศ/หลักเกณฑ์ด้าน IT risk, cyber resilience และการกำกับ acquirer ของ ธปท. อาจปรับปรุงได้

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

[บริษัท / Company] ในฐานะผู้ให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตร (acquiring payment gateway) จำเป็นต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (operational), การฉ้อโกง (fraud), การฟอกเงิน (AML) และเสถียรภาพของระบบ (availability) แบบใกล้เวลาจริง (near-real-time) เอกสารนี้กำหนด ข้อกำหนดของ Dashboard ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator — KRI Dashboard) ที่รวบรวมตัวชี้วัด 4 กลุ่มหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการมองเห็นสถานะความเสี่ยงต่อ Risk Appetite ที่คณะกรรมการอนุมัติ

ตัวชี้วัดหลัก 4 กลุ่มตามขอบเขตเอกสารนี้:

- ปริมาณธุรกรรม (Transaction Volume) — จำนวนรายการและมูลค่า (บาท) เพื่อตรวจจับความผิดปกติเชิงปริมาณและ capacity risk

- อัตรา authorization ล้มเหลว (Failed-Authorization Rate) — สัดส่วนการปฏิเสธ/ล้มเหลว บ่งชี้ปัญหาเทคนิค, การโจมตี (card testing/enumeration) และคุณภาพ routing

- อัตราการคืนเงิน/ข้อโต้แย้ง (Refund / Chargeback Ratio) — สัดส่วน refund และ chargeback ต่อยอดขาย ตัวชี้วัดความเสี่ยง merchant, การฉ้อโกง และการเข้าโครงการเฝ้าระวังของแบรนด์บัตร

- ผลขาดทุนจากการฉ้อโกง (Fraud Loss) — มูลค่าและอัตราส่วน (bps) ของความสูญเสียจากการฉ้อโกงที่ยืนยันแล้ว

Dashboard นี้เป็น ชั้นการเฝ้าระวัง (monitoring layer) ที่ดึงข้อมูลจากตารางในสถาปัตยกรรม (payments, ledger_entries, refunds, webhook_events, audit_log) และผูกกับกลไก สัญญาณเตือน (alerting) และ การยกระดับ (escalation) ที่ระบุไว้ด้านล่าง สอดคล้องกับกรอบ Three Lines of Defense และการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการในเอกสาร 13 (IT Risk Management) และ 05/07 (AML/SAR)

## 1. ฐานกฎหมายและมาตรฐานอ้างอิง

| กฎหมาย / มาตรฐาน | สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ KRI Dashboard |
| --- | --- |
| พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 | เงื่อนไขใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการรายงานที่ได้มาตรฐาน กำกับโดย ธปท. — KRI Dashboard เป็นหลักฐานการติดตามความเสี่ยงเชิงปริมาณ |
| แนวนโยบาย/ประกาศ ธปท. ด้าน IT Risk & Cyber Resilience | กำหนดให้มีการเฝ้าระวัง ตัวชี้วัด และการรายงานต่อคณะกรรมการ รวมถึงการบริหารความจุ (capacity) และเหตุการณ์ผิดปกติ |
| พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง./AMLO) | KRI ด้าน velocity, structuring, และธุรกรรมผิดปกติ ป้อนเข้าสู่กระบวนการ SAR/STR (เชื่อมกับเอกสาร 05, 07) |
| PCI-DSS v4.0 — Req 10 & 12.10 | Logging, การเฝ้าระวัง และการตรวจจับความผิดปกติ; ข้อมูลบน dashboard ห้ามมี PAN/CHD; รายงานเหตุจากตัวชี้วัดต้องเชื่อมกับ incident response |
| พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) — PDPC | ข้อมูลรวม (aggregate) บน dashboard ต้องผ่านการลดทอนข้อมูลส่วนบุคคล (data minimization) และควบคุมการเข้าถึงตามหลักการ least privilege |
| EMV 3-D Secure (3DS) 2.x | อัตรา authentication, challenge rate และผล frictionless เป็นอินพุตของ KRI ด้าน fraud และ failed-auth |
| Visa VAMP / Mastercard Excessive Chargeback Program (ECP/ECM) | เกณฑ์ (threshold) ของ chargeback/fraud ที่แบรนด์บัตรใช้จัดโปรแกรมเฝ้าระวัง — เป็นฐานในการตั้งค่า threshold ของ KRI |
| ISO/IEC 27001:2022, NIST CSF 2.0 | กรอบการตรวจจับ (Detect) และการวัดประสิทธิผลการควบคุม |

[TODO/ข้อสมมติ] ต้องยืนยันกับที่ปรึกษากฎหมายและ ธปท. ว่าประกาศ/แนวปฏิบัติด้าน IT risk และการรายงานฉบับล่าสุด ณ วันยื่นคำขอ มีเลขที่/ปีใด และปรับอ้างอิงให้ตรง

[TODO/ข้อสมมติ] เกณฑ์ (threshold) ของ Visa VAMP และ Mastercard ECP/ECM อ้างอิงตามเอกสารสาธารณะของแบรนด์บัตร ณ ปัจจุบัน — ต้องยืนยันตัวเลขที่บังคับใช้จริงกับ sponsor bank / scheme เมื่อทำสัญญา (ดูเอกสาร 24 Scheme Certification)

## 2. ขอบเขต วัตถุประสงค์ และหลักการออกแบบ

วัตถุประสงค์: ให้มุมมองเดียว (single pane of glass) ต่อความเสี่ยงเชิงปริมาณ เพื่อ (1) ตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้า (early warning) ก่อนความเสี่ยงกลายเป็นเหตุการณ์, (2) เปรียบเทียบสถานะกับ Risk Appetite, (3) สนับสนุนการรายงานต่อ ธปท. และคณะกรรมการ, (4) ป้อนหลักฐานให้กระบวนการ AML/SAR และ chargeback management

ขอบเขต: ครอบคลุมตัวชี้วัด 4 กลุ่มหลัก (txn volume, failed-auth rate, refund/chargeback ratio, fraud loss) และตัวชี้วัดสนับสนุน (3DS authentication rate, decline reason breakdown, velocity, system availability/latency) ทั้งในระดับ portfolio รวม, ระดับ merchant, และระดับ BIN/ประเทศ/MCC/ช่องทาง

### หลักการออกแบบ (Design Principles)

- ไม่มี CHD บน dashboard — แสดงได้เพียง card_brand, card_last4, bin (6-8 หลักแรก), MCC, ประเทศ; ห้ามแสดง PAN/CVV/PIN เด็ดขาด (สอดคล้อง ARCHITECTURE.md ข้อ 6)

- แหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ (single source of truth) — คำนวณจาก ledger_entries (append-only) และ payments เป็นหลัก เพื่อให้กระทบยอดกับ reconciliation ได้

- เงินเป็น integer minor units (สตางค์) — คำนวณอัตราส่วนด้วย decimal ไม่ใช้ float

- แยกชั้นข้อมูล (read replica) — dashboard/analytics อ่านจาก replica แยกจาก payment core เพื่อไม่กระทบ latency ของ authorization

- Traffic-light + threshold — ทุก KRI มีสถานะ เขียว/เหลือง/แดง (Green/Amber/Red) เทียบกับเกณฑ์ที่คณะกรรมการอนุมัติ

- Auditability — การเปลี่ยน threshold, การรับทราบ alert (acknowledge) และการยกเว้น (risk acceptance) ทุกครั้งลง audit_log

- Near-real-time + batch — ตัวชี้วัดเชิงปฏิบัติการ (volume, failed-auth, velocity) รีเฟรชแบบ streaming/นาที; ตัวชี้วัดที่ต้องรอ settlement (chargeback, fraud loss ยืนยัน) รีเฟรชแบบ batch รายวัน

## 3. โครงสร้างการกำกับดูแลและบทบาท (Governance & RACI)

| บทบาท | ความรับผิดชอบต่อ KRI Dashboard |
| --- | --- |
| คณะกรรมการบริษัท (Board) | อนุมัติ Risk Appetite และเกณฑ์ KRI ระดับ Red; รับรายงานสรุปรายไตรมาส |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) | ทบทวน KRI รายไตรมาส, อนุมัติการเปลี่ยน threshold, กำกับแผนแก้ไข (remediation) |
| CRO (เจ้าของเอกสาร) | Accountable ต่อกรอบ KRI ทั้งหมด; รายงานต่อ Risk Committee |
| CISO | Responsible ต่อ KRI ด้าน availability/latency/security และความถูกต้องของ log |
| Head of Payment Operations | Responsible ต่อ KRI ด้าน volume, failed-auth, refund/chargeback |
| Fraud & Risk Operations (analyst) | เฝ้าระวังรายวัน, triage alert, ดำเนินการชั้นแรก, บันทึกผล |
| MLRO / AMLCO | รับสัญญาณจาก KRI ด้าน velocity/structuring ป้อนเข้ากระบวนการ SAR/STR (เอกสาร 07) |
| Internal Audit | ตรวจสอบอิสระต่อความถูกต้องของสูตร, การตั้ง threshold และการตอบสนอง alert |
| Data/Platform Engineering | Responsible ต่อ pipeline, ความถูกต้องของข้อมูล, uptime ของ dashboard |

### 3.1 รอบการทบทวน (Review Cadence)

| กิจกรรม | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| เฝ้าระวัง real-time + triage alert | ต่อเนื่อง (24/7 on-call) | Fraud & Risk Ops |
| สรุปสถานะ KRI ประจำวัน (daily stand-up) | รายวัน | Payment Ops + Fraud Ops |
| ทบทวน KRI + เหตุการณ์ | รายเดือน (IT Risk & Security Committee) | CISO/CRO |
| รายงานความเสี่ยงต่อ Risk Committee | รายไตรมาส | CRO |
| ทบทวน/ปรับ threshold + backtest | รายไตรมาส (หรือเมื่อมีเหตุ) | CRO + Fraud Ops + Audit |

## 4. ข้อกำหนด KRI หลัก (Core KRI Definitions)

ทุก KRI ระบุ: นิยาม, สูตร, แหล่งข้อมูล, มิติการซอย (dimensions), ความถี่รีเฟรช, และเกณฑ์ Green/Amber/Red

### 4.1 KRI-01 — ปริมาณธุรกรรม (Transaction Volume)

- นิยาม: จำนวนรายการ authorization (count) และมูลค่ารวม (บาท) ในช่วงเวลา พร้อมการเปรียบเทียบกับค่าคาดการณ์ (baseline)

- สูตร:

  - txn_count = COUNT(payments WHERE created_at ∈ window)

  - txn_value_thb = SUM(amount_minor)/100 WHERE ...

  - volume_deviation = (actual − forecast_baseline) / forecast_baseline

- แหล่งข้อมูล: payments, ledger_entries(authorize)

- มิติ: merchant, MCC, ช่องทาง (card-present/CNP), ประเทศ BIN, เวลา (นาที/ชม./วัน)

- ความถี่: streaming (รีเฟรช ≤ 1 นาที)

- เกณฑ์: ดูตารางข้อ 5

ความผิดปกติเชิงปริมาณ (spike/drop) อาจบ่งชี้: การโจมตี card-testing, merchant ผิดปกติ, ระบบล่ม, หรือ capacity risk ต่อ SLA (p99 < 800 ms ตาม ARCHITECTURE.md ข้อ 8)

### 4.2 KRI-02 — อัตรา authorization ล้มเหลว (Failed-Authorization Rate)

- นิยาม: สัดส่วนของ authorization ที่ถูกปฏิเสธหรือล้มเหลว (decline/error/timeout) ต่อจำนวนที่พยายามทั้งหมด

- สูตร: failed_auth_rate = (declined + errored + timed_out) / total_auth_attempts

- แยกย่อยตามเหตุ (decline reason): insufficient funds, do-not-honor, invalid card, suspected fraud, 3DS failed, technical/timeout

- แหล่งข้อมูล: payments(status=failed), response code จาก acquirer/3DS

- มิติ: merchant, BIN, issuer country, decline reason, ช่องทาง

- ความถี่: streaming (≤ 1 นาที) + ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 15 นาที

- สัญญาณเฉพาะ: อัตราสูงผิดปกติเฉพาะ invalid card + volume พุ่ง = สัญญาณ card enumeration/BIN attack → ยกระดับทันที

### 4.3 KRI-03 — อัตราการคืนเงิน/ข้อโต้แย้ง (Refund / Chargeback Ratio)

- นิยาม:

  - refund_ratio = มูลค่า refund ต่อมูลค่าที่ capture

  - chargeback_ratio (count) = จำนวน chargeback ต่อจำนวนธุรกรรมที่ settle

  - chargeback_ratio (value) = มูลค่า chargeback ต่อมูลค่าที่ settle

- สูตร:

  - refund_ratio = SUM(refund_amount)/SUM(captured_amount)

  - cb_ratio_count = COUNT(chargebacks)/COUNT(settled_txns)

  - cb_ratio_value = SUM(chargeback_amount)/SUM(settled_amount)

- แหล่งข้อมูล: refunds, ledger_entries(refund/capture/settlement), chargeback feed จาก acquirer/scheme

- มิติ: merchant (สำคัญที่สุด), MCC, BIN, reason code (fraud/dispute/processing error)

- ความถี่: batch รายวัน (chargeback ตามรอบ settlement) + rolling 30/60/120 วันเพื่อเทียบเกณฑ์แบรนด์

- ผูกกับโปรแกรมแบรนด์บัตร: เทียบกับเกณฑ์ Visa VAMP และ Mastercard ECP/ECM เพื่อเตือนก่อนถึงระดับที่แบรนด์เข้าเฝ้าระวัง (ค่าปรับ/บทลงโทษ)

### 4.4 KRI-04 — ผลขาดทุนจากการฉ้อโกง (Fraud Loss)

- นิยาม: มูลค่าความสูญเสียสุทธิจากการฉ้อโกงที่ยืนยันแล้ว และอัตราส่วนต่อยอดขาย (แสดงเป็น bps = จุดเบสิส)

- สูตร:

  - fraud_loss_thb = SUM(confirmed_fraud_amount − recovered)

  - fraud_bps = (fraud_loss_thb / total_sales_thb) × 10,000

  - fraud_rate_count = COUNT(confirmed_fraud_txns)/COUNT(total_txns)

- แหล่งข้อมูล: case management (fraud confirmed), chargeback reason=fraud, ผล 3DS liability shift

- มิติ: merchant, MCC, BIN, ช่องทาง, ประเภทฉ้อโกง (CNP, account takeover, friendly fraud)

- ความถี่: batch รายวัน + rolling 30/90 วัน

- เชื่อมโยง: liability shift จาก 3DS 2.x (เอกสาร 22) ลดผลขาดทุนที่ตกกับ [บริษัท / Company]

### 4.5 KRI สนับสนุน (Supporting KRIs)

| รหัส | ตัวชี้วัด | สูตรย่อ | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
| KRI-05 | 3DS authentication success rate | authenticated / 3ds_initiated | คุณภาพ 3DS, friction, liability |
| KRI-06 | Velocity (per card/BIN/IP/device) | จำนวนธุรกรรมต่อหน่วยเวลา | AML structuring, card testing |
| KRI-07 | System availability | uptime / total_time | SLA ≥ 99.95% (ARCHITECTURE.md) |
| KRI-08 | Auth latency p99 | percentile ของ response time | เป้าหมาย < 800 ms |
| KRI-09 | Reconciliation break rate | รายการ mismatch / รายการทั้งหมด | ความถูกต้องของ ledger/settlement |

## 5. เกณฑ์ (Thresholds) และสถานะ Traffic-Light

เกณฑ์เริ่มต้น (initial baseline) — ต้องปรับเทียบ (calibrate) ด้วยข้อมูลจริงในช่วง pilot และอนุมัติโดย Risk Committee

| KRI | หน่วย | 🟢 Green (ปกติ) | 🟡 Amber (เฝ้าระวัง) | 🔴 Red (ยกระดับ) | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRI-01 Volume deviation | % จาก baseline | ±25% | ±25–50% | > ±50% | portfolio + merchant |
| KRI-02 Failed-auth rate | % | < 8% | 8–15% | > 15% | portfolio + merchant + BIN |
| KRI-02b Card-testing signal (invalid-card spike) | เท่าของ baseline | < 3× | 3–5× | > 5× | BIN/IP |
| KRI-03 Refund ratio | % ของ captured | < 5% | 5–10% | > 10% | merchant |
| KRI-03 Chargeback ratio (count) | % ของ settled | < 0.65% | 0.65–0.9% | > 0.9% | merchant |
| KRI-04 Fraud loss (value) | bps ของยอดขาย | < 10 bps | 10–20 bps | > 20 bps | portfolio + merchant |
| KRI-05 3DS auth success | % | > 90% | 80–90% | < 80% | portfolio |
| KRI-07 Availability | % (rolling 30d) | ≥ 99.95% | 99.9–99.95% | < 99.9% | ระบบ |
| KRI-08 Auth latency p99 | ms | < 800 | 800–1200 | > 1200 | ระบบ |

[TODO/ข้อสมมติ] เกณฑ์ chargeback 0.9% และ fraud bps อ้างอิงแนวเกณฑ์ทั่วไปของ Visa/Mastercard ต้องยืนยันตัวเลขที่บังคับใช้จริงกับ sponsor bank/scheme — ตั้ง Amber ต่ำกว่าเกณฑ์แบรนด์เพื่อเตือนล่วงหน้าเสมอ

## 6. สัญญาณเตือนและการยกระดับ (Alerting & Escalation)

| สถานะ | ช่องทางแจ้ง | ผู้รับ | SLA ตอบสนอง (triage) | การยกระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🟡 Amber | Dashboard + อีเมล/Slack | Fraud & Risk Ops | ภายใน 4 ชม. (เวลาทำการ) | บันทึก + เฝ้าระวังถี่ขึ้น |
| 🔴 Red | Dashboard + PagerDuty/โทร + Slack | Fraud Ops on-call + Head of Payment Ops | ภายใน 30 นาที (24/7) | เปิด incident, แจ้ง CRO/CISO |
| 🔴 Red (card-testing/BIN attack) | อัตโนมัติ | Fraud Ops + SecOps | ทันที (auto) | เปิด rate-limit/velocity block ตาม runbook |
| 🔴 Red (fraud/AML pattern) | อัตโนมัติ | MLRO/AMLCO | ภายใน 24 ชม. | ประเมิน SAR/STR (เอกสาร 07) |

การตอบสนองอัตโนมัติ (automated controls): เมื่อ KRI-02b (card-testing) เข้า Red ระบบสามารถทริกเกอร์ velocity block, step-up 3DS challenge หรือ temporary merchant hold ตาม runbook โดยบันทึกทุกการกระทำลง audit_log

การเชื่อมกับ Incident Response (เอกสาร 16): ทุก Red ที่เข้าข่ายเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยหรือ availability ต้องเปิด incident ticket และเข้าสู่กระบวนการ IR รวมถึงการแจ้ง ธปท./PDPC ตามกำหนดเวลาหากเข้าเงื่อนไข

## 7. สถาปัตยกรรมข้อมูลและการนำไปปฏิบัติ (Data & Implementation)

payment core (Go/Fiber) ──write──▶ Postgres (payments, ledger_entries, refunds, audit_log)
                                          │  logical replication / CDC
                                          ▼
                              Read Replica / Analytics store
                                          │
                          ┌───────────────┴───────────────┐
                     streaming (นาที)                batch (รายวัน)
                     volume, failed-auth,           chargeback, fraud loss,
                     velocity, latency              reconciliation break
                                          │
                                          ▼
                              KRI compute service ──▶ threshold engine ──▶ alerting
                                          │
                                          ▼
                                   KRI Dashboard (RBAC + MFA)

- การเข้าถึง: RBAC + MFA (PCI Req 7-8); merchant เห็นเฉพาะข้อมูลตนเอง; ผู้บริหารเห็น portfolio

- การเก็บรักษา: ข้อมูล KRI aggregate เก็บ ≥ 5 ปี (สอดคล้องเอกสาร 11 data retention และข้อกำหนด ธปท./AML)

- ความเป็นส่วนตัว (PDPA): ข้อมูลบน dashboard เป็น aggregate/pseudonymized; การเข้าถึง raw ต้องมีสิทธิ์และลง log

- Data quality: KRI-09 (reconciliation break) และการตรวจ completeness ของ pipeline เป็นตัวควบคุมความถูกต้องของ dashboard เอง

[TODO/ข้อสมมติ] การเลือก stack เฉพาะ (เช่น ClickHouse/Grafana/Metabase/managed BI) ยังไม่ผูกขาด — ต้องยืนยันในสถาปัตยกรรม data platform และให้อยู่ในไทยตามข้อกำหนด data residency ของ ธปท./PDPA

## 8. การทบทวน ปรับเทียบ และหลักฐานการตรวจสอบ (Review & Audit)

- Calibration: ทบทวน threshold ทุกไตรมาส ด้วย backtest ต่อข้อมูลจริง; บันทึกเหตุผลการเปลี่ยนทุกครั้งลง audit_log

- Backtesting: ทดสอบว่าเกณฑ์จับเหตุการณ์จริง (true positive) และลด noise (false positive) ได้เพียงพอ

- หลักฐานสำหรับ ธปท./QSA: เก็บสแนปช็อต dashboard รายเดือน, log การ acknowledge alert, บันทึก risk acceptance และรายงานต่อคณะกรรมการ

- การเชื่อมโยงเอกสาร: เอกสาร 05/07 (AML/SAR), 13 (IT Risk), 16 (Incident Response), 22 (3DS), 24 (Scheme Certification)

# Key Risk Indicator dashboard spec: txn volume, failed-auth rate, refund/chargeback ratio, fraud loss (English)

Document No. 32 in the Compliance document set for the Full Acquiring payment-service license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), regulated by the Bank of Thailand (BOT), in parallel with PCI-DSS Level 1.

Status: Submission draft · Version 0.1 · Last updated 2026-07-22 Owner: Chief Risk Officer (CRO), jointly with the CISO and Head of Payment Operations of [บริษัท / Company] Audience: Risk Committee, IT Risk & Security Working Group, Fraud & Risk Operations, MLRO/AMLCO, Internal Audit

This is a system specification and license-application artefact — not legal advice. It must be reviewed by legal counsel, the CRO, CISO, MLRO and the QSA before it takes effect, as BOT rules on IT risk, cyber resilience and acquirer supervision may change.

## Executive Summary

As a card acquiring payment gateway, [บริษัท / Company] must monitor operational, fraud, AML and availability risks in near-real-time. This document specifies the requirements for a Key Risk Indicator (KRI) Dashboard that consolidates four core indicator families plus supporting indicators, giving management and the Board visibility of risk posture against the Board-approved Risk Appetite.

The four core indicators in scope:

- Transaction Volume — count and value (THB) to detect volumetric anomalies and capacity risk.

- Failed-Authorization Rate — share of declines/failures, signalling technical faults, attacks (card testing / enumeration) and routing quality.

- Refund / Chargeback Ratio — refund and chargeback ratios versus sales; an indicator of merchant risk, fraud and exposure to card-scheme monitoring programs.

- Fraud Loss — value and ratio (bps) of confirmed fraud losses.

The dashboard is a monitoring layer sourced from architecture tables (payments, ledger_entries, refunds, webhook_events, audit_log) and wired to the alerting and escalation mechanisms below, consistent with the Three Lines of Defense and Board risk reporting described in Docs 13 (IT Risk) and 05/07 (AML/SAR).

## 1. Legal & Standards Basis

| Law / Standard | Relevance to the KRI Dashboard |
| --- | --- |
| Payment Systems Act B.E. 2560 | License conditions require a sound risk-management, internal-control and reporting system, supervised by BOT — the KRI Dashboard evidences quantitative risk monitoring. |
| BOT IT Risk & Cyber Resilience guidelines | Require monitoring, indicators and Board reporting, including capacity management and anomaly handling. |
| Anti-Money Laundering Act (AMLO) | Velocity, structuring and anomalous-transaction KRIs feed the SAR/STR process (see Docs 05, 07). |
| PCI-DSS v4.0 — Req 10 & 12.10 | Logging, monitoring and anomaly detection; the dashboard must contain no PAN/CHD; indicator-driven events link to incident response. |
| PDPA B.E. 2562 — PDPC | Aggregated dashboard data must apply data minimization; access controlled on least-privilege basis. |
| EMV 3-D Secure (3DS) 2.x | Authentication rate, challenge rate and frictionless outcomes feed fraud and failed-auth KRIs. |
| Visa VAMP / Mastercard ECP/ECM | Scheme chargeback/fraud thresholds used to set KRI thresholds. |
| ISO/IEC 27001:2022, NIST CSF 2.0 | Detect function and control-effectiveness measurement. |

[TODO/ASSUMPTION] Confirm with counsel and BOT the exact number/year of the latest applicable IT-risk and reporting notices at filing time and align references.

[TODO/ASSUMPTION] Visa VAMP and Mastercard ECP/ECM thresholds reference current public scheme documentation — confirm the actually-binding figures with the sponsor bank / scheme at contracting (see Doc 24, Scheme Certification).

## 2. Scope, Objectives & Design Principles

Objective: Provide a single pane of glass over quantitative risk to (1) detect early-warning signals before risks become incidents, (2) benchmark against Risk Appetite, (3) support BOT and Board reporting, and (4) feed evidence into AML/SAR and chargeback management.

Scope: The four core indicators (txn volume, failed-auth rate, refund/chargeback ratio, fraud loss) plus supporting indicators (3DS authentication rate, decline-reason breakdown, velocity, system availability/latency), at portfolio, merchant, and BIN/country/MCC/channel levels.

### Design Principles

- No CHD on the dashboard — only card_brand, card_last4, bin (first 6-8), MCC, country may be shown; never PAN/CVV/PIN (per ARCHITECTURE.md §6).

- Single source of truth — computed primarily from ledger_entries (append-only) and payments so figures reconcile with settlement.

- Money as integer minor units (satang) — ratios computed with decimal, never float.

- Separate read layer (replica) — analytics reads from a replica isolated from the payment core to avoid impacting authorization latency.

- Traffic-light + thresholds — every KRI carries Green/Amber/Red status against Board-approved thresholds.

- Auditability — every threshold change, alert acknowledgement and risk acceptance is written to audit_log.

- Near-real-time + batch — operational KRIs (volume, failed-auth, velocity) refresh via streaming/minute; settlement-dependent KRIs (chargeback, confirmed fraud loss) refresh via daily batch.

## 3. Governance & RACI

| Role | Responsibility for the KRI Dashboard |
| --- | --- |
| Board | Approves Risk Appetite and Red-level KRI thresholds; receives quarterly summary. |
| Risk Committee | Reviews KRIs quarterly, approves threshold changes, oversees remediation. |
| CRO (owner) | Accountable for the whole KRI framework; reports to Risk Committee. |
| CISO | Responsible for availability/latency/security KRIs and log integrity. |
| Head of Payment Operations | Responsible for volume, failed-auth, refund/chargeback KRIs. |
| Fraud & Risk Operations (analyst) | Daily monitoring, alert triage, first-line action, logging. |
| MLRO / AMLCO | Receives velocity/structuring signals, feeds the SAR/STR process (Doc 07). |
| Internal Audit | Independent assurance over formula correctness, threshold setting and alert response. |
| Data/Platform Engineering | Responsible for pipeline, data accuracy and dashboard uptime. |

### 3.1 Review Cadence

| Activity | Frequency | Owner |
| --- | --- | --- |
| Real-time monitoring + alert triage | Continuous (24/7 on-call) | Fraud & Risk Ops |
| Daily KRI stand-up | Daily | Payment Ops + Fraud Ops |
| KRI + incident review | Monthly (IT Risk & Security Committee) | CISO/CRO |
| Risk report to Risk Committee | Quarterly | CRO |
| Threshold review + backtest | Quarterly (or event-driven) | CRO + Fraud Ops + Audit |

## 4. Core KRI Definitions

Each KRI states definition, formula, data source, dimensions, refresh cadence and Green/Amber/Red thresholds.

### 4.1 KRI-01 — Transaction Volume

- Definition: Authorization count and total value (THB) per window, compared against a forecast baseline.

- Formula:

  - txn_count = COUNT(payments WHERE created_at ∈ window)

  - txn_value_thb = SUM(amount_minor)/100 WHERE ...

  - volume_deviation = (actual − forecast_baseline) / forecast_baseline

- Source: payments, ledger_entries(authorize)

- Dimensions: merchant, MCC, channel (card-present/CNP), BIN country, time (min/hour/day)

- Cadence: streaming (refresh ≤ 1 min)

- Thresholds: see §5

Volume spikes/drops may indicate card-testing attacks, anomalous merchants, outages, or capacity risk to SLA (p99 < 800 ms per ARCHITECTURE.md §8).

### 4.2 KRI-02 — Failed-Authorization Rate

- Definition: Share of declined/failed authorizations (decline/error/timeout) over total attempts.

- Formula: failed_auth_rate = (declined + errored + timed_out) / total_auth_attempts

- By decline reason: insufficient funds, do-not-honor, invalid card, suspected fraud, 3DS failed, technical/timeout.

- Source: payments(status=failed), acquirer/3DS response codes.

- Dimensions: merchant, BIN, issuer country, decline reason, channel.

- Cadence: streaming (≤ 1 min) + 15-min moving average.

- Special signal: abnormally high invalid card + volume surge = card enumeration / BIN attack signal → escalate immediately.

### 4.3 KRI-03 — Refund / Chargeback Ratio

- Definition:

  - refund_ratio = refund value over captured value.

  - chargeback_ratio (count) = chargeback count over settled count.

  - chargeback_ratio (value) = chargeback value over settled value.

- Formula:

  - refund_ratio = SUM(refund_amount)/SUM(captured_amount)

  - cb_ratio_count = COUNT(chargebacks)/COUNT(settled_txns)

  - cb_ratio_value = SUM(chargeback_amount)/SUM(settled_amount)

- Source: refunds, ledger_entries(refund/capture/settlement), chargeback feed from acquirer/scheme.

- Dimensions: merchant (most important), MCC, BIN, reason code (fraud/dispute/processing error).

- Cadence: daily batch (chargebacks follow settlement) + rolling 30/60/120 days for scheme benchmarking.

- Scheme linkage: compared to Visa VAMP and Mastercard ECP/ECM thresholds to warn before scheme monitoring (fines/penalties) triggers.

### 4.4 KRI-04 — Fraud Loss

- Definition: Net loss from confirmed fraud and its ratio to sales (shown in bps = basis points).

- Formula:

  - fraud_loss_thb = SUM(confirmed_fraud_amount − recovered)

  - fraud_bps = (fraud_loss_thb / total_sales_thb) × 10,000

  - fraud_rate_count = COUNT(confirmed_fraud_txns)/COUNT(total_txns)

- Source: case management (fraud confirmed), chargeback reason=fraud, 3DS liability-shift outcomes.

- Dimensions: merchant, MCC, BIN, channel, fraud type (CNP, account takeover, friendly fraud).

- Cadence: daily batch + rolling 30/90 days.

- Linkage: 3DS 2.x liability shift (Doc 22) reduces loss borne by [บริษัท / Company].

### 4.5 Supporting KRIs

| Code | Indicator | Formula (short) | Rationale |
| --- | --- | --- | --- |
| KRI-05 | 3DS authentication success rate | authenticated / 3ds_initiated | 3DS quality, friction, liability |
| KRI-06 | Velocity (per card/BIN/IP/device) | txns per unit time | AML structuring, card testing |
| KRI-07 | System availability | uptime / total_time | SLA ≥ 99.95% (ARCHITECTURE.md) |
| KRI-08 | Auth latency p99 | percentile of response time | Target < 800 ms |
| KRI-09 | Reconciliation break rate | mismatched / total entries | Ledger/settlement accuracy |

## 5. Thresholds & Traffic-Light Status

Initial baseline — must be calibrated with live pilot data and approved by the Risk Committee.

| KRI | Unit | 🟢 Green | 🟡 Amber | 🔴 Red | Level |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRI-01 Volume deviation | % from baseline | ±25% | ±25–50% | > ±50% | portfolio + merchant |
| KRI-02 Failed-auth rate | % | < 8% | 8–15% | > 15% | portfolio + merchant + BIN |
| KRI-02b Card-testing signal (invalid-card spike) | × baseline | < 3× | 3–5× | > 5× | BIN/IP |
| KRI-03 Refund ratio | % of captured | < 5% | 5–10% | > 10% | merchant |
| KRI-03 Chargeback ratio (count) | % of settled | < 0.65% | 0.65–0.9% | > 0.9% | merchant |
| KRI-04 Fraud loss (value) | bps of sales | < 10 bps | 10–20 bps | > 20 bps | portfolio + merchant |
| KRI-05 3DS auth success | % | > 90% | 80–90% | < 80% | portfolio |
| KRI-07 Availability | % (rolling 30d) | ≥ 99.95% | 99.9–99.95% | < 99.9% | system |
| KRI-08 Auth latency p99 | ms | < 800 | 800–1200 | > 1200 | system |

[TODO/ASSUMPTION] The 0.9% chargeback and fraud-bps thresholds reflect general Visa/Mastercard guidance; confirm binding figures with the sponsor bank/scheme. Always set Amber below the scheme threshold for early warning.

## 6. Alerting & Escalation

| Status | Channel | Recipient | Triage SLA | Escalation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🟡 Amber | Dashboard + email/Slack | Fraud & Risk Ops | Within 4h (business hours) | Log + increased monitoring |
| 🔴 Red | Dashboard + PagerDuty/call + Slack | Fraud Ops on-call + Head of Payment Ops | Within 30 min (24/7) | Open incident, notify CRO/CISO |
| 🔴 Red (card-testing/BIN attack) | Automated | Fraud Ops + SecOps | Immediate (auto) | Trigger rate-limit/velocity block per runbook |
| 🔴 Red (fraud/AML pattern) | Automated | MLRO/AMLCO | Within 24h | Assess SAR/STR (Doc 07) |

Automated controls: when KRI-02b (card-testing) goes Red, the system can trigger velocity blocks, step-up 3DS challenges or a temporary merchant hold per runbook, logging every action to audit_log.

Incident Response linkage (Doc 16): every Red qualifying as a security or availability event opens an incident ticket and enters the IR process, including BOT/PDPC notification within required timelines where conditions are met.

## 7. Data Architecture & Implementation

payment core (Go/Fiber) ──write──▶ Postgres (payments, ledger_entries, refunds, audit_log)
                                          │  logical replication / CDC
                                          ▼
                              Read Replica / Analytics store
                                          │
                          ┌───────────────┴───────────────┐
                     streaming (minute)              batch (daily)
                     volume, failed-auth,           chargeback, fraud loss,
                     velocity, latency              reconciliation break
                                          │
                                          ▼
                              KRI compute service ──▶ threshold engine ──▶ alerting
                                          │
                                          ▼
                                   KRI Dashboard (RBAC + MFA)

- Access: RBAC + MFA (PCI Req 7-8); merchants see only their own data; executives see portfolio.

- Retention: aggregate KRI data retained ≥ 5 years (per Doc 11 retention and BOT/AML requirements).

- Privacy (PDPA): dashboard data is aggregate/pseudonymized; raw access is entitled and logged.

- Data quality: KRI-09 (reconciliation break) and pipeline completeness checks control the dashboard’s own accuracy.

[TODO/ASSUMPTION] The specific stack (e.g. ClickHouse/Grafana/Metabase/managed BI) is not yet fixed — confirm in the data-platform architecture and keep it in Thailand per BOT/PDPA data-residency requirements.

## 8. Review, Calibration & Audit Evidence

- Calibration: review thresholds quarterly via backtesting against live data; log every change rationale to audit_log.

- Backtesting: verify thresholds catch real events (true positives) while limiting noise (false positives).

- Evidence for BOT/QSA: retain monthly dashboard snapshots, alert-acknowledgement logs, risk-acceptance records and Board reports.

- Cross-references: Docs 05/07 (AML/SAR), 13 (IT Risk), 16 (Incident Response), 22 (3DS), 24 (Scheme Certification).

# แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาตต่อ ธปท. (ไทย)

เอกสารเลขที่ docs/compliance/33-bot-license-application.md · เวอร์ชัน 0.1 · วันที่จัดทำ 22 ก.ค. 2569 ประเภทคำขอ: ใบอนุญาตให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring Service) แบบเต็มรูปแบบ ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 กำกับโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกใบอนุญาตโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามคำแนะนำของ ธปท. ผู้ขอ: [บริษัท / Company] · ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 50,000,000 บาท · เป้าหมายมาตรฐาน: PCI-DSS v4.0 Level 1

สถานะเอกสาร: ฉบับร่างเพื่อการภายใน (pre-submission draft) — ต้องผ่านการทานโดยที่ปรึกษากฎหมายด้านใบอนุญาต ธปท. ก่อนยื่นจริง เอกสารนี้เป็น แพ็กเกจปะหน้า (cover package) ที่รวบรวมและอ้างอิงเอกสารประกอบทั้งชุด (00–25) มิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย

## 0. วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้

เอกสารฉบับนี้เป็น แพ็กเกจปะหน้าคำขอ (application package) ที่ผู้ยื่นใช้ประกอบการยื่นต่อ ธปท. ประกอบด้วย 4 ส่วน:

- แบบฟอร์มปะหน้า (cover form) — ข้อมูลผู้ขอ ประเภทบริการ และการรับรองความถูกต้อง

- สารบัญเอกสารแนบ (checklist of attachments) — รายการเอกสารครบชุด พร้อมสถานะและผู้รับผิดชอบ

- บทสรุปผู้บริหาร (executive summary) — สรุปย่อ อ้างอิงเอกสารเต็มที่ 00-executive-summary.md

- คู่มือการยื่น (submission guide) — ช่องทาง ลำดับขั้น timeline และการตอบคำถามเพิ่มเติมของ ธปท.

หมายเหตุ: แบบฟอร์มทางการของ ธปท. อาจปรับปรุงเป็นครั้งคราว เอกสารนี้จัดโครงสร้างฟิลด์ให้ครอบคลุมข้อมูลที่ ธปท. ต้องการ แต่ต้องนำไปกรอกลงในแบบฟอร์มทางการฉบับล่าสุดที่ ธปท. เผยแพร่ ณ วันยื่น

## 1. แบบฟอร์มปะหน้าคำขอ (Cover Form)

### 1.1 ข้อมูลผู้ขออนุญาต

| ฟิลด์ | ข้อมูล |
| --- | --- |
| ชื่อนิติบุคคล (ไทย/อังกฤษ) | [บริษัท / Company] |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | [TODO — เลข 13 หลัก จากหนังสือรับรอง DBD] |
| ประเภทนิติบุคคล | บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชนจำกัด (จดทะเบียนในไทย) |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | [TODO — ที่อยู่ตามหนังสือรับรอง] |
| ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว | 50,000,000 บาท / 50,000,000 บาท (ชำระเต็ม) |
| วันจดทะเบียนบริษัท | [TODO] |
| ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน | [TODO — ตามหนังสือรับรอง] |
| ผู้ประสานงาน (contact person) | [TODO — ชื่อ / ตำแหน่ง / โทร / อีเมล] |

### 1.2 ประเภทบริการที่ขออนุญาต

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| กลุ่มบริการ | บริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ (Designated Payment Services) |
| บริการที่ขอ | การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Acquiring Service) |
| ทุนขั้นต่ำตามเกณฑ์ | 50 ล้านบาท (ยึดจำนวนสูงสุดหากขอหลายบริการ) |
| ขอบเขต | รับ-ประมวลผล authorization / clearing / settlement ของธุรกรรมบัตร (Visa, Mastercard) พร้อม EMV 3DS 2.x |
| ช่องทางที่รองรับ | e-commerce, in-app, POS |
| แผนบริการเพิ่มเติมในอนาคต | local schemes / QR payment (เฟสถัดไป — ดู ../QR-PAYMENT.md) |

### 1.3 คำรับรองของผู้ขอ (Declaration)

ข้าพเจ้าในนาม [บริษัท / Company] ขอรับรองว่า:

- ข้อมูลและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และจะดำรงทุนไว้ ไม่น้อยกว่า 75% (≥ 37.5 ล้านบาท) ตลอดการดำเนินงาน

- กรรมการและผู้บริหารมีคุณสมบัติเหมาะสม (fit & proper) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

- บริษัทจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560, ประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง, พ.ร.บ. ปปง., และ PDPA

- บริษัทยินยอมให้ ธปท. ขอข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบการ (on-site inspection)

ลงนาม: __________________________ (กรรมการผู้มีอำนาจ) · วันที่: ____________ · ประทับตราบริษัท

## 2. สารบัญเอกสารแนบ (Checklist of Attachments)

คอลัมน์ “เอกสารอ้างอิง” ชี้ไปยังไฟล์ในชุด docs/compliance/ ที่รองรับหัวข้อนั้น สถานะ: ✅ พร้อม · 🟡 ร่าง/ต้องทาน · 🔴 ยังไม่มี/รอ external

### หมวด A — นิติบุคคลและทุน

| # | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | หนังสือรับรองบริษัท + วัตถุประสงค์ (ครอบคลุมธุรกิจ payment) | (นิติบุคคล) | Legal | 🔴 |
| A2 | หนังสือบริคณห์สนธิ / ข้อบังคับบริษัท | (นิติบุคคล) | Legal | 🔴 |
| A3 | หลักฐานการชำระทุน 50 ล้านบาท (bank confirmation) | 02-financial-projections-capital.md | Finance | 🔴 |
| A4 | บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) + โครงสร้างการถือหุ้น | 03-shareholder-board-fit-proper.md | Legal | 🟡 |
| A5 | Foreign Business License (หากผู้ถือหุ้นข้างมากต่างชาติ) | 03-shareholder-board-fit-proper.md | Legal | 🔴 (ตรวจสอบ) |

### หมวด B — ธรรมาภิบาลและบุคลากร

| # | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | ผังโครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแล | 04-org-chart-governance.md | Compliance | 🟡 |
| B2 | ประวัติ + เอกสาร fit & proper กรรมการ/ผู้บริหาร | 03-shareholder-board-fit-proper.md | Legal | 🟡 |
| B3 | นโยบายแบ่งแยกหน้าที่ (segregation of duties) | 18-segregation-of-duties.md | Compliance | 🟡 |
| B4 | หนังสือแต่งตั้ง DPO และเจ้าหน้าที่กำกับ AML | 09-pdpa-privacy-policy.md, 05-aml-kyc-cdd-policy.md | Compliance | 🔴 (แต่งตั้ง) |

### หมวด C — แผนธุรกิจและการเงิน

| # | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | แผนธุรกิจ (business plan) | 01-business-plan.md | Product/Finance | 🟡 |
| C2 | ประมาณการการเงิน 3 ปี + สมมติฐาน | 02-financial-projections-capital.md | Finance | 🟡 |
| C3 | บทสรุปผู้บริหาร | 00-executive-summary.md | Compliance | ✅ |

### หมวด D — AML / KYC / CDD

| # | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | นโยบาย AML/KYC/CDD | 05-aml-kyc-cdd-policy.md | Compliance | 🟡 |
| D2 | กระบวนการ sanction/PEP screening | 06-sanctions-screening.md | Compliance | 🟡 |
| D3 | ขั้นตอนรายงานธุรกรรมน่าสงสัย (SAR/STR) ต่อ ปปง. | 07-sar-str-procedure.md | Compliance | 🟡 |
| D4 | การจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า (risk categorization) | 08-customer-risk-categorization.md | Compliance | 🟡 |

### หมวด E — คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

| # | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | นโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy policy) | 09-pdpa-privacy-policy.md | DPO | 🟡 |
| E2 | แม่แบบข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (DPA) | 10-dpa-templates.md | Legal/DPO | 🟡 |
| E3 | นโยบายเก็บรักษาและลบข้อมูล (retention/deletion) | 11-data-retention-deletion.md | DPO | 🟡 |
| E4 | ขั้นตอนสิทธิเจ้าของข้อมูล (DSAR) | 12-dsar-workflow.md | DPO | 🟡 |

### หมวด F — บริหารความเสี่ยง IT / Cyber / ความต่อเนื่อง

| # | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | นโยบายบริหารความเสี่ยงด้าน IT | 13-it-risk-management.md | Security | 🟡 |
| F2 | แผน cyber resilience | 14-cyber-resilience.md | Security | 🟡 |
| F3 | แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ + DR (BCP/DR) | 15-bcp-dr.md | SRE | 🟡 |
| F4 | แผนตอบสนองเหตุการณ์ + การแจ้งเหตุข้อมูลรั่วไหล | 16-incident-response-breach.md | Security | 🟡 |
| F5 | นโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management) | 17-change-management.md | SRE | 🟡 |

### หมวด G — PCI-DSS และความปลอดภัยข้อมูลบัตร

| # | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | แผนงาน PCI-DSS v4.0 Level 1 | 19-pci-dss-roadmap.md | Security | 🟡 |
| G2 | ผัง network segmentation / CDE | 20-network-segmentation-cde.md | Security | 🟡 |
| G3 | Tokenization + HSM/KMS + key management | 21-tokenization-hsm-keymgmt.md | Security | 🟡 |
| G4 | กลยุทธ์ EMV 3DS 2.x | 22-3ds-strategy.md | Product/Security | 🟡 |
| G5 | แผน QSA / ASV / penetration test | 23-qsa-asv-pentest-plan.md | Security | 🟡 |
| G6 | แผน scheme certification (Visa/Mastercard) | 24-scheme-certification-plan.md | Product | 🔴 (รอ sponsor bank) |

### หมวด H — สถาปัตยกรรมและการปฏิบัติงาน

| # | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | เอกสารสถาปัตยกรรมระบบ + การไหลของธุรกรรม/เงิน | ../ARCHITECTURE.md, ../DIAGRAMS.md | Engineering | ✅ |
| H2 | สัญญาผู้ค้า / ข้อกำหนดการใช้บริการ (TOS) | 25-merchant-agreement-tos.md | Legal | 🟡 |
| H3 | Roadmap / timeline | ../ROADMAP.md | Product | ✅ |
| H4 | แผน outsourcing / ผู้ให้บริการภายนอก | (รวมใน 13/24) | Compliance | 🟡 |

[สมมติฐาน / TODO — external dependencies] รายการที่เป็น 🔴 ส่วนใหญ่ผูกกับปัจจัยภายนอกที่ยังไม่สรุป ได้แก่ (1) sponsor bank / acquiring bank (กำหนดเวลา scheme certification), (2) QSA vendor (ออก RoC), (3) 3DS vendor, และ (4) หลักฐานการชำระทุน 50 ล้านบาทจริง ห้ามระบุชื่อคู่สัญญาที่ยังไม่ยืนยันในคำขอฉบับจริง และต้องปิดรายการเหล่านี้ก่อนยื่น

## 3. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary — ย่อ)

ฉบับเต็มอยู่ที่ 00-executive-summary.md — ส่วนนี้เป็นบทสรุปย่อสำหรับปะหน้า

[บริษัท / Company] ขอ ใบอนุญาต Acquiring Service แบบเต็มรูปแบบ (เส้นทาง B) ตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตร Visa/Mastercard สำหรับร้านค้า e-commerce/in-app/POS พร้อม EMV 3DS 2.x รายได้จาก MDR + ค่าธรรมเนียมต่อรายการ + ค่า settlement

- ขนาด: ปีแรกคาดปริมาณ > 6 ล้านรายการ/ปี → เข้าเกณฑ์ PCI-DSS Level 1 โดยตรง (ตัวเลขเป็นประมาณการ — TODO ยืนยันจาก financial model)

- ทุน: ชำระแล้ว 50 ล้านบาท ดำรงไว้ ≥ 75%

- สถาปัตยกรรม: Clean Architecture (Go/Fiber), ledger double-entry append-only, ไม่เก็บ full PAN/CVV/PIN (เก็บเฉพาะ card_brand + card_last4), tokenization vault แยก segment เพื่อลด PCI scope, idempotency + fail-closed + audit trail ครบทุก state change

- NFR: availability ≥ 99.95%, auth p99 < 800 ms, RPO ≤ 5 นาที, RTO ≤ 30 นาที, data residency ในไทย

- Critical path: (1) sponsor bank + scheme certification (2) PCI-DSS L1 (QSA→RoC) (3) ความครบถ้วนของคำขอ

## 4. คู่มือการยื่น (Submission Guide)

### 4.1 ช่องทางและผู้รับเรื่อง

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| หน่วยงานผู้กำกับ | ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) — ฝ่ายที่รับผิดชอบระบบการชำระเงิน |
| ผู้ออกใบอนุญาต | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ตามคำแนะนำของ ธปท.) |
| ช่องทางยื่น | ยื่นตามช่องทางที่ ธปท. กำหนด (หนังสือถึง ธปท. / ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ ธปท. ประกาศ) [TODO ยืนยันช่องทางล่าสุดกับที่ปรึกษา] |
| ภาษาเอกสาร | ไทยเป็นหลัก (เอกสารต่างประเทศแนบคำแปล) |
| จำนวนชุด | ตามที่ ธปท. กำหนด (ต้นฉบับ + สำเนา) [TODO ยืนยัน] |

### 4.2 ลำดับขั้นการยื่นและพิจารณา

- Pre-check ภายใน — ทานเอกสารครบชุด (checklist หมวด A–H) โดย Compliance + ที่ปรึกษากฎหมาย; ปิดรายการ 🔴 ทั้งหมด

- ยื่นคำขอ + เอกสารประกอบ ต่อ ธปท.

- ธปท. ตรวจความครบถ้วน (completeness check) — อาจแจ้งขอเอกสารเพิ่ม

- การพิจารณาเนื้อหา + on-site inspection — ธปท. อาจเข้าตรวจสถานที่/ระบบ (security, AML, BCP, audit trail)

- ธปท. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อออกใบอนุญาต

- ได้รับใบอนุญาต → ปฏิบัติตามเงื่อนไข + รายงานเป็นงวด + ประเมินต่อเนื่อง

### 4.3 Timeline (คู่ขนาน engineering + compliance)

| ระยะ | ช่วงเวลา | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| เตรียมนิติบุคคล/ทุน | ส.ค.–ก.ย. 2569 | ทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาท, แก้วัตถุประสงค์, โครงสร้างกรรมการ |
| จัดทำเอกสาร + ยื่น ธปท. | ก.ย. 2569 – ม.ค. 2570 | ชุดคำขอครบถ้วน |
| PCI-DSS L1 (QSA→RoC) | ต.ค. 2569 – ก.พ. 2570 | RoC + quarterly ASV scan |
| Scheme certification | หลังได้ sponsor bank | cert Visa/MC |
| Go-live | หลังได้ใบอนุญาต + RoC + cert | production cutover |

ระยะพิจารณาของ ธปท. โดยทั่วไปเป็นหลัก หลายเดือน ขึ้นกับความครบถ้วนของเอกสารและความพร้อมของระบบ

### 4.4 การตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมของ ธปท. (RFI handling)

- กำหนดผู้ประสานงานเดียว (single point of contact) และ log ทุกคำถาม/คำตอบ

- ตอบภายในกรอบเวลาที่ ธปท. กำหนด (ปกติกำหนดเป็นวันทำการ) — หากต้องใช้เวลา ให้แจ้งขอขยายเป็นลายลักษณ์อักษร

- อ้างอิงเอกสารในชุด docs/compliance/ ให้ตรงหมวดที่ถูกถาม

### 4.5 หลังได้รับใบอนุญาต (Post-license obligations)

- ดำรงทุนชำระแล้ว ≥ 75% และแจ้ง ธปท. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ

- รายงานเป็นงวดตามที่ ธปท. กำหนด (operational / incident / financial)

- ต่ออายุ PCI-DSS ประจำปี (RoC + quarterly ASV + annual pentest)

- แจ้งเหตุการณ์สำคัญ (major incident / data breach) ตามกรอบเวลาของ ธปท. และ PDPC

# BOT license application package: cover form, checklist of attachments, executive summary, submission guide (English)

Document docs/compliance/33-bot-license-application.md · Version 0.1 · Prepared 22 Jul 2026 Application type: Full Acquiring Service license under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017), regulated by the Bank of Thailand (BOT / ธปท.), granted by the Minister of Finance on the recommendation of the BOT. Applicant: [บริษัท / Company] · Paid-up registered capital: THB 50,000,000 · Target standard: PCI-DSS v4.0 Level 1

Document status: Internal pre-submission draft — must be reviewed by BOT-licensing legal counsel before actual filing. This is the cover package consolidating and referencing the full attachment set (00–25); it is not legal advice.

## 0. Purpose of this document

This is the application cover package used to file with the BOT. It has four parts:

- Cover form — applicant identity, requested service, and declaration of accuracy.

- Checklist of attachments — the complete document set with status and owner.

- Executive summary — a short abstract; the full version lives at 00-executive-summary.md.

- Submission guide — channel, sequence, timeline, and how to handle BOT follow-ups.

Note: The BOT’s official form may be revised from time to time. This document structures the fields to cover the information the BOT requires, but the data must be transcribed into the latest official BOT form published at the time of filing.

## 1. Application cover form

### 1.1 Applicant details

| Field | Value |
| --- | --- |
| Legal name (Thai/English) | [บริษัท / Company] |
| Company registration number | [TODO — 13-digit number from DBD certificate] |
| Entity type | Private / public limited company (registered in Thailand) |
| Registered head office | [TODO — address per company affidavit] |
| Registered / paid-up capital | THB 50,000,000 / THB 50,000,000 (fully paid) |
| Incorporation date | [TODO] |
| Authorized signatory | [TODO — per company affidavit] |
| Contact person | [TODO — name / title / phone / email] |

### 1.2 Service applied for

| Item | Value |
| --- | --- |
| Service group | Designated Payment Services |
| Requested service | Acquiring Service (electronic payment acceptance) |
| Minimum capital threshold | THB 50M (highest applicable threshold governs if multiple services) |
| Scope | Acquiring, authorization, clearing and settlement of card transactions (Visa, Mastercard) with EMV 3DS 2.x |
| Channels | e-commerce, in-app, POS |
| Future services | local schemes / QR payment (later phase — see ../QR-PAYMENT.md) |

### 1.3 Applicant declaration

On behalf of [บริษัท / Company], we declare that:

- All information and supporting documents are accurate, complete, and true.

- The company has paid-up capital of no less than THB 50M and will maintain no less than 75% (≥ THB 37.5M) throughout operations.

- Directors and executives are fit and proper and have no legally prohibited characteristics.

- The company will comply with the Payment Systems Act B.E. 2560, relevant BOT notifications, the AMLO Act, and the PDPA.

- The company consents to the BOT requesting further information and conducting on-site inspection.

Signed: __________________________ (authorized director) · Date: ____________ · Company seal

## 2. Checklist of attachments

The “Reference” column points to the file in docs/compliance/ that supports each item. Status: ✅ ready · 🟡 draft/needs review · 🔴 missing/awaiting external.

### Section A — Entity & capital

| # | Document | Reference | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Company affidavit + objectives (covering payment business) | (corporate) | Legal | 🔴 |
| A2 | Memorandum / Articles of Association | (corporate) | Legal | 🔴 |
| A3 | Evidence of THB 50M capital payment (bank confirmation) | 02-financial-projections-capital.md | Finance | 🔴 |
| A4 | Shareholder list (Bor.Or.Jor.5) + ownership structure | 03-shareholder-board-fit-proper.md | Legal | 🟡 |
| A5 | Foreign Business License (if majority foreign-owned) | 03-shareholder-board-fit-proper.md | Legal | 🔴 (verify) |

### Section B — Governance & personnel

| # | Document | Reference | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Org chart & governance structure | 04-org-chart-governance.md | Compliance | 🟡 |
| B2 | Director/executive CVs + fit & proper documents | 03-shareholder-board-fit-proper.md | Legal | 🟡 |
| B3 | Segregation-of-duties policy | 18-segregation-of-duties.md | Compliance | 🟡 |
| B4 | DPO and AML compliance officer appointment letters | 09-pdpa-privacy-policy.md, 05-aml-kyc-cdd-policy.md | Compliance | 🔴 (appoint) |

### Section C — Business plan & finance

| # | Document | Reference | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Business plan | 01-business-plan.md | Product/Finance | 🟡 |
| C2 | 3-year financial projections + assumptions | 02-financial-projections-capital.md | Finance | 🟡 |
| C3 | Executive summary | 00-executive-summary.md | Compliance | ✅ |

### Section D — AML / KYC / CDD

| # | Document | Reference | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | AML/KYC/CDD policy | 05-aml-kyc-cdd-policy.md | Compliance | 🟡 |
| D2 | Sanction/PEP screening process | 06-sanctions-screening.md | Compliance | 🟡 |
| D3 | Suspicious transaction reporting (SAR/STR) to AMLO | 07-sar-str-procedure.md | Compliance | 🟡 |
| D4 | Customer risk categorization | 08-customer-risk-categorization.md | Compliance | 🟡 |

### Section E — Personal data protection (PDPA)

| # | Document | Reference | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Privacy policy | 09-pdpa-privacy-policy.md | DPO | 🟡 |
| E2 | Data Processing Agreement (DPA) templates | 10-dpa-templates.md | Legal/DPO | 🟡 |
| E3 | Data retention/deletion policy | 11-data-retention-deletion.md | DPO | 🟡 |
| E4 | DSAR (data subject rights) workflow | 12-dsar-workflow.md | DPO | 🟡 |

### Section F — IT / cyber risk & continuity

| # | Document | Reference | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | IT risk management policy | 13-it-risk-management.md | Security | 🟡 |
| F2 | Cyber resilience plan | 14-cyber-resilience.md | Security | 🟡 |
| F3 | Business continuity + DR plan (BCP/DR) | 15-bcp-dr.md | SRE | 🟡 |
| F4 | Incident response + breach notification | 16-incident-response-breach.md | Security | 🟡 |
| F5 | Change management policy | 17-change-management.md | SRE | 🟡 |

### Section G — PCI-DSS & cardholder data security

| # | Document | Reference | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | PCI-DSS v4.0 Level 1 roadmap | 19-pci-dss-roadmap.md | Security | 🟡 |
| G2 | Network segmentation / CDE diagram | 20-network-segmentation-cde.md | Security | 🟡 |
| G3 | Tokenization + HSM/KMS + key management | 21-tokenization-hsm-keymgmt.md | Security | 🟡 |
| G4 | EMV 3DS 2.x strategy | 22-3ds-strategy.md | Product/Security | 🟡 |
| G5 | QSA / ASV / penetration test plan | 23-qsa-asv-pentest-plan.md | Security | 🟡 |
| G6 | Scheme certification plan (Visa/Mastercard) | 24-scheme-certification-plan.md | Product | 🔴 (awaiting sponsor bank) |

### Section H — Architecture & operations

| # | Document | Reference | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | System architecture + transaction/money flows | ../ARCHITECTURE.md, ../DIAGRAMS.md | Engineering | ✅ |
| H2 | Merchant agreement / terms of service | 25-merchant-agreement-tos.md | Legal | 🟡 |
| H3 | Roadmap / timeline | ../ROADMAP.md | Product | ✅ |
| H4 | Outsourcing / third-party service plan | (in 13/24) | Compliance | 🟡 |

[ASSUMPTION / TODO — external dependencies] Most 🔴 items depend on unresolved external factors: (1) sponsor / acquiring bank (drives scheme certification timing), (2) QSA vendor (issues the RoC), (3) 3DS vendor, and (4) actual evidence of THB 50M capital payment. Do not name unconfirmed counterparties in the actual application, and close these items before filing.

## 3. Executive summary (abstract)

Full version at 00-executive-summary.md — this is a cover-page abstract.

[บริษัท / Company] applies for a Full Acquiring Service license (Path B) under the Payment Systems Act B.E. 2560, providing Visa/Mastercard card acceptance for e-commerce/in-app/POS merchants with EMV 3DS 2.x. Revenue is from MDR + per-transaction fees + settlement fees.

- Scale: Year-1 volume projected > 6M transactions/year → falls directly under PCI-DSS Level 1 (estimate — TODO confirm from financial model).

- Capital: THB 50M paid up, maintained ≥ 75%.

- Architecture: Clean Architecture (Go/Fiber), append-only double-entry ledger, no full PAN/CVV/PIN storage (only card_brand + card_last4), segregated tokenization vault to minimize PCI scope, idempotency + fail-closed + full audit trail on every state change.

- NFRs: availability ≥ 99.95%, auth p99 < 800 ms, RPO ≤ 5 min, RTO ≤ 30 min, data residency in Thailand.

- Critical path: (1) sponsor bank + scheme certification, (2) PCI-DSS L1 (QSA→RoC), (3) completeness of the application.

## 4. Submission guide

### 4.1 Channel and recipient

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Regulator | Bank of Thailand (BOT) — payment systems supervision function |
| License issuer | Minister of Finance (on BOT’s recommendation) |
| Filing channel | As prescribed by the BOT (formal letter / BOT-published e-channel) [TODO confirm current channel with counsel] |
| Document language | Thai primary (foreign documents with certified translation) |
| Copies | Per BOT requirement (original + copies) [TODO confirm] |

### 4.2 Filing and review sequence

- Internal pre-check — Compliance + legal counsel verify the full set (checklist Sections A–H); close all 🔴 items.

- Submit application + attachments to the BOT.

- BOT completeness check — may request additional documents.

- Substantive review + on-site inspection — BOT may inspect premises/systems (security, AML, BCP, audit trail).

- BOT recommends to the Minister of Finance for license issuance.

- License granted → comply with conditions + periodic reporting + ongoing assessment.

### 4.3 Timeline (parallel engineering + compliance)

| Stage | Window | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Entity/capital prep | Aug–Sep 2026 | THB 50M paid up, objectives amended, board structure |
| Documentation + BOT filing | Sep 2026 – Jan 2027 | Complete application package |
| PCI-DSS L1 (QSA→RoC) | Oct 2026 – Feb 2027 | RoC + quarterly ASV scan |
| Scheme certification | After sponsor bank | Visa/MC certification |
| Go-live | After license + RoC + cert | Production cutover |

BOT review typically takes several months, depending on completeness of documents and system readiness.

### 4.4 Handling BOT requests for information (RFI)

- Assign a single point of contact and log every question/answer.

- Respond within the BOT’s stated deadline (usually in business days); if more time is needed, request an extension in writing.

- Reference the exact docs/compliance/ document for the topic asked.

### 4.5 Post-license obligations

- Maintain paid-up capital ≥ 75% and notify the BOT of material changes.

- File periodic reports as required by the BOT (operational / incident / financial).

- Renew PCI-DSS annually (RoC + quarterly ASV + annual pentest).

- Report major incidents / data breaches within BOT and PDPC timeframes.

# แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบและกระแสข้อมูล (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเป็นเอกสารประกอบการประเมิน PCI-DSS v4.0 Level 1 (Requirement 1, 3, 4)

เอกสารเลขที่: COMP-34 · เวอร์ชัน 1.0 · เจ้าของเอกสาร: Chief Technology Officer (CTO) / Chief Information Security Officer (CISO) เอกสารอ้างอิง: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md, docs/compliance/13-it-risk-management.md, docs/compliance/19-pci-dss-roadmap.md, docs/compliance/20-network-segmentation-cde.md, docs/compliance/21-tokenization-hsm-keymgmt.md, docs/compliance/22-3ds-strategy.md

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นเอกสารเชิงเทคนิค/นโยบายภายใน ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องผ่านการทบทวนโดยที่ปรึกษากฎหมายและ QSA ก่อนยื่นจริง

### ⚠️ ข้อสมมติและสิ่งที่ยังต้องยืนยัน (Assumptions / TODO)

รายการต่อไปนี้ยังขึ้นกับคู่สัญญา/ผู้ให้บริการภายนอกที่ยังไม่สรุป — ห้ามถือเป็นข้อเท็จจริงจนกว่าจะยืนยัน: - [TODO — Sponsor Bank / Acquirer] ยังไม่ลงนามธนาคารผู้รับเชื่อม (sponsoring bank) และ card scheme (Visa/Mastercard) — โปรโตคอลจริง (ISO 8583 vs REST), รูปแบบการเชื่อม (leased line / MPLS / IPsec VPN), BIN sponsorship และ settlement cut-off จะยืนยันได้หลังลงนาม - [TODO — QSA / ASV] ยังไม่เลือกผู้ประเมิน PCI-DSS (Qualified Security Assessor) และผู้ให้บริการ ASV — การยืนยันขอบเขต (scope) และ trust boundary ในเอกสารนี้ต้องผ่านการรับรองโดย QSA (PCI Req 12.5.2) - [TODO — 3DS Provider / Directory Server] ยังไม่เลือกผู้ให้บริการ 3DS Server / MPI (EMV 3DS 2.2+) — endpoint ของ DS/ACS และ certification กับ scheme ต้องยืนยัน - [TODO — HSM/KMS Vendor] ยังไม่เลือกผู้ให้บริการ HSM/KMS (on-prem HSM ที่ผ่าน FIPS 140-2/140-3 Level 3 หรือ cloud HSM) — ดู COMP-21 - [TODO — Cloud / Data Residency] ผู้ให้บริการ cloud และ region ยังไม่สรุป — ต้องเก็บข้อมูลในไทยตามข้อกำหนด ธปท./PDPA (ARCHITECTURE §8) - [TODO — ทุนจดทะเบียน] ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป้าหมาย 50 ล้านบาท (Full Acquiring) — ต้องยืนยันจำนวนที่ชำระจริงและรักษาไว้ ≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน - [TODO — ชื่อบริษัท / รายละเอียดจริง] ชื่อ [บริษัท / Company], VPC/subscription, ช่วง IP/VLAN, ชื่อผู้ให้บริการ SaaS จริง ต้องเติมค่าจริงก่อนยื่นและก่อนการประเมิน on-site

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารนี้อธิบาย (ก) สถาปัตยกรรมระบบระดับ context และ component, (ข) แผนภาพกระแสข้อมูล (data-flow diagram – DFD) แบบ mermaid สำหรับเส้นทางการชำระเงินหลัก, (ค) รายชื่อผู้ให้บริการภายนอก (third parties) และประเภทข้อมูลที่แลกเปลี่ยน, (ง) ขอบเขตความไว้วางใจ (trust boundaries) และ (จ) ขอบเขต PCI-DSS (PCI scope) ของ [บริษัท / Company]

เอกสารนี้เป็นภาพรวมที่ผูกโยงเอกสารเชิงลึกอื่น: การแบ่งเครือข่ายดู COMP-20, tokenization/HSM ดู COMP-21, 3DS ดู COMP-22, PCI roadmap ดู COMP-19

หลักการนำ (จาก ARCHITECTURE §2): cardholder data ต้องออกจาก scope ให้มากที่สุด — ระบบหลักเห็นเพียง token + card_last4 + card_brand; ledger เป็น source of truth แบบ append-only; ทุก endpoint ที่ขยับเงินต้อง idempotent; fail-closed เมื่อไม่แน่ใจสถานะ

## 2. สถาปัตยกรรมระดับ Context (System Context Diagram)

flowchart TB
    subgraph EXT["ผู้เกี่ยวข้องภายนอก (External Actors)"]
        MER["ร้านค้า / Merchant<br/>(web / app / POS)"]
        CH["ผู้ถือบัตร / Cardholder"]
    end

    subgraph PG["[บริษัท / Company] — Payment Gateway (Trust Boundary หลัก)"]
        EDGE["API Edge + WAF<br/>auth / rate limit / idempotency"]
        CORE["Payment Core<br/>authorize / capture / void / refund"]
        VAULT["Tokenization Vault (CDE)<br/>PAN + HSM/KMS"]
        LEDGER[("Ledger + Operational DB<br/>token + card_last4")]
        RISK["Risk / Fraud Engine"]
        HOOK["Webhook / Notifier"]
    end

    subgraph TP["ผู้ให้บริการภายนอก (Third Parties)"]
        ACQ["Acquirer / Card Switch<br/>(ISO 8583 / REST)"]
        DS3["3DS Server / DS / ACS<br/>(EMV 3DS 2.2+)"]
        SCHEME["Card Networks<br/>(Visa / Mastercard)"]
        ISS["Issuing Banks"]
        LOCAL["Local Rails<br/>(ITMX / PromptPay)"]
        SANC["Sanction Screening<br/>(AMLO / vendor list)"]
    end

    CH -->|"PAN (client-side)"| VAULT
    MER -->|"HTTPS + API key/JWT<br/>+ Idempotency-Key + token"| EDGE
    EDGE --> CORE
    CORE --> RISK
    CORE --> VAULT
    CORE --> LEDGER
    CORE -->|"detokenized PAN<br/>(ใน CDE เท่านั้น)"| ACQ
    CORE -->|"3DS auth"| DS3
    ACQ --> SCHEME --> ISS
    CORE --> LOCAL
    RISK --> SANC
    HOOK -->|"signed webhook"| MER

คำอธิบาย trust boundary หลัก: เส้นขอบกล่อง PG คือขอบเขตความไว้วางใจหลัก ทุก request จากภายนอกต้องผ่าน API Edge (authentication + rate limit) ก่อนเข้าถึง Payment Core; PAN ที่ยังไม่ถูก tokenize ถูกจำกัดให้อยู่เฉพาะภายใน Tokenization Vault (CDE) เท่านั้น

## 3. สถาปัตยกรรมระดับ Component และการแมปกับ PCI Scope

| Component | หน้าที่ | โซนเครือข่าย (ดู COMP-20) | PCI Scope | โฟลเดอร์ในโปรเจ็ค |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API Edge / Middleware | rate limit, auth (API key/JWT), request-id, idempotency, logging | Z1/Z2 | Connected-to | internal/middleware |
| Payment Core (Service) | authorize / capture / void / refund + state machine | Z2 | Connected-to (security-impacting) | internal/service |
| Tokenization Vault | เก็บ/คืน PAN เข้ารหัสด้วย HSM/KMS | Z3 | In-scope CDE | บริการแยก + internal/pkg/crypto |
| Acquirer Adapter | คุยกับ card switch (ISO 8583/REST), ส่ง PAN | Z6 | In-scope (transmits CHD) | internal/external |
| 3DS Adapter | EMV 3DS 2.2+ authentication | Z1/Z2 | Connected-to | internal/pkg/threeds |
| Risk / Fraud Engine | scoring, velocity, blacklist, sanction feed | Z2 | Connected-to | internal/service |
| Ledger | รายการเงิน append-only (double-entry) | Z4 | Connected-to (ไม่มี PAN) | ตาราง ledger_entries |
| Webhook / Notifier | แจ้ง merchant at-least-once + retry + signature | Z2 | Connected-to | ตาราง webhook_events |
| Reconciliation / Settlement | กระทบยอด acquirer, payout merchant | Z4/Z6 | Connected-to | worker แยก (Phase 3) |
| SIEM / Log / Secrets | logging, monitoring, secrets manager | Z5 | Connected-to (security-impacting) | infra |

สรุป scope: เฉพาะ Z3 (Vault) เป็น CDE เต็มรูปแบบ และเส้นทาง Z3 → Z6 (Acquirer uplink) ที่ส่งผ่าน PAN อยู่ใน scope ระบบอื่นเป็น connected-to เพราะเห็นเพียง token — ทำให้ scope แคบและลดต้นทุนการประเมิน (PCI Req 12.5.2)

## 4. แผนภาพกระแสข้อมูล — Authorize + Capture (มี 3DS)

sequenceDiagram
    autonumber
    participant CH as ผู้ถือบัตร
    participant MER as Merchant
    participant EDGE as API Edge
    participant CORE as Payment Core
    participant VAULT as Vault (CDE)
    participant RISK as Risk Engine
    participant DS3 as 3DS (DS/ACS)
    participant ACQ as Acquirer

    CH->>VAULT: PAN (client-side tokenization)
    VAULT-->>MER: single-use payment_token
    MER->>EDGE: POST /v1/payments (Idempotency-Key + token)
    EDGE->>CORE: forward (auth ผ่านแล้ว)
    CORE->>CORE: ตรวจ idempotency + validate
    CORE->>RISK: risk scoring (velocity, blacklist)
    CORE->>DS3: initiate 3DS (EMV 3DS 2.2+)
    alt ต้อง challenge
        DS3-->>CORE: requires_action + next_action_url
        CORE-->>MER: requires_action
        CH->>DS3: challenge (OTP/biometric)
        DS3-->>CORE: authenticated (CAVV/ECI)
    else frictionless
        DS3-->>CORE: authenticated
    end
    CORE->>VAULT: detokenize (ใน CDE เท่านั้น)
    CORE->>ACQ: authorization + PAN + CAVV
    ACQ-->>CORE: auth_code / decline
    CORE->>CORE: เขียน payments + ledger(authorize+capture) atomic
    CORE-->>MER: 200 captured (token + card_last4)
    CORE->>MER: webhook payment.captured (signed)

จุดสำคัญด้านข้อมูล: PAN เต็มปรากฏเฉพาะระหว่าง VAULT และ ACQ (ภายใน CDE) เท่านั้น; ทุกอย่างที่ตอบกลับ merchant และเก็บใน operational DB เป็น token + card_last4 — สอดคล้อง PCI Req 3.3/3.4 (ห้ามเก็บ SAD, ปิดบัง PAN)

### 4.1 Refund / Void (ย่อ)

- Refund: POST /v1/payments/{id}/refund → ตรวจ refunded + amount ≤ captured → ส่ง refund ไป acquirer → ledger(refund) → partial_refunded/refunded

- Void: POST /v1/payments/{id}/void (ก่อน capture เท่านั้น) → reverse authorization → voided

## 5. ผู้ให้บริการภายนอก (Third Parties) และข้อมูลที่แลกเปลี่ยน

| ผู้ให้บริการ | ประเภท | ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน | ทิศทาง | กลไกความปลอดภัย | สัญญา/กำกับ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor Bank / Acquirer | Critical | PAN, auth_code, settlement | สองทาง | mTLS / VPN, ISO 8583 | Acquiring agreement, ธปท. outsourcing [TODO] |
| Card Scheme (Visa/MC) | Critical | authorization, clearing | ผ่าน acquirer | scheme spec | scheme cert (COMP-24) |
| 3DS Server / DS / ACS | Critical | device data, CAVV/ECI (ไม่มี PAN เต็ม) | สองทาง | TLS 1.2+, EMV 3DS | vendor DPA [TODO] |
| HSM / KMS | Critical | key material (ไม่ export) | สองทาง | FIPS 140-2/3 L3, dual control | vendor SLA (COMP-21) [TODO] |
| Local Rails (ITMX/PromptPay) | Important | QR/account ref (ไม่มี PAN) | สองทาง | mTLS | scheme rules |
| Sanction Screening Vendor | Important | ชื่อ/รายการเทียบ (PII) | ออก | TLS, DPA | PDPA + ปปง./AMLO (COMP-06) |
| Cloud / Infra Provider | Important | ระบบ hosting (data residency TH) | — | encryption, IAM | DPA, data residency [TODO] |
| QSA / ASV / Pentest | Assessor | evidence, scan results | — | NDA | engagement (COMP-23) [TODO] |
| Notification (email/SMS) | Support | ข้อมูลติดต่อ merchant (PII) | ออก | TLS, no card data | DPA (COMP-10) |

ผู้ให้บริการทุกรายที่ประมวลผล CHD หรือ security-impacting ต้องมีในทะเบียน outsourcing และ TPRM ตามประกาศ ธปท. ว่าด้วยการใช้บริการภายนอก และมี DPA ตาม PDPA (มาตรา 40) — ดู COMP-10, COMP-13

## 6. ขอบเขตความไว้วางใจ (Trust Boundaries)

flowchart LR
    subgraph TB0["TB0 · Internet (Untrusted)"]
        A["Merchant / Cardholder / Public"]
    end
    subgraph TB1["TB1 · DMZ / Edge (Semi-trusted)"]
        B["WAF · LB · 3DS redirect"]
    end
    subgraph TB2["TB2 · Application (Trusted)"]
        C["Payment Core · Risk · Webhook"]
    end
    subgraph TB3["TB3 · CDE (Highly restricted)"]
        D["Vault · HSM/KMS · PAN store"]
    end
    subgraph TB4["TB4 · Acquirer Uplink"]
        E["Acquirer switch"]
    end
    A -->|"TLS 1.2+, API key/JWT"| B
    B -->|"mTLS, default-deny"| C
    C -->|"mTLS, allow-list, MFA break-glass"| D
    D -->|"VPN/mTLS, ISO 8583"| E

| Boundary | จาก → ไป | การควบคุมที่ข้ามขอบ |
| --- | --- | --- |
| TB0→TB1 | Internet → Edge | TLS 1.2+, WAF, DDoS scrubbing, API key/JWT, rate limit, idempotency |
| TB1→TB2 | Edge → App | mTLS, security group default-deny, request-id, input validation (sqlc) |
| TB2→TB3 | App → CDE | mTLS + allow-list เฉพาะ service account; MFA/break-glass; ไม่มี direct human access; ทุก detokenize ลง audit_log |
| TB3→TB4 | CDE → Acquirer | dedicated VPN/leased line, mTLS, ISO 8583; PAN เข้ารหัส in-transit |
| ทุกขอบ | — | logging ไม่มี card data (Req 10), fail-closed, least privilege (Req 7-8) |

## 7. ขอบเขต PCI-DSS (PCI Scope Summary)

- PCI-DSS v4.0 Level 1 (> 6 ล้านรายการ/ปี หรือกำหนดโดย acquirer/แบรนด์บัตร) → ต้องมี QSA ออก RoC ประจำปี + quarterly ASV scan + annual penetration test (COMP-19, COMP-23)

- CDE เต็มรูปแบบ: เฉพาะ Z3 (Tokenization Vault + HSM/KMS + encrypted PAN store) และเส้นทาง Z3→Z6 (Acquirer uplink) — ดู COMP-20, COMP-21

- Connected-to / security-impacting: API Edge, Payment Core, Risk Engine, Webhook, Ledger DB, Z5 management (SIEM/secrets/bastion)

- Out-of-scope (พิสูจน์ segmentation): ระบบ corporate IT, marketing, dev workstations ที่ไม่มีเส้นทางเข้าถึง CDE — ยืนยันด้วย penetration test (PCI Req 11.4.5)

- ห้ามเด็ดขาด: เก็บ full PAN, CVV/CVV2, PIN, full track ใน operational DB (Req 3.2/3.3); เก็บได้เพียง card_brand + card_last4

| PCI Req หลักที่เอกสารนี้รองรับ | หัวข้อ |
| --- | --- |
| Req 1 | network security controls, segmentation (COMP-20) |
| Req 3, 4 | protect stored/transmitted CHD, tokenization (COMP-21) |
| Req 7, 8 | least privilege, MFA (COMP-18) |
| Req 10 | logging ไม่มี card data, SIEM (COMP-14) |
| Req 12.5.2 | scope validation ประจำปี (เอกสารนี้ + QSA) |

# System architecture + data-flow diagrams (mermaid), third parties, trust boundaries, PCI scope (English)

Supporting document for the Electronic Payment Acquiring Service (Full Acquiring) license application under the Payment Systems Act B.E. 2560 to the Bank of Thailand (BOT), and supporting evidence for the PCI-DSS v4.0 Level 1 assessment (Requirements 1, 3, 4).

Document ID: COMP-34 · Version 1.0 · Owner: Chief Technology Officer (CTO) / Chief Information Security Officer (CISO) References: COMPLIANCE-TH.md, ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md, docs/compliance/13-it-risk-management.md, docs/compliance/19-pci-dss-roadmap.md, docs/compliance/20-network-segmentation-cde.md, docs/compliance/21-tokenization-hsm-keymgmt.md, docs/compliance/22-3ds-strategy.md

Note: This is an internal technical/policy document, not legal advice. It must be reviewed by legal counsel and the QSA before actual submission.

### ⚠️ Assumptions / TODO

The following items depend on external parties/vendors that are not yet finalized — do not treat as fact until confirmed: - [TODO — Sponsor Bank / Acquirer] No signed sponsoring bank or card scheme (Visa/Mastercard) yet — actual protocol (ISO 8583 vs REST), link type (leased line / MPLS / IPsec VPN), BIN sponsorship, and settlement cut-off will be confirmed after signing. - [TODO — QSA / ASV] No PCI-DSS Qualified Security Assessor or ASV selected yet — the scope and trust-boundary determination in this document must be validated by the QSA (PCI Req 12.5.2). - [TODO — 3DS Provider / Directory Server] No 3DS Server / MPI (EMV 3DS 2.2+) provider selected — DS/ACS endpoints and scheme certification to be confirmed. - [TODO — HSM/KMS Vendor] No HSM/KMS vendor selected (on-prem HSM certified to FIPS 140-2/140-3 Level 3, or cloud HSM) — see COMP-21. - [TODO — Cloud / Data Residency] Cloud provider and region not finalized — data must reside in Thailand per BOT/PDPA requirements (ARCHITECTURE §8). - [TODO — Registered Capital] Target paid-up registered capital THB 50 million (Full Acquiring) — actual paid-up amount to be confirmed and maintained at ≥ 75% throughout operations. - [TODO — Company name / real details] [บริษัท / Company] name, VPC/subscription, IP/VLAN ranges, and actual SaaS vendor names must be filled with real values before submission and before the on-site assessment.

## 1. Purpose and Scope

This document describes (a) the context- and component-level system architecture, (b) mermaid data-flow diagrams (DFDs) for the primary payment paths, (c) the list of third parties and the data types exchanged, (d) trust boundaries, and (e) the PCI-DSS scope of [บริษัท / Company].

It is an overview that links to deeper documents: network segmentation in COMP-20, tokenization/HSM in COMP-21, 3DS in COMP-22, and the PCI roadmap in COMP-19.

Guiding principles (from ARCHITECTURE §2): cardholder data is kept out of scope as much as possible — the core system sees only token + card_last4 + card_brand; the ledger is an append-only source of truth; every money-moving endpoint is idempotent; the system fails closed when transaction status is uncertain.

## 2. System Context Diagram

flowchart TB
    subgraph EXT["External Actors"]
        MER["Merchant<br/>(web / app / POS)"]
        CH["Cardholder"]
    end

    subgraph PG["[บริษัท / Company] — Payment Gateway (Primary Trust Boundary)"]
        EDGE["API Edge + WAF<br/>auth / rate limit / idempotency"]
        CORE["Payment Core<br/>authorize / capture / void / refund"]
        VAULT["Tokenization Vault (CDE)<br/>PAN + HSM/KMS"]
        LEDGER[("Ledger + Operational DB<br/>token + card_last4")]
        RISK["Risk / Fraud Engine"]
        HOOK["Webhook / Notifier"]
    end

    subgraph TP["Third Parties"]
        ACQ["Acquirer / Card Switch<br/>(ISO 8583 / REST)"]
        DS3["3DS Server / DS / ACS<br/>(EMV 3DS 2.2+)"]
        SCHEME["Card Networks<br/>(Visa / Mastercard)"]
        ISS["Issuing Banks"]
        LOCAL["Local Rails<br/>(ITMX / PromptPay)"]
        SANC["Sanction Screening<br/>(AMLO / vendor list)"]
    end

    CH -->|"PAN (client-side)"| VAULT
    MER -->|"HTTPS + API key/JWT<br/>+ Idempotency-Key + token"| EDGE
    EDGE --> CORE
    CORE --> RISK
    CORE --> VAULT
    CORE --> LEDGER
    CORE -->|"detokenized PAN<br/>(CDE only)"| ACQ
    CORE -->|"3DS auth"| DS3
    ACQ --> SCHEME --> ISS
    CORE --> LOCAL
    RISK --> SANC
    HOOK -->|"signed webhook"| MER

Primary trust boundary: the PG box is the primary trust boundary. Every external request must pass through the API Edge (authentication + rate limit) before reaching the Payment Core; un-tokenized PAN is confined strictly within the Tokenization Vault (CDE).

## 3. Component Architecture and PCI Scope Mapping

| Component | Function | Network zone (see COMP-20) | PCI Scope | Project folder |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API Edge / Middleware | rate limit, auth (API key/JWT), request-id, idempotency, logging | Z1/Z2 | Connected-to | internal/middleware |
| Payment Core (Service) | authorize / capture / void / refund + state machine | Z2 | Connected-to (security-impacting) | internal/service |
| Tokenization Vault | store/return PAN encrypted via HSM/KMS | Z3 | In-scope CDE | separate service + internal/pkg/crypto |
| Acquirer Adapter | talks to card switch (ISO 8583/REST), transmits PAN | Z6 | In-scope (transmits CHD) | internal/external |
| 3DS Adapter | EMV 3DS 2.2+ authentication | Z1/Z2 | Connected-to | internal/pkg/threeds |
| Risk / Fraud Engine | scoring, velocity, blacklist, sanction feed | Z2 | Connected-to | internal/service |
| Ledger | append-only (double-entry) money entries | Z4 | Connected-to (no PAN) | ledger_entries table |
| Webhook / Notifier | merchant notify at-least-once + retry + signature | Z2 | Connected-to | webhook_events table |
| Reconciliation / Settlement | acquirer recon, merchant payout | Z4/Z6 | Connected-to | separate worker (Phase 3) |
| SIEM / Log / Secrets | logging, monitoring, secrets manager | Z5 | Connected-to (security-impacting) | infra |

Scope summary: only Z3 (Vault) is full CDE, and the Z3 → Z6 (Acquirer uplink) path that transmits PAN is in scope. All other systems are connected-to because they see only tokens — keeping scope narrow and reducing assessment cost (PCI Req 12.5.2).

## 4. Data-Flow Diagram — Authorize + Capture (with 3DS)

sequenceDiagram
    autonumber
    participant CH as Cardholder
    participant MER as Merchant
    participant EDGE as API Edge
    participant CORE as Payment Core
    participant VAULT as Vault (CDE)
    participant RISK as Risk Engine
    participant DS3 as 3DS (DS/ACS)
    participant ACQ as Acquirer

    CH->>VAULT: PAN (client-side tokenization)
    VAULT-->>MER: single-use payment_token
    MER->>EDGE: POST /v1/payments (Idempotency-Key + token)
    EDGE->>CORE: forward (authenticated)
    CORE->>CORE: check idempotency + validate
    CORE->>RISK: risk scoring (velocity, blacklist)
    CORE->>DS3: initiate 3DS (EMV 3DS 2.2+)
    alt challenge required
        DS3-->>CORE: requires_action + next_action_url
        CORE-->>MER: requires_action
        CH->>DS3: challenge (OTP/biometric)
        DS3-->>CORE: authenticated (CAVV/ECI)
    else frictionless
        DS3-->>CORE: authenticated
    end
    CORE->>VAULT: detokenize (CDE only)
    CORE->>ACQ: authorization + PAN + CAVV
    ACQ-->>CORE: auth_code / decline
    CORE->>CORE: write payments + ledger(authorize+capture) atomic
    CORE-->>MER: 200 captured (token + card_last4)
    CORE->>MER: webhook payment.captured (signed)

Key data point: full PAN appears only between VAULT and ACQ (inside the CDE); everything returned to the merchant and stored in the operational DB is token + card_last4 — consistent with PCI Req 3.3/3.4 (no SAD storage, PAN masking).

### 4.1 Refund / Void (summary)

- Refund: POST /v1/payments/{id}/refund → verify refunded + amount ≤ captured → send refund to acquirer → ledger(refund) → partial_refunded/refunded.

- Void: POST /v1/payments/{id}/void (pre-capture only) → reverse authorization → voided.

## 5. Third Parties and Data Exchanged

| Provider | Type | Data exchanged | Direction | Security mechanism | Contract / oversight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor Bank / Acquirer | Critical | PAN, auth_code, settlement | bidirectional | mTLS / VPN, ISO 8583 | Acquiring agreement, BOT outsourcing [TODO] |
| Card Scheme (Visa/MC) | Critical | authorization, clearing | via acquirer | scheme spec | scheme cert (COMP-24) |
| 3DS Server / DS / ACS | Critical | device data, CAVV/ECI (no full PAN) | bidirectional | TLS 1.2+, EMV 3DS | vendor DPA [TODO] |
| HSM / KMS | Critical | key material (non-exportable) | bidirectional | FIPS 140-2/3 L3, dual control | vendor SLA (COMP-21) [TODO] |
| Local Rails (ITMX/PromptPay) | Important | QR/account ref (no PAN) | bidirectional | mTLS | scheme rules |
| Sanction Screening Vendor | Important | name/match records (PII) | outbound | TLS, DPA | PDPA + AMLO (COMP-06) |
| Cloud / Infra Provider | Important | hosting (data residency TH) | — | encryption, IAM | DPA, data residency [TODO] |
| QSA / ASV / Pentest | Assessor | evidence, scan results | — | NDA | engagement (COMP-23) [TODO] |
| Notification (email/SMS) | Support | merchant contact (PII) | outbound | TLS, no card data | DPA (COMP-10) |

Every provider that processes CHD or is security-impacting must be entered in the outsourcing/TPRM register per the BOT outsourcing notification, and have a DPA under PDPA (Section 40) — see COMP-10, COMP-13.

## 6. Trust Boundaries

flowchart LR
    subgraph TB0["TB0 · Internet (Untrusted)"]
        A["Merchant / Cardholder / Public"]
    end
    subgraph TB1["TB1 · DMZ / Edge (Semi-trusted)"]
        B["WAF · LB · 3DS redirect"]
    end
    subgraph TB2["TB2 · Application (Trusted)"]
        C["Payment Core · Risk · Webhook"]
    end
    subgraph TB3["TB3 · CDE (Highly restricted)"]
        D["Vault · HSM/KMS · PAN store"]
    end
    subgraph TB4["TB4 · Acquirer Uplink"]
        E["Acquirer switch"]
    end
    A -->|"TLS 1.2+, API key/JWT"| B
    B -->|"mTLS, default-deny"| C
    C -->|"mTLS, allow-list, MFA break-glass"| D
    D -->|"VPN/mTLS, ISO 8583"| E

| Boundary | From → To | Controls crossing the boundary |
| --- | --- | --- |
| TB0→TB1 | Internet → Edge | TLS 1.2+, WAF, DDoS scrubbing, API key/JWT, rate limit, idempotency |
| TB1→TB2 | Edge → App | mTLS, security-group default-deny, request-id, input validation (sqlc) |
| TB2→TB3 | App → CDE | mTLS + allow-list to service accounts only; MFA/break-glass; no direct human access; every detokenize logged to audit_log |
| TB3→TB4 | CDE → Acquirer | dedicated VPN/leased line, mTLS, ISO 8583; PAN encrypted in transit |
| all boundaries | — | logging with no card data (Req 10), fail-closed, least privilege (Req 7-8) |

## 7. PCI-DSS Scope Summary

- PCI-DSS v4.0 Level 1 (> 6M transactions/year or as designated by acquirer/card brand) → requires a QSA-issued RoC annually + quarterly ASV scan + annual penetration test (COMP-19, COMP-23).

- Full CDE: only Z3 (Tokenization Vault + HSM/KMS + encrypted PAN store) and the Z3→Z6 (Acquirer uplink) path — see COMP-20, COMP-21.

- Connected-to / security-impacting: API Edge, Payment Core, Risk Engine, Webhook, Ledger DB, Z5 management (SIEM/secrets/bastion).

- Out-of-scope (segmentation proven): corporate IT, marketing, dev workstations with no path to the CDE — validated by penetration test (PCI Req 11.4.5).

- Strictly prohibited: storing full PAN, CVV/CVV2, PIN, or full track in the operational DB (Req 3.2/3.3); only card_brand + card_last4 may be stored.

| Key PCI Req supported | Topic |
| --- | --- |
| Req 1 | network security controls, segmentation (COMP-20) |
| Req 3, 4 | protect stored/transmitted CHD, tokenization (COMP-21) |
| Req 7, 8 | least privilege, MFA (COMP-18) |
| Req 10 | logging without card data, SIEM (COMP-14) |
| Req 12.5.2 | annual scope validation (this document + QSA) |

Document control: COMP-34 · v1.0 · Prepared 2026-07-22 · Owner: CTO/CISO · Review cycle: annual or upon material architecture change (PCI Req 12.5.2) · Approver: [บริษัท / Company] Board / Risk Committee [TODO — sign-off]

# แม่แบบรายงานต่อ ธปท. เป็นงวด (ไทย)

เอกสารเลขที่ 35 ในชุดเอกสาร Compliance ของ [บริษัท / Company] หัวข้อ: แม่แบบรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นงวด — ปริมาณธุรกรรม, ตัวชี้วัดการทุจริต (fraud), เคส AML, เหตุการณ์ผิดปกติ (incidents) และสถานะ RoC (PCI-DSS) บริบท: ผู้ให้บริการ รับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 — ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท และมาตรฐาน PCI-DSS v4.0 Level 1

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นแม่แบบเชิงปฏิบัติการภายในเพื่อเตรียมความพร้อมยื่นรายงาน มิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย รูปแบบ/ความถี่/ช่องทางที่แท้จริงต้องยึดตามประกาศและหนังสือเวียนล่าสุดของ ธปท. และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต

## 0. ข้อสมมติและสิ่งที่ยังไม่สรุป (Assumptions / TODO)

⚠️ CALLOUT — รายการที่ต้องยืนยันกับหน่วยงานภายนอกก่อนใช้จริง (ห้ามสมมติเอง)

- แม่แบบทางการของ ธปท. — ธปท. อาจกำหนดแบบฟอร์ม/สคีมาไฟล์ (เช่น XML/Excel/DMS) และช่องทางส่งเฉพาะ (เช่น ระบบ DMS — Data Management System / e-Payment reporting portal) — TODO: ขอชุดแม่แบบและ data dictionary ทางการจากฝ่ายกำกับระบบการชำระเงิน ธปท. และแทนที่ตารางในเอกสารนี้ให้ตรงฟิลด์

- Sponsor bank / Acquiring partner — ยังไม่ลงนามสัญญา (ดู ROADMAP เส้นทาง B) — ช่องรายงาน settlement/chargeback บางส่วนขึ้นกับ interface ของธนาคารผู้สนับสนุน — TODO: ยืนยันชื่อธนาคาร, cut-off time, รูปแบบไฟล์ recon

- QSA vendor (PCI-DSS) — ยังไม่เลือกผู้ประเมิน (Qualified Security Assessor) — วันครบกำหนด RoC/AoC และรอบ ASV scan จริงขึ้นกับสัญญากับ QSA/ASV — TODO: ระบุชื่อ QSA, เลขที่ RoC, วันหมดอายุจริง

- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว — ตั้งไว้ที่ 50 ล้านบาท ตามเกณฑ์ acquiring; ต้องคง ≥ 75% (37.5 ล้านบาท) ตลอดเวลา — TODO: ยืนยันยอดชำระแล้วจริงจากหนังสือรับรอง/งบการเงินล่าสุด

- ความถี่/กำหนดส่งที่ระบุในเอกสารนี้ (รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี/ทันที) เป็นค่าตั้งต้นตามแนวปฏิบัติทั่วไป — TODO: ล็อกกับหนังสือเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฉบับจริง

ทุกจุดที่มีเครื่องหมาย «…» ในเอกสารคือค่าที่ต้องเติมจากข้อมูลจริง ณ เวลารายงาน

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารนี้กำหนด แม่แบบมาตรฐาน กระบวนการจัดทำ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลา สำหรับรายงานเป็นงวดที่ [บริษัท / Company] ต้องนำส่ง ธปท. หลังได้รับใบอนุญาต ครอบคลุม 5 กลุ่มรายงาน:

| # | กลุ่มรายงาน | สาระ | ความถี่ (ตั้งต้น) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | ปริมาณธุรกรรม (Transaction Volume) | มูลค่า/จำนวนรายการ authorize, capture, refund, void, settlement | รายเดือน |
| R2 | ตัวชี้วัดการทุจริต (Fraud Metrics) | fraud rate (bps), chargeback, 3DS, fraud ที่ป้องกันได้ | รายเดือน + สรุป รายไตรมาส |
| R3 | เคส AML/CFT | STR/SAR, sanction hit, CDD/EDD, freeze | รายเดือน (เคสเร่งด่วนส่ง ปปง. ทันที) |
| R4 | เหตุการณ์ผิดปกติ (Incidents) | เหตุ IT/ไซเบอร์/ระบบล่ม/ข้อมูลรั่ว | ทันที (≤ เวลาที่กำหนด) + สรุป รายไตรมาส |
| R5 | สถานะ RoC / PCI-DSS | RoC, AoC, ASV scan, pentest, ช่องว่าง | รายไตรมาส + รายปี |

หลักการควบคุมคุณภาพข้อมูล: ทุกตัวเลขต้องกระทบยอด (reconcile) กับ double-entry ledger (ledger_entries) และ audit_log ที่เป็น source of truth ตามสถาปัตยกรรมระบบ ก่อนนำส่ง

## 2. บทบาทและความรับผิดชอบ (RACI)

| บทบาท | หน้าที่ในการรายงาน |
| --- | --- |
| Compliance Officer (เจ้าหน้าที่กำกับ) | เจ้าของรายงาน R3/R5, ผู้ลงนามรับรอง, ผู้ประสาน ธปท./ปปง./PDPC |
| MLRO (Money Laundering Reporting Officer) | เจ้าของรายงาน R3, ตัดสินใจส่ง STR ต่อ ปปง. |
| Head of Risk & Fraud | เจ้าของรายงาน R2, กำหนด threshold, ทบทวน rule |
| Head of Engineering / SRE | เจ้าของข้อมูล R1/R4, สรุป incident timeline, RCA |
| CISO / DPO | R4 (ไซเบอร์/ข้อมูลรั่ว), ประสาน PDPC, เจ้าของ R5 ฝั่งเทคนิค |
| Finance / Settlement | กระทบยอด settlement/chargeback ใน R1/R2 |
| CEO / กรรมการผู้มีอำนาจ | ผู้ลงนามอนุมัติขั้นสุดท้ายก่อนนำส่ง ธปท. |

Maker-Checker: ทุกรายงานต้องผ่าน 2 ชั้น (ผู้จัดทำ → ผู้ตรวจทาน) และบันทึกใน audit_log (actor, timestamp, hash ของไฟล์ที่นำส่ง)

## 3. ปฏิทินการนำส่ง (Reporting Calendar)

| รายงาน | รอบข้อมูล | กำหนดส่ง (ตั้งต้น) | ช่องทาง (TODO ยืนยัน) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 Transaction Volume | เดือนปฏิทิน | ภายในวันทำการที่ 15 ของเดือนถัดไป | DMS / e-Payment portal ธปท. |
| R2 Fraud (รายเดือน) | เดือนปฏิทิน | ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป | DMS ธปท. |
| R2 Fraud (รายไตรมาส) | ไตรมาส | ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส | DMS ธปท. |
| R3 AML (รายเดือน) | เดือนปฏิทิน | ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป | ธปท. |
| R3 STR/เร่งด่วน | ต่อเคส | ทันทีที่พบ ตามเกณฑ์ ปปง. | ระบบ ปปง. (AMLO) |
| R4 Incident (ทันที) | ต่อเหตุการณ์ | แจ้งเบื้องต้น ≤ 24 ชม. / รายงานฉบับเต็ม ≤ 72 ชม. (ดูข้อ 7) | ช่องทางแจ้งเหตุ ธปท./ThaiCERT |
| R4 Incident (สรุป) | ไตรมาส | ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส | DMS ธปท. |
| R5 RoC/PCI | ไตรมาส/ปี | ไตรมาส: ภายใน 30 วัน; ปี: ภายใน 60 วัน หลังออก RoC | ธปท. |

ปิดงวดข้อมูลใช้เวลาไทย (Asia/Bangkok, UTC+7); ตัวเลขการเงินเป็นสกุล THB และหน่วย สตางค์ (minor units, integer) ภายในระบบ แสดงผลรายงานเป็นบาททศนิยม 2 ตำแหน่ง

## 4. R1 — แม่แบบรายงานปริมาณธุรกรรม (Transaction Volume)

แหล่งข้อมูล: payments, ledger_entries, refunds — กระทบยอดกับไฟล์ settlement จาก acquirer/sponsor bank

### 4.1 สรุประดับพอร์ต (รายเดือน)

| ฟิลด์ | คำอธิบาย | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| report_period | งวด (YYYY-MM) | 2026-06 |
| txn_count_authorized | จำนวนรายการอนุมัติสำเร็จ | «12,345» |
| txn_count_captured | จำนวนรายการ capture | «11,980» |
| gross_amount_captured_thb | มูลค่ารวม capture (บาท) | «45,200,150.00» |
| refund_count / refund_amount_thb | จำนวน/มูลค่า refund | «210 / 1,050,000.00» |
| void_count | จำนวน void (ก่อน capture) | «95» |
| net_settled_amount_thb | ยอด settle สุทธิ (capture − refund − fee) | «43,900,120.00» |
| avg_ticket_thb | มูลค่าเฉลี่ยต่อรายการ | «3,772.00» |
| decline_rate_pct | อัตราปฏิเสธ (declined / attempted) | «4.8%» |
| merchant_count_active | จำนวนร้านค้าที่มีรายการ | «318» |

### 4.2 แยกตามมิติ (แนบเป็นตารางย่อย)

- ตามช่องทาง: e-commerce (CNP) / POS (card-present) / QR / recurring

- ตามแบรนด์บัตร: Visa / Mastercard / JCB / UnionPay / local scheme

- ตามสกุลเงิน: THB / อื่น ๆ (ระบุ FX)

- ตาม MCC / กลุ่มธุรกิจร้านค้า (ระบุ high-risk MCC แยก)

- Top 10 merchant ตามมูลค่า (เพื่อดู concentration risk)

### 4.3 การกระทบยอด

ต้องแนบ reconciliation statement: ledger net เทียบ acquirer settlement file — ผลต่างต้อง = 0 หรืออธิบายทุกบรรทัดที่ต่าง (unmatched > «0.5%» ต้องมี remediation note)

## 5. R2 — แม่แบบตัวชี้วัดการทุจริต (Fraud Metrics)

แหล่งข้อมูล: Risk/Fraud Engine, payments, ข้อมูล chargeback จาก acquirer, ผล 3DS (EMV 3DS / 3-D Secure 2.x)

### 5.1 ตัวชี้วัดหลัก (รายเดือน)

| ฟิลด์ | คำอธิบาย | เกณฑ์เฝ้าระวัง (ตั้งต้น) |
| --- | --- | --- |
| fraud_txn_count / fraud_amount_thb | จำนวน/มูลค่ารายการทุจริตที่ยืนยัน | — |
| fraud_rate_bps | มูลค่า fraud ÷ มูลค่า capture (basis points) | แจ้งเตือนภายในเมื่อ > 15 bps; วิกฤตเมื่อ > 40 bps (สอดคล้องเกณฑ์ scheme fraud monitoring) |
| chargeback_count / chargeback_amount_thb | ปริมาณ chargeback | — |
| chargeback_ratio_pct | chargeback ÷ รายการ capture | เฝ้าระวัง > 0.65%; วิกฤต > 0.9% (แนว Visa VDMP/Mastercard ECM) |
| 3ds_attempt_rate_pct | สัดส่วนรายการที่ผ่าน 3DS | «96.5%» |
| 3ds_challenge_rate_pct | สัดส่วนที่ถูก challenge | «12.0%» |
| fraud_prevented_count | รายการที่ถูก rule/model บล็อก | — |
| false_positive_rate_pct | อัตราบล็อกผิดพลาด | «< 2%» |
| velocity_block_count | บล็อกจาก velocity rule | — |
| blacklist_hit_count | ตรงบัญชีดำ (BIN/card/device) | — |

### 5.2 การจำแนกประเภททุจริต

CNP fraud / lost-stolen / counterfeit / account takeover / friendly fraud / merchant collusion — พร้อม แนวโน้ม 3 งวดย้อนหลัง และ top merchant ที่มี fraud สูง

### 5.3 มาตรการแก้ไข

ทุกไตรมาสต้องสรุป: rule ที่เพิ่ม/ปรับ, การขึ้น 3DS challenge, การพักร้านค้าเสี่ยง, แผนลด chargeback ratio ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ scheme

## 6. R3 — แม่แบบเคส AML/CFT

กรอบกฎหมาย: พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน + พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ กำกับโดย สำนักงาน ปปง. (AMLO) — รายงานเชิงกำกับด้านความเสี่ยง AML สรุปให้ ธปท. ส่วน STR/CTR ที่เป็นเคสส่งตรง ปปง.

### 6.1 สรุปเชิงตัวเลข (รายเดือน — ส่ง ธปท.)

| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| str_filed_count | จำนวนรายงานธุรกรรมน่าสงสัย (STR) ที่ส่ง ปปง. ในงวด |
| ctr_filed_count | รายงานธุรกรรมเงินสด/ตามเกณฑ์มูลค่า (ถ้ามี) |
| sanction_screening_hits | จำนวน hit จากการคัดกรอง (UN, OFAC, ปปง. designated list) |
| true_positive_hits | hit ที่ยืนยันเป็นบุคคล/นิติบุคคลต้องห้าม |
| accounts_frozen_count | จำนวนบัญชี/ร้านค้าที่ถูกอายัด/ระงับ |
| edd_cases_count | เคสที่เข้าสู่ Enhanced Due Diligence |
| pep_relationships_count | ความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) |
| cdd_overdue_count | ร้านค้าที่ทบทวน CDD เกินกำหนด |

### 6.2 ทะเบียนเคส (แนบ, ปกปิดข้อมูลตาม PDPA)

| ฟิลด์ | หมายเหตุ |
| --- | --- |
| case_id | รหัสภายใน (ไม่เปิดเผยตัวตนในเวอร์ชันสรุป) |
| case_type | STR / sanction / EDD / PEP / structuring |
| opened_at / status | เปิด / อยู่ระหว่างสอบ / ส่ง ปปง. / ปิด |
| amlo_ref_no | เลขอ้างอิงที่ ปปง. ตอบรับ (ถ้ามี) |
| disposition | ผลการพิจารณา + มาตรการ |

⚠️ CALLOUT — ความเร่งด่วน: STR ต้องส่ง ปปง. ทันทีตามเกณฑ์ของ ปปง. ห้ามรอรอบรายเดือน; รายงานรายเดือนต่อ ธปท. เป็นเพียงสรุปภาพรวมความเสี่ยง ไม่ใช่ช่องทางส่ง STR การส่งข้อมูลลูกค้าต้องเป็นไปตาม PDPA และฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 7. R4 — แม่แบบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ (Incidents)

ครอบคลุม: ระบบล่ม (availability < SLA 99.95%), การละเมิดความปลอดภัยไซเบอร์, ข้อมูลรั่วไหล (รวมข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลบัตร), การทุจริตเชิงระบบ, ความล้มเหลวของ acquirer/settlement

### 7.1 ระดับความรุนแรง (Severity)

| ระดับ | นิยาม | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| SEV-1 (วิกฤต) | กระทบวงกว้าง/เงิน/ข้อมูลบัตรรั่ว/ระบบชำระเงินหยุด | payment core ล่ม, ต้องสงสัยข้อมูล PAN รั่ว |
| SEV-2 (สูง) | บริการบางส่วนเสีย/degraded | 3DS ล่มบางส่วน, latency เกิน SLA ต่อเนื่อง |
| SEV-3 (กลาง) | กระทบจำกัด มี workaround | webhook delay, node เดียวล่ม |
| SEV-4 (ต่ำ) | ไม่กระทบลูกค้า | alert เชิงป้องกัน |

### 7.2 ไทม์ไลน์การแจ้ง (ตั้งต้น — TODO ยืนยันกับเงื่อนไขใบอนุญาต)

| ขั้น | เวลา | ผู้รับ |
| --- | --- | --- |
| แจ้งเบื้องต้น (initial notification) | ≤ 24 ชั่วโมง หลังตรวจพบ (SEV-1/2) | ธปท. (ช่องทางแจ้งเหตุ), ThaiCERT ถ้าเป็นไซเบอร์ |
| รายงานฉบับเต็ม | ≤ 72 ชั่วโมง | ธปท. |
| แจ้ง PDPC (ข้อมูลส่วนบุคคลรั่ว) | ≤ 72 ชั่วโมง ตาม PDPA | PDPC + แจ้งเจ้าของข้อมูลถ้าเสี่ยงสูง |
| RCA / Post-mortem | ≤ 14 วัน | ธปท. + ภายใน |

### 7.3 ฟิลด์รายงานเหตุการณ์

| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| incident_id / severity | รหัส + ระดับ |
| detected_at / contained_at / resolved_at | ไทม์ไลน์ |
| category | availability / security / data-breach / fraud / third-party |
| impact | จำนวน merchant/รายการ/มูลค่าที่กระทบ, ข้อมูลบัตร/บุคคลเกี่ยวข้องหรือไม่ |
| root_cause | สาเหตุราก (จาก RCA) |
| remediation / preventive_actions | มาตรการแก้ + ป้องกันซ้ำ |
| pci_impact | กระทบ CDE / PCI scope หรือไม่ |
| regulator_notified_at | เวลาที่แจ้ง ธปท./ปปง./PDPC |

PCI-DSS v4.0 Req 12.10 กำหนดให้มี incident response plan และการทดสอบประจำปี — รายงานสรุปรายไตรมาสต้องอ้างอิงผลการซ้อม (tabletop/DR drill) ด้วย

## 8. R5 — แม่แบบสถานะ RoC / PCI-DSS

มาตรฐาน: PCI-DSS v4.0, ระดับ Level 1 (ประมวลผล > 6 ล้านรายการ/ปี หรือกำหนดโดย scheme) — ต้องมี QSA ทำ assessment ออก RoC (Report on Compliance) + AoC (Attestation of Compliance) ประจำปี, ASV scan รายไตรมาส, และ penetration test รายปี

### 8.1 แดชบอร์ดสถานะ (รายไตรมาส)

| ฟิลด์ | คำอธิบาย | สถานะตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| pci_version | เวอร์ชันที่ประเมิน | v4.0 |
| assessment_level | ระดับ | Level 1 |
| qsa_vendor | ชื่อ QSA | «TODO — ยังไม่เลือก» |
| roc_status | สถานะ RoC | in-progress / compliant / remediation |
| roc_issue_date / roc_expiry_date | วันออก/หมดอายุ | «TBD» |
| aoc_on_file | มี AoC ล่าสุดหรือไม่ | yes/no |
| asv_scan_last / asv_result | ASV scan ล่าสุด | «2026-Qx / pass» |
| pentest_last / pentest_findings_open | pentest ล่าสุด + findings ค้าง | «วันที่ / จำนวน critical=0» |
| open_findings_by_severity | ช่องว่างค้าง แยกระดับ | critical/high/medium/low |
| saq_or_roc_scope_changes | การเปลี่ยน scope/segmentation | — |

### 8.2 การติดตามช่องว่าง (Gap Tracker)

| ฟิลด์ | หมายเหตุ |
| --- | --- |
| finding_id / pci_requirement | อ้างข้อกำหนด (เช่น Req 3, 8, 10, 11) |
| severity / due_date / owner | ระดับ / กำหนดปิด / ผู้รับผิดชอบ |
| remediation_status | open / in-progress / closed |
| compensating_control | มาตรการชดเชย (ถ้ามี) |

⚠️ CALLOUT (TODO): วันออก/หมดอายุ RoC จริงและรอบ ASV จริงขึ้นกับสัญญากับ QSA/ASV ที่ยังไม่ลงนาม — ห้ามกรอกวันสมมติในรายงานจริง

## 9. การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และการเก็บรักษา

- แหล่งความจริงเดียว: ทุกตัวเลขดึงจาก ledger/audit_log/fraud engine ผ่าน query ที่ version-controlled; ห้ามแก้มือใน Excel โดยไม่มี trail

- ไม่มีข้อมูลบัตรในรายงาน: ห้ามใส่ full PAN/CVV/track — ใช้ได้แค่ card_brand+card_last4; รายงานลูกค้าต้อง minimize ตาม PDPA

- การเก็บรักษา: เก็บสำเนารายงานและหลักฐานการนำส่ง ≥ 5–10 ปี (ตามเกณฑ์ AML/ธปท. — TODO ยืนยันปีที่แน่นอน)

- ความลับและการเข้าถึง: ไฟล์รายงานเก็บใน storage ที่เข้ารหัส, access แบบ least-privilege + MFA (PCI Req 7-8), ลง audit_log ทุกครั้งที่เข้าถึง/นำส่ง

- การลงนามและ integrity: ไฟล์ที่นำส่งบันทึก hash (SHA-256) ใน audit trail เพื่อพิสูจน์ความครบถ้วน

# Periodic BOT reporting templates: transaction volume, fraud metrics, AML cases, incidents, RoC status (English)

Document #35 in the [บริษัท / Company] compliance set. Subject: Periodic Bank of Thailand (BOT) reporting templates — transaction volume, fraud metrics, AML cases, incidents, and RoC (PCI-DSS) status. Context: Full Acquiring payment service provider under the Payment Systems Act B.E. 2560 (2017) — paid-up registered capital THB 50M and PCI-DSS v4.0 Level 1.

Note: This is an internal operational template to prepare regulatory submissions; it is not legal advice. Actual format, frequency, and channel must follow the latest BOT notifications/circulars and the conditions attached to the license.

## 0. Assumptions / TODO

⚠️ CALLOUT — items to confirm with external parties before production use (do not invent facts)

- Official BOT templates — BOT may prescribe specific forms/file schemas (XML/Excel/DMS) and submission channels (e.g., the DMS — Data Management System / e-Payment reporting portal). TODO: obtain the official template set and data dictionary from BOT’s Payment Systems Policy Department and align the field tables herein.

- Sponsor bank / acquiring partner — not yet contracted (see ROADMAP Track B). Some settlement/chargeback fields depend on the sponsor bank interface. TODO: confirm bank name, cut-off times, recon file format.

- QSA vendor (PCI-DSS) — not yet selected. Actual RoC/AoC due dates and ASV scan cadence depend on the QSA/ASV contract. TODO: record QSA name, RoC number, real expiry date.

- Paid-up registered capital — set at THB 50M per the acquiring threshold; must remain ≥ 75% (THB 37.5M) at all times. TODO: confirm actual paid-up amount from the latest company affidavit/financials.

- Frequencies/deadlines stated here (monthly/quarterly/annual/immediate) are defaults per common practice. TODO: lock against the actual license condition letter.

Every «…» placeholder must be filled with real data at reporting time.

## 1. Purpose and Scope

This document defines standard templates, preparation process, owners, and deadlines for the periodic reports [บริษัท / Company] must file with BOT after licensing, covering 5 report families:

| # | Report family | Substance | Frequency (default) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Transaction Volume | value/count of authorize, capture, refund, void, settlement | Monthly |
| R2 | Fraud Metrics | fraud rate (bps), chargebacks, 3DS, fraud prevented | Monthly + quarterly summary |
| R3 | AML/CFT cases | STR/SAR, sanction hits, CDD/EDD, freezes | Monthly (urgent cases to AMLO immediately) |
| R4 | Incidents | IT/cyber/outage/data-breach events | Immediate (≤ deadline) + quarterly summary |
| R5 | RoC / PCI-DSS status | RoC, AoC, ASV scan, pentest, gaps | Quarterly + annual |

Data quality principle: every figure must reconcile to the double-entry ledger (ledger_entries) and the audit_log — the system’s source of truth per the architecture — before submission.

## 2. Roles and Responsibilities (RACI)

| Role | Reporting responsibility |
| --- | --- |
| Compliance Officer | Owner of R3/R5, certifying signatory, liaison to BOT/AMLO/PDPC |
| MLRO | Owner of R3, decides STR filing to AMLO |
| Head of Risk & Fraud | Owner of R2, sets thresholds, rule reviews |
| Head of Engineering / SRE | Data owner for R1/R4, incident timelines, RCA |
| CISO / DPO | R4 (cyber/data breach), PDPC liaison, technical owner of R5 |
| Finance / Settlement | Reconciles settlement/chargeback in R1/R2 |
| CEO / authorized director | Final approving signatory before BOT submission |

Maker-checker: every report passes 2 layers (preparer → reviewer) and is logged in audit_log (actor, timestamp, hash of submitted file).

## 3. Reporting Calendar

| Report | Data period | Deadline (default) | Channel (TODO confirm) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 Transaction Volume | calendar month | by business day 15 of next month | BOT DMS / e-Payment portal |
| R2 Fraud (monthly) | calendar month | by day 15 of next month | BOT DMS |
| R2 Fraud (quarterly) | quarter | within 30 days of quarter-end | BOT DMS |
| R3 AML (monthly) | calendar month | by day 15 of next month | BOT |
| R3 STR/urgent | per case | immediately per AMLO rules | AMLO system |
| R4 Incident (immediate) | per event | initial ≤ 24h / full report ≤ 72h (see §7) | BOT incident channel / ThaiCERT |
| R4 Incident (summary) | quarter | within 30 days of quarter-end | BOT DMS |
| R5 RoC/PCI | quarter/year | quarter: within 30 days; annual: within 60 days of RoC issuance | BOT |

Data cut-offs use Thailand time (Asia/Bangkok, UTC+7); financial figures are THB, stored internally as satang (integer minor units) and presented as baht with 2 decimals.

## 4. R1 — Transaction Volume Template

Sources: payments, ledger_entries, refunds — reconciled against the acquirer/sponsor-bank settlement file.

### 4.1 Portfolio summary (monthly)

| Field | Description | Example |
| --- | --- | --- |
| report_period | period (YYYY-MM) | 2026-06 |
| txn_count_authorized | successful authorizations | «12,345» |
| txn_count_captured | captures | «11,980» |
| gross_amount_captured_thb | total captured (THB) | «45,200,150.00» |
| refund_count / refund_amount_thb | refund count/value | «210 / 1,050,000.00» |
| void_count | voids (pre-capture) | «95» |
| net_settled_amount_thb | net settled (capture − refund − fee) | «43,900,120.00» |
| avg_ticket_thb | average ticket value | «3,772.00» |
| decline_rate_pct | declined / attempted | «4.8%» |
| merchant_count_active | merchants with activity | «318» |

### 4.2 Breakdowns (attached sub-tables)

- By channel: e-commerce (CNP) / POS (card-present) / QR / recurring

- By card brand: Visa / Mastercard / JCB / UnionPay / local scheme

- By currency: THB / others (state FX)

- By MCC / merchant category (list high-risk MCCs separately)

- Top 10 merchants by value (concentration risk)

### 4.3 Reconciliation

Attach a reconciliation statement: ledger net vs acquirer settlement file — the difference must be 0 or every variance line explained (unmatched > «0.5%» requires a remediation note).

## 5. R2 — Fraud Metrics Template

Sources: Risk/Fraud Engine, payments, acquirer chargeback data, 3DS results (EMV 3DS / 3-D Secure 2.x).

### 5.1 Core metrics (monthly)

| Field | Description | Watch threshold (default) |
| --- | --- | --- |
| fraud_txn_count / fraud_amount_thb | confirmed fraud count/value | — |
| fraud_rate_bps | fraud value ÷ captured value (basis points) | internal alert > 15 bps; critical > 40 bps (aligned to scheme fraud monitoring) |
| chargeback_count / chargeback_amount_thb | chargeback volume | — |
| chargeback_ratio_pct | chargebacks ÷ captures | watch > 0.65%; critical > 0.9% (Visa VDMP / Mastercard ECM guidance) |
| 3ds_attempt_rate_pct | share going through 3DS | «96.5%» |
| 3ds_challenge_rate_pct | share challenged | «12.0%» |
| fraud_prevented_count | txns blocked by rule/model | — |
| false_positive_rate_pct | wrongful block rate | «< 2%» |
| velocity_block_count | velocity-rule blocks | — |
| blacklist_hit_count | BIN/card/device blacklist hits | — |

### 5.2 Fraud typology

CNP fraud / lost-stolen / counterfeit / account takeover / friendly fraud / merchant collusion — with a 3-period trend and top merchants by fraud.

### 5.3 Remediation

Each quarter summarize: rules added/tuned, 3DS challenge escalation, high-risk merchant suspensions, and the plan to keep chargeback ratio below scheme thresholds.

## 6. R3 — AML/CFT Cases Template

Legal frame: the Anti-Money Laundering Act and the Counter-Terrorism & Proliferation Financing Act, supervised by the Anti-Money Laundering Office (AMLO). AML risk oversight is summarized to BOT; STRs/CTRs are filed directly to AMLO.

### 6.1 Numeric summary (monthly — to BOT)

| Field | Description |
| --- | --- |
| str_filed_count | STRs filed to AMLO in the period |
| ctr_filed_count | cash/threshold-value reports (if any) |
| sanction_screening_hits | screening hits (UN, OFAC, AMLO designated list) |
| true_positive_hits | confirmed prohibited persons/entities |
| accounts_frozen_count | accounts/merchants frozen or suspended |
| edd_cases_count | cases escalated to Enhanced Due Diligence |
| pep_relationships_count | Politically Exposed Person relationships |
| cdd_overdue_count | merchants with overdue CDD review |

### 6.2 Case register (attached, PDPA-redacted)

| Field | Note |
| --- | --- |
| case_id | internal ID (de-identified in summary version) |
| case_type | STR / sanction / EDD / PEP / structuring |
| opened_at / status | open / investigating / filed to AMLO / closed |
| amlo_ref_no | AMLO acknowledgement reference (if any) |
| disposition | outcome + action taken |

⚠️ CALLOUT — urgency: STRs must be filed to AMLO immediately per AMLO rules — never held for the monthly cycle. The monthly BOT report is a risk overview only, not an STR channel. Any transfer of customer data must comply with PDPA and the applicable lawful basis.

## 7. R4 — Incident Report Template

Covers: outages (availability < 99.95% SLA), cybersecurity breaches, data leakage (including personal/cardholder data), systemic fraud, and acquirer/settlement failures.

### 7.1 Severity levels

| Level | Definition | Example |
| --- | --- | --- |
| SEV-1 (critical) | broad impact / funds / cardholder-data leak / payments halted | payment core down, suspected PAN exposure |
| SEV-2 (high) | partial/degraded service | partial 3DS outage, sustained latency breach |
| SEV-3 (medium) | limited impact, workaround exists | webhook delay, single-node failure |
| SEV-4 (low) | no customer impact | preventive alert |

### 7.2 Notification timeline (default — TODO confirm against license conditions)

| Step | Time | Recipient |
| --- | --- | --- |
| Initial notification | ≤ 24 hours after detection (SEV-1/2) | BOT (incident channel), ThaiCERT if cyber |
| Full report | ≤ 72 hours | BOT |
| PDPC notification (personal-data breach) | ≤ 72 hours per PDPA | PDPC + affected data subjects if high risk |
| RCA / Post-mortem | ≤ 14 days | BOT + internal |

### 7.3 Incident fields

| Field | Description |
| --- | --- |
| incident_id / severity | ID + level |
| detected_at / contained_at / resolved_at | timeline |
| category | availability / security / data-breach / fraud / third-party |
| impact | merchants/txns/value affected, whether cardholder/personal data involved |
| root_cause | root cause (from RCA) |
| remediation / preventive_actions | fix + prevent-recurrence measures |
| pci_impact | whether CDE / PCI scope affected |
| regulator_notified_at | when BOT/AMLO/PDPC were notified |

PCI-DSS v4.0 Req 12.10 requires an incident response plan and annual testing — the quarterly summary must reference drill results (tabletop / DR drill).

## 8. R5 — RoC / PCI-DSS Status Template

Standard: PCI-DSS v4.0, Level 1 (>6M txns/year or scheme-designated) — requires a QSA assessment producing a RoC (Report on Compliance) + AoC (Attestation of Compliance) annually, quarterly ASV scans, and an annual penetration test.

### 8.1 Status dashboard (quarterly)

| Field | Description | Example status |
| --- | --- | --- |
| pci_version | assessed version | v4.0 |
| assessment_level | level | Level 1 |
| qsa_vendor | QSA name | «TODO — not selected» |
| roc_status | RoC status | in-progress / compliant / remediation |
| roc_issue_date / roc_expiry_date | issue/expiry | «TBD» |
| aoc_on_file | latest AoC on file? | yes/no |
| asv_scan_last / asv_result | last ASV scan | «2026-Qx / pass» |
| pentest_last / pentest_findings_open | last pentest + open findings | «date / critical=0» |
| open_findings_by_severity | open gaps by severity | critical/high/medium/low |
| saq_or_roc_scope_changes | scope/segmentation changes | — |

### 8.2 Gap tracker

| Field | Note |
| --- | --- |
| finding_id / pci_requirement | referenced requirement (e.g., Req 3, 8, 10, 11) |
| severity / due_date / owner | severity / close date / owner |
| remediation_status | open / in-progress / closed |
| compensating_control | compensating control (if any) |

⚠️ CALLOUT (TODO): Real RoC issue/expiry dates and ASV cadence depend on the not-yet-signed QSA/ASV contract — do not enter assumed dates in the actual report.

## 9. Quality, Security, and Retention Controls

- Single source of truth: every figure is pulled from the ledger/audit_log/fraud engine via version-controlled queries; no manual Excel edits without a trail.

- No card data in reports: never include full PAN/CVV/track — only card_brand+card_last4; customer data minimized per PDPA.

- Retention: keep report copies and submission evidence ≥ 5–10 years (per AML/BOT rules — TODO confirm exact years).

- Confidentiality and access: reports stored in encrypted storage, least-privilege access + MFA (PCI Req 7-8), logged in audit_log on every access/submission.

- Signing and integrity: submitted files record a SHA-256 hash in the audit trail to prove completeness.

## 10. Related documents

- COMPLIANCE-TH.md — Thai law, license categories, application steps

- ARCHITECTURE.md — system architecture, data model, PCI controls

- ROADMAP.md — phases, timeline, cost estimates

- Other files in docs/compliance/ — full compliance document set

# ผังการไหลของธุรกรรมและเงิน (Fund-Flow & Settlement Model) (ไทย)

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาต การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Full Acquiring) ภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเป็นเอกสารประกอบการประเมิน PCI-DSS v4.0 Level 1

เอกสารเลขที่: COMP-36 · เวอร์ชัน 1.0 · เจ้าของเอกสาร: Settlement & Reconciliation Lead / CFO (ร่วมกับ Head of Payment Engineering และ MLRO) เอกสารอ้างอิง: COMPLIANCE-TH.md (§2, §5, §6), ARCHITECTURE.md (§4–§6, §8), ROADMAP.md (Phase 3), docs/compliance/27-webhook-settlement-spec.md, docs/compliance/28-refund-chargeback-policy.md, docs/compliance/34-system-architecture.md, docs/compliance/05-aml-kyc-cdd-policy.md, docs/compliance/02-financial-projections-capital.md

หมายเหตุ: เอกสารนี้ตอบข้อกำหนดของ ธปท. ตาม COMPLIANCE-TH.md §5 (“ผังการไหลของธุรกรรมและเงิน”) ในฐานะเอกสารเชิงกำกับดูแล แยกต่างหากจาก เอกสารสถาปัตยกรรมระบบ (COMP-34, มุ่งที่ส่วนประกอบระบบและ data-in-transit) และเอกสารข้อกำหนดทางเทคนิค settlement (COMP-27, มุ่งที่ HMAC/retry/ledger) โดยเอกสารนี้มุ่งอธิบาย การเคลื่อนย้ายของ “เงิน” และคู่สัญญาทางเศรษฐกิจ/กฎหมาย ตลอดวงจรชีวิตธุรกรรม เอกสารนี้เป็นเอกสารเชิงนโยบายภายใน ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ต้องผ่านการทบทวนโดยที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี/ภาษี และ QSA ก่อนยื่นจริง

### ⚠️ ข้อสมมติและสิ่งที่ยังต้องยืนยัน (Assumptions / TODO)

รายการต่อไปนี้ยังขึ้นกับคู่สัญญา/ผู้ให้บริการภายนอกที่ยังไม่สรุป — ห้ามถือเป็นข้อเท็จจริงจนกว่าจะยืนยัน: - [TODO — Sponsor Bank / Acquirer] ยังไม่ลงนามธนาคารผู้รับเชื่อม (sponsoring bank) — โครงสร้างบัญชี settlement (nostro/ledgered account), เจ้าของบัญชีตามกฎหมาย, รอบ funding (T+n), สกุลเงิน settlement, และแนวทาง BIN sponsorship จะยืนยันได้หลังลงนามเท่านั้น ค่าที่ระบุเป็น ค่าตั้งต้นเชิงออกแบบ (design default) - [TODO — Client Money / Safeguarding] โครงสร้างการถือเงินร้านค้าระหว่างทาง (client funds) ต้องยืนยันแนวทางกับ ธปท. — จะใช้ บัญชีแยก (segregated/trust account) หรือให้ sponsor bank เป็นผู้ถือ (bank-held settlement) และเงื่อนไขการคุ้มครองเงินลูกค้า (safeguarding) ตามหลักเกณฑ์ ธปท. - [TODO — Interchange / Scheme Fees] อัตรา interchange, scheme fee, และ acquirer processing fee ที่แท้จริง จะทราบหลังลงนาม sponsor bank และผ่าน scheme certification (COMP-24) - [TODO — Rolling Reserve] อัตรากันสำรอง (rolling reserve %) และระยะเวลาถือ (hold period) ต่อระดับความเสี่ยงร้านค้า เป็นค่าตั้งต้น ต้องยืนยันกับ sponsor bank และคณะกรรมการความเสี่ยง - [TODO — FX] หากรองรับธุรกรรมข้ามสกุลเงิน (multi-currency / DCC) ผู้ให้บริการ FX, มาร์กอัป, และรอบ settlement สกุลต่างประเทศ ต้องยืนยัน - [TODO — ทุนจดทะเบียน] ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป้าหมาย 50 ล้านบาท (Full Acquiring) — ต้องยืนยันจำนวนที่ชำระจริงและรักษาไว้ ≥ 75% ตลอดการดำเนินงาน (ดู 02-financial-projections-capital.md) - [TODO — ชื่อบริษัท/เลขบัญชี] ชื่อ [บริษัท / Company], เลขบัญชี settlement, และชื่อธนาคาร ต้องเติมค่าจริงก่อนยื่นและก่อนการประเมิน on-site

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารนี้อธิบาย เส้นทางการไหลของเงิน (flow of funds) และ การไหลของข้อมูลธุรกรรม (transaction flow) ตั้งแต่ผู้ถือบัตรชำระเงิน จนถึงร้านค้าได้รับเงินสุทธิ (net payout) รวมถึงเส้นทางย้อนกลับ (refund/chargeback) โดยระบุ คู่สัญญาแต่ละราย ผู้ถือเงินในแต่ละช่วง (custody) หน้าที่ตามกฎหมาย และการควบคุมด้าน AML/บัญชี/ความเสี่ยง เพื่อให้ ธปท. เห็นภาพว่าเงินของผู้ถือบัตรและร้านค้าถูกจัดการอย่างปลอดภัย โปร่งใส และแยกจากเงินของบริษัทอย่างเหมาะสม

ขอบเขต: ธุรกรรมบัตรเครดิต/เดบิต (Visa/Mastercard) ในโหมด Full Acquiring ผ่าน sponsor bank และ card scheme ครอบคลุม authorization, capture/clearing, settlement, payout, refund, chargeback, rolling reserve และ FX (ถ้ามี)

## 2. คู่สัญญาและบทบาท (Parties & Roles)

| คู่สัญญา | บทบาท | ถือเงินหรือไม่ | หน้าที่/การควบคุมหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้ถือบัตร (Cardholder) | ผู้ชำระเงินต้นทาง | — | ยินยอมชำระ, ผ่าน 3DS (COMP-22) |
| ธนาคารผู้ออกบัตร (Issuer) | อนุมัติ/หักเงินผู้ถือบัตร | ✔ (ต้นทาง) | authorization, ตัดวงเงิน, ออก dispute |
| Card Scheme (Visa/MC) | switching/clearing/settlement | ✔ (ผ่านทาง) | กำหนด interchange/scheme fee, ไฟล์ clearing |
| Sponsor Bank / Acquirer | รับเชื่อม BIN, ถือบัญชี settlement | ✔ (ปลายทางหลัก) | funding, safeguarding, รายงานตาม COMP-30 [TODO] |
| [บริษัท / Company] (Gateway) | ประมวลผล, ledger, จ่าย payout | ✔/แล้วแต่โครงสร้าง [TODO] | ledger append-only, reconciliation, AML monitoring |
| ร้านค้า (Merchant) | ผู้รับเงินปลายทาง | ✔ (ปลายทาง) | KYC/CDD (COMP-05), สัญญา (COMP-25) |

จุดสำคัญด้านการถือเงิน (custody): โครงสร้างที่นิยมและมีความเสี่ยงต่ำที่สุดคือให้ sponsor bank เป็นผู้ถือเงิน settlement (bank-held) และบริษัทเป็นเพียงผู้สั่งจ่าย (instruction) โดยไม่ commingle กับเงินดำเนินงานของบริษัท หากบริษัทถือเงินร้านค้าระหว่างทางเอง ต้องใช้ บัญชีแยก (segregated/trust account) และมาตรการ safeguarding ตามที่ ธปท. กำหนด [TODO — ยืนยันโครงสร้าง]

## 3. เส้นทางเงินขาไป (Forward Fund Flow — Purchase → Payout)

sequenceDiagram
    participant CH as ผู้ถือบัตร Cardholder
    participant ISS as ธนาคารผู้ออกบัตร Issuer
    participant SCH as Card Scheme
    participant SB as Sponsor Bank / Acquirer
    participant GW as [บริษัท] Gateway (ledger)
    participant MER as ร้านค้า Merchant

    CH->>GW: ชำระเงิน (auth request + 3DS)
    GW->>SB: authorization
    SB->>SCH: authorization
    SCH->>ISS: authorization
    ISS-->>CH: ตัดวงเงิน (hold)
    ISS-->>SCH: อนุมัติ
    SCH-->>SB: อนุมัติ
    SB-->>GW: อนุมัติ → GW ลง ledger (pending)
    Note over GW,SB: Capture/Clearing (batch, สิ้นวัน)
    ISS->>SCH: โอนเงินจริง (clearing/settlement file)
    SCH->>SB: settlement (หัก interchange + scheme fee)
    SB->>GW: funding เข้าบัญชี settlement (net)
    GW->>GW: คำนวณ net = gross − fees − reserve
    GW->>MER: payout (T+n) เข้าบัญชีร้านค้า

ลำดับการหักเงิน (fee waterfall) ต่อธุรกรรม:

เงินที่ผู้ถือบัตรจ่าย (gross)
  − interchange fee (ไป issuer, ผ่าน scheme)         [TODO อัตราจริง]
  − scheme fee (ไป Visa/MC)                          [TODO]
  − acquirer/sponsor processing fee                  [TODO]
  − ค่าธรรมเนียมบริการของบริษัท (MDR margin)
  − rolling reserve (กันสำรอง, คืนภายหลัง)            [TODO %]
  = เงินสุทธิจ่ายร้านค้า (net payout, T+n)

รายละเอียด T+n, cut-off, และไฟล์ clearing (Visa TC33/VSS, Mastercard IPM/T112) อยู่ใน COMP-27 §4; เอกสารนี้ระบุเฉพาะ ทิศทางและการถือครองเงิน

## 4. เส้นทางเงินขากลับ (Reverse Fund Flow — Refund & Chargeback)

| เหตุการณ์ | ทิศทางเงิน | ผู้ริเริ่ม | แหล่งเงินคืน | อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Refund (ร้านค้าคืนเงิน) | GW/Merchant → Scheme → Issuer → Cardholder | ร้านค้า | หัก balance/next payout ของร้านค้า | COMP-28 |
| Chargeback (ผู้ถือบัตรโต้แย้ง) | Issuer ← Scheme ← SB ← GW ← Merchant | Issuer | หัก balance ร้านค้า / rolling reserve | COMP-28, COMP-29 |
| Representment (โต้แย้งกลับ) | คืนสู่ merchant หากชนะ | บริษัท/ร้านค้า | scheme คืนเมื่อชนะ dispute | COMP-29 |

การคุ้มครองความเสี่ยงเครดิต: หากร้านค้ามี balance/reserve ไม่พอชำระ chargeback/refund บริษัทมีความเสี่ยงต้องรับผิด (acquirer liability) จึงใช้ rolling reserve + delayed payout ตามระดับความเสี่ยง (ดู COMP-08 การจัดระดับความเสี่ยง และ COMP-28) เพื่อจำกัด exposure

## 5. Rolling Reserve, Reserve Release และ FX

- Rolling reserve: กันเงิน X% ของยอดธุรกรรม ถือไว้ N วัน (ค่าตั้งต้นตามระดับความเสี่ยงร้านค้า) เพื่อรองรับ chargeback/refund ล่วงหน้า — [TODO อัตราจริงต่อ risk tier]

- Reserve release: ปล่อยคืนตามกำหนดเวลาแบบ rolling (เช่น ยอดที่กันวันนี้คืนในอีก N วัน) บันทึกเป็นรายการ ledger แยกประเภท

- FX / Multi-currency: หากธุรกรรมสกุลต่างประเทศ → แปลงที่จุด settlement ด้วยอัตราของ scheme/ผู้ให้บริการ FX + มาร์กอัปที่เปิดเผย, settlement สู่บริษัทอาจเป็นสกุล THB หรือสกุลต่างประเทศตามข้อตกลง sponsor bank [TODO]

## 6. การควบคุมด้าน AML และการกระทบยอด (AML Controls on Fund Flow & Reconciliation)

- Transaction laundering / merchant-based ML: เฝ้าระวังรูปแบบเงินไหลผิดปกติผ่านร้านค้า (เช่น ยอดพุ่งผิดปกติ, MCC ไม่ตรง, refund วนเงิน) ตาม COMP-05 และ COMP-07 (SAR/STR)

- แยกเงินบริษัทออกจากเงินร้านค้า (no commingling): ledger append-only double-entry แยกบัญชีย่อย (settlement payable, reserve, fee income, company operating) — เป็น source of truth ต่อการกระทบยอด (COMP-27 §6)

- Reconciliation 3 ทาง: (ก) ยอดจาก scheme/sponsor bank settlement file ↔ (ข) ledger ภายใน ↔ (ค) payout จริงเข้าบัญชีร้านค้า — ต้องกระทบยอดครบทุกวันทำการ, ส่วนต่างต้องมี exception workflow

- Audit trail: ทุกการขยับเงินมี trace id, timestamp, actor ตามประกาศ ธปท. และ PCI-DSS Req 10 (COMP-13, COMP-16)

- Reporting: ยอด settlement/reserve/fee สรุปในรายงานเป็นงวดต่อ ธปท. (COMP-35) และ KRI (COMP-32)

## 7. สรุปการถือครองเงินตามช่วงเวลา (Custody Timeline)

| ช่วง | เงินอยู่ที่ | สถานะทางกฎหมาย |
| --- | --- | --- |
| Authorization | ยังอยู่กับผู้ถือบัตร (hold) | ยังไม่โอน |
| หลัง clearing → funding | บัญชี settlement (sponsor bank ถือ) [TODO] | เงินร้านค้าที่รอจ่าย (payable) |
| ระหว่าง reserve hold | บัญชี reserve แยก | เงินร้านค้าที่กันสำรอง |
| หลัง payout (T+n) | บัญชีร้านค้า | เป็นของร้านค้า |
| ค่าธรรมเนียมบริษัท | บัญชีรายได้บริษัท | รายได้บริษัท |

หลักการ: เงินร้านค้า/ผู้ถือบัตร ไม่ปะปน กับเงินดำเนินงานของบริษัท ตลอดทุกช่วง และมีการกระทบยอดทุกวันทำการ

# Transaction & Fund-Flow / Settlement Model (English)

Supporting document for the application for a Full Acquiring (Electronic Payment Acceptance) licence under the Payment Systems Act B.E. 2560, submitted to the Bank of Thailand (BOT), and supporting evidence for the PCI-DSS v4.0 Level 1 assessment.

Document no.: COMP-36 · Version 1.0 · Owner: Settlement & Reconciliation Lead / CFO (with Head of Payment Engineering and MLRO). References: COMPLIANCE-TH.md (§2, §5, §6), ARCHITECTURE.md (§4–§6, §8), ROADMAP.md (Phase 3), docs/compliance/27-webhook-settlement-spec.md, 28-refund-chargeback-policy.md, 34-system-architecture.md, 05-aml-kyc-cdd-policy.md, 02-financial-projections-capital.md.

Note: This document satisfies the BOT requirement in COMPLIANCE-TH.md §5 (“transaction and fund-flow diagram”) as a regulatory artefact, distinct from the system-architecture document (COMP-34, focused on components and data-in-transit) and the settlement technical spec (COMP-27, focused on HMAC/retry/ledger). This document focuses on the movement of money and the economic/legal parties across the whole transaction lifecycle. This is an internal policy document, not legal advice; it must be reviewed by legal counsel, accounting/tax advisers and the QSA before actual submission.

### ⚠️ Assumptions / TODO

The following depend on counterparties/providers not yet finalised — do not treat as fact until confirmed: - [TODO — Sponsor Bank / Acquirer] No signed sponsoring bank yet — settlement account structure (nostro/ledgered), legal account owner, funding cycle (T+n), settlement currency, and BIN sponsorship are confirmable only after signing. Values shown are design defaults. - [TODO — Client Money / Safeguarding] The structure for holding merchant funds in transit must be confirmed with BOT — whether a segregated/trust account is used or funds are bank-held by the sponsor bank, plus safeguarding conditions per BOT rules. - [TODO — Interchange / Scheme Fees] Actual interchange, scheme fees, and acquirer processing fees are known only after signing the sponsor bank and passing scheme certification (COMP-24). - [TODO — Rolling Reserve] Reserve rate (%) and hold period per merchant risk tier are defaults; confirm with sponsor bank and Risk Committee. - [TODO — FX] If cross-currency/DCC is supported, the FX provider, markup, and foreign-currency settlement cycle must be confirmed. - [TODO — Paid-up capital] Target paid-up capital THB 50 million (Full Acquiring) — confirm the amount actually paid and maintained ≥ 75% at all times (see 02-financial-projections-capital.md). - [TODO — Company name/account numbers] [บริษัท / Company], settlement account numbers, and bank name must be populated before submission and the on-site assessment.

## 1. Purpose & Scope

This document describes the flow of funds and transaction flow from the cardholder’s payment through to the merchant receiving net payout, including reverse flows (refund/chargeback). It identifies each party, who holds the funds at each stage (custody), legal duties, and AML/accounting/risk controls, so that BOT can see that cardholder and merchant money is handled safely, transparently, and appropriately segregated from company funds.

Scope: credit/debit card transactions (Visa/Mastercard) in Full Acquiring mode via a sponsor bank and card scheme, covering authorization, capture/clearing, settlement, payout, refund, chargeback, rolling reserve, and FX (if any).

## 2. Parties & Roles

| Party | Role | Holds funds? | Key duties/controls |
| --- | --- | --- | --- |
| Cardholder | Originating payer | — | Consents to pay, passes 3DS (COMP-22) |
| Issuer | Approves/debits cardholder | ✔ (origin) | Authorization, credit hold, raises disputes |
| Card Scheme (Visa/MC) | Switching/clearing/settlement | ✔ (pass-through) | Sets interchange/scheme fees, clearing files |
| Sponsor Bank / Acquirer | BIN sponsorship, holds settlement account | ✔ (primary endpoint) | Funding, safeguarding, reporting per COMP-30 [TODO] |
| [บริษัท / Company] (Gateway) | Processing, ledger, payout | ✔/structure-dependent [TODO] | Append-only ledger, reconciliation, AML monitoring |
| Merchant | Final payee | ✔ (endpoint) | KYC/CDD (COMP-05), agreement (COMP-25) |

Custody note: The lowest-risk and preferred structure is for the sponsor bank to be the settlement fund holder (bank-held), with the company only issuing payout instructions and never commingling with operating cash. If the company itself holds merchant funds in transit, a segregated/trust account and BOT-mandated safeguarding measures apply [TODO — confirm structure].

## 3. Forward Fund Flow (Purchase → Payout)

sequenceDiagram
    participant CH as Cardholder
    participant ISS as Issuer
    participant SCH as Card Scheme
    participant SB as Sponsor Bank / Acquirer
    participant GW as [Company] Gateway (ledger)
    participant MER as Merchant

    CH->>GW: Pay (auth request + 3DS)
    GW->>SB: authorization
    SB->>SCH: authorization
    SCH->>ISS: authorization
    ISS-->>CH: hold funds
    ISS-->>SCH: approve
    SCH-->>SB: approve
    SB-->>GW: approve → GW records ledger (pending)
    Note over GW,SB: Capture/Clearing (end-of-day batch)
    ISS->>SCH: actual funds move (clearing/settlement file)
    SCH->>SB: settlement (less interchange + scheme fee)
    SB->>GW: funding into settlement account (net)
    GW->>GW: net = gross − fees − reserve
    GW->>MER: payout (T+n) to merchant account

Fee waterfall per transaction:

Gross paid by cardholder
  − interchange fee (to issuer, via scheme)        [TODO actual rate]
  − scheme fee (to Visa/MC)                        [TODO]
  − acquirer/sponsor processing fee                [TODO]
  − company service fee (MDR margin)
  − rolling reserve (held, released later)         [TODO %]
  = net payout to merchant (T+n)

T+n, cut-off, and clearing-file details (Visa TC33/VSS, Mastercard IPM/T112) are in COMP-27 §4; this document specifies only direction and custody of money.

## 4. Reverse Fund Flow (Refund & Chargeback)

| Event | Money direction | Initiator | Source of funds | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Refund | GW/Merchant → Scheme → Issuer → Cardholder | Merchant | Merchant balance / next payout | COMP-28 |
| Chargeback | Issuer ← Scheme ← SB ← GW ← Merchant | Issuer | Merchant balance / rolling reserve | COMP-28, COMP-29 |
| Representment | Back to merchant if won | Company/Merchant | Scheme returns on dispute win | COMP-29 |

Credit-risk protection: If a merchant’s balance/reserve is insufficient to cover chargebacks/refunds, the company bears acquirer liability. Hence rolling reserve + risk-based delayed payout (see COMP-08 risk tiers and COMP-28) limit exposure.

## 5. Rolling Reserve, Reserve Release & FX

- Rolling reserve: Hold X% of transaction volume for N days (defaults by merchant risk tier) to pre-fund chargebacks/refunds — [TODO actual rate per risk tier].

- Reserve release: Released on a rolling schedule (e.g., today’s held amount released after N days), recorded as separate ledger entries.

- FX / Multi-currency: For foreign-currency transactions, conversion occurs at settlement using scheme/FX-provider rates plus disclosed markup; settlement to the company may be in THB or foreign currency per sponsor-bank terms [TODO].

## 6. AML Controls on Fund Flow & Reconciliation

- Transaction laundering / merchant-based ML: Monitor abnormal fund patterns through merchants (e.g., volume spikes, MCC mismatch, refund cycling) per COMP-05 and COMP-07 (SAR/STR).

- No commingling of company vs merchant funds: Append-only double-entry ledger with sub-accounts (settlement payable, reserve, fee income, company operating) as the reconciliation source of truth (COMP-27 §6).

- Three-way reconciliation: (a) scheme/sponsor-bank settlement file ↔ (b) internal ledger ↔ (c) actual payout to merchant account — reconciled every business day; discrepancies enter an exception workflow.

- Audit trail: Every money movement carries trace id, timestamp, actor per BOT rules and PCI-DSS Req 10 (COMP-13, COMP-16).

- Reporting: Settlement/reserve/fee balances summarised in periodic BOT reports (COMP-35) and KRIs (COMP-32).

## 7. Custody Timeline

| Stage | Where money sits | Legal status |
| --- | --- | --- |
| Authorization | Still with cardholder (hold) | Not yet transferred |
| After clearing → funding | Settlement account (sponsor bank holds) [TODO] | Merchant payable |
| During reserve hold | Separate reserve account | Merchant reserve |
| After payout (T+n) | Merchant account | Merchant’s own funds |
| Company fees | Company income account | Company revenue |

Principle: Merchant/cardholder money is never commingled with the company’s operating funds at any stage, and is reconciled every business day.